Občina Ivančna Gorica

Municipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU

T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120

E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si

Številka: 430-0024/2026-3

Datum: 16. 7. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

»Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

Po postopku naročila male vrednosti

(47. členu Zakona o javnem naročanju)

Ivančna Gorica, julij 2026

VSEBINA DOKUMETACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.1.	INFORMACIJE O NAROČNIKU	4

1.2.	SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU	4

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	6

2.1.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA	6

2.2.	OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ	6

2.2.1.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	6

2.2.2.	PODATKI O LASTNIŠTVU	7

2.2.3.	OMEJITVE POSLOVANJA	7

2.3.	PONUDBA	7

2.3.1.	VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE	7

2.3.2.	JEZIK V PONUDBI	8

2.3.3.	SKUPNA PONUDBA	8

2.3.4.	NASTOPANJE S PODIZVAJALCI	9

2.3.5.	PONUDBA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV	10

2.3.6.	ESPD OBRAZEC	11

2.3.7.	JAVNOST IN ZAUPNOST (POSLOVNA SKRIVNOST) PODATKOV V PONUDBI	12

2.3.8.	POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE	12

2.3.9.	ODDAJA PONUDBE	13

2.3.10.	ODPIRANJE PONUDB	13

2.3.11.	VELJAVNOST PONUDBE	13

2.4.	ROK IZVEDBE DEL	14

2.5.	POGODBA	14

2.6.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	14

2.6.1.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	14

2.6.2.	POGOJI ZA SODELOVANJE	18

2.7.	MERILA	23

2.8.	PONUDBENA CENA	23

2.9.	ZAVAROVANJA	24

2.9.1.	INSTRUMENT FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE	24

2.9.2.	INSTRUMENT FIN.  ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	25

2.9.3.	ZAVAROVANJE ZA ŠKODO	25

2.9.4.	INSTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	25

2.10.	POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA	26

2.11.	PRAVNO VARSTVO	26

3.	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE	26

3.1.	OBRAZEC ŠT. 1	27

3.2.	ESPD OBRAZEC	29

3.3.	OBRAZEC ŠT. 3	30

3.4.	OBRAZEC ŠT. 4	31

3.5.	OBRAZEC ŠT. 5	32

3.6.	OBRAZEC ŠT. 6	33

3.7.	OBRAZEC ŠT. 7	34

3.8.	OBRAZEC ŠT. 8	35

3.9.	OBRAZEC ŠT. 9	36

3.10.	OBRAZEC ŠT. 10	37

3.11.	OBRAZEC ŠT. 11	38

3.12.	OBRAZEC ŠT. 12	39

3.13.	OBRAZEC ŠT. 13  - VZOREC	40

3.14.	OBRAZEC ŠT. 14  - VZOREC	42

3.15.	OBRAZEC ŠT. 15	44

3.16.	OBRAZEC ŠT. 16	46

3.17.	OBRAZEC ŠT. 17	47

3.18.	OBRAZEC ŠT. 18	48

3.19.	OBRAZEC ŠT. 19 - VZOREC	49

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22– odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu, Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil Republike Slovenije in spletni strani naročnika.

INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: OBČINA IVANČNA GORICA

Naslov: Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Internetni naslov: http://www.ivancna-gorica.si

Zakoniti zastopnik naročnika: Dušan Strnad

Kontaktna oseba naročnika: Simona Matjan

Elektronski kontakt: simona.matjan@ivancna-gorica.si, obc.ivancna.gorica@siol.net

Telefonski kontakt: 01 7812 100

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere, ko imajo ponudniki težave pri dostopanju in odpiranju dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«.

Številka javnega naročila: 430-0024/2026.

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena ZJN-3.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo gradnje.

Objava javnega naročila: Javno naročilo se objavi na portalu javnih naročil RS.

Kratek opis predmeta javnega naročila: Predmet javnega naročila je izgradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije Spodnje Brezovo s 154 PE.

Projekt kanalizacije je razdeljen v dve fazi, kjer se za vsako predvideno fazo pridobiva gradbeno dovoljenje. Predmet predmetnega javnega naročila je 1. faza izgradnja javnega kanalizacijskega sistema na območju aglomeracije Spodnje Brezovo. V sklopu 1. faze se izvede izgradnja kanalizacije v dolžini 1.645,7 m, od tega je 1.049,1 m gravitacijskih vodov in 605,6 m tlačnih vodov. Predvideni kanali so dimenzije DN200-DN250, predvideni tlačni vodi pa dimenzije d90.

2. faza projekta ni predmet predmetnega javnega naročila in se bo zanjo vodil ločen postopek javnega naročila.

Podrobnosti glede predmeta javnega naročila so razvidne iz popisa del in projektne dokumentacije.

Pri predmetnem javnem naročilu se upošteva Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Razdelitev na sklope: Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne.

Trajanje naročila: Rok za izvedbo vseh del je najkasneje do 30. 6. 2027.

Rok za oddajo ponudb: 6. 8. 2026 do 11.00 ure preko portala e-JN Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.

Javno odpiranje ponudb: 6. 8. 2026 ob 13.00 uri na portalu e-JN Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.

Veljavnost ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

OBČINA IVANČNA GORICA

Dušan Strnad, župan

po pooblastilu št. 020-0004/2025-1

z dne 3. 1. 2025

Tomaž Smole podžupan

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22- odl.US, 100/22- ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB , 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju GZ-1),

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljevanju: ZAID),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) ter

- vse ostale veljavne zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Če pride po podpisu pogodbe do spremembe ali dopolnitve veljavne zakonodaje ali drugih predpisov (npr. pravilnikov), skladno s katerimi se izvaja predmet pogodbe, se izvaja skladno z veljavno zakonodajo/veljavnimi predpisi.

  - OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V skladu z drugim odstavkom 14. člena ZIntPK je naročnik kot organizacija javnega sektorja dolžan v pogodbe, katerih vrednost je višja od 10.000,00 EUR brez DDV kot obvezno sestavino vključiti vsebino iz prvega odstavka 14. člena ZIntPK, ki se glasi: »Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.«

PODATKI O LASTNIŠTVU

Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK bo moral izbrani ponudnik najkasneje pred sklenitvijo pogodbe naročniku posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19-ZposS, 158/20-ZIntPK-C, 18/21, 18/23– ZDU-1O, 75/23, 102/24,77/25 in 10/26-ZdZEETD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK ima posredovanje neresničnih podatkov o udeležbi v lastništvu za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

OMEJITVE POSLOVANJA

Pri oddaji ponudbe morajo ponudniki upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK.

V skladu s prvim odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Na podlagi petega. odstavka 35. člena ZIntPK morajo ponudniki v postopku javnega naročila podati pisno izjavo o tem, da ponudnik kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem, ki pri naročniku opravlja funkcijo in po njegovem vedenju ni povezan z družinskimi člani funkcionarjev na način, da so slednji pri poslovnem subjektu udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalskem deležu.

  - PONUDBA

    - VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo vsi v kazalu in besedilu našteti dokumenti, ki morajo po vsebini ustrezati obrazcem ali drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kandidati predložijo:

- Ponudbo (Obrazec št. 1) z izpolnjeno Prilogo 1_Popis del,

- ESPD obrazec,

- Podatki o partnerju (Obrazec št. 3) -  v primeru, ko kandidat nastopa skupaj s partnerji,

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 4) – v primeru imenovanja podizvajalcev,

- Izjava podizvajalca (Obrazec št. 5) – v primeru imenovanja podizvajalcev,

- Izjava in pooblastilo (Obrazec št. 6) – izpolnjena izjava za vse člane upravnega, vodstvena ali nadzornega organa ponudnik/partnerja/podizvajalca/sodelujočega subjekta za preverjanje izključitvenih razlogov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali

predložitev izpisa o nekaznovanosti za vse fizične osebe ali

v ESPD izjavi navesti EMŠO številko za vse osebe,

s čimer omogoči naročniku pridobitev potrdila iz kazenskih evidenc,

- Seznam referenc ponudnika (Obrazec št. 7),

- Referenčno potrdilo - potrjeno s strani naročnika referenčnega posla (Obrazec št. 8),

- Seznam kadrov (Obrazec št. 9),

- Referenčno potrdilo za vodja gradnje - potrjeno s strani naročnika referenčnega posla (Obrazec št. 10),

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe z oddano ponudbo, kot je navedeno v točki 2.9.1 razpisne dokumentacije, t.j. bianko menica, podpisana in žigosana ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo (Obrazec št. 11)

- Izjavo udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika /partnerja v skupni ponudbi/gospodarskega subjekta (Obrazec št. 15)  - predložijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi (ponudnik/partner/podizvajalec/ subjekt katerega zmogljivosti se uporablja). Zaželeno je, da se izjava predloži že z oddajo ponudbe oz. jo mora najkasneje pred podpisom pogodbe predložiti izbrani ponudnik in vsi sodelujoči.

- Izjava - vezano na določila prvega ostavka 35. člena ZIntPK (Obrazec št. 16) - predložijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi (ponudnik/partner/podizvajalec/subjekt katerega zmogljivosti se uporablja). Zaželeno je, da se izjava predloži že z oddajo ponudbe oz. jo mora najkasneje pred podpisom pogodbe predložiti izbrani ponudnik in vsi sodelujoči;

- Izjava o izpolnjevanju omejitvenih ukrepov na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 (Obrazec št. 17)  - izpolnjena s strani veh sodelujočih gospodarskih subjektov - predložijo ponudnik/partner/podizvajalec (delež podizvajanja 10% ali več);

- Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Obrazec št. 18),

- Drugi dokumenti, v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki le te ali dodatnimi pojasnili zahtevana dodatna dokumentacija.

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazcev ali kot to izhaja iz njihovega besedila. Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe (pooblastilo mora biti predloženo ponudbi).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI.

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

    - JEZIK V PONUDBI

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku.

V primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik.

    - SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerji) lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe, skupina v ponudbi predloži pogodbo o skupni izvedbi oz. ustrezen akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu od partnerjev v skupini;

- navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

    - NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje (izvedba javnega naročila s podizvajalcem).

Podizvajalec je v skladu s 94. členom ZJN-3 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik v skladu z ZJN-3 sklenil pogodbo, izvaja dela, ki so neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene ESPD izjave teh podizvajalcev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora vsak podizvajalec izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih izvajalec priglasi, nominira oziroma uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom.

V kolikor pride med izvajanjem javnega naročila do nominacije novega podizvajalca, mora ponudnik oziroma izvajalec o tem obvestiti naročnika, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente, ki so bili zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Kot predloga za vključitev novega podizvajalca se šteje vloga s predloženo vso potrebno dokumentacijo za podizvajalca.

V kolikor bodo podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredna plačila, bo moral ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oziroma situacije opravljena dela neposredno plačeval podizvajalcem, podizvajalec pa bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izjave oziroma zahteve podizvajalcev za neposredna plačila bodo priloga pogodbe. Glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so/bodo enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, imeti sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih nevede v svoji ponudbi.

    - PONUDBA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 lahko uporablja zmogljivosti drugih subjektov.

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora ponudnik ob oddaji elektronske ponudbe v sitemu e-JN, poleg ESPD izjave za subjekt katerega zmogljivosti uporablja, naložiti ustrezna dokazila, da bo imel na voljo ustrezna sredstva za izvedbo javnega naročila: npr. najemna pogodba, dogovor o medsebojnem sodelovanju, pogodbo o sodelovanju, idr..

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, vozilo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. V navedenem primeru ponudnik za vsak drugi subjekt v sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« predloži ustrezno izpolnjen in podpisan ESPD obrazec s strani subjekta katerega zmogljivosti uporablja ter poleg predloži dokazila, da bo imel na voljo ustrezna sredstva za izvedbo javnega naročila: npr. najemna pogodba ipd. ter skladno z določili točke 2.3.1 razpisne dokumentacije predložiti izjave, ki so zahtevane za subjekt katerega zmogljivosti uporablja.

V kolikor pa bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Torej, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov pri pogojih v zvezi s strokovno usposobljenostjo izvajalca ter pogojih v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti, kar pomeni, da morajo biti takšni subjekti, t.j. pravne ali fizične osebe, v okviru ponudbe nominirani kot partnerji ali podizvajalci. V navedenem primeru morajo biti predloženi vsi obrazci in dokazila, ki so zahtevani za partnerja/podizvajalca.

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

    - ESPD OBRAZEC

Izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (dalje: ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da ta gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega je ali bi lahko bil gospodarski subjekt izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje pogoje za sodelovanje,

- hkrati zagotavlja ustrezne informacije, ki jih naročnik zahteva z razpisno dokumentacijo.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Pri izpolnitvi in pripravi ESPD je potrebna skrajna pozornost in skrbnost, saj s podpisom ESPD obrazca, gospodarski subjekt izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, vključno s tistimi pogoji, ki niso zajeti v ESPD obrazcu. ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da mora gospodarski subjekt za pravilno izpolnitev ESPD obrazca v točki »B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da gospodarski subjekt v predloženem ESPD obrazcu, za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa subjekta, navede podatek o EMŠO številki osebe. Podatek o EMŠO številki je potreben za preveritev obstoja razloga za izključitev po prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Podatek o EMŠO številki gospodarski subjekt za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta navedejo v ESPD izjavi v Delu II, v Oddelku B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta.

ESPD obrazec morajo predložiti ponudniki, ponudniki v skupni ponudbi (partnerji), drugi subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik in podizvajalci.

ESPD obrazec uvozijo iz naročnikove dokumentacije objavljene na spletni strani Portal javnih naročil in ga izpolnijo na spletni strani ESPD (gov.si)

ter naložijo v informacijski sistem e-JN oz. za vse sodelujoče to izvede ponudnik:

- v razdelek »ESPD« - ponudnik«, v berljivi in ustrezni *.xml obliki datoteke,

- v razdelek »ESPD - ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih v berljivi in ustrezni -*.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.

Navodila za izpolnjevanje obrazca ESPD so dostopna tudi na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan (določila veljajo le ponudnika).

    - JAVNOST IN ZAUPNOST (POSLOVNA SKRIVNOST) PODATKOV V PONUDBI

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti pisno opredelitev npr. sklep o določitvi poslovnih skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo v tem primeru obravnaval kot takšne tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo pisno opredeljeni kot poslovna skrivnost in bodo tudi jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v izbrano ponudbo, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom.

    - POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 30. 7. 2026, do 9.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Vsa vprašanja in odgovori, ki so objavljeni na portalu javnih naročil, postanejo del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni ali dopolni. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

    - ODDAJA PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 6. 8. 2026, do 11.00 ure.

Predstavnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

    - ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 dne 6. 8. 2026 ob 13.00 uri. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

    - VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se bo takšna ponudba zavrnila.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe.

  - ROK IZVEDBE DEL

- Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je najkasneje do 30. 6. 2027.

## Izvajalec/ponudnik in naročnik se lahko v izjemnih primerih dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmetnega naročila z dodatkom (aneksom) k sklenjeni pogodbi, kar ne predstavlja bistvene spremembe.

POGODBA

Ponudnik potrdi vsebino osnutka pogodbe s podpisom ESPD Izjave.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt se z ESPD izjavo, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, opredeli glede obstoja razlogov za izključitev ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Ne glede na to, da naročnik v tem postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD, lahko naročnik na podlagi šestega odstavka 79. člena ZJN-3, če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| POGOJ | DOKAZILO | DODATNE DOLOČBE |
| --- | --- | --- |
| Gos. subjektu oz. osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku in v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. | ESPD (Opredelitev do pogoja v »Del III razlogi za izključitev«). (V »Del II:, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« se navede EMŠO številko za vsakega navedenega predstavnika gospodarskega subjekta) Vsi gos. subjekti, ki nastopajo v ponudbi že z oddajo ponudbe lahko omogočijo naročniku preverjanje izpolnjevanja navedenega pogoja, tako da v izjavi ESPD navedejo EMŠO številko za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa sodelujočih gos. subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, s čimer bodo naročniku omogočili pridobitev potrdila iz kazenskih evidenc ali predložijo Izjavo in pooblastilo (Obrazec št. 6) ali izpis iz ustreznega registra v skladu s 77. členom ZJN-3. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v sodnem registru/CKE. V kolikor naročnik neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ne bo mogel preveriti sam, bo od ponudnikov zahteval, da za sodelujoče gos. subjekte in vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gos. subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, predložijo: - pooblastilo za pridobitev izpisa iz sodnega registra, ali -izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register v skladu z a) točko tretjega odstavka 77. člena ZJN-3, ali -ustrezno izjavo, podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno in trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež (v skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3). V primeru obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 je ponudnik/subjekt upravičen do uporabe možnosti popravnega mehanizma, s tem, da subjekt izkaže, je sprejel zadostne ukrepe do roka za oddajo ponudb, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz tega pogoja. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci; - subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. |
| Gos. subjekt izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan roka za oddajo ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gos. subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan roka za oddajo ponudb ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3). | ESPD . V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. Tuji ponudniki morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj ponudnik sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo na poziv naročnika pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). V kolikor bi naročnik preverjal izključitveni razlog in neobstoja razloga za izključitev ne bo mogel preveriti sam, bo od ponudnikov zahteval predložitev dokazil (ali pooblastil za pridobitev dokazil) za sodelujoče subjekte, skladno z 77. člena. ZJN-3 ali ustrezno izjavo, podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno in trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. V primeru obstoja razloga za izključitev iz točke drugega odstavka 75. člena ZJN-3 bo naročnik gos. subjekt pozval k predložitvi dokazil, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz tega pogoja (popravni mehanizem). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, - subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. |
| Gos. subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3). | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril izpolnjevanje pogoja iz točke a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. Tuji gos. subjekti morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj gos. subjekt sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, - subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. |
| Gos. subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat (ali večkrat) izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno (točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. V kolikor bi naročnik preverjal izključitveni razlog in neobstoja razloga za izključitev iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ne bo mogel preveriti sam, bo od ponudnikov zahteval, da za sodelujoče (gospodarske) subjekte predložijo pooblastilo za pridobitev izpisa, skladno s c) točko tretjega odstavka 77. člena ZJN-3. Tuji gos. subjekti morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj gos. subjekt sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). V primeru obstoja razloga za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75 člena ZJN-3 je ponudnik/subjekt upravičen do uporabe možnosti popravnega mehanizma, s tem, da subjekt izkaže, je sprejel zadostne ukrepe do roka za oddajo ponudb, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz tega pogoja | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, - subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. |
| Naročnik lahko kadar koli v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev oz. pozval gospodarski subjekt k predložitvi dokazila oz. dopolnitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, - subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. |
| Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022). | ESPD. Subjekt ponudbi ali na poziv naročnika predloži Obrazec št. 17. | Subjekt s podpisom ESPD obrazca potrdi izpolnjevanje omejitvenih ukrepov na podlagi Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - podizvajalci (delež podizvajanja 10% ali več). Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi: -ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, -pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali -fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. |

POGOJI ZA SODELOVANJE

| POGOJ | DOKAZILO | DODATNE DOLOČBE |
| --- | --- | --- |
| POSLOVNO FINAČNA SPOSOBNOST |  |  |
| Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. | ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost: Vpis v poklicni/ poslovni register). V primeru dvoma bo naročnik pozval gos. subjekt, da predloži dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti, če le-ta ni razvidna iz uradnih evidenc. Gos. subjekt s sedežem izven RS predloži primerljiva dokazila. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci. Gospodarski subjekt mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. ki jo v ponudbi prevzema v izvajanje. |
| Gosp. subjekt mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega/e transakcijskega/e računa/e. | ESPD V primeru dvoma bo naročnik gos. subjekt pozval k predložitvi potrdil vseh bank, kjer ima gos. subjekt odprt/e račun/e ali druga primerljiva potrdil (npr. obrazec BON 2) oz. bo preverjaje pogoja poskušal pridobiti v uradnih evidencah. Gosp. subjekti s sedežem izven RS predložijo primerljiva dokazila. Dokazila ne smejo biti starejša od 35 dni od roka za oddajo ponudb. | Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom ESPD izjave. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci. |
| Gos. subjekt ima bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7. | ESPD (»Del IV: Pogoji za sodelovanje: Oddelek B: Druge ekonomske in finančne zahteve« gosp. subjekt nevede bonitetno oceno) Gos. subjekt ponudbi ali na poziv naročnika predloži eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P, izdelano s strani Ajpesa ali dokazilo agencije S&P ali Fitch ali dokazilo agencije Moody`s Bonitetno dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od roka za oddajo ponudb. Gos. subjekti s sedežem izven RS predložijo primerljiva dokazila. | Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno SB1 do vključno SB7, izdelano pri Ajpesu ali bonitetno oceno BB+, BB ali boljšo izdelano pri agenciji Standard&POOR`s ali bonitetno oceno BB+ ali boljšo izdelano pri agenciji Fitch ali bonitetno oceno Ba1 ali boljšo izdelano pri agenciji Moody`s. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - podizvajalci, katerih zmogljivosti uporablja za izpolnjevanje referenčnega pogoja. |
| Gospodarski subjekt, kateremu se odda naročilo, bo moral imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi med izvajanjem del lahko nastala naročniku ali tretjim osebam. Zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti za škodo mora biti sklanjana z zavarovalno vsoto vsaj 50.000,00 EUR. | ESPD (»Del IV: Pogoji za sodelovanje: Oddelek B: Zavarovanje poklicne odgovornosti« gosp. subjekt navede višino zavarovalne vsote po sklenjeni polici). | Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudniki lahko že v ponudbi predložijo kopijo zavarovalne police iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja. Izbrani ponudnik bo moral predložiti kopijo sklenjene zavarovalne police najkasneje v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora imeti ves čas izvedbe pogodbenih del zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam. |
| TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI |  |  |
| Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, veljavno zakonodajo, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje, tehnične specifikacije in ostale zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. | ESPD | Ponudnik/gospodarski subjekt s podpisom ESPD izjave potrdi izpolnjevanje pogoja. Izbrani ponudnik bo moral pred izvedbo del predložiti ustrezna dokazila za standarde oz. certifikate, zahtevane v tehničnih specifikacijah popisa del. Pogoj morajo izpolniti ponudnik. V primeru partnerskih ponudb in v primeru, če gos. subjekt nastopa s podizvajalcem, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja. |
| Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) ter zaključil naslednji referenčni posel: - vsaj en (1) projekt novogradnje ali obnove kanalizacijskega sistema z izgradnjo gravitacijske in/ali tlačne kanalizacije, skupne dolžine najmanj 1.000 m, pri čemer je moralo biti izvedeno črpališče na javnem kanalizacijskem sistemu s pripadajočo strojno in elektro opremo. | ESPD (»Del IV: Pogoji za sodelovanje: Oddelek C: Izvedba gradnje določene vrste« gospodarski subjekt navede referenco) Gos. subjekt ponudbi ali na poziv naročnika predloži najmanj eno (1) referenčno potrdilo, ki je potrjeno s strani naročnika referenčnega posla. | Referenca mora biti vpisana in potrjena s strani naročnika referenčnega posla na obrazcu iz te dokumentacije ali na (poljubnem) obrazcu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz obrazca št. 8. Naročnik bo priznal referenco, ki ne bodo starejše od petih (5) let od objave obvestila o naročilu za predmetno naročilo na portalu javnih naročil. Kot zaključek del se šteje datum primopredajnega zapisnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko referenco preveri ter lahko zahteva dodatna dokazila (npr. pogodbo z investitorjem idr). oz. lahko navedbe preveri neposredno pri naročniku ali investitorju referenčnega posla. Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerskih ponudb in v primeru, če gos. subjekt nastopa s podizvajalcem, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce ali partnerje morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje del najmanj v višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference. |
| Gospodarski subjekt mora razpolagati s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje pogoje za nominacijo funkcije vodje gradnje (pooblaščeni strokovnjak, vodja del, gradbeni delovodja) skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23, 85/24-ZAID-A, 47/25 – odl US in 75/25) in ki izpolnjuje naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del pri IZS; - ima ustrezno raven strokovne izobrazbe s področja gradbeništva, skladno z zahtevami in določbami GZ-1; - je zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik/partner/podizvajalcu); - je v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega naročila, kot vodja gradnje, vodja del ali odgovorni vodja del, uspešno vodil in zaključil vsaj eno (1) referenčno gradnjo (novogradnjo ali obnovo) kanalizacijskega sistema z izgradnjo gravitacijske in/ali tlačne kanalizacije, skupne dolžine najmanj 1.000 m, pri čemer je moralo biti izvedeno črpališče na javnem kanalizacijskem sistemu s pripadajočo strojno in elektro opremo. Kot zaključek del se šteje datum primopredajnega zapisnika. | ESPD (»Del IV: Oddelek C: Izobrazba in strokovna usposobljenost« - ponudnik navede vodjo gradnje) In Obrazec 9: Seznam kadrov, z navedbo referenčnega posla za vodjo gradnje. Gos. subjekt ponudbi ali na poziv naročnika predloži najmanj eno (1) referenčno potrdilo za vodjo gradnje, ki je potrjeno s strani naročnika referenčnega posla. | Ponudnik z navedbo vodje gradnje v ESPD potrdi izpolnjevanje pogoja ter ponudbi predloži potrjeno referenco. Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerskih ponudb ali v primeru, če gos. subjekt nastopa s podizvajalcem, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora biti vodja gradnje zaposlen pri ponudniku ali partnerju ali podizvajalcu. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje tega pogoja sklicuje na partnerje ali podizvajalce, mora biti navedeni vodja gradnje v okviru konkretnega posla nominiran za opravljanje funkcije vodje gradnje. Referenca mora biti vpisana in potrjena s strani naročnika referenčnega posla na obrazcu iz te dokumentacije ali na obrazcu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz Obrazca št. 10. Naročnik si pridržuje, da lahko za preveritev izpolnjevanja pogoja zahteva od ponudnika dodatna dokazila kot npr. kopija o zaposlitvi, M1 oz. M3 obrazec idr. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko navedbe preveri neposredno pri naročniku ali investitorju referenčnega posla. |
| OKOLJSKE ZAHTEVE |  |  |
| Gos. Subjekt mora upoštevati okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25). | ESPD in Izjava. Gos. subjekt ponudbi predloži Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Obrazec št. 18). | Gospodarski subjekt s podpisom ESPD izjave potrdi izpolnjevanje pogoja. Ponudnik mora z upoštevanjem okoljskih zahtev zagotoviti izvedbo predmetnega javnega naročila z izpolnjevanjem ciljev v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer, v delih, ki so predmetni za javno naročilo oz. so natančneje opredeljeni v tehnični specifikacijah naročila. Pri predmetnem javnem naročilu je potrebno upoštevati 16. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe, ki navaja, da »pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna«. Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerskih ponudb in v primeru, če gos. subjekt nastopa s podizvajalcem, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja. |
| OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA |  |  |
| Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati. | ESPD Gospodarski subjekt lahko že ob oddaji ponudbe predloži izpolnjeno in podpisana Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - Obrazec št. 15 in Obrazec št. 16. | Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca potrdi izpolnjevanje pogoja. Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - podizvajalci, - subjekt, katerega zmogljivosti uporablja. |

MERILA

Merilo za izbor izvajalca predmetnega javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki pomeni, najnižjo ponudbeno ceno vseh del brez DDV (v EUR).

V skupni ponudbeni ceni brez DDV morajo biti upoštevani vsi (morebitni) popusti, ki jih ponudnik z oddajo ponudbe ponudi.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov oddala dopustno in enako ponudbeno ceno vseh del brez DDV, bo naročnik ekonomsko najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom. Na žrebanje bo naročnik povabil vse ponudnike. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki bodo oddali enako ovrednoteno ponudbo po merilu in bo njihova ponudba uvrščene na prvo mesto glede na razvrstitev po merilu in je njihova skupna ponudbena cena vseh del brez DDV enaka, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

PONUDBENA CENA

Ponudniki k ponudbi predložijo izpolnjen »Popis del«.

Cena je oblikovana po sistemu »cena na enoto«.

Ponudbena cena za posamezno postavko je fiksna in velja ves čas trajanja javnega naročila.

Ponudniki z oddajo ponudbe preko informacijskega sistema e-JN navedejo skupno ponudbeno ceno vseh del.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisu del. Vse ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v popisu del. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali uporabi znak »/« , se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik v popis del vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Naročnik si pridružuje pravico, da lahko od ponudnikov, ki bodo oddali ponudbe, v nadaljnjih fazah postopka, ponudnika pozove k predložitvi kalkulacije cene za posamezno postavko ali več postavk s popisa del.

Cene v ponudbenem predračunu se vpisujejo z največ dvema decimalnima mestoma.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

ZAVAROVANJA

INSTRUMENT FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi predložiti instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini 20.000,00 v EUR, z veljavnostjo najmanj 120 dni od roka določenega za oddajo ponudbe.

Ponudnik mora zavarovanje predložiti v fizični in elektronski obliki.

V elektronski obliki ponudnik predloži kopija zavarovanja z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN, »Ostale priloge«.

Zavarovanje za resnost ponudbe v fizični obliki mora ne glede na način dostave, to je osebno ali po pošti na naslov naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, do vložišča prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer se bo štelo, da je ponudba prispela prepozno. Velja torej prejemna teorija.

Ponudnik mora predložiti instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v obliki:

- podpisane in žigosane bianco menice.

ter

- izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave s pooblastilom za unovčenje v višini 20.000,00 EUR (Obrazec št. 11),

Menica in menična izjava, predloženi v fizični obliki, morata biti podpisani z lastnoročnim podpisom.

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od roka določenega za oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. Ponudnik v menično izjavo navede vse transakcijske račune, ki jih ima odprte na dan, ki je določen kot rok za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali to ne bo vsebinsko, zneskovno in časovno skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz postopka javnega naročila.

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- ponudnik ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb oziroma odstopi od ponudbe ali

- ponudnik ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali

- ponudnik ne soglaša z odpravo računskih napak v ponudbi ali

- ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku ali

- po sklenitvi pogodbe ponudnik v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo kopijo zavarovalne police kot dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom na njihovo željo vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo zavarovanje za resnost ponudbe na njegovo željo vrnjeno po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

INSTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki brezpogojne, nepreklicne bančne garancije unovčljive na prvi poziv, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR skupaj z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 45 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku,

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

V kolikor bi se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi iz upravičenih razlogov podaljšal, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE ZA ŠKODO

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti kopijo zavarovalne police kot dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja ob 50.000,00 EUR. Zavarovalna polica mora trajati ves čas gradnje do končane primopredaje objekta.

V primeru, da izvajalec v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zgoraj navedene zavarovalne police, se bo štelo, da pogodba ni sklenjena, naročnik pa lahko unovči instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

INSTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku petnajst (15) dni od končnega prevzema del (datum primopredajnega zapisnika) predložiti ustrezen instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, to je brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

V primeru, da naveden instrument finančnega zavarovanja ne bo predložen v roku se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski doba za odpravo napak znaša 3 leta za vsa izvedena dela ter vgrajene materiale in naprave. Rok začne teči z dnem primopredaje pogodbenih del naročniku (datum primopredajnega zapisnika).

POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka pregleda in ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno skladno z določbami 89. člena ZJN-3.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 72/19 in 83/25;v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v desetih (10) delovnih dneh:

- od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe,

- od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži v skladu s 24. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v skladu z 8. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebine objave, povabila k oddaji ponudb ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

OBRAZEC ŠT. 1

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PONUDBA, št. ____________

Na osnovi objavljenega obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil za javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«, dajemo ponudbo, kot sledi:

- PONUDBO ODDAJAMO (USTREZNO OZNAČITE):

samostojno

s partnerji

s podizvajalci

z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

- PONUDBENA CENA

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo znaša vrednost naše ponudbe za izvedbo javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«:

| Skupna ponudbena cena vseh del v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV v EUR |  |
| SKUPNA PONUDBENA CENA VSEH DEL V EUR Z DDV |  |

PRILOGA: Popis del, izpolnjen s ponudnikovimi cenami, je sestavni del predračuna.

Ponudnik temu obrazcu obvezno predloži izpolnjen dokument Priloga 1_Popis del.

Cene v ponudbenem predračunu se vpisujejo z največ dvema decimalnima mestoma.

- VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za izključitev ponudbe.

- PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številke transakcijskih računov: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Kraj in datum:	      Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

ESPD OBRAZEC

ESPD OBRAZEC

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predložen za vse subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi:

- ponudnik,

- sodelujoči partnerji v skupni ponudbi,

- podizvajalec/i,

- subjekti, na katerih kapacitete se sklicujejo ponudniki.

S podpisom ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v obvestilu o javnem naročilu oz. pogoje navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, vključno s tistimi pogoji, ki niso ločeno zajeti v ESPD obrazcu, so pa navedeni v razpisni dokumentaciji in so potrebni za izpolnjevanje pogojev.

OBRAZEC ŠT. 3

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Javno naročilo »»Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

PODATKI O PARTNERJU

Naziv partnerja:     		_____________________________________________________

Naslov partnerja: 		_____________________________________________________

Poštna številka in pošta: 	____________________________________________________

Telefon:			_____________________________________________________

Elektronska pošta:		_____________________________________________________

Davčna številka:		_____________________________________________________

Matična številka:		_____________________________________________________

Številka TRR: 			_____________________________________________________

Zakoniti zastopnik:		 _____________________________________________________

Dela, ki jih prevzema partner:         ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Delež, ki ga prevzema partner:     ___________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila partnerjev se obrazec kopira.

OBRAZEC ŠT. 4

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:     		_____________________________________________________

Naslov podizvajalca: 		_____________________________________________________

Poštna številka in pošta: 	____________________________________________________

Telefon:			_____________________________________________________

Elektronska pošta:		_____________________________________________________

Davčna številka:		_____________________________________________________

Matična številka:		_____________________________________________________

Številka TRR: 			_____________________________________________________

Zakoniti zastopnik:		 _____________________________________________________

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Delež, ki ga prevzema podizvajalec:_________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

(žig in podpis

NAVODILA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBRAZEC ŠT. 5

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |

IZJAVA PODIZVAJALCA

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

Dela, ki jih prevzemamo kot podizvajalec: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vrednost del, ki jih prevzemamo kot podizvajalec:

_______________________ EUR brez DDV

_______________________ DDV v EUR

_______________________ EUR z DDV

Vrednost del, ki jih prevzemamo kot podizvajalec v _________ % od končne vrednosti del.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[    ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

NAVODILO: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

OBRAZEC ŠT. 6

| NAZIV SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV SUBJEKTA: |  |

IZJAVA IN POOBLASTILO

Spodaj podpisani izjavljam, da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3, pooblaščam naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb oz. iz sistema e-Dosje, da mi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |  |
| EMŠO: |  |  |
| Kraj, občina in država rojstva: |  |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |  |
|  |  | (podpis) |  |

NAVODILO: Obrazec izpolni in podpiše vsak član UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta (PONUDNIKA, PARTNERJA, PODIZVAJALCA) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence glede izpolnjevanja pogoja iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

OBRAZEC ŠT. 7

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

| Zap. št | Naziv naročnika referenčnega posla (naziv, naslov) | Predmet referenčnega posla - opis izvedenih del z navedbo dolžine izvedenega kanalizacijskega sistema | Datum izvedene primopredaje | Izvedeno črpališče na javnem kanalizacijskem sistemu s pripadajočo strojno in elektro opremo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  | DA NE |

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 8

| NAZIV NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA |  |
| --- | --- |
| NASLOV NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA |  |

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je:

| Ponudnik/ gospodarski subjekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kot (obkroži) | glavni izvajalec | partner | podizvajalec |
| Podrobnejši opis izvedenih del |  |  |  |
| Po pogodbi številka, z dne |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV |  |  |  |
| V obdobju od-do (mesec in leto) |  |  |  |
| Datum primopredaje |  |  |  |
| Ime in priimek kontaktne osebe |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |  |  |

Posel je bil izveden kakovostno in strokovno.

Kraj in datum:

Ime in priimek potrjevalca reference pri naročniku: ___________________________________

(žig in podpis)

NAVODILO: Obrazec se po potrebi kopira.

OBRAZEC ŠT. 9

| NAZIV PONUDNIKA : |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

- SEZNAM KADROV

| Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Zaposlitev vodje gradnje (navede se delodajalca vodje gradnje) | Identifikacijska številka vpisa v imenik IZS | Izobrazba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VODJA GRADNJE |  |  |  |  |

Referenčni posel za vodjo gradnje:

| Naziv naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Dolžina izvedenega kanalizacijskega sistema | Datum primopredaje | Izvedeno črpališče na javnem kanalizacijskem sistemu s strojno in elektro opremo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DA ……….NE….. |

Kraj in datum:	                  Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 10

| NAZIV NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA |  |
| --- | --- |
| NASLOV NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA |  |

REFERENČNO POTRDILO – vodja gradnje

Izjavljamo, da je:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Kot vodja gradnje/vodja del sodeloval pri naslednjem projektu (podrobnejši opis del) |  |
| Vrednost investicije brez DDV |  |
| Po pogodbi (št. in z dne) |  |
| V obdobju od-do (mesec in leto) |  |
| Datum primopredaje |  |
| Ime in priimek kontaktne osebe pri investitorju |  |
| Elektronski naslov in telefon kontaktne osebe pri investitorju |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek potrjevalca reference: __________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

NAVODILO: Obrazec se po potrebi kopira.

OBRAZEC ŠT. 11

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

MENIČNA IZJAVA

za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Občini Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 20.000,00 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali - ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali - ne soglašamo z odpravo računskih napak v ponudbi ali - ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo kopijo zavarovalne police kot dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo..

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa, do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do vključno _______________.

Brezpogojno dajemo nalog oziroma pooblastilo za plačilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih naših transakcijskih računov (navesti vse banke in transakcijske račune, kjer ima ponudnik odprte račune na dan, ki je bil v predmetnem javnem naročilu določen za oddajo ponudb):
____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,…

S podpisom te menične izjave za plačilo menice dajemo nepreklicno in brezpogojno nalog ter pooblastilo naročniku Občina Ivančna Gorica, da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu odprtem pri kateri koli poslovni banki v Republiki Sloveniji ali v tujini ter s podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži v plačilo naročnik Občina Ivančna Gorica.

Menica se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana.

Kraj in datum:	                  Ime in priimek: _____________________			                                         (žig in podpis)

Navodilo: Veljavnost menične izjave za resnost ponudbe se določi glede na veljavnost ponudbe. Menična izjava mora veljati najmanj 120 dni od roka določenega za oddajo ponudbe.

OBRAZEC ŠT. 12

Izpolnjeno menično izjavo za resnost ponudbe skupaj z eno bianko menico je potrebno posredovati po pošti ali osebno na naslov naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

Ponudniki lahko uporabijo primer spodnje delno predizpolnjene ovojnice.

| OVOJNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošiljatelj (vlagatelj): |  |  |  |  | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |  |  |
| Naziv: |  |  |  |  | Datum in ura: |  |  |  |
| Naslov: |  |  |  |  | Zap. št.: |  |  |  |
| ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE |  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe: |  |  |  |
| Javno naročilo: |  |  |  |  | Prejemnik : |  |  |  |
| IZGRADNJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V AGLOMERACIJI SPODNJE BREZOVO – 1. FAZA |  |  |  |  | Občina Ivančna Gorica Sokolska Ulica 8 1295 Ivančna Gorica |  |  |  |
| Oznaka JN: |  | 430-0024/2026 |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka na portalu JN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok za oddajo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NE ODPIRAJ ! (del ponudbene dokumentacije) |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZEC ŠT. 13  - VZOREC

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

ZA:  Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

DATUM:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: 	(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:   (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:    (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:    (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe, št.       z dne       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila, ter datum sklenitve), za izvedbo javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«.

ZNESEK V EUR: 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV (vpiše se znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:                     (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. izvajalca javnega naročila po pogodbi)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 14  - VZOREC

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

ZA: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

DATUM: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ______ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: _____(vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _____(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _______(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.___ z dne _____(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako _____) za javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«.

ZNESEK IN VALUTA: 5 % pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša __________ EUR (vpiše se znesek s številko in besedo ter valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

(nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ______ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: _________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _______ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika oziroma izvajalca po pogodbi)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 15

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI/GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

«

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB , 158/20 in 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri), podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Naslov ali sedež ponudnika |  |
| Matična / davčna številka |  |

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označiti):               DA                  NE

Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov*:

| Ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva v % | tihi družbenik* (da/ne; če da, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

| Naziv pravne osebe | sedež pravne osebe | matična / davčna številka | delež lastništva v % | pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pri čemer so pravne osebe pod B. v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva v % | tihi družbenik* (da/ne; če da, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom:

| Naziv pravne osebe | sedež pravne osebe | matična / davčna številka | način povezave |
| --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Opomba: *Navedba o tihih družbenikih velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe ostaja.

Kraj in datum:						Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

Navodilo: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

OBRAZEC ŠT. 16

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

IZJAVA

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt _______________________________________________

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23; ZIntPK).

Kraj in datum:						Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBRAZEC ŠT. 17

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OMEJEVALNIH UKREPOV,

DOLOČENIH V SKLEPU SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

| Naročnik | Občina Ivančna Gorica |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | »IZGRADNJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V AGLOMERACIJI SPODNJE BREZOVO – 1. FAZA« |
| Oznaka javnega naročila pri naročniku | 430-0024/2026 |

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

izjavljamo, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ali pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenega subjekta, ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih navedenih subjektov.

Kraj in datum: 							Ime in priimek: _____________________ 										(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 18

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«

IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izjavljamo, da bomo pri izvajanju del upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) in izpolnili vse zahteve iz citirane uredbe, ki se nanašajo na predmete tega javnega naročila in bomo spoštovali vse relevantne določbe predmetne Uredbe v obsegu, kot so le-te aplikativne za predmetni projekt.

Dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev iz citirane uredbe, ki se nanašajo na predmete tega javnega naročila, ki so vključeni v tehnično specifikacijo naročnika in ki dokazuje izpolnjevanje zahtev, bomo predložili na poziv naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe za javno naročilo »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1. faza«.

Kraj in datum:						Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 19 - VZOREC

NAROČNIK: 	OBČINA Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,

ki jo zastopa župan Dušan Strnad

Matična številka: 5886244000

Davčna številka: SI44105487

TRR: SI56 0110 0010 0003 929

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC: 	_________________________

ki ga zastopa ______________

Matična številka: __________

ID za DDV: _______________

TRR: ____________________ odprt pri _________,

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

GRADBENO POGODBO

»Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo 1. faza«

UVODNE DOLOČBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

- je naročnik za oddajo javnega naročila »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo 1. faza«, izvedel postopek javnega naročanja v skladu s 47. členom Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22- odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), ki je bil dne ________ objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave ___________ (v nadaljevanju: javno naročilo);

- da je naročnik dne _____________ izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. _____________ (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji javnega naročila),

- da je  bil na osnovi javnega naročila in naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila za izvedbo javnega naročila izbran izvajalec, zaradi česar se sklepa predmetna gradbena pogodba.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet gradbene pogodbe je »Izgradnja javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo 1. faza« v Občini Ivančna Gorica, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe št. _____________ z dne __________.

S to gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel strokovno, kakovostno in s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter po zaključku del predal vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih. Izvajalec se zavezuje izvesti tudi; zakoličbo trase kanalizacije, pripravo gradbišča, zemeljska dela, izkope in zavarovanje gradbenih jam, dobavo in vgradnjo kanalizacijskih cevi, izvedbo revizijskih jaškov, črpališča, zasipi in sanacija površin in izvesti geodetski posnetek izvedenega stanja.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. _________ , z dne _________ predstavlja osnovno tolmačenje predmetne gradbene pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Cene za posamezno vrsto del so določene na podlagi izvajalčeve ponudbe št. ___________ s prilogo Popis del, z dne ____________ , ki je kot priloga 1, sestavni del te gradbene pogodbe.

Skupna vrednost vseh del, ki so predmet te gradbene pogodbe, za čas investicije znaša _________________ EUR brez DDV.

DDV ni obračunan, upošteva se obrnjena davčna obveznost po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna z veljavno davčno stopnjo, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2026/2027 na proračunski postavki: 15007 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, konto 420 401 Novogradnje, NRP OB039-20-0001 – Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, tudi za dela, ki so predpisana z valjanimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Pogodbena dela se izvršijo do popolne funkcionalnosti objekta.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, zmanjša ali poveča obseg del v fazi izvedbe.

Obračun se izvaja po sistemu cene na enoto in dejansko izvedenih količin.

ROK IZVEDBE

- člen

Rok dokončanje del po tej pogodbi je najkasneje do 30.6.2027. Za pričetek del se šteje zapisniško evidentiran datum uvedbe v delo, po sklenitvi pogodbe, ter izročitvi projektne dokumentacije in gradbišča izvajalcu. Dokončanje del pomeni fizično izvedena vsa dela, izročitev vse potrebne dokumentacije ter opravljen kakovostni pregled s predajo izvedenih del naročniku.

Rok se lahko spremeni le v primeru, da prekinitev izvajanja del upravičeno zahteva naročnik ali zaradi višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneksa k tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Če izvajalec z del ne prične v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

V roku 10 (deset) koledarskih dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski in finančni plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

OBRAČUN IN PLAČILO

- člen

Izvršena dela se bodo obračunavala z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Situacija se izstavi na osnovi dejansko izvršenih del, vpisanih in potrjenih v gradbenem dnevniku oziroma knjigi obračunskih izmer ter enotnih cen iz pogodbene ponudbe. Obračunsko obdobje je od 1. do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet ali spletne banke. Kot uradni prejem računa se šteje datuma prejema e-računa pri naročniku.

Naročnik bo izstavljene situacije pregledal in potrdil v osmih delovnih dneh po izstavitvi. Naročnik je dolžan nesporni del situacije poravnati  v 30 (tridesetih) dneh po prejemu pravilno izstavljene situacije oz. od prejema listine, ki je podlaga za plačilo, za sporni del pa takoj začeti reklamacijski ali arbitražni postopek. Plačilo se vrši v korist transakcijskega računa izvajalca.

- člen

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do naročnika, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe brez izrecnega soglasja naročnika, ki mora biti v tem primeru v pisni obliki.

ZASTOPNIKI STRANK POGODBE IN STROKOVI NADZOR

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala ter mu po potrebi zagotavljati materialno tehnično podporo za izvajanje teh nalog.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________ . Naročnik pooblasti za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del vodjo nadzora.

Skrbnik pogodbe in strokovni nadzor kot naročnikova predstavnika veljavno zastopata naročnika pri izvajanju pogodbenih del in v njegovem imenu skrbita za to, da se izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _______________  , nominiran vodja del je _______________ in nominiran vodja gradnje je ___________.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se naročnik obvezuje:

- izvajalcu pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo, njene spremembe in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom,

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne,

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del,

- zagotoviti nadzor nad izvedbo del,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče plačevati naročena dela v dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični dokumentaciji in pogodbenem predračunu del,

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete po predpisih in standardih in v skladu s popisi del,

- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- prijavil gradbišče v skladu s predpisi,

- izvedel ustrezno označitev gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo,

- zagotovil organizacijo gradbišča, postavitev pomožnih objektov in vzpostavitev transportnih poti v soglasju z lastniki zemljišč, če naročnik nima na voljo svojih zemljišč, v kolikor je to potrebno,

- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo naročniku,

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izvajal dela po terminskem planu,

- izročil naročniku pred vgradnjo materialov dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse, če bo naročnik to zahteval,

- pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

- obvestil naročnika o fizičnem pričetku in dokončanju del,

- zagotoviti projekt izvedbenih del (PID) in ga izročiti v 4 tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf formatu),

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitev škode tretjim osebam, postavitev ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost,

- po končanem delu/gradnji na svoje stroške pospravil gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje območja gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegel pri izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter vzpostaviti prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal,

- izdelal elaborat za zaporo cest in pridobil potrebna dovoljenja za zaporo cest,

- po uspešno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti po tej pogodbi, na poziv naročnika sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih vprašanjih iz obsega ali kvalitete izvedenih del.

Izvajalec se zavezuje na lastne stroške odpraviti škodo, ki jo je pri svojem delu povzročil tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja del po tej pogodbi.

Med izvajanjem pogodbenih del bo izvajalec samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitve nastanka škode tretjim osebam ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. Naročnik z naslova varnosti zagotovi varnostni načrt in v kolikor izvajalec opravlja dela s podizvajalci, naročnik zagotovi tudi koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču.

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen s pogoji izvajanja del na lokaciji gradnje in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi,

- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, če so te posledica gradnje ali vgrajene opreme;

- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naročnika odpraviti napake na lastne stroške. Po odpravi napake začnejo teči garancijski roki za nove storitve oz. materiale znova, skladno z določili te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče in onemogočiti dostop na gradbišče vsem osebam, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbišča, kjer gradnja poteka na površinah, ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbišču, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta.

Izvajalec mora omogočiti nemoteno življenje in delo v objektih v neposredni bližini izvajanja del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliške prebivalce in uporabnike objektov v neposredni bližini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj tri (3) dni prej na primeren način obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveščanja). Izvajalec je dolžan odpraviti morebiti nastale poškodbe na sosednjih objektih oz. nepremičninah in ureditvah, v kolikor bi do njih prišlo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan redno čistiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnažene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbišče. V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbišče prišlo do poškodovanja cestišč, je izvajalec dolžan na lastne stroške v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje, oz. sanirati nastale poškodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. Izvajalec mora poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zapraševanja (npr. z rednim škropljenjem). Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in ponudil v svoji ponudbi.

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje tudi, da bo morebitne odstranitve mejnih znamenj v času in za potrebe gradnje, na lastne stroške vrniti na prvotno mesto.

PODIZVAJALCI

- člen

(Izvajalec s ponudbo št._________, z dne ____________ /nastopa s podizvajalci:

/ni priglasil podizvajalcev./ustrezno dopolniti/

Podizvajalec 1: (firma, naslov, matična števila, davčna številka)  ___________________,

Opis del oziroma storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec: ______

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: _______ %

Podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva/ ne zahteva neposredno plačilo.

/navesti ali se zahteva neposredno plačilo/

Podizvajalec 2: (firma, naslov, matična števila, davčna številka)  ___________________,

Opis del oziroma storitev,, ki jih bo izvedel podizvajalec: ______

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: __________ %

Podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva/ ne zahteva neposredno plačilo.

/navesti ali se zahteva neposredno plačilo/

Ob priglasitvi podizvajalcev, glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem, tretjem  in petem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo.  Podizvajalec je dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcem.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Vključitev podizvajalca oziroma zamenjave podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da gradnjo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico to pogodbo odpovedati.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci opravljajo storitev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

VARSTVO PRI DELU

- člen

Izvajalec del je dolžan v času gradnje del upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri delu in prevzame vso odgovornost iz tega naslova.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 5% celotne vrednosti  pogodbe brez DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in o tem pisno obvestiti naročnika.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v tabeli),

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,

- v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa,

- zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega naročila, vključno z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najpozneje v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to je brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, ter z veljavnostjo do vključno 45 dni po poteku veljavnosti te pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena in je izpolnjen pogoj, da naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Garancijski doba za vsa izvedena dela je 3 leta od uspešne primopredaje del (datum primopredajnega zapisnika). Izvajalec mora najpozneje v petnajstih (15) dneh od končnega prevzema del predložiti ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, to je brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR v skladu s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; GZ-1).

Izvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe naročniku izročiti kopijo zavarovalne police. V primeru, da izvajalec v roku 15 (petnajst) dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 1. odstavka tega člena pogodbe, lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih dneh.

Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca/dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca/dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudbi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

V skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Prepoved iz prvega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Na podlagi 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Če pride do statusne spremembe stranke te pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili tega sporazuma.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva (2) izvoda.

Številka: 		                                        			Številka:

Datum:                                                                   			Datum:

Izvajalec 							Naročnik

OBČINA IVANČNA GORICA

župan Dušan Strnad

1

1. točka člena 1h Sklepa Sveta 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- Prepovedano je dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv 2014/23/EU (*), 2014/24/EU (**), 2014/25/EU (***) in 2009/81/ES (****) Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 10, odstavki 1, 3, 6(a) do 6(e), 8, 9 in 10, členov 11, 12, 13 in 14 Direktive 2014/23/EU, členov 7 in 8, člena 10(b) do (f) in (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, člena 18, člena 21(b) do (e) in (g) do (i), členov 29 in 30 Direktive 2014/25/EU ter člena 13(a) do (d), (f) do (h) in (j) Direktive 2009/81/ES:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

(b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

(c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.