Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 2 | ESPD | Obrazec je pripravljen za potrebe elektronske oddaje ponudbe v .xml obliki. Obrazec se uvozi v aplikacijo e-JN v razdelek »ESPD«. ESPD izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi. |
| 3 | Ponudbeni predračun | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ponudnik - Predračun«. |
| 4 | Referenčna lista ponudnika | Izpolnjen, podpisan in žigosan Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 5 | Potrdilo o dobro opravljenem delu | Referenčno potrdilo ni potrebno oddati v fazi oddaje ponudbe, lahko pa se ga vseeno priloži. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti (če ga ponudnik oddaja v ponudbi) v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 6 | Vodja gradnje | Izpolnjen, podpisan in žigosan Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 7 | Referenčna lista vodje gradnje in fotokopija potrdila Inženirske zbornice Slovenije oziroma za tuje gospodarske subjekte pristojne organizacije v matični državi (če je članstvo pogoj za opravljanje dejavnosti) ali navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS, in fotokopija M1 obrazca oziroma drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti. | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložena dokazila. Dokument in dokazila pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 8 | Potrdilo o dobro opravljenem delu za vodjo gradnje | Referenčno potrdilo ni potrebno oddati v fazi oddaje ponudbe, lahko pa se ga vseeno priloži. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti (če ga ponudnik oddaja v ponudbi) v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 9 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 10 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak | Parafiran. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 11 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 12 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 13 | Izjava po 35. členu ZIntPK | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 14 | Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Gradbena pogodba | Parafirana. |
| Priloga | Popis del (excel) | Izpolnjen in predložen v excelu in .pdf formatu (v primeru, da v ponudbi manjka predložena katera oblika popisa, si naročnik pridržuje možnost dopolnitve v skladu z 89. členom ZJN-3). |
|  | Partnerska pogodba (v primeru nastopa s partnerji) | V fazi oddaje ponudbe se ne zahteva. Predloži izbrani ponudnik naročniku v skladu z določili razpisne dokumentacije. |
|  | Podizvajalske pogodbe (v primeru nastopa s podizvajalci) | V fazi oddaje ponudbe se ne zahteva. Predloži izbrani ponudnik naročniku v skladu z določili razpisne dokumentacije. |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme/nazive): ____________________________

### II. Osnovni podatki o ponudniku (vodilnemu partnerju, v primeru skupne ponudbe)

| Popolna firma ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| MSP (obkrožiti) | DA NE |
| TRR in banka (ponudnik navede vse odprte TR račune) |  |

### III. Ponudba s podizvajalci

| Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| MSP (obkrožiti) | DA NE |
| TRR |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (skrajšana firma podizvajalca, vrsta del)*: | Podizvajalec: Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Vrednost del: EUR Zahteva neposredna plačila (obkrožiti): DA NE |

(*v kolikor je več podizvajalcev, se ta del kopira)

IV. Skupna ponudba

| Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji ponudniki (skupna ponudba): | Vodilni partner: Partner 1: Partner 2: Partner 3: __________________ (v primeru več partnerjev se doda vrstice) |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini (navesti tudi za vodilnega partnerja):* | Vodilni partner: Vrsta del, ki jih bo izvedel: Partner 1: Vrsta del, ki jih bo izvedel: Partner 2: Vrsta del, ki jih bo izvedel: __________________ (v primeru več partnerjev se doda vrstice) |
| MSP (navesti partnerja in obkrožiti) | DA NE DA NE DA NE |

(*v kolikor je več partnerjev, se ta del kopira.)

V. Skrbnik pogodbe na strani ponudnika:

| Skrbnik pogodbe na strani ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Številka telefona: |  |
| E-pošta: |  |

### VI. Oseba, pooblaščena za podpis pogodbe z naročnikom:

| 1. |  |
| --- | --- |

VII. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

VIII. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih e-računov.

Podrobne podatke o pogojih in načinu plačila določa pogodba.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Obrazec št: 3

Ponudbeni predračun

Na osnovi povabila za javno naročilo z naslovom »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«, dajemo predračun, kot sledi:

I. Predračun številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

II. Ponudbena cena (rekapitulacija)

| Skupaj ponudbena vrednost brez DDV* | ________________ EUR |
| --- | --- |

*Za projekt vodovoda se v skladu s 76. a členom ZDDV-1 DDV ne obračuna.

| II. Rok veljavnosti predračuna |  |
| --- | --- |

Predračun velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Predračun mora biti veljaven najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost predračuna pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _______________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 4

Referenčna lista ponudnika

Z referenčno listo ponudnika se izkazuje izpolnjevanje relevantnih pogojev:

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ (ime in priimek) izjavljam, da je gospodarski subjekt ___________________ (naziv subjekta) izvedel sledeče referenčne projekte v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji:

Referenca 1:

| Referenčni naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz razpisa) |  |
| Vloga, v kateri je izvajalec izvajal referenčna dela (npr. glavni izvajalec, partner, podizvajalec) |  |
| Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) |  |
| Datum zapisniškega prevzema del s strani naročnika/investitorja ali pridobitve uporabnega dovoljenja |  |
| Vrednost vseh pogodbenih del v EUR brez DDV** |  |
| Vrednost izvedenih del (brez DDV) v EUR brez DDV, ki se nanaša na referenčne storitve * |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |  |

* vpiše se vrednost izvedenih del, ki se nanaša izključno na izgradnjo, sanacijo ali rekonstrukcijo vodovoda, katera pa je lahko nižja od celotne vrednosti izvedenih del ** (na primer pri komunalni ureditvi stanovanjske ali poslovne cone)

Referenca 2:

| Referenčni naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz razpisa) |  |
| Vloga, v kateri je izvajalec izvajal referenčna dela (npr. glavni izvajalec, partner, podizvajalec) |  |
| Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) |  |
| Datum zapisniškega prevzema del s strani naročnika/investitorja ali pridobitve uporabnega dovoljenja |  |
| Vrednost vseh pogodbenih del v EUR brez DDV** |  |
| Vrednost izvedenih del (brez DDV) v EUR brez DDV, ki se nanaša na referenčne storitve * |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |  |

* vpiše se vrednost izvedenih del, ki se nanaša izključno na izgradnjo, sanacijo ali rekonstrukcijo vodovoda, katera pa je lahko nižja od celotne vrednosti izvedenih del ** (na primer pri komunalni ureditvi stanovanjske ali poslovne cone)

V primeru več referenc se doda novo tabelo.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 5

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, e-naslov, tel. št.): ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Spodaj podpisani zastopnik referenčnega naročnika izjavljam, da je spodaj navedeni izvajalec izvedel:

| gospodarski subjekt (naziv in naslov izvajalca del) |  |
| --- | --- |
| je v vlogi (navedba vloge, v kateri je izvajalec referenčnih del izvedel gradbena dela – npr. glavni izvajalec, partner, podizvajalec) |  |
| izvedel naslednja dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec del, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz razpisa) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko, sklenjeno z dne |  |
| v obdobju od - do |  |
| Datum zapisniškega prevzema del s strani naročnika/investitorja oz. datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |
| v vrednosti (celotna vrednost del, ki jih je izvedel izvajalec brez DDV oziroma po potrebi prikazana tudi izvedena vrednost del, ki se je nanašala izključno na izgradnjo, sanacijo ali rekonstrukcijo vodovoda) |  |

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 6

Vodja gradnje

Nominirani VODJA GRADNJE:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Aktivno govori slovenski jezik | DA NE |
| Zaposlen pri |  |

Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

_____________________________________________________

Priloge v ponudbi:

- fotokopija potrdila Inženirske (ali druge pristojne) zbornice Slovenije oziroma za tuje gospodarske subjekte pristojne organizacije v matični državi (če je članstvo pogoj za opravljanje dejavnosti) ali navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS,

- fotokopija M1 obrazca oziroma drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti,

- dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1 (velja samo za tuje državljane)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 7

Referenčna lista vodje gradnje

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je ___________________ (navedba nominiranega vodje gradnje), kot vodja gradnje (ali vodja del) sodeloval pri naslednjih referenčnih projektih:

Referenca 1:

| Referenčni naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz razpisa) |  |
| Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) |  |
| Datum zapisniškega prevzema del s strani naročnika/investitorja ali pridobitve uporabnega dovoljenja |  |
| Vrednost vseh pogodbenih del v EUR brez DDV** |  |
| Vrednost izvedenih del (brez DDV) v EUR brez DDV, ki se nanaša na referenčne storitve * |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |  |

* vpiše se vrednost izvedenih del, ki se nanaša izključno na izgradnjo, sanacijo ali rekonstrukcijo vodovoda, katera pa je lahko nižja od celotne vrednosti izvedenih del ** (na primer pri komunalni ureditvi stanovanjske ali poslovne cone)

V primeru več referenc se doda novo tabelo.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 8

Potrdilo o dobro opravljenem delu nominiranega kadra

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, e-naslov, tel. št.): ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Spodaj podpisani zastopnik referenčnega naročnika izjavljam, da je spodaj navedeni kader izvedel:

| gospodarski subjekt (naziv in naslov izvajalca del) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek kadra ter funkcija kadra pri referenčnem projektu (vodja gradnje, vodja del, drugo) |  |
| izvedel naslednja dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel nominirani kader, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz razpisa) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko, sklenjeno z dne |  |
| v obdobju od - do |  |
| Datum zapisniškega prevzema del s strani naročnika/investitorja oz. datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |
| v vrednosti (celotna vrednost del, ki jih je izvedel izvajalec brez DDV oziroma po potrebi prikazana tudi izvedena vrednost del, ki se je nanašala izključno na izgradnjo, sanacijo ali rekonstrukcijo vodovoda) |  |

Dela so zaključena in so bila izvedena pravočasno in kvalitetno v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ___, z dne ___ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«

ZNESEK IN VALUTA: 10,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: /

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št: 10

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«

ZNESEK  IN VALUTA: 5,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št: 11

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«,

podizvajalec ____________________________________________ (naziv podizvajalca)

izjavljam, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z naslednjimi deli _________________________________________________________ (opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec), v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Naziv podizvajalca: _____________________ Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec razmnoži.

Obrazec št: 12

Izjava o lastniških deležih

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja) »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«

Naziv

Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)

Matična številka

ID za DDV ali davčna številka

Subjekt je nosilec tihe družbe (tuj subjekt*; vpisati DA – NE)

Lastniška struktura subjekta:

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družabniki*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)

Delež lastništva

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe

Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)

Delež lastništva subjekta

ID za DDV ali davčna številka

Subjekt je nosilec tihe družbe (tuj subjekt*; vpisati DA – NE)

Pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)

Delež lastništva

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

Naziv pravne osebe

Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)

ID za DDV ali davčna številka

Povezana na način:

(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe (udeležence v lastništvu ponudnika) navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ponudnika ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

Obrazec št: 13

Izjava po 35. členu ZIntPK

NAROČNIK:  OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

IZVAJALEC: ____________________________________

Datum: ____________

Izjava po 35. členu ZIntPK

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«

________________________________________________________________________

(ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem v Občini Ljutomer in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb in 16/23 - ZZPri).

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

Obrazec št: 14

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140

PONUDNIK……………………………………………………………………………………

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- (b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- (c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- (d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

Vzorec pogodbe

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | mag. Olga Karba, županja |
| Matična številka: | 5874092000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 60214406 |
| Transakcijski račun: | SI56 0126 3010 0013 693 |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

GRADBENO POGODBO

za izvedbo projekta

»Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«

št. ________

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN -3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje z naslovom »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«, po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne _________, pod številko objave_____________,

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila sprejel Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, številka ____________, z dne ____________, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. __________, dne_________, iz katere izhaja, da da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejša ponudba, sprejme ponudba izvajalca.

Pogodbeni stranki se strinjata, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija, št. __________________, z dne _____________ (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca, št. _____________, z dne _________________ ,

- ponudbeni predračun – popis del izvajalca, št. _____________, z dne _____________ ,

- potrjena projektna dokumentacija za izvedbo, PZI, št. PR-25/2021, avgust 2022, izdelovalca Svetovanje in gradbeni nadzor, Rudi Sever s.p., Stročja vas 3e, 9240 Ljutomer,

- Gradbeno dovoljenje št. 351-84/2022-6225-8 z dne 26. 4. 2022, ki ga je izdala Upravna enota Ljutomer,

- vsa ostala dokumentacija, vezna na predmetno javno naročilo.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo zgoraj v tem členu.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Projekt obsega vsa gradbena dela za predmet naročila »Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer«, kot izhaja iz razpisne dokumentacije javnega naročila in projektne dokumentacije.

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, strojno inštalacijska dela, zunanjo ureditev, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa dela vezana na izvedbo javnega naročila.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, vsebino projektne naloge, vsebino razpisne in druge dokumentacije, ki je njen sestavni del, ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču in nemoteno izvedbo del, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta ter ustrezen odvoz komunalnih odpadkov na deponijo.

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki so zajeti v ponudbeno ceno in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so izjemoma dopustne le s pisnim in izrecnim soglasjem vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvrševal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke ter skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške uredil deponijo za odvoz odpadnega materiala oz. v kolikor bo odvažal odvečni material na stalno deponijo, so stroški deponije zajeti v ponudbi.

4. člen

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec prične z delom, se, ne glede na prejšnji stavek, šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora naročniku v roku 5 koledarskih dni od uvedbe v delo po tej pogodbi izročiti:

- detajlni terminski plan izvajanja del,

- načrt organizacije gradbišča,

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,

- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču, na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju varnostnega načrta in ob upoštevanju območja, kjer bodo potekala dela.

5.člen

Izvajalec mora v roku 10 delovnih dni od dneva sklenitve te kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku predložiti finančno zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: banke) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka, ki je v pogodbi določen kot končni rok za izvedbo naročila. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolnjuje skladno s pogodbo ali

- če bo naročnik  odstopil od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca ali

- če ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Finančno zavarovanje mora biti enako vzorcu finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Če se med izvajanjem pogodbe podaljša rok za dokončanje, mora izvajalec ustrezno podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer sme naročnik unovčiti obstoječe finančno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila pogodbe glede pogodbenih kazni.

Če se med izvajanjem pogodbe poveča pogodbena vrednost, mora izvajalec ustrezno povečati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer sme naročnik unovčiti obstoječe finančno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila pogodbe glede pogodbenih kazni.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Izvajalec mora naročniku predložiti tudi zavarovalno polico za zavarovanje gradbene odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove gradbene dejavnosti na projektu, ki je predmet pogodbe, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe sklenil zavarovalno polico, ki krije delo in vgrajen material, opremo (vključno z ne-vgrajenim materialom in opremo na kraju gradnje), do polne pogodbene vrednosti, z vključenimi odvoza materiala; ter splošno civilno odgovornost, v skladu s to pogodbo.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. UVEDBA IN ZAČETEK DEL TER ROKI IZVEDBE DEL

6. člen

Uvedba v delo se izvede po izpolnitvi odložnih pogojev iz pogodbe. Za začetek izvajanja pogodbenih del se šteje dan podpisa zapisnika o uvedbi v delo. Dan uvedbe izvajalca v delo se ugotovi zapisniško in s strani nadzornika evidentira v gradbenem dnevniku.

Izvajalec mora izvajanje del redno usklajevati s potrjenim operativnim terminskim načrtom. Ob vsakem odstopanju, ki bi lahko vplivalo na pogodbeni rok, kakovost izvedbe ali usklajenost z drugim izvajalcem, mora nemudoma pisno obvestiti naročnika in strokovni nadzor ter predlagati ustrezne korektivne ukrepe.

Rok za zaključek gradbenih del s strani izvajalca je 31. 8. 2027. Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti, vključno z odpravo vseh morebitnih napak, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in podpisom primopredajnega zapisnika, je 15. 10. 2027, ob upoštevanju določil XII. poglavja te pogodbe.

Dela za predmetno javno naročilo je potrebno izvesti v roku, ki ga zahteva naročnik.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje, da izvajalec v celoti izvede vsa pogodbena dela, odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti, strokovni nadzor potrdi ustreznost izvedbe ter pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik.

7. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del je o tem dolžan najmanj 15 koledarskih dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo samo v primeru, da tako odloči naročnik, ki glede tega tudi z izvajalcem sklene ustrezen aneks k pogodbi. V tem primeru mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe naročila po tej pogodbi, razen če naročnik ne odloči drugače.

V. PODIZAJALCI

8. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:

- naziv:_______________________________

- naslov:_____________________________

- matična številka:______________________

- ID za DDV:__________________________

- transakcijski račun_____________________ pri___________________________

- ki ga zastopa:______________________________________________________

- vrsta del:_________________________________________________________

- predmet del:______________________________________________________

- količina del:_______________________________________________________

- vrednost del:______________________________________________________

- kraj izvedbe del:____________________________________________________

- rok izvedbe:_______________________________________________________

Podizvajalec _______________ je v ponudbi izvajalca _____ (številka/datum), z dne ____________, zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo)

Podizvajalec _______________ v ponudbi izvajalca _____ (številka/datum), z dne ____________, ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila).

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Prav tako brez soglasja naročnika ne sme nominirati novih podizvajalcev.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi vso dokumentacijo, ki je bila v dokumentaciji zahtevana za podizvajalce.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja področja javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VI. VREDNOST POGODBE

9. člen

Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št. ........., z dne ......................, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

vrednost brez DDV: …………………….. EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,77/18, 59/19 in 72/19), pri čemer je zavezanec za plačilo DDV naročnik.

Sredstva so zagotovljena na:

- PP 1603331 Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer ter v NRP 2026-2029; Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2026 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/2026).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se bo izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostna naloga 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, Specifični cilj RSO2.5, ukrep: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev.

Izvajalec soglaša, da pogodbena cena v času veljavnosti pogodbe ostane nespremenjena (fiksna), razen kolikor iz te pogodbe ne izhaja drugače, in zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške za preiskave in certifikate in druge stroške za dokazovanje kvalitete, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, vse potrebne delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje naročniku, vse potrebne preizkuse, kot tudi vse ostale stroške, potrebne za izvedbo predmeta pogodbe.

Končna pogodbena vrednost bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene vrednosti, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili končno pogodbeno vrednost izvedenih del.

Ne glede na prejšnja pogodbena določila, vezana na področje DDV, mora izvajalec upoštevati vsakokratno veljavno zakonodajo, predpise in pojasnila Ministrstva za finance iz področja davka na dodano vrednost (DDV).

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

10. člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča,  če bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa zaradi nepredvidljivih okoliščin, za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih 95. člen ZJN-3.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04), z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa »50 POVPREČNI INDEKS ZA INŽENIRSKE GRADNJE« (v nadaljevanju: indeks), ki ga mesečno izračunava in objavlja GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM. Valorizacija se prizna na pisni predlog izvajalca in lahko znaša največ 50 % povišanja prej navedenega indeksa cen.

.

V primeru iz tega člena mora izvajalec posredovati naročniku obrazložen zahtevek za spremembo cen skupaj z izračunom spremembe cen, narejenim na podlagi vrednosti indeksa na zadnji dan v mesecu za posamezni mesec, za katerega izvajalec uveljavlja spremembo cene. Naročnik lahko od izvajalca zahteva dodatna dokazila in/ali pojasnila v zvezi z zahtevano spremembo cen.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material. Plačilo teh del je dopustno le, če jih predhodno potrdi naročnik, razen če bi jih bilo zaradi nujnosti treba izvesti, pa objektivno gledano soglasja naročnika izvajalec ni mogel pravočasno pridobiti.

VlII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

11. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije. Pri izstavljanju začasnih in končne situacije mora izvajalec upoštevati delitev na upravičene in neupravičene stroške, skladno z navodili naročnika.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa in naročnika potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, ki je informativnega značaja in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu in naročniku predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do zadnjega dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 5 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil zgolj v nesporni višini. V kolikor v roku 5 dni nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 5 dni od prejema situacije v potrditev. Vsak predlog situacije mora potrditi tudi naročnik.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi situacijami mesečno najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-račun).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati v elektronski obliki (e-račun), končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 5 dni od končnega obračuna izvedenih del, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil. (opomba: stavek bo v končni Pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci).

IX. PLAČILNI POGOJI

12. člen

Naročnik bo izvedel plačila na podlagi s strani nadzornega organa in naročnika potrjene mesečne in končne obračunske situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je v 30-ih dneh od uradnega datuma prejema vsake potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na računu.

Plačilo na podlagi končnega računa (situacije) se ne izvede, dokler izvajalec naročniku ne preda ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in vse dokumentacije, zahtevane v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer:

podizvajalcu_______________________ na transakcijski račun________________________,

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila).

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

13. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko so zapisniško ugotovljeni pogoji ozirom a odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje.

14. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z veljavno zakonodajo.

15. člen

V primeru, da izvajalec zamuja z deli glede na potrjen terminski plan v posameznem (mesečnem) obračunskem obdobju za več kot 5 (pet) dni, ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil posamezne faze (situacije), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse dodatne stroške gradbenega nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neupravičene prekoračitve roka.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

16. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,1 % od pogodbene vrednosti prevzetih del brez DDV, za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor je omejena na 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če znesek pogodbene kazni preseže vrednost 10 % pogodbe vrednosti brez DDV, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe na strošek izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in izvajalca ne odvezuje k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, prav tako pa ne vpliva na druge pogodbene ali zakonske pravice naročnika (npr. unovčitev zavarovanj, odstop od pogodbe itd.).

17. člen

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročniku v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v treh dneh po spremembi.

Za vsako spremembo strokovnega kadra izvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR. Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR. Skupni znesek teh dveh pogodbenih kazni ne sme presegati 1 % skupne pogodbene cene (brez DDV).

Plačilo pogodbene kazni s strani izvajalca zaradi neustrezne spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca izvajalca ne odveže pogodbene obveznosti, da za vsako spremembo strokovnega kadra in podizvajalca pridobi pisno potrditev naročnika. Izvajalec ne sme pogodbenih storitev opravljati z neodobrenimi strokovnimi kadri ali podizvajalci. V kolikor bo delo opravljeno s strani neodobrenih strokovnih kadrov, izvajalec za ta dela ni upravičen do plačila.

18. člen

Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu končnega obračuna.

19. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V kolikor bi izvajalec zamudil s končnim rokom za izvedbo pogodbenih obveznosti, je naročniku v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalčeve zamude nastala, kar vključuje tudi in predvsem sredstva sofinanciranja. V kolikor naročnik teh zaradi zamud izvajalca ne bi pridobil oziroma bi bile naročniku zaradi navedenega izrečene kakršnekoli finančne korekcije, je izvajalec odškodninsko odgovoren tudi za navedeno.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

Izvajalec odgovarja po načelu popolne odškodninske odgovornosti tudi za svoje podizvajalce, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

20. člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,

- zagotoviti strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,

- naročiti varnostni načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,

- narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo,

- pooblastiti izvajalca za ravnanje z gradbenimi odpadki,

- pooblastiti izvajalca za izvedbo uradne zakoličbe objekta,

- zagotoviti vse potrebne podatke, ki se nanašajo na sofinanciranje projekta.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del izjavlja in se izvajalec obvezuje:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno in tehnično dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo upošteval in izvajal vsa navodila, vezana na sofinanciranje predmeta naročila (vključno z upoštevanjem navodil glede informiranja in komuniciranja);

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela, izvedel v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja,

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del, da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjevala,

- da bo naročniku izročil navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih materialov in naprav ter ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem naprav in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik,

- da bo originalni geodetski načrt oz. posnetek z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in aktivni elektronski obliki ter v ustrezni obliki za posredovanje katastra infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in v kataster stavb na GURS,

- da pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča in jo v elektronski obliki posreduje investitorju-naročniku, ki formalno vloži prijavo,

- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki je usklajen z varnostnim načrtom,

- pred pričetkom del preda vodji nadzora plan dinamike del in obračunov,

- pred pričetkom del zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

- zakoliči objekt,

- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- v roku osem (8) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in pri tem upošteva ustrezno označevanje (v primeru sofinanciranja tudi zahteve pristojnega ministrstva in skladno z Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027),

- kopijo prijave gradbišča namesti na vidno mesto na gradbišču,

- zagotovi redno prisotnost vodje gradnje na gradbišču v času izvajanja del (vsaj 3x tedensko in ob vseh koordinacijskih sestankih),

- vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- z gradbenimi odpadki na gradbišču ravna v skladu s predpisi ter prevzema vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- po pooblastilu naročnika gradbene odpadke odda zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke  odpadkov izpolni evidenčni list,

- izroči naročniku končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi;

- izroči naročniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah, izdela in preda DZO,

- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,

- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št. 30/23), ki ga bo dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del,

- izvajati geotehnični nadzor in projektantski nadzor,

- po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

  - dokazilo o zanesljivosti objekta,

  - geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet,

  - navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (ki so del DZO),

  - če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane,

- naročniku po zaključku del v elektronski obliki (na ustreznem mediju) predloži naslednje dokumente:

- gradbeni dnevnik,

- knjigo obračunskih izmer,

- dokazilo o zanesljivosti objekta, vključno z aktivnimi verzijami snemanj cevovodov,

- projekt izvedenih del (PID) tudi v aktivni verziji.

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da bo sodeloval z že obstoječimi izvajalci na objektu, z namenom, da se dela do pogodbenega roka zaključijo;

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,

- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,

- da ne bo uporabljal zemljišča, na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju, na katerem bo potekala investicija;

- da bo pri gradnji vključil vsa vozila in drugo mehanizacijo ter osebje, da se dela do pogodbenega roka zaključijo.

Izvajalec se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku izročil:

- kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti (v skladu s 14. členom GZ-1) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti skupaj z zavarovalnimi pogoji, z letno zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

21. člen

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena ter mu predložiti potrebno dokumentacijo za pregled objekta, za pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredajo.

22. člen

Naročnik, izvajalec del in nadzorni organ opravijo pregled objekta v roku 10 dni od prejetja obvestila izvajalca o končanju del. O pregledu objekta se sestavi zapisnik in določi se rok za odpravo morebitnih napak in pomanjkljivosti.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o pregledu objekta, so naročnik, izvajalec del in nadzorni organ dolžni objekt ponovno pregledati. Prav tako se izvede pisni finančni prevzem oziroma končni obračun izvedenih del, ki je podlaga za predložitev končne situacije in pridobitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Primopredaja se izvede v 10 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Končno obračunsko situacijo izvajalec izstavi naročniku v roku 5 dni od finančnega prevzema oziroma končnega obračuna izvedenih del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika,

- ali so bile odpravljene vse napake in pridobljeno uporabno dovoljenje,

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datume začetka in končanja del,

- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- splošne pripombe.

Izvajalec del mora naročniku v 10 delovnih dneh od primopredaje predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 23. členom te pogodbe.

23. člen

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: banke) za odpravo napak v garancijski dobi. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in skladno s pogodbo ter najmanj 60 dni daljše od garancijskega roka za kakovost izvedenih del. Višina zavarovanja znaša 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka v roku, kot je določen,  sme naročnik unovčiti veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila pogodbe glede pogodbenih kazni.

Na osnovi potrjene končne situacije je izvajalec dolžan uskladiti višino finančnega zavarovanja za odpravo napak in ga po potrebi dopolniti. Dopolnjeno oz. usklajeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za uspešno primopredajo gradnje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak mora biti enako vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila.

V zvezi z napakami, ki se odpravljajo v garancijskem roku, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za čas, dokler dela v zvezi z odpravo napak niso dokončana in odpravljene vse napake, pri čemer mora biti veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku najmanj 60 dni daljša od datuma, ko so dela v zvezi z odpravo napak dokončana oziroma ko so odpravljene vse napake.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru, ko bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku deset (10) delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo in vsebinsko enako finančno zavarovanje.

XIII. UKINITEV GRADBIŠČA

24. člen

Izvajalec je na svoje stroške dolžan umakniti iz gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; v celoti fino očistiti novozgrajeni objekt; urediti okolico, ki jo je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.

V primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške.

XIV. GARANCIJSKI ROKI

25. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

26. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je pet (5) let in prične teči od dneva primopredaje.

V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poškodb okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastalih v času izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

27. člen

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijskem roku, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v tem členu pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da se bo, v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni, odzval in opravil ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda, v roku 5 (petih) dni od poziva, podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki, predvsem iz vidika varnosti (stabilnost in podobno…), ter o načinu njene odprave. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi Izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok.

Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan, kadar naročnik to zahteva.

XV. UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

28. člen

Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), tako da bo pri izvedbi predmeta naročila upošteval zahtevo, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

Izvajalec se zaveže najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

XVI. ODSTOP OD POGODBE

29. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če se je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenilo, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti PEU, PDEU in ZJN, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 8 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 8 dni ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 14 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

- če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del ali namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo; izvajalec mora odškodninske zahtevke reševati tekoče in sporazumno in o tem redno obveščati nadzor in naročnika,

- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe in zahtev, ki so vezane na sofinanciranje predmeta naročila.

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del,

- če prihaja do zamude plačil za več kot 30 dni in le-ta zamujajo kljub pisnemu pozivu izvajalca naročniku.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznost, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedena dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev nima.

XVII. POOBLAŠČENE OSEBE

30. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe____________________.

Nadzorni organ pri investiciji po tej pogodbi je ___________________________ .

31. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________________________ .

Vodja gradnje izvajalca je _____________________.

Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten ves čas izvajanja del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih (rednih in izrednih).

Če prihaja do zamud pri izvajanju del glede na terminski plan ali do nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del ali drugih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, vodjo gradnje nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo.

Vodja gradnje izvajalca je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi in za varstvo pri delu. Vodja gradnje je po tej pogodbi zavezan k vsakodnevni prisotnosti na gradbišču. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

32. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 30. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 31. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

33. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov:____________________________________.

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov:____________________________________,

XVIII. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

34. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik.

Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb. Izvajalec je dolžan upoštevati, da investicija, k ije predmet te pogodbe poteka na občinski cesti in posebno pozornost nameniti varnosti.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in inštalacije ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bo potekala investicija.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

35. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

XXI. RAZVEZNI POGOJ

37. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XXII. REŠEVANJE SPOROV

38. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

XXIII. NASPROTJE INTERESOV

39. člen

Izvajalec mora biti pozoren na vsako nasprotje lastnih interesov z interesi naročnika in mora storiti vse, da se temu izogne.

Za lastne interese izvajalca se šteje zlasti pridobitev premoženjske koristi zanj ali za povezano družbo, za njegove člane organov vodenja in/ali nadzora ter njihove družinske člane ter za druge osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne stike. Družinski člani so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Če izvajalec med izvrševanjem nalog ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvesti naročnika. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo ali bi lahko prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati.

V primeru, da je ugotovljeno nasprotje interesov, mora izvajalec pred nadaljevanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, po navodilih naročnika sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo nasprotja interesov, in sicer v roku, ki ga določi naročnik. Če Izvajalec nasprotja interesov ne odpravi ali če tega z ukrepi ni mogoče storiti, naročnik vodenje naloge v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, zaupa drugi osebi ali jo opravi sam.

Zaposleni pri naročniku, izvajalcu ali podizvajalcu, ki sodelujejo pri pripravi, pogajanju, upravljanju ali izvrševanju Pogodbe morajo razkriti morebitni zasebni interes v povezavi z izvajalci (podizvajalci) pogodbe. V primeru ugotovljenega nasprotja interesov, ne smejo sodelovati ali sprejemati kakršnihkoli odločitev. Izvajalec je dolžan voditi evidenco posameznih razkritij, do katere mora naročniku omogočiti dostop in seznanitev z njegovimi podatki.

XXVI. REVIZIJSKA SLED

40. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta in pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe pogodbenih del.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo pogodbenih del, za potrebe naknadnih preverjanj dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, v primeru spora med Naročnikom in Izvajalcem ali njegovim podizvajalcem, ki ob izteku tega obdobja še traja, pa se dolžnost hrambe avtomatično podaljša še za ves čas, dokler traja postopek reševanja spora, vključno z morebitnimi postopki odločanja o pravnih sredstvih (vključno z izrednimi pravnimi sredstvi). Dokumentacija o izvedbi pogodbenih del je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo pogodbenih del Naročniku, nadzoru, pooblaščenim osebam Računskega sodišča, Urada za nadzor proračuna, drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti izvajanja del, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XXV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

41. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, dokumente, informacije in druga gradiva, do katerih prideta pri izvajanju te pogodbe in ki niso javno dostopni, uporabljali izključno za namen izvajanja te pogodbe ter jih varovali pred neupravičenim razkritjem, dostopom ali uporabo, razen, če je razkritje obvezno na podlagi zakona ali pravnomočne odločbe pristojnega organa

Za poslovno skrivnost se štejejo le tisti podatki, informacije in dokumenti, ki izpolnjujejo pogoje za poslovno skrivnost po veljavnih predpisih in jih je njihov imetnik ustrezno označil oziroma je drugo pogodbeno stranko na njihovo zaupnost jasno opozoril.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki:

- ki so javni po zakonu;

- ki jih je naročnik dolžan razkriti oziroma posredovati na podlagi predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, javno naročanje, javne finance ali druge zakonske obveznosti;

- ki jih mora pogodbena stranka razkriti pristojnemu državnemu, nadzornemu, revizijskemu, sodnemu ali drugemu upravičenemu organu;

- ki so bili pogodbeni stranki zakonito znani že pred njihovim prejemom;

- ki jih je pogodbena stranka pridobila zakonito od tretje osebe brez obveznosti varovanja zaupnosti.

Pogodbeni stranki zagotovita, da bodo z obveznostjo varovanja zaupnih podatkov seznanjeni tudi njuni zaposleni, pogodbeni sodelavci, podizvajalci in druge osebe, ki pri izvajanju te pogodbe potrebujejo dostop do takih podatkov.

Pogodbeni stranki osebne podatke, pridobljene v zvezi z izvajanjem te pogodbe, obdelujeta samo v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter uveljavljanje ali varstvo pravnih zahtevkov, in sicer skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Obveznost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju oziroma izteku te pogodbe, dokler posamezni podatek ne postane zakonito javno dostopen oziroma dokler obveznost varovanja ne preneha na podlagi zakona.

XXV. KONČNE DOLOČBE

42. člen

Izvajalec ne sme prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

43. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki z dodatkom k pogodbi.

44. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za izključitev uporabe Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

45. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

45. člen

Pogodba je sklenjena in prične učinkovati pod sledečima odložnima pogojema:

- da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih v skladu s to pogodbo in

- če in ko bo naročnik prejel odločitev o zagotovitvi sredstev za izvedbo predmeta naročila.

Če se katerikoli odložni pogoj ne izpolni, se šteje, da pogodba ni začela veljati, in zato med pogodbenima strankama ne nastanejo nobene pravice in obveznosti, zaradi česar tudi nobena pogodbena stranka od nasprotne stranke ne more zahtevati izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

46. člen

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

| Številka: …………….......... V…………………………, dne …………… | Številka: …………….......... Ljutomer, dne …………….......... |
| --- | --- |

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
| _____________ | Občina Ljutomer |
| _____________ | mag. Olga Karba, županja |
| _____________ | _____________________________ |

Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.