| Naziv pravne osebe: | Nepremičnine Celje d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov pravne osebe: | Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje |
| ID za DDV: | SI 36092215 |
| Matična številka: | 1468952 |
| Zakoniti zastopnik/funkcija: | Primož Brvar/direktor |
| Naziv pravne osebe v tekstu besedila: | naročnik |

in

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov pravne osebe: |  |
| ID za DDV ali davčna številka: |  |
| Matična številka ali enotna identifikacijska številka: |  |
| Zakoniti zastopnik/funkcija: |  |
| Naziv pravne osebe v tekstu besedila: | izvajalec |

skleneta

Pogodbo št. 2026-0032 za izdelavo projektne dokumentacije večstanovanjskih objektov Cesta v Lokrovec

Uvodne določbe

člen

(1) Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila v skladu z ZJN – 3 (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami), evidenčne oznake javnega naročila: JN00__________, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne _________, se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo večstanovanjskih stavb Cesta v Lokrovec.

(2) Sestavni del zadevne pogodbe je:

- ponudba izvajalca številka ______ z dne _________,

- celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila številka JN00_____________.

(3) Naročnik ima zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti po tej pogodbi.

(4) Pravno podlago pogodbe določajo predpisi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

(5) Naročnik in izvajalec se obvezujeta glede na predmet in trajanje pogodbe izpolnjevati in upoštevati tudi vse morebitne spremembe veljavne zakonodaje od dneva uveljavitve sprememb z objavo v Uradnem listu RS.

(6) Je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije ter storitev za izgradnjo garažne hiše in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo Cesta v Lokrovec.

(7) Da je območje urejeno z:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo DN 9-1 (Uradni list RS, št. 1116/26).

(8) Naročnik ima namen projekt prijaviti na razpise za nepovratna sredstva, predvidoma v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet pogodbe

člen

(1) S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih členih za izgradnjo večstanovanjskih objektov Cesta v Lokrovec.

(2) Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, električnih inštalacij, strojnih inštalacij, telekomunikacij ter vseh potrebnih elaboratov in izkazov.

(3) Opredelitev predmeta javnega naročila je izdelava projektne in druge dokumentacije ter storitve za naslednje faze:

- pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

- pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj (DGD),

- izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del,

- izvedbo GOI del (PZI),

- pridobitev uporabnega dovoljenja (PID),

- predajo bodočim najemnikom stanovanj (komercialna dokumentacija),

vključno z izdelavo vseh potrebnih načrtov s področij (npr. arhitektura, gradbeništvo, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti idr.), elaboratov in izkazov ter sodelovanjem v upravnih postopkih s pripravo potrebne dokumentacije in pridobitvijo potrebnih soglasij, mnenj in dovoljenj. Storitev zajema tudi pripravo in sprotno dopolnjevanje ustrezne dokumentacije, projektnih podatkov, izračunov, opisov rešitev ter dokazil in sodelovanje v postopku trajnostnega predcertificiranja in certificiranja objekta, projektantski nadzor in izpolnjevanje izkazov.

(4) Pri izdelavi rešitev je obvezno upoštevati vse veljavne zakone, predpise, pravilnike in tehnične smernice, ki se nanašajo na graditev objektov in javna najemna stanovanja ter morajo biti izvedene v skladu s pravili stroke. Projektna dokumentacija mora naročniku omogočati kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta.

(5) Izdelava predmeta javnega naročila z vsemi relevantnimi in podrobnimi zahtevami ter karakteristikami je opredeljena v tej pogodbi in v projektni nalogi.

(6) Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora zgotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami, zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnika, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov.

(7) Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalne in energetske priključke na gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe gradnje in uporabe objektov ter priključevanjem na obstoječo infrastrukturo na javnih površinah.

(8) Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

(9) Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja.

(10) Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor v vseh fazah gradnje, ki ga izvaja vodja projektiranja DGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji.

(11) Projektna dokumentacija ločeno po posameznih sklopih mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih mnenjedajalcev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja, ločeno po sklopih. Projektna dokumentacija mora omogočiti tudi izvedbo pred-certificiranja trajnostne gradnje, kasnejša gradnja v skladu z izdelano projektno dokumentacijo pa izvedbo trajnostnega certificiranja po zaključku gradnje objektov.

(12) Način in obseg predaje dokumentacije je določen s projektno nalogo.

člen

(1) Navedeni načrti, druga zahtevana dokumentacija in aktivnosti bodo izvedeni v naslednjih delih in v vsebini:

- Projektna in druga dokumentacija

(2) Vsa projektna dokumentacija se izdela v obliki in vsebini kot je navedeno v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradivi objektov (Uradni list RS, št. 30/23, v nadaljevanju Pravilnik) oz. skladno zakoni in pravilniki, ki bodo v času izdelave v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji. Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih področjih mora slediti tudi zahtevam v pravilih stroke arhitekturne (ZAPS) in inženirske zbornice (IZS).

(3) Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke, potrebne za presojo okoljskih, ekonomskih, tehničnih, sociokulturnih in procesnih meril trajnostnega certificiranja, kadar so ta odvisna od projektnih rešitev. Projektna ekipa mora pripraviti pregled projektnih rešitev, relevantnih za kakovost notranjega okolja, rabo energije, vodo, materiale, prilagodljivost, dostopnost, vzdrževanje in obratovanje objekta. V dokumentaciji je potrebno definirati tudi vse tehnične zahteve, povezane s cilji trajnostnega certificiranja, zlasti glede materialov, dokazil o proizvodih, ravnanja z odpadki, zmanjševanja vplivov gradbišča in zahtev za dokumentiranje izvedbe ter pripravo dokumentacije za certifikacijski postopek, z namenom vključitve v dokumentacijo za izbor GOI izvajalca.

(4) Projektna dokumentacija zajema najmanj:

- Projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), ki zajema zbirni prikaz z obrazci in lokacijske prikaze.

Sočasno se v tej fazi izvede novelacija izdelane IDZ skladno z razpisno dokumentacijo, kar zajema tudi tehnično dokumentacijo, tj. tlorise, karakteristične prereze in fasade.

- Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki obsega zbirni prikaz z obrazci, tehničnim poročilom in lokacijskimi in tehničnimi prikazi, vključno z vso potrebno dokumentacijo (ločene mape) za dograditev, prestavitev, zaščite in priključitev GJI (vodovod, kanalizacija, elektrika, toplovod, TK, dostopi).

- Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdelano v skladu z gradbenim dovoljenjem, projektno nalogo naročnika ter zahtevami, ki izhajajo iz certificiranja trajnostne gradnje, na obrazcih, v obliki in vsebini, ki izhaja iz Pravilnika. Prav tako se v skladu z zahtevami naročnika v fazi PZI izdela tudi dodatno dokumentacijo in druge tehnične prikaze ki so navedeni v 3. členu, A. točka.

Projektna dokumentacija PZI mora v skladu s 15. členom Pravilnika v vseh načrtih vsebovati vsa določila in podatke, grafične risbe, izračune, študije, opise itd. s katerimi je izkazano, da so v PZI dokumentaciji izpolnjene bistvene zahteve za: mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolja, varnosti pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanjanjem toplote, univerzalne graditve in rabe objektov ter trajnostne rabe naravnih virov.

PZI dokumentacija mora vsebovati tudi vhodne podatke za LCA in LCC analize, vključno s količinami, materiali, tehničnimi sistemi in predpostavkami, ki izhajajo iz projektne dokumentacije in skladno s podanimi navodili DGNB avditorja.

V PZI izvajalec izdela načrte:

- zbirni načrt;

- načrti s področja arhitekture z oznako 1;

- načrti s področja gradbeništva z oznako 2;

- načrti s področja elektrotehnike z oznako 3;

- načrti s področja strojništva z oznako 4;

- načrti s področja požarne varnosti z oznako 6;

- načrti s področja geotehnologije in rudarstva z oznako 7;

- načrti s področja geodezije z oznako 8;

- načrti s področja prometnega inženirstva z oznako 9;

- načrti s področja krajinske arhitekture z oznako 10;

- drugi načrti v skladu s predpisi z oznako 11;

- Dokumentacija z namenom preveritve bistvenih zahtev in druga potrebna dokumentacija

(elaborati, študije, zasnove, strokovne ocene in tehnični dokumenti):

  - elaborat učinkovite rabe energije z izkazom;

  - elaborat zaščite pred hrupom v stavbah z izkazom, akustični koncept z dokazili za zunanje in notranje vire hrupa ter meritvami po izvedbi, kjer so potrebne;

  - študija zagotavljanja OVE za delovanje stavbe in stavbnih sistemov;

  - izdelava toplotne simulacije za zimsko in poletno ugodje, vključno s preveritvijo pregrevanja;

  - izdelava scenarija klimatske odpornosti na prihodnje razmere, zlasti poletne temperature, nalive in vpliv hrupa;

  - načrt prezračevanja in dokazovanja pretokov zraka;

  - načrt meritev kakovosti notranjega zraka, pred certifikacijo, vključno z VOC/formaldehidom in izborom prostorov za meritev;

  - študija osončenja objekta ter osvetljenosti notranjih prostorov (izračun dnevne svetlobe, bleščanja in umetne razsvetljave za stanovanja in skupne prostore) ;

  - izračun porabe pitne in odpadne vode po DGNB metodologiji in študija varčevanja s pitno vodo in študija zbiranja in uporabe padavinske vode;

  - popis del s predizmerami in predračun;

- Dokumentacija (ločene mape) za dograditev, prestavitev, zaščite in priključitev GJI:

  - načrt TK priključka,

  - načrt elektro priključka,

  - načrt vodovodnega priključka,

  - načrt priključka na fekalno in meteorno kanalizacijo oz. načrt odvodnjavanja,

  - načrt priključevanja na daljinsko ogrevanje,

  - načrt priključevanja na cestno omrežje.

- Dodatna dokumentacijo faze PZI:

  - navodila za izvedbo;

  - tehnični prikazi opažev;

  - tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in stikov požarno odpornih gradbenih elementov in sklopov, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

  - tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

  - tehnične prikaze notranje opreme (dispozicija opreme),

  - tehnične prikaze in navodila za vgradnjo opreme;

  - tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo;

  - drugi tehnični prikazi:

    - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

    - elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,

    - navodila za uporabo,vzdrževane, preglede in čiščenje objekta.

- Drugi prikazi:

  - katalog vseh tipičnih stanovanj za vsakega od objektov v M 1:50 in seznamom vseh prostorov v posameznem tipu stanovanja in pripadajočih prostorov k stanovanju;

  - prikaz prilagoditev stanovanj za gibalno ovirane osebe v M 1:50;

  - prikaz površin in indikatorjev po priloženi razpredelnici (.xls);

- Dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del

- Priprava projektne dokumentacije za razpis izvedbenih del na nivoju obdelave načrtov PZI s tehničnimi opisi, načrti in shemami v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom.

- Za razpis izvedbe GOI del projektant, izdela ustrezne risbe, tehnologijo in oceni rok gradnje, predlaga splošne pogoje za izvedbo, ki vključujejo življenjsko in garancijsko dobo vitalnih delov objekta (materialov, tehničnih sistemov, opreme, naprav ..), diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

- Grobi terminski plan izvedbe.

- Program monitoringa objektov in komunalnih vodov v vplivnem območju gradnje.

- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) se izdela v obsegu, ki je potreben za pridobitev uporabnega dovoljenja ter kasneje namenjena uporabi in vzdrževanju objekta. Dokumentacija mora prikazovati odstopanja od DGD in PZI dokumentacije, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta. Vsebuje zbirni načrt in ostale načrte. Vključno z izdelavo navodil za obratovanje, vzdrževanje, preglede in čiščenje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb ter načrt vzdrževanja zelenih površin, posebej zelene strehe nad garažo; skladno z veljavno zakonodajo kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in za potrebe procesa trajnostnega certificiranja.

- Komercialna dokumentacija:

- za predajo bodočim najemnikom stanovanj, ki se izdela za vsako posamezno stanovanje in zajema podatke o lokaciji stanovanja in shrambe, površini, opisni legi in razporeditvi prostorov ter priključnih mestih za opremo in

- predstavitvena gradiva vključno z visokokakovostno 3D predstavitvijo načrtovane gradnje.

- Sodelovanje in zastopanje investitorja v upravnih postopkih, usklajevanje vseh udeležencev v postopkih pridobivanja upravnih dovoljenj in pridobitev potrebnih pogojev, mnenj, soglasij in dovoljenj, če so potrebna po področnih predpisih, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja.

(5) Zaradi zagotovitve kontrole kvalitete bo naročnik angažiral strokovnjake za pregled projektne dokumentacije, katerih pripombe bo moral izvajalec upoštevati. Naročnik bo angažiral strokovnjaka za trajnostni certificiranje, ki bo pregledal dokumentacijo in podal pripombe, ki jih bo izvajalec dolžan upoštevati.

(6) Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naročnika oz. pooblaščencev naročnika. Naročnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval dopolnitev ali jo zavrnil skladno z roki določenimi v 10. členu te pogodbe.

(7) V primeru, da ima naročnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora projektant odpraviti oziroma jih po dogovoru z naročnikom upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

- Vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije

(8) Vodja projektiranja je, poleg nalog, zadolžitev in odgovornosti, ki izhajajo iz določil Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) oz. iz področne zakonodaje, ki bo v času izdelave vsebine javnega naročila v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji, še:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc in zmožnosti operative da detajl brezhibno izdela v več ponovitvah na gradbišču samem.

- Projektantski nadzor

(9) Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost vodje projektiranja (VP) in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja in obsega:

- udeležba VP na vseh operativnih sestankih v fazi projektiranja in gradnje in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- udeležba pooblaščenih arhitektov in inženirjev na operativnih sestankih vsaj 1x mesečno ali po potrebi na poziv naročnika brez dodatnih stroškov, v fazi izvajanja posameznih načrtov in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- redni tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ter na poziv vodje gradnje (vodja del) brez dodatnih stroškov,  sodelovanje na tehničnem pregledu,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- tekoče pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij, in zagotavljanje odgovorov na vsa morebitna vprašanja naročnika v zvezi z izdelanimi načrti za izvedbo, elaborati, študijami,

- sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, delavniških načrtov, potrditvenih obrazcev in specifikacij materialov in opreme in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- sprotno potrjevanje dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave projektanta in VP o skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo (DGD, PZI),

- obveznosti VP, izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti VP in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih področij v fazi DGD, PZI vezano na pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter uskladitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta z izvajalcem objekta,

- najmanj 1x mesečno pisno obveščanje naročnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge.

(10) Projektantski nadzor izvajajo vsi pooblaščeni arhitekti in inženirji faze DGD in PZI, ki so bili udeleženi v fazi projektiranja.

- Ostale storitve

(11) Druge storitve pri izvajanju projekta:

- pregled in vključevanje zahtev trajnostnega certificiranja v projektno dokumentacijo in vse potrebne dopolnitve projektne dokumentacije skladno z navodili DGNB revizorja ter vse ostale storitve in dokumentacija povezano s pridobitvijo pred certifikata trajnostne gradnje in certifikata trajnostne gradnje,

- izdelava strukturiranega seznama vseh dokazil trajnostnega certificiranja,

- izdelava DGNB matrike odgovornosti in dokazil,

- izdelava kataloga gradbenih sklopov in materialov, po plasteh s količinami in materiali, z izvorom materialov (v PZI in PID fazi),

- izdelava merilne sheme in osnove za spremljanje porabe energije, vode in emisij,

- priprava klimatskega akcijskega načrta do leta 2050 oz. do nacionalnega ceiljnega leta, če stavba ni že načrtovana na neto toplogredno nevtralno obratovanje

- izdelava koncepta razstavljivosti in selektivne razgradnje za glavne sklope

- izdelava strategije biodiverzitete z označenimi ukrepi na situaciji

- izračun biodiverzitetno ugodnih površin in zelenih streh,

- izdelava mobilnostnega koncepta,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika ali pooblaščenca naročnika in pri prevzemih objekta,

- obveznosti vodje projektiranja DGD dokumentacije izhajajoče iz veljavne gradbene zakonodaje,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naročnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, komunalni prispevek, investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, napake v garancijskem roku, javna naročila…),

- sodelovanje z naročnikom v postopku izbire izvajalca GOI del, priprava odgovorov na tehnična vprašanja,

- sodelovanje pri prvem kolavdacijskem pregledu obeh objektov (5 let po prevzemu objekta s strani naročnika).

člen

(1) Naročnik seznanja izvajalca, da bo nad posameznimi sklopi projektne dokumentacije izvedel strokovno presojo oziroma recenzijo racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s projektno nalogo ter usklajenosti projektne dokumentacije z zahtevami trajnostnega certificiranja.

(2) Postopke in trajanje popravkov in morebitnega dopolnjevanja projektne dokumentacije bo naročnik z izvajalcem dogovarjal v posameznih fazah projektne dokumentacije.

(3) Izvajalec je v okviru pogodbe dolžan odpraviti vse pripombe s strani recenzenta in DGNB avditorja, kadar se nanašajo na projektne rešitve, projektno dokumentacijo ali manjkajoča dokazila iz faze projektiranja.

člen

(1) Naročnik in izvajalec lahko v času trajanja pogodbe dogovorita pozneje naročena dela v okviru predmeta naročila, ki bi se izkazala kot nujna za realizacijo pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja  in drugih upravnih dovoljenj.

(2) V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

(3) Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi posameznega sklopa projektne dokumentacije. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

(4) Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

(5) V skladu z določili  95. člena, točko dva (2) ZJN – 3 in drugo (2) alinejo predhodne točke tega člena, vrednost storitev po tej pogodbi in dodatnih delih iz predhodne točke ne sme presegati 30%.

(6) Kraj izvajanja predmeta naročila: SI034 – Savinjska statistična regija: Mestna občina Celje.

(7) CPV koda predmeta naročila –  71000000 Arhitekturne in inženirske storitve.

Veljavnost pogodbe

člen

(1) Pogodba je veljavna od dneva:

- ko naročnik in izvajalec podpišeta pogodbo,

- izvajalec predloži ustrezno zavarovanje projektantske odgovornosti in

- izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje pogodbe.

(2) Pogodba je veljavna do dne, ko naročnik potrdi izvajalcu izvedbo celotnega predmeta naročila po tej pogodbi.

Cena

člen

(1) Vrednost del po tej pogodbi je:  _________________ EUR brez DDV.

Davek na dodano vrednost,  obračunan v višini 22%  znaša ___________ EUR.

Skupna pogodbena vrednost z obračunanim DDV znaša  ________________ EUR.

(z besedo: ____________________________________________________evrov in  __/100).

(2) V primeru spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV obračuna po vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenim strankam zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi.

(3) Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe.

(4) Naročnik bo izvedene storitve plačeval na transakcijski račun številka: _____________________ odprt pri _____________.

(5) Za zamudo pri plačilu naročnik plača zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.

(6) Pogodbene stranke se sporazumejo, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe na drugega. Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril v pravnih poslih s podizvajalci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

(7) Naročnik bo prejete račune plačal v 30 dneh od dneva izstavitve.

(8) V primeru morebitnega ugovora na prejet račun mora naročnik najkasneje v 8 dneh od prejema računa izvajalcu poslati obrazložen ugovor, izvajalec pa na njega v istem (8 dnevnem) roku odgovoriti.

(9) V kolikor naročnik v roku ne ugovarjata višini računa se šteje, da je račun v celoti nesporen. V primeru, da naročnik in izvajalec ne dosežeta dogovora o potrditvi računa iz prejšnje točke, stopijo v veljavo določila iz Obligacijskega zakonika.

člen

Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika,

- stroškov projektnih pogojev in mnenj mnenjedajalcev,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki niso dogovorjene s pogodbo in projektno nalogo,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo in

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

člen

(1) Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost na podlagi izdanega računa.

(2) Naročnik si pridržuje pravico, da v obdobju izvajanja pogodbe od izvajalca zahteva predložitev izdanega e-računa.

(3) Izvajalec izda račun v naslednji dogovorjeni dinamiki:

| Sklop predmeta naročila: | % Pogodbene vrednosti: | Znesek plačila z DDV: |
| --- | --- | --- |
| V 5. dneh po predaji in potrditvi DPP: | 5% | EUR |
| V 5. dneh po predaji in potrditvi DGD: | 20% | EUR |
| V 5. dneh po pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma najkasneje 120 dni po vložitvi popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor razlog za nepridobitev dovoljenja ni na strani izvajalca: | 10% | EUR |
| V 5. dneh po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, vključno s popisom del v digitalni obliki za potrebe izvedbe javnega naročila: | 25% | EUR |
| V 5. dneh po pridobitvi pred certifikata trajnostnega certificiranja | 5% | EUR |
| V 5. dneh po sodelovanju pri izbiri izvajalca GOI, to je po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju dosežene predpisane vrednosti GOI: | 5% | EUR |
| V 5. dneh po predaji PID dokumentacije, Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb ter končnih komercialno tehničnih gradiv: | 10% | EUR |
| V 5 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca: | 5% | EUR |
| v 5. dneh po pridobitvi certifikata trajnostnega certificiranja: | 10% | EUR |
| Projektantski nadzor: | 5% | EUR |
| SKUPAJ | 100% | EUR |

(4) Račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim planom izvajalca gradbenih del.

(5) Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

Roki

člen

(1) Roki za izvedbo pogodbenega dela so določeni z okvirnim terminskim planom. Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložil terminski plan, ki ga potrdi naročnik in postane sestavni del te pogodbe.

(2) Rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe.

(3) Projektna in druga dokumentacija se izvede v naslednjih rokih:

| Izdelava DPP in pridobitev projektnih pogojev | 65 koledarskih dni po podpisu pogodbe |
| --- | --- |
| Izdelava DGD in pridobitev mnenj | 75 koledarskih dni po prejemu zadnjega pogoja oz. najkasneje 140 dni po podpisu pogodbe |
| Oddaja vloge za Gradbeno dovoljenje | 10 dni po prejemu zadnjega mnenja oz. najkasneje 150 dni po podpisu pogodbe |
| PZI, vključno s popisom del | 100 koledarskih dni po potrditvi in predaji DGD ter oddaji vloge za gradbeno dovoljenje |
| PID | 30 dni po predaji dokumentacije s strani izvajalca GOI del, vendar najkasneje 15 koledarskih dni pred dogovorjenim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja |
| kompletna dokumentacija za razpis izvedbe del | 15 koledarskih dni po potrditvi PZI |
| Komercialno tehnična in druga dokumentacija | 15 koledarskih dni za posamezno fazo projektne dokumentacije |

(4) V navedenih rokih iz prejšnjega odstavka ni upoštevan čas, ki je potreben investitorju za recenzijo, pregled in potrditev posameznih faz dela.

člen

(1) Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati, tako imenovana višja sila.

(2) Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati, tako imenovana višja sila.

(3) V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

(4) Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh po elektronski pošti obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

(5) Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

(6) Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

člen

(1) Naročnik je prevzel posamezen sklop projektne dokumentacije takrat, ko je izvajalcu pisno potrdil ustreznost dokumentacije.

Obveznosti naročnika in izvajalca

člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo:

- zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in drugo dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

- prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;

- po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

- aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije,

- pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih načrtov;

- vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane  izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku;

- popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI in uporabil predloge, ki mu jih bo posredoval naročnik;

- sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in na povečanje stroškov;

- sodeloval v postopkih predcertificiranja in certificiranja trajnostne gradnje,

- izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

- vršil projektantski nadzor;

- na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

- upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika;

- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam in

- odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak (tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v času 10 let od prevzema objekta;

- imenoval odgovorno kontaktno osebo za trajnostno certificiranje, ki bo koordinirala zbiranje dokazil med projektanti in komunicirala z avditorjem;

- izvajalec mora zagotoviti sodelovanje vseh odgovornih projektantov pri pripravi pojasnil, izračunov, tehničnih opisov in dokazil, ki jih avditor potrebuje za presojo projektnih meril trajnostnega certificiranja;

- pri izbiri rešitev moral opozoriti naročnika na rešitve, ki bi lahko negativno vplivale na doseganje predvidene ravni trajnostnega certificiranja.

(2) Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

- tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti;

- izročiti podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena;

- izročiti geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku;

- predložiti dokaz o pravici graditi;

- skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik, sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi;

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti;

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja;

- izročiti kopijo pravnomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja;

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti.

člen

(1) Izvajalec bo izdelal:

- popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških, instalacijskih in zaključnih del ne bo presegal cene 1.650 EUR na kvadratni meter neto površine  za stanovanja za nadzemni del objekta. Za garažni del se upošteva 600 EUR na kvadratni meter neto površine. Za zunanje parkirne in povozne površine ne bo presegal 130 EUR na kvadratni meter in 90 EUR na kvadratni meter površine zunanje ureditve. Izvedljivost projekta po predpisanih cenah se preverja v fazi izbora izvajalca GOI del upoštevajoč indeks rasti “povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo” Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije;

- popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin max +/- 1%) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne stanovanjske površine objektov, garažne hiše in zunanje ureditve;

- popravil projektno dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca gradbenih del ne bo pridobil ponudbe za s strani naročnika predpisano ali nižjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po ZJN – 3 in skladnosti z investicijsko dokumentacijo in

- da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnjih alinej in upošteval navodila naročnika in morebitne spremembe za doseganje cen. Izvajalec mora ob morebitnih racionalizacijah preveriti tudi vpliv sprememb na merila trajnostnega certificiranja in o tem pisno obvestiti naročnika.

Finančna zavarovanja

člen

(1) Izvajalec bo:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv ne glede na ugovor izvajalca, z veljavnostjo še 45 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, kot odložni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer se pogodba ne šteje za sklenjeno, naročnik pa lahko unovči obstoječe finančno zavarovanje s katerim razpolaga in

- v roku 10 dni po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja objekta izročil novo garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo še 45 dni po rednem pregledu objekta – to je po petih letih od dneva prevzema, sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje iz predhodne alineje, s katerim razpolaga.

Vse garancije morajo biti izdane po pravilih EPGP 758/2010, kar mora tudi pisati na vsaki garanciji.

(2) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku;

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

- če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti;

- če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz prve (1) točke šestnajstega 16. člena pogodbe.

Zavarovanje projektantske odgovornosti

člen

(1) Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Skrbniki pogodbe

člen

(1) Pooblaščeni osebi naročnika za izvajanje te pogodbe:

| Ime in priimek: | Telefon: | E-pošta: |
| --- | --- | --- |
| Ditka Čakš Copot | 03 42 65 136 | ditka.cakscopot@celje.si |
| Janja Tkavc Smogavec | 03 42 65 103 | janja.smogavectkavc@celje.si |

(2) Pooblaščeni osebi izvajalca za izvajanje te pogodbe:

| Ime in priimek: | Telefon: | E-pošta: |
| --- | --- | --- |

(3) Strokovni kader in njihova izobrazba:

| Vodja projektiranja: |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni inženir s področja arhitekture |  |
| Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni inženir s področjs strojništva |  |
| Strokovnjak s področja požarne varnosti |  |
| Odgovorna oseba za koordinacijo DGNB dokazil v fazi projektiranja |  |

(4) Izvajalec mora predložiti naročniku v potrditev ažuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi skladno s pogoji razpisa in področne zakonodaje.

(5) Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. VP po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. VP pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

(6) Pooblaščeni inženir arhitekture ali inženir s posameznega strokovnega področja je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

Pogodbena kazen

člen

(1) Če izvajalec ne spoštuje pogodbenih rokov in določil iz 10. člena te pogodbe, se šteje, da je prišel v zamudo. Med primere neustrezne izpolnitve pogodbenih obveznosti se šteje tudi nepredložitev ali nepravočasna predložitev dogovorjenih projektnih podatkov in dokazil za DGNB presojo, kadar je to posledica ravnanja izvajalca.

(2) Če izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži rokov in zamuja z izvedbo storitev po potrjenem terminskem planu, ima naročnik zahtevati pogodbeno kazen v višini 0,1% za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem. V primeru uveljavljanja pogodbene kazni, ki bi bila manjša od nastale škode zaradi zamude rokov, ima naročnik pravico uveljavljati razliko do popolne odškodnine.

(3) Naročnik bo pogodbeno kazen za zamudo uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbeno kazen bo izvajalec plačal v roku 30 dni od prejema pogodbene kazni.

(4) Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaže, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih načrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naročnik pravico po predložitvi dokumentacije zmanjšati plačilo v višini ugotovljene škode.

(5) Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo pred in ob izvedbi del, kot je to določeno v členih 625. - 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

(6) Izvajalec in naročnik se lahko, ne glede na določila tega člena, pisno dogovorita, da morebitne zaračunane pogodbene kazni in povračila povzročene škode naročnik pobota s katerimikoli svojimi obveznostmi do izvajalca.

Odgovornost za solidnost gradnje objekta

člen

(1) V primeru, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662. - 665. člena Obligacijskega zakonika.

Poslovna skrivnost in varovanje osebnih podatkov

člen

(1) Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo zaščitil pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

(2) Izvajalec soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

(3) Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naročnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta oziroma izvajanju te pogodbe. Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

(4) Naročnik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naročanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoča (npr. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o poslovni skrivnosti, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih in Zakon o varstvu osebnih podatkov), vključno s podatki in listinami, za katere je varovanje na način kot dopušča ZJN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega naročanja še kot ponudnik.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije

člen

(1) Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih projektant od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku postanejo z izročitvijo izključno last naročnika. Na njih pridobi naročnik  vse materialne avtorske pravice (zlasti pravico reproduciranja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem) izključno (z izjemo petega odstavka tega člena), za časovno neomejen čas in za območje celotnega sveta. V okviru te pogodbe pridobi naročnik pravico reproduciranja v smislu gradnje objekta le za enkratno uporabo, to je za enkratno izgradnjo objekta. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vse materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela in pod pogojem, da bo izvajalcu poverjena v izdelavo dokumentacija, ki je predmet idejne zasnove. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani projektanta, projektant izrecno soglaša s tem, da naročnik brez dodatnega nadomestila izdelavo projektne dokumentacije brez kakršnihkoli avtorskopravnih omejitev dokonča z drugim izvajalcem in izvede gradnjo. Naročnik torej lahko dokumentacijo prosto spreminja v vsaki nadaljnji fazi, ki ni bila izvedena, pri čemer kot osnovo lahko uporabi zadnjo posredovano verzijo dokumentacije naročniku, čeprav slednja zaradi nepravilnosti in neustreznosti dokumentacije ni bila prevzeta s strani naročnika. Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo od vseh soavtorjev, ki bi sodelovali pri izdelavi dokumentacije iz 3. člena te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice ter dovoljenje za njihov nadaljnji prenos na naročnika in jih nato prenesel naprej na naročnika.

(2) Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta po izvajalcu, s katerim se sklepa pogodba.

(3) Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun oziroma račun kasnejših lastnikov stanovanjske stavbe in stanovanj v skladu z obstoječo zakonodajo, veljavno v času nastopa dogodka,  izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe.

(4) Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo.

(5) Naročnik dovoljuje, da lahko izvajalec oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

Podizvajalci

člen

(1) V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje podizvajalce seznanil z dokumentacijo in pogoji, ki izhajajo iz te dokumentacije in dokumentacije JN 1/2026 »Izdelava projektne dokumentacije večstanovanjskih objektov Cesta v Lokrovec«

(2) Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku pet (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

(3) Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN in si hkrati pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

(4) /če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca oziroma podizvajalcev, ki ga je sam predhodno potrdil.

(5) /če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/: Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, dobave ali gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(6) Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(7) V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izbiri podizvajalcev.

(8) Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi (po elektronski pošti).

(9) Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev in plačilo vsakokratne situacije in končnega računa.

(10) Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržuje pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

(11) Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:

- zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

(12) Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvajal s strokovno usposobljenimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri tehnično, strokovno, kadrovsko in poklicno usposobljenost podizvajalcev in poda soglasje k izbiri le - teh.

(13) Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva zamenjavo podizvajalca npr. v primeru, da se naknadno ugotovi, da podizvajalec ne izpolnjuje (več) tehničnih, kadrovskih, rokovnih ali drugih zahtev. Izvajalec je dolžan njegovo zahtevo nemudoma uresničiti.

(14) Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev, ki vključuje podizvajalce po ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu izvajalca, pisno pozove izvajalca na posodobitev seznama, obračuna pogodbeno kazen ter določi nadaljnje ukrepe.

(15) V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega računa predloži izjavo o nenastopanju z nominiranimi podizvajalci.

Protikorupcijska klavzula

člen

(1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

(2) Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Socialna klavzula

člen

(1) Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Končne določbe

člen

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

(2) Izvajalec zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, ki je sestavni del te pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična.

člen

(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se pogodbeni stranki v sporu ne moreta sporazumeti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Celju.

(2) Za določila, ki jih pogodba ne določuje, se uporabljajo določila iz Obligacijskega zakonika.

člen

(1) Vse spremembe pogodbe bodo izvedene v skladu s 95. členom ZJN – 3 in dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi.

člen

(1) Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku:

- usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del,

- garancijo za dobro izvedbo del,

- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

(2) Velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

(3) Če izvajalec ne izroči dokumentov iz prvega odstavka tega člena v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena in ima naročnik pravico skleniti pogodbo o izdelavi projektne in druge dokumentacije z drugim ponudnikom, izvajalcu pa unovčiti obstoječe zavarovanje, s  katerim razpolaga naročnik.

člen

(1) Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

| Nepremičnine Celje d.o.o. | Izvajalec: |
| --- | --- |
| Primož Brvar, direktor Podpis: | Podpis: |
| Dne: | Dne: |
| Kraj: Celje | Kraj: |
| Žig: | Žig: |

Uporabna stanovanjska površina je uporabna površina stanovanj skladno s SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne površine stanovanj z upoštevanjem površin a, b in c (površina stanovanj z upoštevanjem površine lož, balkonov, teras brez redukcijskih faktorjev).