Naročnik:

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj

Kardeljeva ploščad 1

1000 Ljubljana

v imenu in za račun:

Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki

Maidan Nezalezhnosti, stavba 2,

Hmelnicki 29005,

Regija Hmelnicki

Ukrajina

Predmet javnega naročila: Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci (Ukrajina)

Interna oznaka javnega naročila: 02- 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADENJ

REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA OMREŽJA V VASI NOVOSTAVCI (UKRAJINA)

Odgovorna oseba naročnika

DEJAN PREŠIČEK

DIREKTOR

julij, 2026

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

A.01	Podatki o naročilu in predmet naročila	4

A.02	Podatki o naročniku	4

A.03	PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA	4

A.04	Trajanje naročila	6

A.05	Podatki o ponudnikih	7

A.06	Pridobitev razpisne dokumentacije	7

A.07	Predložitev ponudbe	7

A.08	Odpiranje ponudb	8

A.09	Dodatna pojasnila ponudnikom	8

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	10

B.01	Spološni del	10

B.02	Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev	16

B.03	Dopustnost ponudbe	21

B.04	Izločitev ponudbe	21

B.05	Jezik in oblika ponudbe	21

B.06	Veljavnost ponudbe	22

B.07	Cena	22

B.08	Neobičajno nizka ponudba	23

B.09	Plačilni pogoji	23

B.10	Variantna ponudba	23

B.11	Merila za izbor	23

C.	PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU	25

C.01	PONUDBA	25

C.02	PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU	27

C.03	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	28

C.04	KROVNA IZJAVA PONUDNIKA	29

C.05	IZJAVA PODIZVAJALCA	30

C.06	IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	31

C.07	REFERENCE PONUDNIKA / PODIZVAJALCA	32

C.08	REFERENCA PONUDNIKA / PODIZVAJALCA – POTRDILO	33

C.09	VZOREC POGODBE	34

C.10	IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA	43

C.11	IZJAVA PO 35. ČLENU ZINTPK	46

D.	FINANČNA ZAVAROVANJA	47

D.01	VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE – MENIČNA IZJAVA	48

D.02	VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	49

D.03	VZOREC MENIČNE IZJAVE – ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	50

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Podatki o naročilu in predmet naročila

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.), naročnik Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR, v imenu in za račun naročnika Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki (RRAHO), Maidan Nezalezhnosti, stavba 2, Hmelnicki 29005, Regija Hmelnicki vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za javno naročilo:

»Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci (Ukrajina)«

(v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, inštalacijskih in drugih povezanih del za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Novostavci, vključno z izgradnjo novega arteškega vodnjaka, zamenjavo vodovodnih cevi ter dobavo in vgradnjo črpalne, nadzorne in druge pripadajoče opreme, potrebne za varno, zanesljivo in funkcionalno delovanje sistema.

Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: naročilo gradenj.

Vrsta predmeta naročila: gradnje.

Limitirana vrednost skupne ponudbene cene po sistemu »cena na ključ« znaša največ 543.040 EUR bruto oziroma končna pogodbena vrednost, z vsemi morebitnimi dajatvami, za vse objekte iz javnega naročila.

Po a) točki prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Evropske unije prodajalec ali druga oseba za njegov račun, oproščena plačila DDV. Prav tako izvajalec za storitve v zvezi s rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Novostavci v Ukrajini, kot so pripravljalna dela, projektiranje, gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter druga povezana dela, ne obračuna DDV, ker gre po 27. členu ZDDV-1 za storitve, za katere se kot kraj opravljanja storitve šteje kraj, kjer se nepremičnina nahaja, to je Ukrajina.

Ponudbe, ki bodo presegale navedeno limitirano vrednost, bodo izločene iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki, Maidan Nezalezhnosti, stavba 2, Hmelnicki 29005, Ukrajina – zanj po pooblastilu Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR).

PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvedba del v okviru projekta »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci, Ukrajina (2026-1)«. Obseg in vsebina del, tehnične zahteve ter drugi pogoji za izvedbo javnega naročila so podrobneje opredeljeni v popisu del, tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in drugih prilogah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec bo moral upoštevati vse zahteve, kot jih posreduje nadzorni organ pri izvajanju del. Izbrani izvajalec bo dela izvedel po načelu »ključ v roke«. V določenih delih bodo dela, ki jih je potrebno izvesti, opredeljena sproti tekom izvajanja projekta. Izvajalec je za ponujeno celo dolžan izvesti tudi ta dela in ni upravičen do dodatnih plačil iz tega naslova. Če določeno delo oz. postavka ni predvidena v dokumentaciji, ki je predmet javnega naročila, potrebno pa jo je izvesti zaradi obratovanja vodovoda in naročnik oz. njegov nadzorni organ odredi takšno izvedbo, jo je izvajalec dolžan izvesti brez dodatnih plačil.

Namen javnega naročila:

Obstoječe vodovodno omrežje v vasi Novostavci, dolgo 14,8 km, je bilo zgrajeno leta 1983 in od takrat ni bilo nikoli celovito obnovljeno. Zaradi presežene življenjske dobe cevi prihaja do pogostih okvar, padcev tlaka, puščanj in onesnaženja vode, kar ogroža zdravje prebivalcev in slabša sanitarne pogoje. Tudi trije obstoječi arteški vodnjaki so izčrpani in ne zagotavljajo več zadostne količine vode, prav tako niso opremljeni s sodobnimi nadzornimi sistemi. Zaradi energetsko neučinkovitih črpalk in visokih izgub v omrežju je sistem ekonomsko in okoljsko nevzdržen.

V okviru projekta rekonstrukcije vodovodnega omrežja v vasi Novostavci bo izveden niz celovitih aktivnosti, usmerjenih v modernizacijo in izboljšanje kakovosti oskrbe s pitno vodo. Izvedla se bo gradnja novega arteškega vodnjaka, pri čemer bo upoštevana hidrogeološka analiza in izvedena laboratorijska preverjanja kakovosti vode. Ključna faza projekta je obsežna zamenjava dotrajanega omrežja – 14,8 km cevi bo zamenjanih s sodobnimi polimernimi cevmi, kar bo znatno zmanjšalo izgube vode in preprečilo nadaljnje okvare. Nameščene bodo tudi energetsko učinkovite črpalke, s čimer se bo znižala porabo električne energije in povečala zanesljivost sistema. Poleg tega bo vgrajen daljinski nadzorni sistem za spremljanje pretoka in tlaka vode, kar bo omogočalo hitro odzivanje na morebitne težave in zagotovilo stabilno delovanje sistema. Projekt vključuje tudi usposabljanje lokalnega osebja za upravljanje in vzdrževanje nove infrastrukture. Vse aktivnosti bodo pripomogle k izboljšanju življenjskih pogojev v vasi, večji odpornosti skupnosti na okoljske izzive in dolgoročni trajnostni rabi naravnih virov.

Namen tega javnega naročila je zagotoviti prebivalcem vasi Novostavci varno, zanesljivo in energetsko učinkovito oskrbo s pitno vodo.

Obseg in tehnične specifikacije naročila:

Obseg del, ki so predmet javnega naročila, je določen v tehnični dokumentaciji, ki je del razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila. Tehnično dokumentacijo je pripravil naročnik tj. Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki. Ker se dela izvajajo v Ukrajini, ni pripravljena v slovenskem jeziku. Predmet naročila obsega zlasti izgradnjo novega arteškega vodnjaka, zamenjavo 14,8 km vodovodnega omrežja, namestitev energetsko učinkovite črpalne opreme ter vzpostavitev sistema za daljinsko spremljanje pretoka in tlaka vode.

Količine, navedene v popisu del, so ocenjene, prav tako posamezne postavke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe skrbno pregledati celotno razpisno in projektno dokumentacijo ter v ponudbeno ceno vključiti vsa dela, material, opremo, storitve in druge stroške, potrebne za popolno, kakovostno in funkcionalno izvedbo predmeta javnega naročila. Morebitna odstopanja med ocenjenimi in dejansko potrebnimi količinami se obravnavajo v skladu z določili pogodbe in veljavno zakonodajo. Izvajalec bo dolžan izvesti tudi dela, ki v dokumentaciji niso predvidena, potrebna pa so zaradi obratovanja vodovoda. Za takšna dela izvajalec ne prejme dodatnih plačil, takšna dela pa so v celoti vključena v pogodbeni ceni. Predmet naročila obsega rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, izgradnjo novega arteškega vodnjaka, namestitev energetsko učinkovite črpalne opreme ter vzpostavitev sistema za daljinsko spremljanje pretoka in tlaka vode.

Ponudnik mora samostojno predvideti ustrezno tehnologijo in organizacijo izvedbe del, razporeditev delovišč, potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti ter zaporedje posameznih faz izvedbe. Pri tem mora upoštevati projektno dokumentacijo, tehnične specifikacije, zahteve naročnika, predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter druge predpise, ki veljajo na kraju izvedbe del.

Ponudnik mora ponudbi priložiti predlog načina in organizacije izvedbe del, iz katerega morajo biti razvidni najmanj predvidena tehnologija izvedbe, zaporedje in časovni potek del, organizacija gradbišča ter ukrepi za zagotavljanje kakovostne, varne in pravočasne izvedbe naročila. Predlog mora biti v celoti usklajen s popisom del, tehničnimi specifikacijami, projektno dokumentacijo in drugimi zahtevami naročnika.

Za obračun izvedenih del se uporablja klavzula »ključ v roke«. Pogodbena cena vključuje vsa dela, material, opremo in stroške, potrebne za popolno in funkcionalno izvedbo rekonstrukcije vodovodnega omrežja, tudi če posamezna dela ali količine niso izrecno navedeni v popisu del.

V primeru neskladij med posameznimi deli dokumentacije se primarno upošteva popis del, nato tehnične specifikacije, projektna dokumentacija in preostala razpisna dokumentacija.

Pogoji pri načrtovanju:

Pri rekonstrukciji vodovodnega omrežja v vasi Novostavci se morajo upoštevali vsi standardi in zakonodaja, ki veljajo za Ukrajino, razen v kolikor v nadaljevanju javnega naročila ni določeno drugače.

Lokacija postavitve:

Izbrani ponudnik bo izvedel rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v regiji Hmelnicki v Ukrajini, ki je predmet tega javnega naročila.

Z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna in bo glede na določeno merilo ocenjena kot najugodnejša, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenjena pogodba.

CMSR bo v imenu in za račun RRAHO ocenjeval ponudbe v skladu z merilom in vsemi pogoji in zahtevami, po odpiranju ponudb.

Trajanje naročila

Izbrani izvajalec bo za RRAHO rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v regiji Hmelnicki v Ukrajini predvidoma dokončal do 31. 10. 2027. Rok izvedbe se lahko podaljša predvsem iz razlogov na strani naročnika oziroma iz razlogov, na katere naročnik nima neposrednega vpliva, na primer zaradi pridobivanja morebitnih soglasij, poslabšanja varnostnih razmer, motenj v dobavnih verigah, zamud pri dobavi materialov in opreme ali drugih okoliščin, povezanih z izvajanjem projekta v vojnih razmerah v Ukrajini.

Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija s popisi je objavljena na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje 20. 08. 2026 najkasneje do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR. Kot zgoraj obrazloženo, se na storitve, ki so predmet tega javnega naročila, DDV ne obračuna. V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Ponudnik mora poleg obrazca C.01 Ponudnik mora k ponudbi priložiti v celoti izpolnjeno Prilogo 1 – Popis del za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Novostavci ter jo v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Podatek, vpisan v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, in dokument, naložen v del »Predračun«, bosta javno dostopna ob odpiranju ponudb. Cene, ki jih ponudnik navede v oddanem popisu, so informativne narave, saj je izvajalec dolžan izvesti tudi dela oz. postavke, ki jih v popisu ni, pa jih je potrebno izvesti zaradi zagotovitve obratovanja vodovoda in tako odredi nadzor naročnika.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v obvestilu o javnem naročilu.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 8. 2026 ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do dne 14. 8. 2026 pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 12. 8. 2026 do 12:00 ure.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

S spoštovanjem!

Naročnik:

Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki

zanj po pooblastilu

CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ

PREŠIČEK DEJAN, direktor

Priloga:

- Priloga 1: tehnične specifikacije

- Priloga 2: projekt za izvedbo (»Project design«)

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

  - Spološni del

Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl.);

Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1);

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, če bo takšna ponudba izbrana, pa bo od nje naročnik zahteval naj najkasneje v roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe predloži pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

obseg dobav oziroma storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in

navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke B.02.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke B.02.2 Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu C.03 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora na obrazcu C.03 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV označiti, da ne nastopa s podizvajalcem.

Ponudnik mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce in zanje predložiti podatke na obrazcu C.03 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

priložiti izjavo vsakega podizvajalca na obrazcu C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz te točke.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Kadar naročnik uporabi kapacitete drugega gospodarskega subjekta, mora pogoje iz točke B.02.2 Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi tak subjekt.

Ponudnik mora ponudbi za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, predložiti obrazec C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA.

Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za naročilo »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 5 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, če je zahtevano, in od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pogodbo se sklene pod odložnim pogojem, da izbrani ponudnik predloži ustrezno zavarovanje v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi podatke v skladu z določbami zakona, ki ureja poslovno skrivnost. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Če naj bo tako obravnavan samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za varovanje podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, kot so določene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija.

Protikorupcijsko določilo

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev

Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz izjavo gospodarskega subjekta na obrazcih iz te dokumentacije.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk B.02.2 Razlogi za izključitev ali B.02.3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v podanih izjavah v ponudbi, če dvomi v resničnost teh izjav.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.

Ponudba

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR. Ker predmet tega javnega naročila ni predmet obdavčitve DDV (gl. zgoraj), je podatek o ponudbeni vrednosti z DDV irelevanten. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »C.01 PONUDBA« v .pdf datoteki. Ker v predmetni zadevi ne bo izveden obračun po načelu dejanskih količin, so cene, ki jih predloži ponudnik v popisu, informativne narave, tudi če posamezne postavke v popisu ni, pa je izvajalec ta dela dolžan izvesti, ne da bi to vplivalo na ceno, skladno z določi te razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Izpolnjeno Prilogo 1 mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. V primeru, da ponudnik Priloge 1 ne predloži, je ne izpolni v celoti ali iz nje ni mogoče ugotoviti cen posameznih postavk, vrednosti posameznih objektov oziroma skupne ponudbene vrednosti, lahko naročnik tako ponudbo označi kot nedopustno. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Za ocenjevanje ponudbe in določitev pogodbene cene je relevantna izključno vrednost, navedena na C.01 PONUDBA.

Razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je zanj v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:

če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje del v Ukrajini. Dovoljenje mora biti veljavno na dan oddaje ponudbe in za celotno predvideno obdobje izvajanja javnega naročila. V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi oz. skupaj s podizvajalcem, mora ponudnik zagotoviti, da dejanski izvajalec del, ki dela opravlja v Ukrajini, razpolaga s tem dovoljenjem.

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, C.05 IZJAVA PODIZVAJALCA, če nastopa s podizvajalcem in C.06 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, če se sklicuje na kapacitete drugega subjekta. Ponudnik priloži kopijo dovoljenja za opravljanje del v Ukrajini, skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije (Pogoja 6), prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani sodnega tolmača v Republiki Sloveniji.

- Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO: izpolnjena in podpisana C.11 IZJAVA PO 35. ČLENU ZINTPK za vsakega od ponudnikov, ki nastopajo v ponudbi.

Ekonomska sposobnost

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, ki jih ima odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu C.04 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki.

Tehnična in kadrovska sposobnost

- Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb kakovostno  izvedel najmanj en referenčni projekt – izgradnja ali rekonstrukcija vodovodnega omrežja v dolžini najmanj 15 km. Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti dokumentacijo za vsak projekt, vključno z opisi projektov, lokacijami, datumi zaključka in referencami.

DOKAZILO: izpolnjena in podpisana izjava na obrazcu C.07 REFERENCE PONUDNIKA / PODIZVAJALCA in izpolnjeno potrdilo na obrazcu C.08 REFERENCA PONUDNIKA / PODIZVAJALCA – POTRDILO. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega naročnika (investitorja) referenčnega objekta (kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec.).

Pogoj izpolnjujejo ponudniki in podizvajalci skupaj. Referenca podizvajalca se prizna le v primeru, da bo dela, na katera se nanaša referenca, dejansko opravil ta podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik. Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo, ponudniki ne smejo deliti. Nekakovostna izvedba del pomeni: zamude pri izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in/ali neodpravljene napake v garancijski dobi, izstavitev višjih računov, kot je bilo opredeljeno v pogodbi, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma pogodbene kazni in podobno. Ponudnik lahko navede tudi več referenčnih dobav, ki ustrezajo zgornjim pogojem.

Druge zahteve naročnika

- Ponudnik s podpisom obrazca C.01 PONUDBA potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

- Ponudnik mora predložiti podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

DOKAZILO: Izjava na obrazcu C.10 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA.

- Izbrani ponudnik (izvajalec) bo moral imeti ves čas izvajanja pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, skladno z določili GZ-1.

- Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v 10 delovnih dneh od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki brezpogojne nepreklicne bančne garancije, unovčljive na prvi poziv, v vrednosti 10 % celotne pogodbene vrednosti, ki bo veljavna najmanj 60 dni dlje, kot je rok za izvedbo po pogodbi, in bo skladna z vzorcem bančne garancije na obrazcu D.02 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI. Izbrani ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži tudi po vsebini enako ustrezno kavcijsko zavarovanje.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v vseh primerih, kot so določeni v pogodbi.

- Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v roku pet delovnih dni po opravljeni primopredaji predložiti finančno zavarovanje z odpravo napak v garancijski dobi – podpisano bianco menico z menično izjavo, na podlagi katere je naročnik pooblaščen, da menico izpolni do skupnega zneska 10 % pogodbene vrednosti, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost tega finančnega zavarovanja mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

Zavarovanje mora biti skladno z vzorcem na obrazcu D.03 VZOREC MENIČNE IZJAVE – ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI.

Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil vse nedopustne ponudbe.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk B.02.2 Razlogi za izključitev ali ne izpolnjuje pogojev iz točk B.02.4 Ekonomska sposobnost ali B.02.4 ali B.02.5 Tehnična in kadrovska sposobnost ali B.02.6 Druge zahteve naročnika. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke B.02.2 Razlogi za izključitev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku v okviru omejitev, ki jih določa zakon, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Del dokumentacije, ki se nanaša na tehnične specifikacije, je pripravljen v tujem jeziku, ponudnik pa naj upošteva, da se bodo dela izvajala v Ukrajini in bo moral pri izvedbi del uporabljati lokalni uradni jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, navedenem v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati in podpisati. Ponudniki v sistem eJN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik, razen če ni izrecno določeno drugače.

Del dokumentacije je v tujem jeziku, pri sami izvedbi pa bo potrebna komunikacija v angleškem in ukrajinskem jeziku, kot opredeljeno v vzorcu pogodbe. Naročnik posebej poudarja, da je tehnična dokumentacija (načrti itd.) na voljo izključno v ukrajinskem jeziku, posamezni deli pa so prevedeni v angleški jezik.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki.. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Cena

Cena je fiksna in vsebuje tudi vse davke (razen davka na dodano vrednost), prispevke, dodatke iz naslova delovnega razmerja ali druge dodatke, v skladu s predpisi, takse, pristojbine, stroške soglasij, zavarovanj, garancij, dokazil in certifikatov, meritev, poročil o kvaliteti izvedenih del in druge stroške priprave in organizacije gradbišča. Prav tako so v ponujenih cenah vključeni stroški morebitnih zapor cest, transportni stroški ter stroški del, ki v popisu del morebiti niso izrecno navedeni, so pa potrebna za izvedbo predmeta pogodbe. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe.

Pomembno: Tudi če katera postavka v popisu del ni vključena, pa jo je potrebno izvesti, takšne postavke izvajalec naročniku ne bo dodatno zaračunal. Če se ugotovi, da katera od postavk manjka v popisu, pa jo je potrebno izvesti, jo je izvajalec dolžan izvesti in jo ne zaračuna dodatno, če je to potrebno zaradi obratovanja vodovoda in tako odredi nadzorni organ. V kolikor je količina po posameznih postavkah večja, kot je navedeno v popisih, izvajalec ne zaračuna dejanske količine.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Plačilni pogoji

Naročnik bo izvedena dela plačeval glede na napredek del, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Merila za izbor

Naročnik bo ponudbo oddal ponudniku, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno, navedeno na obrazcu C.01 PONUDBA. Upošteva se cena brez DDV.

V primeru, da bo naročnik prejel več najugodnejših dopustnih ponudb, bo med temi ponudbami izbral ponudbo z žrebom med najugodnejšimi ponudbami. Žreb bo potekal v prostorih naročnika, naročnik pa lahko zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe z nalezljivimi boleznimi, odloči, da se žreb izvede na daljavo, pri čemer bo omogočil, da bodo ponudniki preko video povezave spremljali potek žrebanja. Žreb se opravi tako, da se izžreba celotni vrstni red vseh ponudb, med katerimi se izvede žreb, in tako razvrsti ponudnike. O žrebu se sestavi zapisnik, ki se ga izroči prisotnim ponudnikom, ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, pa naročnik posreduje zapisnik po elektronski pošti.

PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU

  - PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

- skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

- skupno ponudbo s podizvajalci – kot vodilni partner v skupni ponudbi s podizvajalci

| Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik v primeru skupne ponudbe |  |
| --- | --- |
| Partner v primeru skupne ponudbe |  |
| Partner v primeru skupne ponudbe |  |

Za vsakega od ponudnikov je treba predložiti še obrazec C.02 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU.

II. Vrednost ponudbe:

Preučili smo razpisno dokumentacijo, pogodbene pogoje in ostalo dokumentacijo, ki je na voljo za izvedbo naročila, jih razumeli, pregledali in smo ugotovili, da ne vsebujejo nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti. V skladu s tem vam ponujamo izvedbo predmeta naročila po naslednji skupni ceni, določeni na podlagi ponudbenega predračuna:

Cena v EUR – brez DDV _________________________:

III. Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe (vsaj 120 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili in naročilo bomo izvajali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji in na lokaciji opravljanja del  - v Ukrajini. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji in v Ukrajini.

4. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

5. 	Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe.

6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta naročila in da imamo na voljo dovolj strokovno usposobljenega in kvalificiranega kadra, s katerim bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis |
| --- | --- |

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026,

Navajamo podatke o posameznem ponudniku, kot sledi:

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| PRISTOJEN URAD FINANČNE UPRAVE: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis |
| --- | --- |

/Opomba: obrazec podpiše ponudnik, na katerega se ta nanaša./

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026,

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrednost del v EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opomba:

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta obrazec kopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026,

Izjavljamo, da:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

- nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več

- na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

- se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako pa se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

- smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež

- v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega od transakcijskih računov, ki jih imamo odprte pri izvajalcih plačilnega prometa

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis |
| --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026,

Izjavljamo, da:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

- nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več

- na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

- se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako pa se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

- smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež

- bomo izvajali dela v skupni višini _____________________ EUR brez DDV (obvezno izpolniti).

- Glede neposrednih plačil izjavljamo (ustrezno označi):

[  ] 	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto izvajalca poravnati izvajalčeve obveznosti, ki nastanejo pri izvajanju predmeta javnega naročila do nas kot podizvajalca

[  ]	NE zahtevamo neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis |
| --- | --- |

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026,

Izjavljamo, da:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

- nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več

- na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

- se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako pa se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

- Izjavljamo, da bomo ponudniku _________________________________________ za izvedbo predmetnega javnega naročila, v kolikor bo izbran, dali na voljo naslednje naše kapacitete, na katere se lahko sklicuje v svoji ponudbi:

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis |
| --- | --- |

REFERENCE PONUDNIKA / PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026, navajamo naslednji seznam referenčnih del:

|  | Naročnik – investitor | Datum zaključka del | Lokacija objekta – izvedbe del | Kratek opis del |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

REFERENCA PONUDNIKA / PODIZVAJALCA – POTRDILO

Referenčni naročnik: _______________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2026, potrjujemo, da je

| Gospodarski subjekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| za nas izvedel naslednji objekt [opis objekta in navedba vrednosti – brez DDV]: Datum zaključka del: |  |  |
| Končni obračun je bil potrjen dne: |  |  |

Za navedeno referenco velja (označiti):

| - dela so bila izvedena pravočasno oziroma do zamude pri izvedbi ni prišlo zaradi razlogov na strani izvajalca | DA / NE |
| --- | --- |
| - izvajalec je bil neodziven ali ni odpravil napak v garancijski dobi | DA / NE |
| - izvajalec je izstavljal višje račune, kot je bilo dogovorjeno | DA / NE |
| pogodba je bila odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca | DA / NE |
| unovčeno je bilo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | DA / NE |
| - izvajalec je bil dolžan plačati pogodbeno kazen | DA / NE |

Podatke je mogoče preveriti pri:

| ime in priimek |  |
| --- | --- |
| funkcija |  |
| telefonska št.: |  |
| e-pošta: |  |

Datum in kraj: ________________			Pristojna oseba:____________________

Žig in podpis:

VZOREC POGODBE

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor Dejan Prešiček

Matična številka: 5051711000

ID za DDV: SI 91841917

TRR: SI56 0201 1025 6582 474 odprt pri NLB d.d.

(v nadaljevanju besedila kot: CMSR)

v imenu in za račun:

Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki, Maidan Nezalezhnosti, building 2, Khmelnytskyi city, 29005, Hmelnicka oblast, Ukrajina

Matična / Registrska številka: ……………………

Davčna številka:……………………

(v nadaljevanju besedila kot: RRAHO)

(v nadaljevanju besedila oba skupaj kot: naročnik)

in

Ime in naslov izvajalca ………………………………………………,

ki ga zastopa…………………………………………………………..

Transakcijski račun: ………………………………..odprt pri ………………………….

Osnovni kapital: …………………………………….

Mat. št.: ……………………………………………..

Identifikacijska številka za DDV: ………………………………………………………..

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO št.: ……/

UVODNA DOLOČILA

- člen

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3) »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v regiji Hmelnicki (Ukrajina)«, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave _______________ . Del te pogodbe je celotna razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila, vključno z vsemi prilogami in eventualnimi odgovori na vprašanja.

Vse pravice iz te pogodbe lahko izvršuje CMSR, ki je izvedel postopek oddaje javnega naročila, ali pa neposredno naročnik tj. Regionalna razvojna agencija regije Hmelnicki.

I. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo o izvedbi javnega naročila »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v regiji Hmelnicki (Ukrajina)« v skladu s celotno razpisno dokumentacijo in ponudbo izvajalca št. ………. z dne ………..

Izvajalec izrecno sprejema vse pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji ter soglaša, da so ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe. V primeru nasprotji med dokumentacijo, ki jo je pripravil naročnik in dokumentacijo, ki jo je pripravil izvajalec, prevlada dokumentacija naročnika.

II. CENA

- člen

Pogodbena cena znaša …………………………. EUR (brez DDV).

Navedena cena je »cena na ključ« in nespremenljiva ves čas pogodbenega razmerja ter velja za Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v regiji Hmelnicki (Ukrajina). Vključuje tudi izvedbo postavk, ki v tehnični dokumentaciji niso navedene in jih je potrebno izvesti zaradi obratovanja vodovoda, izvedbo le-teh pa odredi naročnik oz. naročnikov nadzorni organ.

Izvajalec krije vse stroške transporta na predvideno lokacijo, izvoza, uvoza, carin in drugih dajatev, zavarovanj, ipd.

Pogodbena cena je dogovorjena »na ključ«. Neglede na to, če količina del odstopa od količine iz popisov in če mora izvajalec opraviti dela, ki jih v podpisih ni, bo izvajalec za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja zaračunal vrednost iz tega člena.

III. NAČIN PLAČILA, PLAČILNI POGOJI IN IZSTAVLJANJE RAČUNOV

- člen

CMSR se v imenu in za račun RRAHO zavezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca iz pogodbe poravnal v 30 dneh od datuma prejema računa, na transakcijski račun ………………, odprt pri banki …………………………, pod pogojem, da bo izvajalec izpolnil vse razpisne pogoje za plačilo posameznih izvedenih aktivnosti. Za nepravočasno poravnane obveznosti po tej pogodbi je CMSR dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Plačilo pogodbene obveznosti CMSR izvede v roku 30 dni po prejemu računa za posamezne izvedene aktivnosti. Izvajalec račun izstavi na ime in naslov RRAHO. Potem ko RRAHO potrdi izvedbo posameznih aktivnosti z ustreznim dokazilom o izvedbi del, CMSR izvrši plačilo računa.

Plačila se izvajajo glede na napredek del. Izvajalec gradbenega nadzora del na samih objektih sproti potrjuje izvajanje del in odstotek izvedenih del, glede na celoto.

Velja naslednja dinamika plačil – posamezni del se izplača, ko nadzor potrdi, da so dela izvedena v odstotku, kot je navedeno v spodnji tabeli:

| Opredelitev plačila: | Odstotek plačila od celotne pogodbene vrednosti |
| --- | --- |
| 1. račun | 10 % |
| 2. račun | 27 % |
| 3. račun | 43 % |
| 4. račun | 20 % |

Račun za prvi del izvajalec izda, ko je opravljenih 10 % vseh del (potrdi nadzor), račun za 2. del v višini 27 % od celotne pogodbene vrednosti izvajalec izda, ko je opravljenih skupaj 37 % vseh del (10 % tj. tistih, ki so že bila zaračunana s prvim delom in 27 %, ki jih zaračuna z drugim računom). Račun za 3. del v višini 43 % od celotne pogodbene vrednosti izvajalec izda, ko je opravljenih skupaj 80 % vseh del (10 % tj. tistih, ki so že bila zaračunana s prvim delom, 27 %, ki jih zaračuna z drugim računom in 43 %, ki jih zaračuna s tretjim računom). Račun za preostalih 20 % pogodbene vrednosti pa izvajalec izda, ko izpolni vse obveznosti po tej pogodbi (vključno s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do CMSR odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja CMSR. V primeru, da CMSR s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu /podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve, vendar ne več kot 100,00 EUR.

III. a PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1. __________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………………..

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. ___________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………………..

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………………………..

Izvajalec pooblašča CMSR za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil CMSR podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti CMSR do izvajalca v tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora CMSR posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo CMSR od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

IV. ROK ZA IZVEDBO

- člen

Rok za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi je 31. 10. 2027. Rok za izvedbo del lahko naročnik enostransko podaljša, v kolikor je to potrebno zaradi objektivnih razlogov in predvsem upoštevaje dejstvo, da se dela izvajajo na območju, ker se odvija vojaški spopad.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje del mora izvajalec predložiti CMSR ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za izvedbo del lahko naročnik enostransko podaljša, v kolikor je to potrebno zaradi objektivnih razlogov in predvsem upoštevaje dejstvo, da se dela izvajajo na območju, ker se odvija vojaški spopad.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje del mora izvajalec predložiti CMSR ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

- člen

Pred pričetkom del naročnik izvajalcu predloži vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del ter omogoči dostop na območje izvajanja del, kjer mora naročnik zagotoviti zemljišče z urejenim dostopom (lastniški ali urejena služnost), pridobiti vsa potrebna stvarnopravna upravičenja in dovoljenja za gradnjo upoštevajoč lokalno zakonodajo in predpise.

Naročnik mora tekoče spremljati potek izvajanja del, nadzirati kakovost in količine izvršenih pogodbenih del ter opravljati druge aktivnosti v skladu z določbami veljavne zakonodaje. Izvajalca strokovnega nadzora izvedbe del imenuje RRAHO.

- člen

Nadzor nad izvajanjem del bo izvajal nadzor, ki ga bo angažiral naročnik neposredno. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bo komunikacija z nadzorom potekala v lokalnem – ukrajinskem jeziku. Izvajalec je dolžan upoštevati vse zahteve in odredbe nadzornika nad izvedbo del, te pa se nanašajo tudi na obseg izvajanja del, potrebnih za to, da se zagotovi funkcioniranje vodovoda.

Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen, da se dela opravljajo v Ukrajini in da je dolžan, poleg vseh obveznosti, definiranih v tej pogodbi, spoštovati tudi vse predpise in obveznosti po lokalni zakonodaji, kjer se izvajajo dela in vse predpise, ki urejajo uvoz blaga v Ukrajino ter pogoje za opravljanje del v Ukrajini, kjer se dela izvajajo.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Pogodbena dela izdelati strokovno pravilno in kakovostno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi ter pogoji in usmeritvami iz razpisa.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in bo upošteval njegova morebitna navodila in da bo zastopniku naročnika kot prilogo k vsaki situaciji oz. računu podal poročilo o napredovanju del,

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- dela opravljal v skladu s potrjeno časovnico,

- nosil polno odgovornost za vestno in kakovostno opravljeno delo podizvajalcev, enako kot bi ta dela opravil sam,

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo, pri čemer gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer podpisujeta sproti predstavnika naročnika in izvajalca,

- na zahtevo naročnika predložil vso relevantno dokumentacijo o gradnji in uporabljenih materialih.

- člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da komunikacija na terenu, ob izvajanju del, poteka v ukrajinščini. Ker so sredstva za izvedbo te pogodbe zagotovljena z donacijsko pogodbo, je dolžan izvajalec na zahtevo CMSR predložiti vsa zahtevana poročila in informacije v angleškem ali slovenskem jeziku. Obseg in vsebino teh poročil določi CMSR, izvajalec pa je dolžan spoštovati te zahteve.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL IN GARANCIJSKA DOBA

- člen

Kakovostni in količinski pregled pogodbenih del opravijo RRAHO, izvajalec strokovnega nadzora, in izvajalec v osmih (8) dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del (primopredaja izvršenih del).

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvedel vsa pogodbeno oddana dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri kakovostnem pregledu in naročniku zagotovil, da bo v dogovorjenem roku izstavil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

- naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na objekt iz te pogodbe (projektna dokumentacija, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, navodilo za vzdrževanje in uporabo objekta (v slovenskem in angleškem jeziku), potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kakovostnega pregleda in druge podatke ali dokazila, ki so vezani na objekt).

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kakovostnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo izvajalec strokovnega nadzora in naročnik.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijska doba za solidnost gradbe je 10 let od datuma primopredaje del, za ostala dela (tista, pri katerih ne gre za solidnost gradbe) pa 24 mesecev od opravljene primopredaje objekta.

- člen

Pred potekom garancijskega roka za ostala dela bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorile podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

VIII. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku oz. v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik ter preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet promilov (5 ‰) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ pet odstotkov (5 %) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del glede na potrjeno časovnico in s tem ovira napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo pri plačilu za posamezne aktivnosti upravičen zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednjih aktivnosti, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene pogodbene kazni bo izvajalec, v primeru prekoračitve roka, obremenjen za celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik ima pravico, da pred izvedbo plačil, ki jih dolguje izvajalcu, odbije morebitna plačila iz naslova pogodbenih kazni oz. drugih zahtevkov, ki jih ima do izvajalca.

- člen

Če naročnik zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

IX. ZAVAROVANJA

- člen – bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec predložil CMSR finančno zavarovanje v znesku 10 % pogodbene vrednosti v obliki bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti nepreklicna in brezpogojna, unovčljiva v Republiki Sloveniji na prvi poziv, izdana s strani banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: izdajatelj), ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti in sicer v roku 10 dni po podpisu pogodbe z veljavnostjo, ki za 60 dni presega predvideni rok za dokončanje del. V primeru unovčitve garancije mora izvajalec CMSR takoj izročiti novo bančno garancijo.

Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

- člen – odprava napak v garancijski dobi in finančno zavarovanje

Izvajalec se obvezuje, na zahtevo naročnika, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov in kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi bo izvajalec najkasneje v roku petih delovnih dni po uspešno opravljeni primopredaji opravljenih del naročniku izročil 3 bianko menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi v znesku 10 % pogodbene cene. Veljavnost tega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti najmanj 30 dni dlje od najdaljšega garancijskega roka, ki je 10 let (garancijski rok za solidnost gradbe). V primeru vnovčitve posamične menice mora izvajalec takoj nadomestiti vnovčeno menico z novo bianko menico.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku CMSR unovči v primeru, če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčenja za odpravo napak ali če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v pogodbi. Garancija ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko CMSR uveljavi proti izvajalcu na osnovi sklenjene pogodbe. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 30 dni po izteku garancijske dobe. Izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za pravilno opravljeno primopredajo objekta.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi se izda za vsak objekt posebej, upoštevaje pogodbeno vrednost za vsak objekt posebej.

- člen

Izvajalec RRAHO-u ob uspešnem tehničnem prevzemu izroči vso dokumentacijo (npr. certifikate, garancijske liste, ateste, navodila za uporabo) ter morebitno ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za morebitno uveljavljanje garancije v garancijskem roku za vgrajene materiale in elemente ter za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za predvideno rabo objektov.

Veljavnost garancije s strani proizvajalca mora biti za nosilnost objekta najmanj 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti. Za vsa ostala dela ter vgrajene elemente pa 2 leti od uspešno opravljene primopredaje.

Za vgrajene materiale velja doba po deklaraciji proizvajalca v primeru, ko je ta daljša od garancij izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega  roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz I. odstavka

pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da CMSR ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XI. RAZVEZNI POGOJI – SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo CMSR seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo CMSR seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem, pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo CMSR obvestil izvajalca.

Če CMSR v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XII. PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje v primeru:

- prenehanja poslovanja ponudnika,

- neustreznega izpolnjevanja pogodbenih določil,

- če izvajalec ne upošteva roka za dokončanje pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec ne spoštuje zahtev naročnika iz javnega naročila, ki so navedeni v tem pogodbenem razmerju,

- v drugih primerih, ki so posledica ravnanja druge pogodbene stranke in le-ta povzročijo škodo naročniku.

Naročnik lahko v teh primerih unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, ki mora biti izvajalcu poslan pisno, s povratnico.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbenem razmerju, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbenega razmerja.

Naročnik bo v primeru prekinitve pogodbenega razmerja o tem pisno obvestil izvajalca, prekinitev začne veljati v roku tridesetih (30) od prejema pisne odpovedi, razen v primeru iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj prekiniti to pogodbeno razmerje.

XIII. KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku. Arbitražni senat sestavljajo trije člani, od katerih po enega predlaga vsaka od pogodbenih strank, oba predlagana člana skupaj pa imenujeta predsednika iz seznama stalnih arbitrov GZS. Sedež arbitraže je v Ljubljani, Slovenija. Arbitražni postopek poteka v slovenskem jeziku. Glede vsebine spora se uporabi slovensko pravo.

Skrbnik pogodbe s strani CMSR je _________________, tel.: …………..…..……., e-pošta: ……………………

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ………….……………, tel.: …………..…..……., e-pošta:

……………………

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo CMSR na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en), RRAHO 1 (en) izvod, CMSR pa 2 (dva) izvoda.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec izroči CMSR finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

V Ljubljani, dne ……………

| ___________________________________ Izvajalec Odgovorna oseba: | ___________________________________ Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) v imenu in za račun: Regionalna razvojna agencija Regiji Hmelnicki (RRAHO) Dejan Prešiček, direktor |  |
| --- | --- | --- |

Priloge:

- celotna razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila

- ponudba izvajalca

  - IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

Podatki o subjektu:

Naziv:

Subjekt je nosilec tihe družbe (obkrožiti):

DA / NE

Lastniška struktura subjekta:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki:

Navesti:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

| 1 | Ime in priimek: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |
| 2 | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |
| 3 | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |

Če je oseb več, se ta stran kopira

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

| 1 | Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sedež: |  |  |  |
|  | Matična št.: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Nosilec tihe družbe: | DA / NE |
|  | Pravna oseba je v lastništvu naslednjih fizičnih oseb: |  |  |  |
|  | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |
|  | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |
|  | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |
|  | Ime in priimek: |  |  |  |
|  | Prebivališče: |  |  |  |
|  | Delež lastništva: |  | Tihi družbenik: | DA / NE |
|  | Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |  |  |  |

Za vsako pravno osebo se priloži lasten list. Če je fizičnih oseb več, se priloži več listov za posamezno pravno osebo.

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

| 1 | Naziv: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sedež: |  |
|  | Matična št.: |  |
|  | Način povezave: |  |
| 2 | Naziv: |  |
|  | Sedež: |  |
|  | Matična št.: |  |
|  | Način povezave: |  |
| 3 | Naziv: |  |
|  | Sedež: |  |
|  | Matična št.: |  |
|  | Način povezave: |  |
| 4 | Naziv: |  |
|  | Sedež: |  |
|  | Matična št.: |  |
|  | Način povezave: |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Subjekt: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

  - IZJAVA PO 35. ČLENU ZINTPK

Za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vasi Novostavci v Ukrajini«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. __________z dne  ____2026, dajemo naslednjo:

IZJAVO po 35. členu ZIntPK

_________________________________________________

(ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________

(naziv poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5051711000, Davčna številka: SI 91841917 na način, kot je določeno v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

Besedilo prvega odstavka 35. člena ZIntPK se glasi:

»Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

-	udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-	neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.«

| Kraj in datum: | Subjekt: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

FINANČNA ZAVAROVANJA

  - VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE – MENIČNA IZJAVA

SE NE ZAHTEVA

  - VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

  - VZOREC MENIČNE IZJAVE – ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

V zavarovanje odprave napak v garancijski dobi do naročnika, po pogodbi ……………………………… (naziv pogodbe, številka), sklenjene dne  :………….., izročamo Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, 3 kom podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki: ……………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje ………………….………

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana , da izpolni menico za znesek 10 % pogodbene vrednosti, kar znaša …………. EUR, ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: …………………………………….TRR št.: …..………………………………….

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja 30 dni po izteku najdaljše garancijske dobe.

Kraj in datum: Izdajatelj menice (naziv in naslov):

__________________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga: 3 kom bianco menic

Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.