STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, matična številka 5539153, ID. številka za DDV SI79034217, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Črtomir Remec (v nadaljevanju "naročnik")

in

_______________________________________ , ___________________, ______, matična številka _______________, davčna številka ____________ , ki ga zastopa direktor __________ , (v nadaljevanju " izvajalec ")

sklepata

POGODBO št.  ___________

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je bil na osnovi javnega naročila št. JN 24/2026 objavljenega na portalu javnih naročil s št. objave _________________ dne _________ izbran izvajalec za razpisana dela »Tehnično spremljanje izvajanja investicije nad gradnjo stanovanjskega naselja »Resnica«, Hrastnik – 1. faza po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2024 in 2025«.

Naročnik kot kupec stanovanj sodeluje na investicijskem projektu gradnje stanovanjskega naselja  »Resnica«, Hrastnik – 1. faza Loče na zemljiščih parc. št. 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 293, 306, 309, 307/1 in 308/1, vse k.o. Hrastnik mesto (1855), katerega soinvestitorja sta Spekter d. o. o. Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Spekter oziroma investitor gradnje) in Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju Občina oziroma investitor gradnje).

Naročnik je z Občino sklenil Prodajno pogodbo št. 35101-72/2025-88 z dne 9. 7. 2026_za nakup dvajset stanovanjskih enot z desetimi parkirnimi mesti v sklopu investicijskega projekta (v nadaljevanju prodajna pogodba).

Naročnik je s Spekter sklenil Prodajno pogodbo št. 35101-72/2025 z dne 8. 4. 2026 za nakup dvaindvajset stanovanjskih enot s sedmimi parkirnimi mesti v sklopu investicijskega projekta (v nadaljevanju prodajna pogodba).

Za gradnjo je RS UE Hrastnik soinvestitorjema Občini in Spektru izdala gradbeno dovoljenje št. 351 – 54/2023-6210-43, z dne 6. 2. 2024, ki je postalo pravnomočno z dnem 5. 3. 2024 ter dne 18. 9. 2025 odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-12/2025-6210-15 za gradnjo novega stanovanjskega naselja »Resnica« Hrastnik – 1. faza, ki je postalo pravnomočno z dnem 14. 10. 2025.

Gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo PZI, štev. 24-14-RES; datum: april 2025  projektant: AAB Arhitektura d.o.o., Mala ulica 6, 1000.

II . PREDMET POGODBE IN OBSEG PREVZETIH STORITEV

2. člen

Predmet te pogodbe je tehnično spremljanje izvajanja investicije in redni kontrolni pregledi nad izgradnjo objektov s pripadajočimi parkirnimi mesti ter komunalno in zunanjo ureditvijo, vse upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja ter varnosti pri delu.

Obseg pogodbenih del se nanaša na gradnjo novega stanovanjskega naselja, na gradbena, elektro, strojna in obrtniška dela ter dela zunanje ureditve.

3. člen

Podrobnejša opredelitev obsega storitev in del, ki se oddajajo s to pogodbo:

- PREGLED VSE OBSTOJEČE PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Natančen pregled vse obstoječe projektne in tehnične dokumentacije, ki jo ima naročnik na razpolago in dokumentacije, ki bo še morebiti prevzeta tekom gradnje.

Pregled detajlov: podati predloge izboljšav oziroma opozoriti na morebitno problematiko - kritična mesta, toplotni mostovi, predlagani fasadni sistemi ... Detajli in rešitve morajo biti funkcionalni, sistemski, robustni in trajni. Predvidene rešitve ne smejo sloneti na  (pre)pogostem vzdrževanju in netrajnih materialih (rešitve stikovanja, police, obrobe, preklopi, prednost kleparskim rešitvam proti kitanju …). Projektne rešitve ne smejo povzročati povečano vzdrževanje ali nastanek poškodb gradbenih elementov ter prehiter propad vitalnih delov objekta.  Uporabljeni (predvideni) materiali in detajli morajo biti preizkušeni in trpežni. Rešitve in detajli morajo biti tehnično izvedljivi na gradbišču z upoštevanjem gradbenih toleranc.

Projektne rešitve morajo prednostno zagotavljati čim nižje obratovalne stroške objektov (poraba energentov, vode, urejanje okolice objektov …), s poudarkom na energetski varčnosti in ekološki sprejemljivosti izbranih sistemov in vgrajenih materialov.

- PREGLED IZVEDENIH DEL DO SKLENITVE TE POGODBE

Natančen pregled vseh objektov po tej pogodbi, pregled vseh izvedenih del ter izdelava poročila s priporočili naročniku z navedbo vseh morebitnih nepravilnosti, ki bi imeli negativne posledice za nadaljevanje gradnje.

- KONTROLNI PREGLEDI NAD IZVAJANJEM GOI DEL

- kontrola, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, s potrjeno PZI dokumentacijo in ostalo tehnično dokumentacijo nakupa stanovanj;

- kontrola, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo;

- kontrola, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki;

- spremljanje gradnje (kontrola nad izvedbo GOI del in vgrajenimi materiali) s predvidenim pregledom gradbišča, vsaj 3 do 4 krat mesečno z redno udeležbo na tedenskih koordinacijah na gradbišču oz. po strokovni oceni naročnika, glede na dinamiko in težavnostno stopnjo izvedbene faze del;

- spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti med naročnikom in investitorjem gradnje (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov) in izpolnjevanja terminskega plana izvajalcev del, ter sprotno posredovanje v primeru zamud (odstopanj od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno obveščanje naročnika s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;

- sprotna kontrola investitorja gradnje pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme;

- izdelava preseka stanja (vsebinsko in finančno), vključno z manjvrednostmi oziroma trajnimi odbitki, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja gradbišča ali njegovega dela, vse na zahtevo naročnika;

- vsebinski pregled (količine, izvedena dela, kvaliteta) mesečnih situacij izvajalca del za objekt, ki se nanaša na predmet prodajnih pogodb.;

- pregled pravilnosti in kontrola izdanih E- računov (na osnovi mesečnih oz. končne situacije), izdanih s strani investitorja gradnjej za posamezni obrok plačila kupnine SSRS, v skladu s finančno - terminskim planom, ki je definirana v Prodajnih pogodbah;

- aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije potrebne za uspešno izvedbo končnega pregleda stanovanj in primopredaje stanovanj stanovanjskemu sektorju naročnika in pri samih kvalitetnih pregledih stanovanj, pripadajočih in skupnih delov objekta;

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o končnem pregledu stanovanj in po zapisnikih o kvalitativnih vmesnih pregledih kvalitete stanovanj ter pripadajočih in skupnih delov objekta;

- GARANCIJSKA DOBA

Udeležba in sodelovanje pri kolavdacijskem pregledu objektov pred iztekom posameznih garancijskih dob in priprava poročila o tem pred iztekom garancijskih dob.

Pogodbeni obseg del zajema vsa prej navedena opravila v zvezi s predmetom pogodbe, kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo in jih bo izvajalec po tej pogodbi izvajal po pisnih navodilih naročnika oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo.

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev po tej pogodbi, za katere se šteje, da so zajete v pogodbenem obsegu del in ponudbi izvajalca, četudi jih naročnik in izvajalec nista v naprej izrecno opredelila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno.

V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega delavca, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev novega posameznika. Ne glede na prejšnje navedbe, je izvajalec sam odgovoren za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti.

V času opravljanja del po tej pogodbi izvajalec, razen plačila po tej pogodbi, ne sme imeti nikakršnih dodatnih premoženjskih ali drugih koristi na osnovi izvajanja del po tej pogodbi kot npr. trgovske ali druge provizije, popuste, nagrade za posredovanje pri predaji del raznim izvajalcem in/ali dobaviteljem ali podobno v odnosu do izvajalca in podizvajalcev ter ostalih sodelujočih na projektu.

Vse ostale nerešene zadeve, kot tudi morebitne težave in ovire v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki rešujeta sproti in dogovorita sporazumno, če je to mogoče.

Naročnik lahko odpove ali zamakne izvedbo del po tej pogodbi v posameznem delu ali celoti, iz razlogov na strani naročnika ali tretjih oseb. V tem primeru ta pogodba za neodpovedane oziroma nespremenjene dele ali celote opravil še vedno ostane v veljavi v višini pogodbeno določene vrednosti, sklene pa se dodatek k pogodbi. Za zamaknjene dele ali celoto opravil se izvajalec zaveže skleniti z naročnikom dodatek k pogodbi po ponudbenih izhodiščih.

III. CENA IN PLAČILO

5. člen

Pogodbena vrednost storitev navedenih v 2. in 3. členu te pogodbe znaša (ponudnik __ davčni zavezanec):

________ EUR brez DDV

DDV _______ EUR po stopnji 22 %

skupaj _______EUR z DDV

z besedo: ______________________ 00/100

Pogodbena cena je fiksna in določena kot skupaj dogovorjena cena (cena določena v skupnem znesku), ki se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del, kot tudi ne zaradi obsega in vrednosti nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi te pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti.

V primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo v tej pogodbi upoštevane stopnje DDV, ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prvega odstavka te točke, se neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksnih enotnih pogodbenih cen za posamezna dela prizna razlika v ceni zaradi DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

6. člen

Izvajalec je dolžan za opravljene storitve izstaviti naročniku e-račun, skladno z dinamiko iz 6. člena pogodbe. E-račune bo naročnik pregledal in potrdil ali zavrnil v 8 delovnih dneh. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 1. odstavka 5. člena te pogodbe, na osnovi potrjenih e-računov, v 30-ih dneh po prejemu na transakcijski račun izvajalca ___________________, odprt pri banki _____________, ali na katerikoli drug TRR izvajalca, o katerem bo izvajalec naročnika pisno obvestil po sklenitvi pogodbe, na naslednji način: po elektronski pošti na e-naslov projekti@ssrs.si.

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 1. odstavka 5. člena te pogodbe v triindvajsetih (23) enakomernih tranšah do največ 90% pogodbene vrednosti iz 5. člena te pogodbe, ki jih izvajalec enakomerno razdeli za čas trajanja prevzetih nalog, na naslednji način:

- pogoj za izstavitev vsakega tranšnega računa je dejstvo, da naročnik prejme ustrezno število tedenskih izčrpnih poročil o stanju odvijanja projekta;

- naslednji tranšni račun ne more biti izstavljen, če naročnik ne prejme ustreznega števila tedenskih poročil;

- zadnja, štiriindvajseta (24.) tranša v višini 10% pogodbenih obveznosti, zapade v plačilo po koncu pogodbenih obveznosti po tej pogodbi in ko izvajalec naročniku izroči bianco menico in ustrezno menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi skladno tretjim odstavkom 16. člena te pogodbe.

IV. Roki

7. člen

Roki za izvedbo storitev po tej pogodbi so podani v terminskem planu, ki ga je dostavil investitor gradnje.

Rok izvedbe del, predvidenih s to pogodbo, je 25 mesecev od uvedbe v delo. Uvedba v delo je v 10 dneh od pričetka izvajanja pogodbe skladno z 20. členom te pogodbe.

Rok za izvedbo del po tej pogodbi bo skladen s potrjenim izvedbenim terminskim planom izvajanja del (gradnje) s strani obeh investitorjev, ki je posredno tudi obveza izvajalca del po tej pogodbi. Izvajalec del po tej pogodbi je dolžan upoštevati morebitno podaljšanje roka izvajanja del (gradnje) investitorja gradnje za 2 dodatna meseca, temu primerno se podaljša tudi rok dokončanja predmeta te pogodbe. Finančni obseg dogovorjenih del se pri tem ne spremeni. V primeru, da bo gradnja podaljšana za več kot 2 meseca, bosta stranki sklenili dodatek k pogodbi za povečan obseg del.

Med izvedbo storitev bo izvajalec v dogovorjenih časovnih razmikih pisno obveščal naročnika o stanju pri izvajanju pogodbenih del in pravočasno opozarjal na morebitne ovire za nemoteno izvedbo naloge.

V. Obveznosti pogodbenih strank

8. člen

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno po vseh sodobnih izsledkih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakoni in standardi ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;

- da bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del, ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih del;

- da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih, zlasti tista, ki bi lahko vplivala na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice, o čemer bo naročnika sproti obveščal;

- da bo naročniku predajal redno najmanj eno tedensko pisno poročilo o napredovanju del, na zahtevo naročnika pa morebitni seznam vseh ugotovljenih ali pogostejših napak in ovir pri napredovanju del;

- da bo naročnika sproti pisno obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del in bo sprotno odziven;

- da bo pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti ter kasnejše uporabe objekta;

- da bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajalcev GOI del in sicer v delovnem času izvajalcev gradbeno obrtniških in inštalacijskih del;

- da bo zastopal in ščitil interese naročnika v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami;

- da bo predlagal ukrepe in rešitve v primeru nastalih zapletov ali problematik vezanih na izvedbo del po gradbenih pogodbah (tehničnih, časovnih, finančnih, pravnih …) in v okviru svojih pristojnosti v procesu graditve;da bo zagotovil svojo prisotnost tudi na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodelovati z naročnikom ves čas do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja in v času garancijskih rokov.

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev;

- da bo pravočasno in pisno zahteval potrebne podlage za nemoteno in ažurno delo ter izvajal tekočo pisno komunikacijo s predstavniki naročnika;

- da bo v okviru svojih obveznosti po tej pogodbi delal vestno s skrbnostjo in odgovornostjo  dobrega gospodarja, z uporabo vseh svojih znanj in izkušenj ter pravil stroke in poslovne etike, ter bo s tem na najboljši način vedno in v vsakem času zaščitil naročnika in ravnal v njegovem interesu;

- da bo arhiviral vso dokumentacijo, vključno z vso časovno opredeljeno fotodokumentacijo, in vodil evidenco dogodkov, aktivnosti, sprememb oz. dopolnitev projekta, ki bo na vpogled naročniku in jo bo ob zaključku del tudi izročil naročniku;

9. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo pred začetkom del izvajalcu predložil vse zahtevane in dosegljive potrebne podatke za izvedbo predmeta pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih dati na razpolago vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitev;

- storitve iz te pogodbe plačevati v dogovorjenih rokih skladno z določili te pogodbe;

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca del, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva.

10. člen

Splošno:

Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podlage za opravljanje del po tej pogodbi in jih takoj po prejemu preveriti v smislu popolnosti in pravilnosti. Vse nepravilnosti in odstopanja morajo biti nemudoma sporočena naročniku.

Naročnik lahko v primeru hujše kršitve določil te pogodbe s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi od celotne pogodbe, in sicer brez predhodnega pisnega opozorila in dodatnega izpolnitvenega roka ter hkrati zahteva povrnitev škode.

Naročnik oz. njegovi pooblaščeni predstavniki lahko zahtevajo od izvajalca, da odstrani in nadomesti delovno silo, ki strokovno ni primerna.

Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del po pogodbi, morajo biti potrjene s strani naročnika.

V primeru bistvene spremembe obsega projekta, na katero pogodbeni stranki nimata vpliva, se o novih pogojih stranki dogovorita z dodatkom k tej pogodbi, skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja.

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, slednje navede v obrazec 'Partnerji in podizvajalci', ki predstavlja prilogo pogodbe, in se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje podizvajalce seznanil z dokumentacijo in pogoji, ki izhajajo iz te dokumentacije.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku 5 dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena tega zakon in si hkrati pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca oziroma podizvajalcev, ki ga je sam predhodno potrdil.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo ('Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih'), na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec, zavezuje naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, dobave ali gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del v celoti, ne glede na število podizvajalcev.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi (po elektronski pošti).

VI. ViŠja sila in razlogi naročnika za zamudo

11. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala iz razlogov, na katere izvajalec del po tej pogodbi ni mogel vplivati (višja sila, razlogi na strani naročnika in razlogi na strani investitorja gradnje).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri plačilih, če je ta nastala iz razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (zlasti: višja sila, nepridobitev finančnih sredstev za realizacijo projekta, ukrepi investitorja gradnje, sprememba poslovnih in finančnih načrtov naročnika).

Za višjo silo štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa. V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje strokovno usposobljenih delavcev izvajalca se ne šteje za dogodke, ki so višja sila. Za primere višje sile veljajo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kot so:

- naravni dogodki (požar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojna,

- ukrepi pristojnih organov oz. izredne razmere,

- pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi.

Izvajalec mora takoj po zaključku katerega od teh razlogov to pisno sporočiti, napovedati dokumente, ki jih bo predložil kot dokaz ter naročniku podati utemeljitev ter predlagati podaljšanje roka za dokončanja del.

Objektivne okoliščine zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 15 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka in predložil vso napovedano dokumentacijo za utemeljitev.

Smiselno se te določbe uporabljajo tudi za naročnika v primeru zamude iz razlogov višje sile ali drugih razlogov. Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša tudi iz razlogov, ki so na strani naročnika.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče predvsem pisno obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala dlje kot 30 dni, bosta izvajalec in investitor s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če stranki v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko investitor v celoti ali delno odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa se uporabijo veljavna zakonita določila in smiselno določila te pogodbe.

VII. Predstavniki pogodbenih strank

12. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je Gaj Rak.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je __________________.

Pogodbena dela bodo opravljali inženirji:

- za gradbeno obrtniška dela, koordinacija:

- za elektro instalacijska dela:

- za strojno instalacijska dela:

V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega kadra, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam - predlog, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo o tej osebi, ki potrjuje vsaj enakovredno usposobljenost novega posameznika – strokovno usposobljenega kadra. Ne glede na prejšnje navedbe, je izvajalec sam odgovoren (kazensko in odškodninsko) za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca se morata pogodbeni stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja predstavnika brez predhodnega soglasja naročnika ali da naročnik dva dogovorjena predstavnika izvajalca utemeljeno zavrne ali da izvajalec v roku 3 dni ne zagotovi ustrezne zamenjave.

VIII. POSLOVNA skrivnost

13. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami, pri čemer naročnika zavezujeta k posredovanju informacij javnega značaja zakonodaja o dostopu do informacij javnega značaja in zakonodaja o medijih.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika, investitorja in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezane nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

IX. Pogodbena kazen IN ODŠKODNINA

14. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne presoje, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem, kot tudi za vse ostale svoje postopke, ki bi na kakršenkoli drug način imeli za posledico oškodovanje naročnika.

Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na termine, razvidne iz terminskega plana, ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega nastala škoda naročniku, ali pa je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik bo izvajalca v primeru, ko le-ta ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, pisno opozoril in ga pozval, da v dodatnem roku svoje delo prilagodi svojim pogodbenim obveznostim.

X. PRENEHANJE POGODBE

15. člen

To pogodbo lahko naročnik pisno odpove – razdre s takojšnjim rokom prenehanja v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca kot jih določajo posamezni členi pogodbe.

Pogodbo lahko naročnik razdre brez določitve naknadnega roka za dokončanje pogodbenih del, v kolikor oceni, da ne bo možna realizacija del po tej pogodbi v načrtovanih okvirih ali v primerih, ki jih določajo posamezni členi te pogodbe.

V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela od zadnjega plačila do dneva  razdrtja te pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v roku 48 ur po obvestilu o odpovedi pogodbe preda v potrditev naročniku dokazilo o opravljenih delih, vse ostale materiale ter pogodbeno dogovorjeno dokumentacijo in gradiva.

Neizpolnjevanje obveznosti iz zadnje alineje 8. člena je lahko razlog za razvezo in odpoved pogodbenih del, pri čemer je izvajalec upravičen do plačila zaključenih izvedenih del.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

-	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

-	pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. Zavarovanje IZVAJALČEVIH OBVEZNOSTI

ZA DOBRO IZVEDBO DEL

16. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju (skrbnost dobrega gospodarja).

Izvajalec za zavarovanje dobre izvedbe del najkasneje v desetih dneh po podpisu te pogodbe predloži naročniku finančno zavarovanje, in sicer bianco menico z meničnim pooblastilom za unovčenje v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV z veljavnostjo do 19. 9. 2028, z možnostjo podaljšanja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo mora biti brezpogojno in nepreklicno unovčljivo na prvi poziv, s klavzulo »brez protesta«.

Izvajalec bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh pred iztekom finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe del izročil novo bianco menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV z veljavnostjo 60 mesecev od pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja, za zavarovanje izvedbe aktivnosti v garancijski dobi. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku tega finančnega zavarovanja ne predloži, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izročitev finančnega zavarovanja iz drugega odstavka tega člena je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe predložiti veljavno zavarovalno pogodbo (polico), ki jo ima sklenjeno v skladu s prvim odstavkom 15. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju GZ-1). Če izvajalec v roku ne dostavi zahtevanega dokazila, se šteje, da ni izpolnjen pogoj za veljavno sklenitev te pogodbe. Za pokritje stroškov morebitnih kasnejših neplačil zavarovalnih premij tekom izvajanja pogodbe lahko naročnik znesek odšteje pri posameznem delnem plačilu ali končnem obračunu, ali pa unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje mora poleg zgoraj navedenega vključevati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim izvajalec odda delo kot podizvajalcem, ne glede na nivo podizvajanja.

XIII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore, ki nastanejo iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je uredil vse potrebno skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) za zavarovanje svojih zaposlenih, ki bodo sodelovali na tem projektu.

19. člen

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik SSRS dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod./ Pogodba je podpisana elektronsko.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pravočasne predložitve dokumentacije iz 16. člena pogodbe. Pogodba se prične izvajati z izpolnitvijo odložnega pogoja in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov..

Številka: ____________	Številka: ____________

______________, dne	Ljubljana, dne

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

_______________	_______________

STANOVANJSKI SKLAD RS

mag. Črtomir Remec

predsednik uprave