Številka javnega naročila: 430-0014/2026

Datum: 30.7.2026

Dokumentacija v zvezi z naročilom

za javno naročilo po omejenem postopku po 41. členu ZJN-3 z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema po 49. členu ZJN-3

»Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu "VODOVODNI SISTEM JEZERO"«

Šmarjeta, julij 2026

VSEBINA:

KAZALO

1. SPLOŠNO O JAVNEM NAROČILU	2

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. POTEK OMEJENGA POSTOPKA Z UPORABO TEHINKE DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA	7

3.1. FAZA KVALIFIKACIJE	7

3.1.1. Vzpostavitev Kataloga ponudnikov	7

3.1.2. Prijava za sodelovanje	7

3.1.3. Predložitev ESPD obrazca  in izpolnjevanje pogojev	8

3.1.4. Pravno varstvo v fazi oblikovanja Kataloga ponudnikov	9

3.2. FAZA ODDAJE posameznih javnih naročil	9

3.2.1. Povabilo k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo	9

3.2.1. Rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb	10

3.2.2. Variantne ponudbe	10

3.2.3. Merilo za izbor ponudnikov v drugi fazi omejenega postopka	11

3.2.4. Pravno varstvo v fazi oblikovanja oddaje ponudbe	11

4. ROK VELJAVNOSTI PRIJAV in PONUDB	11

5. JEZIK PRIJAV IN PONUDB	12

6. OBLIČNOST PRIJAVE IN PRIJAVA  Z DRUGIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI	12

7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN OBVEZNI POGOJI	15

7.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	15

7.2. OBVEZNI POGOJI	17

8. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA	22

9. IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	23

10. SKLENITEV POGODBE	23

PRILOGE	25

1. SPLOŠNO O JAVNEM NAROČILU

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni

in

Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki jo zastopa župan Jože Kapler

in

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, zastopa župan Dušan Krštinc

in

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Jože Simončič

in

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa župan mag. Marjan Hribar

izvajajo priložnostno skupno javno naročilo po omejenem postopku po 41. členu ZJN-3 z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema po 49. členu ZJN-3 za izbiro izvajalcev gradenj v  projektu »VODOVODNI SISTEM JEZERO«.

Javno naročilo na podlagi pogodb o prenosu in prevzemu nalog pri izvedbi projekta »VODOVODNI SISTEM JEZERO« z dne 8.5.2026 in pooblastila in  dogovora o priložnostnem skupnem javnem naročilu za projekt »VODOVODNI SISTEM JEZERO« z dne 28.7.2026 v imenu in za račun vseh občin skupaj in v imenu vsake občine posebej izvaja občina Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: naročnik).

Obdobje dinamičnega nabavnega sistema traja do 31.12.2027  z možnostjo predčasne prekinitve.

Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Dogovor za razvoj regij.

Posamična gradnja se bo izvajala  v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm - DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 ter v fazi izvajanja operacije naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm - DNSH)."

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik oddaja v izvedbo posamične gradnje – izgradnja vodovoda na območju posamezne občine so previdene naslednje gradnje:

Občina Novo mesto:

1.	Rekonstrukcija vodovoda Daljni vrh

Predvidena je izgradnja vodovoda na celotnem delu naselja Daljni Vrh s povezavo do obstoječega vodohrana Daljni Vrh. Predvidena je tudi izgradnja povezave do zaselka Boršt in Goli Vrh.

Skupna dolžina izgradnje vodovoda tako znaša 2.779 m, od tega 1.087 m z vlačenjem v obstoječo cev.

2.	Vodovod Karteljevo:

Investicija predvideva ureditev vodovoda v naseljih Gorenje in Dolenje Karteljevo. Vodovod je načrtovan za oskrbo s pitno in požarno vodo. Na povezovalnem cevovodu se za potrebe zagotovitve zadostnih tlakov in pretoka do predvidenega VH Karteljevo izvede hidropostaja.

Skupna dolžina izgradnje vodovoda znaša 1.305 m, kanalizacije ( komunalna, padavinska in  vodotok skupaj) 2.797 m ter obnova ceste 1.450 m.

3.	Rekonstrukcija vodovoda Lutrško selo – Gorenje Kronovo:

Predvidena je rekonstrukcija vodovoda na odseku Lutrško selo - Gorenje Kronovo v skupni dolžini 1.237 m.

4.	Rekonstrukcija vodovoda Prečna

Predvidena je rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Prečna primarnega in sekundarnega voda v skupni dolžini 1.711 m.

STRAŽA

Vodovod Straža:

5.	Gradnja približno 1.000 m vodovoda Devetak. in sanacija vodnega vira – črpališča Devetak.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

6.	Vodovod Bela Cerkev

izgradnja oziroma rekonstrukcija vodovodnega omrežja v skupni dolžini 455 m;

7.	Vodovod Zbure

-rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 433 m,

-izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega voda v skupni dolžini 2.979 m;

-izgradnja tlačnega kanalizacijskega voda v skupni dolžini 1.285 m;

-izgradnja treh črpališč fekalnih voda in

-izgradnja električnih priključkov s podzemnimi elektro vodi v skupni dolžini 955 m;

8.	Celovita ureditev komunalne infrastrukture v Šmarjeti

-rekonstrukcija skupaj 515,90 m vodovoda

ŠMARJEŠKE TOPLICE - ŠKOCJAN

9.	Vodovod Vinji vrh – Visoka cona

a)	na območju Občine Šmarješke Toplice:

-izgradnjo 28 odsekov javnega vodovodnega omrežja skupne dolžine 8.024 m,

-izgradnjo vodohrana Vinji Vrh kapacitete 100 m³, tlorisnih dimenzij 7,60 m x 11,63 m x 5,30 m s pripadajočo zunanjo ureditvijo,

-izgradnjo 393 m elektroenergetskega priključka za obratovanje vodohrana Vinji Vrh,

-izgradnjo 1.388 m signalnega kabla za prenos podatkov med obstoječim vodohranom Orešje in predvidenim vodohranom Vinji Vrh

b)	na območju Občine Škocjan:

-izgradnjo 16 odsekov javnega vodovodnega omrežja skupne dolžine 5.741 m.

ŠENTJERNEJ- ŠKOCJAN – ŠMARJEŠKE TOPLICE

10.	Obnova vodovoda v Občinah Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice

a.) obnovo 4 odsekov vodovodnega omrežja na oz. za območje občine Šentjernej skupne dolžine 11.438 m, in sicer:

-4.262 m vodovoda Hrvaški Brod-Zameško-Mršeča vas

-1.795 m vodovoda Gorenja Gomila-Pristavica-Breška vas

-1.863 m vodovoda Gorenja Gomila-Čadraže ter

-3.518 m vodovoda VH Sračnik-Dobrava pri Škocjanu – vodovod poteka na območju občin Šmarješke Toplice in Škocjan, vendar je večina porabljene vode za območje občine Šentjernej,

b.) obnovo 1 odseka vodovodnega omrežja na območju občine Škocjan skupne dolžine 3.256 m, in sicer:

-3.256 m vodovoda Dobrava pri Škocjanu-Čučja Mlaka-Hudenje

c.) obnovo 3 odsekov vodovodnega omrežja na območju občine Šmarješke Toplice skupne dolžine 1.130 m, in sicer:

-600 m vodovoda Družinska vas-Sela

-190 m vodovoda dotok na VH Sračnik ter

-340 m vodovoda črpališče Jezero-Družinska vas.

Naročnik bo popis (PZI) objavil v drugi fazi omejenega postopka.

Javno naročilo se vodi ob upoštevanju pravil omejenega postopka v skladu z 41. členom ZJN-3 ob upoštevanju pravil, določenih v 49. členu ZJN-3, ki ureja dinamični nabavni sistem (v nadaljevanju: »DNS«) in predmetnih pogojev izvajanja DNS.

DNS je tehnika za elektronsko javno naročanje, ki gospodarskim subjektom, ki so uvrščeni v Katalog ponudnikov, ves čas trajanja DNS omogoča dostop do sistema elektronskega oddajanja posameznih javnih naročil. Naročnik v postopku oddaje posameznega javnega naročila povabi vse gospodarske subjekte, ki so uvrščeni v Katalog ponudnikov in imajo dostop do sistema. Dostop do sistema ne pomeni oddaje posameznega javnega naročila. Gospodarski subjekt lahko ves čas trajanja DNS odda prijavo, na podlagi katere ga naročnik, ob izpolnjevanju pogojev iz te dokumentacije v zvezi z naročilom,  vključi v Katalog ponudnikov.

Predmet DNS je skupaj s pogoji za sodelovanje in merili za oddajo posameznega javnega naročila določen v tej razpisni dokumentaciji. Podrobneje se predmet naročila opredeli v postopku oddaje posameznega javnega naročila.

Predmet javnega naročila je razdeljen na tri kategorije:

Kategorija 1: Izvedba gradnje z investicijsko ocenjeno vrednostjo do 500.000 EUR brez DDV

Kategorija 2:  Izvedba gradnje z investicijsko ocenjeno vrednostjo nad 950.000 EUR brez DDV

Kategorija 3: Izvedba gradnje Vodovod Karteljevo

Prijavitelj lahko odda prijavo za eno ali več kategorij.

Naročnik bo prijavitelje, ki bodo izkazovali usposobljenost uvrstil v Katalog ponudnikov za posamezno kategorijo.  Gradbena pogodba se bo sklenila s posamezno občino (občinami za primer investicije OŠT-OŠK-Šent.) z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti oddaje vsakokratnega posameznega  naročila.

DNS se izvaja v naslednjih fazah:

- Faza kvalifikacije: Dostop do sistema (vzpostavitev Kataloga ponudnikov).

- Faza oddaje ponudbe: Oddaja posameznih javnih naročil.

Prva faza predstavlja kvalifikacijsko fazo in obsega vzpostavitev Kataloga ponudnikov in oblikovanje oz. posodabljanje tega tekom celotnega trajanja DNS.

V okviru faze oddaje ponudbe naročnik podrobneje definira vsakokratni predmet naročila, in zahteve v zvezi s posameznim javnim naročilom.

Gospodarskemu subjektu se omogoči dostop do sistema po oddaji prijave za sodelovanje in za katere izpolnjuje pogoje za ugotavljanje sposobnosti ter je zanjo uvrščen v Katalog ponudnikov.

DNS se vzpostavlja do 31.12.2027,  z možnostjo predčasne prekinitve.

Naročnik bo do izteka veljavnosti DNS izvedel zadnje povpraševanje, pri čemer se bodo lahko gradbena dela po pogodbi izvajala po 31.12.2027.

Število prijaviteljev ni omejeno.

Uporabljena tehnologija in način oddaje prijav/ponudbe

Vsakršno sporočanje in izmenjava informacij v okviru predmetnega DNS med naročnikom in gospodarskim subjektom, ki je zainteresiran za dostop do sistema ali je že vključen v sistem (uvrščen v Katalog ponudnikov), z izjemo obvestil (obrazci EU), ki se objavijo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, se izvaja izključno preko informacijskega sistema e-JN, do katerega lahko gospodarski subjekti dostopajo preko spletne strani: https://ejn.gov.si.

Splošni pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN in Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, so javno objavljeni na spletni strani https://ejn.gov.si.

Gospodarski subjekti morajo prijave za sodelovanje in ponudbe za vsako posamezno  naročilo pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Prijavna in ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta oz. osebe, ki je pooblaščena za podpis in oddajo ponudbe oz. prijave, pri čemer mora biti pooblastilo priloženo v prijavi/ponudbi (slednje se zahteva v primeru, da iz prijave ne izhaja pooblastilo za oddajo ponudb v drugi fazi omejenega postopka).

Prijavitvena in ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih iz katerih izhajajo vsi zahtevani podatki in so jih potrdile pristojne osebe.  Naročnik lahko v postopku preverjanja kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument.

Za dele ponudbene oz. prijavne dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega izvoda dokumentacije.

Prijava oz. ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do roka za prejem ponudb oz. prijav, ki je določen v informacijskem sistemu e-JN. Za oddano ponudbo oz. prijavo se šteje ponudba oz. prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN uspešno oddana, ponudnik pa ob oddaji na elektronski naslov prejme potrdilo o oddaji. Tveganje pravočasnosti oddaje ponudbe oz. prijave nosi izključno prijavitelj/ponudnik sam.

Obdobje veljavnosti DNS, podaljšanje in predčasno prenehanje DNS

DNS se sklepa za obdobje do 31.12.2027.

Naročnik ima pravico trajanje DNS kadarkoli predčasno zaključiti. Predčasno prenehanje DNS ne vpliva na izvedbo in dokončanje že oddanih posameznih javnih naročil. Naročnik bo obvestilo o spremembi obdobja veljavnosti DNS objavil na Portalu javnih naročil skladno z 11. odstavkom 49. člena ZJN-3.

Dostop do dokumentacije

Do dokumentacije lahko ponudniki dostopajo na Portalu javnih naročil oziroma v drugi fazi omejenega postopka preko sistema eJN.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in oddajo ponudbe.

Prijavitelji/ponudniki lahko:

-	v fazi DNS zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo posameznega javnega naročila posredujejo naročniku preko Portala javnih naročil do roka določenega na Portalu javnih naročil;

-	v fazi pozivanja k oddaji ponudbe na posamezno javno naročilo zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo posameznega javnega naročila posredujejo naročniku zgolj preko informacijskega sistema e-JN

Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka, določenega v informacijskem sistemu e-JN.

3. POTEK OMEJENGA POSTOPKA Z UPORABO TEHINKE DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA

- 3.1. FAZA KVALIFIKACIJE

- 3.1.1. Vzpostavitev Kataloga ponudnikov

Naročnik na Portalu javnih naročil objavi obvestilo o javnem naročilu, s katerim povabi gospodarske subjekte, ki so zainteresirani za dodelitev posameznih javnih naročil v okviru predmeta DNS, k oddaji prijave za sodelovanje.

Rok za predložitev prijave za sodelovanje pred vzpostavitvijo Kataloga ponudnikov je označen v sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil. Z dnem oddaje prijave v okviru informacijskega sistema e-JN postane prijava dostopna naročniku.

Po pravnomočnosti sklepa/-ov, s katerim/-i naročnik odloči o dopustnosti prijave za sodelovanje, prispeli do zgoraj navedenega roka, naročnik vzpostavi Katalog ponudnikov z dostopom do sistema. Po vzpostavitvi Kataloga ponudnikov naročnik lahko začne izvajati fazo oddaje ponudb.

- 3.1.2. Prijava za sodelovanje

Gospodarski subjekt lahko ves čas trajanja DNS, zahteva dostop do sistema s prijavo za sodelovanje. Obvezna vsebina prijave za sodelovanje je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt ves čas trajanja DNS s svojo prijavo za sodelovanje prosto razpolaga (umik, sprememba, ponovna zahteva za dostop do sistema), po tem ko jo naročnik vsebinsko obravnava (tj. prijavo po pregledu v sistemu (delno) zavrne ali sprejme). Če želi subjekt prijavo umakniti in/ali spremeniti, preden jo naročnik vsebinsko obravnava, lahko subjekt na naročnika v sistemu e-JN naslovi zahtevo, da slednji prijavo zavrne, s čimer kandidatu omogoči takojšnjo ponovno oddajo prijave. V tem primeru bo naročnik brez vsebinske presoje ter brez izdaje posebnega Sklepa o zavrnitvi, prijavo v sistemu e-JN zavrnil.

Vsakršno razpolaganje s prijavo za sodelovanje učinkuje od dneva pravnomočnosti sklepa, s katerim naročnik odloči o dopustnosti prijave za sodelovanje.

Prijava za sodelovanje se šteje za dopustno, kadar gospodarski subjekt izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, prijava za sodelovanje pa je v celoti skladna z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati zahteve za dopustnost prijave ves čas uvrščenosti v Katalog ponudnikov za izbrano kategorijo. Naročnik preverja dopustnost na podlagi podatkov in informacij iz prijave za sodelovanje ali dokazil, ki so kot zahtevana določena v tej razpisni dokumentaciji.

Po izvedenem pregledu in oceni prijave za sodelovanje naročnik v zakonsko določenem roku obvesti gospodarski subjekt o dopustnosti prijave in dostopu do sistema. Na podlagi pravnomočne odločitve se prijavitelj za izbrano kategorijo uvrsti v Katalog ponudnikov.

- 3.1.3. Predložitev ESPD obrazca  in izpolnjevanje pogojev

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Šteje se, da prijavitelj, ki je uvrščen v Katalog ponudnikov ves čas trajanja DNS izpolnjuje pogoje. Gospodarski subjekt ves čas trajanja DNS jamči in prevzema odgovornost za resničnost in točnost navedb oz. informacij v prijavi za sodelovanje. V primeru spremembe posameznih informacij iz prijave za sodelovanje, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika (npr. obstoj izključitvenih razlogov idr.).

Naročnik lahko ves čas izvajanja DNS od gospodarskih subjektov, partnerjev in podizvajalcev zahteva, da predložijo posodobljen ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, kot so določeni v teh navodilih zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da na rok oddaje ponudbe na posamezno javno naročilo preveri, ali ponudnik še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V kolikor bo naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, bo ponudbo v posameznem javnem naročilu izločil in se takšnemu ponudniku posamezno javno naročilo ne odda.

- 3.1.4. Pravno varstvo v fazi oblikovanja Kataloga ponudnikov

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo v prvi fazi omejenega postopka se lahko vloži najkasneje v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika

Zahtevek za revizijo, se vroči neposredno prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXXXX, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JN0XXXXX/20XX-B01).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

- 3.2. FAZA ODDAJE posameznih javnih naročil

- 3.2.1. Povabilo k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo

Naročnik k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo povabi vse gospodarske subjekte ki so v kategoriji, kamor se umešča posamično javno naročilu uvrščeni v Katalog ponudnikov).

Naročnik bo v povabilu na posamezno naročilo glede na lastnosti vsakokratne gradnje in dejanske potrebe določil (našteto primeroma, a ne izključno):

-  predmet gradnje (popis),

- rok izvedbe,

- vrsto in višino finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in/ali dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bodisi zavarovanje po EPGP 758, zadržana sredstva, izvršnica, menica),

- vrsto in višino zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi bodisi (zavarovanje po EPGP 758)

- rok za predložitev zavarovanj,

-  zahteve glede fiksnosti cen,

- zahtevano dokumentacijo (CE oznake, izjave o skladnosti, navodila za uporabo itd.),

- zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročilu, kjer je glede na predmet zahtevano,

-  veljavnost in vrednost  posebnih zavarovanj odgovornost,

- zavarovanje odgovornosti v kolikor se bo zahtevala višje zavarovanje in širši obseg zavarovanj, kot je pogoj za priznanje sposobnosti (obseg, višina zavarovanja, vrsta),

- in ostale zahteve za katere bo naročnik glede na vsakokratni predmet gradnje presodil, da so potrebne (našteto primeroma, a ne izključno: seznam opreme, kader)

V kolikor ponudnik v oddani ponudbi na vsakokratno posamezno naročilo ne bo izkazoval izpolnjevanja zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije na posamezno naročilo, bo naročnik ponudbo na posamezno javno naročilo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik si pridržuje pravico, da na rok oddaje ponudbe na posamezno javno naročilo preveri, ali ponudnik še vedno izpolnjuje prvotne pogoje za sodelovanje. V kolikor bo naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, bo ponudbo v posameznem javnem naročilu izločil in se takšnemu ponudniku posamezno javno naročilo ne odda.

Povabilo k oddaji posameznega  javnega naročila se posreduje preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

- 3.2.1. Rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb

Rok za prejem ponudb bo določen v informacijskem sistemu e-JN, vezan na povabilo k oddaji posameznega javnega naročila. Po izteku roka oddaja ponudbe ni več mogoča.

Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema e-JN. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu e-JN.

Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema e-JN po uri, ki je določena za odpiranje ponudb. V okviru odpiranja ponudb se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine ponudb dostopni naročniku.

- 3.2.2. Variantne ponudbe

V kolikor ni v povabilu k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo določeno drugače, naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje posameznega javnega naročila izločena kot nedopustna.

- 3.2.3. Merilo za izbor ponudnikov v drugi fazi omejenega postopka

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo v posameznem javnem naročilu izbral na podlagi merila najnižja cena v EUR brez DDV.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, stroški materiala, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni mora biti  zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroški potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, stroške za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje in vse ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz vsakokratnega popisa dela in vplivajo na izračun cene. Po potrebi se bo v vsakokratnem pozivu k oddaji ponudbe določilo posebne/druge zahteve o tem, kaj mora ponudbena cena vsebovati.

Če bosta dva ali več ponudnikov ponudili isto ponudbeno ceno, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom. Na žreb bodo povabljeni vsi ponudniki z enako ponudbeno ceno. V zaprti kuverti se bodo nahajali nazivi ponudnikov z enako ceno. Izbran bo ponudnik, ki bo prvi izžreban in tako dalje po vrstnem redu.

Ponudnik bo moral podati ponudbo za vse postavke v okviru posameznega  poziva (po popisu) sicer bo njegova ponudba izločena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v posamezno naročilo vključi še ostale zahteve, kaj mora ponudbena cena vsebovati.

- 3.2.4. Pravno varstvo v fazi oblikovanja oddaje ponudbe

Kadar je vrednost posameznega naročila enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, je pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo v dinamičnem nabavnem sistemu, je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

- 4. ROK VELJAVNOSTI PRIJAV in PONUDB

Prijava mora veljati najmanj šest mesecev po poteku roka za oddajo prijav oziroma v primeru naknadnih prijav šest mesecev po oddaji prijave.

V kolikor prijavitelj zahteva dostop do dinamičnega nabavnega sistema po poteku roka za prijavo po tem povabilu, mora veljavnost prijave znašati šest mesecev po oddaji prijave.

Z oddajo prijave se šteje, da ponudnik izjavlja, da je njegova prijava veljavna kot navedeno v predhodnem odstavku.

V okviru posameznega  naročila bo naročnik določil vsakokratno veljavnost ponudbe.

- 5. JEZIK PRIJAV IN PONUDB

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

- 6. OBLIČNOST PRIJAVE IN PRIJAVA  Z DRUGIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

Prijava je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci.

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več prijav, vendar le v kolikor v različnih prijavah nastopa v različnih vlogah. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno prijavo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse prijave tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v prijavah/ponudbah različnih ponudnikov.

Samostojna prijava

Samostojna je tista prijava v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna prijava/ ponudba gospodarskih subjektov (s partnerji)

Vodilni partner je gospodarski subjekt v skupni (partnerski) prijavi za sodelovanje, ki je pooblaščen za podpis prijave za sodelovanje, podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami ter vso drugo komunikacijo z naročnikom vezano na izvajanje posameznih javnih naročil.

V DNS sme posamezni gospodarski subjekt nastopati bodisi v 1 prijavi za sodelovanje (tj. samostojno) bodisi v več prijavah za sodelovanje (tj. samostojno in/ali kot partner/podizvajalec). V kolikor odda skupina gospodarskih subjektov skupno (partnersko) prijavo za sodelovanje, mora biti v prijavi predložen pravni akt o skupnem nastopu v kateri mora biti opredeljen najmanj vodilni partner in ostali partnerji ter iz katerega je razvidno pooblastilo vodilnemu partnerju za podpis in oddajo skupne prijave za sodelovanje. Pravni akt mora biti podpisan s strani vsakega partnerja. Gospodarski subjekt mora za vsakega partnerja v skupni prijavi predložiti še ESPD obrazec.

V predmetni dokumentaciji je določeno, ali mora v primeru skupnega nastopa posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika),

- matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa,

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Prijava oz. ponudba s podizvajalci

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago oz. izvaja storitve oz. gradnje, ki je/so neposredno povezan/e s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Ker se izvaja omejeni postopek, se lahko nominira podizvajalca tudi v drugi fazi- fazi oddaje ponudbe.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v drugi fazi -  fazi oddaje posameznega javnega naročila ali v fazi izvedbe pogodbe, mora ob oddaji ponudbe:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del (odstotek v % in vrednost prevzetih del v EUR brez DDV) javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva bo ponudnik za vsako konkretno javno naročilo ta zahtevek priložil v prijavi v drugi izvedbeni fazi.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v tej razpisni dokumentaciji ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec ne sme opravljati storitev s podizvajalcem, ki ga naročnik predhodno ni pisno potrdil. V primeru, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, ki ga naročnik ni potrdil,  izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen določeno v pogodbi. Naročnik izpostavlja, da izvajanje gradenj z neprijavljenimi podizvajalci predstavlja prekršek po 1. točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po uvrstitvi v Katalog ponudnikov ali po podpisu pogodbe, bodo morali ESPD obrazec ali dokazila o izpolnjevanju osposobnosti oziroma dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji (to je ob prijavi podizvajalca s strani glavnega izvajalca), pred pričetkom izvedbe del s strani podizvajalca. Noben naknadno nominirani podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik tega ne dovoli. Zaradi zamudnosti preverjanja razlogov za izključitev, ki jih morajo izpolnjevati tudi podizvajalci, naročnik glavnim izvajalcem svetuje, da za novo nominirane podizvajalce predložijo dokazila o neobstoju razlogov za izključitev, ki jih izdajajo pristojni organi, in sicer na datum nominiranja podizvajalca, in ne zgolj ESPD obrazca.

7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN OBVEZNI POGOJI

V kolikor ni posebej določeno za posamezno kategorijo morajo prijavitelj izkazati izpolnjevanje zahtev naročnika za vsako kategorijo.

- 7.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

7.1.1.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente  kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in določilu 75. člena ZJN-3. ali primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrečejo tuja sodišča.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD  za vse gospodarske subjekte v prijavi.

7.1.2.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Ponudnik mora izpolnjevati pogoj na rok za oddajo prijave oz. na dan oddaje prijave v primerih naknadnih prijav. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijav. Ponudnika se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijav

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD  za vse gospodarske subjekte v prijavi.

7.1.3.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo prijav oz. na dan oddaje prijave v primerih naknadnih prijav izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročila.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD  (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«)  za vse gospodarske subjekte v prijavi.

7.1.4.	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav oz. na dan oddaje prijave v primerih naknadnih prijav ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi.

7.1.5.	Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali drugi pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Naročnik bo kot precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti štel naslednje okoliščine:

- Izvajalec je svoje delo opravil v nasprotju s pravili stroke oziroma nestrokovno, nekvalitetno in nepravilno, kar se kaže v tem, da je izvajalec kršil določbe pogodbe, ki so se nanašale na:

- neupoštevanje pisnih navodil, s strani naročnika,

- zamudo pri izvajanju del oziroma nespoštovanje pogodbeno dogovorjenih rokov za začetek, izvajanje in konec del,

- neupoštevanje ukrepov, dogovorjenih s pisnim sporazumom o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih,

- prevzeme delovišč/gradbišč zaradi nestrokovno opravljenega dela,

- opustitev obveščanja naročnika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izpolnjevanje pravic in obveznosti izvajalca, določenih s pogodbo, ipd.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi.

Neobstoj razlogov za izključitev iz točk 1. do 5. te točke dokumentacije oziroma dokazovanje obveznih pogojev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni prijavi;

- vsi podizvajalci.

Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

- 7.2. OBVEZNI POGOJI

7.2.1. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (gradbeništvo), in mora skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17; 72/17 – popr. in 65/20 – v nadaljevanju: GZ) kumulativno izpolnjevati pogoje za izvedbo storitev gradbeništva, kar se izkazuje na dan roka za oddaji prvih prijav oz, na dan oddaje naknadne prijave.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik, vsi partnerji v skupni prijavi, podizvajalci

7.2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost iz dejavnosti, ki vključuje tudi objektivno odgovornost, in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 100.000,00 EUR za ves čas veljavnosti DNS.

V kolikor med tekom obdobja iz prejšnjega odstavka zavarovanje preneha oz. se izteče, je dolžan ponudnik skleniti novo zavarovanje skladno z zahtevami iz prejšnjega odstavka ter naročniku za to novo zavarovanje, pred iztekom veljavnosti stare zavarovalne police, predložiti dokazila, vse pod razveznim pogojem, ki za pogodbo o izvedbi posameznega javnega naročila nastopi v primeru ne sklenitve novega zavarovanja oz. ne podaljšanja obstoječega, oboje kumulativno z ne predložitvijo fotokopije nove zavarovalne police.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD ter fotokopija sklenjene veljavne zavarovalne police.

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik ali partner v skupni ponudbi

7.2.3. Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 160 dneh šteto od poteka roka za oddajo prvih prijav oz. od dneva oddaje naknadnih prijav ni imel dospelih neporavnanih obveznosti pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih imajo ponudniki odprte poslovne račune ali z obrazcem BON-2, ki ga pridobijo na AJPES-u.

DOKAZILA:

Ponudnik predloži obrazec BON-2 ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih imajo oz. so imeli v roku 160 dni od  datum za oddajo prvih prijav oz. od dneva oddaje naknadne prijave odprte poslovne račune.

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik, vsi partnerji v skupni prijavi

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje pogoja preveri na dan poteka roka za oddajo ponudb v posameznem naročilu. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik v roku 160 dni od dneva oddaje ponudbe na posamezno javno naročilo imel blokirane račune se ponudba v posameznem javnem naročilu izloči.

7.2.4. Naročnik bo izločil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik, vsi partnerji v skupni prijavi

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje pogoja preveri na dan poteka roka za oddajo ponudb v posameznem naročilu. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je gospodarski subjekt v enem od predhodno navedenih položajev  se ponudba v posameznem javnem naročilu izloči.

7.2.5. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene kot nedopustna .

DOKAZILA: Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje leto za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja.

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik, vsi partnerji v skupni prijavi

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje pogoja preveri na dan poteka roka za oddajo ponudb v posameznem naročilu. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je bonitetna ocena za zadnje poslovno leto nižja od zahtevane  se ponudba v posameznem javnem naročilu izloči.

7.2.6. Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo v prijavo nominiral :

Velja za Kategorijo 1:

Vodjo del s področja gradbeništva mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje del s področja gradbeništva:

Vodja del, ki je nominiran za izvedbo gradbenih del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav kot (odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 300 metrov

- znašala skupna dolžina vodovodov, kjer je nominirani kader nastopal kot vodja del s področja gradbeništva v referenčnem obdobju vsaj 1.000 m.

Vodjo gradnje mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje gradnje:

Vodja gradnje mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu/oddaje naknadne prijave kot vodja gradnje /(odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 300 metrov

in

- je znašala skupna dolžina vodovoda, kjer je nominirani kader nastopal kot vodja del s področja gradbeništva v referenčnem obdobju vsaj 1.000 metrov.

Velja za Kategorijo 2:

Vodjo del s področja gradbeništva mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje del s področja gradbeništva:

Vodja del, ki je nominiran za izvedbo gradbenih del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav kot (odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 1.000  metrov

in

- je znašala skupna dolžina vodovoda, kjer je nominirani kader nastopal kot vodja del s področja gradbeništva v referenčnem obdobju vsaj 5.000 metrov

Vodjo gradnje mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje gradnje:

Vodja gradnje mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu/oddaje naknadne prijave kot vodja gradnje /(odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 1.000 metrov

in

- je znašala skupna dolžina zgrajenih vodovodov, kjer je nominirani kader nastopal kot vodja gradnje v referenčnem obdobju vsaj 5.000 metrov

Velja za Kategorijo 3:

Vodjo del s področja gradbeništva mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje del s področja gradbeništva:

Vodja del, ki je nominiran za izvedbo gradbenih del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav kot (odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 1.200  metrov

- znašala dolžina kanalizacije zgrajene v posameznem referenčnem poslu 2.000 metrov

- znašala izgradnja/rekonstrukcija ceste v dolžini vsaj 1.300 metrov

in

je znašala skupna dolžina v referenčnem obdobju minimalno:

- vodovod 5.000 metrov,

- komunalna kanalizacija 5.000 metrov,

- ceste 3.000 metrov.

Vodjo gradnje mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Referenca vodje gradnje:

Vodja gradnje mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu/oddaje naknadne prijave kot vodja gradnje /(odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v posameznem referenčnem poslu minimalno 1.200  metrov

- znašala dolžina kanalizacije zgrajene v posameznem referenčnem poslu 2.000 metrov

- znašala dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste v posameznem referenčnem poslu dolžini vsaj 1.300 metrov

in je znašala skupna dolžina v referenčnem obdobju minimalno:

- vodovod 5.000 metrov,

- komunalna kanalizacija 5.000 metrov,

- ceste 3.000 metrov.

DOKAZILA (velja za vse kategorije):

Izpolnjen obrazec »ESPD« in izpolni obrazec Seznam kadra in potrjena Referenčna potrdila- kader, ki jih potrdi predstavnik investitorja referenčnega projekta.

V primeru nominacije strokovnjaka, ki se ni vpisan v ustrezen imenik se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Ponudnik lahko za vodje del s področja gradbeništva in vodjo gradnje nominira isto osebo, v kolikor izpolnjuje dane pogoje. Ponudnik, ki oddaja ponudbo na več sklopov hkrati lahko nominira isto osebo.

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik ali partner v skupni prijavi ali  podizvajalec

Izbrani ponudnik bo lahko tekom izvajanja DNS zamenjal prijavljeni kader oziroma prijavil dodatni kader, ki pa mora izpolnjevati vse zahtevane pogoje v enaki ali višji meri, kot je opredeljeno v dokumentaciji za to naročilo.

7.2.7.  Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo v prijavi priglasil ustrezne referenčne posle.

Velja za Kategorijo 1:

Prijavitelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav izvedel  projekt gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda zgrajenega v enem posameznem referenčnem poslu minimalno 300 m

- znašala skupna dolžina zgrajenih vodovodov v referenčnem obdobju vsaj 1.000 m.

Velja za Kategorijo 2:

Prijavitelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav izvedel  projekt gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda zgrajenega v enem posameznem referenčnem poslu minimalno 1.000 m

- znašala skupna dolžina zgrajenih vodovodov v referenčnem obdobju vsaj 5.000 m.

Velja za Kategorijo 3:

Prijavitelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih (kot rok se šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred objavo obvestila o naročilu oz. od dneva prijave v primeru naknadnih prijav izvedel  projekt gradnje ali rekonstrukcije objekta, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. RS, št. 96/22, v nadaljevanju Uredba) uvršča v Prilogi 1 v skupino 2222 Lokalni cevovodi ali 2223 Cevovodi za odpadno vodo uvršča v skupino, pri čemer je:

- znašala dolžina vodovoda izgrajenega v enem posameznem referenčnem poslu minimalno 1.200  m

- znašala dolžina kanalizacije zgrajene v enem posameznem referenčnem poslu 2.000 m

- znašala dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste v enem posameznem referenčnem poslu dolžini vsaj 1.300 m

in je znašala skupna dolžina v referenčnem obdobju minimalno:

- vodovod 5.000 m,

- komunalna kanalizacija 5.000 m,

- ceste 3.000 m.

DOKAZILA (velja za vse kategorije):

Izpolnjen obrazec »ESPD« in izpolni obrazec Seznam referenc potrjena Referenčna potrdila – gospodarski subjekt, ki jih potrdi predstavnik investitorja referenčnega projekta.

IZPOLNJEVANJE POGOJA: ponudnik ali partner v skupni prijavi ali  podizvajalec

V kolikor se prijavitelj sklicuje na kapacitete partnerjev ali podizvajalcev mora v okviru posamezne gradnje ta subjekt prevzeti sorazmerni del posla glede na delež, s katerim se izkazuje sposobnosti (primer: v kolikor prijavitelj izkazuje sposobnost preko podizvajalca in izkaže, da je 1.800 metrov vodovoda v okviru referenčnih poslov izvedel podizvajalec, bo mora ta podizvajalec po izvedenih drugi fazi, kjer bo ponudnik izbran ponudnik podizvajalec prevzeti vsaj 36% vrednosti posla).

- 8. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Z oddajo prijave prijavitelj soglaša z zahtevami naročnika in izjavlja, da jih bo izpolnil.

8. 1. Ponudnik bo moral razpolagati s strokovnimi znanji in opremo za gradnjo objekta v skladu z gradbenim dovoljenjem, projektom oz. elaboratom, popisom za izvedbo del, gradbeno situacijo ter v skladu z gradbenimi predpisi, ki zadevajo vsakokratno gradnjo. Od izbranega ponudnika zahteva tudi, da mora na gradbišču izpolnjevati vse splošne in posebne obveznosti po GZ-1. Izbrani ponudnik  bo delo  opravljal skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), vključno z uporabo delovnih sredstev, za katere ima na delovišču veljavno Poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme.

Prav tako mora ponudnik zagotavljati, da navedene pogoje v tej točki izpolnjujejo vsi njegovi podizvajalci, ne glede na člen v verigi podizvajalcev, oz. drugi pogodbeni partnerji, ki bodo sodelovali pri izvrševanju storitev naročila.

8.2. Ponudnik je obveščen, da bo moral zagotoviti varnost uporabnikov okolice gradnje in njihovega premoženja v okolici gradbišča ter nemoteno in varno uporabo teh objektov. Zagotoviti se mora varen dostop preko gradbišča, kjer se bodo dela izvajala, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki sicer niso na območju del vsakokratnega posameznega  naročila in jih po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

Izvajalec bo moral organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom omogočen dostop in zagotovljena varnost. Izbrani ponudnik bo moral dela izvajati skladno z navodili naročnika ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu. Izbrani ponudnik bo moral pri izvajanju del upoštevati navodila ponudnika, sicer je lahko odstranjen iz objekta.

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih navodili naročnika.

- 9. IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik mora v postopku javnega naročanja pred podpisom pogodbe posredovati naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik (vsakokratna občina) bo z izbranim izvajalcem sklenila gradbeno pogodbo. Pogodba določa pravice in dolžnosti naročnika in ponudnika kot pogodbenih strank. Splošne pravice in dolžnosti iz te pogodbe med pogodbenima strankama veljajo oz. ostajajo enake več čas veljavnosti DNS ter nadalje ves čas do popolne izpolnitve zadnje izmed obveznosti posameznega naročila.  Vsebina pogodbe, ki se med pogodbenima strankama določi šele v fazi oddaje posameznega javnega naročila, se določi v samem povabilu k oddaji ponudbe:

- vrsta storitev, ki so predmet posameznega javnega naročila,

- količina teh storitev,

- lokacija,

- vsi pogoji in zahteve dokumentacije, na podlagi katerih in skladno s katerimi se bodo izvajale storitve posameznega javnega naročila,

- pogodbeni rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti, morebitna etapnost izvedbe del,

- morebitne druge zahteve naročnika (npr. zavarovanja odgovornosti)

- podatke o podizvajalcih in deležih, ki jih bo posamezni podizvajalec opravil, v kolikor jih je ponudnik priglasil,

- ponudbeno ceno v EUR brez DDV in v EUR z DDV, ki jo poda ponudnik glede na vsakokratno vsebino povabila k oddaji ponudbe.

Vzorec pogodbe, ki bo z izbranim ponudnikom v vsej svoji vsebini sklenjena po oddaji posameznega javnega naročila, torej z dnem objave odločitve o oddaji posameznega javnega naročila. Pogodba o izvedbi posameznega naročila v bistvenih elementih ne bo odstopala od vsebine vzorca pogodbe

Z oddajo prijave prijavitelj podaja soglasje k vsebini pogodb, kot izhajajo iz vzorca, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z naročilom.

Marjan Hribar, župan

PRILOGE

Prijava

V postopku oddaje javnega naročila »  »Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu »VODOVODNI SISTEM JEZERO««, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______/2026 oddajam prijavo:

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

Na podlagi Povabila k sodelovanju oddajamo prijavoa naslednje kategorije (ustrezno označiti):

|  | KATEGORIJA 1: | Izvedba gradnje z investicijsko ocenjeno vrednostjo do 500.000 EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
|  | KATEGORIJA 2: | Izvedba gradnje z investicijsko ocenjeno vrednostjo nad 950.000 EUR brez DDV |
|  | KATEGORIJA 3: | Izvedba gradnje Vodovod Karteljevo |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo prijave potrjujemo, da v celoti sprejemamo naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Prijava velja do ___________________ (vpiše se rok veljavnosti- šest mesecev po poteku roka za oddajo prijav oziroma v primeru naknadnih prijav šest mesecev po oddaji prijave)

Uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo prijave le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

Sodelujoči v ponudbi

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) |  |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |
| Kategorija za katero se gosp. subjekt nominira |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

Seznam kadrov

V postopku oddaje javnega naročila »  »Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu »VODOVODNI SISTEM JEZERO««, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______/2026 nominiramo v Kategoriji ________________ (vpisati kategorijo) sledeč kader:

| Položaj | Ime in priimek | Številka vpisa v IZS | Kader je zaposlen pri | Kader se nominira v Kategoriji (navede se kategorija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodja del s področja gradbeništva |  |  |  |  |
| Vodja gradnje |  |  |  |  |

Reference vodje del  s področja gradbeništva __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominiramo v Kategoriji 1

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžina vodovod, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Reference vodje gradnje __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominirano v Kategoriji 1

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Reference vodje del  s področja gradbeništva __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominiramo v Kategoriji 2:

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin vodovoda, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Reference vodje gradnje __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominirano v Kategoriji 2

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin vodovoda, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Reference vodje del  s področja gradbeništva __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominiramo v Kategoriji 3:

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin vodovoda, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |
| Skupna dolžina kanalizacije v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin kanalizacije ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |  |
| Skupna dolžina cest v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin cest ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina kanalizacije ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste, ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina kanalizacije ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste, ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Reference vodje gradnje __________________________________ (ime in priimek), ki jih nominirano v Kategoriji 3

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin vodovoda, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |
| Skupna dolžina kanalizacije v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin kanalizacije ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |  |
| Skupna dolžina cest v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin cest ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina kanalizacije ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste, ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra v referenčnem projektu |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda, ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina kanalizacije ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Dolžina izgrajene /rekonstruirane ceste, ki je bila predmet gradnje/rekonstrukcije referenčnega posla v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Kraj: |  | Podpisnik prijavitelja: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ podpis |

Obrazec se prilagodi glede na število proglašenih poslov.

Obrazec se prilagodi (kopira tabele) glede na število priglašenih referenc.

Referenčno potrdilo- kader

Investitor ............................................................................ (naziv in naslov investitorja) izjavljam, da je ........................................................ (ime in priimek), kot (odgovorni) vodja del / gradnje nastopal na projektu ............................................................................................ (opis gradnje ali rekonstrukcije vodovoda), kjer je bil predmet gradnje:

- vodovod v dolžini ................... metrov (vpisati dolžino)

- kanalizacija v dolžini ...................... metrov(vpisati dolžino) – velja za Kategorijo 3

- cesta v dolžini .......................... metrov(vpisati dolžino)- velja za Kategorijo 3

in je gradnja potekala na objektu, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov uvršča v skupino CCSI ................ (navesti).

Primopredajni zapisnik /zapisnik o tehničnem prevzemu (obkrožiti) je bil podpisan na dan ................... (vpisati).

Delo navedenega kadra označujemo kot strokovno in kakovostno izvedeno, skladno s pogodbenimi določili in področno zakonodajo.

Ime in priimek predstavnika investitorja:

Položaj v delovni organizaciji, ki ga zaseda podpisnik potrdila:

Elekt. pošta:

Tel. št.:

Kraj in datum: 			Žig: 					Podpis:

Reference

V postopku oddaje javnega naročila » Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu »VODOVODNI SISTEM JEZERO««, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______/2026 nominiramo v Kategoriji ________________ (vpisati kategorijo) sledeče referenčne posle:

| Skupna dolžina vodovoda v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin vodovoda, ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje |
| --- | --- |
| Skupna dolžina kanalizacije v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin kanalizacije ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje – velja za Kategorijo 3 |
| Skupna dolžina cest v referenčnem obdobju | _________________ m (ponudnik navede seštevek dolžin cest ki jih priglaša za celotno referenčno obdobje – velja za Kategorijo 3 |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Izvajalec referenčnega posla |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla v prijavi |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda /kanalizacije/ceste (obkrožiti glede na kategorijo za katero se referenca priglaša) ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije v referenčnem poslu v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Izvajalec referenčnega posla |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla v prijavi |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčnih del |  |
| Vrsta in opis investicijskih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika/zapisnika o tehničnem prevzemu |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Dolžina vodovoda /kanalizacije/ceste (obkrožiti glede na kategorijo za katero se referenca priglaša) ki je bil predmet gradnje/rekonstrukcije v referenčnem poslu v metrih |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek predstavnika investitorja, elekt. pošta, tel. št. |  |

Kraj in datum: 			Žig: 					Podpis:

Referenčno potrdilo- gospodarski subjekt

Investitor ............................................................................ (naziv in naslov investitorja) izjavljam, da je gospodarski subjekt ........................................................ (naziv in naslov izvajalca gradnje) izvajal gradnjo na projektu ............................................................................................ (opis gradnje ali rekonstrukcije vodovoda), kjer je bil predmet gradnje:

- vodovod v dolžini ................... metrov (vpisati dolžino)

- kanalizacija v dolžini ...................... metrov(vpisati dolžino) – velja za Kategorijo 3

- cesta v dolžini .......................... metrov(vpisati dolžino)- velja za Kategorijo 3

in je gradnja  potekala na objektu, ki se skladno z Uredbo o razvrščanju objektov uvršča v skupino CCSI ................ (navesti).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan na dan ................... (vpisati).

Delo navedenega izvajalca označujemo kot strokovno in kakovostno izvedeno, skladno s pogodbenimi določili in področno zakonodajo.

Ime in priimek predstavnika investitorja:

Položaj v delovni organizaciji, ki ga zaseda podpisnik potrdila:

Elekt. pošta:

Tel. št.:

Kraj in datum: 			Žig: 					Podpis:

Izjava na podlagi Sklepa Sveta Evropske unije

S podpisom te izjave gospodarski subjekt

_____________________________________________________

(naziv in naslov)

na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. 4. 2022 (v nadaljevanju tudi kot: »Sklep«)):

a) 	izjavlja, da je seznanjen z določbami navedenega Sklepa, predvsem člena 1h, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb z:

-	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

-	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej;

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročila in

b) 	izjavlja in potrjuje, da pri njem ter njegovih morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

Izjava o lastniški strukturi gospodarskega subjekta

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika (oz. glavnega partnerja v skupni ponudbi) ali s ponudnikom povezane družbe (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije-dalje: ZintPK):

Udeležba fizičnih oseb

| ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva |
| --- | --- | --- |

Udeležba pravnih oseb

| firma | sedež | matična št. | delež lastništva | lastniki poslovnih deležev/delnic družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

S ponudnikom povezane družbe

| firma | sedež | matična št. | delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik (oz. glavni partner v skupni ponudbi) soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave predloži Komisiji za preprečevanje korupcije v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati to izjavo oz. podatke iz te izjave v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

Vzorec pogodbe

Podatki o občini

(v nadaljevanju: naročnik)

in

podatki o izbranem izvajalcu

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI GRADNJE VODOVODA .................................

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki sta sporazumni:

- da je bil izvajalec v postopku oddaje javnega naročila »  »Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu »VODOVODNI SISTEM JEZERO« v prvi fazi omejenega postopka na podlagi odločitve o priznanju sposobnosti z uvrščen v Katalog ponudnikov;

- da je bil na podlagi pravnomočne odločitve izbran izvajalec za izvedbo gradnje ...........................

- da sklepata to pogodbo z namenom ureditve medsebojnih pravic in obveznosti;

- da je sestavni del pogodbe vsakokratna ponudba in odločitev o oddaji posameznega naročila v katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

Uporaba Posebnih gradbenih uzanc (2020), objavljenih na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, s katerimi so prenehale veljati stare Posebne gradbene uzance (Uradni list SFRJ, št. 18/77), je v celoti izrecno izključena.

Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Dogovor za razvoj regij.

2. člen

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela potrebnih za izvedbo investicijskih del s spremljajočimi deli, kot je določena v dokumentaciji za oddajo posameznega naročila, kjer je bil izvajalec izbran ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči posameznih del, v kolikor se bo med izvajanjem pogodbe izkazalo, da zanje nima sredstev ali potrebe.

Izvajalec ni upravičen do nadomestil, povrnitve škode oziroma morebitnih drugih plačil iz naslova neizvedbe posameznih del.

3. člen

POGODBENA VREDNOST DEL

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški materiala in opreme, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, vpis vodov v GJI v kolikor je potrebno, stroški zaustavitve gradbišča, ostale stroške povezane z izvedbo predmeta naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, prometne ureditve, vključno s stroški zapore cest, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, vsi stroški za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje ter ostali stroški predvideni s popisom del in potrebni za učinkovito končanje gradnje (se lahko dopolni glede na vsebino vsakokratnega povabila)

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne in nespremenljive.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po pogodbi.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del in del oz. obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih pravnih predpisov s področja gradenj.

4. člen

ROK IZVEDBE

Rok za izvedbo gradbenih del znaša ....................................... od uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo, o kateri bosta stranki sklenili zapisnik o uvedbi v delo. Pred pričetkom del (in vsaj 5 dni pred podpisom zapisnika o uvedbi v delo) mora izvajalec naročniku predložiti terminski plan (gantogram del). Pogodbeni stranki terminski plan  predhodno medsebojno uskladita.

Terminski plan v obliki gantograma predloži ponudnik v potrditev naročniku. Za čas uvedbe v delo se šteje dan na katerega naročnik izvajalcu izroči območje na katerem se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del.

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal skladno z dogovorjenim terminskim planom.

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogoča izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere. Rok izvedbe se lahko v soglasju z naročnikom, podaljša največ za število dni, za katere je izvajalec naročniku sporočil ter naročnik ugotovil, da obstajajo objektivne okoliščine, ki so onemogočale izvajanje del, da dela zaradi razmer po tem odstavku ne more opravljati oz. največ za nujno čas podaljšanja zaradi obstoja navedenih okoliščin.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

Naročnik si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dela, o čemer bo pravočasno obvestil izvajalca. Za čas zaustavitve del izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve del. Rok za dokončanje del se bo v tovrstnem primeru ustrezno podaljšal, sicer pa se morajo dela izvajati neprekinjeno.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko naročnik podpiše primopredajni zapisnik o končanju gradbenih del.

5. člen

Če izvajalec zamuja glede na dogovorjeni rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, vendar zgolj v primeru, da je podaljšanje opravičljivo in se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno ustrezno spremenjen gantogram poteka del.

6. člen

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika in nadzornika za čas gradnje.

V času gradnje se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu:

- s projektno dokumentacijo,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- napotili naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in neizplačilo zadržanih sredstev.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- pravočasno, vsaj 5 dni pred podpisom zapisnika o uvedbi v delo naročniku, predal usklajen natančen terminski plan znotraj danega roka za izvedbo,

- na poziv nadzornika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti materialov,

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika ter popisom in pravili stroke,

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in počistil gradbišče,

- na lastne stroške zagotovil deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito  gradbišča v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ki veljajo za tovrstne gradnje),

- upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, pooblaščencu, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku,

- po končanju del do popolne funkcionalnosti zgrajen objekt, predal naročniku,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nosil vso odgovornost za varovanje le teh,

- poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- v ponudbene cene vključil vse potreben ateste, certifikate in analize vgrajenih materialov,

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- po končanih delih popravil vse morebitne poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- po končanih delih popravil vse morebitne poškodbe na sosednjih objektih nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku, ki ga v zapisniku o ugotovljeni škodi določi naročnik,

- zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico v skladu s to pogodbo,

- pripravil vse podloge za kakovostni prevzem in, kadar je to potrebno, za vpis v uradne evidence,

- na lastne stroške pridobil vsa dovoljenja za zaporo površine gradnje in za dostop vozil, v kolikor bo to potrebno,

- pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze ter morebitno zaporo ceste,

- zagotovil, da bo gradbišče dnevno očiščeno,

- izvajal dela v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, svojo ponudbo in to pogodbo,

- prijaviti začetek gradnje na podlagi naročnikovega pooblastila pri pristojni upravni enoti,

- izdelati vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo internega tehničnega pregleda  in kvalitetnega pregleda v sklopu ponudbene cene

- odpravil vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem tehničnem pregledu,

- predal infrastrukturo v uporabo,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- izvršil zavarovanje gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 5 let po podpisu primopredajnega zapisnika o končanju gradbenih del v okviru garancije odpravljal morebitne pomanjkljivosti izvedene gradnje in zagotavljal brezhibno delovanje in uporabo celotne infrastrukture. za kar bo predal zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- 10 let jamčeval za napake vezane na solidnost gradnje,

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja gradenj in drugo področno zakonodajo,

- da izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču kot to določa GZ-1,

- naročnika in nadzornika opozori na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje,

- zagotavlja varnost objekta, življenja in zdravja mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- v času gradnje omogoči dostop na gradbišče projektantu, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje in projektantu projektne dokumentacije izvedenih del, investitorju in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu,

- nadzorniku sproti izroča vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah,

- pri izvedbi gradnje spoštoval vsa določila veljavne zakonodaje in zahteve naročnika.

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izvesti monitoring okoliških objektov (strokovni pregled in beleženje stanja) (v kolikor bo določeno v pozivu k oddaji ponudbe).

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na območju izvajanja gradbenih del in drugih območjih, ki bi bila lahko prizadeta zaradi izvedbe gradnje.

Izvajalec bo omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemotena uporaba okoliških objektov in omogočen varen dostop do njih.

Naročnik bo pred pričetkom izvajanja del pripravil in izvedel prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo preko nadzornika posredoval  izvajalcu, izvajalec pa mora kopijo ponudbe na gradbišču namestiti na vidno mesto.

V kolikor bo zaradi objektivnih okoliščin prišlo do potrebe po zamenjavi nominiranega kadra (odpoved pogodbe o zaposlitvi, upokojitev, smrt) bo izvajalec lahko nominiral drug kader, ki pa mora izkazovati vse pogoje, kot so za kader bili zahtevani v postopku oddaje javnega naročila.

Izvajalec mora gradnjo izvajati  v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm - DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 ter v fazi izvajanja operacije naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm - DNSH)."

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Naročnik bo izbranemu izvajalcu za opravljena dela plačal v roku 30 dni po potrditvi posamezne situacije oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja situacije veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, po uradnem prejetju potrjenih začasnih mesečnih situacij.

Plačila bodo izvedena neposredno na bančni račun izvajalca, naveden v pogodbi, brez uporabe odkupa terjatev ali drugih oblik prenosa terjatev.

Posamezno situacijo potrdita naročnik in nadzornik.

Naročnik bo pri vsakem računu zadržal plačilo 10 % vrednosti situacije. 10% zadržanih sredstev se izplača v roku 30 dni po podpisu končnega primopredajnega zapisnika (opcijsko v primeru zadržanih sredstev)

Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku  10 dni po preteku posameznega meseca na katerega se nanaša situacija, vključno z morebitnimi dodatnimi deli, ki jih bo predhodno pisno naročil naročnik. Na situacijah mora biti prikazan skupni znesek opravljenih del.

Naročnik bo na podlagi pregleda knjige obračunskih izmer s strani nadzornika situacijo potrdil v 8 dneh od prejema oz. jo v istem roku izpodbijal. V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora, se nesporni del situacije potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis.

Naročnik bo nesporni del situacije (v deležu 90%) plačal najkasneje v roku 30 dni od dneva potrditve situacije oziroma bo plačilo izvedel v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev (opcijsko v primeru zadržanih sredstev)

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo UJP.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu, ter po izvršenem končnem obračunu del. Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik se zavezuje zneske iz potrjenih situacij nakazovati na transakcijski račun izvajalca.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

PODIZVAJALCI

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, so neposredna plačila po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

11. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela, po cenah na enoto.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno z razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika. Izvajalec mora za morebitna dodatna dela in nepredvidena dela podati ponudbo in začeti z izvedbo šele po potrditvi naročnika in nadzornika.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev stabilnosti objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo gradbenega nadzora. O izvedbi teh del mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti.

POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru, da izvajalec preda gradnjo z zamudo po svoji krivdi (predmet gradnje ni dokončan v pogodbenem roku) je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini ___ % (se določi v povabilu, sicer znaša 0,01%)  od pogodbene  vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan. Pogodbena vrednost v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od pogodbene vrednosti, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno zadrži zadržana sredstva v kolikor le ta zadoščajo.

ZAPISNIK O PREGLEDU KONČANIH DEL IN PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK O KONČANJU GRADBENIH DEL

13. člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo naročnik, strokovni nadzor in izvajalec najkasneje v roku ____ dni (se določi glede na posamezno naročilo) po pisni izjavi izvajalca o dokončanju vseh pogodbenih del . Ob pisni izjavi mora izvajalec predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, geodetski posnetek izvedenega stanja ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (našteto primeroma, a ne izključno: ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, potrdilo o vpisu vodov v GJI)

Ob prevzemu vseh izvedenih del  sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati vsa izvršena dela po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu končanih del.

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik  o pregledu končanih del in se določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik zadržal zadržana sredstva. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Ko poteče rok za odpravo napak in so odpravljene vse napake (bodisi, da jih odpravi izvajalec, bodisi da jih na stroške izvajalca poveri naročnik drugemu izvajalcu), se objekt ponovno pregleda in se podpiše primopredajni zapisnik o končanju gradbenih del.  Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika o končanju del se šteje za zaključek gradbenih del po tej pogodbi.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Zadržana sredstva v višini ...% /zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (odvisno od povabilne dokumentacije na posamezno naročilo) se unovči:

-       v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede zahtevanega  zavarovanja po pravilih veljavne gradbene zakonodaje in skladno z zahtevami naročnika,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

V kolikor bo prišlo do odstopa pred končno izvršitvijo pogodbenih obveznosti in 10% zadržanih sredstev še ne bo predstavljajo 10% pogodbene vrednost z DDV, bo naročnik v primeru predhodno izvedenih kršitev izdal račun do razlike 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 15 dni od izdaje (opcijsko, glede na vsebino povabilne dokumentacije).

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

15. člen

Izvajalec mora v roku desetih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika o končanju del izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti pogodbe z DDV, z obdobjem veljavnosti 5 let, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V kolikor izvajalec  v roku ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/zadrži sredstva (opcijsko)

GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradnje.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Splošni garancijski rok znaša 5 let (60 mesecev) po primopredaji del.

Izvajalec jamči za odpravo napak vezanih na solidnost gradnje znaša 10 let po primopredaji objekta gradnje.

17. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni od pisnega prejema obvestila o ugotovljeni napaki.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času oz. v roku iz prvega odstavka tega člena, v nujnih primerih pa takoj. Pogodbeni stranki lahko določita daljši rok, ki upošteva tehnične zahteve potrebne za odpravo napak. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Za solidnost gradnje po poteku garancijske dobe jamči izvajalec skladno s pravili Obligacijskega zakonika.

ODSTOP OD POGODBE IN RAZVEZNI POGOJ

18. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v času  veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba gradenj, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

19. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

OSTALI POGODBENI POGOJI

20. člen

Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje Dogovora za razvoj regij. Za skladnost porabe sredstev je odgovoren naročnik.

Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

-	izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili,

-	sredstva niso bila porabljena v skladu z evropskimi predpisi

-	se pri preverjanju ukrepa, katerega del je predmetna pogodba, ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo, ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima

naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika.

21. člen

Izvajalec se zaveže, da bo upošteval navodila informiranja in komuniciranja, skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, veljavnimi navodili in zahtevami naročnika in koordinacijskega organa, na način, da bo tako na dokumentaciji, ki je priloga e-računa ter na ostalih dokumentih, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, navajal emblem Unije in ustrezno izjavo o sofinanciranju.

22. člen

Izvajalec je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja. Izvajalec bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ, nosilni organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno 8 dni pred preverjanjem pisno obvestil.

V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

23. člen

Naročnik mora v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba predmeta te pogodbe, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

Naročnik bo upoštevanje tega načela v fazi izvajanja storitev po tej pogodbi in tudi ves čas, ko je možen nadzor nad njo, preverjal, kjer bo to relevantno, bodisi z administrativnim preverjanjem bodisi na drug ustrezen način (npr. preverjanje na kraju samem) ter izvajalcu podajal morebitna navodila, usmeritve in

priporočila.

Izvajalec je dolžan navodila, usmeritve in priporočila naročnika v zvezi z upoštevanjem predhodno navedenega načela upoštevati pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe.

24. člen

Stranke se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (v nadaljevanju: ZVOP-2), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/2019 - ZposS) in z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) s spremembami.

Naročnik kot upravičenec na podlagi 69. člena in Priloge XVII Uredbe 2021/1060/EU pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke izključno za namen revizij in nadzora ter za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z operacijo. V ta namen bo moral upravičenec pri izvajanju operacije zagotoviti:

- podatke o izvajalcih in njihovih dejanskih lastnikih, in sicer v primerih, ko se operacija izvaja v skladu s pravili javnega naročanja Unije, kot to izhaja iz obvezne uporabe zakonodaje o javnem naročanju, ki prenaša Direktivo 2014/24/EU Evropskega pariamenta in Sveta z dne 26. februarja

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65) oziroma Direktivo 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem

naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter

sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94 z dne 28. 3. 2014, str.

243);

- podatke o podizvajalcih, kadar so ti vključeni v izvajanje operacije v okviru postopkov iz prejšnje

alineje in kadar vrednost njihovih prevzetih del presega 50.000 EUR.

Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo imena in priimke, datume rojstva ter identifikacijske številke

za DDV ali davčne identifikacijske številke zadevnih oseb in subjektov.

Izvajalec, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,

zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: Register), ki ga vodi

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), s podpisom pogodbe

zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih. Izvajalec, ki skladno z

zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ni zavezan k vpisu podatkov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

25. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja gradnje je ___________________________________.

Strokovni nadzor izvaja ________________________________________________.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca _________________________ .

REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

27. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom pogodbenih strank.

Pogodba velja dokler niso dokončana vsa dela in odpravljene morebitne pomanjkljivosti ugotovljene pri primopredaji, skladno z rokom izvedbe.

28. člen

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva izvoda izvod in izvajalec  pa en izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Izjava po 35. členu ZIntPK

Ponudnik: …………………………………………………………v postopku javnega naročila   »Izbira izvajalcev za izvedbo gradenj v projektu "VODOVODNI SISTEM JEZERO"«

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23-ZZPri).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Navedena izjava se nanaša na vse funkcionarje vseh občin, ki sodelujejo pri predmetnem javnem naročilu.

IZJAVA PONUDNIKA/KANDIDATA O IZPOLNJEVANJU NAČELA DNSH

Ponudnik ______________________izjavljam, da bomo izvajali operacijo v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant

Harm - DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in

spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da:

- izvajanje operacije ne bo povzročilo večjih emisij toplogrednih plinov;

- izvajanje operacije ne bo imelo negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere);

- izvajanje operacije ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih

virov;

- bo izvajanje operacije skladno s konceptom krožnega gospodarstva;

- izvajanje operacije ne bo bistveno povečalo emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla;

- izvajanje operacije ne bo bistveno škodovalo varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in

ekosistemov.

Izjavljamo, da bomo upoštevali pogoje in ukrepe, ki izhajajo iz projektne dokumentacije in zagotavljajo

skladnost z načelom DNSH pri izvajanju operacije .

Datum:                                                   Podpis in žig ponudnika/kandidata:

Obrazec se bo izpolnil v drugi fazi omejenega postopka za vsako posamično javno naročilo.

V delu, ki se veže na fazo izvedbe predmeta pogodbe (pogodbena faza= predstavlja izraz naročnik posamezno občino, ki je investitor posamezne gradnje.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Prijavitelj mora za vsako Kategorijo jasno navesti kader, ki se nominira ter reference kadra za posamezno kategorijo. Po potrebni prijavitelj doda tabele za priglasitev referenc in jih izpolni.

PRIJAVITELJ MORA ZA VSAKO KATEGORIJO NAVESTI REFERENCE NA LOČENEM OBRAZCU! TABELE SE PO POTREBI KOPIRA IN IZPOLNI ZA PRIGLAŠENE REFERENCE.