OBČINA VERŽEJ, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

matična številka: 1332171000

davčna številka: SI 71491821

ki jo zastopa župan Drago Legen

(v nadaljevanju: »naročnik«)

in

.......... .....................,

matična številka: ..........,

davčna številka: ...........,

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

sklepata naslednjo

POGODBO

ZA

ureditev zelenih površin v Veržeju (SKLOP 1) št. ……

- člen

(Uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne ................. pod številko objave ................... objavil naročilo »Ureditev zelenih površin v Veržeju«, v postopku katerega je kot najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1 izbral izvajalca.

Stranki na podlagi izvedenega javnega naročila in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila sklepata to pogodbo.

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo vsa dela za dobavo in izvedbo vsaditev dreves, trave in grmovnic za namen hortikulturne ureditve v okviru projekta »Ureditev zelenih površin v Veržeju« (SKLOP 1).

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in storitev, dokumentacijo ter z lokacijo, kjer se bodo izvajala dela. Izvajalec bo dela opravljal skladno z veljavno zakonodajo vezano na predmet naročila,

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

- povabila k oddaji ponudbe,

- ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- garancijskih dokumentov,

- terminskim oz. podrobnim terminskim planom,

- načrta izvedbe del, načrta ukrepov za varno delo,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

- člen

(Pogodbena vrednost)

Skupna vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe za izvedbo predmeta naročila znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi fiksnih cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

- nakladanje in transport vsega odvečnega in odpadnega materiala (zemlja, korenine, embalaža) v začasno in stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks,

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

- ureditev vseh začasnih deponij in poškodovanega terena kot posledica organizacije del,

- ustrezna oskrba in negovalna zaščita zasajenih rastlin do dokončne ureditve,

- izdelava poročila o opravljenih kontrolah kakovosti vgrajenega rastlinskega substrata,

- obračun dobavljenih in vsajenih rastlin ter materialov se obračunava po dejansko izvedenih količinah po enoti mere v skladu s ponudbenim predračunom.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do zaključka del, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu na postavki …

Naročnik ima pravico enostranske odpovedi te pogodbe brez odpovednega roka ali do zmanjšanja obsega pogodbeno dogovorjenih del, v kolikor bi vrednost le-teh zaradi morebitnih dodatnih, nepredvidenih ali presežnih del ali iz drugih razlogov pomenila takšno zvišanje vrednosti ali spremembo, da mora naročnik izvesti nov postopek oddaje javnega naročila.

Za dan odpovedi pogodbe se šteje dan, ko je izvajalec prejel pisno obvestilo naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe o enostranski odpovedi te pogodbe. V primeru enostranske odpovedi pogodbe po tem členu, naročnik in izvajalec v roku 3 delovnih dni po odpovedi pogodbe izvedeta obračun vseh del, ki so bila izvedena do dneva odpovedi pogodbe. Izvajalec je upravičen do plačila za izvedena dela, nima pa pravice do plačila za neizvedena dela po pogodbi, pravice do plačila izgube dobička ali pravice uveljavljati katerikoli drug zahtevek iz naslova enostranske odpovedi pogodbe.

- člen

(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornika.

Rok za izstavitev mesečne situacije je od prvega do desetega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami.

Izvajalec je upravičen končno situacijo izstaviti po uspešno opravljenem končnem prevzemu in končni primopredaji.

- člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Naročnik ima pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njegove predložitve.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije

- člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati v roku 30. dni od uradnega prejema računa, ki mora imeti kot prilogo potrjeno mesečno situacijo oz. potrjen nesporni del mesečne situacije.

Za uradni dan prejema potrjene situacije oz. nespornega dela situacije se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko.

- člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati v 30 dneh od uradnega prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani Komisije.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

- člen

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- člen

(Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v 10 dneh od podpisa pogodbe.

Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 5 dni od uvedbe v delo te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku terminski plan, načrt izvedbe del, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja.

- člen

(Rok za dokončanje del)

Rok za izvedbo vseh del je najkasneje do 15. 10. 2026.

Dela se štejejo za dokončana, ko je podpisan interni zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.

- člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih naročnika obvestiti, da so dela končana ter naročniku predložiti pisna navodila za vzdrževanje vseh zasajenih rastlin in urejenih zelenih površin.

Navodila morajo najmanj vsebovati:

- način in pogostost zalivanja,

- priporočila glede gnojenja,

- način in termine obrezovanja,

- ukrepe za zaščito rastlin,

- priporočila glede košnje in nege travnatih površin,

- opozorila glede ravnanj, ki lahko povzročijo propad ali poškodbe rastlin,

- priporočene ukrepe v primeru suše, bolezni ali škodljivcev.

Če naročnik po primopredaji ne ravna skladno s predanimi navodili za vzdrževanje, izvajalec ne odgovarja za propad, poškodbe ali slab razvoj rastlin, kadar izkaže vzročno zvezo med neustreznim vzdrževanjem in nastalo škodo.

Predaja navodil za vzdrževanje je pogoj za uspešno končno primopredajo del.

- člen

(Kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu obvestila, da so dela končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled.

Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, ki ga mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od prejema končnega obračuna Komisija le tega pregleda in potrdi.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev delovišča,

- opozoril naročnika in nadzornika o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi hortikulturnih del, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji odpadkov (zelenih, embalažnih in drugih) pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini nastalih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, po zaključku del pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici območja izvedbe,

- delo usklajeval z naročnikom ter operativno prilagajal poteku dela na območju izvedbe,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine, mejnih znamenj in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;

- opozoril naročnika in nadzornika o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- vodil zapisnik o izvedenih delih. Podpisati ju morata odgovorna oseba izvajalca in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstna dela v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt delovišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri izvajanju del;

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- ustavil dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil;

- kot koordinator na delovišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- po končanih delih popravil vse poškodbe na  okoliških površinah, nastale v času in zaradi izvajanja del po tej pogodbi;

- izvajal dela v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

- člen

(Garancija za prijem rastlin in nadomestitev sadik)

Izvajalec jamči za kakovost, vitalnost in prijem vseh zasajenih dreves, grmovnic, trajnic ter drugih rastlin za obdobje najmanj 12 mesecev od dneva uspešno opravljene končne primopredaje del.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške nadomestiti vse rastline, ki:

- se niso prijele,

- propadejo,

- kažejo znake bolezni, poškodb ali slabega razvoja, ki niso posledica ravnanja naročnika ali višje sile.

Nadomestitev rastlin mora izvajalec izvesti v primernem agrotehničnem roku, najkasneje pa v 30 dneh od pisnega poziva naročnika oziroma v prvem ustreznem sadilnem terminu glede na vrsto rastlin.

Garancijski rok za nadomeščene rastline začne teči znova od dneva njihove ponovne zasaditve.

Izvajalec je v garancijskem roku dolžan izvajati tudi osnovne ukrepe za zagotavljanje prijema rastlin, če so ti potrebni zaradi nepravilne izvedbe zasaditve ali neustrezne priprave sadilnega mesta.

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora naročniku dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo vsaj še 60 dni po roku za dokončanje vseh del.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec na zahtevo naročnika predložiti naročniku, najkasneje v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, novo oziroma podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo bo naročnik štel, da odstopa od sklenitve pogodbe oziroma da z naročnikom kljub njegovemu pozivu ne želi skleniti pogodbe.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi)

Izvajalec mora najkasneje ob izstavitvi končnega računa naročniku izročiti bianco menico za odpravo napak in izpolnjevanje garancijskih obveznosti v garancijskem roku skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, ki omogoča unovčitev menice v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Pooblastilo za unovčitev menice mora veljati še najmanj 12 mesecev od dneva uspešno opravljene končne primopredaje del oziroma do izteka garancijskega roka za prijem rastlin.

Zavarovanje za odpravo napak in izpolnjevanje garancijskih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec v garancijskem roku ne odpravi ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti, ne nadomesti propadlih, poškodovanih ali neprijetih rastlin skladno s pogodbo, ne izvede svojih garancijskih obveznosti v pogodbeno določenih rokih, ali drugače ne ravna skladno z določbami pogodbe glede garancije za prijem rastlin.

Izvajalec ne odgovarja za propad ali poškodbe rastlin, če so posledica neustreznega vzdrževanja s strani naročnika, ravnanja tretjih oseb, vandalizma, višje sile, ekstremnih vremenskih dogodkov, če izvajalec izkaže vzročno zvezo med navedenimi okoliščinami in nastalo škodo.

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v ponudbeni dokumentaciji z dne ____________.

Izvajalec mora med izvajanjem del naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu in izpolnjene obrazce za podizvajalce, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Predstavniki)

Predstavniki naročnika:

- zastopnik naročnika: ___________________,

- skrbnik pogodbe s strani naročnika: ___________________,

- strokovni nadzornik: __________________.

Predstavniki izvajalca:

- zastopnik izvajalca: ____________________,

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________,

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:

- E – naslov naročnika: __________________________ in

- E – naslov izvajalca: ___________________________.

- člen

(Višina pogodbene kazni)

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve del.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.

Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih, če:

- izvajalec krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- iz razloga, navedenega v 22. členu (Nominirani podizvajalci) te pogodbe,

- ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik ima pravico kadarkoli med izvajanjem del preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu morata na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v 8 dnevnem roku.

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve katere od navedenih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka mora naročnik o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu zadnje izmed obeh pogodbenih strank in pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanje dobre izvedbe. Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

# ...., .....	Dobrova, .....

# Št.: .....	Št.: ….

| I Z V A J A L E C : Direktor: |  | N A R O Č N I K : Občina Veržej Župan: Drago Legen, župan |
| --- | --- | --- |