Številka JN: INF-NMV-0003/2026 Št. dokumenta: JN-P-11/2026-MV Datum: 31. 7. 2026

OBRAZCI

Predmet javnega naročila:

Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu

Javni holding Maribor d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor razpisuje javno naročilo »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« na osnovi pooblastila št. JN-P-11/2026-MV izdanega s strani podjetja MARIBORSKI VODOVOD d. o. o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.

Številka javnega naročila

INF-NMV-0003/2026

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. INF-NMV-0003/2026 po postopku naročila male vrednosti, za »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner / sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| SKRBNIK POGODBE: (ime in priimek, telefonska številka, e-pošta): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako INF-NMV-0003/2026 za »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji.

Ponudba mora biti veljavna do 19. 9. 2026. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

| Datum in kraj: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA

Za javno naročilo št. INF-NMV-0003/2026, za predmet naročila »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| Št. | Pogoji za ugotavljanje sposobnosti |
| --- | --- |
| 1. | Nam kot pravni osebi, našim članom upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ter osebi, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. |
| 2. | Nimamo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, ki znašajo 50 eurov ali več. Imamo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. |
| 3. | Nismo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. |
| 4. | V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav nam je bila iz strani pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljena največ ena kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katero nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
| 5. | Nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali v postopku likvidacije, naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, v skladu s predpisi druge države nismo v kateremkoli podobnem postopku ali položaju z enakimi pravnimi posledicami. |
| 6. | Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov oziroma imamo dovoljenje ali smo člani organizacije, da lahko opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila. |
| 7. | Imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. |
| 8. | Imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. |

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz drugega poglavja Ugotavljanje sposobnosti za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-4 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

Obrazec št. 2 predstavlja predračun (datoteka: INF-NMV-0003-2026_PREDRACUN.xlsx), ki ga ponudniki izpolnijo v Excelu ali pdf* obliki  in naložijo v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Obrazec št. 4

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

(naziv in naslov ponudnika)

za dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, posebnih tehničnih pogojev in ostalih pogojev  v zvezi z oddajo javnega naročila »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« prilagamo naslednjo

IZJAVO O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ IN OSTALIH POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo minimalne tehnične specifikacije, posebne tehnične pogoje in ostale pogoje, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih bomo izpolnjevali v času veljavnosti pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. INF-NMV-0003/2026, katerega predmet je »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

| Naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

|  | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

|  | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | Naziv povezane družbe | Naslov povezane družbe | Vrsta povezave/ Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) _______________

_________________________________________________________________________________

ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost. Seznanjen sem z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Datum in kraj: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu za javno naročilo »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu«, objavljenim na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

Soglašamo, da naročnik Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor na podlagi pogodbe ter v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 namesto ponudnika/glavnega izvajalca poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu, objavljenega na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

ki ga zastopa direktor Miran Jug

Matična številka: 5067880000

Identifikacijska številka za DDV: SI 68041527

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

,      ,

ki ga zastopa direktor/-ica

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO št. INF-NMV-0003/2026

Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in

dodatna dela na hidravličnem modelu

- UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi pooblastila naročnika št. JN-P-11/2025-MV z dne 11. 6. 2026 izvedel postopek oddaje javnega naročila št. INF-NMV-0003/2026 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju besedila: ZJN-3),

- je bilo javno naročilo št. INF-NMV-0003/2026 »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu« objavljeno na Portalu javnih naročil, pod številko objave       z dne      ,

- sklepata to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. INF-NMV-0003/2026, katere sestavni del so tehnične specifikacije (v nadaljevanju besedila: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca z dne       (v nadaljevanju besedila: ponudba), katere sestavni del je ponudbeni predračun izvajalca št.         z dne        (v nadaljevanju besedila: predračun),

- drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe,

- zakoni in predpisi, ki urejajo izvajanje javnega naročila.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga imele v času sklenitve pogodbe.

Kakršnikoli splošni pogoji izvajalca se ne uporabljajo pri izvajanju te pogodbe. Uporabljajo se izključno določila iz te pogodbe ter iz dokumentov, ki sestavljajo to pogodbo.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo opravljanja dobav.

- PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je izvedba dodatnih del in nadgradnje obstoječega hidravličnega modela delujočega v skoraj realnem času (v nadaljevanju RT HM) za obdobje 1 leta, kar zajema:

- posodobitev in izvoz tematskih kart na osnovi aktualnega hidravličnega modela v formatih primernih za uporabo v drugih sistemih (3 teme),

- posodabljanje RT HM,

- nadgradnjo RT HM z aktivacijo modula kakovosti vode,

- izvedba 5 osnovnih scenarijev s strnjenim poročilom.

- ostale storitve, navedene v tehničnih specifikacijah

(v nadaljevanju besedila: storitve).

- POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost naročila po tej pogodbi znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV.

Cene iz predračuna so fiksne za celotno obdobje trajanja pogodbenega razmerja in vključujejo vse stroške, ki jih ima izvajalec z opravljanjem pogodbenih obveznosti.

DDV se obračuna z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

4. člen

Če se tekom trajanja pogodbe pri naročniku pojavi potreba po povečanem obsegu storitev oz. dodatnih storitvah, bo izvajalec dolžan naročniku v času veljavnosti pogodbe nuditi dodatne storitve po cenah iz veljavnega cenika, ki ga bo izvajalec predložil naročniku na njegov poziv.

Izvajalec bo izvedel dodatno naročene storitve na osnovi predhodnega povpraševanja, popisa del in potrjenega predračuna.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN OBRAČUNAVANJA

5. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil e-račun po uspešno in pravilno opravljeni storitvi, kar naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika. Obračun opravljenih storitev se izvede na podlagi dejansko opravljenih storitev.

Izvajalec si v primeru izvedbe dodatnih storitev pridržuje pravico za osnovne in dodatne storitve po tej pogodbi skupaj izdati enoten račun.

Izvajalec mora k e-računu priložiti s strani naročnika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik. Iz e-računa mora biti razvidna vrsta, količina in cena izvedene storitve izkazana z osnovo in z DDV. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljenemu računu priložil natančno specifikacijo izvedenih storitev (vrsta/opis, količina in cena na enoto ter skupna vrednost), če le-ta ne bo razvidna iz računa.

Izvajalec mora na e-računu obvezno navesti številko pogodbe, številko javnega naročila in številko naročilnice. V nasprotnem primeru bo e-račun zavrnjen.

Naročnik bo e-račun pregledal in potrdil v celoti ali deloma v roku petih (5) dni od prejema e-računa. V primeru, da izstavljeni e-račun ni pravilen bo naročnik takšen račun zavrnil z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen e-račun v roku pet koledarskih dni od zavrnitve.

Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita za drugačen način izstavljanja računov, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

6. člen

Rok plačila za uspešno in pravilno izvedene storitve je največ trideset (30) dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru reklamacije e-računa naročnik plačilo do odprave njenih vzrokov zadrži v spornem delu. V kolikor se po že potrjenem obračunu naknadno ugotovijo napake ali odstopanja, se le-te upoštevajo pri naslednjih storitvah.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti od prvega dneva zamude dalje do plačila.

Terjatev izvajalec ne more odprodati brez soglasja naročnika.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik se zavezuje, da bo ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja. Izvajalec je pri izvajanju storitev dolžan ravnati s profesionalno skrbnostjo oziroma skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

8. člen

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku zagotavljati strokovno in tehnično podporo v času izvajanja pogodbe,

- izvajati aktivnosti v dogovorjenih rokih in skladno s potrebami naročnika,

- zagotavljati ustrezno usposobljen kader za izvedbo storitev,

- varovati vse podatke in informacije naročnika skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravili naročnika,

9. člen

Naročnik se zavezuje:

- izvajalcu zagotoviti možnost oddaljenega dostopa do sistema IKT MBV in strežnikov, na katerih deluje PO WS in RT HM,

- zagotoviti sodelovanje strokovnih služb naročnika pri izvedbi aktivnosti,

- izvajalcu pravočasno zagotoviti potrebne vhodne podatke za izvedbo storitev,

- izvajalcu sproti sporočati vse morebitne spremembe, ki lahko vplivajo na potek realizacije pogodbe,

- med zagonom zagotoviti prisotnost kontaktne oz. pooblaščene osebe ves čas zagona,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se naročena dela in storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

- skladno z določili te pogodbe redno mesečno poravnavati svoje pogodbene obveznosti do izvajalca.

- VARNOST IN SKLADNOST

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal v skladu s SUVI, SUNP, področnimi politikami, notranjimi pravili in drugimi relevantnimi internimi akti naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal v skladu z vsakokratno veljavnim Zakonom o informacijski varnosti in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije ter relevantnimi evropskimi direktivami.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- zagotovil ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zagotavljanje visoke ravni kibernetske varnosti,

- redno ozaveščal in usposabljal svoje uslužbence na področju kibernetske varnosti ter naročniku na zahtevo posredoval ustrezna potrdila oziroma dokazila o tem,

- brez nepotrebnega odlašanja obveščal naročnika o incidentih, ki predstavljajo tveganje za varnost naročnikovih sistemov IKT,

- obravnaval ranljivosti, ki predstavljajo tveganje za varnost naročnikovih sistemov IKT,

- ravnal v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov,

- zagotovil in na naročnikovo zahtevo posredoval dokazila o enakih ukrepih pri svojih morebitnih podizvajalcih storitev po tej pogodbi.

Izvajalec brez predhodne vednosti in izrecnega soglasja naročnika ne sme spreminjati, razširjati, nadgrajevati, integrirati ali drugače bistveno posegati v naročnikove informacijske sisteme.

Izvajalec brez predhodne vednosti in izrecnega soglasja naročnika ne sme posredovati, integrirati ali drugače obdelovati podatkov naročnikovih informacijskih sistemov.

Ob prenehanju pogodbe mora izvajalec zagotoviti odstranitev vseh podatkov, ki jih je pridobil ali obdeloval pri opravljanju pogodbenih nalog, ter naročniku predložiti ustrezna dokazila o odstranitvi.

Naročnik si pridržuje pravico do revizije skladnosti z zahtevami te pogodbe oziroma do prejema revizijskih poročil. Izvajalec mora zagotoviti vse potrebne dostope in podatke za uspešno izvedbo preverjanja skladnosti.

V primeru ugotovljenih neskladnosti:

- naročnik izvajalcu naloži izvedbo korektivnih ukrepov, pogodbeni stranki pa določita razumen rok za njihovo izvedbo;

- stroške izvedbe korektivnih ukrepov krije izvajalec, razen če se neskladnosti pojavljajo izključno na sistemih ali podatkih naročnika;

- izvajalec naročniku posreduje dokazila o izvedenih ukrepih;

- nezadostna ali nepravočasna odprava neskladnosti predstavlja razlog za obračun pogodbenih kazni ali odpoved pogodbenega razmerja.

- POSEBNE OBVEZNOSTI

11. člen

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

- SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DEL

12. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo z izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe, pričel takoj po podpisu te pogodbe in dela redno izvajal do prekinitve obveznosti po tej pogodbi oziroma do poteka veljavnosti te pogodbe. Rok za izvedbo se usklajuje med naročnikom in izvajalcem.

Rok izvedbe prične teči z dnem ko naročnik zagotovi pogoje za izvedbo:

- izvajalca uvede v delo - preda izvajalcu vse informacije in dokumentacijo, potrebno za izvedbo storitev,

- izvajalcu zagotovi pogoje za začetek izvajanja storitev,

- Integracija se izvaja na lokacijah naročnika.

Rok izvedbe vključuje tudi poskusno obratovanje.

Delo je organizirano na način, da izvajalec glavnino aktivnosti izvaja na daljavo preko vzpostavljene varne povezave (VPN) do IT omrežja naročnika, kjer je nameščeno in aktivirano PO WS ter deluje RT HM.

Delo se izvaja med delovniki v času od 8:00 do 15:00.

Predvidena je izvedba rednih koordinacij s strokovnimi službami naročnika, odgovornimi za kakovost vode in hidravlično optimizacijo, ki se izvajajo na daljavo z uporabo aplikacij, kot je Microsoft Teams.

Ob zaključku del bosta naročnik in izvajalec podpisala primopredajni zapisnik, ki bo priloga e-računu, za naročene aktivnosti posodabljanja hidravličnega modela.

13. člen

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v skladu z roki, ki jih dogovori in uskladi z naročnikom, in če zamuda ni posledica višje sile, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Pogodbena kazen v zgornjih višinah nastopi tudi kadar je prišlo neizpolnitve ali pa je prišlo do izpolnitve, pa je bila ta nepravilna.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude, neizpolnitve in izpolnitve, pa je bila ta nepravilna, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca, neizpolnitve ali zaradi izpolnitve, pa je bila ta nepravilna, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, neizpolnitve, ali izpolnitve, pa je bila ta nepravilna, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

- JAMSTVO IZVAJALCA

14. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo predmeta pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec zagotavlja kvalitetno, tehnično korektno in zakonsko skladno izvedbo del v pogodbeno dogovorjenih rokih. Garancijsko obdobje za opravljene storitve je 12 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik vse morebitne napake v času garancijskega roka prijavi izvajalcu z reklamacijskim zapisnikom. Izvajalec je dolžan reklamacije preveriti in jih na lastne stroške odpraviti v kolikor se potrdi, da spadajo v obseg garancijskih pogojev. Vse stroške materiala, dela, prevoza in logistike za preverjanje in odpravo napak, ki ne spadajo v obseg garancijskih pogojev nosi naročnik.

- REKLAMACIJE

15. člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem storitev izvajalca iz te pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije ter kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, lahko naročnik pisno odstopi od pogodbe, brez odškodninske obveznosti do izvajalca, v skladu s 26. členom te pogodbe.

Škoda, nastala zaradi nepravilnega delovanja programske opreme po izključni krivdi izvajalca, se obračuna skladno s posebej sklenjenim pisnim dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje pogodbenih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- VIŠJA SILA

16. člen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan obvestiti naročnika nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok izvedbe. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Dogovorjeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile (tudi v primeru bolezni) ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih/dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- POSLOVNA SKRIVNOST

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke trajno varoval in vse informacije, ki jih bo pridobil oziroma do katerih bo imel dostop in s katerimi se bo kadarkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni ali ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke kateri niso izrecno določeni, da so poslovna skrivnost, če bi moral vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oziroma razkritja nepooblaščenim osebam lahko  nastala premoženjska ali kakršnakoli nepremoženjska škoda naročniku.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam.

Pridobljene podatke oziroma informacije ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za svoje namene ter da bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov in osnova za  odškodninsko odgovornost izvajalca.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbe. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

18. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri delu varovali osebne podatke, ki jim bodo pri delu ali v zvezi z delom razkrite oziroma, ki jih bodo obdelovali v okviru svojega dela, in sicer v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-2).

Vsaka pogodbena stranka obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni za izvajanje te pogodbe in jih lahko hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje te pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vsaka pogodbena stranka poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov posameznika drugi stranki pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, s katerimi bosta (nenamerno) prišli v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno ravnali in jih varovali tako, da osebni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi ter jih ne bosta razkrili tretji osebi.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v tem členu, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni.

- PODIZVAJALCI

19. člen

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

Podizvajalec zahteva/ne zahteva neposredna plačila.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3, bo pooblaščenec naročnika Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila)

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60.) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, tem podizvajalcem neposredno plačuje.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba. Za vključitev podizvajalca mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k tej pogodbi.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.1 razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

- PREDSTAVNIKI POGODBE

20. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta preko svojih pooblaščenih predstavnikov pravočasno usklajevali vse aktivnosti, morebitne spremembe, vprašanja, nepravilnosti in drugo v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:      , tel. št.:      , e-pošta:      .

Kontaktna oseba naročnika je:      , tel. št.:      , e-pošta:      .

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:      , tel. št.:      , e-pošta:      .

Kontaktna oseba izvajalca je:      , tel. št.:      , e-pošta:      .

Pogodbeni stranki sta se dolžni medsebojno pisno obveščati o zamenjavi predstavnikov pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

21. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v desetih dneh od podpisa te pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, naročniku predložiti bianco menico s podpisano in žigosano menično izjavo, v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (z DDV). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti te pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži pravočasno in skladno z določili te pogodbe, se šteje, da ta pogodba nikoli ni bila sklenjena.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje, ki ga izvajalec predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

22. člen

Če izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo napak.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe;

- izvajalec ne bo pravočasno in pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe;

- bo izvajalec enostransko prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe;

- v primeru prekinitve oz. prenehanja pogodbe po krivdi izvajalca;

- v ostalih primerih navedenih v tej pogodbi.

23. člen

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe, v vrednosti, ki je nižja od vrednosti, navedene na menični izjavi, mora izvajalec v roku petih (5) delovnih dni od naročnikovega poziva, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianco menico z menično izjavo, v višini ne unovčene vrednosti.

24. člen

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla ali v primeru drugih sprememb, ki vplivajo na zavarovanje (npr. podaljšanje veljavnosti pogodbe), mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca poravnati naročniku vso škodo, ki bi mu nastala zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko pogodbo odpove, pri čemer mora o odpovedi pogodbe drugo stranko obvestiti vsaj 3 mesece pred prekinitvijo pogodbenega razmerja.

Odstop oz. odpoved pogodbe mora biti dana pisno ter mora bit poslana nasprotni pogodbeni stranki po pošti (priporočeno). V kolikor poštne pošiljke ni mogoče vročiti se kot vročitev šteje odpoved oz. odstop, poslana po elektronski pošti skrbnikoma pogodbe. Odstop oz. odpoved velja od dneva, ko nasprotna stranka prejme pisno obvestilo o odstopu oz. odpovedi.

Če se med potekom izvajanja pogodbenih del izkaže, da izvajalec ne opravlja obveznosti kakovostno in v dogovorjenih rokih ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi rok za odpravo nepravilnosti ter navede, da bo po poteku tega roka z njim razdrl pogodbo, če nepravilnosti oziroma kršitve ne bodo odpravljene.

V primeru odpovedi oz. odstopa od pogodbe, sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odpovedjo oz. odstopom.

- SPREMEMBA OKOLIŠČIN

26. člen

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo neupravičeno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od pogodbenih strank, ima druga pogodbena stranka pravico zahtevati spremembo te pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino. Obvestilo mora biti kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.

Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.

Za spremenjene okoliščine štejejo poleg (izvirnih) nacionalnih prepisov, tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi drugih organov, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske unije v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava Evropske unije, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če bi zakonodaja kakorkoli vplivala na izvajanje obveznosti po tej pogodbi pri naročniku ali izvajalcu na način, da bi bilo nadaljnje izvajanje obveznosti po tej pogodbi v nasprotju z veljavno zakonodajo.

V primeru nastopa razveznega pogoja iz tega člena pogodba preneha veljati brez odpovednega roka in brez soglasja izvajalca. Izvajalec se izrecno in nepogojno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova prenehanja pogodbe na podlagi uresničitve razveznega pogoja iz tega člena. V primeru, da pride do izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena, bo naročnik izvajalca o tem pisno obvestil.

29. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

30. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se za urejanje razmerij, ki s to pogodbo niso urejena, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

31. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

32. člen

Sprememba pogodbe je dovoljena skladno z določili 95. člena ZJN-3.

Vsaka sprememba oziroma dopolnitev določil te pogodbe mora biti pisno dogovorjena, v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki, sicer je brez pravnega učinka.

Prav tako je možen aneks k pogodbi v primeru, če zagotovljena sredstva v času veljavnosti pogodbe niso izčrpana in je nov postopek javnega naročanja za predmetno naročilo še v teku. V tem primeru je možno skleniti aneks za podaljšanje do zaključka novega postopka istovrstnega naročila, vendar najdlje do porabe zagotovljenih sredstev oziroma ne dlje kot za 6 mesecev.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v primeru, če je za isti predmet naročila objavil novi postopek javnega naročanja, v okviru katerega pogodba še ni bila sklenjena, storitev, ki je predmet te pogodbe, za čas do sklenitve pogodbe v novem postopku javnega naročanja, naroča pri izvajalcu z uporabo določil te pogodbe, če se pojavi potreba po storitvi in ima na voljo zagotovljena sredstva.

33. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

34. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v skladu z 21. členom pogodbe naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba se sklepa za določen čas, za obdobje 1 leta od obojestranskega podpisa pogodbe

35. člen

(Opomba: se upošteva v primeru, da se pogodba ne podpiše elektronsko)

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.

(Opomba: se upošteva v primeru elektronskega podpisa pogodbe)

Pogodba se podpiše elektronsko.

| Kraj in datum |  | Kraj in datum |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: , direktor/-ica |  | Naročnik: MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. Miran Jug, direktor |

Obrazec št. 7

VZOREC: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »Nadgradnja hidravličnega modela v realnem času (RT HM) in dodatna dela na hidravličnem modelu«, skladno s pogodbo št.       in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini       EUR (10,00 % pogodbene vrednosti (z DDV)).

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 (trideset) dni po izteku pogodbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Priloga: 1 kom bianco menica

Navodila:

- Ponudnikom ni potrebno priložiti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob oddaji ponudbe. Naročnik bo zahteval predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti od ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše ter se mu priloži podpisana in žigosana bianco menica.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.