NAROČNIK:

Občina Ruše

Trg vstaje 11

2342 Ruše

Številka:	354-0004/2026 - 13

Datum:	22. 7. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti:

»Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1.	POVABILO IN OPIS JAVNEGA NAROČILA	2

I. POVABILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z NAVODILI	2

II. PODATKI O NAROČNIKU	2

III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA	2

IV. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL	2

V. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU	3

VI. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z NAROČILOM IN POJASNILA	4

VII. OPOZORILA	4

VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK	5

IX. SKUPNA PONUDBA, PONUDBA S PODIZVAJALCI, ALTERNATIVNA PONUDBA	6

X. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	8

XI. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	8

XII. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA / REVIZIJE	8

XIII. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	9

XIV. SKLENITEV POGODBE	9

XV. JAMSTVO ZA NAPAKE	9

XVI. FINANČNA ZAVAROVANJA	9

XVII. VAROVANJE ZAUPNOSTI	10

XVIII. ZAHTEVANA OBLIKA IN VSEBINA PONUDBE	10

2.	PONUDBA	11

OBRAZEC 1: Osnovni podatki o ponudniku z izjavo	14

OBRAZEC 1.1: Osnovni podatki o podizvajalcu	16

OBRAZEC 2: Ponudba / predračun št. _______________	17

OBRAZEC 4: Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov	19

OBRAZEC 5: Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov	20

OBRAZEC 6: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodje del	21

OBRAZEC 7: Izjava o referencah	22

OBRAZEC 8: Vzorec pogodbe	24

OBRAZEC 9: Izjava o izročitvi garancij	35

OBRAZEC 10: Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	36

OBRAZEC 11: Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi	38

- POVABILO IN OPIS JAVNEGA NAROČILA

I. POVABILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z NAVODILI

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt (pravna in/ali fizična oseba), registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njeno izvajanje.

Za oddajo naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih gradenj javno naročilo odda prvotnemu izvajalcu brez predhodne objave v skladu z 46. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

II. PODATKI O NAROČNIKU

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Tel: 02 669 0650, e-pošta: obcina@ruse.si

Matična številka: 5883571000	Davčna številka: SI 81314485

Kontaktna oseba naročnika: mag. Saša Ajd

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

IV. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe v obdobju 90 dni od dneva oddaje ponudbe. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Predvideni rok izvedbe je cca. 4 mesece od uvedbe izvajalca v delo.

V. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si 13. 8. 2026 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=77030

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne  13. 8. 2026  in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VI. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z NAROČILOM IN POJASNILA

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 6. 8. 2026 do 12.00 ure. Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore preko Portala javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Saša Ajd, e-mail: sasa.ajd@ruse.si.

VII. OPOZORILA in POJASNILA

Naročnik opozarja ponudnika:

- da se javno naročilo izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila;

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe;

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;

- da ima kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodb za posledico zavrnitev ponudbe;

- da bo pogodba pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bodo predložene vse listine skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji;

- da ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, ponudnik lahko predvidel oz. bi jih moral predvideti;

- da si naročnik v primeru neuspešnega postopka NMV in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 46. člena ZJN-3, pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave;

- da si naročnik pridružuje pravico spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, v kolikor so izpolnjeni pogoji, kot jih določa 95. člen ZJN-3. V navedenem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k obstoječi pogodbi.

- izvajalec mora izdajati eRačun v skladu s 28. členom ZOPSPU-1 (Ur. list RS, št. 77/16).

Pomembno pojasnilo za izvajalca

Glede na razpisno dokumentacijo in priloženo projektno dokumentacijo PZI (št. projekta 514.2026003/1) vas obveščamo o pomembnih posebnostih pri poteku in organizaciji del:

- Nujna sanacija kolektorja (1. faza): Sanacija kanalizacijskega kolektorja in prelivnega jaška se bo izvedla kot nujno vzdrževalno delo v javno korist (v projektu opredeljeno kot nujna manjša rekonstrukcija za odpravo posledic zemeljskega udora,) neposredno na podlagi priloženega PZI. Za ta del pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila potrebna.

- Ureditev opornega zidu (2. faza): Ureditev opornega zidu oziroma kamnite zložbe za zavarovanje brežine se bo izvedla naknadno. Ta del projekta se bo izvajal na podlagi gradbenega dovoljenja, ki je trenutno še v fazi pridobivanja.

- Prilagoditev organizacije gradbišča: Ker se bodo dela zaradi navedenih upravnih postopkov izvajala v dveh ločenih fazah, je potrebno temu dosledno prilagoditi tehnologijo vgradnje in samo organizacijo gradbišča. To vključuje prilagoditev pri postavitvi začasne dostopne poti, začasnih prevezavah za odvajanje sušnih pretokov in pri sami zaščiti gradbene jame pred površinskimi vodami,.

- Upoštevanje projektnih pogojev: Pri celotni izvedbi del je treba dosledno upoštevati vse projektne pogoje in zahteve mnenjedajalcev, ki so sestavni del te projektne dokumentacije (Direkcija RS za vode, Komunala Odtok d.o.o., Telekom Slovenije in Zavod za ribištvo). Posebej opozarjamo na njihove zahteve, da se gradbena in zemeljska dela v bližini Ruškega potoka izvajajo izključno v sušnem vremenu, z maksimalno skrbjo za preprečevanje onesnaženja in kaljenja vodotoka ter z ohranjanjem obstoječe obrežne vegetacije

VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

- ponudnik izpolnjuje obligatorne pogoje iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3;

- nad ponudnikom ni pričet postopek zaradi  insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali se nad njim v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- pri ponudniku se pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil, sklenjenih z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik  predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- ponudnik ni poslovni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja iz 35. člena ZIntPK;

- ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali teh informacij ni zagotovil, kot to določa 6. odstavek 75. člena ZJN-3;

- ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, skladno s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.

Ekonomski in finančni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

- ponudnik ima bonitetno oceno (S.BON) od SB1 do vključno SB6, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 in nižje bodo kot nepravilne izločene.

- ponudnik lahko predloži tudi bonitetno poročilo od uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, kot so npr. Moody's Investors Service, Fitch Ratings, Standard & Poor's, Dun AND Bradstreet ali enakovrednih institucij, izdelano po standardu Basel II, in za katere je mogoče zagotoviti vzporejanje bonitetnih ocen z bonitetnimi ocenami SB po modelu S.BON AJPES.

Kadrovski in tehnični pogoji ter reference, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

- ponudnik mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj.

- ponudnik je v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel gradbenega dela na vsaj dveh objektih, v zvezi z izgradnjo distribucijskih sistemov (kanalizacije, vodovodov, plinovodov, ipd.) in sicer v posamični vrednosti najmanj 75.000 EUR brez DDV.

- odgovorni vodja del ima v zadnjih petih letih ustrezne reference na vsaj dveh objektih, v zvezi z izgradnjo distribucijskih sistemov (kanalizacije, vodovodov, plinovodov) in sicer v posamični vrednosti najmanj 75.000 EUR brez DDV.

POMEMBNO! Ponudnik, partner v ponudbi oziroma deklarirani podizvajalec izkazuje izpolnjevanje zahtev naročnika v priloženi ESPD izjavi!

Ponudbe ponudnikov s sedežem izven Republike Slovenije

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

IX. SKUPNA PONUDBA, PONUDBA S PODIZVAJALCI, ALTERNATIVNA PONUDBA

Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Splošni pogoji te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 in so vsebovani v poglavjih Ekonomski in finančni pogoji ter Kadrovski in tehnični pogoji ter reference, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

X. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »Najnižja ponudbena cena«, z relativno utežjo (ponderjem) = 100 %.

Delitev na sklope ni predvidena.

XI. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju in integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) se v pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR vključi naslednji člen (protikorupcijsko klavzulo):

»Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) pogodbeni stranki soglašata s protikorupcijsko klavzulo, in sicer je pogodba nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali naročniku, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.«

XII. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA / REVIZIJE

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonsko predpisanem roku. O odločitvi bo naročnik ponudnike obvestil preko portala javnih naročil.

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN-B, ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

V primeru zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije, povabilo k oddaji ponudb ali vsebino objave mora vlagatelj priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR, v ostalih primerih pa znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

XIII. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko ravna skladno s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 in kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja.

Naročnik lahko skladno s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike oz. kandidate in navesti razlog, zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Naročnik je dolžan odločitev posredovati v objavo na portal javnih naročil.

Naročnik lahko skladno s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z ustavitvijo postopka, zavrnitvijo ali odstopom od izvedbe javnega naročila.

XIV. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

XV. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

XVI. FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik bo v 10 dneh po podpisu gradbene pogodbe naročniku izročil originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % neto pogodbene vrednosti z veljavnostjo še 45 dni po preteku gradbene pogodbe.

V 10 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika je ponudnik dolžan naročniku predati originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne gradbene situacije (z DDV) za dobo 5 let + 90 dni, šteto od datuma končne primopredaje del.

XVII. VAROVANJE ZAUPNOSTI

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih.

Podatki, povezani z razlago, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje odločitve o izbiri.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.

Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke oz. dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »ZAUPNO«.

XVIII. ZAHTEVANA OBLIKA IN VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku in v skladu z zahtevami javnega naročila in razpisne dokumentacijo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnikov v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zahteva overjen prevod kateregakoli dokumenta. Če ponudnik v danem roku ne dostavi zahtevanega overjenega prevoda posameznega dokumenta, bo njegova ponudba kot nedopustna izločena iz nadaljnje obravnave.

Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati, do poteka roka za predložitev ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba označena kot nedopustna.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Cena in rok plačila

Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih ter vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža, stroške dela, izvajalčeve opreme, stroške zavarovanja ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogodbi) popuste in rabate.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceno/EM, dodatni popusti na končno ponudbeno vrednost ne bodo upoštevani!

Cena mora biti fiksna za čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora na obrazcu ponudbe navesti tudi skupno končno ponudbeno ceno brez in z DDV, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in jih posebej prikaže v predračunu.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega in potrjenega računa.

Stroški ponudbe

Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih ti imeli v zvezi z izdelavo in predložitvijo svojih ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili.

Urška Repolusk

ŽUPANJA

- PONUDBA

PONUDBENA  DOKUMENTACIJA

za gradnjo

»Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:

| Številka priloge | Naziv priloge | Navodila za pripravo dokumentacije |
| --- | --- | --- |
| Obrazec 1 | Osnovni podatki o ponudniku z izjavo | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 1.1 | Osnovni podatki o podizvajalcu | V primerih, ko ponudnik nastopa s podizvajalci, se ta obrazec izpolni za vsakega imenovanega podizvajalca posebej. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 2 | Ponudbeni predračun | Ponudnik izpolni in podpiše obrazec ter ga preko sistema e-JN v pdf obliki predloži v razdelek »Predračun«. |
|  | Popisi del | V primeru skupne ponudbe obrazec popisi del izpolni le vodilni partner. Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki pri izpolnjevanju popisov del ne smejo posegati in spreminjati elementov popisov del (opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah), kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah v popisih del, ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil opis in vsebino postavk, enote mere, količine in formule v celicah v popisih del izločil kot nedopustno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov. V primeru, da ponudnik v popisih del ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži izpolnjene popise del v MS Excel formatu. V primeru razhajanj med podatki v Predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in izpolnjenimi Popisi del naloženimi v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki iz Popisov del, naloženimi v razdelku »Druge priloge«. |
| Obrazec 3 | Obrazec ESPD | Naročnik ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD obrazec, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt: - ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; - izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz poglavja IX razpisne dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. V primeru, če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko kandidat predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži izpolnjene in podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. |
| Obrazec 4 | Pooblastilo pravne osebe | Izpolnjen ter podpisan in žigosan obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži obrazec/ce v .pdf obliki. |
| Obrazec 5 | Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu | Izpolnjen in podpisan obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži obrazec/ce v .pdf obliki. |
| Obrazec 6 | Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodje del | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 7 | Izjava o referencah | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 8 | Vzorec pogodbe | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži na zadnji strani parafiran in žigosan vzorec pogodbe. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 9 | Izjava o izročitvi garancij | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 10 | Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži z njegove strani parafiran in žigosan obrazec, s čemer potrjuje, da se seznanjen z vsebino zavarovanja. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| Obrazec 11 | Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži z njegove strani parafiran in žigosan obrazec, s čemer potrjuje, da se seznanjen z vsebino zavarovanja. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |

OBRAZEC 1: Osnovni podatki o ponudniku z izjavo

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

V ponudbi nastopamo kot: ___________________________________________

(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner

| Naziv ponudnika | .................................................................................................................................. |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika | .................................................................................................................................. |
| Telefon | ........................................................................ |
| e-pošta | ........................................................................ |
| Transakcijski račun | ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… odprt pri …………………………………………………………………………………… |
| Registrski podatki | ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. (navedite, za katero dejavnost ste registrirani in pri katerem organu) |
| Matična številka | ......................................................................... |
| Davčna številka | ......................................................................... |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba, pooblaščena za podpis pogodbe | ......................................................................... |
| Kontaktna oseba | ......................................................................... |

Podatki o prevzetem poslu (navede se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

| Vrsta posla (iz specifikacije naročila) | ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. |
| --- | --- |

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, bomo:

- javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije,

- da bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika,

- da bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika,

- redno in pravočasno izpolnjevali svoje obveznosti do podizvajalcev,

- da bomo naročniku predložili vsa zahtevana zavarovanja posla,

- naročniku na njegov poziv nemudoma posredovali podatke svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

- zagotavljali revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljali vpogled v nastalo dokumentacijo ter jo na poziv tudi posredovati. Prav tako bomo na poziv naročnika predložili vse dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje okoljskih in drugih zahtev v povezi s predmetom zadevnega javnega naročila.

Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmetnih del,

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,

- razpolagamo s primerno tehnično opremo in z zadostnim številom strokovnega kadra za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (specifikacija naročila), pravili stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi,

- pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjamo za resničnost oziroma verodostojnost podatkov, izjav in prilog k ponudbi,

- bomo naročniku dovolili, da naše navedbe v ponudbi preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev,

- redno izpolnjujemo minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev in vseh drugih predpisov, ki urejajo izvajanje javnega naročila po tem razpisu.

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik ponudnika ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba: Pri skupni ponudbi izpolni ta obrazec vsak od partnerjev (tudi vodilni partner)

OBRAZEC 1.1: Osnovni podatki o podizvajalcu

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

| Naziv podizvajalca | ............................................................................................................................. |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca | ............................................................................................................................. |
| Kontaktna oseba | ............................................................................................................................. |
| Telefon, e-pošta | ............................................................................................................................. |
| Matična številka | ........................................................................ |
| Davčna številka | ........................................................................ |
| Transakcijski račun | ………………………………………………………………………………………… odprt pri ………………………………………………………………………………........…… |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | …………………………………………………………………………………….…... ……………………………………………………………………………………….... |
| Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR, brez DDV) | ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………….... |
| Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu (obkrožiti) | DA NE |

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik podizvajalca ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci (za vsakega podizvajalca posebej)

OBRAZEC 2: Ponudba / predračun št. _______________

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

Ponudnik:	Firma ponudnika	_______________________________________

Naslov ponudnika	_______________________________________

Davčna številka	_______________________________________

Matična številka	_______________________________________

1. Predračunska vrednost po popisu del:

| 1. | Podporni zid |  | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kolektor |  | __________ |
| 3. | Začasni dostop |  | __________ |
| 4 |  | SKUPAJ brez DDV | __________ |
| 5 |  | DDV 22 % | __________ |
| 6 |  | SKUPAJ z DDV | __________ |

Ponudbena vrednost vsebuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceno/EM, dodatni popusti na končno ponudbeno vrednost ne bodo upoštevani!

Ponudba velja za celotno naročilo. Popis del je sestavni del ponudbe.

2. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do ________________ (zahteva razpisa je najmanj 90 dni od oddaje ponudbe).

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- lahko popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Za vse neodkrite napake odgovarja ponudnik. Znesek, opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik v skladu z zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.

POMEMBNO! Ponudbene cene na enoto vnašajte neposredno v priložene popise (xls datoteka) – tako izpolnjene popise priložite k ponudbi v razdelku: »Druge priloge«.

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik ponudnika ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba: Pri skupni ponudbi obrazec izpolni, podpiše in žigosa vodilni partner

OBRAZEC 4: Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

(naziv gospodarskega subjekta)

pooblaščam naročnika Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«, številka zadeve: 354-0004/2026, iz kazenske evidence RS in drugih uradnih evidenc pridobi potrdilo za dokazovanje informacij, zapisanih v ponudbi.

Podatki o pravni osebi: _____________________________________________________________

Polno ime podjetja: ________________________________________________________________

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ____________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________

oziroma jih bomo predložili v primeru izbire.

| Datum: _______________________ | Žig: | Zakoniti zastopnik ponudnika: ____________________ |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 5: Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV

(ime in priimek, funkcija pri gospodarskem subjektu)

pooblaščam naročnika Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«, številka zadeve 354-0004/2026, iz kazenske evidence RS pridobi predmetno potrdilo.

___________/naziv pooblastitelja/		; /funkcija pooblastitelja/

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji priimek): ____________________________________

EMŠO: _________________________________________________________________________

Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________________

Občina in država rojstva, državljanstvo: ________________________________________________

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _________________________________________________

oziroma jih bomo predložili v primeru izbire.

| Datum:______________ |  | Podpis ____________________________ |
| --- | --- | --- |

NAVODILO: Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu!

OBRAZEC 6: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodje del

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

Ponudnik _________________________________________________________________________

Odgovorni vodja del bo:

Ime in priimek:	____________________

Strokovna izobrazba:	____________________

Delovne izkušnje pri gradnji:	__________________ let

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:

Vrsta izkaza:	____________________

Številka izkaza:	____________________

Izdajatelj:	____________________

Datum izdaje potrdila:	____________________

Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS):

Žig ali identifikacijska številka IZS
in vrsta storitve, za katero im potrdilo:	________________________________________

Odgovorni vodja del ima v zadnjih petih letih ustrezne reference na vsaj dveh objektih v zvezi z izgradnjo distribucijskih sistemov (kanalizacije, vodovodov, plinovodov, ipd.) in sicer v posamični vrednosti najmanj 75.000 EUR brez DDV.

| Zap. št. | Naročnik/investitor | Predmet pogodbe iz vrsta objekta (opis del s količinami) | Datum dokončanja | Vrednost pogodbe brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik ponudnika ____________________________ |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 7: Izjava o referencah

Predmet razpisa: Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine.

Ponudnik _________________________________________________________________________

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedli gradbenega dela na vsaj dveh objektih, v zvezi z izgradnjo distribucijskih sistemov (kanalizacije, vodovodov, plinovodov, ipd.) in sicer v posamični vrednosti najmanj 75.000 EUR brez DDV. Spodaj navedena referenčna dela smo izvedli kvalitetno, strokovno in korektno, v pogodbenih rokih ter v skladu s pogodbenimi določili.

Referenčni projekti:

| Naziv gradnje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj izvedbe |  |  |
| Investitor |  |  |
| Kontakt pri investitorju | Ime in priimek: ________________ Telefon: _______________ e-pošta: _______________ |  |
| Izvajalci |  |  |
| Datum izvedbe |  |  |
| Vrednost (brez DDV) | Vrednost celotne gradnje: | Vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel ponudnik: |
| Opis referenčnih del, ki jih je pri gradnji obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi |  |  |
| Naziv gradnje |  |  |
| Kraj izvedbe |  |  |
| Investitor |  |  |
| Kontakt pri investitorju | Ime in priimek: ________________ Telefon: _______________ e-pošta: _______________ |  |
| Izvajalci |  |  |
| Datum izvedbe |  |  |
| Vrednost (brez DDV) | Vrednost celotne gradnje: | Vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel ponudnik: |
| Opis referenčnih del, ki jih je pri gradnji obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi |  |  |

| Naziv gradnje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj izvedbe |  |  |
| Investitor |  |  |
| Kontakt pri investitorju | Ime in priimek: ________________ Telefon: _______________ e-pošta: _______________ |  |
| Izvajalci |  |  |
| Datum izvedbe |  |  |
| Vrednost (brez DDV) | Vrednost celotne gradnje: | Vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel ponudnik: |
| Opis referenčnih del, ki jih je pri gradnji obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi |  |  |
| Naziv gradnje |  |  |
| Kraj izvedbe |  |  |
| Investitor |  |  |
| Kontakt pri investitorju | Ime in priimek: ________________ Telefon: _______________ e-pošta: _______________ |  |
| Izvajalci |  |  |
| Datum izvedbe |  |  |
| Vrednost (brez DDV) | Vrednost celotne gradnje: | Vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel ponudnik: |
| Opis referenčnih del, ki jih je pri gradnji obračunal ponudnik, ki nastopa v ponudbi |  |  |

Investitor si pridružuje izločiti referenčne objekte, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev v vseh točkah oziroma bodo vsebovali lažne podatke. Sklicevanje na reference podizvajalcev je izjemoma možno le v primeru, če referenčni podizvajalci sodelujejo tudi v predmetni ponudbi s svojimi kapacitetami ter z vrsto del, na katera se glasi referenca.

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik ponudnika ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba: Pri skupni ponudbi obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi partnerji

OBRAZEC 8: Vzorec pogodbe

V primeru skupne ponudbe le-to izpolni nosilec posla.

(parafirajte vsako stran, podpišite in ožigosajte na koncu oz. priložite izjavo, da ne poslujete z žigom)

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, davčna številka SI 81314485, matična številka 5883571000, ki jo zastopa županja Urška Repolusk (v nadaljevanju: naročnik)

in

Ime/naziv_______________________________naslov____________________________________, davčna številka: ____________, matična številka:_________, ki ga zastopa __________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO št. 354-0004/2026 - __

za rekonstrukcijo kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3) za oddajo javnega naročila “Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine” izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________ pod oznako _______________,

- je bil izvajalec z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. __________________ z dne _________ izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. _____________ z dne _________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

- sta Razpisna dokumentacija št. 354-0004/2026 - 12 z dne 22. 7. 2026 in ponudbena dokumentacija osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe. Izvajalec mora izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz povabila oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«, po projektni dokumentaciji PZI, skladno z določili razpisne dokumentacije.

III. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št. ___________ z dne __________________ (oziroma ponudbi z dne ____________ ) ___________________ EUR (NETO vrednost), kar z vključenim 22% DDV znese ___________________ EUR,  z besedilom: _________________________ evrov ___/100.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostali stroški, povezani z izvedbo javnega naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, prometne ureditve, stroškov za označitev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, vsi stroški za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje ter ostali stroški predvideni s popisom del.

Pogodbeno načelo »cena po enoti mere« pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo z objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in morebitne začasne objekte.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno na enoto tudi za ta dela.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po pogodbi.

IV. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

4. člen

Naročnik je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. V primeru pogodbenih del se DDV v celoti prevaljuje na prejemnika storitve.

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna, ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer.

Izstavljene situacije je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jih predložiti v potrditev naročniku.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Izvajalec je dolžan k začasni situaciji priložiti izpolnjen kontrolni list za tekoči mesec. K začasnim situacijam in končni situaciji z izjemo prve začasne situacije mora izvajalec poleg kontrolnega lista za tekoči mesec priložiti še zbirni kontrolni list vseh že izdanih začasnih situacij.

Situacija se naročniku v 2 izvodih dostavi osebno ali po pošti.

V. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

5. člen

Naročnik je dolžan  e-račun in situacijo potrditi oziroma zavrniti v roku 15 dni od prejema. V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora, se nesporni del situacije potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis. Naročnik bo nesporni del situacije plačal v roku 30 dni od dneva potrditve situacije oziroma bo plačilo izvedel v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik bo plačilo izvedel na transakcijski račun izvajalca, št. ______________, odprt pri _____________.

Naročnik lahko zadrži izplačilo končnega računa oziroma končne obračunske situacije do odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti pred izvedbo primopredaje.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu, ter po izvršenem končnem obračunu del. Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

VI. ROK DOKONČANJA DEL

6. člen

Dela se izvajajo po priloženem terminskem planu izvajalca, ki je priloga tej pogodbi in mora biti skladen z zahtevami razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora dela izvesti po terminskem planu, vendar najdlje v roku __________ od dneva uvedbe v delo. Za čas uvedbe v delo se šteje dan, na katerega naročnik izvajalcu izroči območje, na katerem se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik.

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del tudi zaradi:

- dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in

- ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

VII. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalec nominiral ali zamenjal podizvajalca, mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo, izvajalec pooblašča in soglaša s tem, da naročnik izvede neposredno plačilo podizvajalcu. V primeru, da bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora glavni izvajalec  najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

VIII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

8. člen

Naročnik pooblašča za svojega predstavnika mag. Ajd Sašo in za nadzorni organ _________________________.

Izvajalec pooblašča za svojega zastopnika in odgovornega vodjo del __________________________.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika investitorja in nadzornika za čas gradnje.

V času gradnje se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

10. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu:

- s projektno dokumentacijo (PGD, PZI ter ostalo dokumentacijo),

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- napotili naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvršil dela v pogodbenem roku, strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi in gradbenimi normativi ter razpisno dokumentacijo;

- vgrajeval material, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter si zanje priskrbel ustrezne certifikate in ateste. Po zaključku del mora izvajalec naročniku predati dokumentacijo o kvaliteti vgrajenega materiala.

- koordiniral svoja dela s svojimi podizvajalci in upošteval navodila nadzornega organa naročnika;

- organiziral gradbišče, uredil dostopne poti in deponije na gradbišču;

- pred pričetkom del evidentiral nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrnil v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

- na svoje stroške vzdrževal začasne interne poti na gradbišču in očistil javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažil s svojimi vozili ali deli;

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbel za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označil gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varoval izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;

- na lastne stroške zagotovil deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;

- priskrbel zahtevane dokumente za kvalitetni/tehnični pregled, vključno z morebitnimi dopolnitvami izvedbene dokumentacije, garancijskimi listi in navodili za uporabo ter vzdrževanje naprav in opreme. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku;

- zapisniško predal predmetni objekt investitorju.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške po končani gradnji umakniti iz delovišča ves preostali material, opremo in sredstva za delo, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico, ki jo je uporabljal ter vzpostaviti prvotno stanje.

Vse eventualne spremembe pogodbenih del napram projektu sme izvajalec izvršiti le na podlagi pisnega dogovora z naročnikom.

Breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu, predvsem vrnitev okolice v prejšnje stanje.

X. VARSTVO PRI DELU

11. člen

Izvajalec del je dolžan v času gradnje upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri delu.

XI. RAZDRTJE POGODBE

12. člen

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil in pri tem nastane škoda, sme naročnik začasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega del ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode.

Izvajalec ima pravico zahtevati razvezo pogodbe v naslednjih primerih:

- če z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku,

- če se dela prekinejo na zahtevo naročnika oz. po njegovi krivdi,

- če naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil obveznosti za več kot 30 dni.

Naročnik ima pravico razveze pogodbe tu v primerih, če:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne ali jih po prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec grobo krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi več kot 30% glede na terminski plan.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi vzrokov na strani izvajalca, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in vgrajeni material, ima pa tudi pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in zahtevati od izvajalca plačilo pogodbene kazni  zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

XII. PRENEHANJE POGODBE

13. člen

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. SPREMEMBA POGODBE

14. člen

V primeru, da v času izvajanja naloge pride do utemeljenih razlogov za podaljšanje ali onemogočanje izvajanja del, kar mora izvajalec pisno utemeljiti, ali pa se spremeni prvotno opredeljeni obseg del, bosta pogodbeni stranki tako nastale spremembe upoštevali s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Spremembe pogodbe ni mogoče predlagati po izteku roka iz 6. člena te pogodbe.

Za presežna, manjkajoča in nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna in več dela odda izvajalcu osnovnega naročila skladno z določilom 95. člena ZJN-3. Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi.

XV. PREVZEM DEL

15. člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca ob koncu izvajanja del. Ob prevzemu so naročnik ter izvajalec dolžni pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v primopredajnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno in mora veljati do predvidenega datuma po dokončanju pogodbenih del.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih napak v določenem roku, je po načelu dobrega gospodarja upravičen naročnik na račun izvajalca naročiti odpravo pri drugem izvajalcu.

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

XVI. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec zakasni z dokončanjem del po svoji krivdi, razen v primeru višje sile, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

XVII. GARANCIJSKA DOBA

17. člen

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradbene objekte.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del.

Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se ob kvalitetnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Splošni garancijski rok znaša del 5 let od prevzema s strani naročnika in 10 let na solidnost gradnje.

18. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 5 % vrednosti pogodbenih del. Izvajalec mora ob prevzemu del izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bančna garancija), ki mora biti brezpogojna in nepreklicna, rok trajanja garancije pa mora biti za 90 dni daljši kot splošni garancijski rok, ki znaša 5 let in 10 let za solidnost gradnje.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XVIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

19. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10% vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz aneksa, z veljavnostjo 45 dni po preteku pogodbe oz. aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede veljavnega obveznega zavarovanja po pravilih ZGO-1.

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasne ali nekvalitetne izvedbe del,

- če ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- v drugih primerih, določenih s pogodbo.

20. člen

Izvajalec mora v roku 10 dni po izvedeni primopredaji del izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo 5 let + 90 dni, šteto od datuma dokončne primopredaje del. Garancijski rok za odpravo napak, vezanih na solidnost gradnje, znaša 10 let po primopredaji objekta, to je 5 let po prenehanju veljavnosti splošnega garancijskega roka.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:

- pridobil posel

- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji

- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična.

XX. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

23. člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 2 (dva) izvoda, naročnik pa dva (2) izvoda.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| Številka: Datum: | Številka: 354-0004/2026 - __ Datum: |
| --- | --- |
| Izvajalec | Naročnik Urška Repolusk ŽUPANJA |

OBRAZEC 9: Izjava o izročitvi garancij

Ponudnik:	__________________________________

Naslov:		__________________________________

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ

Naročniku Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 45 dni po preteku gradbene pogodbe, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (OBRAZEC 10: Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna);

- po prevzemu del s strani naročnika za investicijo »Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine«, ki bo predmet pogodbe, naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let + 90 dni, šteto od datuma dokončne primopredaje del, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (OBRAZEC 11: Vzorec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Datum:______________ | žig | Zakoniti zastopnik ponudnika ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba: Pri skupni ponudbi obrazec izpolni, podpiše in žigosa vodilni partner

OBRAZEC 10: Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka 354-0004/2026 – __ - Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine, z dne ________, sklenjeno med Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem

_______________________________________________________________________________,

v vrednosti: ______________ EUR z DDV,

( z besedo: _______________________),

je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo, ki se nanaša na obnovo/izgradnjo javnega vodovoda ob izgradnji kanalizacije, v roku, določenem s citirano pogodbo, to je do _____________, in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakšen koli ugovor izvajalca plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijski dobi, skladno s pogodbo.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _________/________.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno __________ (45 dni po preteku gradbene pogodbe). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita o podaljšanju te garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 11: Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka 354-0004/2026– __ - Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Ruše, vključno s sanacijo brežine, z dne ________, sklenjeno med Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem

_______________________________________________________________________________,

za obnovo/izgradnjo javnega vodovoda ob izgradnji kanalizacije, v vrednosti ______________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadržkov, v garancijski dobi odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakšen koli ugovor izvajalca plačali _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _________/________.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno 5 let in 90 dni po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani naročnika, to je do vključno _____________.

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita o podaljšanju te garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)