Vzdrževanje in razvoj prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj

Projektna naloga, št. 385-1/2025-SOUOG-11

z dne 8.7.2026

KAZALO

1	Izhodišča in namen projekta	3

2	Opis platforme prostorskih podatkov in namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo	3

2.1	Integralna platforma prostorskih podatkov	3

2.2	Namenske rešitve, ki delujejo nad integralno platformo prostorskih podatkov	4

3	Predmet projekta	10

3.1	Vzdrževanje in tehnična podpora obstoječih gradnikov	10

3.1.1	Opredelitev vzdrževanih sistemov	10

3.1.2	Dogovorjeni nivo storitve (SLA)	12

3.1.3	Obseg vzdrževanja in tehnične podpore	12

3.2	Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc	12

3.2.1	Opis internih nepremičninskih evidenc	12

3.2.2	Obseg vzdrževanja	16

3.3	Razvoj novih gradnikov	16

3.3.1	Sistem za podporo vzdrževanju podatkov evidence stavbnih zemljišč	16

3.3.2	Sistem za podporo postopkom priprave pogojev in mnenj s področja graditve in povezava s sistemom egraditev	18

3.3.3	Nerazporejene naloge pri razvoju gradnikov sistema	21

4	Terminski načrt	22

Izhodišča in namen projekta

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) je na podlagi skupnih potreb oddelkov mestne uprave ter v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti na lastni strežniški opremi vzpostavila integralno platformo prostorskih podatkov, ki omogoča shranjevanje, upravljanje, predpomnenje in prikazovanje prostorskih podatkov. V virtualiziranem okolju so nameščeni ključni gradniki platforme: enotno podatkovno jedro, ki vključuje interne podatke MOK in podatke zunanjih ponudnikov, namensko rešitev za uvoz podatkov zunanjih ponudnikov  v podatkovno jedro (Replikator) ter storitveni nivo, ki prek OGC spletnih servisov z uporabo varnostnih mehanizmov omogoča serviranje podatkov poljubnim uporabnikom.

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske informacijske rešitve, za katere enotno velja, da črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

V letu 2020 je mestni svet MOK sprejel Strategijo digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020–2023 (v nadaljevanju: strategija). Cilj uvedbe strategije digitalnega razvoja pametnega mesta je urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami. Predhodno opravljena analiza stanja na področju digitalizacije v Mestni občini Kranj je pokazala, da so sicer vse ključne funkcije mestne uprave informacijsko podprte, ampak da so rešitve slabo medsebojno povezane, da so pogosto nameščene in upravljane na popolnoma nepovezanih sistemih ter da se precejšen del podatkov nahaja pri zunanjih izvajalcih na način, da Mestni občini Kranj podatki niso neposredno dostopni. Strategija predvideva, da bo MOK glavni akter upravljanja z informacijskim okoljem za pametno mesto, ki obsega organizacijski in procesni vidik, podatkovno okolje in informacijska infrastruktura.

Kot osnovno lokalno prostorsko podatkovno infrastrukturo za potrebe pametnega mesta bo MOK uporabila za ta namen vzpostavljeno integralno platformo prostorskih podatkov. Informacijske rešitve oziroma sisteme mestne uprave, ki uporabljajo in/ali proizvajajo prostorske podatke, bo MOK vzpostavila na način, da bodo uporabljali servise integralne platforme prostorskih podatkov ter da se bodo podatki, ki v procesih nastajajo, tudi vanjo zapisovali. S tem bo MOK tudi omogočila od aplikacij neodvisno nadaljnjo uporabo podatkov tako v okviru poslovnih procesov mestne uprave kot tudi v okviru informacijskega okolja pametnega mesta.

Namen projekta je zagotoviti vzdrževanje vseh gradnikov integralne platforme prostorskih podatkov ter obstoječih namenskih rešitev, ki so osnovane nad storitvami platforme in obenem razširiti obseg občinskih poslovnih procesov, ki bodo informacijsko podprti z rešitvami, ki so osnovane nad storitvami platforme.

Opis platforme prostorskih podatkov in namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo

Integralna platforma prostorskih podatkov

Jedro prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) predstavlja integralna platforma prostorskih podatkov, ki temelji na odprtokodnih rešitvah. Platforma omogoča shranjevanje, upravljanje, prikazovanje in predpomnenje prostorskih podatkov. Sestavljajo jo naslednji gradniki:

- Osnovni operacijski sistem: Oracle Linux

- Podatkovno jedro: enotno podatkovno jedro zagotavlja podatke zunanjih ponudnikov (npr. Geodetske uprave RS, Ministrstva za naravne vrednote in prostor, Ministrstva za kulturo itd.) ter interne podatke MOK in povezanih družb. Podatkovna baza je v odprtokodni rešitvi PostgreSQL z razširitvijo za prostorske podatke PostGIS, ki omogoča učinkovito hranjenje, ažuriranje in uporabo prostorskih podatkov v digitalni obliki.

- Replikator: namenska informacijska rešitev za uvoz podatkov zunanjih ponudnikov (npr. podatki Geodetske uprave RS, podatki Ministrstva za notranje zadeve, podatki Ministrstva za kulturo ipd.) v podatkovno jedro.

- Storitveni nivo: omogoča serviranje podatkov v obliki spletnih servisov v formatih WFS in WMS (odprtokodna aplikacija GeoServer) in GWC (odprtokodna aplikacija GeoWebCache), ki jih definira Open Geospatial Consortium (OGC). Pretežen del spletnih servisov je dostopen javnosti, vsebinsko in podatkovno občutljivi (npr. osebni) podatki so dostopni samo interno, do določenih spletnih storitev se lahko dostopa zgolj z avtentikacijo uporabnika (ki je lahko tudi aplikacija). Storitveni nivo obsega tudi programske vmesnike (REST API storitve), ki omogočajo varno komunikacijo med informacijskimi rešitvami.

Namen platforme je omogočiti vsem oddelkom mestne uprave ter drugim uporabnikom vpogled in uporabo podatkov za izvedbo njihovih nalog. Platforma zagotavlja dostopnost in zanesljivost podatkov, ki so podlaga za delo organov MOK, preprečuje neusklajenost podatkov, ki jih uporablja in izdaja MOK ter preprečuje odvisnost MOK od zunanjih ponudnikov dostopa in uporabe prostorskih podatkov.

Namenske rešitve, ki delujejo nad integralno platformo prostorskih podatkov

Podatki iz platforme so osnova za informacijske rešitve MOK, ki za svoje delovanje potrebujejo prostorske podatke:

- Interni pregledovalnik prostorskih podatkov (IPP) - testna in produkcijska namestitev

  - IPP je rešitev, ki organom MOK omogoča učinkovit vpogled v podatke in uporabo podatkov, ki so vključeni v integralno platformo prostorskih podatkov MOK. Gre za sodoben večnamenski spletni interni pregledovalnik prostorskih podatkov, ki omogoča standardne funkcije klasičnih GIS pregledovalnikov ter tudi naprednejše funkcionalnosti (shranjevanje lastnih pogledov, zaris virtualnega sloja, uvoz prostorskega sloja v pregledovalnik, izvoz podatkov v CSV, XLS ali SHP, tiskanje, pametno iskanje, prikaz kartic nepremičnin, prikaz trenutne lokacije na mobilnih napravah ipd.). Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom za avtentikacijo uporabnikov (MS Active Directory) ter sistemom vhodno-izhodne pošte (GC).

- Informacijski sistem za vpogled in upravljanje podatkov o nepremičninah MOK (ISNEP)

  - ISNEP je aplikativna rešitev, ki služi za vpogled in upravljanje internih podatkov povezanih z nepremičninami na območju Mestne občine Kranj. Rešitev glede na implementiran sistem pravic omogoča pregledovanje atributnih in grafičnih podatkov (integriran prostorski pregledovalnik), urejanje atributnih podatkov, izvoze podatkov, nadzor nad usklajenostjo podatkov o identifikatorjih nepremičnin med internimi in uradnimi nepremičninskimi evidencami, prikaz kartic nepremičnin ipd. Trenutno vsebuje devet evidenc: Evidenca lastništva in upravljavstva, Evidenca kompleksov, Evidenca parcel pod cestami, Evidenca pogodb, Evidenca stanovanj in poslovnih prostorov, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, Register upravnikov, Register osnovnih sredstev in Evidenca gradbenih in uporabnih dovoljenj. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC), sistemom za računovodstvo/knjigovodstvo (Cadis), z digitalnim arhivom MOK ter z rešitvijo Najem.

- Delovodnik prostorskih aktov (DPA)

  - Delovodnik prostorskih aktov je rešitev za vnos, urejanje in vpogled v osnovne podatke o prostorskem aktu, dokumente prostorskega akta in kartografske priloge prostorskega akta. Aplikacija vsebuje tudi grafični pregledovalnik, ki prikazuje kartografske karte prostorskega akta na ortofoto podlagi in ključnih vsebinah (namenska raba prostora, podatki o parcelah in stavbah iz katastra nepremičnin ipd.). Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) in z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence DPA.

- Delovodnik javnih objav prostorskih in okoljskih vsebin (DJO)

  - Delovodnik javnih objav prostorskih in okoljskih vsebin je rešitev za vnos, urejanje in vpogled v podatke o postopkih javnih objav prostorskih in okoljskih vsebin. Rešitev omogoča vodenje osnovnih podatkov postopka, upravljanje pripadajoče dokumentacije ter pripravo in objavo javnih objav z določenimi časovnimi obdobji in statusi. Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov ter koristi spletne servise MOK.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

- Lokacijska informacija (LI)

  - Lokacijska informacija je rešitev, ki podpira postopek prevzema zadeve iz vhodno-izhodne pošte občine (GC), obdelavo vloge, izdelavo prostorskih presekov za predmetne parcele s ključnimi prostorskimi vsebinami in pripravo dokumenta, vključno s kartografskimi prilogami ter vračilo zadeve v vhodno-izhodno pošto občine. Aplikacija vsebinsko pokriva področje izdelave lokacijske informacije.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC), dokumentnim sistemom (Office 365) in internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence DPA.

- Najem

  - Najem je rešitev, ki informacijsko podpira referente pri odločanju v zadevah povezanih z najemnimi pogodbami za stavbe in zemljišča ter pri izdelavi dokumentov, ki nastajajo v postopku oddaje nepremičnin v najem. Rešitev podpira postopek prevzema zadeve s sistema vhodno-izhodne poštev, obdelavo vloge, pripravo dokumentov (namera, javni razpis, pogodba ipd.) ter pripravo in posredovanje podatkov za vnos v sistem za knjigovodstvo, kjer se centralno zbirajo pogodbe MOK ter vračilo zadeve v vhodno-izhodno pošto občine. Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC), sistemom za računovodstvo/knjigovodstvo (Cadis), z dokumentnim sistemom (Office365), rešitvijo ISNEP ter internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov.

- Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

  - NUSZ je rešitev, ki informacijsko podpira referente pri vodenju evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Rešitev omogoča pregledovanje in urejanje atributnih podatkov za odmero, pregled grafičnih podatkov v prostorskem pregledovalniku ter izpis sumarnih poročil. Aplikacija je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je razvita v sodobnih spletnih tehnologijah (PHP).

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov iz evidence NUSZ.

- Prostorski portal MOK

  - Javni prostorski portal je centralna vstopna točka za tematske prostorske pregledovalnike, ki javnosti omogočajo vpogled v digitalne karte s prikazom prostorskih podatkov MOK (trenutno je na portalu objavljenih 16 prostorskih pregledovalnikov).

  - Javni prostorskih portal je poleg tematskih pregledovalnikov tudi centralna vstopna točka za  portal javnih objav občinskih prostorskih aktov, portal javnih razgrnitev občinskih prostorskih aktov ter portal ostalih objav prostorskih in okoljskih vsebin.

  - Prostorski portal je izdelan v CMS sistemu Wordpress in je javno dostopen na naslovu https://prostor.kranj.si/.

- Pregledovalniki prostorskih podatkov za javnost

  - Pregledovalniki prostorskih podatkov za javnost, ki jih zagotavlja MOK prek javnega prostorskega portala, so trenutno: 1. AED lokacije, 2. Šolske poti, 3. Cestne zapore, 4. Veljavna namenska raba prostora, 5. Lastništvo parcel v lasti MOK, RS in KS, 6. Hladilni avtomati z lokalno ponudbo, 7. Pitniki, 8. KRsKOLESOM, 9. Prikaz stanja prostora, 10. Parkirne cone in javna parkirišča, 11. Lokacije radarjev in prikazovalnikov hitrosti, 12. Strateški načrt dostopnosti, 13. Kataster javnih zelenih površin, 14. Poškodovanost cest, 15. Zaklonišča

  - Pregledovalniki praviloma uporabljajo podatke prostorske podatkovne platforme in koristijo spletne servise MOK (WMS/WFS/GWC).

- Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov:

  - Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov je spletno mesto namenjeno javnosti, na katerem so objavljeni podatki o veljavnih prostorskih aktih v pristojnosti Mestne občine Kranj. Na portalu so prikazane izbrane vsebine, ki so vodene v DPA, omogočen je vpogled v dokumentacijo prostorskega akta in v grafične vsebine posameznega prostorskega akta (v kombinaciji z drugimi izbranimi prostorskimi vsebinami).

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov ter koristi spletne servise MOK.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z rešitvijo DPA ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov prostorskega akta.

- Portal javnih razgrnitev občinskih prostorskih aktov:

  - Portal javnih razgrnitev občinskih prostorskih aktov je spletno mesto namenjeno javnosti, na katerem je omogočeno sodelovanje javnosti v postopkih priprave prostorskih aktov v pristojnosti Mestne občine Kranj. Na portalu so prikazane izbrane vsebine, ki so vodene v DPA, omogočen je vpogled v dokumentacijo prostorskega akta in v grafične vsebine posameznega prostorskega akta (v kombinaciji z drugimi izbranimi prostorskimi vsebinami). Za določeno obdobje je omogočeno javnosti podajati (locirane) pripombe ali komentarje, ki se shranijo in nadalje obdelujejo v rešitvi DPA.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z rešitvijo DPA ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov prostorskega akta.

- Portal javnih objav ostalih prostorskih in okoljskih vsebin:

  - Portal javnih objav ostalih prostorskih in okoljskih vsebin je spletno mesto namenjeno javnosti, na katerem so objavljeni podatki o prostorskih in okoljskih vsebinah v pristojnosti Mestne občine Kranj (npr. urbanistična zasnova za izbrano območje, program opremljanja za izbrano območje ipd.). Na portalu so prikazane izbrane vsebine, ki so vodene v DJO, omogočen je vpogled v dokumentacijo vsebine in v grafične vsebine (v kombinaciji z drugimi izbranimi prostorskimi vsebinami).

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov ter koristi spletne servise MOK.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z rešitvijo DPA ter z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov prostorskega akta.

- Portal poslovnih lokacij MOK

  - Spletni portal je namenjen vpogledu v opisne in grafične podatke o poslovnih lokacijah v Mestni občini Kranj ter vpogledu v objavljene novice, oglase, dogodke in druge vsebine, povezane s poslovnimi lokacijami. Glede na implementiran sistem pravic uporabnikov omogoča vpogled v atributne in grafične podatke o poslovni lokaciji, vpogled v novice in nepremičninske oglase, možnost dodajanja internih sporočil in novic, pregled in dodajanje dokumentov o poslovni lokaciji ipd. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK, pravnim osebam na območju poslovnih lokacij ter zainteresirani javnosti.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov in koristi spletne servise MOK.

  - Portal je izdelan v CMS sistemu Wordpress.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z internim spletnim prostorskim pregledovalnikom za prikaz prostorskih podatkov o poslovnih lokacijah.

- Komunalni prispevek (KP)

  - Komunalni prispevek je rešitev za vodenje postopkov odmere komunalnega prispevka, ki omogoča obdelavo vlog, izračun komunalnega prispevka ter pripravo in izdajo odločb in spremljajočih dokumentov. Rešitev podpira celoten proces od prevzema vloge, vnosa in obdelave podatkov (vključno z izborom parcel in objektov), do generiranja odločb in plačilnih nalogov ter vodenja evidence zaključenih postopkov. Aplikacija vključuje tudi nadzorno ploščo za pregled neprevzetih vlog, aktivnih postopkov in evidence odmer ter omogoča napredno iskanje in filtriranje podatkov. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z dokumentnim sistemom (Office 365) za pripravo in urejanje dokumentov ter s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) za prevzem in obdelavo zadev.

- Prekopi in zapore cest (PZC)

  - Prekopi in zapore cest je informacijska rešitev za vodenje postopkov izdaje dovoljenj za zaporo cest in soglasij za prekop cest. Aplikacija omogoča obdelavo vlog, zajem in urejanje prostorskih podatkov o odsekih cest (vključno z grafičnim izborom in urejanjem geometrije), vnos spremljajočih atributnih podatkov ter pripravo in izdajo uradnih dokumentov. Rešitev podpira celoten proces od vnosa osnovnih podatkov in obdelave vloge, do generiranja dokumentov ter vodenja evidence postopkov. Vključuje tudi nadzorno ploščo za pregled neprevzetih vlog in aktivnih postopkov ter funkcionalnosti za iskanje in filtriranje podatkov. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z dokumentnim sistemom (Office 365) za pripravo in urejanje dokumentov ter s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) za prevzem in obdelavo zadev.

- Prometna signalizacija (PS)

  - Prometna signalizacija je rešitev za vodenje postopkov s področja upravljanja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter za vodenje katastra prometne signalizacije. Rešitev omogoča pripravo delovnih nalogov in soglasij, zajem in urejanje lokacij stojnih mest ter prometnih znakov (vključno z grafičnim izborom in urejanjem), določanje akcij (postavitev, zamenjava, vzdrževanje, odstranitev) ter spremljanje celotnega življenjskega cikla izvedbe – od priprave naloga, izvedbe terenskih del do pregleda in potrditve izvedbe. Aplikacija vključuje tudi kataster prometne signalizacije z vpogledom v aktualne podatke ter nadzorno ploščo za pregled in upravljanje postopkov. Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK in zunanjim izvajalcem (npr. Komunala Kranj).

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z dokumentnim sistemom (Office 365) za pripravo in urejanje dokumentov ter s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) za prevzem in obdelavo zadev.

- Delovodnik evidence stavbnih zemljišč (DESZ)

  - Delovodnik evidence stavbnih zemljišč je informacijska rešitev za vodenje presečnih stanj postopkov priprave in upravljanja evidence stavbnih zemljišč (ESZ) na lokalni ravni. Rešitev omogoča vnos in urejanje metapodatkov o posameznem stanju ESZ, upravljanje spremljajoče dokumentacije ter administracijo postopkov javnih razgrnitev, vključno z obravnavo pripomb javnosti. Vključuje funkcionalnosti za pregled, obdelavo in odločanje o pripombah ter vodenje sledljivosti sprememb. Ključni poudarek aplikacije je vodenje presečnih stanj evidence, ki predstavljajo časovne verzije podatkov ESZ.

  - Rešitev vključuje integriran prostorski pregledovalnik, ki omogoča grafični vpogled v podatke ESZ, uporabo različnih prostorskih slojev ter izvajanje osnovnih GIS analiz (poizvedbe, meritve, prikaz atributov).

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je namenjena internim uporabnikom MOK.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) za prevzem in obdelavo zadev.

- Soglasje za spreminjanje mej parcel (SSMP)

  - Aplikacija Soglasje za spreminjanje mej parcel je informacijska rešitev za vodenje postopkov izdaje soglasij za spreminjanje mej parcel v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter usmeritvami zemljiške politike. Rešitev podpira celoten proces od prevzema vloge iz sistema vhodno-izhodne poštev občine, obdelave vloge, preverjanja popolnosti, do priprave in izdaje soglasja ali odločbe o zavrnitvi. Aplikacija vključuje nadzorno ploščo za pregled neprevzetih vlog in aktivnih postopkov ter omogoča iskanje, filtriranje in ročni vnos postopkov.

  - Rešitev omogoča vodenje postopka skozi strukturirane korake (osnovni podatki, obdelava vloge, pregled in odločitev), pri čemer vključuje tudi zajem in pregled prostorskih podatkov (nabor parcel iz katastra nepremičnin), preverjanje urejenosti parcel ter nalaganje grafičnih in drugih prilog. Podprto je generiranje uradnih dokumentov (soglasje ali odločba) na podlagi predlog ter njihovo urejanje v okolju Office 365.

  - Rešitev deluje nad podatki iz integralne platforme prostorskih podatkov, koristi spletne servise MOK ter podatke zapisuje nazaj v platformo.

  - Rešitev je preko programskih vmesnikov integrirana z dokumentnim sistemom (Office 365) za pripravo in urejanje dokumentov ter s sistemom vhodno-izhodne pošte (GC) za prevzem in obdelavo zadev.

Predmet projekta

Predmet projekta je zagotovitev tehnične podpore in vzdrževanja za integralno platformo prostorskih podatkov in rešitve, ki so osnovane nad storitvami platforme ter razvoj novih rešitev osnovanih nad platformo.

Vzdrževanje in tehnična podpora obstoječih gradnikov

Vzdrževanje zajema:

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja funkcionalnosti sestavnih delov prostorske infrastrukture. Vključuje predvsem zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja spletnih servisov za distribucijo, ki temeljijo na prostorskih evidencah IPPP in odpravo napak v delovanju spletnih storitev, ki so posledica prekinitev delovanja ali sprememb v povezanih rešitvah ali v informacijski infrastrukturi MOK.

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja namenskih aplikacij za izvajanje delovnih procesov.

- Zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja javnih spletnih portalov in pregledovalnikov.

- Zagotavljanje tehnološke sodobnosti vzdrževanih sistemov na zadnje stabilne različice se izvede enkrat na leto (OS Oracle Linux, OpenSSL, HAProxy, GeoServer, GeoWebCache, OpenLayers, Java, Apache Tomcat, Apache HTTP Server, PHP, Wordpress)

- Nadgradnje sistemske infrastrukture prostorskih podatkov (skaliranje zmogljivosti strežnikov, namestitve novih sistemskih rešitev, prilagoditve sistemskih rešitev).

Tehnična podpora zajema:

- Obdelava in usklajevanje morebitnih manjših vsebinskih sprememb prostorskih evidenc, ki se replicirajo v IPPP MOK ali pa so del IPPP MOK (spremembe podatkovnih modelov izvirnih evidenc in s tem povezane manjše prilagoditve rešitve Replikator, stilov prikaza spletnih storitev evidenc, novi pogledi in spletne storitve).

- Manjši popravki javnih spletnih portalov in javnih prostorskih pregledovalnikov.

- Manjši popravki internih prostorskih pregledovalnikov in namenskih aplikacij.

- Podpora uporabnikom pri uporabi podatkov iz integralne platforme prostorskih podatkov delu ter pri uporabi namenskih rešitev, ki delujejo nad platformo.

- Povezovanje aplikacij MOK s prostorsko informacijsko infrastrukturo MOK – npr. mestna podatkovna platforma (svetovanje pri integraciji informacijskih rešitev, ki uporabljajo ali ustvarjajo prostorske podatke; priprava potrebnih spletnih storitev na infrastrukturi MOK za souporabo prostorskih podatkov, implementacija spletnih storitev aplikacij, ki ustvarjajo prostorske podatke, ...).

- Svetovalne aktivnosti povezane z administracijo sistema, optimizacijo arhitekture, zagotavljanja varnosti in nemotenega delovanja sistema.

- Vsebinsko, organizacijsko in tehnološko svetovanje naročniku pri zasnovi morebitnih nadgradenj sistema.

Opredelitev vzdrževanih sistemov

Integralna platforma prostorskih podatkov

- Distribucijska podatkovna baza rep_pgp_mok (PostgreSQL + PostGIS).

- Razvojna podatkovna baza gis_mok_interno (PostgreSQL + PostGIS).

- Skupek programskih rešitev za urejanje internih prostorskih podatkov (urejanje v razvojnem okolju, prenos v distribucijsko okolje ter generiranje osnovnih pogledov v distribucijskem okolju).

- Podatkovna baza spletnih portalov (MySQL).

- Namenska aplikacija za replikacijo podatkov zunanjih ponudnikov (Replikator).

- GeoServer s spletnimi servisi WMS in WFS.

- GeoWebCache s spletnimi servisi WMTS.

- Programski vmesniki za izmenjavo prostorskih podatkov (REST API storitve)

Spletni portali

- Prostorski portal MOK - https://prostor.kranj.si/

- Portal javnih objav občinskih prostorskih aktov - https://prostor.kranj.si/javne-objave-in-razgrnitve/javne-objave-prostorskih-aktov/

- Portal javnih razgrnitev občinskih prostorskih aktov - https://prostor.kranj.si/javne-objave-in-razgrnitve/javne-razgrnitve-prostorskih-aktov/

- Portal ostalih objav prostorskih in okoljskih vsebin - https://prostor.kranj.si/javne-objave-in-razgrnitve/javne-objave-prostorskih-in-okoljskih-vsebin/

- Portal javnih razgrnitev podatkov evidence stavbnih zemljišč - https://prostor.kranj.si/javne-objave-in-razgrnitve/javne-razgrnitve-podatki-esz/

- Portal poslovnih lokacij - https://poslovne-lokacije.kranj.si/

Javni spletni prostorski pregledovalniki

- AED lokacije - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/aed-lokacije

- Šolske poti - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/solske-poti

- Cestne zapore - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/cestne-zapore/

- Veljavna namenska raba prostora - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/namenska-raba-prostora/

- Lastništvo parcel v lasti MOK, RS in KS - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/lastnistvo-parcel

- Hladilni avtomati z lokalno ponudbo - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/hladilni-avtomati

- Pitniki - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/pitniki

- KRsKOLESOM - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/krskolesom/

- Prikaz stanja prostora - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/prikaz-stanja-prostora

- Parkirne cone in javna parkirišča - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/javna-parkirisca

- Lokacije radarjev in prikazovalnik hitrosti - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/radarji

- Strateški načrt dostopnosti - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/dostopnost

- Kataster javnih zelenih površin - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/javne-zelene-povrsine

- Poškodovanost cest - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/poskodovanostcest

- Zaklonišča - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/zaklonisca

- Evidenca stavbnih zemljišč - https://prostor.kranj.si/pregledovalnik/evidenca-stavbnih-zemljisc

Interni spletni prostorski pregledovalniki

- IPP (produkcijska namestitev) - https://prostor.kranj.si/ipp/

- IPP (testna namestitev) - https://prostor.kranj.si/ipp-test/

Namenske rešitve za podporo delovnim procesom, ki uporabljajo ali ustvarjajo prostorske podatke:

- ISNEP - https://prostor.kranj.si/isnep/

- Delovodnik prostorskih aktov (DPA) - https://prostor.kranj.si/obis/dpa/

- Delovodnik objav ostalih prostorskih in okoljskih vsebin (DJO) - https://prostor.kranj.si/obis/djo/

- Delovodnik evidence stavbnih zemljišč - https://prostor.kranj.si/obis/esz/

- Soglasje za spreminjanje mej parcel - https://prostor.kranj.si/obis/ssmp/

- Komunalni prispevek (KP) - https://prostor.kranj.si/obis/kp/

- Prometna signalizacija (PS) - https://prostor.kranj.si/obis/ps/

- Prekopi in zapore cest (PZC) - https://prostor.kranj.si/obis/pzc/

- Lokacijska informacija (LI) - https://prostor.kranj.si/obis/li/

- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - https://prostor.kranj.si/obis/nusz/

- Najem - https://prostor.kranj.si/obis/najem/

Dogovorjeni nivo storitve (SLA)

SLA (service level agrement ali dogovorjeni nivo storitve) za vzdrževanje in tehnično podporo:

- kontakt preko elektronske pošte ali telefona,

- odzivni časi glede na klasifikacijo prioritete opravila, ki je podana ob prijavi

  - nujno: odziv v največ 4 urah, best effort pričetek reševanja,

  - normalno: odziv do naslednjega poslovnega dne, pričetek reševanja po dogovoru,

- dostop do vzdrževanih sistemov po obstoječih linijah, kadar je to potrebno pa reševanje na lokaciji MOK.

Obseg vzdrževanja in tehnične podpore

Naročnik bo za vzdrževanje in tehnično podporo zakupil skupaj pavšal 2655 delovnih ur. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na aktualno stanje sistema in sprotne potrebe uporabnikov.

Izvajalec mesečno poroča naročniku o izvedbi del in urah, ki so bile potrebne za izvedbo del. Poročilo se odda v obliki specifikacije oziroma dnevnika del. Poročilo se pripravi v obliki preglednice na način, da je navedena rešitev, ki je bila predmet vzdrževanja ali tehnične podpore, razlog za izvedbo del ter kratek opis izvedenih del in porabljene ure. Izvajalec mora pred obračunom izvedbe del od naročnika pridobiti potrditev dnevnika del.

Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc

Vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc zajema:

- sprotno ažuriranje internih evidenc na podlagi sprememb, ki jih izvajalcu posreduje naročnik (v obliki listin in drugačnih obvestil o spremembah, ki jih dogovorita izvajalec in naročnik),

- sprotno vzdrževanje povezav med identifikatorji nepremičnin (parcele, stavbe in deli stavb) internih evidenc z identifikatorji nepremičnin iz uradnih nepremičninskih evidenc (kataster nepremičnin) na podlagi sprememb v uradnih evidencah,

- druga podpora pri vzdrževanju internih nepremičninskih evidenc na zahtevo naročnika.

Opis internih nepremičninskih evidenc

Evidenca lastništva in upravljavstva Mestne občine Kranj in povezanih oseb

Evidenca temelji na podatkih uradnih nepremičninskih evidenc in vsebuje nepremičnine, ki so v (potencialni) lasti in/ali v upravljanju MOK in povezanih oseb MOK. Za povezane osebe MOK veljajo pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOK in delujejo na področju lokalne samouprave, športa, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o evidenci:

  - nosilec,

  - matična številka,

  - datum evidence,

- podatki o nepremičninah v evidenci:

  - identifikatorji nepremičnin,

  - odnos nosilca,

  - status lastništva,

  - status upravljavstva.

Evidenca kompleksov nepremičnin Mestne občine Kranj

Evidenca kompleksov nepremičnin MOK vsebuje nepremičnine (parcele in dele stavb), ki delno ali v celoti sestavljajo komplekse naslednjih namembnosti: javni parki, javna parkirišča, športni, izobraževalni, zdravstveni, kulturni in poslovni objekti skupaj s funkcionalnimi zemljišči.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o kompleksu:

  - naziv,

  - namembnost,

  - lokacija/naslov,

  - upravljavec;

- podatki o nepremičninah v kompleksu:

  - identifikatorji nepremičnin,

  - obseg nepremičnine.

Evidenca parcel pod občinskimi kategoriziranimi cestami v Mestni občini Kranj

MOK je vzpostavila evidenco o parcelni in lastniški urejenosti parcel pod občinskimi kategoriziranimi cestami z namenom sistematičnega planiranja upravljanja in urejanja katastrskega in lastniškega stanja občinskih javnih cest.  Evidenca je osnovana na odsek ceste natančno in vsebuje podatke iz banke cestnih podatkov, osnovne podatke katastra nepremičnin in izvedene podatke o potrebi po aktivnosti, ki jo  mora občina storiti za ureditev stanja (odkup, ureditev meja, potreba po spremembi dejanske rabe občinskih cest).

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o cesti/odseku iz BCP:

  - šifra odseka,

  - opis odseka,

  - kategorija ceste,

  - potek ceste;

- podatki o parcelah, ki ležijo pod odsekom ceste:

  - identifikatorji parcel iz katastra nepremičnin,

  - površina ceste na parceli,

  - potreba po odkupu,

  - potreba po ureditvi meja,

  - potreba po ureditvi dejanske rabe občinskih cest.

Evidenca pogodb povezanih z nepremičninami

Evidenca pogodb vključuje najemne in služnostne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ter pogodbe o prenosu nepremičnin v upravljanje. Podatki evidence se nanašajo na nepremičnine (parcele in deli stavb) v lasti MOK kot tudi za tuje nepremičnine, na katerih ima MOK eno od navedenih pravic. Ker se podatki o pogodbah vodijo v drugih informacijskih sistemih na MOK, evidenca pogodb vključuje le osnovne podatke o pogodbah in nepremičninah, ki so predmet le-teh.

Informatizirana evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o pogodbi iz informacijskega sistema z pisarniško poslovanje EPP:

  - šifra zadeve,

  - vrsta zadeve,

  - uporabnik;

- podatki o nepremičninah, ki so predmet pogodbe:

  - identifikatorji nepremičnine.

Register upravnikov

V vsaki večstanovanjski stavbi, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Register upravnikov v skladu s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) stavb praviloma vodi upravna enota, na območju katere je stanovanje oziroma večstanovanjska stavba, razen v primerih, ko se območje upravne enote pokriva z območjem mestne občine, kot je to v primeru Mestne občine Kranj, pa so postopki vpisa in izbrisa v register upravnikov v pristojnosti mestnih občin.

Informatizirana evidenca Register upravnikov vsebuje naslednje podatke:

- podatki o upravniku:

  - matična številka in naziv upravnika,

  - sedež upravnika,

- podatki o stavbah/delih stavb v upravljanju:

  - identifikator dela stavbe/stavbe iz katastra nepremičnin,

  - naslov dela stavbe,

  - datum odločbe,

  - opomba.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnin in nepremičnin). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so urejeni v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Z uveljavitvijo novega zakona in uredbe iz 2018 se je natančneje določila vsebina načrta ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se deli na:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,

- načrt razpolaganja (z zemljišči, s stavbami in deli stavb, z zemljišči s stavbo).

Informatizirana evidenca Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOK vsebuje naslednje podatke:

- podatki o načrtu:

  - naziv načrta,

  - št. obrazca,

  - leto veljavnosti,

  - datum uveljavitve,

  - št. odločbe,

  - status;

- podatki o nepremičninah, ki so predmet načrta ravnanja (podatki se razlikujejo glede na vrsto načrta:

  - zaporedna številka,

  - identifikator parcele/dela stavbe/stavbe iz katastra nepremičnin,

  - vrsta nepremičnine,

  - navedba samoupravne lokalne skupnosti,

  - površina nepremičnine za pridobivanje/razpolaganje,

  - ocenjena vrednost nepremičnine,

  - predvidena sredstva.

Register osnovnih sredstev

Naročnik vodi evidenco register osnovnih sredstev (ROS) v informacijskem sistemu za računovodstvo/knjigovodstvo. Del registra osnovnih sredstev, ki se nanaša na nepremično premoženje, je bil v preteklih letih povezan z identifikatorji GURS in kot tak vključen v IPPP – z namenom, da bodo spremembe v podatkih GURS lahko čimprej zaznane in da bo register osnovnih sredstev v največji možni meri ažuren in usklajen z uradnimi podatki GURS.

Informatizirana evidenca Register osnovnih sredstev bazira na izvorni strukturi evidence in vsebuje naslednje podatke:

- podatki o osnovnem sredstvu:

  - šifra osnovnega sredstva,

  - vrsta osnovnega sredstva,

  - ID in naziv pravne osebe,

  - ID in opis enote;

- podatki o nepremičninah, na katere se nanaša osnovno sredstvo:

  - identifikatorji nepremičnine.

Evidenca stanovanj in poslovnih prostorov

V evidenco stanovanj in poslovnih prostorov so zajeta stanovanja in poslovni prostori v lasti naročnika. Evidenca je bila vzpostavljena z digitalizacijo ključnih podatkov iz točkovalnih zapisnikov in drugih virov. Evidenca med drugim napaja informacijsko rešitev Najem.

Informatizirana evidenca stanovanj in poslovnih prostorov vsebuje naslednje podatke:

- podatki o stanovanju/poslovnem prostoru:

  - splošni podatki (vrsta, naslov, površina, lega, leto gradnje, št. točk, korekcijski in lokacijski faktor),

  - podatki o prostorih (naziv prostorov in površin),

  - podatki o opremi (komunalna in druga oprema);

- podatki o stavbah/delih stavb, ki sestavljajo stanovanje/poslovni prostor:

  - identifikatorji nepremičnine.

Evidenca gradbenih in uporabnih dovoljenj

Evidenca gradbenih in uporabnih dovoljenj je zbirka pravnih aktov s področja graditve, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj. Namen evidence je zagotavljanje preglednega in centraliziranega vpogleda v stanje pravnih aktov, vključno s pripadajočo dokumentacijo, ter omogočanje identifikacije manjkajočih pravnih aktov s področja graditve (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljene, odločba o legalizaciji).

Evidenca omogoča nalaganje in hrambo gradiv ter povezovanje dokumentov z nepremičninami v lasti občine. Na ta način imajo uporabniki na enem mestu zbrane vse relevantne podatke in dokumente, kar omogoča učinkovitejše upravljanje nepremičnin ter načrtovanje potrebnih aktivnosti za ureditev pravnega in dejanskega stanja.

Informatizirana evidenca temelji na osnovni entiteti pravnega akta s področja graditve (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje), za katerega se vodijo osnovni podatki. Posamezne entitete je mogoče medsebojno povezovati ter jih vezati na nepremičnine (parcele in dele stavb) iz katastra nepremičnin.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- podatki o pravnem aktu:

  - vrsta akta (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ipd.),

  - oznaka/številka akta,

  - datum izdaje,

  - izdajatelj,

  - status akta,

  - priložena dokumentacija;

- podatki o povezanih pravnih aktih:

  - povezave med pravnimi akti (npr. povezava med gradbenim in uporabnim dovoljenjem);

- podatki o nepremičninah, na katere se akt nanaša:

  - identifikatorji nepremičnin (parcele, deli stavb).

Obseg vzdrževanja

Naročnik bo za vzdrževanje internih evidenc zakupil skupaj pavšal 920 delovnih ur. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na sprotne potrebe uporabnikov.

Izvajalec mesečno poroča naročniku o izvedbi del in urah, ki so bile potrebne za izvedbo del. Poročilo se odda v obliki specifikacije oziroma dnevnika del, kjer mora biti naveden razlog za izvedbo del ter kratek opis izvedenih del in porabljene ure. Izvajalec mora pred obračunom izvedbe del od naročnika pridobiti potrditev dnevnika del.

Razvoj novih gradnikov

Sistem za podporo vzdrževanju podatkov evidence stavbnih zemljišč

Na opremi naročnika se implementira informacijska rešitev za vzdrževanje podatkov evidence stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: ESZ), ki bo namenjena sistematičnemu vodenju podatkovnih podlag za vodenje podatkov ESZ, avtomatizirani obdelavi in pripravi podatkov o spremembah v podatkih, ki vplivajo na podatke ESZ, upravljanju in pregledu podatkov o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih na podlagi sprememb v podpornih podatkih ter pripravo podatkovnega paketa za oddajo v državni ESZ, ki mora biti pripravljen v skladu s tehničnimi pravili ESZ. Rešitev mora biti osnovana nad integralno platformo prostorskih podatkov, koristiti spletne servise MOK ter podatke zapisovati nazaj v platformo.

Rešitev predstavlja podatkovni in analitični sloj ESZ, ki se povezuje z delovodnikom evidence stavbnih zemljišč (DESZ), kjer se vodijo postopki in administrativni del procesov. Predmetna rešitev je lahko ločena, namenska in ustrezno vsebinsko in tehnično vezana z DESZ ali pa ustrezno integrirana  z DESZ.

Rešitev mora podpirati celoten proces upravljanja in posredovanja podatkov ESZ, ki vključuje:

- pripravo in upravljanje presečnih stanj evidence,

- integracijo in obdelavo vhodnih podatkov, ki so podatkovna podlaga za določitev podatkov ESZ,

- avtomatsko zaznavanje sprememb v vhodnih podatkih, ki predstavljajo podatkovno podlago za ESZ,

- validacijo in obdelavo vhodnih podatkov, ki so podatkovna podlaga za določitev podatkov ESZ,

- določanje razvojnih stopenj za nezazidana stavbna zemljišča,

- pripravo podatkovnega paketa za posredovanje v državni ESZ.

Rešitev mora zagotavljati centralizirano upravljanje podatkovnih podlag, ki so potrebne za določitev in spremembe podatkov ESZ, predvsem:

- podatkov o pravnih režimih, ki vplivajo na podatke o ESZ

- podatkov o izdanih soglasjih na spreminjanje mej na zunanjih mejah PZ in gradbenih parcel,

- podatkov o gradbenih parcelah kot so bile določene z izdanimi gradbenimi dovoljenji,

- podatkov občinskih prostorskih aktov (občinski prostorski načrt in občinskih podrobni prostorski načrti),

- podatkov državnih prostorskih aktov (državni prostorski načrti)

- podatkov o komunalni opremljenosti, ki vplivajo na podatke ESZ,

- podatkov o pozidanih zemljiščih (PZ),

- podatkov o nepozidanih stavbnih zemljiščih (NSZ) z razvojnimi stopnjami,

Rešitev mora omogočati pripravo, upravljanje in vzdrževanje tematskih slojev ESZ ter povezanih podatkovnih slojev (npr. sloji komunalne opremljenosti), pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost sprememb in povezljivost med posameznimi podatkovnimi viri.

Rešitev mora omogočati vodenje in upravljanje podatkov ESZ skozi naslednje ključne funkcionalnosti:

- Sistematizacija podatkov ESZ in podpornih podatkov, ki so potrebni za vodenje ESZ:

  - vzpostavitev in upravljanje enotnega podatkovnega modela ESZ skladno s tehničnimi pravili ESZ (tehnična pravila določa Ministrstvo za naravne vire in prostor in so dostopne na povezavi: https://pis.eprostor.gov.si/pis/evidenca-stavbnih-zemljisc/priporocila-vzpostavitev-esz),

  - integracija podatkov iz različnih virov (kataster nepremičnin, prostorski akti, komunalna opremljenost, pravni režimi, NUSZ …) v enoten podatkovni model ESZ.

- Opozorilni in kontrolni mehanizmi:

  - avtomatsko zaznavanje sprememb, ki vplivajo na podatke ESZ (npr. spremembe parcel, novi ali spremenjeni prostorski akti, spremembe komunalne infrastrukture, ipd.),

  - generiranje opozorilnih slojev in seznamov sprememb,

  - podpora uporabniku pri identifikaciji potrebnih posodobitev podatkov,

  - možnost potrditve ali zavrnitve opozorila s strani uporabnika,

  - časovno spremljanje sprememb (razlike med presečnimi stanji).

- Obdelava podatkov (temeljiti na avtomatizirani obdelavi vhodnih podatkov in pravilih za določanje lastnosti zemljišč):

  - kontrola in validacija podatkov pozidanih zemljišč (npr. kontrole upoštevanja identificiranih novih in spremenjenih parcel, sprememb lastniške strukture, novih ali spremenjenih gradbenih parcel, ipd.),

  - priprava prostorskih slojev pravnih režimov, ki onemogočajo gradnjo stavb (podatkovna podlaga za določitev 1. razvojne stopnje – nezazidljivo zemljišče),

  - priprava prostorskih slojev o in iz prostorskih aktov, ki določajo kje so veljavni akt oz. akti v priprave oz. podrobneje, katera zemljišča so predvidena za gradnjo stavb (npr. določitev funkcionalnih enot za gradnjo stavb oz. območje predvidenih cestnih povezav na območjih OPPN; podatkovna podlaga za 2. razvojno stopnjo – prostorsko neurejeno zemljišče),

  - določanje komunalne opremljenosti zemljišč (npr. poteki vodov, oskrbna območja, tehnična možnost priključitve, lokacijski pogoji priključitve, stvarnopravni pogoji priključitve, ipd.; podatkovna podlaga za določitev 3. razvojne stopnje – komunalno neopremljeno zemljišče),

  - določitev lastnosti parcel z vidika urejenosti za gradnjo stavb (npr. velikost in oblika parcel; podatkovna podlaga za ločitev med 4. in 5. razvojno stopnjo – torej neurejenim oz. urejenim zazidljivim zemljiščem);

  - določanje razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč (ločena logika za območja, ki se urejajo s podrobnimi prostorski akti oz. tista, kjer velja OPN),

  - zagotavljanje konsistentnosti podatkov (topološke in atributne kontrole),

  - priprava podatkov v skladu s tehničnimi pravili za oddajo v državni sistem ESZ.

- Vodenje postopkov:

- vodenje presečnih stanj evidence (časovne verzije podatkov),

- vzpostavitev novega presečnega stanja (kopija izbranega stanja)

- upravljanje stanja v stilu predlog → potrjeno → zaklenjeno, pri čemer zaklep stanja ne omogoča več sprememb.

- priprava podatkov za nadaljnje faze (npr. javna razgrnitev, oddaja podatkov),

- pregled zgodovine sprememb in sledljivost odločitev.

- Prostorski pregledovalnik:

- grafični prikaz podatkov ESZ, povezanih slojev in opozorilnih slojev,

- izvajanje lokacijskih poizvedb in pregled atributnih podatkov vsebin ESZ in povezanih slojev,

- vizualizacija pripadajočih zemljišč (npr. po tipu, po vrsti) in nezazidanih stavbnih zemljišč (npr. po razvojnih stopnjah, po prostorski urejenosti, po komunalni opremljenosti, ipd.),

- primerjava dveh stanja (prej/potem) s vizualno izpostavitvijo sprememb

- Priprava in posredovanje podatkovnega paketa:

- validacija podatkov pred oddajo v skladu s tehničnimi pravili ESZ ter priprava poročila o morebitnih napakah in neskladjih,

- priprava podatkovnih paketov ESZ za posredovanje v državni ESZ (pripravljeni v strukturi in formatih, ki so skladni s tehničnimi pravili ESZ),

- Administracija:

- upravljanje šifrantov (npr. razvojne stopnje, tipi zemljišč, komunalna opremljenost),

- upravljanje uporabniških pravic (nivoji dostopa: vpogled, urejanje, administracija),

Ključne tehnične lastnosti rešitve:

- Rešitev mora prostorske podatke uporabljati preko spletnih storitev MOK (WMS/WFS/WMTS/API) ter podatke zapisovati v podatkovno jedro integralne platforme prostorskih podatkov (IPPP).

- Vsi atributni in grafični podatki ESZ se vodijo v IPPP, spremljajoča dokumentacija pa v dokumentnem sistemu MOK.

Rešitev mora omogočati integracijo z obstoječimi sistemi MOK, kot so:

- Aplikacija Delovodnik prostorskih aktov, ki je vir podatkov za prostorske akte,

- aplikacija Delovodnik evidence stavbnih zemljišč (DESZ) za izmenjavo podatkov o presečnih stanjih in fazah postopkov,

- aplikacija Soglasje za spreminjanje parcelnih mej, ki je vir za spremembe parcel, ki se tičejo PZ,

- vhodno-izhodno pošto občine (GC) za komunikacijo z lastniki nepremičnin,

- MS Active Directory (za avtorizacijo in avtentikacijo uporabnikov).

Informacijska rešitev mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,

- navodila za administracijo in konfiguracijo v slovenskem jeziku,

- oblikovanje v skladu s celostno grafično podobo naročnika,

- delovanje na osebnih računalnikih preko sodobnih spletnih brskalnikov brez dodatnih vtičnikov (Edge, Chrome, Firefox, Safari),

- naročniku mora biti zagotovljen dostop do izvorne kode končne različice rešitve in vseh prihodnjih posodobitev/nadgradenj.

Pred pričetkom razvoja mora izvajalec na podlagi zahtev iz projektne naloge ter pogovora z naročnikom pripraviti podrobne specifikacije rešitve. Naloga se izvede, ko naročnik potrdi podrobne specifikacije, ki jih je pripravil izvajalec.

Sistem za podporo postopkom priprave pogojev in mnenj s področja graditve in povezava s sistemom egraditev

Na opremi naročnika se implementira informacijska rešitev za podporo postopkom priprave projektnih pogojev, mnenj in soglasij s področja graditve (v nadaljevanju: sistem PPM). Rešitev je namenjena enotni, digitalni obravnavi vlog ter vodenju postopkov, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj kot mnenjedajalca.

Sistem mora biti integriran s sistemom eGraditev kot sestavino državnega prostorskega informacijskega sistema (PIS) ter s sistemom za vhodno-izhodno pošto občine (GC). Sistem mora omogočati celovito obravnavo zadev ne glede na njihov izvor (eGraditev ali GC).

Sistem mora biti osnovan nad integralno platformo prostorskih podatkov (IPPP) in mora prostorske podatke uporabljati preko standardnih spletnih storitev (WMS/WFS/WMTS/API) ter jih zapisovati v podatkovno jedro IPPP.

Namen rešitve je:

- vzpostavitev enotne vstopne točke za obravnavo vlog za izdajo projektnih pogojev, mnenj in soglasij s področja cest in urbanizma

- digitalizacija in standardizacija postopkov v skladu z veljavno zakonodajo (gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, zakon o cestah ipd.),

- zagotavljanje sledljivosti in preglednosti nad postopki,

- učinkovita integracija z državnimi in internimi sistemi.

Rešitev mora podpirati naslednje vrste postopkov:

- S področja cest (rešitev se izvede kot nadgradnja rešitve za prekope in zapore cest):

  - Izdaja projektnih pogojev s področja cest za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje

  - Izdaja mnenje s področja cest za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje

- S področja urbanizma:

  - Izdaja projektnih pogojev s področja urbanizma za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje

  - Izdaja mnenj s področja skladnost s prostorskimi akti za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje

Ključne funkcionalnosti rešitve:

- Prevzem in evidentiranje zadev

- Elektronski prevzem zadev iz:

  - sistema eGraditev/PIS,

  - sistema GC,

- Ročni vnos zadev izven sistema eGraditev/PIS in GC

- avtomatsko evidentiranje vseh zadev v sistemu GC (četudi je bila zadeva prevzeta iz sistema eGraditev/PIS ali ustvarjena ročno).

Sistem GC predstavlja uradni sistem za evidentiranje zadev občine (vhodno-izhodna pošta občine) in je referenčni sistem za uradno evidenco dokumentov in zadev. Vsi vhodni in izhodni dokumenti se evidentirajo v sistemu GC, kjer se izvajajo tudi postopki elektronskega podpisovanja in uradnega odpošiljanja.

Sistem PPM predstavlja operativni sistem za vodenje postopkov ter podpira vse faze obdelave zadeve do priprave končnega dokumenta v PDF obliki. Pripravljeni dokumenti se iz sistema PPM posredujejo v sistem GC, kjer se izvede njihovo evidentiranje, podpis in odpošiljanje.

- Vodenje postopkov

- Sistem mora podpirati vodenje postopkov v skladu s fazami upravnega oziroma strokovnega postopka (prevzem zadeve, pregled popolnosti, obravnava, priprava akta, izdaja),

- Za vsak postopek mora sistem:

  - beležiti status in čas posameznih faz,

  - omogočati spremljanje zakonskih rokov,

  - zagotavljati avtomatska opozorila ob približevanju ali prekoračitvi rokov.

- Sistem mora vsebovati tudi nadzorno ploščo za pregled neprevzetih vlog, odprtih zadev in zaključenih postopkov.

  - Na nadzorni plošči so za vsak postopek izpisani ključni podatki zadeve, kot so: šifra zadeve (iz GC), šifra zadeve iz eGraditve/PIS (v kolikor obstaja), datum prejetja (neodvisno od izvornega sistema), vrsta postopka, vlagatelj, rok priprave, status postopka, nepremičnine postopka, avtor postopka, datum zadnje spremembe.

  - Nadzorna plošča mora omogočati filtriranje, sortiranje in izvoz izpisanih ključnih podatkov zadev (npr. po roku priprave, avtorju postopka ipd.)

- Obravnava vlog

- Sistem mora omogočati:

  - vnos in pregled podatkov o vlogi in vlagatelju,

  - povezava z nepremičninami iz katastra nepremičnin preko IPPP,

  - grafični prikaz območja posega v prostorskem pregledovalniku,

  - prostorski presek parcel, ki so predmet postopka z za postopek relevantnimi prostorskimi podlagami,

  - nalaganje in pregled projektne in druge dokumentacije (nalaganje pride v poštev v primeru, da dokumentacija ni del podatkov prevzetih iz eGraditev/PIS oziroma GC),

  - evidentiranje dopolnitev vlog.

- Priprava in posredovanje dokumentov

- Sistem mora omogočati:

  - uporaba predlog dokumentov za posamične postopke,

  - avtomatsko izpolnjevanje dokumentov s podatki iz vloge in podatki ki so v sistem vneseni preko obravnave vloge (točka 3),

  - integracijo z Office 365 za urejanje dokumentov,

  - izvoz dokumentov v PDF

- posredovanje dokumentov v GC in, kjer je relevantno, v eGraditev.

- Integracija z eGraditev/PIS

- Izvajalec mora zagotoviti:

  - implementacijo odjemalca za komunikacijo s sistemom eGraditev/PIS (prek storitvenega vodila, ki je razvito v tehnologiji Apache Kafka),

  - prevzem zadev, pripadajočih metapodatkov in pripadajočih gradiv,

  - oddajo pripravljenih gradiv (mnenj) in pripadajočih metapodatkov,

  - obravnavo povratnih potrditev.

- V primeru nedelovanja integracije mora sistem:

  - zaznati napako,

  - obvestiti uporabnika,

  - omogočiti ponovno pošiljanje.

- Integracija z GC (vhodno-izhodno pošto občine)

- Sistem mora zagotavljati:

  - sinhronizacijo zadev z GC,

  - enotno identifikacijo zadev,

  - prenos vseh ključnih podatkov in dokumentov v GC,

  - skladnost s pravili pisarniškega poslovanja naročnika.

- Administracija

- upravljanje šifrantov (vrste postopkov, vrste aktov, statusi),

- upravljanje uporabniških pravic,

Ključne tehnične lastnosti rešitve:

- uporaba prostorskih podatkov preko IPPP MOK (WMS/WFS/WMTS/API),

- zapis atributnih in grafičnih podatkov v podatkovno jedro IPPP MOK,

- urejanje in shranjevanje dokumentacije v dokumentnem sistemu MOK (Office 365),

- integracija z:

  - eGraditev/PIS za sodelovanje v postopkih, kjer občina nastopa kot mnenjedajalec,

  - sistemom za vhodno-izhodno pošto (GC),

  - MS Active Directory za upravljanje uporabnikov.

Informacijska rešitev mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,

- navodila za administracijo in konfiguracijo v slovenskem jeziku,

- oblikovanje v skladu s celostno grafično podobo naročnika,

- delovanje na osebnih računalnikih preko sodobnih spletnih brskalnikov brez dodatnih vtičnikov (Edge, Chrome, Firefox, Safari),

- naročniku mora biti zagotovljen dostop do izvorne kode končne različice rešitve in vseh prihodnjih posodobitev oziroma nadgradenj.

Pred pričetkom razvoja mora izvajalec na podlagi zahtev iz projektne naloge ter pogovora z naročnikom pripraviti podrobne specifikacije rešitve. Naloga se izvede, ko naročnik potrdi podrobne specifikacije, ki jih je pripravil izvajalec.

Nerazporejene naloge pri razvoju gradnikov sistema

Naročnik se zaveda, bo v času trajanja projekta imel znatne potrebe po vzpostavitvi novih gradnikov ali po nadgradnji obstoječih gradnikov sistema, ki bodo osnovani nad integralno platformo prostorskih podatkov, vendar jih zaradi različnih dejavnikov v trenutku izvedbe postopka oddaje javnega naročila še ne more natančno opredeliti.  Dejavniki za to so tako zunanji (npr. spremembe zakonodaje) kot tudi notranji (prioritete razvoja še niso dokončno določene, specifikacij za razvoj še ni mogoče opredeliti dovolj podrobno ipd.).

Skladno s tem je predmet te naloge razvoj novih rešitev ali nadgradnja obstoječih rešitev, ki bodo informacijsko podpirala naslednja področja delovanja mestne uprave:

- upravljanje občinskih cest,

- urbanizem,

- varstvo okolja,

- upravljanja z nepremičninami,

- vodenje investicij,

- nepremičninske dajatve in

- oglaševanje na javnih površinah.

Glede na trenutno znane informacije naročnik ocenjuje, da se bodo potrebe po razvoju/nadgradnjah v okviru te naloge pojavile najmanj zaradi naslednjih dogodkov:

- začetek uporabe informacijskih sistemov ePlan, eGraditev in ESZ (evidenca stavbnih zemljišč) na državnem nivoju in potencialne integracije z občinskimi informacijskimi sistemi;

- večje spremembe prostorsko-gradbene zakonodaje;

- podpora umetne inteligence (npr. pri nalogah vodenja ESZ in sistemu za podporo postopkov priprave pogojev in mnenj na področju graditve, …);

- vodenje investicijske in projektne dokumentacije;

- sprotne potrebe mestne uprave na zgoraj navedenih področjih delovanja, ki jih v tem trenutku še ni mogoče opredeliti.

Razvoj novih ali nadgradnja obstoječih  rešitev se v okviru te naloge torej izvede glede na izključne potrebe in zahteve naročnika. Razvoj posamezne rešitve obsega podrobnejšo specifikacijo funkcionalnosti in kvantifikacijo stroškov, vzpostavitev rešitve in njeno implementacijo. Izvajalec pripravi specifikacijo in kvantifikacijo na podlagi vsebinskih potreb naročnika. Naročnik pred vzpostavitvijo rešitve specifikacijo in kvantifikacijo potrdi.

Rešitve bodo morale izpolnjevati najmanj naslednje splošne pogoje:

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,

- navodila za administracijo in konfiguracijo v slovenskem jeziku,

- oblikovanje v skladu s celostno grafično podobo naročnika,

- delovanje na osebnih računalnikih preko sodobnih spletnih brskalnikov brez dodatnih vtičnikov (Edge, Chrome, Firefox, Safari),

- naročniku mora biti zagotovljen dostop do izvorne kode končne različice rešitve in vseh prihodnjih posodobitev/nadgradenj.

Predmet javnega naročila je pavšalen zakup resursov izvajalca za namen razvoja/nadgradenj gradnikov sistema v obsegu 1.880 delovnih ur. Podrobnejši plan izvedbe nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na sprotne potrebe naročnika.

Terminski načrt

Za vzdrževanje in tehnično podporo obstoječih gradnikov, vzdrževanje internih nepremičninskih evidenc, razvoj sistema za podporo vzdrževanju podatkov ESZ in razvoj sistema za podporo postopkom priprave pogojev in mnenj s področja graditve in povezava s sistemom e-graditev velja, da se jih začne izvajati s 1. 12. 2026 oziroma z dnem veljavnosti pogodbe, če ta nastopi pozneje. Podrobnejši plan izvedbe ostalih nalog bosta izvajalec in naročnik opredelila glede na aktualno stanje sistema in sprotne potrebe uporabnikov.

Končni rok za izvedbo vseh nalog v projektu je 25. 11. 2030.