| Naša št.: | Pošta Slovenije d.o.o. Slomškov trg 10 2500 MARIBOR T: (02) 449 2124 E: info@posta.si www.posta.si |
| --- | --- |
| Vaša št.: |  |
| Nadzor nad dokumentom Različica: 1.0 Datum: 29. 7. 2026 Avtor: Gašper BERTONCELJ Vzdržuje: avtor. Pogostost pregleda: ob spremembi razpisne dokumentacije ali CR postopka. |  |
| Priloga [CR]: Postopek CR in varnostne kontrole |  |  |

Vzdrževanje SAP za obdobje 5 let | Priloga k okvirnemu sporazumu in razpisni dokumentaciji

Ta priloga dopolnjuje obstoječi dokument SAP CR postopek_FINAL.xlsx. Namenjena je povezavi postopka CR z zahtevami informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja, varstva osebnih podatkov in dokazilnimi obveznostmi iz Priloge [VZ].

Kazalo vsebine

1. Povzetek in namen

2. Obvezna varnostna pravila za vsak CR

3. Varnostne kontrole po fazah CR postopka

4. Povezava s Prilogo [VZ] in ponovno presojo

5. Razmerje do osnovnega CR postopka

1. Povzetek in namen

• Postopek CR mora zagotoviti, da se spremembe SAP sistema izvajajo sledljivo, varno, skladno s potrjeno ponudbo in brez nedovoljene širitve obsega.

• Varnostna kontrola se ne dodaja kot ločen administrativni korak, temveč se vgradi v obstoječe faze: zajem potrebe, analiza, ponudba, izvedba, testiranje, transport v produkcijo in zaključek CR.

• Priloga se uporablja za vse CR aktivnosti, zlasti kadar sprememba vpliva na obdelavo podatkov, dostope, integracije, produkcijsko okolje, podobdelovalce, oblak, orodja UI ali neprekinjeno poslovanje.

| Uporaba | Obvezna pri vseh CR aktivnostih, kjer je relevanten vpliv na varnost, osebne podatke, dostop, neprekinjeno poslovanje ali produkcijske spremembe. |
| --- | --- |
| Dokumentiranje | Vse bistvene odločitve, odobritve, spremembe obsega, testni rezultati in sign-off se evidentirajo v PS Jiri oziroma dogovorjeni evidenci sprememb. |
| Odgovornost | Izvajalec mora izvesti aktivnosti skladno s potrjeno zahtevo, ponudbo, okvirnim sporazumom, Prilogo [VZ] in naročnikovimi navodili. |

2. Obvezna varnostna pravila za vsak CR

| Pravilo | Opis zahteve |
| --- | --- |
| Varnostna presoja pred potrditvijo ponudbe | Če CR vpliva na dostop, osebne podatke, integracije, oblak, podobdelovalce, dnevniške zapise, produkcijski prenos ali bistven poslovni proces, mora biti vpliv izrecno opisan v ponudbi izvajalca in potrjen pred začetkom izvedbe. |
| Načelo nespremenjenega obsega | Dodatne funkcionalnosti oziroma širitev potrjenega obsega se obravnavajo kot nov ali dopolnjen zahtevek in ne smejo biti vključene brez pisne potrditve naročnika. |
| Varni razvoj in pregled kode | Koda, konfiguracija in transporti se pred prenosom v produkcijo pregledajo z ustreznimi postopki oziroma orodji, kadar je to relevantno za naravo CR. |
| Testni podatki in osebni podatki | Testni scenariji, zahtevki in priloge ne smejo vsebovati presežnih osebnih podatkov. Posebne vrste osebnih podatkov se maskirajo ali izpustijo, kadar niso nujne. |
| Transport v produkcijo | Transport v produkcijo je dovoljen šele po dokumentiranem SIT/UAT, predaji dokumentacije, preverjanju vpliva in formalni odobritvi naročnika. |
| Dokumentacija in sledljivost | Vse odločitve, ponudbe, spremembe obsega, testni rezultati, odobritve transporta in sign-off se evidentirajo v PS Jiri oziroma dogovorjeni evidenci sprememb. |

3. Varnostne kontrole po fazah CR postopka

Spodnji pregled uporablja fazno strukturo iz CR postopka in jo dopolnjuje z varnostnimi kontrolami, ki jih je treba izvesti ali dokumentirati v isti fazi.

| Faza 1, koraki 1-4 - Zajem potrebe |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Zajem potrebe in odločitev o nadaljnji obravnavi. |
| Dodatna varnostna kontrola | Že pri zapisniku označiti, ali zahteva lahko vključuje osebne podatke, dostop, integracije, oblak, podobdelovalce, orodja UI ali vpliv na kritične procese. |
| Dokazilo / zapis | Zapisnik z oznako varnostnega, OP, NP ali dobaviteljsko-verižnega vpliva. |

| Faza 2, koraki 5-11 - Registracija CR |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Registracija v PS Jiri, formalni pregled in eskalacija izvajalcu. |
| Dodatna varnostna kontrola | Zahtevek ne sme vsebovati presežnih osebnih podatkov; priloge z osebnimi podatki se minimizirajo ali maskirajo. Eskalacija zunanjemu izvajalcu je dovoljena le po odobritvi odgovorne osebe za SAP. |
| Dokazilo / zapis | Jira zapis, odobritev eskalacije, dokazilo o minimizaciji oziroma maskiranju podatkov, kadar je relevantno. |

| Faza 3, koraki 12-15 - Analiza in ponudba |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Analiza vhodnih informacij, priprava in pregled ponudbe. |
| Dodatna varnostna kontrola | Ponudba mora navesti varnostne predpostavke, obseg dostopa, morebitne prenose podatkov, uporabo podizvajalcev ali UI orodij ter vpliv na dnevnike, monitoring, integracije in produkcijo. |
| Dokazilo / zapis | Ponudba z varnostnim razdelkom, oceno vpliva in navedenimi predpostavkami/omejitvami. |

| Faza 4, koraki 16-17 - Potrditev naročnika |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Potrditev ponudbe in potrditev začetka izvedbe. |
| Dodatna varnostna kontrola | Pred začetkom izvedbe morajo biti potrjeni obseg, rok, dostopi, okolja, odgovorne osebe in posebni varnostni pogoji. Brez potrditve ni dela v okoljih naročnika. |
| Dokazilo / zapis | Jira potrditev začetka izvedbe, potrjena ponudba, seznam potrebnih dostopov in okolij. |

| Faza 5, koraki 18-23 - Izvedba spremembe |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Razvoj, konfiguracija, spremljanje izvedbe in usklajevanje dodatnih informacij. |
| Dodatna varnostna kontrola | Izvajalec redno poroča o odstopanjih; morebitne dodatne potrebe se ne izvajajo brez potrditve. Pri razvoju se uporabljajo varnostne smernice in pregled kode oziroma konfiguracije. |
| Dokazilo / zapis | Statusna poročila, zapis spremembe obsega, varnostni pregled kode/konfiguracije, kjer je relevanten. |

| Faza 6, koraki 24-31 - Testiranje |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | SIT, skupno testiranje, dokumentacija, dodatno testiranje naročnika in sign-off testnega okolja. |
| Dodatna varnostna kontrola | SIT/UAT mora vključiti varnostno relevantne testne scenarije, kadar sprememba vpliva na dostop, podatke, integracije ali produkcijske kontrole. Dokumentacija mora omogočiti vzdrževanje in revizijsko sled. |
| Dokazilo / zapis | Testni scenariji, rezultati testiranja, tehnična in uporabniška dokumentacija, sign-off v testnem okolju. |

| Faza 7, koraki 32-36 - Transport in uvedba |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Odobritev, dogovor in izvedba prenosa v produkcijsko okolje. |
| Dodatna varnostna kontrola | Transport v produkcijo se odobri po načelu štirih oči na strani naročnika. Pred prenosom se preveri dokumentacija, testiranje, vpliv, predpogoji in način ukrepanja ob napakah. |
| Dokazilo / zapis | Odobritev odgovornih oseb, evidenca transporta, tehnično preverjanje po prenosu. |

| Faza 8, koraki 37-39 - Zaključek CR |  |
| --- | --- |
| Obstoječi namen | Preverjanje delovanja v produkciji, formalna potrditev in izdaja računa. |
| Dodatna varnostna kontrola | Račun se potrdi le ob skladnosti s potrjeno ponudbo, dejansko izvedbo, produkcijskim sign-offom in predano dokumentacijo oziroma dokazili. |
| Dokazilo / zapis | Produkcijski sign-off, prevzemni zapisnik, potrjen obseg za račun, dokazila po potrebi. |

4. Povezava s Prilogo [VZ] in ponovno presojo

Relevantnost Priloge [VZ]: Za vsak CR se uporabljajo zahteve iz Priloge [VZ], kadar so glede na naravo spremembe relevantne. Zlasti se uporabljajo zahteve glede obvladovanja dostopov, varnega oddaljenega dela, ravnanja z osebnimi podatki, zahtevkov/ticketov, uporabe UI orodij, varnega razvoja, ranljivosti, testiranja, transporta v produkcijo, dokumentacije, revizijske sledi in podizvajalcev.

Ponovna presoja: Če CR povzroči bistveno spremembo obsega dostopa, obdelave podatkov, lokacije obdelave, podizvajalcev, podobdelovalcev, oblačnih storitev ali vpliva na neprekinjeno poslovanje, se pred nadaljevanjem izvede ponovna presoja po OP-08-03 oziroma po internem postopku naročnika.

Dokazila: Dokazila se predložijo skladno s Prilogo [VZ], potrjeno ponudbo za CR in zahtevo naročnika. Če dokazilo ni primerno za predložitev zaradi varovanja zaupnih podatkov, izvajalec predlaga enakovredno dokazilo, ki naročniku omogoča preverjanje izpolnjevanja zahteve.

5. Razmerje do osnovnega CR postopka

Ta priloga dopolnjuje obstoječi CR postopek. Če pride do neskladja med opisom CR postopka in varnostnimi zahtevami iz te priloge ali Priloge [VZ], se uporabi strožja zahteva, razen če naročnik pisno določi drugače v skladu z internimi pravili in okvirnim sporazumom.

| Ne spreminja | Osnovnega procesnega toka CR, odgovornosti naročnika pri potrjevanju zahtev in pravila, da se dela izvajajo na podlagi potrjene ponudbe. |
| --- | --- |
| Dopolnjuje | Varnostna preverjanja, dokazila, zahteve glede osebnih podatkov, varnega razvoja, testiranja, produkcijskih transportov in sledljivosti. |
| Prepoveduje | Izvedbo širšega obsega od potrjenega, prenos v produkcijo brez odobritev, uporabo novih podizvajalcev/podobdelovalcev ali orodij UI brez predhodne odobritve, kadar se dotikajo podatkov ali sistemov naročnika. |