Interna številka naročnika: 008-2026-001

Datum: avgust 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE in OBRAZCI

Naročnik:	HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor mag. Jure Šimic

Predmet JN:	Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško_2. objava

Vrsta postopka:	Postopek oddaje naročila male vrednosti

Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo blaga

Področje:	Infrastrukturno področje

SPLOŠNO IN NAVODILA PONUDNIKOM

Podatki o naročniku in pravna podlaga

Naročnik HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik) vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, ki je po vsebini javno naročilo blaga. Naročnik postopek javnega naročila izvaja kot naročnik po 29. členu Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3). Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, in pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija).

Vrsta postopka in način oddaje naročila

Naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015,14/18, 121/21, 10/22-odl US, 100/22, 28/23, 88/23 in 83/25; v nadaljevanju: ZJN-3) izvaja postopek naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmeta naročila.

Predmetno naročilo se oddaja na podlagi 8. odstavka 29. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018, 121/21, 10/22-odl US, 100/22, 28/23, 88/23 in 83/25), saj se del naročila prejetega s strani končnega naročnika družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (oddano na podlagi izjeme 29. člena ZJN-3), oddaja v podizvajanje (dobavo in montažo blaga).

Predmet naročila in osnovni podatki o javnem naročilu

Predmet javnega naročila je dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško.

Delitev na sklope: NE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo naročila v celoti. Delne ponudbe ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila obsega naslednje dokumente:

•	I. Navodila ponudnikom z obrazci in vzorci dokumentov

•	II. Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO)

•	III. Tokovne sheme Omar in

•	IV. Izgled in razporeditev opreme Omar.

Priložene tokovne sheme elektro omar so narejene za HE ARTO – BLANCA Agregat 3 in so popolnoma enake za vse navedene agregate, tudi na HE KRŠKO. Torej priložena tokovna shema v dokumentaciji velja za vseh 6 elektro omar za obe elektrarni in je za vse navedene elektro omare enaka.

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik skrbno preučiti celotna Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in v njih opredeljene pogoje, tehnične zahteve in obrazce ter ostale dokumente iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik skrbno preučiti celotna Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in tam opredeljene pogoje, tehnične zahteve in obrazce ter ostale dokumente iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško. V popisu opreme z listo cen so navedena in definirana vsa dela in oprema, ki so predmet tega javnega naročila (Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO)).

Oprema proizvajalca Siemens ni vključena v seznam elektro opreme, ker jo bo naročnik 
(HSE Invest d. o. o.) predal izbranemu izvajalcu oz. dobavitelju, ki jo bo montiral v elektro omare.

Aplikativno programsko opremo izdela naročnik (HSE Invest d. o. o.). Izbrani izvajalec oz. dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati pri izvedbi FAT in SAT testov ter spuščanju v pogon. Izvede se montaža 6 omar v delavnici, nato pa demontaža starih elektro omar na objektu in montaža novih elektro omar na objektu HE Arto - Blanca in objektu HE Krško.

Popoln obseg del in dobave blaga, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji je podan v drugih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani izvajalec oz. dobavitelj odgovarja za funkcionalno celoto vse v okviru svoje pogodbene obveznosti dobavljene opreme in opravljenih storitev tako, da bo ta oprema uspešno in učinkovito obratovala.

Izbrani izvajalec oz. dobavitelj mora sodelovati z investitorjem HESS, d.o.o. pri vseh potrebnih koordinacijah.

POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE

- Obseg in določitev dobav s storitvami

Storitve obsegajo dobavo elektro elementov, njihovo preverjanje, vgraditev, sestavljanje oziroma kompletiranje omar, testiranja in s tem izdelavo nove opreme. V obseg dobav se prištevajo vse storitve in aktivnosti. Na tem mestu se izrecno opozarja na sukcesivnost dobav in montaž po posameznih agregatih oz. postrojih.

Obseg dobav in storitev predstavlja naslednje:

- Izdelava elektro omar (omar z vgraditvijo oziroma kompletiranjem opreme, osnovnim parametriranjem dela elektro opreme in drugo),

- Testiranje opreme pri izbranem izvajalcu oz. dobavitelju (v delavnici oz. tovarni),

- Sukcesivne dostave opreme na objekt po posameznem agregatu,

- Nadzor nad montažo in povezovanjem v druge sisteme oziroma naprave na objektu,

- Aktivno sukcesivno večkratno sodelovanje pri testiranjih druge opreme, s katero je ta oprema povezana na objektu,

- Aktivno sodelovanje na sestankih z naročnikom, investitorjem in drugimi deležniki,

- Izvedba ustreznih elektro meritev.

Ponudnik lahko ponudi primerljivo opremo v smislu funkcionalnosti, referenc in tehniških karakteristik. Če ponudnik ponuja primerljivo opremo, mora ponudbi priložiti tudi:

- Ponujeni opremi prilagojeno oziroma modificirano dokumentacijo (razpisne risbe HSE Invest), ki je priložena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in

- Elaborat z vsemi tehničnimi karakteristikami ponujene opreme, s katerim dokazuje primerljivost ponujene opreme in njene implementacije. V elaboratu morajo biti navedene tudi reference na primerljivih HE (s točno identifikacijo naročnika in kontaktne osebe z opisom uporabljene opreme in zaščite po postrojih), ki ga pripravi na svoje stroške.

Osnovne tehniške zahteve, ki jih mora primerljiva ponujena oprema v celoti izpolnjevati so:

- Velikost in barva elektro omar,

- Napetostni nivo (napajanje naprav, vhodni in izhodni tokokrogi) in

- Vrste sponk po namembnosti ter s tem določena konfiguracija vhodov in izhodov sistema, kot je zahtevano v priloženih razpisnih risbah v dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina in obseg teh del pri predmetnem javnem naročilu).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izpolnjeno lastno izjavo (Obrazec 5) teh navedenih podizvajalcev,

- izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 3.2.).

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in da obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- izvajalec oz. dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- izvajalec oz. dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani izvajalec oz. dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke ter poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izbrani izvajalec oz. dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka tega poglavja.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 4.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izbranega izvajalca oz. dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali z izvajalci iz skupine gospodarskih subjektov, ki so predložili skupno ponudbo, morajo lastno izjavo na Obrazcu 5 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme začeti izvedbe del, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj lastne izjave na Obrazcu 5.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine po oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh subjektov (partnerjev) v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- da je dogovorjen način plačila partnerjev preko vodilnega partnerja v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Če skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu 2 in 2.1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora izpolnjevati pogoje, kot je navedeno v točki 4. te dokumentacije.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine med izvajanjem pogodbe ni mogoča, razen v primerih, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Če kateri od članov skupine želi prenehati izvajati javno naročilo oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov se uporabljajo pravila 81. člena ZJN-3. V povezavi z zmogljivostmi drugih subjektov vas seznanjamo s prakso Državna revizijska komisija, ki opredeljuje, da si lastnosti, ki so tesno povezane z osebo ponudnika (reference, znanja, izkušnje, kadri), ni mogoče izposojati, zato morajo ti subjekti v ponudbi nastopati kot ponudniki (oz. člani skupine ponudnikov) ali podizvajalci. Za takšne subjekte je treba predložiti vsa zahtevana dokazila oziroma dokumente, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter izpolnjeno in podpisano lastno izjavo na Obrazcu 5.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dodatna pojasnila dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil. Naročnik bo dajal izključno pisna pojasnila, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za ponudnike.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno.

Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do torka 18.8.2026 in sicer do 12,00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudbe spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije bo naročnik podal najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Vsaka taka sprememba in dopolnitev postane sestavni del dokumentacije. Kot del dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo po roku opredeljenem v drugem odstavku tega poglavja, bo naročnik sorazmerno podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

Zaupnost podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakon, ki ureja področje poslovne skrivnosti, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost, razen če bo ponudnik kot take označil podatke, ki so javni po ZJN-3. Imena ponudnikov so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

Stroški priprave ponudbe

Ponudniki sami nosijo vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektov in katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Merilo

Naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV v končni ponudbi.

Če bi dve ali več dopustnih ponudb ponujale enako skupno ponudbeno ceno na dve decimalki natančno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom med temi ponudniki.

Predračun

Ponudniki k ponudbi priložijo v celoti izpolnjen Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO) in Ponudbeni predračun – rekapitulacija (Obrazec 8).

Ponudnik mora izpolniti excel tabelo Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO) in ponuditi vse pozicije za vseh šest omar in tam opredeljenih storitev, ob upoštevanju določil te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

PZI dokumentacija (elektro vezalne sheme) so že izdelane in potrjene s strani investitorja HESS, d.o.o.(obstaja možnost manjših sprememb vezalnih shem, ki se uskladijo pred začetkom del). Izbrana elektro oprema je unificirana z obstoječimi sistemi vodenja. Zaželeno je, da ponudnik ponudi enako opremo, kot je definirana v vezalnih shemah. Dopustna je ponudba drugih proizvajalcev elektro opreme, vendar mora ponudnik zanje dostaviti ustrezna dokazila (tehnične liste, certifikate) ter ustrezno pisno obrazložitev, zakaj se je odločil za drugo elektro opremo.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Popisu opreme z listo cen, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Za pozicijo, za katero ponudnik ne navede cene ali vpiše »0,00«, se šteje, da jo bo dobavil/izvedel brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Popisa opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO). Cene v ponudbi morajo biti fiksne (nespremenljive) za ves čas trajanja pogodbe, sklenjene za izvedbo tega javnega naročila, izražene morajo biti v evrih (EUR).

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse stroške (iz naslova dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse potencialne druge dajatve ali stroške, tudi stroške iz naslova montaže (dnevnice, kilometrine, itd.)), kakor tudi vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila.

Ponudnik kot strokovnjak izrecno izjavlja in jamči, da so v ponudbi upoštevana vsa dela in vsi stroški, potrebni za uspešno izvedbo dobav in montaž po javnem naročilu, ter sam nosi breme del in stroškov, ki niso predvideni oz. upoštevani v ponudbi, a so potrebni za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun – Rekapitulacija (obrazec 8)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Izpolnjeno Excelovo tabelo Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO) v aktivni Excelovi datoteki naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Predračunu, naloženem v razdelek »Predračun«, in »Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO)« (celotnim predračunom), naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki, opredeljeni v Popisu opreme in del z listo cen.

Rok izvedbe storitev

Roki so definirani v vzorcu pogodbe teh Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudnik oziroma izbrani izvajalec oz. dobavitelj in naročnik se lahko dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta javnega naročila z dodatki (aneksi) k sklenjeni pogodbi, če sprememba izhaja iz okoliščin, na katere stranki nista imeli vpliva (prekinjene dobavne poti, globalne razmere, okoliščine na projektu (investitor)). Slednje ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Garancijska doba storitev in opreme

Garancijski rok za izvedene storitve in opremo znaša vsaj 24 mesecev in zaične teči po končanih SAT testiranjih (na terenu) agregata in sklenitvi primopredajnega zapisnika oz. potrdila o prevzemu po posameznem agregatu.

V garancijskem roku je izbrani izvajalec oz. dobavitelj dolžan na lastne stroške odpraviti napake, odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma zamenjati opremo z novo, istovrstno opremo. Za odpravljene napake začne garancijski rok ponovno teči do zaključka preostale garancijske dobe ali se podaljša za eno (1) leto od odprave napake, pri čemer velja daljše obdobje.

Izbrani izvajalec oz. dobavitelj ne jamči za okvare, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali nezadostnega vzdrževanja s strani končnega investitorja ali naročnika.

PONUDBA

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik ponudbeni dokumentaciji priloži izvirne dokumente v tujem jeziku in slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporabljata dokumentacija v zvezi z javnim naročilom v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku.

Izbrani ponudnik mora storitve izvajati v skladu s slovenskimi predpisi in veljavno zakonodajo. Vsa dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni ter tehničnimi in drugimi predpisi in standardi, kot je zahteva veljavna slovenska zakonodaja.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroške in odgovornost opraviti vse formalnosti in si pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, v katerih starost dokumentov ni določena, morajo ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

Veljavnost ponudb

Vse ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudbe.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki ali preko elektronske komunikacije.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda tako, da se po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere možnost »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, ponudnik podatke in dokumentacijo shrani v sistemu ter ponudbo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z dokumentom Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z »Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN: Ponudniki«. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ob prijavi mora ponudnik v aplikaciji navesti svoj elektronski naslov, prek katerega bo prejemal obvestil informacijskega sistema e-JN.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme prek sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najpozneje do ure in datuma, ki je razviden iz e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« in za katero je ponudnik prejel e-potrdilo o oddaji.

Naročnik lahko po svoji presoji podaljša rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo spremembo roka za oddajo ponudb objavil na portalu javnih naročil in posledično v informacijskem sistemu 
e-JN.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik ponudnike opozarja, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno za elektronsko oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN, predvsem pa naj poskrbijo za pravočasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. V izogib kasnejšim težavam naročnik prosi ponudnike, da v informacijskem sistemu e-JN preverijo, ali je oddana ponudba v statusu »active«.

Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN in skladno z določili ZJN - 3 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do ».pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »Predračun«.

PREGLED PONUDB

Tajnost pregledovanja in pregled ponudb

Postopek pregledovanja ponudb je tajen.

Od zaključka javnega odpiranja ponudb do trenutka odločitve naročnika o oddaji naročila se ne sme posredovati nobena informacija v zvezi s pregledom, obrazložitvijo, ocenjevanjem in primerjavo ponudb ter priporočilom za izbor najugodnejšega ponudnika kateri koli osebi, ki ni uradno povezana s postopkom pregledovanja ponudb.

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavno zakonodajo.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če ponudnik kot izbrani izvajalec oz. dobavitelj ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izločitev ponudbe in obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 4. točke teh navodil,

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale predmetu javnega naročila.

Naročnik lahko kadar koli izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred postopkom javnega naročanja ali med njim glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

Zmanjšanje naročenih dobav in dodatna naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, zmanjša obseg naročenih dobav. V tem primeru se ustrezno zniža tudi pogodbena cena.

Naročnik si pridružuje pravico oddati dodatne storitve oziroma dobave blaga, ki niso vključeni v prvotno naročilo in bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za delno nadomestilo ali povečanje obsega obstoječega blaga, ter dodatne dobave, ki pomenijo ponovitev podobnih dobav, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Podpis pogodbe

Ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izbran za sklenitev pogodbe, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe te ne bo podpisal, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011 z vsemi spremembami).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži skladno z veljavnim ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ali zagovornik javnega interesa.

Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXX26 (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila. Če je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik kot predhodno dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev ob oddaji ponudbe zahteva ustrezno lastno izjavo na Obrazcu 5. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

Lastna izjava (Obrazec 5) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Pozneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru inštituta popravnega mehanizma, zadoščajo za to, da se gospodarski subjekt ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Lastna izjava (Obrazec 5) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Če naročnik pri preverjanju ugotovi, da pri ponudniku obstaja razlog za izključitev na podlagi 5. k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31.7.2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, s spremembam, tj. da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO:

Lastna izjava (Obrazec 5) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svojo lastno izjavo (Obrazec 5).

Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa naslednje pogoje za sodelovanje:

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

DOKAZILO:

Lastna izjava (Obrazec 5) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če se pojavi dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. Če takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v poslovni register.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno in v dogovorjenih rokih izvedel vsaj dve (2) dobavi in montaži elektro omar na področju sistemov vodenja v energetiki, v vrednosti posameznega naročila vsaj 10.000,00 EUR brez DDV.

Iz referenc za dobavo in montažo elektro omar na področju sistemov vodenja v energetiki (vsaj 2 referenci) mora izhajati tudi, da je ponudnik dela izvajal kakovostno in v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi predložene reference (npr. pogodbo z investitorjem oziroma naročnikom opreme, obračun ipd.) oziroma da navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma naročniku opreme, opredeljenem v referenci.

DOKAZILO:

Lastna izjava (Obrazec 5)

Potrdilo reference na Obrazcu 6 ni obvezno, je pa zaželjeno.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Lastne izjave (Obrazec 5), ki vsebuje tudi seznam referenc. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja lahko dodatno preverjal tudi z referenčnim potrdilom (Obrazec 6). Za vsako referenco iz seznama se posebej  izpolni Obrazec 6, ki se po potrebi razmnoži. Potrdilo reference na Obrazcu 6 ni obvezno, je pa zaželjeno.

Referenčno potrdilo mora biti potrjeno s strani končnega naročnika.

Zaželeno je, da referenčno potrdilo ni starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, zaradi česar naročnik ponudnikom svetuje, da za izdajo teh dokumentov zaprosijo že pred rokom za oddajo ponudbe in jih predložijo k ponudbi, saj s tem pripomorejo k hitrejši izvedbi javnega naročila.

Vendar naročnik ponudnike obvešča, da tudi, če tega ne bodo storili, ne bodo trpeli nikakršnih negativnih posledic, naročnik pa bo dovolil, da predložijo dokumentacijo, izdano po prejemu poziva naročnika k predložitvi te dokumentacije.

se bo ugotavljalo kot skupno izpolnjevanje pogoja ponudnika oziroma članov ponudnikov v skupnem nastopu in podizvajalcev, pri čemer morajo ponudnik oziroma poundniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti v celoti.

V primeru skupne ponudbe lahko tehnično in strokovno sposobnost izpolnjujejo skupno.

Referenc subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt  v skladu z 81. členom ZJN-3 in ki niso partnerji v skupnem nastopu oziroma Podizvajalic, naročnik ne bo upošteval.

Zahteve glede na veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije

- Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

DOKAZILO:

Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Obrazec 4)

- V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk je ponudnik dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo podizvajalec neposredno s strani naročnika poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV, bo ponudnik dolžan naročniku vse navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce.

DOKAZILO:

Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave (Obrazca 4 in 4.1).

Lastna izjava za vse gospodarske subjekte

Lastna izjava (Obrazec 5) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Lastna izjava vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v lastni izjavi in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Podpisana lastna izjava mora biti v ponudbi priložena za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Pri tem gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in podizvajalci seznama referenc ne izpolnjujejo, razen v primeru, ko ponudnik tehnično in strokovno sposobnost dokazuje tudi z referencami podizvajalcev.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svojo lastno izjavo v razdelek »Izjava – ponudnik«, lastno izjavo ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisano lastno izjavo v obliki .pdf ali pa jo le naloži, pri čemer bo podpisana hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisano lastno izjavo v obliki .pdf , bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisana še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priloži podpisane lastne izjave v .pdf obliki.

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 naročnik v postopku naročila male vrednosti ni dolžan preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice (nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem). Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v lastni izjavi na Obrazcu 5.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in za katere ponudnik dokazil ni predložil sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če bo iz lastne izjave izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev. Če takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (4.6 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o sposobnosti/oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije prvovrstne banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, in sicer za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti za vseh šest agregatov skupaj v EUR z DDV, za čas trajanja pogodbenih obveznosti, podaljšano za 90 dni.

Izbrani ponudnik mora v enaindvajsetih (21) dneh od podpisa pogodbe predložiti naročniku ustrezno in veljavno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, izračunano po davčnem sistemu, kateremu je naročnik zavezan slediti.

Uporabi se vsebina garancije, ki je navedena v Obrazcu št. 9.1 te dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se mora glasiti na naročnika: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi pisni poziv.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo začel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ali

- če predčasno odstopi od pogodbe o izvedbi naročila brez utemeljenega razloga na strani naročnika ali

- če v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri izvedenih obveznostih ali

- če izbrani ponudnik ne povrne stroškov aktivnost naročnika zaradi neodprave napak ali

- če izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izbrani izvajalec oz. dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. Izbrani izvajalec oz. dobavitelj je v takih primerih dolžan naročniku predložiti dodatek k obstoječi garanciji ali novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na ustrezno povečan znesek ali ustrezno podaljšan rok.

V ponudbi ponudnik predloži zavezujočo izjavo ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vsebino iz Obrazca št. 9.1.

Vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se znižuje sukcesivno, v sorazmerju z vrednostjo prevzetih agregatov. Po vsakokratnem podpisu primopredajnega zapisnika oz. potrdila o prevzemu (po uspešno opravljenih SAT testih) za posamezen agregat se višina potrebnega zavarovanja za dobro izvedbo del ponovno odmeri v višini 10 % vrednosti preostalega,še neprevzetega dela pogodbenih obveznosti.

Za znižanje vrednosti zavarovanja mora izbrani ponudnik naročniku predložiti ustrezen dodatek k obstoječemu finančnemu zavarovanju ali novo finančno zavarovanje z znižanim zneskom. Hkrati s predložitvijo znižanega zavarovanja za dobro izvedbo del mora izbrani ponudnik za segment prevzetega agregata naročniku predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku skladno s točko 5.2 te dokumentacije.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najpozneje v roku enaindvajsetih (21) dni od podpisa v pogodbi opredeljenega primopredajnega zapisnika oziroma potrdila o prevzemu za posamezni agregat (po uspešno opravljenih SAT testih) izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer bančno garancijo prvovrstne banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v višini pet procentov (5 %) pogodbene cene posameznega agregata (opreme in storitev) v EUR z DDV, izračunanem po davčnem sistemu, ki ga je dolžan naročnik upoštevati.

Garancija mora biti veljavna še 30 dni po zaključku garancijske dobe po posameznem agregatu za primer unovčitve, če izbrani ponudnik ne predloži dodatka za podaljšanje veljavnosti garancije ali ne odpravi napake ali okvare v garancijski dobi.

Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 9.2). Finančno zavarovanje se mora glasiti na HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.

Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, ko ponudnik oziroma izvajalec oz. dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ne izpolni svojih obveznosti glede odprave napake ali okvare.

V ponudbi ponudnik predloži zavezujočo izjavo ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi z vsebino iz Obrazca št. 9.2.

PONUDBA – vsebina ponudbe

Ponudbo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Ponudba (Obrazec 1).

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Obrazec 2) - samo v primeru skupne ponudbe.

- Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) - samo v primeru skupne ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Izjava o udeležbi podizvajalcev (Obrazec 3) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec 3.1) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Obrazec 3.2) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave ( Obrazec 4 in 4.1) - ponudnik in v primeru skupne ponudbe vsi skupaj nastopajoči subjekti.

- Lastna izjava (Obrazec 5) - obvezna za vse gospodarske subjekte.

- Potrdilo referenc (Obrazec 6) – ni obvezno pri oddaji ponudbe, je pa zaželjeno.

- Predračun – rekapitulacija (Obrazec 8).

- Izpolnjen dokument »Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO)« (izpolnjeno v skladu s poglavjem »1.15 Predračun« in v aktivni excel obliki za vseh šest agregatov).

- Zavezujoča izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 9.1).

- Zavezujoča izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi in vzorec garancije za odpravo napak (Obrazec 9.2).

Z oddajo podpisane lastne izjave (Obrazec 5) ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 7) in potrjuje resničnost vseh izjav v ostalih priloženih dokumentih v ponudbi.

Z oddajo podpisane lastne izjave (Obrazec 5) gospodarski subjekti (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in podizvajalci) potrdijo resničnost vseh izjav v ostalih priloženih dokumentih v ponudbi, ki se nanašajo na njihov del ponudbe.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik ponudnike po potrebi pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC 1

Naročnik:

HSE Invest d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

_________________

_________________

_________________

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Predmet javnega naročila: Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško.

- Ponudba velja še najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb.

- Skupna ponudbena cena za predmetno javno naročilo je opredeljena v obrazcu »Popis opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO)« in znaša:

______________________ EUR brez DDV.

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik,

- Skupna ponudba, kot vodilni ponudnik v skupini ponudnikov,

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV OZIROMA FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE IN NJEN ELEKTRONSKI NASLOV: |  |
| TELEFONSKA ŠTEVILKA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| REGISTRIRANI SMO ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA (navedeta se naziv in šifra dejavnosti): |  |

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje ter ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 7) in potrjujemo resničnost vseh izjav v ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli kakršnega koli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- smo seznanjeni, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb in si pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadar koli prekine postopek javnega naročila, ter da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno z vsemi stroški sodelovanja v javnem naročilu, pri čemer ponudniku oziroma drugemu gospodarskemu subjektu v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila oziroma sklenitve pogodbe, ne bodo povrnjeni nobeni stroški, izgubljen dobiček ali morebitna škoda,

- prevzemamo odgovornost, da je elektronski naslov, ki smo ga navedli v sistemu e-JN, delujoč in smo seznanjeni, da naročnik ne prevzema odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni elektronski-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko elektronskega naslova naročnika, sistema e-JN ali portala javnih naročil poslano na navedeni elektronski naslov, se šteje, da ga je ponudnik prejel.

| KRAJ | ŽIG (če se posluje z žigom) | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

NAVODILO:

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo mora Obrazcu 2 za vsakega soponudnika priložiti še Obrazec 2.1.

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še Obrazec 3, Obrazec 3.1 in Obrazec 3.2.

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti Obrazec 2.1.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV (SKUPNA PONUDBA)

| Ime in priimek odgovorne osebe - pooblastitelja |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |
| Podpis in žig (če se posluje z žigom) |  |

| Ime in priimek odgovorne osebe - pooblastitelja |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |
| Podpis in žig (če se posluje z žigom) |  |

| Ime in priimek odgovorne osebe - pooblastitelja |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |
| Podpis in žig (če se posluje z žigom) |  |

Zgoraj navedeni potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo za javno naročilo »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško« in s tem dokumentom pooblaščamo:

za vodilnega ponudnika:

naziv in naslov vodilnega ponudnika pri skupni ponudbi

Prav tako vodilnega ponudnika pooblaščamo, da v našem imenu odda ponudbo ter morebitne dopolnitve, spremembe ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, če bomo izbrani v postopku naročila male vrednosti za »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire na predmetnem javnem naročilu »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško« pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno s točko 1.8 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku - Obrazec 2.1.

- Lastna izjava – Obrazec 5.

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja, navedeno potrjuje s podpisom Lastne izjave (Obrazec 5).

_________________________

NAVODILO

- Ponudniki Obraezc 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

OBAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA SE PONUDNIK SKLICUJE GLEDE ZMOGLJIVOSTI

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE in NJEN ELEKTRONSKI NASLOV: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA . SUBJEKTA: |  |
| REGISTRIRANI SMO ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA (Navede se naziv in šifra dejavnosti): |  |
| PREDMET IN OBSEG STORITEV, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom Lastne izjave (Obrazec 5).

NAVODILO:

- Obrazec 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi ter vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

HSE Invest d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

_________________

_________________

_________________

Pri izvedbi javnega naročila »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………..…………, z dne …………………. bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (navedite DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli odgovornost za kakovost storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije  neposredno plačuje podizvajalcem, če bo podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo.

Seznanjeni smo, da če kot ponudnik ne priglasimo vseh podizvajalcev, ima naročnik pravico krivdno odpovedati pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje s podpisom Lastne izjave (Obrazec 5).

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR in banka: .……………………………………………………………………

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Predmet, obseg, rok in kraj izvedbe storitev oz. del, ki jih bo podizvajalec izvedel v okviru tega javnega naročila:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vrednost del in storitev, ki jih bo izvedel zgoraj navedeni podizvajalec za to javno naročilo:

…………………..…………… EUR brez DDV

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje s podpisom Lastne izjave (Obrazec 5)

_________________________

Opomba: Obrazec se se po potrebi razmnoži za vsakega podizvajalca.

Obvezna priloga:

- Lastna izjava (Obrazec 5) za vsakega podizvajalca.

- Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

HSE Invest d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………………………………, z dne ……………………….. v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da naročnik HSE Invest d.o.o. namesto glavnega izvajalca ………………………………………………………………………… (naziv/firma ponudnika) poravna našo terajtev do ponudnika (izbranega izvajalca oziroma dobavitelja).

| KRAJ | ŽIG (v kolikor posluje z žigom) | GOPODARSKI SUBJEKT/PODIZVAJALEC ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

OPOMBA: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, več, se obrazec po potrebi razmnoži.

OBRAZEC 4

Ponudnik:

_________________

_________________

_________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, mu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih, in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo podizvajalec poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki jo bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisano posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje s podpisom Lastne izjave (Obrazec 5)

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZIntPK) Republike Slovenije podajam

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- Udeležba fizičnih oseb

| # ime in priimek | # naslov prebivališča | # delež lastništva |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

| # firma | # sedež | # matična št. | # delež lastništva | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

| # firma /ime in priimek | # sedež/ naslov prebivališča | # matična št. | # delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom oziroma lastniki ponudnika/podizvajalca (povezane družbe)

| # firma | # sedež / | # matična št. | # delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik/podizvajalec soglaša, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK. Naročnik je dolžan varovati osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnik oziroma podizvajalca.

Ime in priimek: ………………………………

Funkcija: ……………………………………..

Podpis:……………………………………….

Dne ……………..

OBRAZEC 5

LASTNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, št. objave ________________________,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od naslednjih položajev iz 75. člena ZJN-3:

- Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Da pri nas ne obstaja razlog za izključitev, določen v skladu s 5.k členom Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31.7.2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini s spremembami, tj. da ponudnik / partner (član ponudbe v skupnem nastopu) / podizvajalec (delež nad 10%) nismo:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50 % delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih alinej.

- Da izpolnjujemo ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3:

- Da smo vpisani v poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri imamo sedež in smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

V okviru tehnične in strokovne sposobnosti izjavljamo, da:

- smo v zadnjih 3 (treh) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno in v dogovorjenih rokih izvedli vsaj dve (2) dobavi in montaži elektro omar na področju sistemov vodenja v energetiki, v vrednosti posameznega naročila vsaj 10.000,00 EUR brez DDV, kakor opredeljeno v spodnji tabeli (ne izpolnjujejo gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik):

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Javni naročnik (obkroži) | Vrsta dobavljenega in montiranega blaga | Čas/datum realizacije (dobave) | Skupna vrednost dobave v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | DA NE |  |  |  |
| 2. |  | DA NE |  |  |  |

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v tej izjavi točne in pravilne in da sem jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic dajanja zavajajočih informacij oziroma neresničnih izjav.

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo naročnika nemudoma predložim/predložimo dodatna potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici EU ali kateri koli drugi tretji državi (v tem primeru mora gospodarski subjekt predložiti vse potrebne informacije - spletni naslov, organ ali telo, ki izdaja dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo…), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, mora gospodarski subjekt za tak dostop priložiti ustrezno soglasje, listine oziroma dokumente, ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (HSE Invest d.o.o.) pridobi dostop do dokazil v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, št. objave: …………………….……………….…….

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (HSE Invest d.o.o.) v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«, št. objave: ………………….………..………, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| KRAJ | ŽIG (v kolikor posluje z žigom) | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

OBRAZEC 6

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)	_________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je dobavitelj/izvajalec

(naziv)		_________________________

(naslov)	_________________________

za nas (obkroži se ustrezna storitev reference),

- dobavil opremo:

- izvedel montažo opreme:

- v vrednosti: ____________________________________________ EUR brez DDV

- opredelitev objekta: ___________________________________________

- datum izvedbe dobave oz. montaže: ___________________.

Kratek seznam opreme in montaže:

(Podroben opis projekta, iz katerega mora biti razvidno, da referenca izpolnjuje zahteve naročnika, vključno z vrednostjo in datumom izvedbe.).

Delo je bilo izvedeno pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

Kontaktna oseba naročnika ( ime in priimek ): ___________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: ___________________

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj oziroma izvajalec izkazal kot kakovosten, strokoven in korekten poslovni partner. Dobavitelj oziroma izvajalec je vso opremo dobavil in izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo dobavitelja/izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                                    Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_________________________________

Opomba: Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

Referenčno potrdilo mora biti potrjeno s strani končnega naročnika.

OBRAZEC 7

VZOREC POGODBE

HSE Invest d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 MARIBOR

ki ga zastopa mag. Jure Šimic, direktor

Matična številka:	1574256000

Identifikacijska številka za DDV:	SI43635750

(v nadaljevanju naročnik)

in

_____________________(naziv podjetja)

________________________________ (naslov podjetja)

ki jo zastopa ___________________________

Matična številka:	______________

Identifikacijska številka za DDV:         SI_____________

(v nadaljevanju izvajalec oz. dobavitelj)

Sklepata

pogodbo št. 9737

o izvedbi javnega naročila dobave in montaže šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško

- Splošno

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 
47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in nadaljnji; v nadaljevanju ZJN-3), za »Dobavo in montažo šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«.

Izvajalec oz. dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____________ pod št. ob. JN________________.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) ter ponudba izvajalca oz. dobavitelja št. ______ z dne _______________ sta sestavni deli te pogodbe, zato mora izvajalec oz. dobavitelj izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, šele nato določbe ponudbe izvajalca oz. dobavitelja, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

[V kolikor je izbrani ponudnik izvajalec oz. dobavitelj v okviru skupnega nastopa se v pogodbo vključi:

Izvajalec oz. dobavitelj je z Izjavo o skupnem nastopanju (v nadaljevanju: Pravni akt o skupnem nastopanju) določen za nosilca posla pri skupnem nastopu pri izvedbi predmetnega javnega naročila skupaj z družbo/-ami: __________________ ______________________________________ .

Izvajalec oz. dobavitelj ima kot nosilec posla pri izvedbi javnega naročila pravice, obveznosti in pooblastila, ki so v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila določene v Pravnem aktu o skupnem nastopanju.]

- Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del

Predmet pogodbe je dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za 
HE Arto - Blanca in HE Krško v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo izvajalca oz. dobavitelja št. ______________ z dne _____________, ki sta priloga in sestavni del te pogodbe.

V primeru, da je v prilogah k tej pogodbi določeno drugače, veljajo določila iz pogodbe.

Natančen obseg opreme, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, Popisu opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO) in ponudbi izvajalca oz. dobavitelja.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec oz. dobavitelj izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Pogodbena cena in pogodbeni obseg

Pogodbena cena za predviden obseg dobave in montaže iz točke 2. te pogodbe znaša:

Dobava in montaža skupaj za HE ARTO - BLANCA agregat 1: 				EUR brez DDV

Dobava in montaža skupaj za HE ARTO - BLANCA agregat 2: 			             EUR brez DDV

Dobava in montaža skupaj za HE ARTO - BLANCA agregat 3: 				EUR brez DDV

Dobava in montaža skupaj za HE KRŠKO agregat 1: 					EUR brez DDV

Dobava in montaža skupaj za HE KRŠKO agregat 2: 					EUR brez DDV

Dobava in montaža skupaj za HE KRŠKO agregat 3: 					EUR brez DDV

Oprema skupaj za vseh šest agregatov: 					EUR brez DDV

+22% DDV:					EUR

Skupaj z DDV:					EUR

(z besedo: ……………………………..……………. EUR brez DDV in  ….. /100)

Podrobnosti pogodbene cene so navedene v Popisu opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, 
HE KRŠKO), ki je priloga te pogodbe.

Cene po enoti mere v prilogi te pogodbe so fiksne do konca izpolnitve vseh s pogodbo dogovorjenih obveznosti.

Ocenjena pogodbena cena vključuje pariteto »DDP HE ARTO – BLANCA (Incoterms 2020)« in »DDP HE KRŠKO (Incoterms 2020)« in vključuje vse stroške za kvalitetno in celovito izpolnitev s pogodbo dogovorjenih obveznosti.

Količine dobav opreme in pogodbena cena so ocenjene, zato se končni obračun opravi na podlagi dejansko opravljenih dobav (količin), po fiksnih cenah za enoto mere iz Popisa opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO).

Med izvajanjem projekta se lahko zaradi zagotovitve popolne funkcionalnosti sistema pojavijo potrebe po dodatnih količinah že predvidene opreme in po dodatni/nepredvideni opremi, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v Popisu opreme in del z listo cen (HE ARTO - BLANCA, HE KRŠKO).

Nepredvidene dobave so tiste dobave opreme, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Dobava le-te ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe. Za morebitne nepredvidene dobave mora izvajalec oz. dobavitelj naročniku predložiti predračun s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, pogodbeni stranki skleneta, v času veljavnosti te pogodbe, aneks k pogodbi na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki je osnova za obračun nepredvidenih dobav.

- Način plačila in obračuna

Pogodbeno ceno bo naročnik poravnal s plačilom delnih računov, ki jih bo izvajalec oz. dobavitelj izstavil na osnovi dejansko dobavljene opreme in opravljenih storitev za posamezni agregat. Pogodbena cena se bo obračunala na način:

- 70% po končanih FAT testiranjih za posamezen agregat;

- 30% po končanih SAT testiranjih in po podpisu primopredajnega zapisnika/potrdila o prevzemu ter začetku poskusnega obratovanja za posamezen agregat;

Računu je potrebno priložiti podpisan zapisnik o opravljenem FAT testiranju in primopredajni zapisnik FAT testiranja oz. potrdila o prevzemu po končanih SAT testiranjih  s strani pogodbenih predstavnikov.

Izvajalec oz. dobavitelj mora naročniku dostaviti račun najkasneje v 5 (petih) dneh po nastopu situacije, kot je opredeljeno v predhodnem odstavku tega člena.

Ponudnik dobavi opremo ter jo dostavi na naslov naročnika na lokacijo HE ARTO - BLANCA in na lokacijo HE KRŠKO. Vse stroške povezane z roki dobave mora ponudnik upoštevati v ponudbi.

Račun bo naročnik poravnal s plačilom v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa le-tega oz. svoje obveznosti poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug sporazumno dogovorjen način.

Račun mora biti izdan v skladu z določili 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (U. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21, 3/22 in 29/22,  40/23, 122/23 in 104/24 v nadaljevanju: ZDDV-1). Na računu je izvajalec oz. dobavitelj dolžan navesti številko pogodbe: 9737.

Izvajalec oz. dobavitelj bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

-           v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@hse-invest.si ali

-           v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v 8 (osmih) dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca oz. dobavitelja pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec oz. dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Naročnik si lahko, na podlagi predloga izvajalca oz. dobavitelja za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka, za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.

- Podizvajalci (se upošteva v primeru, da izvajalec oz. dobavitelj nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec oz. dobavitelj sme izvedbo storitev po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev kot Priloga št. xx_seznam podizvajalcev k tej pogodbi in s podatki o posameznem podizvajalcu, kakor so opredeljeni v Obrazcu 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo med izvajanjem javnega naročila prišlo do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec oz. dobavitelj o tem obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi, ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca oz. dobavitelja od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti.

Izvajalec oz. dobavitelj se izrecno zaveže, da bo vse svoje podizvajalce obvestil o Varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov, kot je določeno v 12. členu te pogodbe.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, mora izvajalec oz. dobavitelj preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca oz. dobavitelja, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec oz. dobavitelj je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec oz. dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec oz. dobavitelj je dolžan naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po angažiranju novega podizvajalca.

(samo v primeru zahteve podizvajalca za neposredno poplačilo)

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – Priloga obrazca št. 3.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da naročnik namesto izvajalca oz. dobavitelja poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca. V tem primeru izvajalec oz. dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, in sicer na št. TRR, ki so navedeni v spodnji razpredelnici. Izvajalec oz. dobavitelj mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca oz. dobavitelja zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca oz. dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec oz. dobavitelj bo v roku enaindvajsetih (21) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo prvovrstne banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji v višini deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti  v EUR z DDV, izračunano po davčnem sistemu,ki mu je naročnik zavezan slediti .

Finančno zavarovanje bo vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu (Obrazec 9.1), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se mora glasiti na naročnika: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi pisni poziv .

Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po datumu zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec oz. dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca oz. dobavitelja. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca oz. dobavitelja pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca oz. dobavitelja od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca oz. dobavitelja iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t. i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali roku ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika ali

- če predčasno odstopi od pogodbe o izvedbi naročila brez utemeljenega razloga na strani naročnika ali

- če v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri izvedenih obveznostih ali

- če izbrani ponudnik ne povrne stroškov aktivnosti naročnika zaradi neodprave napak ali

- če izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec oz. dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Izvajalec oz. dobavitelj je v takih primerih dolžan naročniku predložiti dodatek k obstoječi garanciji ali novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na ustrezno povečan znesek ali tako podaljšan rok. V primeru, da izvajalec oz. dobavitelj ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni.

Vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se znižuje sukcesivno, v sorazmerju z vrednostjo prevzetih agregatov. Po vsakokratnem podpisu potrdila o prevzemu  oziroma primopredajnega zapisnika za posamezni agregat, po uspešno opravljenih SAT testih, se višina potrebnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponovno odmeri v višini 10 % vrednosti preostalega, še neprevzetega dela pogodbenih obveznosti, vendar šele pod pogojem, da izvajalec oz. dobavitelj naročniku za prevzeti agregat hkrati predloži ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s 7. členom te pogodbe.

Za znižanje vrednosti zavarovanja mora izvajalec oz. dobavitelj  naročniku predložiti ustrezen dodatek k obstoječemu finančnemu zavarovanju ali novo finančno zavarovanje z znižanim zneskom. Hkrati s predložitvijo znižanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obvezsnoti, mora izvajalec oz. dobavitelj za segment prevzetega agregata naročniku predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v skladu s 7. členom te pogodbe. Znižanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti začne učinkovati šele z dnem, ko naročnik prejme ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za posamezni prevzeti agregat. Do tega trenutka mora finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ostati v veljavi v dotedanji višini.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec oz. dobavitelj bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno in na stroške izvajalca oz. dobavitelja, najkasneje hkrati s predložitvijo dodatka k obstoječemu finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma novega finančnega zavarovanja z znižanim zneskom, vendar najpozneje, v roku enaindvajsetih (21) dni od pogodbenega prevzema posameznega agregata iz 10. člena te pogodbe, naročniku izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer bančno garancijo prvovrstne banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji v višini pet procentov (5 %) pogodbene cene posameznega agregata (opreme in storitev) v EUR z DDV, izračunanem po davčnem sistemu, kateremu je zavezan slediti naročnik.

Finančno zavarovanje mora biti vsebinsko in pomensko enako vzorcu (Obrazec 9.2), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če izvajalec oz. dobavitelj finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku ne izroči v navedenem roku, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija mora veljati še 30 dni po izteku garancijske dobepo posameznem agregatu za primer unovčitve, če izbrani ponudnik ne predloži morebitnega dodatka za podaljšanje ali odpravi napake ali okvare v garancijski dobi.

Če izvajalec oz. dobavitelj finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za posamezni agregat ne predloži najkasneje ob predložitvi znižanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ta agregat ne zmanjša in ostane v veljavi v dotedanji višini do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak oziroma do morebitnega unovčenja v skladu s to pogodbo.

Šteje se, da je izvajalec oz. dobavitelj izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje prvovrstne banke s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

V kolikor izvajalec oz. dobavitelj v dogovorjenem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti garancije za odpravo napak. V primeru, da izvajalec oz. dobavitelj ne predloži naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi in se zadržuje vse čas grancijske dobe in porablja za namen odprave napak.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec oz. dobavitelj dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno vsaj še eno (1) leto od odprave napake. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca oz. dobavitelja povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t.i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec oz. dobavitelj napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca oz. dobavitelja z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca oz. dobavitelja od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca oz. dobavitelja iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine). Izvajalec oz. dobavitelj bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca oz. dobavitelja.

- Obveznosti pogodbenih strank

Izvajalec oz. dobavitelj se zavezuje, da bo izvedel svoje pogodbene obveznosti po pravilih stroke, v skladu z zahtevami in navodili naročnika in v dogovorjenem roku ter da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev ter pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode.

Izvajalec oz. dobavitelj jamči, da razpolaga z vso potrebno opremo, tehnologijo, kadrom, z namenom, da bodo storitve opravljane pravočasno ter kvalitetno.

Izvajalec oz. dobavitelj kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami izjavlja, da je natančno pregledal tehnični del dokumentacije naročnika, ki bo služila kot osnova za izvajanje storitev po tej pogodbi, da dokumentacija nima napak in pomanjkljivosti, ki bi jih lahko izvajalec oz. dobavitelj opazil.

Izvajalec oz. dobavitelj odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi napak in pomanjkljivosti pri izvedbi storitev ali kot posledica le-teh.

Izvajalec oz. dobavitelj se obvezuje:

- prevzete obveznosti izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno,

- prevzete dobave in montaže izvršiti v roku dogovorjenem po tej pogodbi,

- v garancijskem roku na lastne stroške odpraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti,

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- izvajati dela v pretežni meri v običajnem delovnem času in na način, ki ne bo povzročal prekomernih izpadov proizvodnje HE,

- ves čas izvajanja del skrbeti, da bo omogočen nemoten dostop investitorju Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS, d.o.o.) do vseh posluževalnih naprav na objektu in mu omogočiti izvajanje nadzora nad pravilnim izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti,

- organizirati območje izvajanja del in ves čas izvajanja del skrbeti za urejenost območja izvajanja del, ažurno označevati in zaščititi vse nevarnosti ter izvajati dela v skladu s programom varnostih ukrepov,

- ves čas izvajanja storitev sodelovati s predstavnikom naročnika in končnim investitorjem 
HESS, d.o.o.,

- upoštevati vse zahteve, ki bi izhajale iz koordinacije z investitorjem HESS, d.o.o. ali morebitnih posebnih Pisnih sporazumov (ki bi bili sprejeti v okviru predmetnega naročila med investitorjem HESS, d.o.o. in naročnikom HSE Invest d.o.o.),

- pri izvedbi storitev upoštevati Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in veljavni Varnostni načrt investitorja HESS, d.o.o., kakor tudi vse morebitne zahteve, Varnostna navodila in ukrepe glede varnosti in zdravja pri delu ter zaščite okolja, ki bi bile postavljene s strani investitorja HESS, d.o.o. v okviru predmetnega projekta,

- ob izvedbi storitev upoštevati veljavne predpise s področja varovanja okolja,

- ob montaži imeti na razpolago lastno varovalno opremo in kvalificirane montažerje (vodje del) za izvedbo storitev,

- izvajati dela ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu in ukrepov za varovanje premoženja,

- zaposlenim zagotavljati ustrezno zaščitno opremo, sredstva in osebno varovalno opremo ter upoštevati interne varovalne ukrepe investitorja HESS, d.o.o.

- ob zaključku del/storitev odstraniti ves nevgrajen, neuporaben in kakršenkoli drug material in opremo ter zapustiti objekt očiščen v predelu, kjer se je izvajala montaža,

- se odzvati v času garancije in zagotoviti servisno storitev v najkrajšem možnem času oz. v skladu z določili te pogodbe,

- da bo delno sodeloval in bil na razpolago pri odpravi pomanjkljivosti v poskusnem obratovanju posameznega agregata,

- kot zaupne varovati vse podatke (tudi morebitne osebne podatke), s katerimi se bo seznanil v času trajanja te pogodbe.

Če naročnik upravičeno dvomi, da izvajalec oz. dobavitelj dobav ne bo opravil v rokih, in da te ne bodo dosegale ustrezne kakovosti ali ne bo izpolnjeval drugih pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, je izvajalec oz. dobavitelj dolžan na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kakovost. V nasprotnem primeru bo naročnik uveljavljal odstop od pogodbe ter v pogodbi opredeljene pogodbene kazni.

Naročnik se obvezuje:

- tekoče obveščati izvajalca oz. dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- pravočasno izvesti plačila izstavljenih računov izvajalca oz. dobavitelja ,

- kot zaupne, varovati podatke, s katerimi se bo seznanil v času trajanja te pogodbe, saj je varstvo zaupnih podatkov obveznost obeh pogodbenih strank.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca oz. dobavitelja in mu dajati dodatna navodila.

- Pogodbeni roki

Stranki opredeljujeta naslednje roke za FAT in montažo opreme na objektu.

HE Arto - Blanca AG3:

- FAT omare do 31. 12. 2026, montaža na terenu HE Arto - Blanca do 28. 2. 2027

Za HE Arto - Blanca AG2:

- FAT omare do 30. 4. 2027, montaža na terenu HE Arto - Blanca do 30. 6. 2027

Za HE Arto - Blanca AG1:

- FAT omare do 31. 7. 2027, montaža na terenu HE Arto - Blanca do 31. 8. 2027

Za HE Krško AG3:

- FAT omare do 30. 9. 2027, montaža na terenu HE Krško do 30. 11. 2027

Za HE Krško AG2:

- FAT omare do 31. 12. 2027, montaža na terenu HE Krško do 31. 1. 2028

Za HE Krško AG1:

- FAT omare do 31. 12. 2027, montaža na terenu HE Krško do 30. 4. 2028.

Dodatne količine že predvidene opreme in nepredvideno opremo, katere ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v specifikaciji predračuna (Popis opreme z listo cen) in bo potrebna zaradi zagotovitve popolne funkcionalnosti sistema, bo dobavitelj dobavil najpozneje v roku 9 tednov od obvestitve naročnika.

Šteje se, da je izvajalec oz. dobavitelj izpolnil obvezo dobave po pogodbi, ko je dobavljena vsa oprema v skladu s pogodbenimi določili. Pogodba je še vedno v veljavi vse do izteka garancijskega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec oz. dobavitelj soglaša, da se izvedba projekta prilagodi hidrološkim razmeram ter upoštevajoč morebitne omejitve oziroma potencialne zahteve investitorja HESS, d.o.o. za prestavitev roka izvedbe.

Izvajalec oz. dobavitelj je z naročnikom dolžan uskladiti:

- dela, ki se ne izvajajo na objektu in zahtevajo prisotnost osebja Naročnika (FAT testiranja) - minimalno en teden pred izvedbo,

- dela na objektu, ki vplivajo na razpoložljivost agregata v daljšem časovnem obdobju (demontaža obstoječe opreme, montaža opreme, suhi in mokri zagonski preizkusi…) - minimalno dva tedna pred izvedbo.

Po uskladitvi bo naročnik to najavil investitorju HESS, d.o.o., ki bo potrdil termin izvedbe oziroma zahteval zamik ob upoštevanju hidroloških razmer ali morebitnih drugih okoliščin. Naročnik oz. investitor HESS, d.o.o. si pridržuje pravico, da sporoči morebitno spremembo termina izvedbe del 1 dan pred predvidenim pričetkom izvedbe del do 12.00.

- Prevzem - primopredaja

Prevzem oz primopredaja bo izvršena ločeno in pisno za vsak posamezni agregat  po uspešno izvedenem spuščanju v pogon oziroma SAT testiranjih, kjer bodo vključene vse stranke (tudi investitor HESS, d.o.o.) in predaji ustrezne dokumentacije za posamezni agregat ter opravljenm strokovnem pregledu dokumentacije. Po prevzemu bo naročnik izvajalcu oz. dobavitelju izstavil potrdilo o prevzemu za posamezni agregat (A1, A2 in A3) za HE Arto – Blanca in 
(A1, A2 in A3) za HE Krško ali primopredajni zapisnik. V potrdilu o prevzemu se navede datum dokončanja del in storitev v skladu s pogodbo (z izjemo manjših nedokončanih del, ki ne vplivajo na uporabo za predvideni namen) ter datum pričetka teka garancijskega roka.

Ob prevzemu je naročnik dolžan predmet skrbno pregledati. O morebitnih napakah mora naročnik pisno obvestiti izvajalca oz. dobavitelja: očitne napake nemudoma po prevzemu, skrite napake pa nemudoma po odkritju, in sicer najkasneje do izteka garancijskega roka oziroma njegovega morebitnega podaljšanja zaradi ugotovljene napake. Naročnik je dolžan zbrati dokazila o napaki in morebitni škodi ter jih predati izvajalcu oz. dobavitelju.

- Pogodbena kazen

V kolikor izvajalec oz. dobavitelj po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne dobavi oz. montira opreme v pogodbeno določenem roku, mora naročniku plačati pogodbeno kazen.

Izvajalec oz. dobavitelj je za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe. Pogodbeni stranki soglašata, da si naročnik pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni, tudi če je prevzel izpolnitev obveznosti potem, ko je izvajalec oz. dobavitelj prišel v zamudo.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca oz. dobavitelja za vsak zamujeni dan kazen v višini 0,5% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenega roka po tej pogodbi mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna ob upoštevanju skupnega števila dni zamude. Na obstoj pogodbene kazni ni potrebno predhodno izrecno opozoriti.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve oz. dobaviteljeve zamude obračuna tako, da mu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec oz. dobavitelj dolžan plačati v roku 8 dni od datuma izstavitve računa.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljene dobave do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu oz. dobavitelju. V primeru, da naročnik izvajalcu oz. dobavitelju ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca oz. dobavitelja do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca oz. dobavitelja z dobavo opreme nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve škode največ do višine pogodbene vrednosti.

Dobavitelj ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

- Varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov

Izvajalec oz. dobavitelj se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročniku, HSE Invest,družbam skupine HSE ali HESS, d.o.o. ali tretjim osebam lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda;

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom, investitorjem HESS, d.o.o. oz. družbami skupine HSE ali v zvezi z delom z naročnikom, z investitorjem HESS, d.o.o. oz. družbami skupine HSE oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. investitorjem HESS, d.o.o. oz. družbami skupine HSE, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost izvajalca oz. dobavitelja, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe, ter da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oz. uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Izvajalec oz. dobavitelj se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na njegovi strani sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca oz. dobavitelja.

- Garancija in garancijska doba

Izvajalec oz dobavitelj garantira, da bodo prevzeta dela opravljena tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom veljavnim za tovrstna dela. Izvajalec jamči, da bo pri dobavi in izvedbi uporabljal samo certificirano opremo ustrezne kakovosti in sodobne metode postopkov.

Garancijski rok za izvedene storitve in dobavljeno opremo znaša vsaj 24 mesecev in prične teči ločeno za vsak posamezni agregat z dnem podpisana terenu ter sklenitvi primopredajnega zapisnika oziroma potrdila o prevzemu posameznega agregata po uspešno končanih SAT testiranjih agregata na terenu..

Za vso vgrajeno opremo mora biti izdan garancijski list ali garancijska izjava iz katere je razvidno trajanje garancije ter datum pričetka in konca garancijskega obdobja opreme/omare vključene po posameznem agregatu.

Garancijska doba za posamezni agregat je vezana izključno na prevzem tega agregata in ne vpliva na tek garancijske dobe za druge agregate, ki bodo prevzeti kasneje ali ločeno. Izvajalec oz. dobavitelj mora za vsak prevzeti agregat zagotoviti ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s 7. členom te pogodbe.

V garancijskem roku je izvajalec oz. dobavitelj dolžan na lastne stroške odpraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. opremo zamenjati z novo istovrstno opremo. Izvajalec oz. dobavitelj je k odpravi pomanjkljivosti dolžan pristopiti takoj, ko je mogoče, in jih odpraviti nemudoma. Rok za odpravo napake se lahko podaljša le v primeru dokazila, da oprema, ki je predmet zamenjave, v navedenem roku ni dobavljiva.

Na opremi, kjer je bila napaka odpravljena oziroma je bila oprema zamenjana,ačne ponovno teči nov garancijski rok do zaključka preostale garancijske dobe ali se podaljša za eno (1) leto od odprave napake, kar je daljše.

Izvajalec oz. dobavitelj ne jamči za okvare, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali nezadostnega vzdrževanja s strani končnega investitorja (HESS, d.o.o.) ali naročnika.

Ob reklamaciji opreme se je izvajalec oz. dobavitelj dolžan v roku 24 ur po prejemu pisnega obvestila naročnika odzvati in sporočiti rok za dobavo nove opreme. Novo opremo, ki bo nadomestila okvarjeno, je treba na stroške izvajalca oz. dobavitelja zamenjati v najkrajšem možnem času.

Vsi stroški v zvezi s popravili v času garancijskega roka bremenijo izvajalca oz. dobavitelja.

- Odškodninska odgovornost izvajalca oz. dobavitelja

Odškodninska odgovornost izvajalca oz. dobavitelja je omejena na višino pogodbene cene in se uveljavlja glede na dejansko višino vsakega posameznega škodnega primera, vendar največ do višine pogodbene vrednosti za vse škodne primere skupaj.

Omejitve odškodninske odgovornosti iz prejšnjih odstavkov ne veljajo, če je izvajalec oz. dobavitelj škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. Omejitve veljajo tudi za njegove poddobavitelje, podizvajalce in zaposlene.

- Višja sila

Izvajalec oz. dobavitelj je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec oz. dobavitelj ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka te točke, je izvajalec oz. dobavitelj dolžan o nastopu in prenehanju navedenih okoliščin nemudoma, vendar najkasneje v 3 dneh pisno obvestiti naročnika.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka svojo škodo, ki je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Skladnost s pravili o nadzoru izvoza

Izvajalec oz. dobavitelj ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca oz. dobavitelja to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv izvajalca oz. dobavitelja slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika blaga, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali zanjo opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali zanjo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Materialne avtorske pravice

S prejemom plačila po tej pogodbi izvajalec oz. dobavitelj izključno prenaša na naročnika vse svoje materialne avtorske pravice na avtorskih delih po tej pogodbi enkrat za vselej in za vse primere.

Prenos po prvem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec oz. dobavitelj prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

Izvajalec oz. dobavitelj naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec oz. dobavitelj pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem členu, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec oz. dobavitelj in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca oz. dobavitelja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikov pogodbeni predstavnik po tej pogodbi je:

_______________

e-naslov:	_______________

telefon:		_______________

Naročnikov predstavnik je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo predmet te pogodbe. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem oz. dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalčev oz. dobaviteljev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je:

_______________

e-naslov:	_______________

telefon:		_______________

Izvajalčev oz. dobaviteljev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca oz. dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki pisno sporočiti.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava po drugem odstavku 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 121/21, 10/22, 74/22 - odl.US, 100/22 in 28/23 – v nadaljevanju: ZJN-3) s strani izvajalca oz. dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo postopal v skladu z 67. členom ZJN-3, hkrati lahko izvajalec oz. dobavitelj s predmetnim členom ZJN-3 in v tam opredeljenih rokih predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec oz. dobavitelj ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec oz. dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec oz. dobavitelj bo izvedel dobave, prevzete s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Ob izvajalcu oz. dobavitelju pri izvedbi stroritev sodeljujejo tudi podizvajalci.

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- izvajalec oz. dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

- izvajalec oz. dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik zavezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

Izvajalec oz. dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z ZJN-3, mora izvajalec oz. dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Odstop od pogodbe in sprememba pogodbe

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka.

Odpovedni rok prične teči od dneva, ko nasprotna stranka sprejme pisno odpoved pogodbe.

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko naročnik odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu oz. dobavitelju plačal le tiste storitve/dobave, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kakovostno nadaljevanje storitev/dobav s strani drugega izvajalca oz. dobavitelja. Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil dobavitelja in bo primoran poiskati novega izvajalca oz. dobavitelja, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca oz. dobavitelja po tej pogodbi.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih dobav, če izvajalec oz. dobavitelj naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih dobav in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega dobavitelja. Naročnik ima v vseh primerih tudi pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore, ki bi izvirali ali bili v zvezi s to pogodbo, reševati sporazumno.

V primeru, da po mirni poti ne razrešita nastalih nesoglasij, pa je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

- Poročanje o trajnosti

Pogodbena stranka se strinja, da lahko Naročnik zbira, obdeluje in razkriva podatke, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, za namene poročanja o trajnostnosti. Ti podatki se lahko posredujejo krovni družbi oz. končnemu investitorju (HESS, d.o.o.) za potrebe poročanja o trajnostnosti.

Pogodbena stranka se zavezuje, da bo Naročniku zagotovila vse potrebne podatke in informacije, ki jih Naročnik potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi s trajnostnostnim poročanjem. Zagotovljeni podatki morajo biti točni, popolni in posredovani pravočasno, v skladu z roki, dogovorjenimi v tej pogodbi ali na zahtevo Naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo zbrane podatke varoval kot zaupne v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti in jih uporabljal izključno za navedene namene.

- Zavarovanje del

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe za izvajanje dejavnosti sklenjeno zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo, ki bi utegnila nastati na premoženju naročnika in tretjih oseb v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (montaža na objektu) ter zaposlenim izvajalca ali naročnika, in sicer za zavarovalno vsoto najmanj 100.000,00 EUR. Izvajalec bo naročniku v 15 delovnih dneh po podpisu pogodbe dostavil kopijo zavarovalne police ali potrdilo o obstoju zavarovanja takšne odgovornosti.

- Višja sila

Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je le-to posledica višje sile.

Pod višjo silo se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po podpisu pogodbe, so bile nepredvidljive in jih ni bilo mogoče odvrniti ter jih sodna praksa priznava za višjo silo (npr.: potres, hurikani, tajfuni, vulkansko delovanje, vojna, revolucija, teroristični napadi, epidemija, moratorij, embargo, stavke s strani oseb, ki niso osebje izvajalca, drugih oseb zaposlenih pri izvajalcu ali osebja podizvajalcev izvajalca itd.). Če je izvedba del delno ali v celoti motena oz. preprečena, je izvajalec o tem dolžan takoj ustno obvestiti naročnika, v čim krajšem času pa tudi pisno, vendar ne kasneje kot v 3 dneh. Prav tako je izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika, ko se razmere normalizirajo. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile. Izvajalec mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

- Posebna določila

Vsa sporazumevanja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo opravljena v slovenskem jeziku.

Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tej točki. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

a)	Pogodba

b)	Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k njej

c)	Popis opreme z listo cen (Excel)

d)	Ponudba izvajalca oz. dobavitelja

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno določbo, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba postane veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

V kolikor se pogodba podpisuje elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, en (1) podpisan izvod pogodbe v elektronski obliki obstoji za vse pogodbene stranke.

Maribor,……………………….					…………………..…, dne ……….……

Podpis za in v imenu 						Podpis za in v imenu

naročnika:							izvajalca oz. dobavitelja:

…………………………						…………………………

mag. Jure Šimic,						(ime in priimek),

direktor								(naziv)

Priloge:

- priloga št. 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ter končna ponudba izvajalca oz. dobavitelja

- priloga št. 2: Lista podizvajalcev

OBRAZEC 8

PONUDBENI PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

Javno naročilo »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško«

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika):

____________________________________________________________________

PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA):

| Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško | Cena v EUR (brez DDV) |
| --- | --- |
| Ponudbena cena za dobavo in montažo šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško (v EUR brez DDV) |  |
| DDV (22 %) |  |
| Ponudbena cena za dobavo in montažo šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško (v EUR z DDV) |  |

Ponudbena cena zajema vse stroške dobave blaga in izvedbe storitev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba velja še najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb.

| KRAJ | ŽIG (v kolikor posluje z žigom) | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

OBRAZEC 9.1

ZAVEZUJOČA IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Se zavezujemo, da | (naziv in sedež ponudnika) |
| bomo naročniku |  |
|  | (naziv in sedež naročnika) |
| v primeru da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško« izjavljamo, da bomo predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spodnjim vzorcem in v skladu z ostalimi zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega naročila. |  |  |

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: ___________ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: ___________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ___________ (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA: ___________ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ___________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ___________ (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ___________ (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ___________ z dne ___________ (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je ___________ (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR: ___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________ (navede se SWIFT naslov garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ___________ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: ___________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant						(žig in podpis)

| KRAJ | ŽIG (v kolikor posluje z žigom) | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

OBRAZEC 9.2

ZAVEZUJOČA IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI  – BANČNA GARANCIJA

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Se zavezujemo, da | (naziv in sedež ponudnika) |
| bomo naročniku |  |
|  | (naziv in sedež naročnika) |

v okviru javnega naročila »Dobava in montaža šestih elektro omar digitalnega turbinskega regulatorja za HE Arto - Blanca in HE Krško« izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila., naročniku ob pogodbenem prevzemu izročili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s spodnjim vzorcem in v skladu z ostalimi zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega naročila.

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI  – BANČNA GARANCIJA

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: ___________ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: ___________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ___________ (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA: ___________ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ___________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ___________ (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ___________ (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ___________ z dne ___________ (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je ___________ (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR: ___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________ (navede se SWIFT naslov garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ___________ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti garancije v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: ___________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant						(žig in podpis)

| KRAJ | ŽIG (v kolikor posluje z žigom) | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami).