Naročnika:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

in

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o.

Celovška cesta 160

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: JHL-32/26

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Ljubljana, avgust 2026

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastil družb JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za:

Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Javno naročilo se, v delu Plovba in objekti za plovbo, izvaja v okviru programa ELENA v projektu, ki se imenuje »GREEN ENERGY PROGRAMME – LJUBLJANA REGION (GREEN REGION), Slovenia«, ki se sofinancira s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ponudnika, s katerim bosta naročnika sklenila ločeni pogodbi.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktor

l.r. Krištof Mlakar

- SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

  - Kratek opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava idejne zasnove projekta (v nadaljevanju tudi IZP), ki obsega:

- Plovba in objekti za plovbo (naročnik LPP, d.o.o.)

- Energetska izraba (naročnik Energetika Ljubljana, d.o.o.)

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in v Projektni nalogi za izdelavo strokovne podlage za potrebe izdelave idejne zasnove projekta plovnosti in energetske izrabe Ljubljanice (v nadaljevanju: projektna naloga). Sestavni del projekte naloge so nekatere že izdelane strokovne podlage in idejne zasnove projektov, ki so naštete v sami projektni nalogi. Ti dokumenti so ponudnikom dostopni na vpogled. Za vpogled v dokumentacijo ponudniki pošljejo zahtevo kontaktni osebi, g. Srečko Trunkelj, e-pošta: srecko.trunkelj@energetika.si.

Javno naročilo se oddaja kot celota; naročnik bo z izbranim ponudnikom, zaradi različnih virov financiranja, podpisal ločeni pogodbi za posamezni obseg izdelave IZP.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila.

Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

  - Podatki o naročniku

Naročnika javnega naročila sta:

- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi LPP d.o.o. ali LPP), ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,

- JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ali ENLJ), ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga in opredelitev postopka

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: OZ),

- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: GZ-1),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik predmet javnega naročila izvaja po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz te točke objavil na Portalu javnih naročil.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Rok in način oddaje ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je 17. 9. 2026 do 10:00 ure. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji, lahko ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 4. 9. 2026 do 10:00 ure.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan, ki je določen za oddajo ponudb in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Na javnem odpiranju ponudb bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« v sistemu e-JN. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba je zavezujoča in mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

  - Ponudbena cena

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudbe (Priloga 2). V ponudbenih cenah morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj. Morebitne popuste mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno. V ceno mora biti vključena tudi izdelava desetih (10) izvodov dokumentacije v pisni obliki in en (1) e-izvod (kot to izhaja iz vzorca pogodbe).

# Ponudnik mora izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene (na enoto mere) pa morajo biti podane v EUR brez DDV in navedene v do dveh decimalkah, oz. centih.

Ponudbena cena mora biti za ves čas trajanja pogodbe fiksna, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke. V primeru, da ponudnik za katero od postavk ne vnese cene na enoto mere ali vnese vrednost »0« (nič), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni ceni v EUR brez DDV oziroma da navedeno postavko ponuja brezplačno.

  - Jezik in denarna enota

Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača za slovenski jezik, ali navaden (neoverjen) prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Celovitost ponudbe, dopustnost ponudbe, pregled in ocenjevanje ponudb

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane oz. zahtevane storitve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (ponudba za celotno javno naročilo), pri čemer mora biti ponudba podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena oz. ostalih členih ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.

  - Variantna ponudba/opcijska ponudba

Naročnik ne dopušča predložitev variantnih in opcijskih ponudb in bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

  - Osnutek pogodbe

Posamezni naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ločeno za posamezni obseg izdelave IZP. Izbrani ponudnik bo k podpisu pogodb pozvan pisno. Javno naročilo se oddaja kot celota, vendar bo ponudnik, zaradi različnih virov financiranja, podpisal z vsakim naročnikom ločeni pogodbi. Pogodbo z izbranim ponudnikom podpiše zakoniti zastopnika naročnika. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. na podlagi odgovorov na vprašanja, objavljena na portalu JN, v kolikor bodo zadevala vsebino osnutka pogodbe).

  - Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Samostojna ponudba

Ponudnik lahko odda samostojno ponudbo. Ponudnik mora v ponudbi predložiti priloge v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;

- neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;

- pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija;

- nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti;

- vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti;

- določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine izvajalcev;

- opredelitev deležev in področje dela partnerjev;

- podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član);

- obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partner/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD (Priloga 3) za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi in naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

- Priloga 1 PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU,

- Obrazec 1 k Prilogi 1 PODATKI O SKUPNI (PARTNERSKI) PONUDBI in priložiti podpisan Pravni akt o skupni izvedbi naročila;

- Priloga 3/1 IZJAVA IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PONUDNIK/PARTNER.

V kolikor ponudnik ne oddaja skupne ponudbe, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na skupno ponudbo.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3. Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajajo razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce. Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za podizvajalce (izpolnjena in podpisana):

- Priloga 3/2 IZJAVA IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PODIZVAJALEC/SUBJEKT KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK,

- Priloga 3 ESPD,

- Priloga 4/1 UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO,

- Obrazec 1 k Prilogi 4/1 POOBLASTILO PONUDNIKA (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca/ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu),

- Obrazec 2 k Prilogi 4/1 SOGLASJE PODIZVAJALCEV (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika),

- SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU (med ponudnikom in posameznim podizvajalcem) (Obrazec 3 k Prilogi 4/1), v katerem mora opredeliti dela (vrsto, količino/delež - v %), ki jih bo opravljal podizvajalec,

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca v ponudbi.

Priloge se izpolnijo za vsakega od sodelujočih podizvajalcev v ponudbi ločeno.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila oz. v okviru ponudbe uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3.

Subjekt/i, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt mora/jo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajati razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na subjekte katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti. Ponudnik mora za vse navedene subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti, predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. zahtevano dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik:

- Priloga 3/2 IZJAVA IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PODIZVAJALEC/SUBJEKT KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK,

- Priloga 3 ESPD,

- Prilogo 4/2 SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK,

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene predmetnega javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.

Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. členom ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si ali na elektronski naslov kontaktne osebe, ki je navedena v Obvestilu o naročilu (Oddelek I: Javni naročnik), ki je objavljeno na Portalu javnih naročil.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v celoti ponuditi storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo, ter zahteve in pogoje naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 2. s priložitvijo izpolnjene in podpisane:

- priloge 3/1 (prilogo 3/1 mora v primeru skupne/partnerske ponudbe priložiti vsak izmed partnerjev)

- in tudi s prilogo 3/2 v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik;

- ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk razpisne dokumentacije ter iz priloga razpisne dokumentacije.

  - Splošno

Idejna zasnova projekta (v nadaljevanju tudi IZP) mora biti izdelana v obsegu prikaza tehnične in funkcionalne rešitve objektov plovne, energetske in okoljske infrastrukture:

- AMBROŽEV TRG

Izdelava tehnične rešitve splavnice na lokaciji ob Plečnikovi zapornici, vključno z režim obratovanja splavnice. Pri izdelavi tehnične rešitve je potrebno upoštevati že izdelano IZP Splavnica Ambrožev trg, načrt arhitekture, št. projekta 2023-198, verzija 2, Marec 2024, SCAPELAB IN d.o.o., ki postavlja robne pogoje umeščanja v prostor s stališča sprejemljivosti presoje HIA.

Obstoječa hidromehanska oprema Plečnikove zapornice je dotrajana in predvidena za zamenjavo. Investitor zamenjave je Direkcija RS za vode. Investicija je po dostopnih podatkih v fazi izdelave projektne rešitve. Obratovanje splavnice in zapornice bosta obratovalno povezani, kar bo potrebno upoštevati pri izdelavi obratovalnega režima splavnice.

Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije na Ambroževem trgu iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d..

- GRUBERJEV PREKOP

Izdelava tehnične rešitve nove zajezitve v Gruberjevem prekopu, vključno s splavnico, režimom obratovanja splavnice in malo hidroelektrarno s parametri iz že izdelane študije energetske izrabe na lokaciji pregrad.

Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije v Gruberjevem prekopu  iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d..

- SOTOČJE

Izdelava tehnične rešitve nove zajezitve za sotočjem Mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, vključno z malo hidroelektrarno s parametri iz že izdelane študije energetske izrabe na lokaciji pregrad.

Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije na sotočju mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d..

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v projektni nalogi, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Rok za izdelavo dokumentacije IZP

Rok za izdelavo IZP je:

- Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi - 6 (šest) mesecev od podpisa pogodbe.

- Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini – 9 (devet) mesecev od podpisa pogodbe.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - Splošno

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve, skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tem Poglavju 3 oziroma v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v Poglavju 3:

- z ESPD obrazcem (kot predhodno dokazilo) in

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske ponudbe, in/ali v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, priložiti vsak partner v ponudbi, ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.

- in s Prilogo 3/1 oz. s Prilogo 3/2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev

S Prilogo 3/1 ponudnik izjavlja, da je predmet ponudbe v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.

V primeru skupne/partnerske ponudbe mora Prilogo 3/1 priložiti tudi vsak partner v ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali v primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, mora Prilogo 3/2 priložiti vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.

- ter z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju tega poglavja.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v Poglavju 3. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

    - ESPD

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodno dokazilo, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji (ne glede na to ali je naročnik v ESPD obrazcu označil vse pogoje, ki jih zahteva v razpisni dokumentaciji), ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

Ponudnik:

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna ponudba (s partnerjem/ji), ponudba s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik:

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot ponudnika, ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v ponudbi).

    - Navodila za ESPD obrazec

Ponudnik (ostali subjekti v okviru ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudnik nato preko brezplačne spletne strani https://ejn.gov.si/espd/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Ponudnik nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, ponudnik pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato ponudnik začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k ponudbi.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu prvim, drugim in četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (prvi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB in nadaljnji) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju ponudnikov (partnerjev), podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje ponudnik, v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

V kolikor naročnik sam ne bo mogel preveriti (ne)obstoja zgoraj navedenih razlogov za izključitev, bo kandidata pozval na predložitev ustreznih dokazil. Kandidat bo moral v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:

- v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3; pooblastilo za preveritev gospodarskega subjekta in vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v kazenski evidenci ali

- v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3; izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- v zvezi z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3; potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi,

- v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3; izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država gospodarskega subjekta, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje ponudnik (in vsi ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v ponudbi) za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vnesejo/navedejo EMŠO:

- v Prilogo 1 (ponudnik/partner), Prilogo 4 (podizvajalci), Prilogo 5 (subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik) ali

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- na lastnem obrazcu.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

1. odstavek, b) točka 4. odstavka in 6. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazila:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal), vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti, ter v ponudbi priložiti zahtevana dokazila.

    - Ekonomska in finančna sposobnost

Naročnik zahteva sledeče ekonomske in finančne pogoje:

- Ponudnik mora imeti stabilno poslovanje, ter mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa.

- Ponudnikova bonitetna ocena mora biti SB6 ali boljša.

Zgoraj navedeni pogoji in dokazila veljajo za samostojnega ponudnika (v primeru samostojne ponudbe) ali vodilnega ponudnika (vodilnega partnerja) skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

Dokazila:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- obrazca S.BON-1 ali eS.BON ali S.BON-1/P, iz katerega je razvidna bonitetna ocena in razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega katerega koli računa

ali

- potrdil vseh bank, kjer imajo odprte račune, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa. Iz priloženih potrdil mora biti razvidna tudi bonitetna ocena ponudnika.

Ponudnik mora dokazilo (S.BON/potrdila vseh bank) pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Dokazilo je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od trideset (30) dni, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pridobljen najpozneje v trideset (30) dneh od roka za oddajo ponudb (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja).

    - Tehnična in strokovna sposobnost

V nadaljevanju navedene tehnične in strokovne pogoje oz. sposobnost/i lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (ob upoštevanju točke razpisne dokumentacije iz 1. poglavja, ki govori o uporabi zmogljivosti drugih subjektov), upoštevaje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal, vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Če bo drugi subjekt s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

      - Tehnični pogoji

Naročnike zahteve sledeče tehnične pogoje:

- Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

- Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.

Dokazila:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

      - Strokovna sposobnost

Kader (strokovnjaki), s katerimi ponudnik dokazuje pogoje in zahteve oz. sposobnost, bo moral predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

- Splošni pogoji in zahteve, ter poznavanje predmetne zakonodaje:

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki je izkušen, strokovno usposobljen in sposoben izvesti predmet javnega naročila, ki pozna področne zakonodaje in ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila.

Dokazila:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

- Posebni pogoji in zahteve:

Ponudnik mora imeti na razpolago naslednje kadre, ki bodo tudi dejanski izdelovalci idejne zasnove projekta:

- Odgovornega vodjo projekta s področja gradbene stroke, ki:

- je vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) – kot aktivni član, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje (npr. v primeru tujca – glejte opombo);

- izkazuje reference kot so navedene v nadaljevanju (opisane v točki 3.3.4.2. razpisne dokumentacije, podtočka A.).

- Projektanta - pooblaščenega inženirja s področja gradbene stroke (s področja hidrotehnike in s področja gradbenih konstrukcij), ki:

- je vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) – kot aktivni član, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje (npr. v primeru tujca – glejte opombo);

- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;

- izkazuje reference kot so navedene v nadaljevanju (opisane v točki 3.3.4.2 razpisne dokumentacije podtočka B.).

- po potrebi ostale (pooblaščene) strokovnjake ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bodo potrebni za izdelavo idejne zasnove projekta.

Prijavljeni kadri so lahko zaposleni pri ponudniku, partnerju (v primeru skupne ponudbe) ali podizvajalcu.

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, lahko v času izvajanja pogodbe zamenja nominirani kader samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja s strani naročnika in na podlagi utemeljenih razlogov s strani gospodarskega subjekta (npr. daljša bolniška odsotnost, prenehanje delovnega razmerja, ipd.). Ne glede na navedeno lahko naročnik v času izvajanja pogodbe zahteva zamenjavo imenovanega strokovnjaka v primeru neustreznega izvajanja del s strani posameznega strokovnjaka. Novo nominirani kader mora izpolnjevati enake pogoje in zahteve kot jih je posamezni kader/strokovnjak, ki ga nadomešča/zamenjuje.

Ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja naročniku, da bodo strokovnjaki/kader, ki so navedeni v ponudbi in je ponudnik z njihovim imenovanjem dokazal izpolnjevanje strokovne/kadrovske sposobnosti, tudi dejansko izvajali dela pri naročniku.

Opomba:

Za kader, ki še ni vpisan v imenik IZS (npr. tujci), ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s izpolnjeno in podpisano Prilogo 7, s katero se zavezuje, da bo najkasneje do predaje izdelanih dokumentov naročniku predložil ustrezno dokazilo o vpisu v imenik IZS kot pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom.

Dokazila:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- Izpolnjena in podpisana Priloga 6 STROKOVNA SPOSOBNOST.

Naročnik si pridržuje pravico pri IZS oziroma drugih pristojnih organizacijah preveriti dejansko stanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

    - REFERENCE

      - Reference - GOSPODARSKI SUBJEKT

- Projektna dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal:

- Vsaj 2 (dve) dokumentaciji (IDP ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID) za objekte rečne plovne infrastrukture - rekonstrukcije ali novogradnje splavnice.

Ponudnik mora navesti objekt, fazo projekta (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID).

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - projektna dokumentacija« (Priloga 7/1) s katero potrjuje, da je ponudnik (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

- Vsaj 2 (dve) dokumentaciji (IDP ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID) za objekte rečne energetske infrastrukture - rekonstrukcije ali novogradnje HE ali MHE.

Ponudnik mora navesti objekt, fazo projekta (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID).

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - projektna dokumentacija« (Priloga 7/2), s katero potrjuje, da je ponudnik (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

- Vizualizacija objekta - Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj eno (1) vizualizacijo objekta plovne ali energetske infrastrukture.

Ponudnik mora navesti objekt, fazo projekta (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID).

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference – Vizualizacija objekta« (Priloga 7/3) s katero potrjuje, da je ponudnik (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

      - Reference – STROKOVNJAKI (V PONUDBI PRIJAVLJEN KADER)

- Odgovorni vodja projekta

V ponudbi prijavljen odgovorni vodja projekta gradbene stroke - mora izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID) za objekte rečne plovne ali energetske infrastrukture - Rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - Odgovorni vodja projekta« (Priloga 8/1), s katero potrjuje, da je v ponudbi prijavljen odgovorni vodja projekta (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

- Pooblaščeni inženir – gradbene stroke s področja hidrotehnike

V ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir - gradbene stroke, mora izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 1 (eno) projektno dokumentacijo (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali  PID) za objekte rečne plovne ali energetske infrastrukture - rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - pooblaščeni inženir gradbene stroke« (Priloga 8/2), s katero potrjuje, da je v ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

- Pooblaščeni inženir – gradbene stroke s področja gradbenih konstrukcij

V ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir - gradbene stroke, mora izkazati, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 1 (eno) projektno dokumentacijo (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID) za objekte rečne plovne ali energetske infrastrukture - rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta.

Dokazila:

- Izpolnjena priloga »Reference - pooblaščeni inženir gradbene stroke« (Priloga 8/3), s katero potrjuje, da je v ponudbi prijavljen pooblaščeni inženir (kot dejanski izvajalec) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

Dodatno k točki 3.3.4.1. in 3.3.4.2. razpisne dokumentacije:

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (poleg zgoraj navedenega) o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik (kljub referenčnemu potrdilu) ne bo upošteval.

Gospodarskemu subjektu (s katerim se izkazuje reference) se bodo priznale reference le za tista dela (storitve), ki jih je neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedel sam, kot dejanski izvajalec del. Ponudnik se z oddajo svoje ponudbe strinja, da lahko naročnik pri končnemu naročniku (izdajatelju reference) preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Ponudnik/partner/podizvajalec ne more biti hkrati referenčni naročnik.

Zgoraj naveden/e referenčni/e pogoj/e lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt in/ali prijavljen kader (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve/dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti.

    - ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja oziroma ves čas veljavnosti pogodbe, urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami; GZ-1) oziroma skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami; ZAID), in sicer v  višini letne zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

V primeru, da se ponudniku oz. članu (partnerju) skupine ponudnikov letna zavarovalna vsota izčrpa pred iztekom posameznega leta, mora ponudnik oz. član (partner) skupine ponudnikov nemudoma skleniti novo tovrstno zavarovanje.

Če ima (tuji) ponudnik oz. član skupine ponudnikov zavarovano odgovornost za škodo v tujini, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Ostali sodelujoči gospodarski subjekti morajo imeti ves čas izpolnjevanja obveznosti na osnovi tega razpisa sklenjena zavarovanja (skladno s področno zakonodajo), v višini zavarovalne vsote, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela tega gospodarskega subjekta po tem razpisu glede na ponudbeno vrednost in višino zavarovalne vsote ponudnika oz. člana skupine ponudnikov. Vsebina sklenjenih zavarovanj mora pokrivati vsebino del, ki jih gospodarski subjekt izvaja.

Dokazila:

Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov mora predložiti izpolnjeno in podpisano Prilogo 10.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (kopije zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila) oz. pojasnila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Kopije zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila/potrdila/certifikate o sklenjenih zavarovanjih, bo moral ponudnik oz. član skupine ponudnikov predložiti najkasneje pred začetkom izvajanja pogodbe.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

    - Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Ponudnik lahko izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/3 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predloži že ob oddaji ponudbe. V kolikor ponudnik Priloge 3/3 ne bo priložil že v ponudbi, bo naročnik pozval izbrane ponudnike k predložitvi izpolnjene priloge pred sklenitvijo pogodbe.

Ponudnik izpolnjene obrazce naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu.

    - Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) ŠT. 833/2014

Naročnik bo na podlagi triindvajsetega odstavka 1. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini in Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine gospodarskih subjektov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

    - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji), vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil (velja za podizvajalca in subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), morajo potrditi, da so seznanjeni z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik).

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3 ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, pri čemer se šteje, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj,

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Splošno

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bianko menico z lastno menično izjavo. Menične Menična izjava mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv in mora biti izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Menična izjava, ki jo ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca menične izjave iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

  - Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od sklenitve pogodbe, predložiti naročniku podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje (skladno z zahtevami in vzorcem iz razpisne dokumentacije) v višini 10 % (deset odstotkov) končne pogodbene vrednosti (z DDV), ter z dobo veljavnosti do 30. 11. 2027.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 11).

- IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedeni merili. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.

Merili za ocenitev ponudb (izbiro ponudnika):

- Ponudbena cena v EUR brez DDV (Štc)	do 	85 točk

- Dodatna referenca ponudnika (Štr)		15 točk

SKUPAJ                                                             max.    100 točk

Štp (število doseženih točk ponudnika) = Štc + Štr

V kolikor bi dva ali več ponudnika/ov dosegla/o enako število točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno - ponudbena vrednost (Štc).

- Merilo »Ponudbena cena v EUR brez DDV« (Štc)  max. št. točk je 85

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

Štc = (PCn / PCp) x 85

Štc =  število točk, ki jih dobi ponudnik

PCn =  najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV izmed vseh ponudb

PCp =  ponudbena cena v EUR brez DDV primerjanega ponudnika

- Merilo »Dodatna referenca ponudnika« (Štr)  max. št. točk je 15

Ponudnik prejme 15 točk, če predloži eno (1) dodatno referenco oziroma v ponudbi izkaže, da je (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) v zadnjih 15 (petnajstih) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izdelal vsaj 1 (eno) projektno dokumentacijo (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID), ki je na isti lokaciji vključevala novogradnjo ali rekonstrukcijo vodne pregrade, splavnice in hidroenergetskega objekta.

Naročnik bo priznal reference, ki so nad obveznim pogojem iz tč. 3.3.4.1. razpisne dokumentacije (točkuje se dodatne referenčne posle).

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih zahtev v okviru merila na naslednji način:

- Izpolnjena Priloga »REFERENCA - MERILO« (Priloga 12), s katerim potrjuje, da je ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik ima pravico (velja za vsa merila) preveriti informacije, ki jih predložijo ponudniki, da se oceni, kako ponudba izpolnjuje merila za oddajo javnega naročila. V primeru dvoma bo naročnik preveril točnost informacij in dokazil, ki jih je glede meril za oddajo javnega naročila predložil ponudnik.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

  - Način in navodila za predložitev ponudbe

    - Splošno

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb le te ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

    - Format ponudbe

Ponudba mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami – žig oz. žigosanje ni potrebno). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi v Excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

    - Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe

Dostop do povezave (spletnega naslova) preko katerega ponudniki oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila, je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN v oddelku B (»B.5 Elektronska predložitev«).

    - Navodila ponudniku glede nalaganja ponudbene dokumentacije v sistemu e-JN

- Obrazec »Priloga 2«:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«  naloži izpolnjen obrazec »Priloga 2« (v "pdf" formatu/zapisu/datoteki). Obrazec »Priloga 2« se podpiše z oddajo ponudbe - elektronski podpis. Le-ta bo tudi dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.

- ESPD – Ponudnik/glavni partner:

Ponudnik (glavni partner) mora obrazec ESPD izpolniti ter ga v xml. formatu naložiti v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »DOKUMENTI«, del »ESPD-ponudnik« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Le-ta ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

- ESPD – Ostali sodelujoči«:

V primeru skupne ponudbe (s partnerji), uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora

ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči« v pdf. formatu ali v elektronski obliki naložiti izpolnjene in podpisane ESPD obrazce za vsakega od ostalih sodelujočih subjektov (partnerje iz skupine ponudnikov, podizvajalce in/ali ostale subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik). Ta ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

- Ostala ponudbena dokumentacija:

Ostalo ponudbeno dokumentacijo ponudnik naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Ostala ponudbena dokumentacija ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki v Prilogi 2 - naloženim v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ostalo ponudbeno dokumentacijo/priloge ponudnik naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da ustrezajo originalu.

Ponudnik mora priloge, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, predložiti na predpisanih obrazcih naročnika (razen kadar razpisna dokumentacija ne določa drugače), brez dodatnih pogojev. Popravljene napake morajo biti označene ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom, je navedena v nadaljevanju:

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji. V obrazec 1 k prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

| PODATKI O SKUPNI (PARTNERSKI) PONUDBI | Obrazec 1 k Prilogi 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v  Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«, v primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo. K Prilogi se priloži tudi podpisan pravni akt o skupni izvedbi naročila.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Le-ta bo tudi na voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.

| ESPD OBRAZEC | Priloga | 3 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik (oz. glavni partner v primeru skupne ponudbe) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo ponudbe) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Za vse v ponudbi navedene partnerje (v primeru skupne ponudbe), in/ali podizvajalce (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora ponudnik izpolnjene ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PONUDNIK/PARTNER | Priloga | 3/1 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik in vsak posamezni član/partner v primeru skupne ponudbe prilogo izpolnijo in podpišejo, ter naložijo v pdf. formatu v v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PODIZVAJALEC/SUBJEKT, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga | 3/2 |
| --- | --- | --- |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), prilogo izpolnijo in podpišejo, ter naložijo v pdf. formatu v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem in/ali ne bo uporabil zmogljivost drugega subjekta, priloge ni potrebno izpolniti.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga 3/3 |
| --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik, posamezni člani (partnerji) skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, prilogo izpolnijo in podpišejo, ter naložiti v pdf. formatu v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

V kolikor ponudnik namerava izvajati predmet javnega naročila s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno, podpisani in žigosano Prilogo 4/1 in Obrazec 3 k Prilogi 4/1 (sporazum o medsebojnem sodelovanju). Kadar namerava ponudnik izvajati predmet javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora k ponudbi priložiti Obrazec 1 k Prilogi 4/1 (pooblastilo ponudnika) in Obrazec 2 k Prilogi 4/1 (soglasje podizvajalcev).

Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe in v ponudbi niso navedeni kot podizvajalec/ci. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, priloge ni potrebno izpolni.

Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| FINANČNA SPOSOBNOST | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik za to stranjo priloži dokazila v skladu s tč. 3.3.2. razpisne dokumentacije in jih naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Priloga 7/1-7/3 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| REFERENCA - STROKOVNJAK | Priloga 8/1-8/3 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| VZOREC POGODBE | Priloga 9 |
| --- | --- |

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe (oz. s Prilogo 3/1) potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe, zato je k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 10 |
| --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti izjavo, s katero se zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja obveznosti po pogodbi predložili naročniku zavarovalne police vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izjavo je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI; ni potrebno prilagati v ponudbi | Priloga 11 |
| --- | --- |

V prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti naročniku.

Ponudnik z oddajo ponudbe (oz. s Prilogo 3/1) potrdi, da se strinja z vsebino oz. vzorcem finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

| REFERENCA - MERILO | Priloga 12 |
| --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje referenčne zahteve v okviru merila mora ponudnik predložiti izpolnjeno in podpisano prilogo.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU | Priloga 1 |
| --- | --- |

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv ponudnika/partnerja (firma) |  |  |  |  |  |  |
| Poslovni naslov |  |  |  |  |  |  |
| Matična in davčna številka ponudnika/partnerja |  |  |  |  |  |  |
| Transakcijski račun ponudnika/partnerja |  |  |  |  |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA/PARTNERJA |  |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne osebe (podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma) |  |  |  |  |  |  |
| Funkcija |  |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA/PARTNERJA |  |  |  |  |  |  |
| Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo) |  |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |  |  |  |  |
| Predstavnik/i ponudnika/partnerja, ki bo/do urejali izvajanje predmetne pogodbe/ okvirnega sporazuma (lahko je ista oseba) |  | Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. Kontaktna oseba pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. |  |  |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u |  | Ime in priimek |  | EMŠO |  |  |
| Ponudnik/partner je MSP* (označi): |  | - Da |  | - Ne |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen Prilogo 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe se k prilogi 1 priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

| PODATKI O SKUPNI (PARTNERSKI) PONUDBI | Obrazec 1 k Priloga 1 |
| --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno (partnersko) ponudbo morajo med drugim:

- obrazec Priloge 1 izpolniti in priložiti VSI ponudniki – partnerji.

- k Prilogi 1 priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije – glejte točko »Skupna ponudba« v Poglavju 1).

- priložiti Prilogo 3/1 za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

- priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

- priložiti z ostale priloge, dokazili itd., v kolikor/kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.

| Št. | Naziv vsakega partnerja v skupni ponudbi | Vloga: vodilni partner ali partner | Področje/vrsta del partnerjev | Okvirna opredelitev deležev (%) javnega naročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Opomba:

V kolikor ponudnik ne oddaja skupne (partnerske) ponudbe, priloge ni potrebno izpolniti.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| PONUDBA | Priloga | 2 |
| --- | --- | --- |

PONUDBA št.: __________________________ za javno naročilo št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- PONUDBENA VREDNOST

| PONUDBENI PREDRAČUN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| 1. | Plovba in objekti za plovbo | komplet | 1 |  |
| 2. | Energetska izraba | komplet | 1 |  |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudbe je zavezujoča in velja 4 (štiri) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik mora Prilogo 2 v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« !

| ESPD | Priloga 3 |
| --- | --- |

Ponudnik (oz. glavni partner v primeru skupne ponudbe) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo ponudbe) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »DOKUMENTI«, del »ESPD-ponudnik«.

Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za vse v ponudbi navedene partnerje (v primeru skupne ponudbe), in/ali podizvajalce (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora ponudnik ročno/fizično podpisane ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – PONUDNIK/PARTNER | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

- Ponudnik _____________________________________ (firma ponudnika), matična št. ____________________

- Partner _____________________________________ (firma partnerja), matična št. ____________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo naslednje izjave:

- IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. in 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njenih podtočkah.

- OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

IZJAVLJAMO, da:

- se strinjamo s pogoji, vsebino in vzorci finančnega/ih zavarovanj/a v Poglavju 4. razpisne dokumentacije, ter da bomo predložili naročniku finančna zavarovanja v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v prvem odstavku člena 5.K Uredbe (EU) ŠT. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe/okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe/okvirnega sporazuma in jo/ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- sprejemamo in izpolnjujemo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov – partnerji v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik« !

Za posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partnerja) ponudnik prilogo v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«!

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/SUBJEKTA KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK IN OSTALIH ZAHTEV/POGOJEV NAROČNIKA | Priloga | 3/2 |
| --- | --- | --- |

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

- Podizvajalec _____________________________________ (firma podizvajalca), matična št. ____________________

- Subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ______________________________ (firma subjekta), matična št. ____________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo naslednje izjave:

- IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo in izpolnjujemo vse pogoje in zahteve razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) predmetnega javnega naročila, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

IZJAVLJAMO, da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) se strinjamo in izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. in 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njenih podtočkah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVLJAMO, da v celoti izpolnjujemo pogoje in zahteve za ugotavljanje sposobnosti (pogoje za sodelovanje in da ne obstajajo razlogi za izključitev), ki so navedeni v Poglavju 4. razpisne dokumentacije oz. v vseh njenih podtočkah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

IZJAVLJAMO, DA:

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v prvem odstavku člena 5.K Uredbe (EU) ŠT. 833/2014  o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- sprejemamo in izpolnjujemo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis podizvajalca/subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše nominiran podizvajalec, če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.

- Ponudnik priloži ločeno izpolnjene izjave za vsakega od gospodarskih subjektov v ponudbi.

Ponudnik prilogo v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga 3/3 |
| --- | --- |

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (gospodarskega subjekta):

Firma gospodarskega subjekta: __________________________________________________________

Poslovni naslov in sedež gospodarskega subjekta: ___________________________________________

Občina sedeža gospodarskega subjekta: ___________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka gospodarskega subjekta oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: ____________________________________________

ID ZA DDV: _________________________________________________________________________

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, za javno naročilo št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice kot zakoniti zastopnik zgoraj navedenega gospodarskega subjekta prilagamo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Firma gospodarskega subjekta | Sedež | Matična številka* | Delež lastništva v % | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* Oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % | Tihi družbenik (DA / NE) | Če DA, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Firma gospodarskega subjekta | Sedež | Matična številka* | Delež lastništva v % | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* Oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________                                    _____________________________

(Kraj in datum)                                         Žig                      (Ime in priimek ter podpis

ponudnika /partnerja/podizvajalca)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Opomba: V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022 Komisije za preprečevanje korupcije, v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalca, s katerimi namerava izvajati predmet javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

| Javno naročilo: JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca/firma |  |  |
| Poslovni naslov (sedež) |  |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek | EMŠO |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (obligatorno manj kot 100%) |  |  |
| V skladu z 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite |  |
|  | DA | NE |
| Transakcijski račun podizvajalca in banka |  |  |

Zgoraj navedeni podizvajalec izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalca/e oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

Datum: ___________________

Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja: 		Ime in priimek ter podpis podizvajalca:

_______________________________				_______________________________

Žig: 								 Žig:

Opomba:  Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo  tega dela uporablja podizvajalčeve zmogljivosti, zato podizvajalcu ni potrebno izpolniti še priloge 6.

Navodilo: 	Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| POOBLASTILO PONUDNIKA | Obrazec 1 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik/partner: ______________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika (Označi!):

- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,

- JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

| Št. | NAZIV PODIZVAJALCA |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

__________________________                     Žig                             __________________________

(Kraj in datum)                                                                                (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Glavni izvajalec mora svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| SOGLASJE PODIZVAJALCA | Obrazec 2 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec:__________________________________________________________________________ ,

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnemu izvajalcu) / partnerju

________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

SOGLAŠAM,

da nam naročnik (označi!)

- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,

- JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.,

v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto ponudnika (izbranega izvajalca) / partnerja, poravna našo terjatev do ponudnika/partnerja v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik/partner in bodo priloga računov, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik/partner.

____________________________                     Žig                     _______________________________

Kraj in datum                                                                             Ime in priimek ter podpis podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU | Obrazec 3 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

SPORAZUM

O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

| SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Ponudnik v prilogi navede subjekte, katerih zmogljivost uporablja, v kolikor z njimi namerava izvajati predmet javnega naročila. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot subjekt.

| Javno naročilo: JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv subjekta (firma) |  |  |  |
| Poslovni naslov subjekta |  |  |  |
| Matična in davčna številka subjekta |  |  |  |
| Vsak del javnega naročila, za katerega namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila (obligatorno manj kot 100%) |  |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek |  | EMŠO |

Zgoraj navedeni subjekt izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

Datum: ___________________

Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja: 		Ime in priimek ter podpis subjekta:

_______________________________				_______________________________

Žig: 								 Žig:

Opomba:

Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Navodilo:

Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| FINANČNA SPOSOBNOST | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev iz točke 3.3.2. »Ekonomski in finančni položaj« razpisne dokumentacije, k ponudbi (v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«) priložiti ustrezno dokazilo (S.BON/potrdila vseh bank). Dokazilo je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od trideset (30) dni, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pridobljen najpozneje v trideset (30) dneh od roka za oddajo ponudb (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja).

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik _____________________________________________________________________________ ,

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice podajamo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije naslednja dokazila/reference za sledeči strokovni kader:

| Zap. št. | Ime in priimek | Št. let delov. izkušenj | Št. IZS* | Področje dela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Odgovorni vodja projekta |
|  |  |  |  | Pooblaščeni inženir gradbene stroke s področja hidrotehnike |
|  |  |  |  | Pooblaščeni inženir gradbene stroke s področja gradbenih konstrukcij |
| 5. |  |  |  |  |

S podpisom te izjave z vso odgovornostjo izjavljamo in se zavezujemo:

- da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z ustreznimi kadrom, ki je izkušen, strokovno usposobljen in sposoben izvesti predmet javnega naročila,

- da bomo za kader (velja za primer, ko kader še ni vpisan v imenik IZS), najkasneje do predaje izdelanih dokumentov naročniku predložil ustrezno dokazilo o vpisu v imenik IZS kot pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

V primeru, da zgoraj navedena oseba ni zaposlena pri ponudniku, mora ponudnik takšno osebo nominirati kot partnerja v okviru skupne ponudbe ali kot podizvajalca!

* Ponudnik mora navesti identifikacijsko številko ter pristojno poklicno zbornico.

* Za kader, ki še ni vpisan v imenik IZS (npr. tujci), vpis št. IZS ni potreben, saj v tem primeru ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s podpisano Prilogo 6.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Priloga 7/1a |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.1. REFERENCE - GOSPODARSKI SUBJEKT - A) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |  |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla (označi): |  | Glavni izvajalec / partner / podizvajalec |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): |  | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |  |
| Rekonstrukcija ali novogradnja splavnice |  |  |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |  |  |
| (kraj, datum) | žig |  | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |  |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Priloga 7/2 |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.1. REFERENCE - GOSPODARSKI SUBJEKT - A) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla (označi): | Glavni izvajalec / partner / podizvajalec |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Rekonstrukcija ali novogradnja HE ali MHE |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| REFERENCA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (VIZUALIZACIJA) | Priloga 7/3 |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.1. REFERENCE - GOSPODARSKI SUBJEKT - A) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |  |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla (označi): |  | Glavni izvajalec / partner / podizvajalec |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): |  | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |  |
| Vizualizacija objekta plovne ali energetske infrastrukture. |  |  |  |  |
| Objekt plovne ali energetske infrastrukture |  |  |  |  |
| (kraj, datum) | žig |  | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |  |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| REFERENCA - ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Priloga 8/1 |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.2. REFERENCE - STROKOVNJAKI - A) ODGOVORNI VODJA PROJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Ime in priimek odgovornega vodje projekta: |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| REFERENCA - POOBLAŠČENI INŽENIR GRADBENE STROKE | Priloga 8/2 |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.2. REFERENCE - STROKOVNJAK - B) POOBLAŠČENI INŽENIR S PODROČJA HIDROTEHNIKE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Ime in priimek pooblaščenega inženirja: |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| REFERENCA - POOBLAŠČENI INŽENIR GRADBENE STROKE | Priloga 8/3 |
| --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| 3.3.4.2. REFERENCE – STROKOVNJAK - B) POOBLAŠČENI INŽENIR S PODROČJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Ime in priimek pooblaščenega inženirja: |  |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID rekonstrukcije ali novogradnje vodne pregrade ali splavnice ali hidroenergetskega objekta. |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!

| VZOREC POGODBE LPP | Priloga | 9A |
| --- | --- | --- |

Št. javnega naročila: JHL-32/26

Št. pogodbe naročnika: _________

Št. pogodbe izvajalca:   _________

POGODBA

Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

ki jo skleneta

Naročnik:	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor dr. Rok Vihar

identifikacijska številka za DDV: SI 66742790

matična številka: 5222966000

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

Izvajalec:	_______________________________________________________________________, ki ga zastopa: ______________________________

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

Uvodne določbe in obdobje veljavnosti pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljubljana d.o.o. ali naročnik) in naročnika JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o. (v nadaljevanju: LPP d.o.o. ali naročnik) ter organizacijskega navodila JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave ____________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne _________ pod št. objave ________ z namenom sklenitve pogodbe,

- da je bilo za izdelavo idejne zasnove projekta izvedeno skupno javno naročilo za dva naročnika in dve funkcionalno povezani vsebini, to je plovba in objekti za plovbo, ki je predmet te pogodbe ter energetska izraba, ki je predmet pogodbe z drugim naročnikom,

- da naročnika po skupnem javnem naročilu, zaradi različnih virov financiranja, sklepata ločeni pogodbi, in sicer LPP, d.o.o. za izdelavo idejne zasnove projekta za plovbo in za objekte za plovbo ter Energetika Ljubljana, d.o.o. za izdelavo idejne zasnove projekta za energetsko izrabo, vendarle pa sta pogodbi vsebinsko povezani ter odvisni, zato bo potrebno izvedbo ter prevzem storitev rokovno in vsebinsko usklajevati,

- da je naročnik izvajalca izbral na podlagi meril, pogojev in zahtev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- da sta ponudba izvajalca št. __________ z dne _________ z vsemi prilogami (v nadaljevanju: ponudba) in razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, sestavni del pogodbe,

- da se idejna zasnova projekta izdeluje kot celota, zato je posamezna faza IZP uspešno zaključena, ko sta zaključeni obe fazi skupaj.

Pogodba se sklepa do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

Predmet pogodbe

- člen

Naročnik s pogodbo odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo izdelavo idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice za vsebino »plovba in objekti za plovbo«, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji, Projektni nalogi za izdelavo strokovne podlage za potrebe izdelave idejne zasnove projekta plovnosti in energetske izrabe Ljubljanice (v nadaljevanju: projektna naloga) ter v ponudbi izvajalca št. __________ z dne _________ (v nadaljevanju: ponudba), in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo (v nadaljevanju tudi: (pogodbena) dela in/ali storitev/ve in/ali izdelava IZP in/ali predmet pogodbe).

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa tveganja, ki bodo spremljala njeno izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, ter da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Storitve, ki so predmet pogodbe, morajo ustrezati veljavnim standardom. Izvajalec se obvezuje izvesti tudi vse ostale storitve, ki s pogodbo niso eksplicitno določene, so pa potrebne za pravilno in popolno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Morebitne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz izvajalčevih del, bo izvajalec ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok in kvaliteta izvajanja storitev po pogodbi.

Pogodbena vrednost

- člen

Pogodbena vrednost storitev po pogodbi je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca in znaša na dan sklenitve pogodbe v neto vrednosti:

| Naziv storitve | Enota mere | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Plovba in objekti za plovbo | kpl | 1 |  |

Pogodbena vrednost je v času veljavnosti pogodbe fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost se deli na dve fazi:

| Faza | Naziv storitve |
| --- | --- |
| 1. | Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini |

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški (kilometrina), usklajevalnimi sestanki, stroški izdelave pisnih poročil o izvedbi obveznosti, stroški potrošnega materiala, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj.

Plačilni pogoji in način obračunavanja

- člen

Izvajalec bo izstavil ločen specificiran račun za posamezno fazo v roku 5 (petih) dni po uspešno izvedeni posamezni fazi storitve.

Izvajalec bo po podpisu zapisnika o izvedeni 1. fazi izstavil račun v višini 60 % pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu pogodbe. Po podpisu zapisnika o izvedeni 2. fazi izvajalec izstavi račun v višini preostanka, to je 40 % pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu pogodbe.

Posamezna faza se šteje za uspešno izvedeno s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik o izvedeni posamezni fazi je podlaga in pogoj za izstavitev računa za posamezno fazo in priloga k posameznemu računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilni podatki.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Podizvajalci

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

| Naziv podizvajalca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Delež (%) v podizvajanju |  |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav/storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/dela, ki so neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI      / se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev/del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente novih podizvajalcev v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-3, ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Pogodbeni rok

- člen

Rok za dokončanje vseh del po pogodbi je 9 (devet) mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe.

Pogodbena dela se bodo izvajala v dveh fazah:

| Faza | Naziv storitve | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi | T0 + 6 mesecev |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini | T0 + 9 mesecev |

T0 – datum podpisa pogodbe

Rok za dokončanje 1. faze je instrukcijske narave.

Roki za izvedbo storitev se lahko podaljšajo le v primeru pisnega soglasja naročnika v sledečih primerih:

- v primeru sprememb že potrjene dokumentacije, ki so bile izvedene na željo naročnika in je le-ta to tudi pisno potrdil,

- če nastopijo dogodki, ki štejejo za višjo silo v skladu s 23. členom pogodbe,

- zaradi zamud del pri naročniku ali njegovih drugih izvajalcih ali osebah, povezanih z naročnikom,

- zaradi morebitnih ukrepov in zahtev upravnih organov.

V primeru podaljšanja rokov se stranki dogovorita o novem roku in za ta namen skleneta aneks k tej pogodbi.

Prevzem posameznih faz in kvaliteta opravljenih storitev

- člen

Posamezno fazo po tej pogodbi bosta pogodbeni strani prevzela s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Reklamacije na kakovost opravljenih storitev se rešujejo sporazumno. Če naročnik ugotovi, da opravljena storitev ne ustreza zahtevani kakovosti, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma ponovno izvesti oziroma odpraviti napake sicer odgovarja za celotno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem pogodbe oziroma v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz 16. člena pogodbe), kjer se bo določil tudi rok za odpravo napak.

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v primernem roku, ali če ne izvaja njegovih obveznosti po tej pogodbi ali jih izvaja nepravilno, ali jih ne izvaja pravočasno, je to razlog za odpoved pogodbe po 19. členu te pogodbe.

Obveznosti pogodbenih strank

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati z dolžno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- poskrbeti, da so storitve po pogodbi izvedene in dokumentirane po veljavnih predpisih, standardih in normativih;

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi in obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

- upoštevati naročnikova navodila in zahteve, ter sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik, ter sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec v celoti odgovarja za delo podizvajalcev ter za delo subjektov, katerih zmogljivosti namerava uporabiti izvajalec, kot da bi delo opravil sam.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po pogodbi;

- zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev iz pogodbe;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izvajalec izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi.

Projektna dokumentacija

- člen

Izvajalec mora naročniku predati projektno dokumentacijo:

- v 10 (desetih) natisnjenih izvodih,

- v elektronski obliki odprtega formata z možnostjo iskanja besedila na USB ključku, (pričakovani formati dokumentacije v elektronski obliki so: *.doc,*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.dxf, *.dwg).

Vsa predana pisna dokumentacija ne sme nositi znaka avtorske zaščite (copyright) oziroma vsebinsko enakovrednega teksta (določila) in postane last naročnika, ki lahko z njo prosto razpolaga, kot to urejajo določila 25. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

- člen

Izvajalec mora najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe, predložiti naročniku podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, skladno z zahtevami in vzorcem iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v skupni višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ________ EUR, ter z dobo veljavnosti (najmanj) do vključno 30. 11. 2027.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

V primeru, da naročnik delno ali v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe ne odstopi, je izvajalec dolžan v roku petih (5) dni priskrbeti novo bianco menico oziroma novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in v trajanju iz prvega odstavka tega člena.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenih rokih iz 8. člena pogodbe, ter zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 23. členu pogodbe ali ne nastopijo okoliščine iz četrtega odstavka 8. člena pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen za zamudo roka, in sicer v višini 0,25 % (nič cela petindvajset odstotka) pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti (brez DDV).

V kolikor kazen za zamudo po prejšnjem odstavku tega člena doseže 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti (brez DDV), je naročnik upravičen do dogovorjene pogodbene kazni, poleg tega pa lahko odstopi od pogodbe in unovči celotno finančno zavarovanje, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik za obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi račun s plačilnim rokom 8 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec naročniku dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova tega računa pobota pri plačilu kateregakoli izvajalčevega računa po tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Predstavniki pogodbenih strank

- člen

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe pri naročniku, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe pri izvajalcu, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik v imenu naročnika oziroma izvajalca izvaja vse ukrepe v zvezi s storitvami po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta se dolžna medsebojno obvestiti o zamenjavi predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. V navedenem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Zavarovanje odgovornosti

- člen

Izvajalec mora imeti za čas veljavnosti te pogodbe, obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Sestavni deli pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. JHL-32/26 (z vsemi njenimi prilogami),

- ponudba izvajalca št. ___ z dne __, katere sestavni del je končna ponudba izvajalca št. ___ z dne ___;

- projektna naloga,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Odstop in odpoved pogodbe

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe po predhodnem opozorilu brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, jih ne izpolnjuje pravočasno in/ali na dogovorjen način, kot tudi v drugih primerih in na način, kot to določa zakon ali ta pogodba. Izvajalec je v primeru odstopa dolžan naročniku povrniti tudi morebitno nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti celotno finančno zavarovanje. O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko poslano po pošti ali s povratnico. Odstop učinkuje z dnem prejema.

Izvajalec ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet pogodbe, naročnik lahko nemudoma odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko z obrazloženim obvestilom, poslanim nasprotni stranki, odpove pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbene stranke in pod pogojem, da so med strankama pogodbe poravnane vse obveznosti.

Razvezni pogoj

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

Višja sila

- člen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katerekoli pogodbene stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki bosta pogodbo kot tudi vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Poslovno skrivnost sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za sami sebe.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije

- člen

Ob primopredaji projektne dokumentacije izvajalec na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve, zadrži pa moralne avtorske pravice, brez soglasja izvajalca in brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme naročnik, je last naročnika. Vse posege v objektu v življenjski dobi objekta ter morebiten prenos na tretjo osebo sme naročnik izvajati brez pridobivanja soglasja izvajalcev posameznih delov projektne dokumentacije.

Prenos pravic in obveznosti

- člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku oziroma organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Splošni pogoji informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana

- člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju pogodbe upoštevati splošne pogoje informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana:

- predmet naročila oziroma ponudbe mora biti skladen z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovan tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih storitev;

- izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet pogodbe.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani, pri čemer je med strankama dogovorjena uporaba prava Republike Slovenije.

Ostale določbe

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

- člen

Spremembe ali dopolnitve pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 14. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec, v skladu s 14. členom pogodbe, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

_________________, dne ______________	Ljubljana, dne ______________

Izvajalec: 	Naročnik:

____________________________________ 	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI
	POTNIŠKI PROMET d.o.o.

Direktor:	Direktor:

____________________________________	dr. Rok Vihar

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudba izvajalca št. _______ z dne ________ ;

- Priloga št. 2: Projektna naloga.

| VZOREC POGODBE ENLJ | Priloga | 9B |
| --- | --- | --- |

Št. javnega naročila: JHL-32/26

Št. pogodbe naročnika: ENLJ-SIR-331/25

Št. pogodbe izvajalca:   _________

POGODBA

Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

ki jo skleneta

Naročnik:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

matična številka: 5226406000

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

Izvajalec:	_______________________________________________________________________, ki ga zastopa: ______________________________

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

Uvodne določbe in obdobje veljavnosti pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljubljana d.o.o. ali naročnik) in naročnika JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o. (v nadaljevanju: LPP d.o.o. ali naročnik) ter organizacijskega navodila JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave ____________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne _________ pod št. objave ________ z namenom sklenitve pogodbe,

- da je bilo za izdelavo idejne zasnove projekta izvedeno skupno javno naročilo za dva naročnika in dve funkcionalno povezani vsebini, to je energetska izraba, ki je predmet te pogodbe in plovba in objekti za plovbo, ki je predmet pogodbe z drugim naročnikom ,

- da naročnika po skupnem javnem naročilu, zaradi različnih virov financiranja, sklepata ločeni pogodbi, in sicer LPP, d.o.o. za izdelavo idejne zasnove projekta za plovbo in za objekte za plovbo ter Energetika Ljubljana, d.o.o. za izdelavo idejne zasnove projekta za energetsko izrabo, vendarle pa sta pogodbi vsebinsko povezani ter odvisni, zato bo potrebno izvedbo ter prevzem storitev rokovno in vsebinsko usklajevati,

- da je naročnik izvajalca izbral na podlagi meril, pogojev in zahtev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- da sta ponudba izvajalca št. __________ z dne _________ z vsemi prilogami (v nadaljevanju: ponudba) in razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, sestavni del pogodbe,

- da se idejna zasnova projekta izdeluje kot celota, zato je posamezna faza IZP uspešno zaključena, ko sta zaključeni obe fazi skupaj.

Pogodba se sklepa do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

Predmet pogodbe

- člen

Naročnik s pogodbo odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo izdelavo idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice za »energetska izraba«, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji, Projektni nalogi za izdelavo strokovne podlage za potrebe izdelave idejne zasnove projekta plovnosti in energetske izrabe Ljubljanice (v nadaljevanju: projektna naloga) ter v ponudbi izvajalca št. ___________ z dne _________ (v nadaljevanju: ponudba), in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo (v nadaljevanju tudi: (pogodbena) dela in/ali storitev/ve in/ali izdelava IZP in/ali predmet pogodbe).

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa tveganja, ki bodo spremljala njeno izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, ter da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Storitve, ki so predmet pogodbe, morajo ustrezati veljavnim standardom. Izvajalec se obvezuje izvesti tudi vse ostale storitve, ki s pogodbo niso eksplicitno določene, so pa potrebne za pravilno in popolno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Morebitne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz izvajalčevih del, bo izvajalec ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok in kvaliteta izvajanja storitev po pogodbi.

Pogodbena vrednost

- člen

Pogodbena vrednost storitev je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca in znaša na dan sklenitve pogodbe v neto vrednosti:

| Naziv storitve | Enota mere | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetska izraba | kpl | 1 |  |

Pogodbena vrednost je v času veljavnosti pogodbe fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost se deli na dve fazi:

| Faza | Naziv storitve |
| --- | --- |
| 1. | Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini |

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški (kilometrina), usklajevalni sestanki, stroški izdelave pisnih poročil o izvedbi obveznosti, stroški potrošnega materiala, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj.

Plačilni pogoji in način obračunavanja

- člen

Izvajalec bo izstavil ločen specificiran račun za posamezno fazo v roku 5 (petih) dni po uspešno izvedeni posamezni fazi storitve.

Izvajalec bo po podpisu zapisnika o izvedeni 1. fazi izstavil račun v višini 60 % pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu pogodbe. Po podpisu zapisnika o izvedeni 2. fazi izvajalec izstavi račun v višini preostanka, to je 40 % pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu pogodbe.

Posamezna faza se šteje za uspešno izvedeno s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik o izvedeni posamezni fazi je podlaga in pogoj za izstavitev računa za posamezno fazo in priloga k posameznemu računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilni podatki.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Podizvajalci

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

| Naziv podizvajalca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Delež (%) v podizvajanju |  |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav/storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/dela, ki so neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI      / se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev/del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih

podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente novih podizvajalcev v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-3, ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev/del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Pogodbeni rok

- člen

Rok za dokončanje vseh del po pogodbi je 9 (devet) mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe.

Pogodbena dela se bodo izvajala v dveh fazah:

| Faza | Naziv storitve | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi | T0 + 6 mesecev |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini | T0 + 9 mesecev |

T0 – datum podpisa pogodbe

Rok za dokončanje 1. faze je instrukcijske narave.

Roki za izvedbo storitev se lahko podaljšajo le v primeru pisnega soglasja naročnika v sledečih primerih:

- v primeru sprememb že potrjene dokumentacije, ki so bile izvedene na željo naročnika in je le-ta to tudi pisno potrdil,

- če nastopijo dogodki, ki štejejo za višjo silo v skladu s 23. členom pogodbe,

- zaradi zamud del pri naročniku ali njegovih drugih izvajalcih ali osebah, povezanih z naročnikom,

- zaradi morebitnih ukrepov in zahtev upravnih organov.

V primeru podaljšanja rokov se stranki dogovorita o novem roku in za ta namen skleneta aneks k tej pogodbi.

Prevzem posameznih faz in kvaliteta opravljenih storitev

- člen

Posamezno fazo po tej pogodbi bosta pogodbeni strani prevzela s podpisom zapisnika o izvedeni posamezni fazi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Reklamacije na kakovost opravljenih storitev se rešujejo sporazumno. Če naročnik ugotovi, da opravljena storitev ne ustreza zahtevani kakovosti, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma ponovno izvesti oziroma odpraviti napake sicer odgovarja za celotno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem pogodbe oziroma v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz 16. člena pogodbe), kjer bo določil tudi rok za odpravo napak.

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v primernem roku, ali če ne izvaja njegovih obveznosti po tej pogodbi ali jih izvaja nepravilno, ali jih ne izvaja pravočasno, je to razlog za odpoved pogodbe po 19. členu te pogodbe.

Obveznosti pogodbenih strank

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati z dolžno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- poskrbeti, da so storitve po pogodbi izvedene in dokumentirane po veljavnih predpisih, standardih in normativih;

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi in obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

- upoštevati naročnikova navodila in zahteve, ter sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik, ter sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec v celoti odgovarja za delo podizvajalcev ter za delo subjektov, katerih zmogljivosti namerava uporabiti izvajalec, kot da bi delo opravil sam.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po pogodbi;

- zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev iz pogodbe;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izvajalec izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi.

Projektna dokumentacija

- člen

Izvajalec mora naročniku predati projektno dokumentacijo:

- v 10 (desetih) natisnjenih izvodih,

- v elektronski obliki odprtega formata z možnostjo iskanja besedila na USB ključku, (pričakovani formati dokumentacije v elektronski obliki so: *.doc,*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.dxf, *.dwg).

Vsa predana pisna dokumentacija ne sme nositi znaka avtorske zaščite (copyright) oziroma vsebinsko enakovrednega teksta (določila) in postane last naročnika, ki lahko z njo prosto razpolaga, kot to urejajo določila 25. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

- člen

Izvajalec mora najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe, predložiti naročniku podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, skladno z zahtevami in vzorcem iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v skupni višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ________ EUR, ter z dobo veljavnosti (najmanj) do vključno 30. 11. 2027.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

V primeru, da naročnik delno ali v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe ne odstopi, je izvajalec dolžan v roku petih (5) dni priskrbeti novo bianco menico oziroma novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in v trajanju iz prvega odstavka tega člena.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenih rokih iz 8. člena pogodbe, ter zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 23. členu pogodbe ali ne nastopijo okoliščine iz četrtega odstavka 8. člena pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen za zamudo roka, in sicer v višini 0,25 % (nič cela petindvajset odstotka) pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti (brez DDV).

V kolikor kazen za zamudo po prejšnjem odstavku tega člena doseže 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti (brez DDV), je naročnik upravičen do dogovorjene pogodbene kazni, poleg tega pa lahko odstopi od pogodbe in unovči celotno finančno zavarovanje, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik za obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi račun, izvajalec pa se izrecno strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova tega računa pobota pri plačilu kateregakoli izvajalčevega računa po tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Predstavniki pogodbenih strank

- člen

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe pri naročniku, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe pri izvajalcu, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je:

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje

- g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik v imenu naročnika oziroma izvajalca izvaja vse ukrepe v zvezi s storitvami po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta se dolžna medsebojno obvestiti o zamenjavi predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. V navedenem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Zavarovanje odgovornosti

- člen

Izvajalec mora imeti za čas veljavnosti te pogodbe, obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Sestavni deli pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. JHL-32/26 (z vsemi njenimi prilogami),

- ponudba izvajalca št. ___ z dne __, katere sestavni del je končna ponudba izvajalca št. ___ z dne ___;

- projektna naloga,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Odstop in odpoved pogodbe

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe po predhodnem opozorilu brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, jih ne izpolnjuje pravočasno in/ali na dogovorjen način, kot tudi v drugih primerih in na način, kot to določa zakon ali ta pogodba. Izvajalec je v primeru odstopa dolžan naročniku povrniti tudi morebitno nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti celotno finančno zavarovanje. O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko poslano po pošti ali s povratnico. Odstop učinkuje z dnem prejema.

Izvajalec ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet pogodbe, naročnik lahko nemudoma odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko z obrazloženim obvestilom, poslanim nasprotni stranki, odpove pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbene stranke in pod pogojem, da so med strankama pogodbe poravnane vse obveznosti.

Razvezni pogoj

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

Višja sila

- člen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katerekoli pogodbene stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki bosta pogodbo kot tudi vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Poslovno skrivnost sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za sami sebe.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije

- člen

Ob primopredaji projektne dokumentacije izvajalec na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve, zadrži pa moralne avtorske pravice, brez soglasja izvajalca in brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme naročnik, je last naročnika. Vse posege v objektu v življenjski dobi objekta ter morebiten prenos na tretjo osebo sme naročnik izvajati brez pridobivanja soglasja izvajalcev posameznih delov projektne dokumentacije.

Prenos pravic in obveznosti

- člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku oziroma organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Splošni pogoji informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana

- člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju pogodbe upoštevati splošne pogoje informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana:

- predmet naročila oziroma ponudbe mora biti skladen z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovan tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih storitev;

- izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet pogodbe.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani, pri čemer je med strankama dogovorjena uporaba prava Republike Slovenije.

Ostale določbe

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

- člen

Spremembe ali dopolnitve pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 14. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec, v skladu s 14. členom pogodbe, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

_________________, dne ______________	Ljubljana, dne ______________

Izvajalec: 	Naročnik:

____________________________________ 	JAVNO PODJETJE 
	ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:	Direktor:

____________________________________	Samo Lozej

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudba izvajalca št. _______ z dne ________ ;

- Priloga št. 2: Projektna naloga.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga | 10 |
| --- | --- | --- |

Kot ponudnik: ___________________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice z vso odgovornostjo izjavljamo, da bomo pred začetkom izvajanja obveznosti po pogodbi predložili naročniku (kopije) zavarovalne police oz. potrdila o sklenjenih zavarovanjih ali druga ustrezna dokazila/potrdila/certifikate o sklenjenih zavarovanjih vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami tč. 3.2.4. Zavarovanje odgovornosti ponudnika.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:  Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi | Priloga | 11 |
| --- | --- | --- |

VZOREC

___________________

_____________________________________________________		        (kraj in datum)

(izdajatelj menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu s pogodbo št. _______ z dne _______ za ___________________________________ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom ___________________________________________(upravičenec) in ___________________________________________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti _________________________________________________ (predmet pogodbe) v skupni pogodbeni vrednosti ________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mi kot izvajalec izdajamo eno (1) bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

______________________________________________________________________________

(Ime in priimek)	(Funkcija zastopnika)	(Podpis)

______________________________________________________________________________

(Ime in priimek)	(Funkcija zastopnika)	(Podpis)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ________________________, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini, ceni in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico do skupne vrednosti _____________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo ______________________, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ____________________________________________________ ______________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ____________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da _________________, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: bianko menica

Izdajatelj menice:

(žig in podpisi)

| REFERENCA - MERILO | Priloga | 12 |
| --- | --- | --- |

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

JHL-32/26 Izdelava idejne zasnove projekta - Vzpostavitev krožne plovne poti na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice

Izvajalec referenčnega dela  (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

______________________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi morebitnega poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| REFERENCA MERILO - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (ponudnik oz. partner/podizvajalec) |  |  |
| Izvajalec referenčnega dela (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Vloga izvajalca referenčnega posla (označi): | Glavni izvajalec / partner / podizvajalec |  |
| Podatki o plačniku del (izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontakt naročnika/izdajatelja reference - telefonska številka/elektronska pošta: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izdelave projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ________________ (mesec in leto) do ________________ (mesec in leto) |  |
| Dokumentacija (IDZ ali IZP ali PGD ali PZR ali PZI ali PID), ki je na isti lokaciji vključevala vodno pregrado, splavnico in hidroenergetski objekt |  |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE (končni naročnik oz. investitor)!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:  Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu!