II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

## 1. OZNAKA, PREDMET IN ROK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Oznaka naročila: 			JNMV-016-2026-S

Predmet javnega naročila:  	STORITVE NADZORA NOTRANJE OPREME ZA

PROJEKT CENTER URBANEGA DOGAJANJA

Obseg in vsebina javnega naročila za dobavo in montažo opreme ter posledično tudi predmetnega javnega naročila za storitve nadzora notranje opreme za projekt Center urbanega dogajanja sta razvidna iz projektne dokumentacije PZI »Center urbanega dogajanja oprema in tehnološka oprema kuhinje«, št. 360/23, Kombinat d.o.o., Ljubljana, popisa opreme, vzorca pogodbe in ostalih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Nadzornik bo v okviru pogodbenih obveznosti izvajal strokovni nadzor nad dobavo, izvedbo in montažo notranje opreme za projekt Center urbanega dogajanja ter zagotavljal, da se dela izvajajo skladno s projektno dokumentacijo, popisi del, tehničnimi specifikacijami, ponudbeno dokumentacijo, pogodbenimi določili, veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke. Nadzornik notranje opreme bo v okviru pogodbenih obveznosti opravljal zlasti naslednje storitve:

- pregled projektne, tehnične in druge dokumentacije, ki se nanaša na notranjo opremo, pred začetkom izvedbe;

- pregled in preverjanje skladnosti predlaganih materialov, izdelkov, elementov in opreme s projektno dokumentacijo, popisi, tehničnimi specifikacijami in pogodbenimi zahtevami;

- spremljanje dobave notranje opreme ter preverjanje količin, dimenzij, materialov, barv, obdelav, kakovosti in drugih zahtevanih lastnosti opreme;

- strokovni nadzor nad izvedbo in montažo notranje opreme na objektu;

- preverjanje pravilnosti izvedbe posameznih elementov notranje opreme glede na projektno dokumentacijo, detajle, načrte in potrjene vzorce;

- preverjanje kakovosti vgrajenih materialov in izdelkov ter zahtevati ustrezna dokazila o njihovi kakovosti, skladnosti in izvoru, kadar je to zahtevano;

- spremljanje odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, napak in odstopanj ter preverjanje njihove odprave;

- opozarjanje naročnika in izvajalca na ugotovljena odstopanja od projektne dokumentacije, pogodbenih zahtev ali pravil stroke ter predlaganje ustreznih ukrepov;

- sodelovanje pri reševanju tehničnih vprašanj in usklajevanju detajlov, ki nastanejo v času izvedbe notranje opreme;

- sodelovanje pri obravnavi in potrjevanju vzorcev materialov, barv, finalnih obdelav, opreme in drugih elementov interierja;

- preverjanje dejansko izvedenih količin in izvedenih del za potrebe potrjevanja obračunov oziroma situacij izvajalca;

- pregled in strokovna kontrola obračunskih situacij izvajalca notranje opreme ter preverjanje njihove skladnosti z dejansko izvedenimi deli;

- sodelovanje pri usklajevanju terminskega načrta dobave in montaže notranje opreme z izvedbo GOI del in drugimi deli na objektu;

- sprotno usklajevanje z nadzornikom GOI del, izvajalcem GOI del, izvajalcem notranje opreme, projektantom ter drugimi udeleženci pri izvedbi projekta;

- spremljanje medsebojne usklajenosti notranje opreme z izvedenimi GOI deli, instalacijami, finalnimi oblogami, elektroinštalacijami, strojno opremo in drugimi elementi objekta;

- opozarjanje na morebitne kolizije med notranjo opremo in drugimi deli oziroma sistemi objekta ter sodelovanje pri njihovem pravočasnem reševanju;

- sodelovanje na rednih in izrednih koordinacijskih sestankih, ogledih objekta in drugih sestankih, povezanih z izvedbo notranje opreme;

- izdelava oziroma vodenje zapisov o ugotovljenih pomanjkljivostih, neskladnostih in drugih ugotovitvah v okviru izvajanja nadzora;

- sodelovanje pri pregledih izvedene notranje opreme pred prevzemom;

- izvedba končnega pregleda notranje opreme ter priprava seznama morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti in nedokončanih del;

- preverjanje odprave pomanjkljivosti pred primopredajo;

- sodelovanje pri primopredaji izvedene notranje opreme naročniku;

- pregled dokumentacije, ki jo mora izvajalec predati naročniku ob zaključku del, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, garancijami, certifikati, izjavami o lastnostih oziroma skladnosti ter drugo zahtevano dokumentacijo;

- sodelovanje pri pripravi oziroma pregledu dokumentacije, potrebne za zaključek projekta in poročanje v okviru EU sofinanciranja, v delu, ki se nanaša na notranjo opremo;

- priprava zaključnega poročila o izvedenem nadzoru notranje opreme ter poročanje naročniku o izvedenih storitvah, ugotovljenih neskladnostih in njihovi odpravi;

- izvajanje drugih strokovnih nalog, ki so neposredno povezane z izvedbo, dobavo in montažo notranje opreme ter so potrebne za uspešen zaključek pogodbenih obveznosti.

Nadzornik notranje opreme za projekt Center urbanega dogajanja mora pri izvajanju svojih nalog ves čas upoštevati, da izvedba notranje opreme poteka sočasno z izvedbo GOI del in drugih del na predmetnem objektu. Zato je dolžan svoje aktivnosti pravočasno usklajevati z nadzornikom GOI del in drugimi udeleženci pri izvedbi projekta ter naročnika pravočasno opozoriti na morebitne okoliščine, ki bi lahko vplivale na kakovost, funkcionalnost, terminski potek ali uspešno izvedbo notranje opreme. Izvajalec je dolžan zagotavljali s strani naročnika zahtevano navzočnost nadzornika na gradbišču.

Izvajalec notranje opreme ima v drugi polovici meseca avgusta 2026 predvideno izvedbo meritev na objektu, s čimer se začnejo tudi aktivnosti nadzornika notranje opreme. Predvideno obdobje dobave in montaže notranje opreme bo opredeljeno v terminskem načrtu izvedbe, pri čemer nadzornik ostaja v pogodbenem razmerju z naročnikom do zaključka vseh pogodbenih obveznosti, vključno s spremljanjem izvedbe, pregledom in potrditvijo odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, sodelovanjem pri primopredaji objekta ter zaključkom poročanja in drugih obveznosti, povezanih z EU sofinanciranjem projekta.

Nadzornik mora v okviru izvajanja storitev zagotavljati strokovno, pravočasno in neodvisno izvajanje nadzora ter naročnika nemudoma pisno opozoriti na vsa ugotovljena odstopanja, pomanjkljivosti ali okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih, kakovostnih, finančnih ali terminskih zahtev projekta.

Obstoječi objekt na naslovu Vodnikova 10 a, Celje, ki je predmet rekonstrukcije in na katerem se izvajajo gradbeno obrtniška ter ostala dela, med njimi tudi dobava in montaža notranje opreme, je registriran kot stavbna kulturna dediščina ter je varovan kot kulturna dediščina, vsled česar se vsa dela izvajajo pod nadzorom in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS).

V okviru javnega naročila za dobavo in montažo opreme za projekt Center urbanega dogajanja so med drugimi vključeni tudi naslednji predmeti javnega naročila:

- tekstilni izdelki,

- televizorji,

- hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,

- pohištvo,

kar so predmeti javnega naročanja, za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Okoljske zahteve glede posameznih predmetov so podrobneje razvidne iz tehničnih specifikacij naročila ter so jih ponudniki dolžni upoštevati in spoštovati tudi pri predmetnem javnem naročilu.

Predmetni projekt je sofinanciran iz programa Celostne teritorialne naložbe v obdobju 2021 - 2027 (v nadaljnjem besedilu: CTN), in sicer s prednostno nalogo (PN) Trajnostni razvoj lokalnih območij, specifični cilj (SC) RSO5.1., to je spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR). V posledici navedenega je pri izvedbi potrebno upoštevati naslednja pravila evropskega sofinanciranja:

- Navodila o upravičenih stroških,

- Navodila za komuniciranje,

in še posebej:

- Vsebinska izhodišča Ministrstva za naravne vire in prostor za prednostno nalogo 9: Trajnostni razvoj lokalnih območij, specifični cilj RSO5.1., verzija 1, september 2023,

- POVABILO k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN – št: 303-13/2023-1 z dne 16. 10. 2023,

- Smernice organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji – Poenostavljeni pristop, verzija 2.0, junij  2024,

- Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021– 2027, verzija 1.0, september 2023,

- načela Novega evropskega Bauhausa,

ki so bila pogojena tudi projektantom pri izdelavi Projekta za izgradnjo.

Naročilo NI razdeljeno na sklope.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljive vire sofinanciranja obseg/količino del skrči oziroma ne izvede del iz popisa, in sicer delno ali v celoti, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost.

Rok izvedbe:

Predviden začetek aktivnosti nadzornika notranje opreme je v mesecu septembru 2026. S strani izvajalca notranje opreme so v drugi polovici meseca avgusta 2026 predvidene meritve na objektu, potrebne za izdelavo in izvedbo opreme. Nadzornik se mora zato v izvajanje svojih pogodbenih obveznosti vključiti takoj po podpisu pogodbe ter spremljati in usklajevati vse aktivnosti izvajalca notranje opreme.

Pogodbeni rok izvajalca notranje opreme znaša 12 zaporednih mesecev od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 31. 10. 2026, odvisno od tega, kateri datum nastopi prej. Do primopredaje opreme morajo biti zaključene vse obveznosti izvajalca notranje opreme, vključno z izdelavo, dobavo, montažo, vgradnjo in namestitvijo opreme. Nadzornik notranje opreme pa ostaja v pogodbenem razmerju z naročnikom do zaključka vseh svojih pogodbenih obveznosti, ne glede na zaključek same dobave in montaže opreme, vključno s pregledom izvedene opreme, spremljanjem in potrditvijo odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, sodelovanjem pri primopredaji objekta naročniku ter zaključkom poročanja in drugih obveznosti, povezanih z EU sofinanciranjem projekta.

## 2. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov s področja javnega naročanja, javnih financ in področja, ki je predmet javnega naročila, to je zlasti (vendar ne izključno):

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljnjem besedilu: GZ-1),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ),

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljnjem besedilu: ZAID),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- ostali relevantni predpisi.

## 3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudniki morajo glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili teh navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za udeležbo, ki so navedeni v 5. točki teh navodil.

Pogajanj naročnik ne bo izvedel.

4. DOKUMENTI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (v nadaljnjem besedilu: RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

### 4.1. Dostop do razpisne dokumentacije

Ponudnikom je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/). Izjemoma so lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom (projekti, ipd.) zaradi velikosti objavljeni na spletni strani naročnika (http://moc.celje.si).

### 4.2. Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo v tem postopku sestavljajo:

- Povabilo k oddaji ponudbe;

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;

- Obrazci za pripravo ponudbe:

- obrazec Ponudba (Obr_1);

- obrazec Ponudbena cena (Obr_2);

- obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila (Obr_3);

- obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_4);

- obrazec Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu naročnika (Obr_4a);

- obrazec Skupna ponudba (Obr_5);

- obrazec Pooblastilo za podpis skupne ponudbe (Obr_5a);

- obrazec Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6);

- obrazec Izjava in pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika ali ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (Obr_6a);

- obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti (Obr_7);

- obrazec Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8);

- obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_9);

- Vzorec pogodbe;

- Tehnične specifikacije naročila (objavljene kot ločene datoteke):

- popis;

- projektna dokumentacija PZI »Center urbanega dogajanja oprema in tehnološka oprema kuhinje«, št. 360/23, Kombinat d.o.o., Ljubljana.

### 4.3. Dodatna pojasnila in sprememba razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko od naročnika zahteva pojasnila razpisne dokumentacije tako, da vprašanja postavi preko Portala javnih naročil. Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije naročnika v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko Portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedb v razpisni dokumentaciji. Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik v skladu z zakonom spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo objavljena na Portalu javnih naročil. Ponudniki so dolžni spremljati morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil, saj le-te predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanje v skladu z zgoraj navedenim do 19. 8. 2026 do 12.00 ure. Naročnik bo podal odgovore oziroma pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

### 5.1. Splošno

Naročnik bo priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudniku, pri katerem niso podani pogoji za izključitev iz točke 5.2. predmetne razpisne dokumentacije in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz točke 5.3. predmetne razpisne dokumentacije, ter izpolnjuje vse ostale pogoje skladno z določili ZJN-3.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Ponudnik mora izpolnjevati razpisne pogoje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb oziroma kjer je to izrecno navedeno, na dan oddaje ponudbe, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz postopka. Morebitna dokazila morajo ne glede na datum vedno izkazovati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregled ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora kot dokaz za neobstoj razlogov za izključitev (pod točko 5.2.) oziroma kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje (pod točko 5.3.) predložiti dokazilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež. Če država članica ali tretja država predmetnega potrdila ne izdaja ali če potrdilo ne zajema vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika/soponudnika, če pri preverjanju skladno s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da zanj obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točkah 5.2. te dokumentacije, ali če ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, navedenih v točki 5.3. te dokumentacije.

Če ponudnik prijavi sodelovanje podizvajalcev, veljajo tudi za vse podizvajalce vsi razlogi za izključitev iz točke 5.2. in pogoji za sodelovanje iz točke 5.3.. Če podizvajalec teh pogojev ne izpolnjuje ali zanj obstajajo razlogi za izključitev, ne more sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

### 5.2. Razlogi za izključitev ponudnika

5.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v predmetnem postopku javnega naročila izključil ponudnika, če ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

- Izjava in pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika ali ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (Obr_6a)  –  za vsako osebo!  ali

- Potrdilo o nekaznovanosti ponudnika in osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika ali ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ki ni starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb – za ponudnika in za vsako osebo!

5.2.2. Naročnik bo iz postopka predmetnega javnega naročila izključil ponudnika, če pri preverjanju ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

5.2.3. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v Evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

5.2.4. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

5.2.5. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

5.2.6. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

5.3. Pogoji za sodelovanje

5.3.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

### 5.3.2. Tehnična in strokovna sposobnost

5.3.2.1. Reference ponudnika

Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel vsaj eno (1) storitev nadzora notranje opreme na objektu, katerega površina, ki se je opremljala, znaša najmanj 600,00 m2.

Referenca, navedena v prejšnjem odstavku, mora v celoti izhajati iz enega posla. Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Referenčno delo se šteje za dokončanega z dnem podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu objekta.

Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci, in sicer ob pogoju,  da ga v ponudbi imenuje za partnerja ali podizvajalca za celoten obseg del oziroma storitev, na katerega se referenca nanaša in bo partner ali podizvajalec ta dela tudi dejansko izvedel. V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem ali partnerjem, ponudnik takšnega podizvajalca ali partnerja tekom izvajanja pogodbe za storitve, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik zahteva potrdilo referenčnega naročnika, ki je bil investitor referenčnega dela. Referenca, ki potrjuje, da je gospodarski subjekt uspešno izvedel referenčno delo, mora biti potrjena s strani odgovorne osebe referenčnega naročnika (investitorja) referenčnega objekta. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik. Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

DOKAZILA:

•	Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti (Obr_7)

•	Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8)

5.3.2.2. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora imeti za celoten čas izvedbe predmetnega javnega naročila zagotovljeno sodelovanje VODJE NADZORA, ki je pooblaščeni inženir, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) oziroma enakovredni organizaciji v državi ponudnikovega sedeža (za tuje ponudnike) z aktivnim poklicnim nazivom, in ki izpolnjuje vse pogoje po GZ-1 in ZAID, ALI ki je pooblaščeni arhitekt, vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) oziroma enakovredni organizaciji v državi ponudnikovega sedeža z aktivnim poklicnim nazivom, ter ki izpolnjuje vse pogoje, določene z veljavno področno zakonodajo.

Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS ali ZAPS ali enakovredne organizacije v državi ponudnikovega sedeža, mora ponudnik podati izjavo, da imenovani izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo ponudnik na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o vpisu imenovanega v ustrezen imenik.

Zamenjava vodje nadzora z drugim ustrezno kvalificiranim vodjo nadzora je možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika.

Vodja nadzora mora biti zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki nastopa pri ponudbi. Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo ali pogodbo o skupnem nastopu pri javnem naročilu. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo ali pogodbo o skupnem nastopu pri javnem naročilu.

Če ponudnik pogoj glede kadrovske sposobnosti izkazuje z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede pogojev v zvezi z strokovnim kadrom, v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec.

DOKAZILA:

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti (Obr_7)

- Naročnik bo izpolnjevanje pogoja glede vpisa v ustrezen imenik preveril z vpogledom v imenik IZS/ZAPS.

- kopija pogodbe, ki dokazuje pogodbeno razmerje ponudnika strokovnim kadrom (pogodba o zaposlitvi, podizvajalska pogodba, pogodba o skupnem nastopu pri javnem naročilu) ves čas trajanja pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila

5.3.3. Drugi pogoji

5.3.3.1.

Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILA:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

- Kopija veljavne zavarovalne police ali izjava gospodarskega subjekta, da bo imel sklenjeno ustrezno zavarovanje najkasneje ob podpisu pogodbe

5.3.4.2.

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom ter ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen ZintPK.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)

6. PONUDBA

6.1. Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljnjem besedilu: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistemu e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25. 8. 2026 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati ali je spremeniti.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razviden iz obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil za predmetno javno naročilo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN:

- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudbena cena (Obr_2) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb;

- v razdelek »Drugi dokumenti« priloži vse ostale dokumente. Če se zahteva podpis le-teh, so lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (kot primeroma *.tif, *.jpg ali drugi), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

### 6.2. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 25. 8. 2026 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po določenem času. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

### 6.3.  Vsebina ponudbene dokumentacije

#### 6.3.1. Sestavni deli ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN oddati naslednje dokumente:

- izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obr_1);

- izpolnjen in podpisan obrazec Ponudbena cena (Obr_2) - Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudbena cena (Obr_2) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb;

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila (Obr_3);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_4);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava podizvajalca glede neposrednega plačila (Obr_4a), če ponudnik nastopa s podizvajalcem/-i;

- izpolnjen in podpisan obrazec Skupna ponudba (Obr_5), če gre za skupno ponudbo;

- izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za podpis skupne ponudbe (Obr_5a), če gre za skupno ponudbo;

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava ponudnika/podizvajalca/soponudnika o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom  (Obr_6);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava in pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika ali ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (Obr_6a);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti (Obr_7);

- izpolnjeno in podpisano Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8);

- parafiran Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_9);

- parafiran Vzorec pogodbe;

- morebitna druga dokazila, zahtevana v točki 5.3. razpisne dokumentacije.

#### 6.3.2. Podpisan vzorec pogodbe

Ponudnik mora izpolniti in parafirati (podpisati) vzorec pogodbe, ki jo mora podpisati njegov zakoniti zastopnik ali prokurist in opremiti z žigom ponudnika, s čimer ponudnik izrazi strinjanje z vsemi določili pogodbe.

V primeru skupne ponudbe vzorec pogodbe podpiše in žigosa tisti partner, kot je to določeno v dogovoru o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s podizvajalci vzorec pogodbe podpiše in žigosa glavni izvajalec.

### 6.4. Druga pravila o ponudbi

#### 6.4.1. Obseg ponudbe ter alternativne in variante ponudbe

Ponudnik mora oddati ponudbo za predmet naročila v celoti.

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo.  Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, ne glede na to ali nastopa samostojno, ali kot partner v skupni ponudbi, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih bo oddal.

#### 6.4.2. Samostojna ponudba

Samostojna ponudba je ponudba, ki jo ponudnik predloži samostojno, brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik  v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila.

#### 6.4.3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (soponudnikov). Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev ugotavlja za vsakega ponudnika posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj, razen pogojev pod točko 5.3.1. in 5.3.3., ki jih mora izpolnjevati vsak soponudnik (partner v skupini).

Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi izpolnjeni, podpisani in žigosani tudi:

- obrazec Skupna ponudba (Obr_5);

- obrazec Pooblastilo za podpis ponudbe (Obr_5a) – za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini;

- obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila in posredovanju podatkov (Obr_3) – za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki se nanašajo na izključitvene razloge (pod 5.2.) in pogoje za sodelovanje iz 5. točke teh Navodil, in sicer pod 5.3.1. in 5.3.3. – za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini;

- obrazec Izjava ponudnika/soponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6) in obrazec Izjava in pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika (Obr_6a) – za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini.

V primeru, da bo skupina ponudnikov oziroma skupna ponudba izbrana kot najugodnejša, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku predložiti ustrezen pravni akt o skupni izvedbi razpisanega javnega naročila (npr. pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

• navedbo vodilnega partnerja in vseh drugih partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, in delež vsakega partnerja v skupini v %,

• navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi,

• določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti podpisan in žigosan s strani vseh partnerjev (oziroma njihove osebe, pooblaščene za zastopanje) in mora veljati ves čas trajanja  pogodbe o izvedbi razpisanega javnega naročila.

#### 6.4.4. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s priloženim obrazcem Izjava o podizvajalcih (Obr_4).

Za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- opredeliti vsak del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje;

- predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki se nanašajo na izključitvene razloge (pod 5.2.) in pogoje za sodelovanje iz 5. točke teh Navodil, in sicer pod 5.3.1. in 5.3.3.;

- predložiti izpolnjen obrazec Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu naročnika (Obr_4a) – za vsakega podizvajalca;

- predložiti izpolnjen obrazec Izjava ponudnika/soponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6), in izpolnjen obrazec Izjava in pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika (Obr_6a) – za vsakega podizvajalca.

Pri ponudbi s podizvajalci se izpolnjevanje pogojev za izključitev ugotavlja za vsakega podizvajalca posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za glavnega ponudnika in podizvajalca/-e skupaj, razen pogojev pod točko 5.3.1. in 5.3.3., ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali do vključitve novega podizvajalca, bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradenj oziroma storitev po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. Ravnanje ponudnika v nasprotju s tem predstavlja prekršek v smislu 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na (vse) razloge za izključitev in pogoje za priznanje sposobnosti iz točk 5.3.1. in 5.3.3. te razpisne dokumentacije.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in o izpolnjevanju pogojev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Naročnik bo zavrnil sodelovanje vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik opredelil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca, bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v izvajanje del po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, to zavezuje tako naročnika kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z zahtevami iz te točke oziroma skladno s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

#### 6.4.5. Jezik ponudbe

Ponudba mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi v slovenskem jeziku. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

#### 6.4.6. Oblika ponudbe

Ponudnikove listine morajo biti žigosane in podpisane s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika (velja tudi elektronski podpis).

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati, podpisati in žigosati. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, in žigosani z žigom. Ponudnik mora zahtevane obrazce izpolniti brez dodatnih pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Ponudbena dokumentacija ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

V kolikor ponudnik predloži izjave in druga dokazila na lastnih obrazcih, morajo le-ti po vsebini ustrezati s strani naročnika predloženim obrazcem (Obr_nn).

V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci mora vodilni partner oziroma glavni izvajalec ponudbi najprej priložiti svoj dokument ter takoj za njim dokument partnerja oziroma podizvajalca.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.

Ponudnik nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.

#### 6.4.7. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za njeno zavrnitev.

V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila, ipd.), zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen do tega datuma, mora ponudnik zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša.

#### 6.4.8.  Zaupnost podatkov, vključenih v ponudbeno dokumentacijo in vpogled v dokumentacijo

Podatki, povezani s pregledom, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali  katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje odločitve o oddaji naročila.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke in dokumente, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 - ZDU-1O in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) lahko štejejo kot poslovna skrivnost ter podatke, ki se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 - ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZTP) lahko štejejo kot tajni podatek.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, »POSLOVNA SKRIVNOST«, ipd., pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z  rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Ponudbi mora biti priložen sklep ponudnika o varovanju poslovne skrivnosti, sprejet v skladu z 39. členom ZGD-1.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj.

Ne glede na označbo »zaupno«, »poslovna skrivnost«, ipd. so javni:

- podatki iz specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije,

- cena na enoto,

- vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter

- vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo po objavi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom, ki bodo oddali dopustne ponudbe, upoštevaje peti odstavek 35. člena ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dnevih od prejema zahteve.

Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

#### 6.4.9. Ponudbena cena

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu Ponudbena cena (Obr_2) s številko na dve decimalki natančno ter ga podpisanega in žigosanega predložiti k ponudbi.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati vso predloženo Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Na obrazcu Ponudbena cena (Obr_2) mora »Skupna ponudbena cena z DDV« vsebovati morebitni popust in davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo). Ločeno morajo biti izkazani: neto »skupna ponudbena cena«, morebitni popust na »neto ponudbeno ceno«, neto »skupna ponudbena cena s popustom«, znesek davka na dodano vrednost in bruto »skupna ponudbena cena«.

Ponudbene cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR ali posamezno postavko pusti prazno, se šteje, da ponuja postavko brezplačno (za ceno 0,00 EUR).

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Računska napaka je napaka pri osnovni računski oziroma matematični operaciji (seštevanje, množenje, …).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbena cena (Obr_2)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« v informacijskem sistemu e-JN, in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.«.

7. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je:

- »Cena« 90 točk,

- »Usposobljenost strokovnega kadra« (reference vodje nadzora) 10 točk,

pri čemer je najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezni ponudnik, 100 točk.

7.1. Merilo »cena«

Po merilu »cena« lahko ponudnik prejme največ 90 točk.

Pri izračunu točk po merilu »cena« bo naročnik upošteval končno skupno vrednost ponudbe z DDV, ki jo bo ponudnik navedel na obrazcu Ponudbena cena (Obr_2).

Naročnik bo ponudbe po merilu »cena« ocenil na podlagi naslednje formule:

(najnižja skupna končna vrednost ponudbe z DDV / ponudnikova končna skupna vrednost ponudbe z DDV) × 90 = število točk

Po navedenem merilu in glede na zgoraj navedeni izračun bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno končno vrednost ponudbe z DDV, prejel 90 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.

7.2. Merilo »usposobljenost strokovnega kadra«

Po merilu »usposobljenost strokovnega kadra« lahko ponudnik skupaj prejme največ 10 točk.

Naročnik bo pri navedenem merilu upošteval reference v ponudbi imenovanega vodje nadzora, in sicer: »V ponudbi imenovani vodja nadzora je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel vsaj eno (1) storitev nadzora notranje opreme na objektu, katerega površina, ki se je opremljala, znaša najmanj 600,00 m2.«.

Ponudnik v izkaz izpolnjevanja merila »Usposobljenost strokovnega kadra« v obrazec Obr_7 Izjava o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti pod točko II. (Uveljavljanje točk v okviru meril) vpiše reference imenovanega vodje nadzora, ki ustrezajo vsem v prejšnjem odstavku navedenim zahtevam, ter v zvezi s tem k ponudbi predloži zahtevana ustrezna dokazila (Potrdilo referenčnega naročnika – Obr_8). V kolikor ponudnik v obrazec Obr_7 pod točko II. ne vpiše nobenih referenc imenovanega vodje nadzora, se šteje, da ne uveljavlja točk v okviru navedenega merila.

Za vsako izkazano referenco nominiranega vodje nadzora ponudnik prejme 5 točk. Skupaj lahko posamezni ponudnik za predložene reference nominiranega vodje nadzora prejme največ 10 točk.

DOKAZILA:

- Izjava o izpolnjevanju kadrovske in strokovne sposobnosti (Obr_7)

- Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8)

- Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

8. FINANČNA ZAVAROVANJA

### 8.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudbi mora ponudnik priložiti parafiran vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na priloženem obrazcu Obr_9 – Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, ki ga mora parafirati njegov zakoniti zastopnik ali prokurist in opremiti z žigom ponudnika.

Izbran ponudnik mora najkasneje ob sklenitvi pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, predložiti naročniku 3 (tri) kom bianco menice in 3 (tri) kom menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije – Obr_9). Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj še do vključno 90 dni po izteku pogodbenega roka.

Menice morajo biti nepoškodovane in označene s klavzulo “brez protesta”.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil:

- če ponudnik svojih obveznosti ne bo začel izvajati (tudi samo delno);

- če bo ponudnik izvajanje svojih obveznosti opustil (tudi samo delno);

- če bo z izvajanjem obveznosti v zamudi ali pa obveznosti drugače ne bo izvajal kvalitetno;

- če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani ponudnika;

- v drugih primerih, dogovorjenih v pogodbi.

8.2. Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik je dolžan imeti ob podpisu pogodbe za predmetno javno naročilo sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti za predmetno javno naročilo.

Ponudnik je dolžan ob podpisu pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov najmanj do zaključka storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost zavarovalne police.

## 9. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

Skladno s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 - ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezana za postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcioniranjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prav tako navedena prepoved velja tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom ZIntPK funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbo 35. člena ZIntPK, so nične.

Ponudnik/podizvajalec/soponudnik z izpolnitvijo obrazca Obr_6 jamči, da ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen ZIntPK.

V primeru skupne ponudbe je obrazec Obr_6 obvezna priloga tudi za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je obrazec Obr_6 obvezna priloga tudi za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi.

## 10.  PREVERITEV PONUDBE

Naročnik bo prejete ponudbe preveril v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve iz 90. člena ZJN-3 oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz ekonomsko najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če se bo pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 112.a člena ZJN-3.

## 11.  IZBOR PONUDNIKA IN ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi merila, opredeljenega v 7. točki teh Navodil, ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji, v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3 odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

V kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša  izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s pravili za popravo računskih napak skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji stavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku, ki ga bo določil naročnik (v kolikor ni določeno drugače, znaša ta rok 8 dni od predložitve v podpis), se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe, razen če naročnik ponudniku ne določi novega roka.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja, pri čemer bo navedeno odločitev objavil na portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila. Naročnik bo podpisano odločitev v postopku javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni več mogoče zahtevati pravnega varstva.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z  izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih zanjo pa bo pisno obvestil vse ponudnike ali kandidate.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

b. za dodatne storitve, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za

zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

V času izvedbe projekta si zaradi tega, ker nima več zagotovljenih sredstev v proračunu ali iz drugih razlogov, naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg in/ali količino del oziroma da določenih del ne izvede, izbrani izvajalec pa je dolžan ustrezno zmanjšati ponudbeno ceno. Ponudnik soglaša, da v tem primeru ne bo zahteval nikakršnega nadomestila ali odškodnine za neizvedeni obseg del.

12. ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo lahko vloži tudi zagovornik javnega interesa, ki je oproščen plačila takse.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo po postopku oddaje naročila male vrednosti, mora biti vložen v roku deset delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu, razen če zakon dopušča, da se zahtevek za revizijo vloži po tem roku in v primerih, ko vlagatelj dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotovitvi pred tem rokom.

Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so:

- ime in naslov vlagatelja ter kontaktna oseba,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj je v skladu z 71. členom ZPVPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo v postopku naročila male vrednosti dolžan vplačati z zakonom določeno takso v višini 2.000,00 EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SVIFT KODA BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca 11 16110-7111290-00xxxxLL - oznaka xxxx pomeni št. objave javnega naročila, oznaka LL pa pomeni zadnji dve cifri letnice, v katerem je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu; npr. xxxx22).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Uspešno izvedel storitve pomeni, da je storitve izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

Uspešno izvedel storitve pomeni, da je storitve izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.