# Priloga št. 4

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana /pri sklepanju pogodbe ustrezno upoštevati MNZ /Policija, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka za DDV: ……………..  /pri sklepanju pogodbe ustrezno upoštevati MNZ / Policija, vključno z davčnimi številkami/

in

...........…………………………..........…………..........…....………………, ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)  …..……..…….…......………… (v nadaljevanju izvajalec), …………………………... (ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: ………..........

sklenejo naslednjo

POGODBO O IZDELAVI NAČRTA DOSTOPNOSTI S PREDLOGI UKREPOV ZA UREDITEV IN POPISA PREUREDITEV ZA POTREBE UNIVERZALNEGA DOSTOPA DO PROSTOROV V JAVNI RABI ZA OBJEKTE POLICIJE 
TER MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

/ustrezno navesti ob sklepanju pogodbe/

ŠT. …………………….. ,

ki se delno sofinancira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

- člen

Predmet pogodbe je izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev in popisa preureditev za univerzalni dostop do objektov,  (v nadaljevanju izvedba storitve), po ponudbenem predračunu za sklop št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je skupaj s seznamom stavb priloga in sestavni del te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izdelavo popisa preureditev za univerzalni dostop do objektov, št. 430-1407/2025, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo),

in vsebuje naslednje sklope:

Sklop 1:  Izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa za objekte na območju PU CELJE;

Sklop 2: Izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa za objekte na območju PU KRANJ IN TACEN;

Sklop 3: Izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa za objekte na območju PU LJUBLJANA;

Sklop 4: Izdelava načrta dostopnosti  s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa   za objekte na območju PU MARIBOR IN PU MURSKA SOBOTA;

Sklop 5: Izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa za objekte na območju PU KOPER IN PU NOVA GORICA in za objekt CT Postojna;

Sklop 6: Izdelava načrta dostopnosti  s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa za objekte na območju PU NOVO MESTO IN GOTENICA.

/ustrezno navesti ob sklepanju pogodbe; sklop 3 vključuje objekte MNZJU/

Predmet javnega naročila obsega pregled objektov s predlogom ukrepov, izdelava načrta dostopnosti in popis del s projektantsko oceno izvedbe del za potrebe univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi za objekte Policije – 17__ in Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo – 17__ (v nadaljevanju: izvedba storitve).  /ustrezno navesti v fazi sklepanja pogodbe/

- člen

Naročnikov seznam objektov, ki so predmet obravnave izvedbe storitev obsega 156 objektov, ki so organizacijsko  umeščeni v 8 policijskih uprav (PU Celje, PU Koper, PU Kranj, PU Ljubljana, PU Maribor, PU Murska Sobota, PU Nova Gorica in PU Novo mesto) in razdeljeni po posameznih sklopih. Seznam objektov, kjer se bodo izvajale prilagoditve, je sestavni del te pogodbe. Ocena je, da ima do 10 % objektov dva vhoda, ki sta potrebna ureditve.

| Sklop | PU | število objektov | skupaj objekti |
| --- | --- | --- | --- |
| - sklop | PU Celje | 24 | 24 |
| - sklop | PU Kranj in Tacen | 18 + 10 (Tacen) | 28 |
| - sklop | PU Ljubljana in objekti MNZJU | 26 + 5 (Kotnikova, Štefanova, Cesta dveh cesarjev, Likozarjeva, Dimičeva ulica) | 31 |
| - sklop | PU Maribor in PU Murska Sobota | 25 + 8 | 33 |
| - sklop | PU Koper in PU Nova Gorica, CT Postojna | 12 + 9 +1 | 22 |
| - sklop | PU Novo mesto in Gotenica | 11 + 7 (Gotenica) | 18 |
| SKUPAJ |  | 156 | 156 |

Seznam stavb je v prilogi te pogodbe.

- člen

Obseg pogodbenih storitev zajema:

- strokovni ogled dostopa do objekta in prostorov v objektih naročnika po priloženem seznamu,

- Izdelava načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika,

- Izdelava popisov del ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika,

- Ocenjena vrednost ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika.

1.  Strokovni ogled dostopa do objekta in prostorov v objektih naročnika (po priloženem seznamu):

Opraviti je potrebno strokovni ogled dostopa do objekta in prostorov v objektih, ki služijo javni rabi. Predmet ogleda in popisa ovir je:

- zunanji dostop do objekta, ki obsega  dostopno pot, parkirno mesto za invalide, dostop skozi glavni vhod idr.

- prostore, ki služijo javni rabi v okviru posameznih organizacijskih enot policije kot so: sprejemna avla za stranke, prostor dežurnega policista, prostor za razgovor s stranko, sanitarije, ipd.

2.  Izdelava predlogov  ukrepov za ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika:

Načrt dostopnosti s predlogi ukrepov za prilagoditev dostopnosti do prostorov se izdela po posameznih sklopih in ločeno za vsak objekt posebej. Vsebuje opise ukrepov za izvedbo prilagoditev objekta s fotografskimi posnetki območij okoli stavbe in v stavbi za potrebne ključne prilagoditev dostopa za gibalno, senzorično in kognitivno ovirane osebe.

Predlogi ukrepov se nanašajo na potrebno prilagoditev vsake posamezne lokacije. Pri tem se ukrepi  razdelijo v 3 skupine in sicer:

- Ukrepi, ki  se nanašajo na manjše  zunanje in notranje ureditve, kot so: obvestilne  zunanje in notranje table in oznake za invalide, namestitev kontrastnih protizdrsnih trakov na višinske razlik v tlaku in kontrastne nalepke za steklene površine, zunanje in notranje taktilne oznake, prenosna slušna zanka,  zvonec z domofonom, montažna dostopna rampa z ograjo ali malo dvižno napravo, oboje za premostitev manjše višinske razlike ipd …

- Manjši  gradbeni  in obrtniški posegi ter oprema kot npr.  prilagoditev vhoda v stavbo, montaža dvižne naprave za premostitev etaže, postavitev zaščitne ograje, prilagoditev pulta,  manjša preureditev sanitarij za gibalno, senzorično in kognitivno ovirane osebe ipd...

- Večji gradbeni posegi, za katere je potrebno izdelat projektno dokumentacijo in/ali pridobiti gradbeno dovoljenje  kot so npr.: zahtevnejša dostopna rampa, nadstrešek, večja preureditev vhoda, vgradnja dvigala, večja preureditev sanitarij ipd... V kolikor je v stavbi potrebno za dostop urediti dvigalo, je potrebno podati eno ali več možnih lokacijo postavitve dvigala.

3.  Izdelava popisov del ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika:

Popise del  se pripravi za  ukrepe od 1.- 2. točke in sicer: za ukrepe za manjše zunanje in notranje ureditve in za manjše gradbene in obrtniške posege. Za večje gradbene posege za katere je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo in/ali pridobiti gradbeno dovoljenje se popisov ne pripravlja, temveč se pripravi kratek opis potrebnega posega z  idejnim grafično slikovnim predlogom ureditve.

4.  Ocenjena vrednost ureditev univerzalnega dostopa do prostorov v javni rabi  v okviru objektov naročnika:

Ocenjeno vrednost se pripravi za ukrepe od 1.-3. točke in sicer: manjše ukrepe, manjše gradbene in obrtniške posege in večje gradbene posege. Pri tem se za ukrepe pod 3. točko določi okvirno ocenjeno vrednost za izvedbo ukrepa kot celote.

Popis del s projektantskim predračunom, ki se ga pripravi po vrstah ukrepov (1-2), z oceno vrednosti del v formatu XLS ( MS Exel) v dveh ločenih delih na papirju in v elektronski obliki in sicer 1x brez cen in 1x s projektantskimi cenami na enoto in izračunom vrednosti za vsa dela (gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije, oprema, itd.).

Na začetku popisov je potrebno prikazati rekapitulacijo- pregledno tabelo posameznih del za posamezni načrt in skupno rekapitulacijo posameznih del (gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije, itd.), njihov skupni seštevek  brez DDV, prikaz DDV in seštevek vsote brez DDV in z DDV. V rekapitulacijo je potrebno vključiti 10 % nepredvidenih del, ki se obračunavajo na koncu od celote. Sklopi posameznih del popisa morajo biti na ločenih podlistih, ki morajo biti vizualno enotno oblikovani (gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije, oprema itd.). Opisi posameznih postavk v popisu, ne smejo navajati blagovnih znamk, razen če zaradi specifičnih zahtev ali tehnologije opisa ni mogoče drugače pripraviti. V kolikor je v popisu navedena posamezna blagovna znamka, mora biti v opisu postavke posebej navedeno: »kot npr. ali enakovredno«.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 1 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 1 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 2 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 2 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 3 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 3 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 4 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 4 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 5 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 5 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 6 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve za sklop 6 znaša ___________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost izvedbe storitve /za vse sklope/ brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost /za vse sklope/ znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost postavke CT Postojna /v ponudbenem predračunu pod zap. št. 2/ iz sklopa 5  se sofinancira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 % upravičenih stroškov (v višini ____________ EUR) in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo RS v višini 25 %. /velja le za sklop 5/

Pogodba se delno financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo RS, z upoštevanjem Uredbe EU št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Uredbe EU št. 2021/1147 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklepa Komisije z dne 8. 11. 2022 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027 (C(2022)8084 final). Upoštevajo se tudi druga navodila in spremembe objavljene na internetni strani www.evropskasredstva.si.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 60.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

Cene brez DDV vključujejo vse elemente stroškov (kilometrine, material, delo, prevoze, obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve in morebitne ostale režijske stroške) za izvedbo storitev in predajo del, med drugim tudi vse stroške vseh ogledov, detajlnih izmer za potrebe izdelave dokumentacije, koordinacijskih sestankov na lokaciji, strošek korekcij izdelane dokumentacije do faze usklajenosti z zahtevami naročnika, priprava izvlečkov iz dokumentacije, ki služijo ko delovno gradivo in podlaga za izdelavo načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev in popisa preureditev za potrebe univerzalnega dostopa. Vključujejo tudi vse popravke in dopolnitve dokumentacije, ki se bodo izkazale za potrebne tekom predmeta izvedbe storitev. Ponudbena cena zajema tudi podajanje predlogov racionalizacij, opredeljevanje do predlogov sprememb s strani naročnika, uporabnika, utemeljevanje s kalkulacijami, ponudbami ipd. morebitnih naknadnih sprememb ter vse korekcije in prilagoditve dokumentacije vezane na morebitne sprejete predloge racionalizacije.

- člen

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo predvidoma 15 koledarskih dni po datumu prejema obojestransko podpisane pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalec.

Z uvedbo v delo pričnejo teči pogodbeni roki. Naročilo se izvaja postopno po sklopih in posameznih policijskih upravah PU, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi časovnega načrta.

- Izvajalec bo po uvedbi v delo in pred pričetkom del v roku 7 dni naročniku pripravil terminski plan za pregled objektov in popis ovir po posameznih sklopih in objektih, ki ga naročnik uskladi z uporabniki in potrdi.

- Po potrditvi terminskega plana izvajalec pristopi k pregledu objektov, izdelavi načrta dostopnosti s  predlogi  ukrepov za prilagoditev in popisu del. Načrt dostopnosti s predlogi ukrepov in popisom za prvi sklop objektov je potrebno izdelati v roku 45 dni od uvedbe v delo. Za vsak naslednji sklop, ki ga bo pripravil posamezni izvajalec velja, da ga je potrebno izdelati v 30 dneh. Skupni rok izvedbe za 6 sklopov je 195 dni. Naročnik predlog prilagoditev s popisom za posamezen sklop pregleda, potrdi, zahteva dopolnitve ali izločitev katere od prilagoditev.

- Dopolnitve popisov del in ocenjene vrednosti preureditev po posameznem sklopu je potrebno izdelati v roku 10 dni od pregleda in potrditve posameznega sklopa s strani naročnika. Skupni rok izvedbe za 6 sklopov je 60 dni, šteto od potrditve s strani naročnika. Izvajalec pripravi dopolnjen popis del in projektantsko oceno za vsak posamezen sklop naročniku pisno v pregled. Naročnik in izvajalec prevzameta posamezen sklop popisov del in ocenjeno vrednost zapisniško. Zapisniški prevzem storitve za izdelavo vsakega posameznega sklopa je pogoj za izstavitev računa.

Skupni rok za celovito izvedbo storitve, skupaj s pripravo časovnega načrta za vse sklope, je 255 dni. Izvedba mora potekati po potrjenem časovnem načrtu. Ko izvajalec celovito dokonča posamezen sklop, se lahko izvede zapisniška primopredaja za ta sklop. V rok izdelave se ne šteje pregled časovnega načrta, načrta dostopnosti s  predlogi  ukrepov in popisov del s strani naročnika (ocena je do 15 dni za vsak posamezen pregled).

- člen

Popisi (elaborati) izvedenih storitev, skladno s 3. členom, se izdelajo v 4 izvodih v papirni obliki in elektronski verziji gradiva, in sicer je slednjo potrebno posredovati naročniku tako, da so datoteke varnostno nesporne in poslane naročniku preko spletnega odložišča velikih datotek v javni upravi (SOVD).

Za prevzem izvedene storitve posameznega sklopa se šteje predaja vseh izvodov dokumentacije popisov v papirni in elektronski obliki naročniku iz prvega odstavka tega člena, skladno s 3. členom te pogodbe, ki nimajo kakovostnih napak. Po prejemu bo naročnik izvršil količinski pregled, kakovostni pa predvidoma v roku 10 dni od predaje.

V primeru, da naročnik v projektni dokumentaciji po kakovostnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti, je izvajalec dolžan le-te na poziv naročnika in v roku, ki ga določi naročnik v pisnem pozivu in ni krajši od 10 dni, v celoti brezplačno odpraviti.

O prevzemu izvedene storitve posameznega sklopa mora biti dvostransko podpisan zapisnik o prevzemu, ki je osnova za izstavitev računa.

Naročnik bo podal informacije, na katere uporabnike mora izvajalec izstaviti račune posameznega sklopa.

- člen

Celotna dokumentacija popisov in druga dokumentacija izvedenih storitev z izročitvijo naročniku postane njegova last.

Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam, ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v tem členu.

Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo najkasneje ob izročitvi projektne dokumentacije, druge dokumentacije in drugih avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri njihovi izdelavi, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev na teh.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izročil navedena dela brez kakršnih koli pravnih ali stvarnih bremen oziroma zahtevkov tretjih oseb, povezanih z avtorskopravnim varstvom.

Izvajalec mora ob prevzemu skupaj s projektno dokumentacijo predložiti naročniku tudi dokazilo o prenosu materialnih avtorskih pravic s strani vseh avtorjev na izvajalca, ki mora vsebovati:

- izjavo vseh avtorjev projektne dokumentacije, da prenašajo materialne avtorske pravice iz te pogodbe in druge pravice avtorjev ter da dovoljujejo uporabo svojega dela izključno v neomejenem obsegu, krajevno in časovno neomejeno, za ves čas trajanja teh pravic,

- dovoljenje avtorjev za nadaljnji prenos materialnih avtorskih pravic brez omejitev,

- soglasje za izvedbo predelave oz. adaptacij kot je opredeljeno v predzadnjem in zadnjem odstavku tega člena in

- izjavo, da do naročnika nimajo nobenih zahtevkov iz naslova avtorskega honorarja ali nadomestila.

Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe preneseni na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu z določili tega člena izvajalec na naročnika izključno v neomejenem obsegu, krajevno neomejeno in za ves čas trajanja pravic, prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenašanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom se pogodbeni stranki dogovorita, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, in je navedena v 4. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

Izvajalec zagotavlja, da bo naročniku povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitev avtorskih pravic zaradi izvajalčeve kršitve te pogodbe. V primeru, da bi tretje osebe zaradi kršitev njihovih avtorskih pravic izvirajočih iz predmeta te pogodbe zoper naročnika ali njegove pogodbene partnerje vložile kakršnekoli zahtevke, izvajalec odgovarja naročniku za vso nastalo škodo.

Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic s strani avtorjev, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo nobene prednostne pravice avtorja ali soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PZI) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun oziroma za račun kasnejših lastnikov v skladu z veljavnimi predpisi brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca in brez dodatnega plačila izvajalcu do prevzema izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege v stavbo iz naslova posodobitve ali investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe.

Izvajalec lahko namesto prenosa materialnih avtorskih pravic na naročnika, naročniku predloži dokazilo o prenosu materialnih avtorskih pravic s strani avtorjev direktno na naročnika v obsegu, ki je opredeljen v tej določbi.

- člen

Izvajalec mora izvesti storitve, ki so predmet vsakega posameznega sklopa naročila skladno s tehničnimi zahtevami naročnika in z vso veljavno zakonodajo s tega področja, zakoni, predpisi, veljavnimi tehničnimi smernicami, normativi  in merili.

Pri tem mora upoštevati najmanj naslednje:

- vso veljavno zakonodajo s področja ureditve univerzalnega dostopa (vključno s spremembami do prevzema): Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov, Zakona o socialnem vključevanju invalidov, Konvenciji o pravicah invalidov, Nacionalnimi usmeritvami za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide ter veljavne smernice in standarde.

- vso veljavno zakonodajo s področja projektiranja in gradnje objektov dostopa (vključno s spremembami do prevzema) in mora vsebovati vse osnovne elemente, ki izhajajo iz Gradbenega zakona GZ1 in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov,

- ostalo zakonodajo in interne predpise: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o organiziranosti in delu v policiji,  Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije, Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izvedbo storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe glede sklop/-e/

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Uporabnik bo račun/-e za celovito izvedbo storitev za posamezni sklop poravnal/poravnaval 30. dan od dneva prejema računa, ki bo izstavljen na naslov uporabnika na podlagi zapisnika o prevzemu za posamezni sklop, ki bo izkazoval količinsko in kvalitetno ustreznost opravljenih storitev in je priloga k računu/-om, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri _________________oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 13. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec račune izstavlja ločeno za uporabnike in pošlja v elektronski obliki v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list št. 85/25). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačunov uporabnikom upošteval sledeče podatke:

| Uporabnik | Ident. št. za DDV | Matična št. | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana |  |  |  |  |  | /vpiše se številko pogodbe/ |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO, Štefanova 2, 1000 Ljubljana |  |  |  |  |  | /vpiše se številko pogodbe/ |

/podatke se izpolni v fazi sklepanja pogodbe; tudi glede sklop/-e/

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti zamujene posamezne storitve po pogodbi z DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri izvedbi pogodbenih obveznosti (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti zamujene posamezne storitve po pogodbi z DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

Če izvajalec delno ne izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% od neizpolnjene pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo ali zamude s pravilno izpolnitvijo  izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabe ali nestrokovne izvedbe del, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

V sklopu izvedbe storitev izdelave načrtov dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev in popisov ureditev  za univerzalni dostop do prostorov v javni rabi za objekte naročnika po priloženem seznamu je potrebno zagotoviti okoljske zahteve, ki izhajajo iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25 in morebitne spremembe).

Pri tem se pri izdelavi predlogov ureditve prostorov zagotovijo naslednji cilji:

- zmanjšanje nastajanja odpadkov pri gradnji in rušenju,

- uporabo gradbenih proizvodov in materialov, ki so okolju prijazni in z visoko vsebnostjo recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala,

- zdravo in ugodno delovno okolje z uporabo gradbenih materialov s čim manjšimi emisijami hlapnih organskih spojin, vgradnjo tehnologij za ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, zadostno naravno in umetno osvetlitvijo in omejitvijo bleščanja.

- člen

/ustrezno navesti ob sklepanju pogodbe/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti izvedbe storitve za sklop/-e, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka izvedbe iz zadnjega odstavka 5. člena te pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima naročnik, ki ima večji delež, pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja iz prvega odstavka z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru unovčenja ali delnega unovčenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od unovčenja novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjeni višini.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/________________. /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu. /če podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku okvirnega sporazuma izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa v posameznem sklopu naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. /če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Obrazci »Podatki o ponudniku in izjava ponudnika o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- člen

Strokovnjaki, ki bodo po predmetnem javnem naročilu izdelovalci načrta dostopnosti s predlogi ukrepov za ureditev in popisa preureditev za univerzalni dostop do objektov, se bodo v zvezi z oddajo javnega naročil, ki se bo izvajala na podlagi njihove dokumentacije, skladno z 10. točko 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20,3/22 – Zdeb in 16/23 -ZZPri, v nadaljevanju ZIntPK) šteli za osebe, odgovorne za javna naročila. Pojasnilo: Skladno z ZIntPK so osebe, odgovorne za javna naročila, tudi osebe, ki niso v delovnem razmerju pri naročniku in ki predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, pri vseh javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 100.000,00 EUR brez DDV. Pri tem, upoštevajoč tudi pojasnila Ministrstva za pravosodje, projektanti, fizične osebe, ki pripravljajo projektno dokumentacijo za javno naročilo ali vsebinsko sodelujejo pri njeni pripravi, običajno ustrezajo definiciji osebe, odgovorne za javna naročila. Te osebe so tudi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja in morajo Komisiji za preprečevanje korupcije, skladno z 41. in 42. členom ZIntPK, do 31. januarja sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju za preteklo koledarsko leto (stanje na dan 31. decembra), če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je zgoraj opredeljeno. Za osebo se šteje, da je sodelovala v postopku javnega naročanja v preteklem koledarskem letu, če se je v tem letu postopek javnega naročanja začel (s sklepom o začetku postopka) in/ali zaključil s pravnomočno odločitvijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Torej, v primeru, da se je postopek oddaje javnega naročila začel v enem koledarskem letu in zaključil v drugem koledarskem letu, mora oseba poročati za dve koledarski leti zapored.

Naročnik je kot organ, ki izvaja postopke javnega naročila, skladno z 41. členom ZIntPK dolžan prijaviti osebe, ki sodelujejo v javnih naročilih, v seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Glede na navedeno bo moral projektant oz. projektanti, ob izvedbi javnega naročila gradnje, ki se bo izvajala na podlagi njihove projektne dokumentacije, ki je predmet tega javnega naročila, na poziv naročnika posredovati potrebne podatke skladno z ZIntPK (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča). Prav tako bodo morali projektanti izpolniti obveznost prijave premoženjskega stanja, o kateri bodo obveščeni s strani naročnika ob pozivu za posredovanje podatkov.

Izvajalec mora projektanta oz. projektante, ki bodo izdelovalci projektne dokumentacije po predmetnem javnem  naročilu in jih je izvajalec navedel v Prilogi št. 10 (Podatki o kadru), seznaniti z zgoraj navedenimi pogoji in bo moral na zahtevo naročnika pred oddajo predmetnega javnega naročila, predložiti izjavo projektanta oz. projektantov, da sprejemajo zgoraj navedene pogoje in da bodo na poziv naročnika posredovali potrebne podatke skladno z ZIntPK (Priloga št. 11).

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z ZIntPK, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbene stranke soglašajo, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Skrbnik pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopita od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona (GZ 1) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter drugih predpisov, ki urejajo to področje.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bodo pogodbene stranke reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1.	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

2.	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek."

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe, glede na odgovor izbranega ponudnika glede elektronskega podpisa/

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod. /Pogodba je elektronsko podpisana s strani naročnika in izvajalca/

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

(naziv )

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

/dokument je elektronsko podpisan	/                    /dokument je elektronsko podpisan na prvi strani/

……………………………                          	………………………………….