Številka: 430-0023/2026

Poslano v objavo na portal javnih naročil: 18. 8. 2026

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Ponudbeni obrazec št. 1 »PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU«. Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 2 »PONUDBA« Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Predračun«.

- Ponudbeni obrazec št. 3 »PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS DEL« (Excelova datoteka) Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v xls in *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 4 »IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU« (če ponudnik nastopa s podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 5 »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi). Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf ali xml obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 6 »VODJA DEL«. Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 7 »REFERENČNO POTRDILO«. Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 8 »IZJAVA O NEOBSTOJU OKOLIŠČIN GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA (35. člen ZInPK)«. Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 9 »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OMEJEVALNIH UKREPOV, DOLOČENIH V SKLEPU SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI« Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- Ponudbeni obrazec št. 10 »IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA«. Ponudnik v informacijskem sistemu navedeni dokument v *pdf obliki naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

- VZOREC POGODBE s prilogami:

- Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

*Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Predračun« in »Ostali dokumenti« so lahko podpisani fizično in skenirani kot .pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. .tif, .jpg)

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v točki od 1. do 10.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbeni obrazec št. 1

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

- PONUDBA št.       z dne

Ponudbo za izvedbo predmeta javnega naročila z oznako »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026« oddajamo: (se označi z X)

☐ Samostojno; kot samostojen ponudnik

☐ Skupno ponudbo; kot partner v skupini ponudnikov

☐ S podizvajalci; kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |
| Ali je gospodarski subjekt mikro, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) | Ustrezno označite DA NE Če ste odgovorili z DA, vpišite velikost (mikro, malo ali srednje): ___________________ |

  - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

  - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu z oznako »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026« sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

_______________________________(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

  - Poslovni podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe**

    - Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

    - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

- PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026« bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

  - Poslovni podatki o podizvajalcu***

    - Osnovni podatki o podizvajalcu

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

    - Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA DEL PODIZVAJALCA, KI JO BO OPRAVLJAL:

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST DEL:       v EUR z DDV, KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL:      ;

- PONUDBA S SUBJEKTI, NA KATERE ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

Gospodarski subjekti točko 5 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

Pri javnem naročilu z oznako »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026« bomo sodelovali z naslednjimi gospodarskimi subjekti:

| Št. | Naziv |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

  - Poslovni podatki gospodarskega subjekta****

    - Osnovni podatki

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**** Gospodarski subjekt točko 5.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je subjektov, ki sodelujejo v ponudbi.

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

Ponudbeni obrazec št. 2

PONUDBA

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: (odgovorna oseba) |  |

| Predmet javnega naročila: | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |
| --- | --- |

| Kraj, kjer se bodo izvajala dela: | Kobarid |
| --- | --- |

|  | Znesek brez DDV (EUR) | Znesek DDV (EUR) 9,5 % | Znesek z DDV (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |  |  |  |

(Opomba: na dve decimalni mesti natančno).

| Veljavnost ponudbe: | najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb |
| --- | --- |

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.

Obvezna priloga:

- Ponudnik obvezno priloži tudi izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun – popis del« v Excel in pdf formatu (Ponudbeni obrazec št. 3)

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

Ponudbeni obrazec št. 3

PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL

OPOMBA:

Ponudnik mora priložiti ponudbeni predračun – izpolnjene popise del v Excel in pdf obliki. Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. V kolikor ponudnik napiše, da določene postavke ne nudi, ponudba ne ustreza naročnikovim zahtevam in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbeni obrazec št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

(če ponudnik nastopa s podizvajalci)

| PODATKI O PODIZVAJALCU |  |
| --- | --- |
| Firma / Naziv podizvajalca |  |
| Naslov oz. sedež |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |

(Ustrezno obkroži)

- Skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

- Skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila.

Kraj:      							Podpisnik:

Datum:

________________________

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

V primeru, da ponudnik pri izvedbi naročila sodeluje s podizvajalci ali z več podizvajalcev, je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca. Obrazec se kopira.

Ponudbeni obrazec št. 5

OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) je potrebno priložiti izpolnjen ESPD.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudbeni obrazec št. 6

| Naročnik | Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |
| Ponudnik: |  |

# VODJA DEL

Pri izvedbi javnega naročila male vrednosti z oznako »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«, bo vodja del ______________________________________ (ime in priimek), izobrazba:________________;številka vpisa v imenik vodij del pri IZS oziroma drug ustrezen podatek o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog vodje del:_________________________________________.

Ponudnik izjavlja, da navedeni vodja del izpolnjuje vse pogoje, določene z veljavno zakonodajo za opravljanje nalog vodje del za predmetna dela ter da je zaposlen pri ponudniku.

Ponudnik se zavezuje, da bo navedeni vodja del v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri izvedbi pogodbenih del ter izvajal naloge vodenja del v skladu z veljavnimi predpisi, tehnično dokumentacijo, zahtevami naročnika in pravili stroke.

Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru zamenjave vodje del o tem predhodno pisno obvestil naročnika ter zagotovil drugo ustrezno usposobljeno osebo, ki bo izpolnjevala vse zahtevane pogoje.

Ponudnik s podpisom tega obrazca potrjuje resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

Ponudbeni obrazec št. 7

| Naročnik | Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |

Naziv in naslov naročnika – potrjevalca referenčne storitve:

___________________________________________________________________________

Na prošnjo ponudnika: ___________________________________________________________________________

Za prijavo na javno naročilo male vrednosti »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«, izdajamo

REFERENČNO POTRDILO

Podroben opis izvedenih del:

(Iz opisa morajo biti jasno razvidne vrste in obseg izvedenih del, relevantnih za izpolnjevanje referenčnega pogoja, zlasti izvedba betonskega vozišča oziroma primerljivih betonskih zunanjih prometnih površin in/ali izvedba zemeljskih del, ureditev odvodnjavanja, prepustov oziroma podpornih konstrukcij.)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| Številka pogodbe: |  |
| --- | --- |
| Datum pogodbe: |  |
| Vrednost referenčnega posla brez DDV: | ________________________ EUR |
| Vrednost referenčnega posla z DDV: | ________________________ EUR |
| Obdobje izvedbe del: | od ______________ do ______________ |
| Datum uspešnega zaključka oziroma prevzema del: |  |

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni gospodarski subjekt referenčni posel izvedel kakovostno, strokovno, pravilno in pravočasno ter v skladu s pogodbenimi določili, veljavnimi predpisi, pravili stroke in zahtevanimi standardi. Vsa pogodbena dela so bila izvedena v dogovorjenem obsegu, količini in kakovosti ter uspešno zaključena in prevzeta s strani naročnika. Gospodarski subjekt se je v času izvajanja referenčnega posla izkazal kot strokoven, kakovosten in korekten izvajalec

Kontaktna oseba referenčnega naročnika za preveritev podatkov:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

| Kraj: Datum: | žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (naročnika referenčnega posla): Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec izpolni, podpiše in žigosa naročnik referenčnega posla. Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. Lahko se predložijo fotokopije potrjenih referenčnih potrdil.

Ponudbeni obrazec št. 8

| Naročnik | Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |
| Ponudnik: |  |

IZJAVA O NEOBSTOJU OKOLIŠČIN GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA (35. člen ZInPK)

V skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK) poda fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Spodaj podpisani(-a): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(podpisnik navede ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam,

da poslovni subjekt »Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.«  ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Datum:________________       Žig poslovnega subjekta:      Podpis fizične / odgovorne osebe:

_______________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Ponudbeni obrazec št. 9. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OMEJEVALNIH UKREPOV, DOLOČENIH V SKLEPU SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

| Naročnik | Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |
| Ponudnik: |  |

izjavljamo, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ali pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenega subjekta, ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih navedenih subjektov.

Podpisnik v imenu ponudnika/prijavitelja:

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

Ponudbeni obrazec št. 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

| Naročnik | Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026 |

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| OSNOVNI PODATKI O PONUDNIKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  |
| Naslov: |  |  |
| Davčna številka: |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Nosilec tihe družbe (obkroži) | DA | NE |

Podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne in fizične osebe:

- fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Prebivališče (stalno/začasno) | Delež lastništva ponudnika v % | Tihi družbenik (DA/NE) (če DA, navedite nosilca tihe družbe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

| Št. | Naziv pravne osebe | Sedež | Matična št. | Delež lastništva ponudnika v % | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Pravna oseba | Ime in priimek fizične osebe | Prebivališče (stalno/začasno) | Tihi družbenik (DA/NE) | Nosilec tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

| Št | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Matična št. | Način povezave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe je potrebno šteti kot izhodišče, saj se bo pogodba pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

NAROČNIK: 	OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, ki jo zastopa župan Marko Matajurc, ID št. za DDV: SI 89371925, Mat. št.: 5881463000 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC:	____________________________, ki jo zastopa direktor _______________, ID št. za DDV SI______________________, Mat. št.:__________________, (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

Gradbeno pogodbo

»Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«

I. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti za »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026« (v nadaljevanju: javno naročilo),

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne __________, pod oznako objave ____________________,

- je naročnik v okviru postopka oddaje javnega naročanja na podlagi prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. _____________ z dne _______________ kot najugodnejšo izbral ponudbo izvajalca,

- sta ponudba in predračun izvajalca št. _____________ z dne ______________ sestavljena na podlagi popisa del iz razpisne dokumentacije,

- se izvedba financira iz zagotovljenih sredstev v proračunu naročnika za leto 2026, in sicer iz proračunske postavke 1142 Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč - dostop v TNP.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela, ki so vezana na javno naročilo »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«,

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal na podlagi:

- razpisne dokumentacije naročnika št. 430-0023/2026 in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. _______________ z dne _________________,

- popisa del.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi, tehničnimi smernicami), tehničnimi navodili, priporočili ter v skladu z navodili nadzora in naročnika.

Izvajalec izrecno potrjuje, da si je ogledal lokacijo pred oddajo ponudbe in je seznanjen z vsemi potrebnimi deli za izvedbo. Izvajalec se zavezuje da bo nepredvidena in dodatna dela predhodno uskladil z nadzornikom in naročnikom, ne da bi zaradi tega trpela kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote. Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del ali uporabo neprimernega materiala, ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takšnih del. Vse stroške prekinitve del nosi izvajalec.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del na znaša: _________ EUR brez DDV, DDV ______ EUR, kar znaša ________ EUR vključno z DDV.

Končna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto količine v skladu s 27. členom Posebnih gradbenih uzanc.

Pri izračunu cen za pozneje naročena nepredvidena dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi v ponudbi izvajalca. O vsaki taki spremembi se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom.

IV. POGODBENI ROK DOVRŠITVE DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel po zapisniški uvedbi v delo s strani naročnika.

Terminski plan oziroma časovnica izvedbe del se pred začetkom izvajanja del predhodno uskladi in dogovori med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec je dolžan dela izvajati v skladu z dogovorjenim terminskim planom ter vsa prevzeta dela dokončati najkasneje do 26. 10. 2026.

Izvajalec je dolžan najpozneje v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del, če je uvedba v delo pred potekom navedenega roka, izdelati podroben terminski plan dinamike napredovanja del. Terminski plan mora pred začetkom izvajanja del uskladiti z naročnikom in odgovornim nadzornikom ter pridobiti njuno potrditev.

Pogodbena dela se štejejo za dokončana, ko so izvedena vsa pogodbeno dogovorjena dela, opravljen primopredajni pregled ter odpravljene vse pri primopredajnem pregledu ugotovljene napake in pomanjkljivosti, naročnik pa prejme s strani nadzornika potrjeno izjavo izvajalca o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša zaradi izrednih oziroma nepredvidljivih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo del, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti in katerih nastanka ni mogoče pripisati izvajalcu, zlasti zaradi višje sile, izjemno neugodnih vremenskih razmer, ki objektivno onemogočajo izvedbo posameznih vrst del, naknadno ugotovljenih nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov pristojnih organov ali drugih okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le za čas, za katerega izvajalec izkaže, da so navedene okoliščine dejansko onemogočale ali bistveno ovirale izvajanje del na kritični poti terminskega plana.

Izvajalec mora naročnika o nastanku okoliščine, zaradi katere bi lahko prišlo do zamude, nemudoma pisno obvestiti, najpozneje pa v roku petih (5) delovnih dni od dneva, ko je za takšno okoliščino izvedel oziroma bi zanjo moral izvedeti. V pisnem obvestilu mora navesti vzrok in predvideno trajanje zamude, vpliv na terminski plan ter predlagane ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje zamude.

Obrazloženo zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec naročniku predložiti pisno in jo ustrezno dokazati. Če izvajalec naročnika o razlogih za zamudo ne obvesti v roku iz prejšnjega odstavka, podaljšanja roka iz tega razloga ne more uveljavljati, razen če dokaže, da pravočasno obvestilo zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče.

O morebitnem podaljšanju roka se pogodbeni stranki dogovorita pisno, ob upoštevanju določb veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Kadar je to potrebno, se sprememba pogodbenega roka uredi z aneksom k tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje

- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe,

- v postopku izvrševanja te pogodbe sodelovati z izvajalcem in mu nuditi z njegove strani razpoložljive informacije, potrebne za pravočasno in pravilno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti po pogodbi,

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad deli v skladu z veljavno zakonodajo,

- izvrševati plačilne obveznosti iz pogodbe.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe in pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izvajati prevzeta dela v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, veljavno zakonodajo, tehničnimi zahtevami naročnika in običaji solidnega izvajalca,

- pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem zahtevati pisna navodila,

- izvršiti pogodbena dela v korist naročnika,

- zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroške,

- na lastne stroške zagotoviti izdelavo in postavitev gradbiščne table (če je potrebna) v skladu z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del,

- zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naročnika ter podizvajalce,

- voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvajanja del in izvesti tudi druga dela, ki jih bo naročil naročnik preko odgovornega nadzornika,

- voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

- sodelovati na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje, obračuna in pri vseh drugih sestankih, vezanih na predmet javnega naročila do izteka garancijskega roka,

- za primopredajo izvedenih del in druge komisije pripraviti vso dokumentacijo kot to določa veljavna gradbena zakonodaja.

VII. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvedbo gradnje s podizvajalci, črta)

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del | Vrednost oddane storitve (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

V celoti odgovarjamo za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli.

- člen

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v 5. dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in, če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10. dneh od prejema predloga.

- člen

(se uporablja, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

- člen

(se uporablja, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila)

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku najkasneje 15 dni po podpisu te pogodbe kot jamstvo v obliki nepreklicnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izročil bianco menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja še 30 dni od roka izvedbe del.

V kolikor pride do podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec mora pred plačilom končne situacije oziroma po uspešni primopredaji naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv in sicer v višini petih (5) % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in veljavnostjo še 60 dni po preteku garancijskega roka, določenega s to pogodbo.

Finančno zavarovanje iz prvega odstavka služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka iz 18. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik si pridržuje pravico, da dopusti spremembo vrste zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

IX. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

- člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvršenih količin, izračunanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti, na podlagi začasnih mesečnih situacij, izstavljenih na podlagi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v elektronski obliki preko portala UJPeRačun do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. E-računu mora obvezno priložiti s strani nadzornega inženirja potrjeno prvo stran situacije ter obračun izvedenih del, v nasprotnem bo naročnik račun brez navedenih prilog zavrnil.

V situaciji mora biti obvezno navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa predhodno pisno usklajena, odobrena in potrjena s strani nadzornika, v nasprotnem primeru, bo naročnik situacijo zavrnil.

Naročnik bo račun plačal v roku rok 30 dni od prejema e-računa za dela potrjena s strani nadzornika.

- člen

Situacije pregleduje in potrjuje odgovorni nadzornik, ki ga določi naročnik. Naročnik pregleda in potrdi nesporni del situacije v roku 15 dni od prejema in jo v potrjenem delu plača v roku največ 30 dni od prejema na izvajalčev transakcijski račun št. _________________________________, ki ga vodi banka ____________________, ali pa jo argumentiran o zavrne. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, ki zanj opravlja plačilni promet.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del skladno s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima naročnik pravico zadržati pri izplačilu mesečne situacije 10 % kumulativne vrednosti brez DDV potrjenih situacij, dokler izvajalec ne uskladi izvajanja del s terminskim planom.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec ne bo začel z izvedbo del v dogovorjenem roku ali ne bo izvedel pogodbenih del v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1,0 ‰ (en promil) na dan od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen se obračuna po nastanku razloga, najkasneje pri končnem obračunu. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. GARANCIJA

- člen

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je pet (5) let od uspešne primopredaje oziroma prevzema objekta. Garancijski rok za vgrajene serijske industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega proizvajalca.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev. Napake in pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta stranki določili ob komisijskem ogledu objekta.

Naročnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec na račun izvajalca, če ta na pismen poziv naročnika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajšem dogovorjenem roku, kadar gre za nujni primer.

Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na neposredno zahtevo naročnika.

Če izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v določenem roku, jih bo naročnik naročil pri drugem izvajalcu takih del na stroške izvajalca oziroma podizvajalca.

XII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

- člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi;

- pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je: _______________;

- pooblaščeni predstavnik izvajalca je: __________________;

- odgovorni vodja del je: _____________________;

- odgovorni vodja nadzora je: ________________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblaščene zastopnike.

Odgovorni vodja nadzora in odgovorni nadzorniki gradbeno-obrtniških del ter opreme so pooblaščeni, da v imenu naročnika opravljajo nadzor, tekoče kontrolirajo, potrjujejo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, tekoče spremljajo izvajanje del in opozarjajo izvajalca na morebitne pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, dajejo pojasnila in navodila izvajalcu, odločajo o izvršitvi nujnih nepredvidenih del in opravljajo nadzor v skladu s pooblastilom naročnika in določili veljavne gradbene zakonodaje.

Odgovorni vodja del izvajalca, ki je stalno prisoten na gradbišču, odgovarja za izvajanje del v skladu s to pogodbo.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIV. NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi nepredvidena in poznejša dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe, pri čemer se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila (95. člena ZJN-3).

Za izvršitev zgoraj navedenih del bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.

XV. VIŠJA SILA

- člen

Za višjo silo se smatra vse kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Izvajalec pisno obvesti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dan od nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pisnem obvestilu mora predložiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike Slovenije.

XVI. PRIMOPREDAJA DEL

- člen

Izvajalec mora takoj po dovršitvi pogodbenih del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela izvršena. Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na prevzemnem pregledu so osnova za izdelavo primopredajnega zapisnika in zapisnika o končnem obračunu opravljenih del.

XVII. ZAŠČITA OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da bo v imenu naročnika oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdila o tem, ter na način, da bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršni koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo, t. j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če spora ne bosta uspeli rešiti, bosta spor prepustili sodišču pristojnemu po sedežu naročnika.

XIX. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se mora pred začetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi nastala naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem njegovih del, kar izvajalec dokaže s kopijo veljavne zavarovalne police, ki jo dostavi naročniku najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

XXI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti skladno z 11. členom te pogodbe.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Številka: |  | Številka: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Datum: |  |

| Izvajalec | Naročnik |
| --- | --- |
| __________________ direktor/ica | Občina Kobarid, Marko Matajurc, župan |

Priloge:

- Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Opomba: S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da je seznanjen z vsebino in da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za prevzeto javno naročilo: »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«

izroča izvajalec _______________________________________________________ to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice skupaj z 1 (eno) bianko menico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, to je______________________ EUR, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

_______________________________________ _____________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)                                       (podpis)

naročniku: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni vse sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni in tako izpolnjeno menico brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo unovči v primeru, če:

- se bo izkazalo, da obveznosti niso izpolnjene v skladu z gradbeno pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije,

- bo naročnik gradbeno pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je vnovčljiva do vključno _____________________.

Menica je vnovčljiva pri banki _________________________________________, ki

vodi  transakcijski račun številka ________________________________________

ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drugi račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice. Obenem izvajalec pooblašča katerokoli drugo osebo, ki vodi račun izdajatelja menice, da izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi.

Priloga: bianko menica

| Kraj: Datum: | žig | Podpisnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč v letu 2026«.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

1. točka člena 1h Sklepa Sveta 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- Prepovedano je dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv 2014/23/EU (*), 2014/24/EU (**), 2014/25/EU (***) in 2009/81/ES (****) Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 10, odstavki 1, 3, 6(a) do 6(e), 8, 9 in 10, členov 11, 12, 13 in 14 Direktive 2014/23/EU, členov 7 in 8, člena 10(b) do (f) in (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, člena 18, člena 21(b) do (e) in (g) do (i), členov 29 in 30 Direktive 2014/25/EU ter člena 13(a) do (d), (f) do (h) in (j) Direktive 2009/81/ES:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

(b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

(c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.