| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: Franci Matoz, minister |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ki ga zastopa Franci Matoz, minister |  |
| Davčna št: 43873260 |  |
| Matična št.: 2632845000 | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefon: |

| Soinvestitor (etažni lastniki brez Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, ki jih zastopa upravnik): | Podpisnik pogodbe: Janez Ribnikar, član uprave |
| --- | --- |
| SPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring Frankopanska ulica 18A 1000 Ljubljana ki ga zastopa Janez Ribnikar, član uprave |  |
| Davčna št: SI 97406287 |  |
| Matična št.: 5226805000 | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefon: |

in

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ ki ga zastopa /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefaks: |

sklepajo

POGODBO št.

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naročnik javnega naročila Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki je na podlagi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 979/26) prevzelo delovno področje Ministrstva za javno upravo razen delovnega področja lokalne samouprave in je tako kot pravni naslednik prevzelo vse obveznosti in dokumentacijo v zvezi s prenesenim delovnim področjem;

- da je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun etažnih lastnikov na objektu Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a, Ribnica izvedlo postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Izvedba zamenjave strešne kritine na poslovnem objektu na naslovu Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a, Ribnica«, po postopku naročila male vrednosti z oznako NMVRIB-6/2026 (objava obvestila o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil št. objave JN       z dne      );

- da so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, kot upravljavec nepremičnin v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: MNZJU oz. naročnik) in ostali etažni lastniki (iz Priloge 2 te pogodbe), ki jih zastopa upravnik SPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: soinvestitor oziroma upravnik) lastniki posameznih delov objekta na lokaciji Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a, Ribnica, in sicer 11,04 odstotka Republika Slovenija (upravljavec MNZJU) in 88,96 odstotka ostali etažni lastniki;

- da so naročnik, soinvestitor in ostali lastniki posameznih delov poslovne stavbe na naslovu Škrabčev trg 9, 9a, 11 in 11a, Ribnica sklenili Sporazum o izvajanju zamenjave strešne kritine na poslovni stavbi na naslovu Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a, Ribnica z dne 7. 3. 2025 in Dodatek številka 1 z dne 24. 3. 2026 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), na podlagi katerega je naročnik pooblaščen za vodenje vseh postopkov potrebnih za izbiro izvajalca in izbiro izvajalca investicije na naslovu Škrabčev trg 9, 9a, 11 in 11a, Ribnica;

- da se investicija sofinancira v skladu z deleži etažnih lastnikov, kot je to določeno v 3. členu Sporazuma z dne 7. 3. 2025;

- da so s Sporazumom iz prejšnje alineje stranke sporazumne, da predmetno pogodbo ter morebitne druge pogodbe za izvedbo investicije ter skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo investicije, za ostale lastnike posameznih delov (razen naročnika) podpiše upravnik SPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: soinvestitor oziroma upravnik);

- soinvestitor bo vsakemu od ostalih lastnikov posameznih delov izdal račune vsakemu posebej za plačilo njegovega dela investicije (razen naročniku);

- da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.      , z dne      , izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- da se celotna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom nahaja pri naročniku;

- da se osebni podatki zaposlenih navedenih v tem sporazumu obdelujejo za potrebe izvajanja tega sporazuma v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS in 70/25 – ZUTD-I) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik in soinvestitor naročata, izvajalec pa prevzame v izvedbo zamenjavo strešne kritine na poslovnem objektu na naslovu Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a, Ribnica, v skladu s ponudbenim predračunom - popisom del, ki je Priloga 1 te pogodbe in njen sestavni del.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v projektni dokumentaciji, ki je Priloga 2 te pogodbe in njen sestavni del.

Pogodbena dela se bodo izvajala glede na potrebe naročnika ter skladno z navodili in roki za izvedbo kot je dogovorjeno po tej pogodbi.

Naročnik si v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljnjem besedilu ZJN-3) pridržuje možnost, da v obdobju trajanja te pogodbe, poveča obseg pogodbenih storitev iz prvega odstavka tega člena do 30 % vrednosti te pogodbe zaradi morebitnega slabega stanja podkonstrukcije, ki onemogoča izvedbo del iz Priloge 1.

Navedeno podkostrukcijo se lahko dodatno obračuna ob predpostavki, da izvajalec del pri pregledu in začetku del ugotovi, da je podkonstrukcija v takšnem stanju, da je izvedba del onemogočena in posledično nastale škode, nujna za zamenjavo, kljub temu da to ni bilo predvideno po osnovni pogodbi. V tem primeru bi naročnik lahko priznal dodatna dela in posledično povečal predmet naročila.

- NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo, kjer se bodo posamezna pogodbena dela izvajala ter s pogoji za ureditev gradbišč.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi v skladu z navodili nadzornika, ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam, so okoljsko sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja predmeta pogodbe, da ne bo ovir za izvedbo kvalitativnega pregleda in uspešne primopredaje naročniku in soinvestitorju.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljen in vgrajen material nov.

- člen

Izvajalec bo uskladil vsa predvidena dela z odgovorno osebo naročnika in soinvestitorja. Za vsa dela in začasne rešitve, vključno z ureditvijo gradbišča in okolice, mora pridobiti ustrezna soglasja odgovorne osebe naročnika in soinvestitorja.

Izvajalec mora gradbišče in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec je dolžan s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu ter določiti delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov.

- POGODBENA VREDNOST  IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Skupna predvidena pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša       EUR (z besedo      ) brez DDV oziroma       EUR (z besedo:      ) z DDV, po cenah iz ponudbenega predračuna (Priloga 1) in so fiksne do konca izvedbe storitev po tej pogodbi ter vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Od tega znaša vrednost:

- za naročnika       EUR z DDV (z besedo:       evrov in       centov) in

- za soinvestitorja       EUR z DDV (z besedo:       evrov in       centov), ki bo v skladu z razdelilnikom, ki je Priloga 2 te pogodbe in njen sestavni del, izstavljal račune vsakemu lastniku posebej za plačilo njegovega deleža investicije.

Skupna predvidena pogodbena vrednost vključuje tudi nepredvidena dela v višini odstotka, kot so opredeljena v predračunu – popisu del, ki je Priloga 1 te pogodbe in predstavljajo del deleža, do katerega se lahko opravi sprememba vrednosti v skladu z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

Cene iz te pogodbe vključujejo tudi stroške izvajalca, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenem predračunu te pogodbe, kot sledi:

- stroške vseh predhodnih, pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,

- ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkonstrukcije, dobava in vgradnja zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij,

- stroške za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev,

- vse stroške v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu,

- stroške odprave morebitnih poškodb in škode na tem objektu in sosednjih objektih, ki bi jih izvajalec povzročil v času izvajanja pogodbenih del,

- stroške ukrepov za preprečitev požara na objektu,

- stroške bančnih garancij, dovoljenj in soglasij, vključno s podaljšanji veljavnosti,

- stroške izdelave podrobnega izvedbenega terminskega plana,

- stroške prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika, tretjih oseb ali organov,

- stroške dokumentacije v treh izvodih: certifikati, izjave o skladnosti in ustreznosti dobavljenih naprav in opreme, vseh potrebnih poročil, potrdil, garancij za izvedena dela in dobavljeno opremo, ki jih zahteva nadzornik ali naročnik,

- stroške poučitve predstavnikov uporabnika z ravnanjem vgrajenih sistemov in naprav in izdelava zapisnika,

- stroške izdelave, montaže in demontaže potrebne zaščite delov objekta,

- stroške sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika in soinvestitorja, investitorja ter po potrebi podizvajalcev,

- stroške odprave pomanjkljivosti,

- stroške sodelovanja na kvalitativnih pregledih, primopredaji in pri končnem obračunu,

- stroške odstranitve iz objekta in zemljišča vseh demontiranih predmetov, odpadne embalaže ter vzpostavitev prvotnega stanja,

- dobave in montaže, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni in režijski stroški, drobni material, testiranje, pridobivanje potrdil, nabave vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost),

- sprotnega in končnega čiščenja terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, kontrole kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,…),

- ostale stroške za izvedbo predmeta te pogodbe.

Enotne cene zajemajo tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite površin, ograje, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške demontaže, prevozov, skladiščenja in odvoza na deponijo, vse manipulacije, montaže in stroške, vezane na odvoz ekoloških odpadkov.

Izvajalec soglaša in se odpoveduje vsakršnim zahtevkom po uveljavljanju razlike v ceni v skladu z določili 656. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.  97/07 – UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ).

- člen

Izvajalec naročniku in soinvestitorju izstavi računa za situacijo v skladu s 7. členom te pogodbe, v višini oziroma v deležu, kot izhaja iz Priloge 2 te pogodbe.

Na podlagi zakona, ki ureja plačilne in javnofinančne storitve, mora izvajalec naročniku in soinvestitorju izstaviti račun izključno v elektronski obliki (e-račun).

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja, in biti naslovljen vsak posebej na naročnika oziroma soinvestitorja.

Rok plačila je 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, in sicer na izvajalčev transakcijski račun, ki je vsakokrat naveden na računu.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računov, ki so podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- člen

Izvajalec bo dejansko izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami.

Izvajalec bo opravljena dela naročniku in soinvestitorju, obračunaval za vsa do takrat opravljena dela v celoti, do skupne višine seštevka začasnih mesečnih situacij do največ 95-odstotkov celotne vrednosti pogodbenih del. Zadnjo, končno obračunsko situacijo v višini preostalih najmanj 5-odstotkov vrednosti pogodbenih del (odvisno od odstotka dejanske izvedbe del), bo izvajalec obračunal po opravljenem kvalitativnem pregledu izvršenih del, odpravi morebitnih napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu, primopredaji predmeta pogodbe (tj. primopredajnega zapisnika) ter izdelavi zapisnika o končnem obračunu, upoštevajoč Prilogo 1 te pogodbe.

Izvajalec mora vsako začasno situacijo sestaviti na podlagi s strani nadzornika potrjenega dokumenta o dejansko izvedenih delih - knjige obračunskih izmer, izvršenih do zadnjega dne v obračunskem mesecu, in enotnih cenah iz Priloge 1 te pogodbe, ter jo pregledano in potrjeno s strani nadzornika, dostaviti skrbniku na strani naročnika do najkasneje 5. v mesecu v dveh tiskanih izvodih in v elektronski obliki na e-naslov naročnika.

Rok za nadzornika iz prejšnjega odstavka tega člena je pet delovnih dni od prejema.

Iz vsake začasne situacije mora biti razvidna vrednost tekoče situacije, skupna (kumulativna) vrednost vseh začasnih situacij in še neizkoriščena pogodbena vrednost. Ko skupna vrednost doseže 80-odstotkov pogodbene vrednosti, mora izvajalec o tem takoj obvestiti naročnika in soinvestitorja.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika bo situacijo pregledal v nadaljnjih petih delovnih dneh od prejema le-te. V primeru, da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini. Naročnik situacijo lahko tudi zavrne. Navedeni pregled ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec mora zagotoviti sprotno vodenje knjige obračunskih izmer in pregled ter potrditev situacij s strani nadzornika (potrditev dejansko izvršenih količin del). Knjiga obračunskih izmer je za kontrolo naročnika dosegljiva na objektu ter na podlagi zahteve naročnika se mora izdelati kopija, ki se pošlje v pregled naročniku.

- člen

Stranki te pogodbe ugotavljata, da je na podlagi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 979/26) Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo prevzelo delovno področje Ministrstva za javno upravo razen delovnega področja lokalne samouprave in je tako kot pravni naslednik prevzelo vse obveznosti in dokumentacijo v zvezi s prenesenim delovnim področjem, vendar pa izvajalec do uveljavitve rebalansa proračuna 2026, račune pošilja na:

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

Davčna številka: SI 91838983

Matična številka: 2482762000.

O uveljavitvi rebalansa proračuna 2026 bo naročnik oz. skrbnik te pogodbe na strani naročnika pravočasno obvestil izvajalca in mu posredoval nove podatke za izstavljanje računov.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do konca proračunskega leta, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji iz veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter ostalih predpisov, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto.

Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik:

- odložil izvajanje pogodbe, tako da ne bo naročal predmeta pogodbe in ne bo izvajal pogodbe v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. Naročnik o tem pisno obvesti izvajalca ali

- odpovedal pogodbo brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, in o tem takoj obvestil izvajalca. Pogodba je odpovedana s potekom 15 dni od dne prejema pisnega obvestila naročnika. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

- PODIZVAJALCI

(opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvedbo pogodbenih del s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec bo pogodbeno izvedbo del izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Prijava, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene obrazce »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi« novih podizvajalcev in ostala zahtevana dokazila za nove podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu;

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva;

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje (če ne gre za zamenjavo obstoječega podizvajalca).

Če gre za zamenjavo podizvajalca, s katerim je izvajalec izpolnjeval tehnične pogoje z uporabo njegovih zmogljivosti, mora nov podizvajalec omogočati, da izpolnjevanje tehničnih pogojev, na podlagi česar je bilo naročilo oddano izvajalcu, ostane nespremenjeno.

xx. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali dela po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

ALI

(Opomba: Določbe, navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če izvajalec ob oddaji ponudbe oziroma ob podpisu pogodbe NE nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje pogodbe, najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene obrazce »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi« novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva;

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje.

. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec oziroma da izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec je za opravljanje del po tej pogodbi dolžan:

- opravljati vse naloge izvajalca kot jih določa 17. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: GZ-1),

- pred pričetkom del vse uporabnike obvestiti na oglasni deski o vrsti del, ki se bodo opravljala, predvidenem roku za dokončanje del ter o imenu in telefonski številki kontaktne osebe izvajalca,

- pred pričetkom del pripraviti terminski plan izvajanja GOI del,

- imeti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku skladno s popisi del, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij, popisom del in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katerega se sklepa pogodba ter v interesu naročnika,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika in soinvestitorja,

- omogočati ustrezen nadzor naročniku in soinvestitorju oziroma s strani naročnika in soinvestitorja določenemu nadzorniku,

- na prvi poziv naročnika ali soinvestitorja na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na poslovnih prostorih, skupnih delih ali sosednjih objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, skupne dele stavbe in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z odpadki skladno z veljavnimi predpisi,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v skladu z merili in kriteriji za obnovo poslovnih prostorov oziroma materiale, predvidene s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika in soinvestitorja,

- strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

- varovati podatke naročnika, do katerih ima pri izvajanju del dostop,

- naročniku predati očiščen objekt, tako, da bo možna takojšnja uporaba,

- vse gradbene odpadke deponirati na ustrezni deponiji in računu predložiti potrdila o vrsti in količini oddanih odpadkov in dokazila o plačanih komunalnih taksah,

- ščititi interese naročnika in soinvestitorja.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi:

- upošteval vsa določila, smernice in zahteve, ki so mu že ali še bodo dane z dokumentacijo, predvideno s to pogodbo,

- prevzel odgovornost za pravilnost tehničnih rešitev in izračunov, v kolikor predlaga spremembo projekta,

- upošteval vsa navodila in zahteve po racionalizaciji s strani naročnika in soinvestitorja ali nadzornika,

- predvidel oziroma upošteval uporabo takih materialov, naprav in opreme, ki imajo veljavne izjave o skladnosti in za katere dajejo dobavitelji in izvajalci zanje zahtevane garancijske roke,

- priskrbel vso dokumentacijo – certifikate, izjave o skladnosti ipd. potrebne za kvalitetno izvedbo primopredaje.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih organov za izvajanje del, ki so predmet tega naročila.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objekta, na katerem se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na skupnih delih in objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbišču, na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Če naročnik ali soinvestitor naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku, soinvestitorju, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika in soinvestitorja.

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika in soinvestitorja, nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi z izvršenimi deli po tej pogodbi.

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbeno obrtniških delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

- člen

Izvajalec mora ravnati in svoje pogodbene obveznosti opravljati, izvrševati z vso skrbnostjo in gospodarnostjo do tuje lastnine. Dolžan je poravnati oz. sanirati tudi vso škodo, ki bi jo povzročil zaradi prehajanja čez tujo lastnino in posest (odkrušeni vogali, poškodbe na avtomobilih, ki bi bili parkirani na dvorišču ipd.), pri čemer je treba vso to škodo predhodno zapisniško evidentirati in dokazati. Škodo dokazuje tisti, ki mu je bila povzročena.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi morebitna dodatna dela, ki mu jih bo, skladno z ZJN-3, pisno naročil naročnik in niso specificirana v Prilogi 1 te pogodbe ter so nujno potrebna za dokončanje pogodbenih del. Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v Prilogi 1 te pogodbe, morajo biti potrjena in vrednotena pred njihovo izvedbo. Za potrjevanje teh del je pooblaščen izključno naročnik v sodelovanju z nadzornikom na strani naročnika. V tem primeru se dodatna dela obračunavajo po pridobljeni ponudbi za izvedbo del.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN SOINVESTITORJA

- člen

Naročnik in soinvestitor sta dolžna:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- posredovati kontaktne podatke sodelujočih na projektu,

- predati vse ostale potrebne vhodne podatke in razpoložljivo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del ter uvesti izvajalca v delo v roku 15 (petnajstih) delovnih dni od podpisa pogodbe in predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- pripraviti zapisnik o uvedbi v delo,

- tekom izvajanja del zagotavljati vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih,

- plačati dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

- zagotoviti nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika ali soinvestitorja. Naročnik in soinvestitor sta dolžna zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo (ki bo opravljena najkasneje v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh po podpisu te pogodbe) in predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (zavarovanje izvajalec predloži naročniku).

Rok za izvedbo del je 5 mesecev po uvedbi v delo.

Ob uvedbi v delo se v skladu z rokovnikom določi terminski plan.

Rok za izvedbo del in rok uporabe te pogodbe se lahko spremenijo zaradi izrednih dogodkov, ki bi lahko vplivali na izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec.

Rok za izvedbo del in rok uporabe te pogodbe se lahko spremenijo in podaljšajo samo za obdobje, za kolikor bodo oz. so trajali izredni oz. nepredvideni dogodki, ki so povzročili spremembo rokov in niso na strani izvajalci.

Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi.

- PREVZEM DEL

- člen

Po uspešno končanih GOI in primopredaji del ter po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti, bo izvajalec predložil naročniku in soinvestitorju končno obračunsko situacijo.

Šteje se, da so pogodbene obveznosti dokončane po uspešni primopredaji vseh pogodbenih del in odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

Končna situacija je lahko potrjena šele, ko izvajalec izpolni obveznosti izdaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki je podrobneje določena v 23. členu te pogodbe (finančno zavarovanje izvajalec izroči naročniku).

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju izvedbe pogodbenih del pisno obvestiti naročnika in soinvestitorja, da so dela po tej pogodbi končana.

Po zaključku del se najkasneje v roku pet delovnih dni od obvestila izvajalca, da je končal z deli, izvede kvalitativni pregled in sestavi zapisnik o kvalitativnem pregledu pogodbenih del.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma napak, mora izvajalec slednje odpraviti v roku, ki ga v zapisniku o kvalitativnem pregledu pogodbenih del določita naročnik ter izvajalec in je lahko največ pet delovnih dni od kvalitativnega pregleda. Po odpravi pomanjkljivosti oziroma napak se ponovno opravi kvalitativni pregled in sestavi zapisnik o kvalitativnem pregledu pogodbenih del.

Naročnik izvede največ tri kvalitativne preglede. V primeru, da so na tretjem kvalitativnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik in soinvestitor, prevzameta od izvajalca pogodbena dela (primopredaja pogodbenih del) najkasneje v roku pet delovnih dni od kvalitativnega pregleda, pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in da so odpravljene vse pomanjkljivosti oziroma napake iz zapisnika o kvalitativnem pregledu. Pri prevzemu, poleg naročnika,  soinvestitorja in izvajalca, sodeluje tudi nadzornik.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku in soinvestitorju na prevzem del, lahko naročnik ali soinvestitor, sama razpišeta datum primopredaje pogodbenih del, na katero povabita tudi izvajalca. V primeru, da izvajalec neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji pogodbenih del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv naročnika ali soinvestitorja, lahko primopredajo pogodbenih del opravita samo naročnik in soinvestitor, ki tudi sama pripravita in podpišeta primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke. Prostori, okolica morata biti očiščena in nepoškodovana. Ob primopredaji pogodbenih del mora izvajalec naročniku in soinvestitorju, predati tudi vso potrebno dokumentacijo in pripadajoče garancijske liste za vgrajene materiale, meritve, izjave o skladnosti, navodila za uporabo, dokazilo o odvozu gradbenih odpadkov na trajno deponijo.

O uspešno izvedeni primopredaji pogodbenih del se sestavi primopredajni zapisnik, izdelan na osnovi predhodnega kvalitativnega pregleda pogodbenih del, kot je določeno v petem odstavku tega člena, za kar izvajalec predloži vso potrebno dokumentacijo, s pripadajočimi garancijskimi listi in finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku. Primopredajni zapisnik, ki je podpisan s strani pristojnih na prevzemu izvedenih del, je obvezna priloga h končni obračunski situaciji, ki jo pripravi izvajalec del.

- člen

Za uspešno končana GOI dela se šteje ustrezno podpisan primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo naročnik, soinvestitor, izvajalec in nadzornik, razen v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena. Sestavni del primopredajnega zapisnika je kopija s strani naročnika, soinvestitorja, izvajalca in nadzornika potrjen gradbeni dnevnik ter knjiga obračunskih izmer.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika ali soinvestitorja (ob predhodnem soglasju drugega), najpozneje pa naslednji dan, odpraviti nepravilnosti. Pisno opozorilo naročnika ali soinvestitorja se šteje od dneva, ko je naročnik ali soinvestitor opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku ali soinvestitorju (vsakemu za pripadajoči delež) plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 odstotka skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za celoten čas nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti. V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri končanju pogodbenih del, kot je to opredeljeno s to pogodbo, lahko naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) zaračunata izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,2 odstotkov od skupne vrednosti pogodbenih del v EUR z DDV za vsak zamujeni dan, za celoten čas zamude, kar lahko naročnik ali soinvestitor (vsak za svoj pripadajoči del) obračunata izvajalcu pri izdaji računa.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik, soinvestitor in izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku ali soinvestitorju. Povračilo tako nastale škode bo naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbe kazni pobotata s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik ali soinvestitor iz tega naslova izstavita poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni od prejema.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen imata naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik ali soinvestitor uveljavljata po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika ali soinvestitorja.

Če naročnik ali soinvestitor ugotovita nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to (ob predhodnem soglasju drugega) pisno opozorita izvajalca in mu določita rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ali soinvestitorja ne upošteva, imata naročnik ali soinvestitor pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik ali soinvestitor pa mu zaračunata razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini 5 odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpela naročnik ali soinvestitor.

Če izvajalec na naročnikov ali soinvestitorjev poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določita naročnik ali soinvestitor, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik in soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) odstopita od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru imata naročnik ali soinvestitor pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini 2 odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik ali soinvestitor.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) izvajalcu izstavita račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni od njegovega prejema.

- člen

Če naročniku ali soinvestitorju zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, imata naročnik ali soinvestitor pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ima naročnik ali soinvestitor zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bosta naročnik ali soinvestitor (ob predhodnem soglasju drugega) obračunala po prevzemu del in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

- ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje svoje odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali soinvestitorju, in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže naročniku s kopijo veljavne zavarovalne police z vsemi morebitnimi pripadajočimi aneksi in njenimi sestavnimi deli, ki je Priloga 4 te pogodbe in njen sestavni del, pod pogoji, ki jih določa GZ-1.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku, soinvestitorju ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali del in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset dni od podpisa pogodbe, v višini 5-odstotkov od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka uporabe pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo pogodbenih del, ali povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec:

-	ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi ali

- 	če bo kršil zaupnost podatkov ali

- 	v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 19. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe.

Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja.

Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, več kot 20 dni, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec mora ob predložitvi končne obračunske situacije oziroma ob primopredaji vseh pogodbenih del naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5-odstotkov od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV, za obdobje splošnega garancijskega roka (24 mesecev). Zavarovanje mora biti skladno z Obrazcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758.

Z izročitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici je primopredaja veljavna in izpolnjeni so pogoji za plačilo končne situacije.

Finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka iz 21. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Če se zavarovanje ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustreznega zavarovanja. Če izvajalec ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak, naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv. Če izda banka ali zavarovalnica zavarovanje z izjavo kot npr. »da bo izdala zavarovanje v skladu s svojo poslovno politiko« in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna.

- GARANCIJA

- člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost svojih del, opremo in naprave 24 mesecev od dneva uspešno opravljenega prevzema del.

Izvajalec v skladu s pozitivno zakonodajo odgovarja za napake v solidnosti gradnje 10 let od izročitve oziroma prevzema.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešno izvedene primopredaje pogodbenih del. Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške v zakonskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom. Naročnik bo v garancijskem roku zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav v skladu z garancijskimi pogoji ter navodili za njihovo uporabo. Izvajalec mora naročnika oziroma uporabnika seznaniti s temi navodili ter po potrebi izvesti šolanje pred primopredajo vgrajene opreme. Dokazila o tem in navodila so sestavni del primopredajnega zapisnika.

- člen

V primeru, da se v garancijskem roku pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem postavljenem roku, potem ko ga naročnik ali soinvestitor obvestita o nastali napaki.

Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik ali soinvestitor sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih, ko bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bi bila nevarna za ljudi in premoženje, pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ali soinvestitorjem ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik ali soinvestitor odpravo napake naročil drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku ali soinvestitorju povrniti stroške odprave napak po drugem izvajalcu ter pribitek naročnika v višini 3 odstotkov vrednosti teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napak po drugem izvajalcu ne bo pokril, naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ. Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali soinvestitorja ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Z namenom zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je dobavitelj posredoval naročniku Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in udeležbi ponudnika v lastništvu drugih pravnih oseb.

Če je dobavitelj predložil lažno izjavo, ali dal neresnične podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in udeležbi dobavitelja v lastništvu drugih pravnih oseb, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov iz tega člena.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbenih del. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v Republiki Sloveniji, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

Skrbnik te pogodbe na strani soinvestitorja je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

Oseba, določena za vodenje pogodbenih del je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

- VELJAVNOST, ODSTOP OD POGODBE IN PRENEHANJE POGODBE

- člen

/V primeru elektronskega podpisa pogodbe: Stranke te pogodbe so sporazumne, da začne pogodba veljati z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke s kvalificiranim elektronskim podpisom, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe in se uporablja 11 mesecev.

ALI

/V primeru fizičnega podpisa pogodbe: Stranke te pogodbe so sporazumne, da začne pogodba veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe in se uporablja 11 mesecev.

- člen

Naročnik in soinvestitor lahko odpovesta pogodbo. Odpovedni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odpovedi. Odpoved mora biti pisna.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 15 dni. V primeru uveljavljanja odstopa od pogodbe iz razlogov po tem odstavku, morajo stranke predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve in po potrebi oziroma, če je to možno dati nasprotni stranki primeren rok za odpravo pomanjkljivosti.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru ponavljanja nekvalitetnega ali delnega izvajanja pogodbenih del, naročnik ali soinvestitor izvajalca najprej pisno opozorita na nepravilnosti. Če se izvajanje nekvalitetne pogodbenih del nadaljuje, lahko naročnik ali soinvestitor pričneta postopek za prekinitev pogodbenega razmerja s pisnim odstopom. Odstopni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti in vso škodo, ki zaradi odstopa od pogodbe nastane. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik za plačilo pogodbene kazni upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranke se zavezujejo takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku ali soinvestitorju pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetno izvedbo del za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ali soinvestitor ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik ali soinvestitor seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik ali soinvestitor seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika ali soinvestitorja s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ali soinvestitor ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik ali soinvestitor in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ali soinvestitor ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika ali soinvestitorja s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik ali soinvestitor izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik ali soinvestitor obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe naročniku dolžan posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. Za spremembo skrbnikov te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugima strankama.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika ali soinvestitorja brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbenih del. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- člen

Pogodbene stranke bodo pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankami po tej pogodbi, uporabljale dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorijo, da bodo uporabljali OZ, ne glede na določila 29. člena.

Pogodbene stranke za predmetno pogodbeno razmerje izrecno izključujejo veljavnost Posebnih gradbenih uzanc.

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko ALI Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod. /se prilagodi glede na način podpisa pogodbe/

Priloge:

- Priloga 1: ponudbeni predračun - popis del

- Priloga 2: razdelilnik

- Priloga 3: projektna dokumentacija

- Priloga 4: kopija zavarovalne police št.