Priloga 2

Tehnični,

organizacijski in

izvedbeni protokol

Verzija 1.0

Vsebina

Organizacija in vodenje projekta	3

Komuniciranje na projektu, spremljanje in nadzor  ter poročanje	4

Poročila	4

Reševanje težav	4

Protokol izvedbe storitev	5

Nadgradnje	5

Testiranje	5

Pomoč	5

- Organizacija in vodenje projekta

Projekt je organiziran na sledeč način:

- Vodja projekta in namestnik na strani naročnika

- Člani projektne skupine na strani naročnika, ki glede na vrsto nadgradnje vključuje različne vsebinske predstavnike

- Vodja projekta in namestnik na strani izvajalca

Vodja projekta in namestnik na strani naročnika

- vodenje, organizacija dela na projektu ter skrb za izvedbo projekta,

- izvajanje finančnega nadzora projekta,

- priprava strokovnih in finančnih vmesnih in sklepnih poročil projekta ter poročanje projektnemu svetu,

- odgovarjanje za učinkovito in kakovostno izvedbo projekta v skladu z odobreno projektno dokumentacijo in potrjenimi spremembami med izvajanjem projekta,

- priprava in usklajevanje projektne dokumentacije,

- priprava predloga določitev prioritet,

- koordinacija in usklajevanje aktivnosti,

- sodelovanje in usmerjanje dela v delovnih skupinah,

- usklajevanje aktivnosti z zunanjim izvajalcem v vodstvu projekta,

- strokovna in tehnična podpora.

Vodja projekta na strani izvajalca in namestnik

- je odgovoren, da naročnik dobi storitve in izdelke v dogovorjenih rokih in ustrezne kakovosti,

- spremlja aktivnosti na projektu in koordinira delo na strani izvajalca

- pripravlja poročila in zapisnike sestankov in poroča naročniku

- je zadolžen za komunikacijo z naročnikom

Vodja projekta na strani naročnika in vodja projekta izvajalca predstavljajo operativno vodstvo projekta, v okviru katerega se usklajujejo aktivnosti, sprejemajo operativne odločitve in pripravljajo poročila za projektni svet.

Komuniciranje na projektu, spremljanje in nadzor  ter poročanje

Za komuniciranje pri izvedbi projekta se lahko uporabljajo različna komunikacijska sredstva, ki jih uporabljajo udeleženci in so njihovi uporabi predhodno dogovorijo (sestanki v živo, sestanki preko video povezav, telefonski pogovori, elektronska pošta,…) Podrobna pravila in načine dogovorita izvajalec in naročnik na začetku projekta.

Delo na projektu se v veliki meri usklajuje preko dokumentacije. V ta namen se uporablja naročnikov Redmine portal in naročnikov Sharepoint portal. Izvajalec uporablja ta portala v vseh fazah dela, ne samo za predajo končnih dokumentov.

Izvajalec praviloma komunicira s člani projektne skupine. Z ostalimi (npr. z uporabniki) komunicira po dogovoru in le na način, da se lahko vklopijo tudi člani projekten skupine (npr. teams VK, ne pa telefonska povezava).

Naročnik praviloma komunicira z vodjem projekta na strani izvajalca. Če je potrebno, vodja projekta  na strani izvajalca zagotovi komunikacijo tudi z ostalimi prijavljenimi sodelujočimi na strani izvajalca.

- Poročila

Poročanje na projektu je podlaga za spremljanje in s tem za odločanje o nadaljnjem poteku projekta, odpravljanje problemov in reševanje konfliktov. Vsebino in format poročil in zapisnikov dogovorita izvajalec in naročnik. Termini sestankov se določijo glede na potrebe projekta.

Podlaga za vodenje, spremljanje in nadziranje projekta na različnih ravneh vodenja so naslednja poročila:

- Mesečno poročilo izvajalca,

- Zapisnik sestankov.

Reševanje težav

Vsi sodelujoči na projektu svoje delo usmerjajo tako, da se zmanjšuje možnost nastanka težav. V primeru nastanka težav ali v primeru nevarnosti nastanka težav je vsakdo dolžan takoj o tem obvestiti svojega vodjo in po potrebi (glede na naravo in obseg) tudi vodstvo projekta. V primeru težav vsakdo skuša odpraviti težave v svojem okolju ali/in v direktnem kontaktu s sodelujočimi na projektu, ki so povezani z nastankom ali posledicami težav. Če težava glede na vzrok ali posledice vpliva na več delov projekta ali ogroža doseganje zastavljenih ciljev, je treba o tem takoj obvestiti vodstvo projekta. Običajni način obveščanja je elektronska pošta, če je ocena, da so posledice lahko kritične za izvedbo projekta, se vodja projekta obvešča tudi po telefonu. Vsi sodelujoči na projektu so zavezani k strpnemu iskanju rešitev.

- Protokol izvedbe storitev

Nadgradnje

Nadgradnje potekajo na osnovi izdanega naročila za nalogo. Predviden potek je naslednji:

- Naročnik pripravi okvirno specifikacijo zahtev.

- Izvajalec pripravi oceno obsega in terminski načrt.

- Naročnik in izvajalec uskladita oceno in terminski načrt. V primeru potrditve naročnik izda naročilo izvajalcu za izvedbo naloge.

- Izvajalec prične s pripravo načrta za izvedbo in sproti z naročnikom usklajuje dokumentacijo.

- Naročnik potrdi usklajen načrt. V primeru neuskladitve se naročilo prekliče.

- Izvajalec prične z izvedbo po načrtu. Ob zaključku odloži vse zahtevane izdelke na SVN.

- Naročnik  in izvajalec sodelujeta pri nameščanju na testni sistem.

- Naročnik  in izvajalec sodelujeta pri testiranju.

- Po uspešnem testiranju se opravi prevzem.

Če se med izvedbo pokaže potreba po spremembi, se naročnik in izvajalec lahko dogovorita za spremembo vsebine in obsega del.

Razvoj sledi smernicam MDP ( https://nio.gov.si/nio/asset/drzavni+racunalniski+oblak+dro  ) in (GTZ https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743?lang=sl  ). Poleg teh smernic izvajalec uporablja tudi dobre prakse razvoja programske opreme. O tem se dogovorita izvajalec in naročnik na začetku projekta

Testiranje

- Obliko in vsebino dokumentiranja testov določi naročnik.

- Izvajalec praviloma že v načrtu izvedbe predvidi testne primere.

- Ob zaključku razvoja izvede testiranje najmanj po testnih primerih in pripravi poročilo o testu.

- Naročnik izvede testiranje v testnem okolju naročnika. Med testiranjem pri naročniku sodeluje tudi izvajalec. O testiranju se izdela zapisnik.

- Po zaključenih testih se izvede prevzem izdelka. Ne glede na prevzem izvajalec v okviru obsega naloge sodeluje pri odpravljanju težav pri nameščanju na produkcijo.

Pomoč

Med projektom se naročnik in izvajalec dogovorita, kdo lahko naroča pomoč.

Pomoč ima praviloma obseg do 8 ur.

Ob zaključku pomoči se izdela poročilo, ki ga potrdi prejemnik pomoči. Obliko in vsebino poročila o opravljenem delu pomoči dogovorita izvajalec in naročnik na začetku projekta.