Številka: 4301-20/2026

Datum:  18.8.2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana

Pripravil:							Potrdil:

Janez Bizjak					Vodja oddelka za investicije: Uroš Jakopič

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, oddaja javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23) in vabi ponudnike k oddaji ponudbe.

  - Osnovni podatki o naročilu

| Vrsta predmeta naročila: | GRADNJE |
| --- | --- |
| Naziv naročila: | Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana |
| Vrsta postopka: | NMV |
| Kratek opis naročila: | Občina Domžale namerava graditi brv čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana, ki bo povezala planirano pešpot v Zaborštu. Predvidena je prekladna konstrukcija, ki premošča razpon cca. 50m. Skupna dolžina objekta, vključujoč dostopne rampe na obeh straneh objekta, je tako cca. 87,50m, skupna širina na brvi je cca. 3,50m. |
| Rok za izvedbo naročila: | 150 dela zmožnih dni od začetka del |
| Rok za oddajo ponudb: | Do dne 9.9.2026 do 9:00 ure |
| Rok odpiranja ponudb: | Do dne 9.9.2026 do 11:00 ure |
| E-pošta: | vlozisce@domzale.si |

  - Predmet javnega naročila

Z umestitvijo brvi za pešce in kolesarje bo vzpostavljena povezava Zaboršta na levem bregu Kamniške Bistrice s parkom Martina Krpana na desnem bregu reke.

Na levem bregu, v parku Martina Krpana, bo dostop na brv speljana z obstoječe makadamske poti z dostopom po nasipu do predvidene kote navezave na brvi. Brežine nasipa bodo zatravljene, potka bo betonska z ustrezno protizdrsno površino.

Most bo temeljen na pilotih fi 80 cm, dolžine do 10 m. Na pilotno gredo bo naslonjena ločna konstrukcija brvi. Na ločno konstrukcijo bo preko jeklenih vešalk obešena voziščna plošča brvi. Lok bo pravokotnega prereza 50 x 70 cm, potekal bo z vertikalnim radijem 108 m.

Voziščna konstrukcije, ki bo z jeklenimi vešalkami obešena na lok, bo potekala v vertikalnem konveksnem radiju 445 m ter vstopno izstopnimi tangentami 5 %.

Vzdolž roba sprehajalne poti na levem bregu Kamniške Bistrice se na območju niveletne navezave na brv izvedejo podporne konstrukcije na obeh straneh poti.

Izvedejo se AB podporni zidovi z ograjo, ki slogovno sovpada z ograjo na mostu. Nasipne brežine se izvedejo z naklonom brežine 2 : 3. Nasip je temeljena na koti -1,0 m pod koto obstoječega terena.

Odvodnjavanja obsega odvodnjavanje odpadne meteorne vode iz cestišča. Cestiščne vode se zajamejo preko novih naprav za odvodnjavanje in mehansko prečisti v peskolovih. Na mostu je odvodnjavanje rešeno z direktnim izlivnikom v vozišču in prostim iztokom na teren. Brv je namenjena le pešcem in kolesarjem.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do datuma 2.9.2026, ure 12:00. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

  - Pogoji za priznanje sposobnosti

Za pridobitev predmetnega javnega naročila mora ponudnik izkazati, da pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Neobstoj razlogov za izključitev velja   za vse gospodarske subjekte, tudi podizvajalce.

Naročnik si pridržuje pravico, da za potrebe preverjanja priznanja sposobnosti, od ponudnikov po prejemu ponudb zahteva predložitev dodatne dokumentacije.

    - Razlogi za izključitev so:

- če so bili gospodarski subjekti ali če je bila oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 - če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobja določila že sodba);

V razdelku ESPD obrazca Del II.,  Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta je potrebno vnesti vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa  gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ter nadzor. Za omenjene osebe  v  razdelek o »Podrobnih informacijah« vnesite podatek o funkciji v gospodarskem subjektu ter EMŠO.

- če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave

- če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

- če sta bili gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z odločbo  Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

- če se gospodarskemu subjektu izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

- če je gospodarski subjekt z naročnikom v sodnem sporu glede predhodnih izvedb javnih naročil ali nima poravnanih vseh obveznosti do naročnika in z njim povezanih oseb

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta

Hujšo kršitev poklicnih pravil predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi storitev primerljivih predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika (nekvalitetna izvedba storitev, zamude pri izvedbi storitev (kljub podaljšanju roka za dokončanje storitev), neizročitev izdelane projektne dokumentacije, kršitev predpisov področne zakonodaje in poklicnih pravil ter podobno). Naročnik bo veliko strokovno napako ali hujše kršitve poklicnih pravil ugotavljal v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe na podlagi pisnih dokazil (vnovčena jamstva/finančna zavarovanja, zaračunane pogodbene kazni, pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb, zapisnikov o nekvalitetni izvedbi del, izrečene sankcije s strani pristojnih organov, zaradi kršitve poklicnih pravil in področne zakonodaje)

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali je upravičeno unovčil bančno garancijo oz. drugo vrsto zavarovanja ali je uveljavljal plačilo pogodbene kazni.

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila

    - Pogoji za sodelovanje

      - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v poslovni register v državi v kateri ima sedež.

1.5.2.2. Ekonomska – finančna sposobnost

Gospodarski subjekt, ki prevzema vlogo glavnega izvajalca, mora imeti v posameznih zadnjih dveh letih čiste prihodke od prodaje najmanj  600.000 EUR.  Pogoj lahko kumulativno izpolnijo partnerji v skupni ponudbi.

Če gospodarski subjekt posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

      - . Tehnična in strokovna sposobnost

Gospodarski subjekt, ki prevzema pretežni del posla po tej ponudbi (50% ali več) ali partnerja v skupni ponudbi, mora dokazati, da je v obdobju 8 let pred objavo tega naročila, izvedel dva posla izgradnje mostov, po klasifikaciji vrst objektov CC-SI2141 oz. CC-SI 21410, (mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi) oz. prednapete AB brvi, ki premošča razpon 40 m.

Vsak gospodarski subjekt, ki ne nastopa v skupni ponudbi in po ponudbi prevzema določena dela, mora dokazati, da je v obdobju 8 let od objave tega naročila, izvedel dva enakovrstna posla del, ki jih prevzema po ponudbi, vsakega v vrednosti najmanj toliko kot znaša ponudba za ta dela.

Reference podizvajalcev se upoštevajo, če vsebinsko in vrednostno v celoti ustrezajo zahtevam razpisa.

Ponudnik mora navesti vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 19. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).

1.6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

1.6.1.	Pogajanja

Naročnik bo zvedel en krog pogajanj v kolikor bo najnižja ponudba presegla vrednost 880.000,00 EUR brez DDV. Pogajanja se bodo izvedla preko sistema e-JN po odpiranju ponudb. Ponudniki bodo preko sistema e-JN pozvani k predložitvi ponudb v fazi pogajanj ter obveščeni o terminu odpiranj ponudb prispelih v fazi pogajanj.  V kolikor ponudnik v fazi pogajanj ne bo predložil nove ponudbe se bo za veljavno štela prvotno oddana ponudba.

V kolikor bo ponudnik v fazi pogajanj predložil višjo ponudbo kot prvotno, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročila, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe..

1.6.2.  Merilo

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudba z najnižjo ceno.

Naročnik bo izmed vseh pravočasno prispelih ponudb kot najugodnejšo razvrstil tisto ponudbo, ki bo imela najnižjo ponudbeno ceno. V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni kriterij upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enakim številom točk oddane istočasno, bo naročnik izvedel javni žreb. Ponudnike, ki so oddali ponudbo istočasno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudbe oddali istočasno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

- NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:

Obrazec 1: 	PONUDBA

Prilogi:

- POPIS DEL

- REKAPITULACIJA POPISA DEL

Obrazec 2 :	IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Obrazec 3 :	PODATKI O PODIZVAJALCU

Obrazec 4 :	ESPD obrazec

Obrazec 4a :	ESPD obrazec - podizvajalci (samo v primeru nastopanja s podizvajalci)

Obrazec 5:	VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec 5a:	VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE (v primeru 				skupne ponudbe)

Obrazec 6 :	VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec 7 :	VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec 8 :	VZOREC POGODBE

Obrazec 9:	IZJAVA o predložitvi podatkov

Obrazec 10: 	IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA POGOJEV PO UREDBI SVETA (EU) 2022/576

2.2. Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacije

Listine se izpolni in  zloži po gornjem zaporedju ter predložiti preko sistema eJN v razdelek »Druge priloge«. Priloga k obrazcu 1 »REKAPITULACIJA POPISA DEL« se preko sistema eJN v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun«

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če je izvirnik posebej zahtevan. Če obstaja naročnikov zahteva, koliko so lahko stari dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi izpolnjuje osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države, v kateri imajo registrirano dejavnost. Če država v kateri ima gospodarski subjekt sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podpisana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt sedež.

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika, partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel vsak od partnerjev prevzema.

Za pridobitev predmetnega javnega naročila morajo vsi partnerji izkazati, da pri njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje vezane na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, skupno izpolnijo pogoje ekonomsko-finančne sposobnosti ter eden od partnerjev pogoj tehnične sposobnosti za prevzeta dela (vsebinsko skladno z zahtevami razpisne dokumentacije).

Vsak od partnerjev mora izpolniti obrazce 2, 3, 4, 4a, 9 in 11   skupno pa izpolnijo obrazce 1, 5a, 6, 7 in 10 ter predložijo dokument o skupnem nastopanju v predmetnem javnem naročilu. Vzorec pogodbe  (Obrazec 8) skupaj izpolnijo vsi partnerji pri skupni ponudbi.

Pogoje iz naslova višine čistih prihodkov od prodaje partnerji lahko izpolnjujejo kumulativno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Pogoje iz naslova višine čistih prihodkov od prodaje gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo kumulativno. Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Vsak subjekt na čigar zmogljivosti se sklicuje gospodarski subjekt v ponudbi mora predložiti ESPD obrazec (Obrazec 4). Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter priloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Obrazec 1: 	PONUDBA

Ponudnik izpolni Obrazec 1. Poleg tega mora biti predložen tudi izpolnjen:

- POPIS DEL v Exel-u (priloži se v razdelek »Druge priloge«)

- REKAPITULACIJA POPISA DEL v .pdf formatu (priloži se v razdelek »Predračun«)

Upoštevane in finančno vrednotene morajo biti vse zahtevane postavke iz POPISA DEL. Popis

del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del ponudbe.

V primeru, da ponudnik v popisih del ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

V primeru razhajanj med podatki v REKAPITULACIJI POPISA DEL naloženim v razdelek »Predračun«, in POPISOM DEL naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v POPISU DEL, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.«.

Obrazec 2: 	IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Ponudnik izpolni  in priloži se v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec 3: PODATKI O PODIZVAJALCU

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, morajo vsi podizvajalci izpolniti Obrazec  3, ki se priloži se v razdelek »Druge priloge«, ter predložiti izpolnjen ESPD obrazec (Obrazec 4a). Obrazec uvozite in izpolnite preko portala e-JN (http://ejn.gov.si/espd) ter priložite v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči.

Za pridobitev predmetnega javnega naročila mora ponudnik izkazati, da pri podizvajalcih ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje vezane na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter tehnično sposobnost za prevzeta dela.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila mora podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Obrazec 4 in 4a:   ESPD OBRAZEC

Obrazec se nahaja v .zip datoteki razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt mora k ponudbi priložiti obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi preko portala e-JN (http://ejn.gov.si/espd/) in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

V razdelku ESPD obrazca Del II.,  Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta je potrebno vnesti vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa  gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ter nadzor. Za omenjene osebe  v  razdelek o »Podrobnih informacijah« vnesite podatek o funkciji v gospodarskem subjektu ter EMŠO.

Obrazci 5,5a,6,7:	FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik kot garancijo za resnost ponudbe lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe, ki vsebinsko ne odstopa od obrazca 5 oz. 5a v primeru skupne ponudbe. Zahteva za izplačilo ne sme biti pogojena s predložitvijo originalne listine.

Ponudnik predloži tudi obrazca 6 in 7.

V primeru skupine gospodarskih subjektov naročnik garancije za resnost ponudbe tudi solidarno odgovarja za ravnanja in opustitve drugih gospodarskih subjektov, ki bi povzročila katerega od naštetih razlogov za unovčitev.

Garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv. Vsebinsko ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.

Kot garancija je sprejemljiv tudi denarni depozit pri naročniku. Višina depozita in razlogi za njegovo izplačilo so enaki kot pri bančnih garancijah oz. kavcijskih zavarovanjih za  resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru denarnega depozita za resnost ponudbe ponudnik v ponudbi predloži potrdilo o nakazilu sredstev na račun naročnika SI56 0110 0010 00164 42, sklic 00 234000.

Po poteku roka se denarni depoziti vračajo na podlagi zahtevka deponenta.

Obrazci se priložijo v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec 8: 	VZOREC POGODBE

Ponudnik izpolni pogodbo s svojimi podatki.

Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu poziva naročnika skleniti pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

Obrazci se priložijo v razdelek »Druge priloge«

Obrazec 9: 	IZJAVA o predložitvi podatkov

Izbrani ponudnik, mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,  komanditisih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 10: 	IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA POGOJEV PO UREDBI SVETA (EU) 2022/576

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 1

PONUDBA

št.: __________________________

- Predmet naročila:

»Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana«

- Naročnik:     OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale

- Ponudnik:

- Ponudbena cena:

Skupaj ponudbena cena (brez DDV):	      	 _________________	EUR

DDV (za cesto):    				__________________	EUR

ponudbena cena skupaj z DDV:    		__________________	EUR

- Ponudba velja 90 dni.

- Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Obrazec 2

IZJAVA

O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Naročnik bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika na naslednji način:

- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski,	izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene v številkah;

- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo naročnik	upošteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV;

- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo naročnik upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek;

- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo naročnik popravil seštevek

- z upoštevanjem cen brez DDV in količin izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Obrazec 3

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Firma / naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

| Del javnega naročila k, ki ga bo izvedel: |  |
| --- | --- |
| Vrednost del: |  |

Izjavljamo, da kot podizvajalec pri javnem naročilu za »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana« (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO   oz.   NE ZAHTEVAMO    neposredna plačila.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana« plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Opomba:

Ta obrazec se izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Obrazec 4 in Obrazec 4a

Predložiti ESPD obrazec v elektronski obliki podpisan xml za vsak gospodarski subjekt in podizvajalca v ponudbi .

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi preko portala e-JN (http://ejn.gov.si/espd/) in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml

V razdelku ESPD obrazca Del II.,  Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta je potrebno vnesti vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa  gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ter nadzor. Za omenjene osebe  v  razdelek o »Podrobnih informacijah« vnesite podatek o funkciji v gospodarskem subjektu ter EMŠO.

Obrazec 5

VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja )

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

Ponudba Naročnika zavarovanja/garancije predložena v postopku javnega naročanja št. ……. [oznaka javnega naročila/razpisa] katerega predmet je »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana«. Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini …………….. EUR

ZNESEK V EUR: 15.000 EUR (petnajsttisoč)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listi)

ROK VELJAVNOSTI: 30.11.2026

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja)

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/ Garancijo se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/ garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; in/ali

- naročnik zavarovanja/ garancije je  v ponudbi podal neresnične podatke ali izjave in/ali

- izbrani naročnik zavarovanja /garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; in/ali

- izbrani naročnik zavarovanja garancije ni predložil zavarovanja/ garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem garanciji/zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

Obrazec 5a

VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

v primeru skupne ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpišeta se ime in naslov ponudnikov  v skupnem nastopu javnega naročila)

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

Ponudba Naročnika zavarovanja/garancije predložena v postopku javnega naročanja št. ……. [oznaka javnega naročila/razpisa] katerega predmet je »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana«. Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini ………….. EUR

ZNESEK V EUR:  15.000 EUR (petnajsttisoč)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listi)

ROK VELJAVNOSTI: 30.11.2026

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja)

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/ Garancijo se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

      - naročnik zavarovanja/ garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; in/ali

      - naročnik zavarovanja/ garancije je  v ponudbi podal neresnične podatke ali izjave in/ali

      - izbrani naročnik zavarovanja /garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; in/ali

      - izbrani naročnik zavarovanja garancije ni predložil zavarovanja/ garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem garanciji/zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Obrazec 6

VZOREC ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja )

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

Obveznost Naročnika garancije iz pogodbe za  »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana«  št. ……. za ………. [dobavo/izvedbo/...] v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjene dne ……. med ………… in ………… [običajno med Naročnikom garancije in Upravičencem], s katero/-im se je med drugim zavezal, da bo izvedel ………….. Naročnik garancije je skladno s …. členom navedene …….. [navedba pogodbene osnove] Upravičencu dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …10% pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti …….. EUR.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listi)

ROK VELJAVNOSTI: …………… (200 dni od podpisa pogodbe)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja)

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da:

- Naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil obveznosti po Osnovnem poslu v dogovorjenem roku in/ali kvaliteti in/ali količini in/ali;

- Naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku in/ali;

- Naročnik zavarovanja/garancije ni prekinil pogodb s podizvajalcem, ki ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca po ZJN-3;

- je Naročnik zavarovanja/garancije s svojim dejanjem povzročil razdrtje pogodbe s strani upravičenca;

- je upravičenec razdrl pogodbo zaradi zamude na strani je Naročnika zavarovanja/garancije;

- je Naročnik zavarovanja/garancije upravičencu povzročil škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu;

- je Naročnik zavarovanja/garancije podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral upravičenec javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali je upravičenec utrpel kakšne druge posledice.

- Je prišlo do stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja Naročnika garancije/zavarovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

- Naročnik zavarovanja/garancije svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ni poravnal, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem garanciji/zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Obrazec 7

VZOREC ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja )

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

Obveznost odprave napak v garancijski dobi Naročnika garancije po pogodbi za  »Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana«  št. ……. v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjeni dne ……. med ………… in ………… [običajno med Naročnikom in Upravičencem]. Skladno z zapisnikom o prevzemu so bila dela prevzeta dne ….. Naročnik je skladno s ____. členom navedene pogodbe Upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti …….. EUR.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listi)

ROK VELJAVNOSTI:  DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti, in sicer dolžina garancijske dobe in 30 dni od zapisniškega prevzema del)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja)

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da Naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v garancijski dobi po Osnovnem poslu, le-teh v pogodbenem roku ni odpravil.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem garanciji/zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Obrazec 8

| NAROČNIK: | OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa županja mag. Renata KOSEC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI62862006 |
|  | Matična številka: | 5880513 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | _____________, ki ga zastopa _________________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | SI |
|  | Matična številka: |  |
|  | Številka TRR izvajalca : | SI56 |

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

(za investicije)

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih del:

- gradbena dela za

Gradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Zaborštu, Park Martina Krpana

po projektu PZI: »BRV ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO V ZABORŠTU, PARK MARTINA KRPANA«, številka  in datum projekta: 085/23, 06.2026, projektivno podjetje: CORUS INŽENIRJI d.o.o.,  Cesta IV prekomorske 30a, 5270 Ajdovščina,

- administrativna dela, ki obsegajo predložitev:

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko - katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet,

- projekt izvedenih del (PID),

- garancija za odpravo napak v garancijski dobi

- navodila za  obratovanje in vzdrževanje objekta (POV), če je potreben.

Dela se bodo izvajala po ponudbi izvajalca št. ________________________, ki je bila oddana v odprtem postopku javnega naročila JN_____________________, ki ga naročnik vodi pod št. 4301-16/2026.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Okvirna vrednost del iz 1. člena te pogodbe, je določena po sistemu cene na enoto mere in ovrednotena po ponudbi izvajalca št. ___________ z dne ____________  ki znaša:

- Skupna vrednost del brez DDV _____________ €, DDV v višini ___________________ €.

- Skupna vrednost pogodbenih del z DDV je: ________________ €.

Zvišanje cene postavke iz popisa del se lahko zahteva v primeru, če se kalkulativni elementi postavke spremenijo za več kot 10%. Zvišanje se prizna za del spremembe, ki presega 10%.

III. ROKI

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v posel. Kot dan uvedbe v posel se šteje, ko naročnik izpolni obveznosti iz 5. člena. Datum uvedbe v posel se vpiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec se obvezuje:

- gradbena dela in  zapisniški prevzem objekta izvesti v roku 150 dela zmožnih dni od uvedbe v delo.

- administrativna dela opraviti v roku 30 dni po zapisniškem prevzemu izvedenih del,

- predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta.

Rok dokončanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokončana vsa dela iz popisa del.

4. člen

Rok za dokončanje gradbenih del, se lahko podaljša le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa ter po potrebi s podaljšanjem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izročiti:

- en izvod projektne dokumentacije,

- zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe,

- varnostni načrt.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je v skladu z veljavno zakonodajo zavarovan za opravljanje  dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati  naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z zavarovalno polico  št.: ………. …..…………., pri zavarovalnici……………….…………………….

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi upravno dovoljenje za zaporo ceste,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom gradbenih del naročniku preda terminski plan dela,

- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- da bo označil gradbišče skladno z določili področne zakonodaje

- sodeloval in organiziral operativne sestanke s predstavniki naročnika

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročnika z dopisom obvesti o dokončanju gradbenih del,

- bo izvedbo gradbenih del organiziral tako, da bo dela izvajal najmanj 8 ur dnevno.

8. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Uradni list RS št. 91 /2015 s spremembami).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Opravljena gradbena dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi za določitev osnovne vrednosti pogodbe. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi naročnika in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

10. člen

Izvajalec bo za pretekli mesec sestavil začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.

Izvajalec izstavi posamezno situacijo v štirih izvodih in jo pošlje v potrditev nadzornemu organu in naročniku, ki bosta pregledala izdano situacijo ter en potrjen izvod vrnila izvajalcu v 15 dneh od prejema. V primeru, da ne bosta soglašala z njeno višino ali s posameznimi postavkami, jo bosta potrdila v nesporni višini. Na podlagi potrjene situacije izvajalec izstavi račun.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko naročniku do prevzema objekta izstavi račune do višine 95 % pogodbene vrednosti. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 1. člena pogodbe (vključno z administrativnimi deli), izvajalec naročniku izstavi račun do polne pogodbene vrednosti.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. ___________________, pri banki ______________, 	največ 30 dni od dneva prejema računa.

VII. POGODBENA KAZEN

11. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020 (GZS, 2020).

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v nominalni višini 300,00 €/ na dan zamude.

Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Pogodbeno kazen lahko naročnik obračuna izvajalcu pri izdanih računih oz. unovči  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške izvajalca svetovalnega inženiringa in nadzora zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

12. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne predloži dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- zamenja vodjo del brez soglasja naročnika ali vodja del ni stalno prisoten na gradbišču,

lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 10.000,00 EUR in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. Poleg pogodbene kazni lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

13. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del 3 leta. Jamčevalni rok teče od primopredaje objekta.

Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

14. člen

Izvajalec del po tej pogodbi, izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini _______ (v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV) EUR. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati  ______. V kolikor 5 dni pred potekom roka garancije za dobro izvedbo del ni predložena veljavna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta naročniku izročil  garancijo v višini ______(v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV) EUR, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Garanciji po tem členu morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv t er vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

15. člen

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del ter pripraviti vso dokumentacijo za prevzem objekta.

Po dokončanju gradbenih dela se na ogledu objekta sestavi zapisnik o sprejemu in izročitvi, ki vsebuje zlasti:

1) ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;

2) ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dopolniti, popraviti ali znova izvesti in v kakšnem roku mora to storiti;

3) o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;

4) ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in izjave o lastnostih v skladu z uzanco;

5) datum zaključka del in datum sprejema in izročitve;

6) podatek, ali je objekt izvršen v pogodbenem roku, in če ni, za koliko in zakaj je bil rok prekoračen, ter podatek o tem, ali naročnik uveljavlja pravico do pogodbene kazni;

7) podatek, ali je predana vsa zahtevana dokumentacija po pogodbi, predpisih in pravilih stroke.

Če se ugotovijo pomanjkljivosti izvedenih del se evidentirajo v zapisnik, in jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bila primopredaja objekta uspešna, določi se tudi datum ponovnega ogleda objekta.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Primopredaja objekta se uspešno opravi z zapisniškim prevzemom objekta in z izročitvijo garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

16. člen

Za uspešno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predložiti:

-	garancijo za odpravo napak v splošni garancijski dobi,

-	projekt izvedenih del s prilogami (3 izvodi),

-	navodila za obratovanje in vzdrževanje,

-	geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,

-	dokazila o zanesljivosti objekta

-	morebitne garancijske liste.

Morebitna naročnikova uporaba objekta ne šteje za sprejem in izročitve izvedenih gradbenih

del, razen če naročnik to izrecno ne potrdi.

# X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

17. člen

Kontaktna oseba naročnika za izvajanje te pogodbe je…………………………………..………..

Strokovni nadzor skladno z določili področne zakonodaje izvaja:

- vodja nadzora: ………………………………………….

- gradbeni nadzor: ……………………….….………………………………..

Vodja del s strani izvajalca je:  ………………………………..

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in nadzornemu organu.

18. člen

Naročnik pooblašča izvajalca,  da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se  ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008).

V kolikor naročnik ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih naročnik lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

XI. PODIZVAJALCI

19. člen

Izvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku petih dneh. Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca

-	izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih.

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali

njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

# XIII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba se razveže če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba se ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

Pogodbeni stranki kot veljavne priznavata Posebne gradbene uzance 2020 (GZS, 2020) ki veljajo razen v primeru, če so v nasprotju z določili te pogodbe.

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži naročniku  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predložiti najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe.

24. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod.

Številka:

| Domžale, dne: ………………… | ___________, dne: .......................................... |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| OBČINA DOMŽALE |  |
| ###### Županja ###### mag. Renata KOSEC |  |

Obrazec 9

IZJAVA O  PREDLOŽITVI PODATKOV

Ponudnik  ___________________________________________________

Izjavljamo da bomo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pred sklenitvijo pogodbe, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podali izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane z ponudnikom. Neresnični podatki o navedenih dejstvih, imajo za posledico ničnost pogodbe.

Obrazec 10

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)