- NAROČNIK:      OBČINA KOZJE

Kozje 37, 3260 Kozje

Tel: 03/800-14-00

E-mail: obcina.kozje@siol.net, http://www.kozje.si

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44

NAROČILO MALE VREDNOSTI

OBR-1

PRIJAVA NA JAVNO NAROČILO

Prijavljamo se na javno naročilo, katerega predmet je Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44,  objavljenega na Portalu javnih naročil.

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih:

Naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Zakoniti zastopnik:

ID za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun): Transakcijski račun, ki bo naveden v pogodbi:

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50.000.000 EUR letnega prometa, manj kot 43.000.000 EUR letne bilančne vsote) DA NE

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in zakoniti zastopniki:

|  | Ime in priimek | EMŠO |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno označite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu | Podizvajalec | Drugi subjekt, katerega zmogljivosti bo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabljal ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |

Podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni gospodarski subjekt:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt: |  |
| Vrednost del gospodarskega subjekta v EUR brez DDV: |  |

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v skupnem nastopu, s podizvajalcem ali na podlagi uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora vsak gospodarski subjekt priložiti OBR-1 – Prijava na javno naročilo.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe:

OBR-2

PONUDBA

1. Predmet javnega naročila: Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

2. Ponudbena vrednost javnega naročila:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | KONČNA PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

3. Sodelovanje pri izvedbi:   (ustrezno obkrožite)

| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali partnerji | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali podizvajalci | DA | NE |
| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabljal ponudnik | DA | NE |

# Izvajalec jamči za pravilnost svoje ponudbe in izračun ponudbene cene skladno z nespremenjenimi projektantskimi popisi in projektno dokumentacijo.

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-3

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

potrjujemo, da dajemo skupno ponudbo na javno naročilo, katerega predmet je Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44.

Pooblaščamo  ______________________________________________________________

(ime in priimek)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

da v našem imenu podpiše ponudbo za javno naročilo _________________________ ter v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani, pogodbo.

Datum:                                              Žig:                                     Pooblastitelj:

Datum:                                              Žig:                                       Pooblastitelj:

Datum:                                              Žig:                                          Pooblastitelj:

OBR-4

IZJAVA IN SOGLASJE

Ponudnik, član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba), podizvajalec, drugi subjekti, katerih zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja ponudnik: ______________________________________________________________________

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika oz. posameznega naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (izločitveni pogoj 1),

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več (izločitveni pogoj 2),

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (izločitveni pogoj 3),

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (izločitveni pogoj 4),

- nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene (izločitveni pogoj 5),

- pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali bi uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije (izločitveni pogoj 6),

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Kozje v zvezi z oddajo javnega naročila Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44, objavljen na Portalu javnih naročil, v skladu s sedmim odstavkom 89. členom ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- v primeru, če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Kozje v zvezi z oddajo javnega naročila Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44, objavljen na Portalu javnih naročil pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-5

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da izkazujemo ustrezne izkušnje / reference in sicer:

Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje / reference in sicer, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe na to javno naročilo kot glavni izvajalec, kot partner v skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec izvedel vsaj:

- dve sanaciji plazu z izvedbo stabilizacije stavbe na klasičen način

z armirano betonskimi vodnjaki,

- eno sanacijo plazu z izvedbo globokih drenaž  v investicijski vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika investicije.

| Zap. Št. | Naslov investicije | Naročnik | Leto izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-5a

- POTRDILO O REFERENČNEM DELU

| Naziv izdajatelja potrdila |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |

Potrjujemo, da je izvajalec

| Naziv izvajalca (ponudnika) |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

za nas uspešno izvedel naslednji posel:

| Naziv posla |  |
| --- | --- |
| Leto/obdobje izvedbe |  |
| Kraj /območje izvedbe |  |
| Opis posla |  |
| Vrednost (brez DDV): |  |

Dela so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno.

Zagotavljamo, da so vsi navedeni podatki točni. Zavezujemo se, da bomo v primeru preverjanja referenc s strani predstavnika Občine Kozje  omogočili vpogled v originalne dokumente, ki dokazujejo verodostojnost navedenih podatkov.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:                                                                                         Podpis izdajatelja potrdila:

OBR-6

IZJAVA O TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo, da:

- zagotavljamo  ustrezno  tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in  opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila,

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali predpise  o emisiji hrupa strojev, ki se uporablja na prostem,

- bomo na gradbišče pred začetkom del na svoje stroške namestili gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih,

- zagotavljamo potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in nekvalificiran kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo,

- bomo  upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu,

- bomo  zagotovili vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po 19. členu Gradbenega  zakona.

K ponudbi prilagamo:

- Obrazec - vodja del (OBR-6a)

- dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo del po 19. členu Gradbenega zakona

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-6a

- OBRAZEC - VODJA DEL

Vodja del:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | da/ne |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | Številka: Datum: |
| Zaposlen pri |  |

Referenčna lista vodje del:

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Naziv posla | Čas realizacije | Pogodbena vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-7

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca _________________________________(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 				Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

OBR-8

IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA

Skladno s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20) podajamo sledečo

I Z J A V O

GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA

Spodaj podpisani __________________________________, odgovorna oseba

(ime in priimek)

poslovnega subjekta _______________________________________

(naziv)

izjavljam, da

kot poslovni subjekt nismo povezani z nobenim izmed funkcionarjev Občine Kozje in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom nobenega izmed funkcionarjev Občine Kozje na način, v katerem bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot naš poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri naših ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum: _______________   			žig                  Podpis odgovorne osebe:

OBR-9

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Opomba:

- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-10

SEZNAM PODIZVAJALCEV

1.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

2.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

3.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

* Opomba: obrazec se lahko kopira.

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-10a

ZAHTEVA PODIZVAJALCA –

SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU

IZJAVLJAMO,

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega izvajalca, ki se mu priloži s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija podizvajalca.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-11

- IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

# IZJAVLJAMO

da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44, predložili  finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v  skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-12

- VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv izdajatelja:

Kraj in datum:

Finančno zavarovanje št.:

Upravičenec :

Naslov :

V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med       (polno ime in naslov upravičenca), in       (naziv izvajalca) za izvedbo       (predmet  pogodbe ) v vrednosti      EUR, je izvajalec dolžan predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi.

Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine

EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zahteva za unovčenje garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati:

- zahtevek naročnika za unovčenje garancije in

- original garancije št.      .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Garancija velja do vključno  dne      , razen za zavarovanje odgovornosti, kjer bančna garancija velja do dne      .

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da  ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma  in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Garancijo lahko uveljavlja le upravičenec ali njegov pravni naslednik.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Izdajatelj

(žig in podpis)

OBR-13

- IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

# IZJAVLJAMO

da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44, predložili  finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v  skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-14

- VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnik javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … sklenjeno med … (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … za ... (vpiše se predmet pogodbe) … v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov ___________  (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'')

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opomba: Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

OBR-15

OSNUTEK POGODBE

OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje, ki jo zastopa županja Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet. (v nadaljevanju naročnik)

ID št. za DDV: 17124379

matična številka: 5884004000

in

________________________________________________________________,

ki ga zastopa _________________________________________ (v nadaljevanju izvajalec)

ID št. za DDV: _______________

matična številka:_____________

s k l e n e t a

G R A D B E N O  P O G O D B O –

Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44

št.:

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ pod številko objave _______________,

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka: ______________________ z dne ____________.

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo investicijo Sanacija plazu na javni poti JP 681181 Šonovo – Belo pri hiši Zdole 44.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št. ______ z dne ______, določili te pogodbe, tehnično dokumentacijo,  z materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, z navodili strokovnega nadzora naročnika,  veljavno zakonodajo in standardi,   pravili stroke, kot dober gospodar, naročnik pa se zavezuje izvajalcu plačati dogovorjeni znesek za izvedbo del.

Izvajalec predloži naročniku v roku petih (5) delovnih dni po podpisu  pogodbe podroben terminski plan s faznimi roki ter končnim rokom za izvedbo pogodbenih del vključno z datumom tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti  za izvedena dela, ugotovljene na kvalitetnih pregledih.

- člen

Izvajalec izjavlja, da je pred oddajo ponudbe pregledal razpisno in tehnično dokumentacijo ter se seznanil z razpisnimi pogoji naročnika, tehničnimi pogoji gradnje, lokacijo izvajanja del in drugimi okoliščinami, ki so razvidne iz dokumentacije oziroma jih je bilo mogoče ugotoviti ob ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo, ter jih je upošteval pri pripravi ponudbe.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med izvajanjem del preverjati tehnično dokumentacijo v obsegu, ki ga je mogoče razumno pričakovati od strokovno usposobljenega izvajalca gradbenih del. Če v dokumentaciji ugotovi pomanjkljivosti, neskladja ali nepravilnosti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzornika ter, kadar je to mogoče, predlagati ustrezno rešitev in jo cenovno ovrednotiti.

Izvajalec prevzema tveganje za okoliščine, ki so mu bile ob pripravi ponudbe znane oziroma bi mu ob ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo morale biti znane. Ne prevzema pa tveganja za pomanjkljivosti tehnične dokumentacije ter geološke, geotehnične, terenske, infrastrukturne ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi ponudbe kljub ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo objektivno ni mogel ugotoviti ali predvideti.

Če med izvajanjem del nastopijo okoliščine iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec o njih nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzornika ter izkazati njihov vpliv na obseg, ceno oziroma rok izvedbe pogodbenih del. Morebitne spremembe obsega del, pogodbene vrednosti ali pogodbenega roka se lahko izvedejo le pod pogoji te pogodbe, Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo javno naročanje.

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v tehnični dokumentaciji izvajalca ne odvezujejo dolžnosti, da pogodbena dela po prejemu potrebnih navodil oziroma potrditvi ustrezne rešitve izvede pravilno, strokovno in skladno s pravili stroke. Izvajalec je odgovoren tudi za spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnopravne zakonodaje pri izvajanju pogodbenih del.

4. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni deli te pogodbe:

- ponudba izvajalca _______ z dne _________ s popisom del,

- podrobni terminski plan izvedbe,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

II. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša:

pogodbena cena (brez DDV): ______________________ €

(z besedo: _____________________  /100 evrov)

DDV: ________________ €

pogodbena cena (z DDV) _____________________________ €

Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbenega predračuna. Cene na enoto mere so fiksne do zaključka pogodbenih del, razen v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za spremembo cene po kogentnih določbah Obligacijskega zakonika. Morebitna sprememba pogodbene vrednosti je dopustna le ob hkratnem izpolnjevanju pogojev predpisov, ki urejajo javno naročanje.

Pogodbena vrednost se obračuna na podlagi dejansko izvedenih in v gradbeni knjigi potrjenih količin po cenah na enoto mere, opredeljenih v ponudbi izvajalca.

V pogodbenih cenah na enoto mere so zajeti vsi stroški, potrebni za pravilno in strokovno izvedbo del, ki so zajeta v pogodbenem popisu del in tehnični dokumentaciji, vključno z običajnimi pomožnimi deli in stroški, ki jih je izvajalec ob pripravi ponudbe ob ustrezni strokovni skrbnosti lahko predvidel.

Dodatna, nepredvidena ali manjkajoča dela, ki niso zajeta v pogodbenem popisu del oziroma pogodbenih cenah in jih izvajalec ob pripravi ponudbe ob ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo ni mogel predvideti, niso avtomatično vključena v pogodbeno ceno. Takšna dela se lahko naročijo in obračunajo le pod pogoji te pogodbe, Obligacijskega zakonika in ZJN-3, praviloma na podlagi predhodne pisne odobritve naročnika.

Naročnik izjavlja, da dela po tej pogodbi naroča v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.

# V primeru spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV obračuna po vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

III. ROK ZA IZVEDBO DEL

6. člen

Izvajalec se obvezuje  dokončati dela iz 2. člena te pogodbe po naslednji dinamiki:

- do 31. 10. 2026 mora izvajalec izvesti dela v vrednosti najmanj 230.000,00 EUR brez DDV

- do 30. 9. 2027 mora izvajalec zaključiti vsa preostala pogodbena dela.

Pogodbena roka sta zavezujoča in bistveni sestavini pogodbe, ob upoštevanju možnosti podaljšanja roka pod pogoji iz tega člena.

Za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, v smislu zaključka del, se šteje izpolnitev naslednjih pogodbenih obveznosti:

- uspešno opravljen tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih  na tehničnem pregledu,

- podpis primopredajnega zapisnika.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo.  Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku petih (5) delovnih dni od veljavnosti pogodbe. Za čas uvedbe v delo se šteje dan na katerega naročnik in izvajalec opravita primopredajo zemljišča in obstoječih objektov kjer se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. Datum uvedbe izvajalca v delo se vpiše v zapisnik o uvedbi v delo ali v gradbeni dnevnik.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka po krivdi izvajalca izvajalec odgovarja naročniku za škodo, ki mu zaradi zamude nastane, ter za pogodbeno kazen pod pogoji iz te pogodbe.

Pri uvedbi v delo naročnik:

- izroči izvajalcu gradbišče,

- poskrbi za Prijavo gradnje in izroči izvajalcu s strani pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve potrjen obrazec o prijavi začetka gradnje,

- izroči izvajalcu Obrazec prijave gradbišča pred začetkom dela, ki ga je naročnik podal na Inšpektorat RS za delo in ga mora izvajalec namestiti na vidno mesto na gradbišču,

- imenuje koordinatorja za varnost pri delu in izroči varnostni načrt izvajalca,

- imenuje nadzornika na objektu,

- potrdi Načrt organizacije gradbišča, ki ga izdela izvajalec,

- potrdi  terminski plan, ki ga izdela izvajalec.

Če izvajalec ne začne izvajati del v roku, ki je določen s pogodbo, mu mora naročnik pustiti primeren poznejši rok za začetek del, ki ni daljši od 5 (petih) delovnih dni. Če izvajalec ne začne z deli niti v takšnem dodatnem roku, lahko naročnik takoj odstopi od te pogodbe. Pri tem lahko naročnik od izvajalca zahteva povračilo vse škode. Vse morebitne višje stroške, pogodbeno kazen in škodo, ki s tem naročniku nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

Če med izvajanjem pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, za katere izvajalec ne odgovarja in ki neposredno vplivajo na možnost oziroma dinamiko izvajanja pogodbenih del, mora izvajalec o njihovem nastanku nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzornika ter izkazati njihov vpliv na pogodbeni rok.

Če naročnik ugotovi, da so okoliščine utemeljene in da izvajalec njihovih posledic kljub ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo ni mogel preprečiti ali odpraviti, se lahko pogodbeni rok ustrezno podaljša za čas, v katerem so takšne okoliščine dejansko onemogočale oziroma bistveno ovirale izvedbo pogodbenih del.

Podaljšanje pogodbenega roka se uredi z aneksom k pogodbi, če je sprememba dopustna skladno z ZJN-3. Izvajalec mora v primeru podaljšanja roka ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izvajalca uvedel v delo v petih (5) delovnih dnevih po veljavnosti te pogodbe,

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih,

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval nadzor oz. odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del,

- zagotovil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s tehnično dokumentacijo,

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa pogodbena dela, določena s tehnično dokumentacijo, popisom del, ponudbo izvajalca in to pogodbo, v obsegu in kakovosti, potrebni za pravilno in funkcionalno izvedbo predmeta pogodbe.

Večje ali manjše količine del, ki so zajeta v pogodbenem popisu del, se obračunajo po dejansko izvedenih in potrjenih količinah ter po pogodbenih cenah na enoto mere.

Če se med izvajanjem pogodbe pokaže potreba po dodatnih, nepredvidenih ali manjkajočih delih, ki niso zajeta v pogodbenem popisu del oziroma pogodbenih cenah in jih izvajalec ob pripravi ponudbe ob ravnanju z ustrezno strokovno skrbnostjo ni mogel predvideti, mora izvajalec pred njihovo izvedbo pisno obvestiti naročnika in nadzornika ter predložiti opis del, razlog za njihovo izvedbo, vpliv na pogodbeni rok in cenovno specifikacijo.

Izvajalec lahko začne z izvedbo takšnih del šele na podlagi predhodne pisne odobritve oziroma naročila naročnika in pod pogojem, da je njihova izvedba dopustna skladno z ZJN-3. Ne glede na navedeno je izvajalec dolžan izvesti nujna nepredvidena dela, kadar so izpolnjeni zakonski pogoji za njihovo izvedbo in bi bilo zaradi njihove neizvedbe ogroženo življenje ali zdravje ljudi, stabilnost gradnje oziroma bi lahko nastala večja škoda; o takšnih okoliščinah mora naročnika in nadzornika nemudoma obvestiti.

Pogodbena dela morajo biti izvedena strokovno pravilno, skladno z veljavnimi predpisi, standardi, pravili stroke in tehnično dokumentacijo. Spremembe ali odstopanja od predvidenega načina izvedbe oziroma kakovosti materialov so dopustna le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika in nadzornika.

Izvajalec odgovarja za kakovost materialov in izvedenih del ter za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ne glede na to, ali dela izvaja sam, s podizvajalci ali partnerji.

- člen

Izvajalec mora po tehnološkem zaključku dela oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbišča ves ne vgrajen, neuporaben ali odpadni material in embalažo ter zapustiti delovno mesto in gradbišče  popolnoma očiščeno (sprotna čiščenja gradbišča). Če tega ne stori, opravi to storitev drug izvajalec ali naročnik na stroške izvajalca, izvajalec pa je brez ugovora dolžan plačati ta račun, oziroma mu storitev čiščenja investitor odbije od mesečne situacije. Izvajalec mora v okviru pogodbene cene zagotoviti tudi vse deponije materiala ter izdelati končno poročilo o ravnanju z odpadki in izkopano zemljino.

10. člen

Izvajalec se zaveže:

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del v skladu z določili pogodbe naslednji delovni  dan po uvedbi v delo,

- naročniku najpozneje pred uvedbo v delo izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV v skladu z določili te pogodbe,

- takoj po končanih delih (odprava kvalitetnih pomanjkljivosti) pisno obvestiti naročnika, da so dela končana in je objekt  pripravljen za končni  pregled in primopredajo,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene,

- ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti finančno zavarovanje  za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%  pogodbene vrednosti  z vključenim DDV v skladu z določili te pogodbe,

- vgrajeval samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami v slovenskem jeziku o skladnosti in takšne naravne materiale oziroma mineralne snovi, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da so iz legalnega kopa,

- upošteval navodila predstavnikov naročnika in nadzornika na gradbišču,

- izvedel vse upravne postopke in pridobil vso z zakonom predpisano dokumentacijo v zvezi z uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na gradbišču ter zadrževanju izven gradbišča, urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil vse morebitne nastale stroške,

- med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik v skladu s Pravilnikom o gradbiščih  in ga tedensko  dostavljati v podpis nadzoru naročnika,

- z ustrezno organizacijo dela in ukrepi, ki jih je glede na naravo pogodbenih del mogoče razumno pričakovati od strokovno usposobljenega izvajalca, zagotavljati izvedbo del v pogodbenih rokih, pri čemer navedeno ne posega v možnost podaljšanja roka pod pogoji iz 6. člena te pogodbe,

- izvesti nujna nepredvidena dela pod pogoji iz 8. člena te pogodbe in veljavnih predpisov ter o njih nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzornika,

- v imenu naročnika poskrbel za označitev gradbišča s tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih,

- pred izvedbo del predstavnikom naročnika dostavil v potrditev načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s Pravilnikom o gradbiščih  ter ga dal v potrditev koordinatorju za varstvo pri delu,

- vse poškodbe podzemnih vodov in zasebne lastnine, povzročene s svojim delom, odpravil na lastne stroške,

- varoval osebne podatke in poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev,

- v primeru zastoja zaradi nepotrjenih dodatnih oziroma nepredvidenih del nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzornika ter sprejeti razumne ukrepe za zmanjšanje posledic zastoja,

- po končanju del zbral in predal naročniku vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,

- zagotoviti revizijsko sled celotne dokumentacije,

- zagotovil prisotnost vodje del s polnimi pooblastili na objektu vsak delovni  dan.

Če je nadaljevanje pogodbenih del začasno onemogočeno zaradi potrebe po odločitvi, navodilu ali odobritvi naročnika v zvezi z dodatnimi oziroma nepredvidenimi deli in razlog za zastoj ni na strani izvajalca, se lahko pogodbeni rok pod pogoji iz 6. člena te pogodbe ustrezno podaljša.

Izvajalec zaradi zastoja ni avtomatično upravičen do dodatnega plačila. Morebitno upravičenost do povračila dodatnih stroškov mora pravočasno pisno in konkretizirano uveljavljati ter izkazati njihov dejanski nastanek, višino in neposredno vzročno zvezo z okoliščino, za katero ne odgovarja. Takšni stroški se lahko priznajo le, če za njihovo plačilo obstaja pogodbena in zakonska podlaga ter je sprememba pogodbe dopustna skladno z ZJN-3.

11. člen

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hrani ali začasno skladišči odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču, tako da ne bo onesnaževal okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

12. člen

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova so stroški izvajalca.

Izvajalec mora zavarovati gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi in pravočasno ukrenil, vse kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, napeljav, opreme materiala in strojnega parka.

13. člen

Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa te pogodbe izročil naročniku kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo,  ki vključuje tudi zavarovanje gradbišča, na podlagi 16. člena GZ-1.

14. člen

Izvajalec mora naročniku najpozneje pred uvedbo v delo izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Predložitev ustreznega finančnega zavarovanja je pogoj za uvedbo izvajalca v delo.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in nepreklicno in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 90 dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja del), ter z možnostjo podaljšanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v primeru, da izvajalec prevzetih pogodbenih del ni izvedel skladno s pogodbenimi obveznostmi:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami

razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če izvajalec odstopi od pogodbe;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen

je  prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim

postopkom,    skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda   zavarovanja za odpravo

napak v   garancijskem roku.

15. člen

Izvajalec daje garancijo za izvedena gradbena dela 5 let.

Za solidnost gradnje odgovarja izvajalec 10 let.

Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje objekta.

16. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.

17. člen

Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca s polnimi pooblastili po tej pogodbi, ter da sodeluje ob primopredaji objekta naročniku, pri pregledu obračuna del in pri vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

VI. NAČIN  PLAČILA

18. člen

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov/situacij.

Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e-računov/situacij, in sicer v roku tridesetih (30) dni od prejema računa/situacije, potrjene s strani nadzornika.

Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. _____________________, odprt pri _______________________.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu/situaciji je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končnih e-računov/situacij, pri čemer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te pogodbe. Na posameznem računu/situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci .

K posameznem računu/situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene račune/situacije vseh podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo k e-računu/situaciji.

Izvajalec izstavlja naročniku mesečne e-račune/situacije v e-obliki, potrjene s strani strokovnega nadzora, do 10. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik potrdi njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri račun/situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del računa/situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naročnik izvajalcu izroči en potrjen izvod računa/situacije. Predlog obračunske situacije mora izvajalec nadzorniku predložiti do 25. v tekočem mesecu.

Za datum uradnega prejema e-računa /situacije na strani naročnika se šteje datum, ko je izvajalec potrjen e-račun/situacijo pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu e-računa/situacije.

V primeru, da so v računu/situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora oz. pisno dogovorjena z njim, se lahko račun/ situacija zavrne v celoti. Račun/situacija se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po usklajenem končnem obračunu.

VII. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI

19. člen

(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta odstavek črta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC

naziv:_____________________________________________________________

polni naslov:________________________________________________________

matična številka:____________________________________________________

davčna številka:______________________________________________________

transakcijski račun:___________________________________________________

vrsta del, ki jih bo opravljal:____________________________________________

vrednost del: _______________________________________________________

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC

naziv:_____________________________________________________________

polni naslov:________________________________________________________

matična številka:____________________________________________________

davčna številka:______________________________________________________

transakcijski račun:___________________________________________________

vrsta del, ki jih bo opravljal:____________________________________________

vrednost del: _______________________________________________________

20. člen

- Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije podizvajalcu neposredno plača njegovo terjatev do izvajalca, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev.

- V primeru neposrednega plačila mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji priložiti predhodno potrjen račun oziroma situacijo podizvajalca.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali izvajalec vključi novega podizvajalca, mora ravnati v skladu z 94. členom ZJN-3 in naročniku pravočasno predložiti vsa zahtevana dokazila in podatke.

VIII. PREVZEM POGODBENIH DEL

21.  člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Pogodbena dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in so odpravljene tudi napake, ki jih je do takrat grajal naročnik. Ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, sta naročnik in izvajalec dolžna opraviti kvalitetni prevzem objekta, s primopredajnim zapisnikom.

Ob prevzemu in izročitvi pogodbenih del pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik. Izvajalec je dolžan  zagotoviti prisotnost vodje gradnje, poleg predstavnika naročnika pa je pri prevzemu in izročitvi pogodbenih del prisoten tudi nadzornik.

V primeru, da se ob izročitvi in prevzemu pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti in napake v izvedenih delih ali druge pomanjkljivosti, lahko naročnik prevzem zavrne. Naročnik pa se lahko kljub ugotovljenim pomanjkljivostim odloči, da se primopredaja vseeno opravi, v zapisniku o primopredaji pa se v takšnem primeru določi, da mora izvajalec na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec obveznosti iz primopredajnega zapisnika ne izvrši v določenem roku, lahko naročnik takoj angažira drugega izvajalca, da odpravi napake na stroške izvajalca s pribitkom 10%.

IX. KONČNI OBRAČUN

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po izročitvi in sprejemu objekta in predložitvi finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku, začneta s pripravo končnega obračuna, ki ga izdelata in uskladita v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

•	vrednost pogodbenih del,

•	vrednost izvedenih del,

•	vrednost dodatnih del,

•	vrednost izplačil po mesečnih situacijah,

•	vrednost morebitnih zadržanih sredstev,

•	končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna,

•	morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del (znižanje plačila zaradi

očitnih  neodpravljenih napak),

•	pogodbeni rok in morebitni podaljšani rok,

•	dejanski rok izvedbe,

•	podatek o tem iz kakšnega naslova in v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo

pogodbenih kazni in povračilo škode,

•	podatek o izročitvi finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku,

•	podatke o drugih dejstvih in vprašanjih, o katerih ni bilo doseženo soglasje in rok za

rešitev  odprtih vprašanj.

Končni obračun pogodbenih del se šteje za opravljenega, ko ga pisno potrdita naročnik in izvajalec in ob pogoju, da je naročnik prejel finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

X. KONČNA SITUCIJA

- člen

Na podlagi usklajenega končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končno situacijo. Končna situacija mora med drugim vsebovati izjavo izvajalca, da so s plačilom zneska po končni situaciji poravnane vse materialne in druge obveznosti naročnika do izvajalca iz naslova izvedbe pogodbenih del. Navedena izjava ne posega v posamezne zahtevke izvajalca, ki jih je izvajalec pred izdajo končne situacije pisno in konkretizirano uveljavljal pri naročniku ter ob izdaji končne situacije še niso dokončno rešeni. Takšni nerešeni zahtevki morajo biti v končni situaciji oziroma njeni prilogi izrecno navedeni skupaj z njihovo dejansko in pravno podlago ter zahtevano višino, če jo je mogoče določiti.

Naročnik bo znesek iz končne situacije na podlagi opravljenega končnega obračuna plačal v roku 30 (trideset) dni od evidentiranega datuma prejema končne situacije, ob pogoju, da je izvajalec naročniku pred tem izročil vsa zavarovanja, določena po tej pogodbi.

XI. POGODBENA KAZEN

24. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne doseže faznega roka iz prve alineje 6. člena te pogodbe, mora naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 ‰ od vrednosti 230.000,00 EUR brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % te vrednosti. Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča vseh pogodbenih del v končnem roku iz druge alineje 6. člena te pogodbe, mora naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 ‰ od končne vrednosti izvedenih del za vsak dan zamude, vendar največ 10 % končne vrednosti izvedenih del. Za isto obdobje zamude se pogodbeni kazni ne seštevata.

Pogodbena kazen za zamudo s končnim rokom se obračunava do dneva primopredaje objekta. Pogodbena kazen se ne obračuna za obdobje podaljšanja pogodbenega roka, ki je bilo odobreno v skladu s 6. členom te pogodbe.

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

XII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

25. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik projekta – je Nives Bercko.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje____________________________, ki za odgovornega nadzornika del imenuje__________________________________.

Predstavnik nadzora zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, ni pa pooblaščen za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi  oz. njegov namestnik, ki je stalno prisoten na gradbišču ______________________________

Odgovorni vodja del je ____________________.

26. člen

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

XIII. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

27. člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba.

XIV. RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

28. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se lahko na predlog izvajalca ali naročnika zaradi racionalizacije ali pocenitve izvedbe pogodbenih del spremeni izvedba posameznih pogodbenih aktivnosti, če sprememba ne zmanjšuje zahtevane kakovosti, funkcionalnosti ali varnosti in je dopustna skladno s 95. členom ZJN-3. Predlog mora biti strokovno utemeljen in pisno potrjen s strani naročnika ter nadzornika. Za delež potrjene racionalizacije oziroma pocenitve se ustrezno zniža pogodbena vrednost. Sprememba se izvede na podlagi aneksa k tej pogodbi.

XV. ODSTOP OD POGODBE

29. člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.

30. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela in storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

31. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dokazilo o  zavarovanju odgovornosti izvajalca,

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih

- obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi ne prične z  delom,

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli  več  kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno

dogovorjene kvalitete in standardov in je ne  more vzpostaviti niti v naknadno

dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu   ne  upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi

tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z     zakonodajo  predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, tehnična soglasja in    pod.).

32. člen

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

33. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če:

- naročnik tudi po pisnem opozorilu in v dodatnem primernem roku ne posreduje navodil oziroma odločitev, ki so bistvene za nadaljevanje pogodbenih del,

njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

- nastopijo objektivne okoliščine, za katere izvajalec ne odgovarja in zaradi katerih nadaljevanje pogodbenih del trajno ali za nesorazmerno dolgo obdobje ni mogoče, pri čemer mora izvajalec naročnika pred odstopom pisno pozvati k odpravi oziroma razrešitvi okoliščin, če je to glede na njihovo naravo mogoče,

ne   more  nadaljevati,

- naročnik tudi po pisnem opozorilu in poteku dodatnega primernega roka ne izpolni zapadlih plačilnih obveznosti iz te pogodbe.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST

34. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo prodajal medijem ali osebam, ki so s posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

35. člen

Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili stvarno pristojnemu sodišču.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIX. SOCIALNA KLAVZULA

37. člen

Ta pogodba se razveže,  če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3  s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila, partnerja  ali  podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe, partnerju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX. KONČNE DOLOČBE

38. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

V primeru spremembe obsega odobrenih sredstev se lahko pogodba spremeni z aneksom le, če je takšna sprememba dopustna skladno z ZJN-3 in drugimi veljavnimi predpisi.

Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Datum:                                                                                       Datum:

IZVAJALEC:                                                                            NAROČNIK:

OBČINA KOZJE

ŽUPANJA

Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet.