# 2. POGODBA

# 2.1 OBRAZEC POGODBE št.:

POGODBENI SPORAZUM št.:

Pogodbeni sporazum (Pogodbeni sporazum je enako Pogodba in obratno) se sklepa na podlagi javnega razpisa: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne      , št. objave      , objavljenega v Uradnem listu EU dne      , št. objave      , ponudbe izvajalca št.      , z dne       ter naročnikove

Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne

Mestna občina Velenje

Titov trg 1, 3320 Velenje

Podračun EZR MOV št.: SI56 0133 3010 0018 411

ID za DDV: SI49082884

Matična številka: 5884268000

ki jo zastopa župan Peter Dermol

(v nadaljevanju: naročnik)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ki jo/ga zastopa __________________________________________

Matična številka: _________________________________________

ID za DDV: ______________________________________________

Transakcijski račun: _______________________________________

(v nadaljevanju: Inženir)

sklepata naslednji

S tem pogodbenim sporazumom se Inženir zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela:

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji

»TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

1. člen- predmet pogodbenih obveznosti

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s ….. členom Zakona o javnem naročanju za Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji

»TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«,

Inženir je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ….. z dne …… izbran kot ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi meril, po izvedenem odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

(Po potrebi za primer skupnega nastopa ponudnikov:

Družbi/-e …………….. in ……………….. sta/so za izvedbo pogodbenih del sklenili Pogodbo o skupnem nastopu z dne ……………, v kateri določata/-jo, da je družba ……………….. vodilni partner in družba ………….. partner. V skladu s Pogodbo o skupnem nastopu z dne …………. partner ………….. pooblašča vodilnega partnerja ………….. za podpis Pogodbenega sporazuma. V Pogodbi o skupnem nastopu je naveden tudi obseg del, ki jih bo izvedel vsak od partnerjev ter način plačila za opravljeno delo. Za celotno obveznost do Naročnika odgovarjata/-jo oba/vsi partnerja/-ji neomejeno solidarno.)

2. člen- predmet pogodbenih obveznosti

Ta Pogodbeni sporazum je sestavni del Pogodbe, s katero Naročnik oddaja, Inženir pa prevzema v izvedbo Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«.

3. člen- sprejeti pogodbeni znesek

Sprejeti pogodbeni znesek je dogovorjen na osnovi ponudbe izvajalca št. ……….. z dne  …………, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, in znaša:

| - pogodbeni znesek brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| - od tega pogodbena vrednost za izvedbo recenzije projektne dokumentacije faze PZI brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| - od tega pogodbena vrednost za svetovanje in nadzor pri izvedbi GOI del brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| - davek na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| - pogodbeni znesek vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha.

4. člen- sofinanciranje

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026–2029.

5. člen- trajanje pogodbe

Naročnik in Inženir sta se dogovorila, da je rok veljavnosti pogodbe in rok izvajanja storitev izvedbe recenzije projektne dokumentacije faze PZI in izvajanje Nadzora in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta najkasneje do 13.10.2029 (zajema predviden rok dokončanja GOI del in izdajo Potrdila o prevzemu + rok za reklamacijo napak 365 dni in dodatni rok - 90 dni).

Naročnik ima pravico, da  v kolikor pride do podaljšanja pogodbe za GOI dela, podaljša rok za izvedbo storitev svetovalnega Inženirja, za največ 90 dni. Ta možnost predstavlja vnaprej predvideno spremembo pogodbe v smislu 95. člena ZJN-3. V primeru podaljšanja roka izvajanja storitve ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja, in sicer v vrednosti po formuli: ((Pogodbena cena z DDV : št. dni od uvedbe v delo do izteka roka izvajanja storitev) x 0,1) x število dni podaljšanja.

6. člen- finančno zavarovanje

Inženir mora v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca Garancija za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 90 koledarskih dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Predviden rok izdaje Potrdila o izvedbi je 15.07.2029. V primeru, da bo Potrdilo o izvedbi zaradi podaljšanja rokov izvedbe, izdano kasneje kot 15.07.2029, mora Inženir sorazmerno podaljšati finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če Inženir v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe in odstopil od pogodbe.

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora inženir v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, ki ga v aneksu določi naročnik.

7. člen – zavarovanje poklicne odgovornosti

Inženir nadzora jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora v skladu z določili

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)in zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, skladno s členom 19. Posebnih pogojev pogodbe.

8. člen- nastopanje s podizvajalci

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. _____ z dne_____ dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 Izvajalec naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Podatki o sodelujočih podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca z DDV ali % glede na pogodbeno vrednost | Neposredna plačila so obvezna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

-	izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

-	izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca;

-	podizvajalec po opravljeni storitvi račun v elektronski obliki (e-račun) izstavi izvajalcu;

-	je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Izvajalec mora v primerih, kadar podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo, naročniku pravočasno sporočiti tudi transakcijske račune podizvajalcev, na katere je potrebno nakazati sredstva za neposredno plačilo podizvajalcem.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. Če Izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji .

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

(Člen se uporabi le v primeru nastopa s podizvajalci.)

9. člen- prioriteta dokumentov

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

- ta pogodba

- Posebni pogoji za storitve med Naročnikom in Inženirjem z Dodatki.

Dodatki:

Dodatek A	Obseg storitev

Dodatek B	Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi Naročnik

Dodatek C	Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen

- Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med Naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa korespondenca med Naročnikom in izbranim Inženirjem v času trajanja javnega naročila

- Ponudba izvajalca št.      in Dodatek k ponudbi z dopolnili ponudbene dokumentacije v času javnega naročila.

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov, imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

10. člen- podatki o predstavnikih pogodbenih strank

Predstavnik naročnika s strani MESTNE OBČINE VELENJE  je Marko Pritržnik.

Skrbnica pogodbe s strani naročnika MESTNE OBČINE VELENJE  je Katja Remic Novak.

Vodja nadzora je _______________________, štev. IZS

Predstavnik izvajalca je _______________.

(vodja nadzora in predstavnik izvajalca sta lahko ena oseba)

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

V primeru zamenjave predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

11. člen- razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

12. člen- protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

13. člen – veljavnost pogodbe

Po podpisu pogodbe mora izvajalec predložiti v roku petnajst koledarskih (15) dni od prejema pisnega obvestila naročnika o prejemu sklepa o financiranju zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dokazilo o zavarovanju odgovornosti, določeno v pogodbi.

Pogodba postane pogodba veljavna s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanja zahtevanega zavarovanja za odgovornost.

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

14. člen -končne določbe

Ta pogodbeni sporazum ter celotna pogodba se sklene v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, inženir dva (2) izvoda.

| NAROČNIK: | Mestna občina Velenje |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: | Peter dermol, župan |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: | Velenje, |

| Inženir: |  |
| --- | --- |
| ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

# 2.2 SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Javno naročilo in izvajanje storitev strokovnega nadzorstva gradnje se bo izvajalo v skladu z določili Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga, tretja izdaja, 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003), v nadaljevanju (splošni pogoji pogodbe). Navedeno publikacijo je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils  (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša.

Gradbena dela se bodo izvajala skladno s tehničnimi specifikacijami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002.

Ponudnik s podpisom ponudbe potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

# 2.3  POSEBNI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2 – Splošni pogoji pogodbe Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l. 2002.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in Inženir). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

- Pomoč

V tem členu se izbriše alineja (iii), alineja (iv) in alineja (v).

11.        Osebje naročnika

Briše se besedilo tega člena.

13. 	Priskrba osebja

V tem členu se črta drugi in tretji odstavek.

- Odgovornost pogodbenikov

Črta se besedilo alineje (iii) točke 16.3 in se ga nadomesti z besedilom.

»Inženir odgovarja tudi za napake v izvršenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi vzrokov, za katere odgovarja izvajalec, če bi jih bilo lahko opaziti ob običajnem in primernem nadziranju del.«

- Trajanje odgovornosti

Členu se doda besedilo:

»Rok trajanja odgovornosti se šteje od veljavnosti pogodbe.«

18.	Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»18.1	Pogodbena kazen

Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko do zastoja pri izvedbi operacije pride po svetovalčevi krivdi. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi operacije znaša 0,50 % pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 50 % pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik inženirju izstavi račun, ki ga je inženir dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Inženir je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

Če inženir zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem inženirju na stroške zamudnika, lahko pa od inženirja zahteva povrnitev dejanske škode in / ali odstopi od pogodbe.

18.2 	Omejitev nadomestila za škodo

Svetovalec je dolžan naročniku povrniti škodo, pri čemer se naodmestilo za škodo določa na podlagi veljavnega Obligacijskega zakonika.

18.a 	Doda se podčlen 18.a z naslednjim besedilom:

V roku petnajstih (15) dn po podpisu pogodbe,  v višini desetih odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV).

Izbrani ponudnik mora garancijo pred potekom veljavnosti, če je med izvedbo storitev prišlo do črpanja, obnoviti na višino desetih odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV).

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora inženir v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, ki ga v aneksu določi naročnik.

19.	Zavarovanje za odgovornost in odškodnina

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Naročnik zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam. Minimalni znesek zavarovanja odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto najmanj  500.000,00 EUR na leto.

20.	Zavarovanje lastnine naročnika

V tem členu se izbriše zadnji odstavek točke.

21.	Datum veljavnosti

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko  inženir predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odgovornost.«.

22.	Začetek in dokončanje

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

Začetek izvajanja storitev Inženirja je od dne ko je Inženir uveden v posel.

Rok za izvedbo storitev svetovalnega inženirja in nadzornika je predvidoma do 13. 10. 2029 (zajema predviden rok dokončanja GOI del in izdajo Potrdila o prevzemu + rok za reklamacijo napak 365 dni in dodatni rok - 90 dni).

23.	Spremembe

Točki se doda naslednje besedilo: »Aneks se lahko sklene skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo«.

27.1	Odpoved s strani naročnika

Spremeni se prvi stavek alineje (i) tako da se glasi: »Naročnik lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da izvajalcu odpovedni rok najmanj 30 dni.«

Spremeni se drugi stavek alineje (ii) tako da se glasi: »Če naročnik ne prejme zadovoljivega odgovora v 15 dneh, lahko z nadaljnjim obvestilom odstopi od pogodbe. Zadovoljiv odgovor v katerem svetovalec pojasni, da svojih obveznosti ni izpolnil iz objektivnih razlogov oziroma dokaže, da jih je izpolnil v zahtevanem roku in obsegu.«

Doda se alineja (iii), ki se glasi:

»(iii) Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- Če se storitve opravlja s podizvajalci, ki niso bili nominirani oziroma skladno s pravili 94. člena ZJN-3 potrjeni s strani naročnika

- ki jih po ni naročnik predhodno če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani inženirja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- je bil inženir v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi inženirjevih hudih kršitev obveznosti iz PEU (Pogodba o Evropski Uniji), PDEU (Pogodba o delovanju Evropske Unije) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano inženirju;

- v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

31.	Rok plačila

Alineji (i) se doda: »Rok plačila je najkasneje 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.«

Alineja (ii) se spremeni tako, da se glasi: »Če svetovalec ne prejme plačila v roku, lahko zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.«

32.	Valuta plačila

Alineja (i) se spremeni tako, da se glasi: »Valuta pogodbe je euro.«

Alineja (ii) se črta.

33.	Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami

Člen 33 se v celoti izbriše.

34.	Sporne fakture

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Nesporni del računa se plača, sporni del računa pa se zavrne.«

- Jezik in pravo

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Jezik pogodbe je slovenski. Velja pravo Republike Slovenije.«

- Spremembe v zakonodaji

Vsebina 37. člena s v celoti črta.

40.	Navzkrižje interesov / korupcija in prevara

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun inženirja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, inženirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.«

- Obvestila

V tem členu  se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Obvestila v okviru pogodbe morajo biti pisna in naslovljena na navedene kontakte:

Naročnik:		Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

kontaktna oseba:		_____________________

elektronska pošta: 	_____________________

telefon: 	                         	_____________________

| Inženir: | ______________________ |
| --- | --- |
| kontaktna oseba: | ______________________ |
| elektronska pošta: | ______________________ |
| telefon: | ______________________.« |

42.	Objava

Člen 42 se v celoti izbriše.

44.	Arbitraža

V tem členu se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z novim tekstom:

»Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Jezik arbitraže je slovenski.«

2.4 DODATEK A

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE« morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23).

- Obseg gradnje, ki je predmet storitve nadzora in strokovnega svetovanja

Predmet javnega naročila obsega izvedbo recenzije projektne dokumentacije faze PZI in izvajanje nadzora in svetovalnih storitev pri izgradnji »TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RUMENI FIDIC knjigi; strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor in druge naloge.

GOI DELA

V sklopu izgradnje bo potrebno izvesti GOI dela skladno s strani projektanta izdelano in s strani naročnika potrjeno projektno dokumentacijo.

Recenzija projektne dokumentacije faze PZI

V okviru prevzetih del mora izbrani izvajalec s kompetentnim kadrom izvesti recenzijo vseh sklopov predane projektne dokumentacije faze PZI.

Namen izvedbe recenzije projektne dokumentacije je ugotavljanje pravilnosti, ustreznosti in skladnosti z veljavno gradbeno zakonodajo, odprava morebitnih napak v projektni dokumentaciji ter ugotavljanje usklajenosti med predvidenimi sistemi in sklopi ter skladnost dokumentacije z zahtevami naročnika. Preveriti je potrebno tudi popis del, vključno s količinami. Pri popisu del je potrebno preveriti medsebojne povezave postavk s formulami  in izračune v rekapitulaciji, kjer bodo jasno ločene vrednosti, ki zapadejo na posamezne vire financiranja.

Poleg navedenega je potrebno za vsa področja preveriti še skladnost projektne dokumentacije:

•	z načeli Do No Significant Harm – DNSH (Tehnične smernice za uporabo načela »da se ne škoduje bistveno – DNSH«, v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost Uredba (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

•	z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23).

Izbrani izvajalec bo moral najkasneje ob uvedbi v delo imenovati ustrezno usposobljene in izkušene recenzente za posamezna strokovna področja projektne dokumentacije za športno dvorano osnovne šole.

Recenzenti morajo biti imenovani najmanj za naslednja področja:

- arhitektura, vključno s preverjanjem funkcionalne zasnove športne dvorane, spremljajočih prostorov, garderob, sanitarij, hodnikov, komunikacij in druge opreme ter športne opreme;

- gradbene konstrukcije, vključno s preverjanjem mehanske odpornosti in stabilnosti objekta, konstrukcije športne dvorane, strešne konstrukcije, tribune oziroma drugih konstrukcijskih elementov;

- elektroinštalacije, vključno z elektroenergetskimi inštalacijami, notranjo in zunanjo razsvetljavo, zasilno razsvetljavo, razsvetljavo športnega igrišča ter drugimi elektroinštalacijami in sistemi;

- strojne inštalacije, vključno z ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, klimatizacijo, vodovodom, kanalizacijo ter drugimi strojno-tehničnimi sistemi;

- požarna varnost, vključno s preverjanjem skladnosti projektnih rešitev z zahtevami požarne varnosti ter usklajenosti vseh načrtov in rešitev s požarnim elaboratom oziroma zasnovo požarne varnosti.

Glede na vsebino in zahtevnost projektne dokumentacije mora izbrani izvajalec po potrebi zagotoviti tudi recenzente za druga strokovna področja, ki so potrebna za celovit in strokoven pregled projektne dokumentacije, zlasti za področja akustike, energetske učinkovitosti, športne opreme, dostopnosti, zunanje ureditve in drugih specializiranih področij, če so ta relevantna za predmet projekta.

Vsak recenzent mora za svoje strokovno področje preveriti najmanj tehnično pravilnost in ustreznost projektnih rešitev, skladnost z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi smernicami ter usklajenost z zahtevami naročnika, projektno nalogo, razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Pri pregledu je treba posebno pozornost nameniti funkcionalni ustreznosti športne dvorane za izvajanje pouka športne vzgoje, športnih dejavnosti in drugih predvidenih uporab, vključno z ustreznostjo športnega igrišča, športne opreme, spremljajočih prostorov, komunikacij, garderob, sanitarij, akustike, osvetlitve, prezračevanja in drugih tehničnih rešitev.

Recenzenti morajo pri svojem delu posebno pozornost nameniti tudi medsebojni usklajenosti posameznih strokovnih rešitev, tako da se zagotovi celovitost projektne dokumentacije in preprečijo neskladja med posameznimi načrti, elaborati, popisi del in drugimi sestavinami projektne dokumentacije.

Recenzenti morajo sodelovati že v fazi izdelave projektne dokumentacije, in ne šele po zaključku posamezne faze. Sodelovanje vključuje sprotni pregled osnutkov in delovnih verzij projektne dokumentacije, podajanje strokovnih pripomb ter sodelovanje pri usklajevanju in odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.

Izbrani izvajalec mora ob imenovanju recenzentov predložiti njihove podatke, dokazila o strokovni usposobljenosti in izkušnjah ter opredeliti področje njihovega dela. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati zamenjavo recenzenta, če ugotovi, da imenovani recenzent nima ustreznih strokovnih izkušenj oziroma ne zagotavlja ustrezne kakovosti pregleda.

Ugotovitve, pripombe in priporočila posameznih recenzentov se morajo ustrezno dokumentirati ter predati odgovornemu inženirju, ki jih vključi v skupno recenzijsko poročilo oziroma poročilo o pregledu projektne dokumentacije.

Predmet izvajanja GOI del je odstranitev obstoječe telovadnice (rušitev) in izgradnjo nove telovadnice vključno z ureditvijo zunanjih površin ter izvedbo pripadajočih priključkov na javno infrastrukturo pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje.

Dokončana stavba predana naročniku v uporabo mora zadostiti naslednjim, bistvenim ciljem oz. zahtevam:

- stavba mora biti projektirana in zgrajena kot skoraj nič-energijska z neto tlorisno površino ne manjšo od 1050,0 m2 in v skladu z DGD projektno dokumentacijo št. 114/2025, izdelal projektant Gregor Gojević s.p., september 2025 in izdanim gradbenim dovoljenjem št.: 351-410/2025-6255-16 z dne 26.09.2025.

- ostali razni prostori predvideni po DGD projektni dokumentaciji, kot so prostori za druge dejavnosti, garderobe, vadbeni prostori, sanitarije, prostor za prvo pomoč, kabineti učiteljev, klubski prostori, čisti in nečisti hodniki ter drugi potrebni spremljevalni prostori;

- dodatno se v okviru projekta uredijo tudi prostori znotraj obstoječega objekta, ki v DGD projektni dokumentaciji niso posebej obdelani, in sicer pralnica, prostor za hišnika, skladišče ter ostali prostori skladno z zahtevami uporabnika. V okviru posega je potrebno urediti tudi nov dostop do kuhinje in navedenih spremljevalnih prostorov;

- športna dvorana mora omogočati izvedbo košarkarskih, odbojkarskih, rokometnih in badmintonskih tekmovanj na neprofesionalnih nivojih, vendar mora zadostiti vsem zahtevam za izvedbo tekmovanj na občinskih, regijskih in državnih ravneh na nivoju šolskih tekmovanj;

- objekt naj bo izveden kot skoraj nič energijska stavba (sNES), ob primernem načrtovanju in spremljanju gradnje pa ga je možno zasnovati tudi kot stavbo z negativnim ogljičnim odtisom.

Predmet dobave in vgradnje je tudi športna oprema, pri čemer se za športno opremo šteje vsa oprema, ki je trajno oziroma fiksno nameščena v objektu ali na zunanji ureditvi. To vključuje opremo, ki je pritrjena z vijačenjem, varjenjem, lepljenjem ali drugim trajnim načinom pritrditve, kakor tudi opremo, ki je položena oziroma umeščena na vnaprej določeno stalno mesto uporabe. Dobava premične športne opreme ter premične pohištvene opreme ni predmet tega javnega naročila.

Objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila izgradnje »TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«:

- povabilo k oddaji ponudbe;

- ponudba;

- predračun;

- pogodba;

- ESPD;

- popis del s predizmerami;

- gradbeno dovoljenje;

- DGD dokumentacija in ;

- projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije.

Pogodbena podlaga za izvedbo predmeta naročila temelji na FIDIC RUMENA KNJIGA, Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002.

Za gradnjo TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE je bilo pridobljeno pravnomočno Gradbeno dovoljenje št. 351-410/2025-6255-16 z dne 26.09.2025

  - TERMINSKI PLAN

Predviden začetek del svetovalnega inženirja in nadzornika je takoj po podpisu pogodbe. Rok za izvedbo storitev je predvidoma najkasneje do 13. 10. 2029 (zajema predviden rok dokončanja GOI del in izdajo Potrdila o prevzemu + rok za reklamacijo napak 365 dni in dodatni rok - 90 dni). Podrobneje so roki izvajalca GOI del definiranimi  v sklopu javnega naročila za

»IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA GOI DEL ZA IZGRADNJO TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«, na naslovu: Uradni list RS - Portal javnih naročil objavljenem dne 8.7.2026 pod številko objave JN005446/2026-sl1/01.

Izvajalec nazora in svetovanja je dolžan slediti s strani naročnika potrjenemu terminskemu planu izvajalca in opravljanje lastnih pogodbenih obveznosti temu prilagoditi.

- Splošne naloge

Inženir bo v okviru prevzetih del opravljal naslednje naloge navedene v Predmetu naročila -

STORITEV INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO VELJAVNI GRADBENI ZAKONODAJI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

2.5 DODATEK B

Obveza naročnika je, da priskrbi naslednje:

- osebje naročnika

S strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika.

naročnik:	Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

kontaktna oseba:

elektronska pošta:

telefon:

- oprema in objekti naročnika

Naročnik je zadolžil izvajalca gradnje objekta, da priskrbi prostor za koordinacijske sestanke.

- storitve drugih

Sodelovanje z izvajalci projektiranja in izvedbe GOI del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju projekta.

2.6 DODATEK C

- Pogoji plačila

Valuta plačil je euro (EUR).

Inženir je upravičen opravljena dela recenzije projektne dokumentacije PZI obračunati po predaji recenzijskega potrdila.

Inženir je upravičen opravljena dela svetovanja in nadzora pri izvedbi GOI del obračunavati s posameznimi mesečnimi računi.

Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:

Vrednost mesečnega računa = pogodbena vrednost svetovanja in nadzora pri izvedbi GOI del x vrednost oz. odstotek mesečne situacije izvajalca gradnje / pogodbena vrednost izvedbe GOI del

V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

- Način plačila:

Inženir bo naročniku izstavil račun do 15. dne v tekočem mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je najkasneje 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo, ki ga je inženir dolžan dostaviti naročniku tudi v pisni obliki, do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Poročilo mora vsebovati:

- opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih;

- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih;

- realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov;

- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo;

- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih;

- druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga;

- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

Izstavljene mesečne račune pregledata predstavnika naročnika. Predstavnika naročnika sta dolžna račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se kateri izmed naročnikov ne strinja z računom, ga zavrne.

Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

Inženir bo izstavil zadnji račun po uspešno opravljeni izdaji Potrdila o prevzemu izvajalcu gradenj projekta.

Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke:

- vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo;

- dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih;

- podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku (Izdaja Potrdila o prevzemu) ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan;

- druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev;

- druge postavke po zahtevi naročnika;

- končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju.

Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po izdaji Potrdila o prevzemu izvajalcu gradenj projekta.

V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

2.7 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

# 3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA

JAVNO NAROČILO: 	Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE «

Številka ponudbe:	___________________________

NAROČNIK:

Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

I. PONUDNIK

|  | Naziv(i) ponudnika-kov in naslov | Področje dela v ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

- s podizvajalci

- brez podizvajalcev.

II.           Merilo A - Ponudbena cena

| STORITEV | Ponujena cena v EUR brez DDV | Vrednost DDV v EUR | Ponujena cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Strokovni pregled (recenzija) projektne dokumentacije faze PZI |  |  |  |
| Storitev svetovalnega Inženirja – svetovanje in nadzor nad izvedbo GOI del |  |  |  |
| POPUST |  |  |  |
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  |

III. MERILO B – Dodatna usposobljenost kadra

| Vodja nadzora ima opravljeno izobraževanja/kvalifikacije na področju FIDIC | DA / NE |
| --- | --- |

Obvezna priloga za doseganje točk pri Merilu B: Vsa dokazila zahtevana v poglavju XIV. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe.

IV. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe: _________________________________________ (najmanj do 30. 10. 2026).

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

# Obrazec 2: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

JAVNO NAROČILO: »Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV) kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE «

«

izročamo dve lastni bianco menici, ki ju je podpisala oziroma sta ju podpisali pooblaščeni osebi za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Pooblaščamo MOV, da izpolni priloženi bianco lastni menici z zneskom do skupne višine 3.500,00 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

•	ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali

•	ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali

•	ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali

•	ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali

•	ne predložimo kopije zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem javnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________ (najmanj do 30.10.2026).

Menici sta unovčljivi pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________________

MOV izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menici v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasita menici, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Izjavljamo, da bomo menico, ki jo občina izpolni in uporabi skladno s pooblastilom po tej menični izjavi, nadomestili z novo lastno bianco menico.

Menici lahko občina izpolni s klavzulo "brez protesta".

MOV nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega javnega naročila na naš poziv vrnila neuporabljeno/i lastno/i bianco menico/i z menično izjavo.

Veljavnost menične izjave do 30.10.2026

Kraj: _______________	Izdajatelj menic: _______________

Datum: _______________	(žig in podpis)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE Predmet javnega naročila: »Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«; NASLOVNIK: Mestna občina Velenje Titov trg 1 3320 Velenje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- odreži

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA

I. Podatki o ponudniku

| NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

II. V zvezi z javnim naročilom Svetovanje in nadzor projekta izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE «, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo;

- da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj 30.10.2026

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči;

- če bo naša ponudba sprejeta, bomo, v kolikor bomo izbrani predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV v roku 15 dni od oprave odložnega pogoja oziroma 15 dni od podpisa pogodbe, v primeru, da bo odložni pogoj odpravljen pred podpisom pogodbe, z veljavnostjo najmanj do) oziroma 90 koledarskih dni po izdaji Potrdila o izvedbi

- če bo naša ponudba sprejeta bomo vroku petnajstih (15) koledarskih dni po prejemu obvestila o odpravi odložnega pogoja oziroma podpisa pogodbe, v primeru, da je odložni pogoj odpravljen pred podpisom pogodbe, sklenili zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam. Minimalni znesek zavarovanja odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto najmanj 500.000,00 EUR letno;

- se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila;

- soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika,

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenem s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s terenskimi razmerami, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili  dokumentacij v zvezi z javnim naročilom GOI del, ki je objavljena na Portalu JN in da sprejemamo pogoje in iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika;

- bomo vse zahtevane storitve izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje (in merila), ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del;

- da se zavezujemo, da bomo izvedli druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih specifikacijah,

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,

- da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

- izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;

- razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;

- da podpisani nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati;

- da bomo ščitili interese naročnika;

- da bomo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije potrjevali v gradbeni dnevnik;

- sodelovali pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, pri tehničnem pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja in sodelovati pri primopredaji objekta.

Obrazec 4: IZJAVA PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): * |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom,

izjavljamo:

- da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu z razpisnimi pogoji,

- da naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje

(ustrezno označite):

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca (inženirja) poravnati obveznosti glavnega izvajalca (inženirja), ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do inženirja (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za »Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE« plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil inženir in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil inženir.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in členov 6 in 7 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Podizvajalec: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 5: REFERENCE IN KADRI

JAVNO NAROČILO: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

| I. REFERENCE PONUDNIKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Da je ponudnik v zadnjih petih(5) letih pred dnem objave obvestila o javnem naročilu izvedel najmanj: - 1 (eno) storitev izvajanja nadzora pri projektu, ki je skladno s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) klasificiran pod CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2, s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem za predmetni objekt, pri čemer je znašala vrednost celotne investicije najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV in - da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih izvedel najmanj eno (1) storitev inženirskega svetovanja in izvajanja nadzora po pogodbenih določilih FIDIC KNJIGE in je za projekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu, pri čemer je znašala vrednost celotne investicije najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV. Za vse navedene referenčne objekte mora biti v zahtevanem obdobju izdano pravnomočno uporabno dovoljenje. V kolikor je bil objekt zgrajen v tujini, kjer klasifikacije objektov ne poznajo ali se ta razlikuje od slovenske klasifikacije, mora objekt po namenu in tehnični zasnovi sovpadati z zahtevano klasifikacijo. Ponudnik lahko izpolnjevanje posameznega referenčnega pogoja, dokaže tudi s skupno referenco za ostale pogoje, kar mora biti jasno razvidno iz predloženega referenčnega potrdila. *Iz opisa projekta naj izhaja, na katero referenčni zahtevo (alinejo) se projekt nanaša. |  |  |  |  |
| Naslov projekta/ vrsta storitev | Opis projekta (klasifikacija, površina, vrednost brez DDV,…) | Naročnik in kraj | FIDIC DA/NE | Datum pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja |

Za izvedbo javnega naročila bodo zadolžene naslednje odgovorne osebe

| Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen pri ponudniku/ partnerju /podizvajalcu | Strokovni izpit DA/NE | Vpisna št. v IZS/ZAPS (v kolikor je že vpisan | Kvalifikacij oz. izobrazba kadra na področju fidic (MERILO B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vodja nadzora, ki je pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |  |  |  |
|  | Pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir (Nz) s področja strojništva |  |  |  | / |
|  | Pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir (Nz) s področja elektrotehnike |  |  |  | / |

Ponudnik mora obrazcu priložiti dokazilo, da so vodja nadzora in/ali pooblaščeni inženirji s posameznih področij zaposleni pri ponudniku / partnerju ali podizvajalcu (npr. izpis iz ZPIZ-a, ki ne sme biti starejši od dneva objave predmetnega javnega naročila, oziroma drugo ustrezno dokazilo)!

V primeru, da nominira tuj kader mora biti ta najkasneje do vpisa pogodbe vpisan v imenik ustrezne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS ali ZAPS). V primeru navedenega tujega kadra, ponudnik predloži Izjavo pridobitvi poklicne kvalifikacije.

Ponudnik mora  za doseganje točk pri Merilu B k obrazcu priložiti dokazila o izobraževanju, ki naj vključujejo tudi podatek o preverjanju znanja in doseženem število kreditnih točk v skladu Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za imenovanega nazornega inženirja.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

| II. REFERENCE KADRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imenovani vodja nadzora, mora izkazati, da je kot vodja nadzora, ki je pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali nadzorni inženirja (Nz) s področja gradbeništva, v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave obvestila o javnem naročilu v funkciji vodje nadzora izvedel najmanj: - 1 (eno) storitev izvajanja nadzora pri projektu, ki je skladno s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) klasificiran pod CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2, s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem za predmetni objekt, pri čemer je znašala vrednost celotne investicije najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV. Za vse navedene referenčne objekte mora biti v zahtevanem obdobju izdano pravnomočno uporabno dovoljenje. V kolikor je bil objekt zgrajen v tujini, kjer klasifikacije objektov ne poznajo ali se ta razlikuje od slovenske klasifikacije, mora objekt po namenu in tehnični zasnovi sovpadati z zahtevano klasifikacijo. Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference, kjer je nominirani vodja nadzora deloval v funkciji vodje nadzora, in izvajal naloge, ki se za vodjo nadzora zahtevajo v določilu 15. člena GZ-1. *Iz opisa projekta naj izhaja, na katero referenčni zahtevo (alinejo) se projekt nanaša. |  |  |  |
| Naslov projekta/ vrsta storitev | Opis projekta (klasifikacija, površina, vrednost brez DDV, …) | Naročnik in kraj | Datum pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja |

# Obrazec 6: IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

JAVNO NAROČILO: 	Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

izjavljam, da poslovni subjekt _______________________________ ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 1 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK. 2 Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

- 4 OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.

Obrazec 7: REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je podjetje ____________________________

uspešno izvajalo storitve  nadzora / inženirskega svetovanja (ustrezno obkroži) na sledečem projektu:

| Naziv projekta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacija CC-SI skladno s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) |  |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |  |
| Bruto tlorisna površina objekta |  |  |
| Za projekt je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Za projekt je bilo izdano Potrdilo o prevzemu (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Številka in datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja |  |  |
| Številka in datum pogodbe |  |  |
| Pogodba po pogodbenih določilih FIDIC | DA | NE |

*Referenčno potrdilo se smiselno uporabi za obe zahtevi referenčnega pogoja za ponudnika (Pogoja 4).

* V kolikor je bil objekt zgrajen v tujini, kjer klasifikacije objektov ne poznajo ali se ta razlikuje od slovenske klasifikacije, ponudnik obrazec v tem delu pusti prazen, mora pa iz ostalih priloženih dokumentov k ponudbi izhajati, da objekt po namenu in tehnični zasnovi sovpadati z zahtevno klasifikacijo.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obrazec 8: REFERENČNA POTRDILA STROKOVNEGA KADRA

JAVNO NAROČILO: 	Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji objekta »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je ____________________________ kot (ustrezno obkroži) vodja nadzora oz. pooblaščeni inženir s področja gradbeništva / izvajal nadzor na sledečem projektu:

| Naziv projekta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacija CC-SI skladno s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) |  |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |  |
| Bruto tlorisna površina objekta |  |  |
| Za projekt je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Številka in datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja |  |  |
| Številka in datum pogodbe |  |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

* V kolikor je bil objekt zgrajen v tujini, kjer klasifikacije objektov ne poznajo ali se ta razlikuje od slovenske klasifikacije, ponudnik obrazec v tem delu pusti prazen, mora pa iz ostalih priloženih dokumentov k ponudbi izhajati, da objekt po namenu in tehnični zasnovi sovpadati z zahtevno klasifikacijo.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obrazec 9 : IZJAVA O PRIDOBITVI PRIZNANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE

JAVNO NAROČILO: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji objekta »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki je v postopku oddaje javnega naročila » Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji objekta »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE« v  ponudbi kot

________________________(ponudnik vpiše položaj nominiranega kadra)

________________________________________________  (ime in priimek)

________________________________________________   s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo in je vpisan v pristojen imenik IZS.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

Obdelava osebnih podatkov bo izvedena skladno z določili 7. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in je njihova predložitev potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z ZJN-3.

*Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral kader, ki v času oddaje ponudbe ni vpisana v IZS pa je zanj to zahtevano..

# Obrazec 10: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

JAVNO NAROČILO: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izgradnji objekta »TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 					______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________