| Obrazec 9 | Vzorec pogodbe |
| --- | --- |

Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Gorazd Čibej, direktor, davčna številka 18962343, matična številka 1332856, (v nadaljevanju: naročnik)

in

dobavitelj (v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBA O NABAVI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE REŠITVE NA PODROČJU UMETNE INTELIGENCE

PODLAGA POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega naročanja po odprtem postopku za za nakup programske rešitve AI/LLM, št. objave __________ in v Uradnem listu Evropske unije __________z dne __________in da je bila ponudba dobavitelja izbrana kot dopustna in ekonomsko najugodnejša.

1.a člen

(sestavni deli pogodbe in hierarhija dokumentov)

Sestavni deli te pogodbe so razpisna dokumentacija št. 430-3/2026-2 z vsemi prilogami, vsi odgovori in pojasnila naročnika, objavljeni na portalu javnih naročil, ki so kot oštevilčena priloga priloženi tej pogodbi, ter ponudba dobavitelja št. __________ z dne __________.

V primeru neskladja se dokumenti razlagajo po naslednjem vrstnem redu: (1) ta pogodba s prilogami, vključno z Izvedbenim načrtom iz 4.a člena, (2) objavljeni odgovori in pojasnila naročnika, pri čemer ima kasnejši odgovor prednost pred zgodnejšim, (3) razpisna dokumentacija, (4) ponudba dobavitelja. V primeru, da posamezen dokument opredeljuje manjši obseg del ali storitev, to ne predstavlja neskladja med dokumenti in je dobavitelj dolžan v okviru dogovorjene pogodbene cene opraviti vsa dela in storitve kot so skupaj določena v tej pogodbi, objavljenih odgovorih in pojasnilih naročnika, razpisni dokumentaciji in ponudbi dobavitelja, ne glede na to, v katerem dokumentu so opredeljena.

Priloge te pogodbe so najmanj: objavljeni odgovori in pojasnila naročnika, seznam licenc in naročnin (7.a člen), razmejitev komponent (19.a člen), seznam nominiranega kadra (17.a člen), seznam dovoljenih omrežnih tokov (24.b člen), strategija varnostnega kopiranja iz ponudbe (11.b člen) in seznam sodelovalnih obveznosti naročnika (4.c člen). Izvedbeni načrt iz 4.a člena postane priloga te pogodbe s pisno potrditvijo obeh pogodbenih strank.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nabava, implementacija in vzdrževanje programske rešitve na področju umetne inteligence (AI).

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v razpisni dokumentaciji in ponudbi in je sestavni del te pogodbe, vključuje pa: zagotovitev licenc oziroma pravic uporabe (najem programske opreme ni dopusten), osnovno vzdrževanje in zagotavljanje operativnosti delovanja programa, dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti programa, nadgradnje novih in spremembe obstoječih funkcionalnosti programske opreme ter dodatna dela.

Predmet pogodbe, ki se ga dobavitelj zaveže izvesti v okviru ponujene cene, je tudi popolna implementacija ponujene rešitve, izobraževanje uporabnikov ter začetni uvoz dokumentov in podatkov naročnika v rešitev skladno s točko 3.8 razpisne dokumentacije (migracija iz ločenega obstoječega IT sistema ni predmet te pogodbe) v rokih, določenih v tej pogodbi.

- člen

Skupna pogodbena vrednost je ___________ EUR brez DDV, in sicer:

Del 1 Implementacija RAG sistema (nestrukturirani dokumenti) v znesku _____________ EUR brez DDV.

Del 2 Strukturirani pipeline-i (tabelarični podatki) v znesku _____________ EUR brez DDV.

Del 3 Aplikacija za redno oceno tveganj subjektov nadzora v znesku _____________ EUR brez DDV.

Del 4 Uporabniški vmesnik in AI governance (portal, RBAC, audit, monitoring) v znesku _____________ EUR brez DDV.

Del 5 Mesečno vzdrževanje znesku _____________ EUR brez DDV na mesec, in sicer ocenjeno v _____ znesku _____________ EUR brez DDV za 36 mesecev,

Dodatna dela v znesku _____________ EUR brez DDV na uro, in sicer ocenjeno v _____ znesku _____________ EUR brez DDV za 1800 ur.

Na dan podpisa te pogodbe znaša stopnja DDV __ %.

DDV se obračuna posebej, in sicer po stopnji, ki velja na dan nastanka obdavčljivega dogodka v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V primeru spremembe stopnje DDV po sklenitvi te pogodbe se pogodbena vrednost ustrezno spremeni, in sicer izključno v delu, ki se nanaša na DDV, brez vpliva na neto (osnovno) pogodbeno vrednost.

Naročnik se zavezuje plačati dobavitelju DDV po vsakokrat veljavni stopnji, določeni z zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Dobavitelj je dolžan na računih izkazovati DDV skladno z veljavnimi predpisi.

ROK IZVEDBE

- člen

Dobavitelj se zaveže izvesti popolno implementacijo programske opreme, ki je predmet te pogodbe v naslednjih fazah. Pričakovan začetek ( T) je dan podpisa te pogodbe.

| Faza | Rok | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Faza 1: Analiza in načrtovanje | T + 4 tedne | Podroben načrt implementacije, arhitekturni dokument, načrt testiranja |
| Faza 2: Namestitev in osnovna konfiguracija | T + 6 tednov | Nameščen LLM model, vektorska baza, osnovni API, kontejnerji |
| Faza 3: RAG sistem | T + 14 tednov | Delujoč RAG s citiranjem virov, filtriranjem, hibridnim iskanjem |
| Faza 4: Strukturirani pipeline-i | T + 32 tednov | Navzkrižno preverjanje, agregacije, kontrolna logika |
| Faza 5: Aplikacija za redno oceno tveganj | T + 36 tednov | Delujoča aplikacija za redno oceno tveganj posameznega subjekta nadzora s citiranjem virov in izvozljivimi poročili |
| Faza 6: Uporabniški vmesnik in AI governance | T + 42 tednov | Portal, SSO, RBAC, audit, monitoring |
| Faza 7: Testiranje in optimizacija | T + 45 tednov | Testiranje z uporabniki NAROČNIK, optimizacija zmogljivosti |
| Faza 8: Produkcijski zagon in primopredaja | T + 48 tednov | Produkcijsko okolje, dokumentacija, šolanje |

V primeru, da strojna oprema naročnika ne bo pravočasno na voljo, se roki od druge faze naprej ustrezno podaljšajo za toliko dni, kolikor je zamudila strojna oprema naročnika.

4.a člen

(Izvedbeni načrt Faze 1)

Rezultat Faze 1 iz 4. člena te pogodbe je Izvedbeni načrt, ki ga pisno potrdita skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank in ki z dnem potrditve postane priloga te pogodbe.

Izvedbeni načrt vsebuje najmanj: (i) seznam delovnih tokov, sistemskih pozivov in retrieval korpusov, ki se konfigurirajo v okviru pogodbene cene, pri čemer mora biti pokrit vsak tip uporabniškega scenarija iz točke 3.1.2 razpisne dokumentacije; (ii) operativni nabor pravil, ki pokriva vsak primer kontrole oziroma analize iz točk 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 in 3.2.5 razpisne dokumentacije z najmanj enim operativnim pravilom; (iii) sprejemna merila in regresijski testni paket skladno z 10.a členom te pogodbe; (iv) tolerance pri navzkrižnih preverjanjih, ki jih določi oziroma potrdi naročnik; (v) razmejitev komponent skladno z 19.a členom te pogodbe.

Dokler Izvedbeni načrt ni potrjen, se nobena storitev ne šteje za dodatno delo. V dvomu, ali posamezna storitev sodi v pogodbeno ceno ali med dodatna dela, se šteje, da sodi v pogodbeno ceno, če je potrebna za izpolnitev zahtev poglavja 3 razpisne dokumentacije in objavljenih odgovorov naročnika.

4.b člen

(zadostnost podatkov za ML komponento)

Izhodišče pogodbenih strank je, da 10 let zgodovinskih podatkov naročnika zadošča za usposobitev in validacijo ML komponente iz točke 3.2.3 razpisne dokumentacije.

Če dobavitelj pri posameznem kazalniku oceni, da kakovost ali primerljivost podatkov ne zadošča, mora to izkazati z dokumentirano analizo podatkov; o utemeljenosti presodi naročnik.

V primeru sorazmerne prilagoditve zahteve pri posameznem kazalniku se sorazmerno zniža cena Dela 2 iz 3. člena te pogodbe oziroma se v enakovrednem obsegu razširijo druge funkcionalnosti po izbiri naročnika. Kasnejša uvedba ML pristopa pri tem kazalniku po zagotovitvi ustreznih podatkov je vključena v pogodbeno ceno in ne pomeni dodatnih del.

4.c člen

(sodelovalne obveznosti naročnika)

Sodelovalne obveznosti naročnika (dobava strojne opreme, XSD shem, kodnih seznamov, registra subjektov nadzora, izhodiščne nadzorniške metodologije, testnih oziroma anonimiziranih podatkov ter potrditev in odobritev) so z roki navedene v prilogi te pogodbe.

Dobavitelj se na zamudo naročnika lahko sklicuje le, če je manjkajočo dobavo ali potrditev pisno opozoril v 5 delovnih dneh od poteka roka naročnika in izkazal, da leži na kritični poti projekta. Roki dobavitelja se v tem primeru podaljšajo za dokazani čas zamude naročnika, ki je vplival na kritično pot.

NAČIN PLAČILA

- člen

Način plačila je po opravljenih fazah iz 4. člena te pogodbe in v delih iz 3. člena te pogodbe in sicer:

Del 1 Implementacija RAG sistema vključuje faze 1, 2 in 3. Dobavitelj izstavi račun po podpisanem zapisniku o primopredaji s strani obeh pogodbenih strank za vse 3 navedene faze.

Del 2 Strukturirani pipeline-i (tabelarični podatki) vključuje fazo 4. Dobavitelj izstavi račun po podpisanem zapisniku o primopredaji za fazo s strani obeh pogodbenih strank.

Del 3 Aplikacija za redno oceno tveganj subjektov vključuje fazo 5. Dobavitelj izstavi račun po podpisanem zapisniku o primopredaji za fazo s strani obeh pogodbenih strank.

Del 4 Uporabniški vmesnik in AI governance (portal, RBAC, audit, monitoring) vključuje faze 6, 7 in 8. Dobavitelj izstavi račun po podpisanem zapisniku o primopredaji s strani obeh pogodbenih strank za vse 3 navedene faze.

Del 5 Mesečno vzdrževanje se začne plačevati po podpisu primopredajnega zapisnika, ko je program predan v uporabo naročniku in začne teči čas vzdrževanja programa na način, določen z 9. in 10. členom te pogodbe in razpisno dokumentacijo.

- člen

Pogodbene cene na enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Naročnik bo dobavitelju priznal valorizacijo cen za mesečno vzdrževanje z upoštevanjem indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije in skladno z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. Prva valorizacija cen se prizna na predlog dobavitelja in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe, pri čemer se cena prvo leto izvajanja pogodbe ne sme spremeniti. Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upoštevajo tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe dobavitelja. Dobavitelj je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 4 % vrednosti indeksa. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Dobavitelj redno vodi evidenco porabljenih ur za dodatna dela, ki jih je predhodno odobril naročnik in jo mesečno, ob izdaji računa predloži kot prilogo računu. Iz evidence porabljenih ur mora biti jasno razvidno, koliko ur je bilo porabljenih ter za kaj in koliko ur se je preneslo v naslednji mesec.

- člen

V pogodbeno ceno so vključeni vsi dobaviteljevi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani s predmetom pogodbe, na način ter pod pogoji, ki so določeni v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji.

V pogodbeni ceni so vključeni vsi stroški, potrebni za zagotovitev delovanje dobaviteljevega računalniškega programa na obstoječi opremi naročnika.

V pogodbeni ceni je vključeno tudi nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi ter strošek vseh licenc, ki so potrebne za delovanje programa, ki je predmet te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da naročnika zaradi izvajanja te pogodbe ne bremenijo nobeni dodatni stroški, razen plačila, ki je definirano v 3. členu te pogodbe.

7.a člen

(licence in naročnine)

Seznam vseh licenc in naročnin (operacijski sistem, platformne komponente, morebitne licence modelov), z navedbo obsega, trajanja in razporeditve stroškov po postavkah predračuna, ki ga je dobavitelj predložil v ponudbi, je priloga te pogodbe.

Dobavitelj izjavlja, da navedene licence in naročnine krijejo polni obseg uporabe po tej pogodbi, vključno z delovanjem do 20 sočasnih uporabnikov, vsemi tremi okolji (test/SIT, staging/UAT, produkcija), izvajanjem varnostnega kopiranja in obnove ter nadgradnjami verzij v obdobju vzdrževanja.

Vse licence, potrebne za izpolnitev zahtev razpisne dokumentacije, bremenijo dobavitelja.

- člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račun e-račun preko portala Uprave za javna plačila (UJP) za opravljeno dobavo po tej pogodbi v roku  osmih dni od opravljene uspešne primopredaje.

Računi se morajo sklicevati na številko te pogodbe.

Naročnik prejete račune po pregledu potrdi ali zavrne v roku 14 dni od prejema. Naročnik mora zavrnitev računov obrazložiti.

Rok plačila vseh računov, ki bodo izstavljeni v skladu s to pogodbo, je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik v Republiki Sloveniji.

Računom morajo biti priložena poročila o opravljenem delu potrjena s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

Dodatna dela se obračunajo po dejansko opravljenih urah po ceni določeni v ponudbi in nato pogodbi na način določen s to razpisno dokumentacijo in pogodbo.

IZVEDBA IN PREVZEM STORITEV

- člen

Po razvoju in testiranju naročenega računalniškega programa mora dobavitelj ob primopredaji računalniškega programa v uporabo Agenciji izročiti:

- Delujoč produkcijski sistem z vsemi zahtevanimi funkcionalnostmi.

- Izvorno kodo komponent, razvitih specifično za naročnika, ter izvršljive artefakte oziroma kontejnerske image-e za generične, odprtokodne ali lastniške platformne komponente, potrebne za delovanje rešitve. Arhitekturno dokumentacijo z diagrami podatkovnih tokov (na naročnika prenese dobavitelj vse kar potrebuje za uporabo, vzdrževanje in izhodno strategijo, brez prenosa intelektualne lastnine nad generičnimi platformnimi modeli).

- Uporabniška navodila v slovenščini.

- Administratorska navodila v slovenščini (namestitev, konfiguracija, odpravljanje težav).

- DR playbook: postopek ponovne vzpostavitve celotnega sistema od ničle, vključno z navedbo doseženih RPO in RTO vrednosti v skladu s točko 5.5 ter zadnjim dokumentiranim DR testom.

- Dokumentacijo vseh API-jev in integracijskih točk.

- Testna poročila za vse funkcionalne zahteve.

- Izvedeno šolanje za administratorje in končne uporabnike.

- Primopredajni zapisnik, potrjen s strani obeh strank.

Primopredaja vsakega dela mora biti izvedena v rokih navedenih v 4. členu te pogodbe.

- člen

V kolikor se bo ugotovilo, da računalniški program odstopa od zahtev te pogodbe in njenih prilog, ali ni skladen z določili te pogodbe in specifikacijami, bo primopredajni zapisnik zavrnjen, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

10.a člen

sprejemna merila kakovosti in referenčni testni nabor

Pogodbeni stranki potrdita referenčni testni nabor testnih primerov s pričakovanimi odgovori, ki zagotavlja pokritost tako, da je vsak tip uporabniškega scenarija iz točke 3.1.2 razpisne dokumentacije preverjen z najmanj 5 testnimi primeri, vsaka kontrola oziroma analiza iz točk 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 in 3.2.5 razpisne dokumentacije z najmanj enim pozitivnim in enim negativnim primerom, vsaka vloga RBAC z najmanj 5 primeri, nabor pa vsebuje tudi najmanj 30 mejnih in negativnih primerov; skupni obseg nabora ne sme biti manjši od 400 testnih primerov.

Jedro nabora v obsegu najmanj 150 testnih primerov se potrdi ob zaključku Faze 1, celoten nabor pa najkasneje ob zaključku Faze 6. Naročnik najmanj 25 % testnih primerov pripravi samostojno in jih dobavitelju pred izvedbo prevzemnega testiranja ne razkrije.

Izhodiščni pragovi, ki se s potrditvijo Izvedbenega načrta lahko le zaostrijo, ne pa omilijo, so: pravilnost in popolnost citiranja virov najmanj 95 %, vsebinska pravilnost odgovorov na referenčnem naboru najmanj 90 %, odgovarjanje v slovenskem jeziku s pravilno strokovno terminologijo najmanj 98 %, ponovljivost odgovorov pri isti poizvedbi najmanj 95 %, pravilnost izidov determinističnih kontrol 100 %.

Prevzem Faze 7 in podpis primopredajnega zapisnika sta pogojena z doseganjem pragov iz prejšnjega odstavka; nedoseganje pragov se šteje za napako dobavitelja. Referenčni testni nabor je hkrati regresijski testni paket iz točke 3.4.2 razpisne dokumentacije in se spreminja le s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank ter z verzioniranjem.

10.b člen

vstopni pogoji za Fazo 7

Faza 7 iz 4. člena te pogodbe se začne šele, ko dobavitelj predloži: (i) dokazilo o uspešno izvedenem lastnem regresijskem testnem paketu na staging okolju, (ii) poročilo o lastnem predhodnem varnostnem testiranju AI-specifičnih napadalnih vektorjev skladno z objavljenimi odgovori naročnika ter (iii) potrjeno namestitev vseh delovnih tokov iz Izvedbenega načrta. Do izpolnitve teh pogojev rok Faze 7 ne teče v breme naročnika.

Primopredajni zapisnik se podpiše šele po dosegu sprejemnih meril iz 10.a člena te pogodbe in odpravi vseh ugotovitev, ki preprečujejo produkcijsko uporabo. Plačilo Dela 4 iz 3. člena te pogodbe zapade po podpisu

10.c člen

scenarijski prevzemni protokol

Izkazljivost izvedljivosti vsakega tipa uporabniškega scenarija iz točke 3.1.2 razpisne dokumentacije se v Fazi 7 preveri z demonstracijo, ki jo izvedejo uporabniki naročnika na dokumentih in podatkih naročnika po scenarijskem testnem protokolu, potrjenem v Izvedbenem načrtu.

Tip scenarija se šteje za podprt šele, ko naročnik demonstracijo pisno potrdi. Delovni tokovi, sistemski pozivi in retrieval korpusi, navedeni v Izvedbenem načrtu, morajo biti ob primopredaji vzpostavljeni in delujoči v okviru pogodbene cene.

10.d člen

prevzem

Prevzem Faze 7 in podpis primopredajnega zapisnika sta pogojena z doseganjem pragov iz prejšnjega odstavka; nedoseganje pragov se šteje za napako dobavitelja. Referenčni testni nabor je hkrati regresijski testni paket iz točke 3.4.2 razpisne dokumentacije in se spreminja le s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank ter z verzioniranjem.

REDNO VZDRŽEVANJE IN PODPORA PROGRAMSKE OPREME

- člen

Vzdrževanje začne teči od primopredaje produkcijskega sistema in podpisu primopredajnega zapisnika in traja 3-leta od datuma podpisa primopredajnega zapisnika z obeh strani. Produkcijska podpora in vzdrževanje vključujeta:

- odpravljanje napak in tehničnih težav,

- zagotavljanje razpoložljivosti produkcijskega okolja,

- spremljanje delovanja sistema,

- spremljanje incidentov,

- odpravljanje varnostnih ranljivosti,

- nameščanje varnostnih popravkov,

- vzdrževanje produkcijskega okolja,

- monitoring ključnih komponent,

- podporo delovanju AI storitev v produkcijskem okolju,

- podporo infrastrukturi in platformnim komponentam,

- obnovo delovanja po incidentih.

11.a člen

(vsebinska napaka AI)

Vsebinska napaka AI je ponovljivo odstopanje izhodov sistema od sprejemnih meril iz 10.a člena te pogodbe, zlasti: sistematično napačno ali manjkajoče citiranje virov, ponovljiva halucinacija (navedba vsebine, ki je v korpusu ni), ponovljiva napačna razvrstitev ali izračun v aplikaciji za oceno tveganj ter odgovor, ki temelji na viru, do katerega uporabnik nima pravice dostopa.

Vsebinska napaka AI ni kritična ali pomembna napaka v smislu 15. člena te pogodbe. Dobavitelj jo je dolžan odpraviti v roku 15 delovnih dni od prijave; odgovor, ki temelji na viru, do katerega uporabnik nima pravice dostopa (kršitev RBAC), se odpravi v roku, ki velja za pomembno napako.

Če se po spremembi konfiguracije, modela ali komponente rezultat regresijskega testnega paketa poslabša pod dogovorjene pragove, je dobavitelj dolžan izvesti povrnitev (rollback) skladno s točko 3.7.4 razpisne dokumentacije najkasneje v enem delovnem dnevu.

Za zamudo pri odpravi vsebinske napake AI se uporablja pogodbena kazen iz 23. člena te pogodbe, in sicer v višini, ki velja za zamudo pri odpravi pomembne napake.

11.b člen

(varnostno kopiranje in obnova)

Dobavitelj za celotno obdobje pogodbe zagotavlja prostor in infrastrukturo za varnostne kopije v obsegu, opredeljenem v strategiji varnostnega kopiranja iz ponudbe, ki je priloga te pogodbe.

Dobavitelj najmanj četrtletno preizkusi obnovljivost varnostnih kopij in o tem vodi dokazila, ki jih na zahtevo predloži naročniku. Letni DR test se izvede skladno s točko 3.7.4 razpisne dokumentacije z dokumentiranim rezultatom in dokazilom o doseganju ciljev RPO in RTO.

Za izgubo podatkov, ki presega RPO in je posledica neustreznega izvajanja varnostnega kopiranja ali neizvedenih preizkusov obnovljivosti, odgovarja dobavitelj ne glede na vzrok izpada. Okvara strojne opreme naročnika sama po sebi ne izključuje odgovornosti dobavitelja za obnovljivost podatkov iz varnostnih kopij.

- člen

Dobavitelj mora Agencijo o nameravanih vzdrževalnih delih na, pisno obvestiti vsaj dva delovna dneva pred izvedbo del. V obvestilu mora navesti datum in uro možnega začetka del in konec del, še posebej če to vpliva na dostop do računalniškega programa.

DODATNA DELA

- člen

Če je, zaradi sprememb, ki jih naročnik v tem trenutku ne more predvideti, potrebna nadgradnja sistema in izdelava novih obrazcev, bo naročnik pripravil specifikacijo potrebnih del. Dobavitelj bo specifikacijo natančno pregledal in preveril tehnične in terminske možnosti izvedbe del ter pisno podal morebitne predloge izboljšav predvidenih del, ter naročniku pisno javil ocenjeno količino ur dela po ceni določeni v ponudbi in nato sklenjeni pogodbi, rok izvedbe in roka testiranja in nato dajanja v produkcijo.

Po potrditvi izvedbe del, bo dobavitelj pristopil k izvedbi del v roku 5 delovnih dni po potrditvi del. Dobavitelj je o vsakem odstopanju od roka za izvedbo del in razlogih za odstopanje dolžan nemudoma naročnika pisno obvestiti.

Dobavitelj bo dodatna dela predal naročniku v testiranje, po izvedbi testiranja in odpravi morebitnih napak, torej ko bodo dodatna opravljena, bosta pogodbeni strani podpisali primopredajni zapisnik. Dobavitelj bo računu za opravljeno delo priložil natančno poročilo o dejansko opravljenem delu, in sicer kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal ter podpisan primopredajni zapisnik.

Naročnik lahko v času trajanja pogodbe naroča dodatne storitve sprememb, nadgradenj in dograditev sistema.

- člen

Storitve nadgradnje se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v njem naročnik definira vsebino, obseg in rok za izvedbo naročila.

Dobavitelj je vsa dela po prejšnjem odstavku dolžan predati naročniku v testiranje, po izvedbi testiranja in odpravi morebitnih napak, bosta pogodbeni strani podpisali primopredajni zapisnik. V primopredajnem zapisniku se ugotovi tudi natančen obseg izvedenih del tako po vsebino kot po količini. Priloga primopredajnega zapisnika je natančno poročilo dobavitelja o dejansko opravljenem delu.

Skupni obseg dodatnih del ne sme presegati predvidenega obsega (1.800 ur), razen če so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe v skladu z 95. členom ZJN-3 (zlasti nepredvidljivost in nespremenjena splošna narava pogodbe). Za dodatna dela nad 1.800 ur in skladna s 95. členom ZJN-3, se uporabi postopek določen v tem členu in 95. členu ZJN-3 (oziroma določba veljavne zakonodaje, ki ureja javna naročila) in se sklene aneks k pogodbi pred pričetkom teh dodatnih del.

14.a člen

(upravljanje dodatnih del)

Naročnik lahko oceno ur iz 13. člena te pogodbe zavrne in zahteva obrazložitev ali neodvisno presojo obsega; dobavitelj do potrditve ocene ne sme začeti z izvedbo dodatnih del.

Dobavitelj v evidenci iz 6. člena te pogodbe izkazuje tudi kumulativno porabo ur od začetka pogodbe. Ob doseženih 70 % predvidenega obsega 1.800 ur dobavitelj o tem pisno opozori naročnika.

Regulatorno pogojene prilagoditve (posodobitve taksonomij, prenos direktiv, spremembe nacionalne zakonodaje) imajo pri porabi ur prednost pred drugimi naročili dodatnih del, razen če naročnik pisno odloči drugače.

Urna postavka za dodatna dela je fiksna za celotno obdobje pogodbe oziroma se valorizira po enakih pravilih, kot veljajo za mesečno vzdrževanje po 6. členu te pogodbe.

ODZIVNI ČASI

- člen

Dobavitelj zagotavlja naslednje odzivne čase za vzdrževanje programske opreme:

| Parameter | Zahteva | Opomba |
| --- | --- | --- |
| Razpoložljivost sistema | 96 % na letni ravni (merjeno v del. času, pon – pet; od 7:00 do 17:00) | Merjeno letno, samo del. Čas |
| Odzivni čas (kritična napaka) | 4 ure v delovnem času | Kritična napaka pomeni popolno nedelovanje sistema ali ključne funkcionalnosti. |
| Odzivni čas (pomembna napaka) | 8 ur v delovnem času | Pomembna napaka pomeni delno nedelovanje sistema ali zmanjšano funkcionalnost, ki ne onemogoča popolnoma njegove uporabe. |
| Čas odprave (kritična napaka) | 1 delovni dan | Če dobavitelj napake ne more odpraviti v predpisanem roku, mora zagotoviti začasno rešitev (workaround). |
| Čas odprave (pomembna napaka) | 5 delovnih dni |  |
| Načrtovani izpadi | Najava min. 5 del. dni vnaprej | Izven del. Časa |
| Kontaktna oseba | Imenovani skrbnik pogodbe | Z namestniki |

Storitve iz naslova prijave napak se izvajajo na podlagi pisne zahteve Agencije. Odzivni in odpravljalni časi začnejo teči od trenutka pravilno evidentirane prijave napake.

Elektronski naslov dobavitelja za sprejem zahtevkov ali naziv portala za prijavo napake (se prilagodi ob podpisu glede na ponudbo).

Dobavitelj bo Agencijo pisno obveščal o morebitnih spremembah telefonske številke in elektronskega naslova za sprejem zahtevkov.

Prijavo napak izvaja s strani Agencije Služba za tehnično pomoč z elektronskega naslova stp@a-zn.si.

15.a člen

(merjenje razpoložljivosti)

Kot nedostopnost sistema se šteje vsako obdobje znotraj delovnega časa, v katerem sistem ne omogoča izvedbe točkovne poizvedbe RAG v okviru zahtev točke 3.7.2 razpisne dokumentacije.

Dobavitelj naročniku mesečno predloži poročilo o razpoložljivosti, incidentih in porabi dovoljenega izpada.

Nedosegljivost storitve Microsoft Entra ID se ne šteje v razpoložljivost, za katero odgovarja dobavitelj, le če jo dobavitelj dokaže z izpisi o stanju storitve iz Microsoftovih strani.

Prekoračitev ciljev RPO ali RTO iz točke 3.7.4 razpisne dokumentacije je samostojna kršitev pogodbe, za katero se pogodbena kazen iz 23. člena te pogodbe obračuna ne glede na doseženo letno razpoložljivost, in sicer v višini, ki velja za zamudo pri odpravi kritične napake.

15.b člen

(zmogljivost)

Poleg časa do prvega žetona (manj kot 120 sekund) mora biti celoten odgovor na točkovno poizvedbo RAG zaključen najkasneje v 240 sekundah pri 10 sočasno aktivnih uporabnikih.

Seznam funkcionalnosti, ki se izvajajo asinhrono s predobdelavo v smislu objavljenih odgovorov naročnika, se opredeli v Izvedbenem načrtu in ga potrdi naročnik; za te funkcionalnosti se v Izvedbenem načrtu določi najdaljši čas od sprožilnega dogodka do razpoložljivosti rezultata.

Pri 20 sočasnih uporabnikih se odzivni časi iz točke 3.7.2 razpisne dokumentacije lahko podaljšajo največ za 50 %.

- člen

V prijavi napake oziroma zahtevka za pomoč Agencija praviloma navede naslednje podatke:

-	datum in čas prijave;

-	kratek opis napake;

-	obstoj pomožne rešitve in njen opis, v kolikor obstaja;

-	druge podatke.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za medsebojno izmenjavo podatkov in izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja dva pooblaščena predstavnika:

- na strani naročnika: David Dolinar, 01 268 2 600, david.dolinar@a-zn.si,

- na strani dobavitelja: _________________

17.a člen

(stabilnost nominiranega kadra)

Nominirani strokovnjaki, s katerimi je dobavitelj izkazoval izpolnjevanje kadrovskih pogojev oziroma za katere je prejel točke v okviru meril za oddajo javnega naročila, so navedeni v prilogi te pogodbe.

Zamenjava nominiranega kadra je dopustna le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Nadomestni kader mora izpolnjevati vse pogoje, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter zagotavljati najmanj enakovredno raven tistih lastnosti, izkušenj oziroma usposobljenosti, zaradi katerih so bile ponudbi za prvotno nominirani kader dodeljene točke, tako da zamenjava ne povzroči zmanjšanja števila točk, doseženih po merilih za oddajo javnega naročila. V nasprotnem primeru je dolžan plačati pogodbeno kazen, ki se določi tako, da se za vsako točko, ki jo je prejel zamenjani kader, določi kazen vi višini 1 % celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Dobavitelj mora pri načrtovani zamenjavi zagotoviti najmanj 10 delovnih dni prekrivanja prvotnega in nadomestnega kadra zaradi ustrezne predaje dela in znanja. Kadar takšno prekrivanje zaradi objektivnih okoliščin, na katere dobavitelj ni mogel vplivati, ni mogoče, mora dobavitelj po predhodnem soglasju naročnika zagotoviti drug ustrezen način predaje dela in znanja.

Za zamenjavo ključnega nominiranega kadra v prvih 12 mesecih izvajanja pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren dobavitelj, se obračuna pogodbena kazen v višini 5.000,00 EUR za posamezno zamenjavo. Pogodbena kazen se ne obračuna, če je bila zamenjava potrebna zaradi objektivnih okoliščin, za katere dobavitelj ne odgovarja in jih kljub ravnanju s potrebno skrbnostjo ni mogel preprečiti.

PODIZVAJALCI

- člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |
| vrednost del: |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |

opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalci se tabela prečrta.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci dobavitelja: …… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda poddobavitelj, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi dobavitelj, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Poddobavitelj/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Dobavitelj mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je poddobavitelj prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Dobavitelj za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

AVTORSKE PRAVICE IN LASTNIŠTVO REŠITVE

- člen

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja tega naročila in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno.

Prenos pravic obsega zlasti pravico reproduciranja, prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma druge predelave ter reproduciranja teh predelav, kot tudi pravico uporabe, vzdrževanja, nadgradnje in drugega izkoriščanja avtorskega dela v obsegu, potrebnem za izvajanje nalog naročnika in drugih subjektov javnega sektorja.

Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet tega naročila.

Za dele rešitve, razvite posebej za naročnika v okviru pogodbe, dobavitelj naročniku ob prevzemu zagotovi tudi izvorno kodo, tehnično dokumentacijo, konfiguracije in druge artefakte, potrebne za samostojno uporabo, vzdrževanje, nadgradnjo ali prevzem rešitve s strani drugega dobavitelja.

Če dobavitelj v rešitev vključi komponente, ki niso razvite posebej za naročnika (npr. generične, odprtokodne ali lastniške platformne komponente), mora zagotoviti ustrezne pravice uporabe, ki naročniku omogočajo: nemoteno uporabo rešitve, vzdrževanje in nadgradnjo, varnostno posodabljanje, migracijo sistema in izvajanje izhodne strategije in zamenjavo dobavitelja.

Dobavitelj izjavlja in jamči, da

- je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na avtorskih delih, na katerih prenaša pravice po tej pogodbi in da bo imel pogodbeno urejena vsa avtorsko pravna razmerja z avtorjem, njegovimi sodelavci in podizvajalci, kar mu omogoča prosto razpolaganje z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami v tej pogodbi

- z avtorskimi deli oziroma projekti ne posega v avtorske pravice tretjih oseb.

19.a člen

(razmejitev komponent, deponiranje izvorne kode in trajnost pravic uporabe)

Razmejitev komponent, razvitih posebej za naročnika, in generičnih oziroma lastniških produktnih komponent iz ponudbe dobavitelja je priloga te pogodbe in je za dobavitelja zavezujoča; spremeni se lahko le s pisnim soglasjem naročnika. Potrjena razmejitev v arhitekturnem dokumentu Faze 1 je pogoj za izvedbo primopredaje in izhodne strategije.

Za produktne komponente, ki so nujne za delovanje rešitve in za katere se izvorna koda ne izroči, dobavitelj najkasneje ob primopredaji sklene pogodbo o deponiranju izvorne kode (escrow) pri neodvisni tretji osebi, s pravico naročnika do sprostitve v primeru insolventnosti dobavitelja, prenehanja zagotavljanja podpore ali kršitve obveznosti iz izhodne strategije.

Pravice uporabe vseh dobavljenih verzij produktnih komponent so časovno neomejene in ne prenehajo z iztekom ali prenehanjem te pogodbe.

Stroški deponiranja izvorne kode in pravic uporabe so vključeni v pogodbeno ceno.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Dobavitelj je za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti dolžan najkasneje v 8 dneh od sklenitve te pogodbe predložiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Čas veljavnosti finančnega zavarovanje je čas veljavnosti pogodbe.

Naročnik je upravičen unovčiti predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za poplačilo vsake pogodbene kazni po tej pogodbi ali povračila škode, ki nastane naročniku zaradi kršitev pogodbenih določil, oziroma za poplačilo katere koli terjatve do dobavitelja, ki izvira iz te pogodbe.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank pogodbe in ki jih stranki pogodbe nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakor koli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katere koli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

IZHODNA STRATEGIJA

- člen

Ob izteku pogodbe ali zamenjavi dobavitelja mora biti zagotovljen urejen prehod. Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovit prenos konfiguracij, dokumentacije, izvorne kode komponent, razvitih za naročnika, ter drugih podatkov, potrebnih za nadaljnje delovanje rešitve pri naročniku ali novem dobavitelju.

Dobavitelj mora prenos izvesti najpozneje v 30 dneh od zahteve naročnika.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če dobavitelj zamuja z izvedbo katere koli posamezne faze ali končnega roka po tej pogodbi, je dobavitelj prišel v zamudo, razen če nastopijo okoliščine, določene v 21. členu te pogodbe. V primeru nadgradenj je dobavitelj v zamudi, če zamudi posamezne roke, ki so dogovorjeni ob naročilu posamezne nadgradnje.

Dobavitelj je v primeru zamude dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini:

- 1 % celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, povezane z implementacijo rešitve, vendar ne več kot 15 % celotne pogodbene vrednosti z DDV

- 1 % vrednosti posamezne nadgradnje z DDV za vsak dan zamude vsakega faznega roka pri naročilih nadgradenj po tej pogodbi, vendar največ 15 % vrednosti izvedbe posamezne nadgradnje z DDV.

V primeru, da dobavitelj zamuja s posameznimi odzivnimi časi v fazi vzdrževanja je dolžan plačati pogodbeno kazen:

- v višini 50 EUR za vsako začeto uro zamude odzivnega časa pri kritični napaki

- v višini 50 EUR za vsaki začeti 2 uri zamude odzivnega časa pri pomembni napaki

- v višini 200 EUR za vsak dan zamude pri odpravi kritične napake

- v višini 100 EUR za vsak dan zamude pri odpravi pomembne napake

Pogodbena kazen iz tretjega odstavka tega člena se obračuna največ do 15 % letnega zneska rednega vzdrževanja iz 3. člena te pogodbe, pri čemer omejitev velja za posamezno leto obdobja vzdrževanja.

V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi ali implementaciji sistema ali dodatnih del več kot 15 dni, lahko naročnik pisno razdre pogodbo. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15 % celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se plača ne glede na prejšnji opomin. Dobavitelj je dolžan plačati pogodbeno kazen ne glede na to, ali naročnik ob prevzemu izrecno zahteva plačilo pogodbene kazni ali ne, in ne glede na to, ali si je naročnik pridržal zahtevati plačilo pogodbene kazni naknadno. Naročnik plačilo pogodbene kazni lahko zahteva kadar koli v roku 12 mesecih od trenutka, ko jo je bil upravičen zahtevati.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da plačilo pogodbene kazni ni odvisno od dejanske škode, ki nastane naročniku. V primeru, da je dejansko škoda višja od pogodbene kazni, je naročnik v presežku nad plačano pogodbeno kaznijo upravičen zahtevati povrnitev dejanske škode.

INFORMACIJSKA VARNOST in VAROVANJE PODATKOV

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo ves čas trajanja pogodbe skrbel, da programska rešitev deluje v skladu z veljavnimi zahtevami s področja varstva osebnih podatkov, informacijske in kibernetske varnosti, sledljivosti delovanja sistema ter hrambe podatkov in dokumentacije, zlasti z zahtevami GDPR, DORA, Akta o umetni inteligenci (AI Act), ZInfV ter ZVDAGA, če in v obsegu, v katerem se posamezen predpis uporablja za predmet naročila.

Poleg navedenega mora rešitev zagotavljati najmanj:

- šifriranje podatkov v mirovanju in pri prenosu,

- da dobavitelj brez predhodnega dovoljenja naročnika ne dostopa do podatkov naročnika,

- da dobavitelj omogoči revizijski vpogled naročnika v varnostne prakse (z najavo min. 10 del. dni vnaprej),

- varen in preverljiv izbris podatkov po prenehanju pogodbenega razmerja oziroma na zahtevo naročnika (NIST 800-88 ali enakovredno),

- izvedbo ustreznega varnostnega testiranja pred produkcijsko uporabo rešitve,

- ustrezno upravljanje ranljivosti in varnostnih posodobitev v času izvajanja pogodbe, penetracijsko testiranje na način opisan v razpisni dokumentaciji,

- upravljanje ranljivosti na način opisan v razpisni dokumentaciji.

24.a člen

(odprava ranljivosti komponent tretjih oseb)

Dobavitelj odpravi vse ranljivosti, klasificirane kot visoke ali srednje (izhodišče je metodologija CVSS), v roku 3 mesecev od predaje poročila o penetracijskem testu, vključno z ranljivostmi komponent tretjih oseb.

Kadar uradni popravek proizvajalca v tem roku ne obstaja, se za pravočasno izpolnitev šteje, da dobavitelj v istem roku dokumentira in implementira kompenzacijske kontrole (mitigacijo), ki jih pisno potrdi naročnik, uradni popravek pa namesti brez nepotrebnega odlašanja po njegovi izdaji.

Neizvedena ali nedokazana mitigacija se šteje za kršitev pogodbe.

24.b člen

(dovoljeni omrežni tokovi)

Dovoljeni omrežni tokovi iz produkcijskega okolja so taksativno navedeni v tehnični prilogi te pogodbe in obsegajo najmanj: preverjanje pristnosti prek storitve Microsoft Entra ID, posredovanje dnevnikov na syslog strežnik v lokalnem omrežju naročnika ter nadzorovan prenos varnostnih popravkov prek internega repozitorija, z opredelitvijo ciljev, protokolov, smeri in časovnih oken.

Edini dovoljeni vir kontejnerskih slik v produkcijskem okolju je nadzorovan interni repozitorij, do katerega se slike prenesejo prek nadzorovanega postopka.

Vsak dodaten omrežni tok zahteva predhodno pisno odobritev naročnika. Vzpostavitev ali ohranjanje nedovoljenega omrežnega toka se šteje za bistveno kršitev te pogodbe in kršitev določil o informacijski varnosti v smislu 29. člena te pogodbe.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Dobavitelj se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi z informacijsko infrastrukturo  naročnika, do katerih pride med svojim delom dobavitelj, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal dobavitelj opravljal ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov naročnika. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora dobavitelj takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je dobavitelj odškodninsko odgovoren.

Dobavitelj naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan dobavitelja obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi, ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla, ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katero je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

OSTALE OBVEZNOSTI STRANK POGODBE

- člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe izjavlja, da bo ob izteku pogodbe ali zamenjavi dobavitelja zagotovil urejen prehod in sicer bo na zahtevo naročnika ter brez dodatnih stroškov za naročnika, zagotovil prenos konfiguracij, dokumentacije, izvorne kode komponent, razvitih za naročnika, ter drugih podatkov, potrebnih za nadaljnje delovanje rešitve pri naročniku ali novem dobavitelju.

TRAJANJE POGDOBE

- člen

Pogodba je sklenjena za obdobje od njene sklenitve do preteka 3 let (36 mesecev) od implementacije programske opreme.

- člen

V primeru, da pride do:

- nedoseganja dogovorjene kvalitete storitev, pri čemer dobavitelj kršitev ne odpravi niti po predhodnem pozivu naročnika;

- kršitve pogodbenih določil, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov in informacijsko varnost,

- drugih primerov kršitve te pogodbe s strani dobavitelja, pri čemer dobavitelj kršitev ne odpravi niti po predhodnem pozivu naročnika;

- v posameznem primeru obračun pogodbene kazni doseže maksimalni s to pogodbo določeni znesek

- dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika;

- naročnik ugotovi, da dobavitelj ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika, pa tega ne stori niti po pozivu naročnika; ali

- dobavitelj ne more izvajati storitev s kadrom, ki ga je nominiral v ponudbi, in ne zagotovi izvedbe storitev z drugim kadrom, ki izpolnjuje enake pogoje, kot jih je kader, ki se ga nadomešča

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo, in sicer v 8 dneh od prejema poziva s strani naročnika.

Odstop od pogodbe se sporoči pisno s priporočeno poštno pošiljko in učinkuje takoj s prejemom takšnega pisanja.

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če  dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu  dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil  dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki pogodbe. Če je katera koli od določb pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe, razen če zakon ali drug predpis določa drugače. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta stranki pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka pogodbe sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- člen

Glede medsebojnih pravic in obveznosti naročnika in  dobavitelja, ki niso urejene s to pogodbo, ali za presojo spornih vprašanj, se neposredno uporabljajo določila razpisne dokumentacije za javno naročilo za posamezno povpraševanje, ter predpisi, ki jih ureja slovensko pravo.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in dobavitelj po en izvod.

Številka: ____________

Kraj, datum __________________                                                           Kraj, datum: _________________

| Naročnik: mag. Gorazd Čibej direktor | Dobavitelj: |
| --- | --- |