SPECIFIKACIJA

| Naročnik | Javni zavod Krajinski park Goričko Grad 191 9264 Grad |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | NMV03/2026 |
| Naziv javnega naročila | Cenitev gozdnih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Povezani |

- OPIS PROJEKTA POVEZANI

Projekt »Obnova in povezovanje kopenskih habitatov in mokrišč na Goričkem« z akronimom Povezani se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike 2021-2027, prednostne naloge 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter specifičnega cilja RSO2.7 – »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja«. Vrednost projekta, ki traja od 1.4.2025 do 31.3.2029 (48 mesecev) je 5.170.991 evrov. V projektu kot projektni partnerji sodelujejo Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, prijavitelj), kot upravljavec zavarovanega območja in območja Natura 2000 Goričko ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Murska Sobota (KGZ -ZMS) in Občina Rogašovci.

Območje Goričkega na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije zaznamuje mozaična kulturna krajina z veliko raznolikostjo različnih habitatov, ki so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Območje je od leta 2003 zavarovano kot Krajinski park Goričko in ima status varovanega območja Natura 2000. Slednje so območja, ki tvorijo evropsko omrežje posebnih varstvenih območij z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove in jih države članice določijo na podlagi direktiv. Stanje ohranjenosti nekaterih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih živalskih vrst je na območju Krajinskega parka Gorička zaradi sprememb kmetijske rabe, spremenjenega gospodarjenja z gozdovi, bolezni gozdnega drevja, razširjanja invazivnih tujerodnih vrst, motene obnove in pomlajevanja gozdov zaradi objedanja preštevilne divjadi, spremenjenih hidromorfoloških razmer in infrastrukturnih posegov neugodno.

JZ KPG bo v sklopu projekta odkupil vsaj 79 ha gozdnih zemljišč, za katere je pred odkupom potrebno opraviti njihovo cenitev.

- NAVODILA ZA CENITEV GOZDNIH ZEMLJIŠČ

  - Namen cenitve

Naročnik bo v sklopu projekta Obnova in povezovanje kopenskih habitatov in mokrišč na Goričkem z akronimom Povezani, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, z različnimi aktivnostmi ohranil in izboljšal pogoje ter stanje kmetijskih zemljišč v zaraščanju in gozdov. S temi zemljišči bo po projektu upravljal naročnik in z nadaljnjim ustreznim upravljanjem zagotovil ugodno ohranitveno stanje zgoraj naštetih vrst in habitatov.

Za namen določitve cen za odkup gozdnih zemljišč bo naročnik  v okviru javnega naročila male vrednosti izbral najugodnejšega ponudnika (cenilca gozdnih zemljišč), ki bo ocenil s strani naročnika določena gozdna zemljišča.

  - Obseg in izvedba del

Izbrani cenilec bo izvedel cenitev gozdnih/potencialnih gozdnih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Povezani pod pogoji in na način določen s to razpisno dokumentacijo in veljavnimi predpisi, ki urejajo predmet naročila.

Naročnik bo na javnem razpisu izbral cenilca, ki bo izvedel cenitev za skupno ca. 85 ha (večja količina se povprašuje zaradi verjetnosti odstopov nekaterih lastnikov od nakupa) gozdnih/potencialnih gozdnih zemljišč, ki so različno velika in v različnem stanju ohranjenosti. Gozdna zemljišča za cenitev se nahajajo na območju Natura 2000 Goričko.

Izbrani cenilec bo osebno izvedel terenski ogled vsake parcele oz. gozdnega zemljišča primernega za odkup. Po ogledu bo cenilec za ogledano gozdno zemljišče izdelal cenilno poročilo, v katerega bo vključil vsaj 2 fotografiji, ki bosta izkazovali verodostojnost izvedenega terenskega ogleda parcel. Cenilno poročilo bo izdelal v .pdf formatu in ga v roku 10 delovnih dni po ogledu zemljišča naročniku dostavil po elektronski pošti. Cenilčevemu osebnemu ogledu gozdnih zemljišč se bo občasno pridružil tudi predstavnik naročnika.

Cenilno poročilo naj bo pripravljeno po katastrskih občinah in naj obsega največ 10 parcel.  Vrednost parcele naj bo razdeljena na lastniški delež.

  - Začetek in rok za dokončanje del

Dela (cenitev in izdaja cenilnih poročil) se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe in morajo biti zaključena najkasneje do 29. 2. 2028. Cenilec mora:

- do 31. 12. 2026 oceniti vsaj 50 ha zemljišč,

- do 30. 4. 2027 30 ha zemljišč in

- preostanek do 29. 2. 2028.

  - Obveznosti naročnika pred izvedbo del

Naročnik bo pred izvedbo del cenilcu priskrbel seznam gozdnih/potencialnih gozdnih  zemljišč s parcelnimi številkami in katastrskimi občinami, ki jih bo potrebno oceniti ter potrdila o namenski rabi zemljišča oziroma lokacijske informacije.

  - Obveznosti izbranega cenilca

Cenilec se obveže, da:

- ima kot sodni cenilec potrebno znanje in izkušnje za izvedbo ocene

vrednosti gozdnih zemljišč,

- bo ocenjevanje vrednosti zemljišč izvedeno objektivno in nepristransko,

- bo za predmet ocenjevanja pridobil vse informacije, ki bistveno vplivajo na

oceno vrednosti,

- bodo v cenilnem poročilu prikazani podatki in informacije preverjene v

skladu z možnostmi ter prikazani in uporabljeni v dobri veri ter so točni,

- nima sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede predmeta ocenjevanja v

tem poročilu in nima navedenih osebnih interesov ter ni pristranski glede

oseb, ki jih ocena vrednosti zadeva,

- plačilo za opravljeno storitev v zvezi z ocenitvijo vrednosti zemljišča ni

vezano na vnaprej določeno in dogovorjeno vrednost predmeta

ocenjevanja,

- bo tri dni pred ogledom gozdnega zemljišča naročniku sporočil, katera

zemljišča si bo ogledal,

- bo osebno pregledal gozdna zemljišča, ki so predmet ocenjevanja

(občasno se mu bo pri pregledu pridružil predstavnik naročnika) in pripravil

cenilno poročilo, ki ga bo v roku 10 delovnih dni po ogledu dostavil

naročniku (vročil) po elektronski pošti.

- POTREBNI LOGOTIPI IN NAVEDBA SOFINANCIRANJA

Navedba financiranja: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsako cenilno poročilo mora biti opremljeno s temi logotipi in navedbo financiranja.