| Predmet javnega naročila | Vzdrževanje obstoječe aplikacije Skupno zajemno mesto (SZM) za obdobje 2026-2029 |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 103/26 EU JN MZEZ |

SPECIFIKACIJE JAVNEGA  NAROČILA

1. Predmet naročila:

Vzdrževanje aplikacije Skupnega zajemnega mesta (v nadaljevanju: SZM) za obdobje 36 mesecev. Vključuje reševanje javljenih napak s strani naročnika, preventivne aktivnosti in prilagajanje programske opreme (izključno v okviru obstoječih funkcionalnostih) spremembam infrastrukture zaradi nadgrajevanja le-te.

Vzdrževanje poteka po načelu MWO (Maintaining in Working Order), torej podpora delovanju obstoječih funkcionalnosti, ne pa dodajanju novih ali spreminjanju obstoječih funkcionalnosti.

Reševanje javljenih napak vključuje tudi pripravo statističnih in analitičnih izdelkov, v kolikor naročnik to zahteva.

Preventivne aktivnosti vključujejo tudi vzpostavitev in vzdrževanje vseh potrebnih testnih in razvojnih okolij, vzdrževanje potrebne dokumentacije, redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja rešitve prek dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika ob zaznanih posebnostih.

Preventivnih aktivnosti (vzdrževanja) naročnik ne naroča posamično, izvajalec jih izvaja redno, z namenom ugotovitve morebitnih pomanjkljivosti in njihovo pravočasno odpravljanje.

Prilagajanje programske opreme vključuje tudi preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti, povezanih z vzdrževano programsko opremo, ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja. Naročnik zahteva, da ga izvajalec obvešča glede možnih oz. potrebnih nadgradenj oz. izboljšav vzdrževane programske opreme. Izvajalec na zahtevo naročnika sodeluje pri morebitnih analizah in pripravi podrobnih tehničnih izvedbenih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme.

Ocenjujemo, da je letna poraba časa za vzdrževanje po posameznih modulih:

- modul VIZUMI, 276 ur (828 ur za 36 mesecev),

- modul DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE, 84 ur (252 ur za 36 mesecev),

- modul OSEBNE IZKAZNICE IN POTNI LISTI, 72 ur (216 ur za 36 mesecev).

Skupno ocenjeno letno število ur za vzdrževanje aplikacije SZM je 432 ur (1296 ur za 36 mesecev).

Urna cena vključuje tudi celotne stroške komunikacij in morebitne potne stroške izvajalca.

Vzdrževanje se začne izvajati naslednji dan po sklenitvi pogodbe.

Naročnik načrtuje določene nadgradnje infrastrukture: informacije v tej zvezi so v dokumentu Informacija o infrastrukturi, ki je dostopen pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

2. Zahteve:

- Razpoložljivost za prijavo težav in začetek odpravljanja napake: v delovnem dnevu od 8. ure do 16. ure. V primeru potrebe po delu izven tega delovnega časa je potrebno posebno naročilo naročnika.

- Odzivni čas (od prijave napake do začetka reševanja): 4 (štiri) ure.

- Dopustna je tudi zamenjava določenega dela aplikacije SZM. V primeru zamenjave je potrebno zagotoviti neprekinjenost delovanja in vzdrževanja ter migracijo podatkov. Celotni stroški zamenjave so v celoti v breme izvajalca. Opis načrtovanih sprememb/zamenjav in pojasnilo glede neprekinjenega delovanja in vzdrževanja ter migracije podatkov se vpiše v obrazec P-5b: Predračun. Od izvajalca se zahteva:

- pokritje vseh trenutnih funkcionalnosti aplikacije, vključujoč povezave do vseh s poslovnim procesom povezanih drugih aplikacij (če razpoložljiva dokumentacija ne zadošča in je potrebna podrobna seznanitev, bo naročnik organiziral za to poseben sestanek po izkazanem interesu). Pričakuje se tudi upoštevanje vseh sprememb, ki so bile že opravljene na zahtevo naročnika, več v dokumentu Informacija o infrastrukturi;

- zamenjava aplikacije na vseh delovnih postajah, kjer je v uporabi. Dopustni načini so preko boot CD-ja ali skripte, oziroma preko daljinskega dostopa. Slednji lahko poteka samo iz omrežja naročnika;

- predelava (prenos) vseh trenutno vnesenih podatkov v sistemu v novo aplikacijo;

- organiziranje tečaja uporabe za vse uporabnike in administratorje;

- izvajalec zagotavlja podporo za navedene module aplikacije SZM od dneva začetka vzdrževanja (podpisa pogodbe). V primeru zamenjave velja, da je potrebno ohraniti funkcionalnosti sistema in podatke v sistemu, da ne pride do izpadov delovanja, da je potrebno morebitne spremembe ustrezno distribuirati, ter pripraviti podrobno dokumentacijo;

- stroške morebitnih menjav oziroma stroške kot posledico menjav nosi v celoti izvajalec;

- izvajalec je v ponudbi dolžan podati obrazložitev, kako bo potekalo neprekinjeno delovanje.

- Aplikacija SZM podpira sledečo strojno opremo (ali enakovredno) in se pričakuje, da jo bo tudi v prihodnje:

- čitalec prstnih odtisov Crossmatch LScan Guardian 500,

- čitalec prstnih odtisov Gemalto CS500e (3M, Cogent),

- čitalec prstnih odtisov Suprema RealScan-G10,

- čitalec dokumentov 3M PV40,

- čitalec dokumentov Regula 7024M.111,

- tiskalnik vizumskih nalepk Canon Pixma iP4950.

- Cena vzdrževanja po tej pogodbi vključuje pripravljenost s strani izvajalca na izvajanje storitev v predvidenem časovnem obsegu (24/7).

- Spisek dokumentacije, ki jo ponudnik lahko pridobi pri naročniku na zahtevo:

1. Informacija o infrastrukturi, kjer je kratek tehnični opis. Za pridobitev tega dokumenta je potrebno podpisati Izjavo o ravnanju in varovanju zaupanih podatkov;

2. 20110106 Nadgradnja_PaketniSprejem.docx;

3. 20110117 RTBDWS_MZZ_Integracija:

- Integracija_BDP_z_zunanjimi_sistemi.doc,

- Integracija_RTBDPWS_MZZ_MNZ.doc,

- RegisterGlobalTypes.xsd,

- RTBDWS_Schema_xsd.doc,

- RtbdwsGlobalTypes.xsd;

4. USKresume3.pdf;

5. BMSSC1 - CD04d3 BMS-VIS User Software Kits Overview 00 01 00.pdf;

6. Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo in vzdrževanje aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-09-21;

7. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-11-000038;

8. Tehnične specifikacije za razpis za vzdrževanje aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-11-000101;

9. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-12-000131;

10. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-14-000010;

11. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-16-000117;

12. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-17-000046;

13. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-19-000081;

14. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-21-000203;

15. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-22-000048;

16. Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-24-000046. V točki 2) tega razpisa je bila zahtevana podpora sBMS USK programski opremi za preverjanje kvalitete prstnih odtisov. Dostop do te programske opreme zahteva podpis EULA izjave proti proizvajalcu te opreme - uredi se preko MZEZ.

Za pridobitev dokumenta pod točko 1. mora ponudnik predhodno podpisati Izjavo o ravnanju in varovanju zaupanih podatkov (Obrazec P-14 Izjava o ravnanju in varovanju zaupanih podatkov). Ponudnik pošlje potrjen obrazec na naslov mitja.bensa@gov.si.

Za izvajanje navedenih storitev naročnik določa pogoje za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, kot izhaja iz točke 9.4. Navodil ponudnikom.

Določitev načina izvajanja storitve: izvaja se po naročilu naročnika in v okviru stalnih preventivnih aktivnosti.

Določitev načina in vsebine prijave problema: pisno po elektronski pošti, v nujnih primerih po telefonu.

Lokacija storitve: običajno prostori izvajalca, v primeru potrebe preverjanje delovanja in testiranje v prostorih naročnika, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.