OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik: _____________

PONUDBA št. ___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ________ pod št. objave _______________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila: Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center

- Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Način predložitve ponudbe: (ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- bomo izvedli vse storitve v skladu z dokumentacijo naročnika,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 6) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- v primeru sklenitve pogodbe se obvezujemo izvajati storitve v dogovorjenih rokih, ki so določeni v pogojih in zahtevah naročnika;

- so vse navedbe, podane v ponudbi, resnične, verodostojne in ustrezajo dejanskemu stanju,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 15 dni od končnega pogodbenega prevzema del v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 10),

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo ter da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe, in sicer vse stroške v zvezi s sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila/sklenitve pogodbe, ponudniku oz. drugemu gospodarskemu subjektu ne bodo povrnjeni nobeni stroški, izgubljen dobiček ali morebitna škoda,

- prevzemamo odgovornost, da je v sistemu e-JN z naše strani naveden e-naslov delujoč in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni e-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-naslova naročnika, e-JN ali portala javnih naročil, odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo za javno naročilo: »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| podpis |  |
| parafa |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti: »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila: »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, skladno s točko 1.6. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku – Obrazec 2.1

- Lastna izjava – Obrazec 5

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja, navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila  »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, objavljenega  na Portalu javnih naročil pod številko objave _____________, z dne ___________, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za izvedbo storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- Lastna izjava za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave __________________, z dne ______________, v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne prijave/ponudbe izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujejo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom lastne izjave.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

LASTNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, objavljenim na portalu javnih naročil dne _______________, št. objave ________________,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od naslednjih položajev iz 75. člena ZJN-3:

- Da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridružuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru inštituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo gospodarskemu subjektu pošljejo utemeljitev takšne odločitve.

- Da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridružuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru inštituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo gospodarskemu subjektu pošljejo utemeljitev takšne odločitve.

- Da izpolnjujemo ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3:

- Da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

- Da v zadnjih treh (3) mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli  blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih (ne velja za gospodarske subjekte, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v  tej izjavi točne in pravilne in da sem jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag.

- Da smo v obdobju od 1. 1. 2019 do dneva za oddajo ponudb, uspešno in v dogovorjenih rokih izvedel/zaključil najmanj eno (1) zamenjavo stavbnega pohištva na javnem objektu, v vrednosti posameznega posla/pogodbe najmanj 15.000,00 EUR brez DDV.

| Zap. št. | Referenčni naročnik z navedbo firme in sedeža, kontaktne osebe, njene telefonske številke in elektronske pošte | Vrsta del (zamenjava stavbnega pohištva), navedba objekta, kjer so se izvajala dela, obdobje izvajanja del | Vrednost izvedenih del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi  članici EU ali kateri koli drugi tretji državi  (v tem primeru mora gospodarski subjekt predložiti vse potrebne informacije - spletni naslov, organ ali telo, ki izdaja dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo…), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, mora gospodarski subjekt za tak dostop priložiti ustrezno soglasje, listine oz. dokumente itd.), ali

b)  naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) pridobi dostop do dokazil v zvezi z oddajo javnega naročila »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, JN067/2026.

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) v zvezi z oddajo javnega naročila »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«, JN067/2026, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

OBRAZEC 6

VZOREC POGODBE

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jih zastopa generalni direktor Andrej Tumpej, ID za DDV: SI96254459, matična številka: 5044286000

(v nadaljevanju besedila: naročnik)

in

______________ (naziv ponudnika), _____________ (naslov ponudnika), ki ga zastopa _______________, ID za DDV: ______________, matična številka: ______________

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

skleneta naslednjo

# POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«

Naročnikova št. pogodbe: 500001……….. 		Izvajalčeva št. pogodbe: …………………….

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami, v nadaljevanju besedila: ZJN-3), za javno naročilo »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na portalu javnih naročil dne ………. pod št. objave JN……………………...

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija), ponudba izvajalca št. …………… z dne ……………., so sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, so pa  navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

[V kolikor je izbrani ponudnik izvajalec v okviru skupnega nastopa se v pogodbo vključi:

Izvajalec je z Izjavo o skupnem nastopanju (v nadaljevanju: Pravni akt o skupnem nastopanju) določen za nosilca posla pri skupnem nastopu pri izvedbi predmetnega javnega naročila skupaj z družbo/-ami: __________________ ______________________________________ .

Izvajalec ima kot nosilec posla pri izvedbi javnega naročila pravice, obveznosti in pooblastila, ki so v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila določene v Pravnem aktu o skupnem nastopanju.]

Predmet pogodbe

- člen

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme s to pogodbo zamenjavo stavbnega pohištva v 3. nadstropju upravne zgradbe HE Mariborski otok.

Obseg dobav in storitev, vključno s tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentu Tehnične zahteve in v Predračunu, ter v preostali dokumentaciji in ponudbi izvajalca.

Obseg del je razviden tudi iz dokumentacije javnega naročila »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače. V primeru nasprotij med določili v posameznem dokumentu obvelja določilo, ki je za naročnika ugodnejše.

Naročnik si v skladu z 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN‑3 ter razpisno dokumentacijo, ki dopušča uporabo tehnično enakovrednih rešitev, izrecno pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe odobri zamenjavo posameznih kosov opreme z opremo tehnično enakovrednih ali boljših lastnosti, ne da bi bilo za to potrebno skleniti aneks k pogodbi, kadar so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: (i) ne spreminja funkcionalnosti, zmogljivosti, kakovosti ali namembnosti sistema, (ii) ne vpliva na izbor najugodnejšega ponudnika, predmet in ekonomsko ravnotežje pogodbe, (iii) ne poveča pogodbene cene in ne podaljša pogodbenih rokov, (iv) izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in (v) je predhodno pisno odobrena s strani naročnika na podlagi zahteve izvajalca, ki vsebuje dokazila o enakovrednosti.

Pogodbeni roki

- člen

Dela se bodo izvedla v treh (3) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega terminskega plan, ki ga izdela izvajalec, najkasneje v roku sedem (7) dni po sklenitvi te pogodbe.

Mesečne situacije se izstavljajo na osnovi dejansko izvedenih del. V ta namen izvajalec vodi ustrezno dokumentacijo s katero je možno nedvoumno dokazati vgrajene količine in kvaliteto vgrajenega materiala oziroma izvedenih storitev po gradbenem dnevniku in po knjigi obračunskih izmer. Nekvalitetno izvedena dela in dela izvedena z materialom ali opremo neskladno s projektno dokumentacijo se ne priznajo kot izvedena.

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko posamezna aktivnost in/ali izvajanje posameznih storitev prestavi ali tudi podaljša za toliko časa, kot so trajale okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov in/ali iz naslova spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin.

Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe, ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva.

Zaradi morebitnih spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin se lahko ob soglasju naročnika roki po terminskem planu, končni izvedbeni rok prestavi, skrajša ali tudi podaljša, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka, mora izvajalec naročnika v roku petnajst (15) dni od nastanka razloga o tem pisno obvestiti in obrazložiti vse okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek, sicer izvajalec to pravico nepreklicno izgubi.

V  primerih spremembe terminskega plana iz okoliščin tega člena se lahko rok izvedbe spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal vsak dan, poleg delovnih dni (od ponedeljka do petka), tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in zapisniško prevzete ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

Pogodbena cena

- člen

Skupna pogodbena cena za obseg del iz točke 2 te pogodbe je ocenjena, vključuje vse (neposredne in posredne) stroške izvedbe in znaša:

…………………………….. EUR brez DDV

(z besedo  _______________________   evrov in ___/100)

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Podrobnosti pogodbene cene na enoto mere so navedene v ponudbenem predračunu oz. ponudbi izvajalca, ki je priloga te pogodbe. Cene na enoto mere so fiksne za celotno trajanje pogodbe.

V cenah po enoti mere so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih storitev, vključno s prevozom in porabljenim časom in vsi ostali stroški po zahtevah iz razpisnih pogojev, ki so sestavni del te pogodbe. Storitev in dobave se bodo obračunale skladno s predračunom za navedene predvidene storitve in dobave po dejansko opravljenih količinah in dobavah.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih storitev pravico zmanjšati pogodbeni obseg storitev in dobav. Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega storitev in dobav nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

Predhodno pisno odobrena več dela, to je dela, ki presegajo količino pogodbeno dogovorjenih del, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del, po cenah za enoto mere iz predračuna.

Med izvajanjem pogodbe se lahko pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih storitvah in dobavah, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu. Nepredvidena dela (storitve in dobave) so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-teh ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe.

S strani naročnika predhodno pisno odobrena in potrjena nepredvidena dela, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti in bi jih bilo potrebno izvršiti zaradi nemotene in kvalitetne izvršitve pogodbe, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del. Za morebitna nepredvidena dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Skladno s ponudbenim predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena dela. V kolikor potreba po nepredvidenih delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedene v ponudbenem predračunu, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Če bi nepredvidena dela znašala več kot navedeno, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, v času veljavnosti le-te na podlagi prvega odstavka 95. člena.

Način zaračunavanja in plačila

- člen

Izvršena pogodbena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi situacijami in končno situacijo, na osnovi dejansko izvršenih pogodbenih del in dobav v skladu s priloženo ponudbo in dnevnikom izvajanja del, ki ga mora izvajalec ažurno voditi.

Izvajalec lahko obračuna le tista izvedena pogodbena dela in dobave, ki jih je predhodno potrdil nadzornik naročnika. Nadzornik naročnika je dolžan količine v knjigi obračunskih izmer pregledati in potrditi do zadnjega dne v mesecu za posamezni mesec, če pa je ta dan dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Iz situacije mora biti razvidno: neto vrednost opravljenih del/dobav – količina, cena in vrednost (kumulativno in mesečno); DDV po 76. a členu ZDDV-1, znesek za plačilo.

Situacije morajo biti izdane v skladu z določili 82. člena Zakona o DDV. Na situaciji je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: 500001_____________.

Izvajalec mora izstaviti situacije v 2 (dveh) izvodih in jih naročniku dostaviti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo situacije, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

- v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

- v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

- v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik situacijo prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko situacije.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo, ne izstavi računa, ki vsebuje vse z zakonom in pogodbo zahtevane sestavine ter obvezne priloge, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od zneska takega računa (z DDV) za vsak koledarski dan zamude, vendar najmanj 10,00 EUR na koledarski dan zamude in največ do skupne višine 10 % zneska posameznega računa.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni uveljavlja z izdajo računa in ga pobota z obveznostmi do izvajalca iz te pogodbe.

Naročnik je upravičen pisno ugovarjati predloženi situaciji v roku 5 dni od datuma prejema situacije. V kolikor naročnik ali nadzornik ugotovi v začasni situaciji napake ali napačne navedbe, jo zavrne, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo situacijo. Rok plačila prične teči od prejema novo izdane situacije.

Naročnik bo začasne in končno situacijo poravnal z nakazili na račun izvajalca (oziroma podizvajalca) v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljene izvajalčeve situacije z ustrezno priloženo dokumentacijo oziroma bo svoje obveznosti do izvajalca oz. podizvajalca poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug, sporazumno dogovorjen način.

Naročnik si lahko na podlagi predloga izvajalca za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.

V primeru, da naročnik ne plača pravilno izstavljene situacije za izvedena dela po tej pogodbi v roku iz tega člena, ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s točko 7. te pogodbe.

Končni obračun

- člen

Dolžnosti izvajalca pri zaključku izvajanja del:

- pripraviti končni obračun in končno situacijo.

K izdelavi končnega obračuna se pristopi, ko izvajalec dokonča vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu ter ko odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika in njegovih pooblaščencev. Pogoji za pristop k sestavi končnega obračuna in njegov podpis morajo biti izpolnjeni kumulativno.

Po zaključku vseh pogodbenih del in izdelanem končnem obračunu bo izvajalec izstavil končno situacijo. Pogoj za plačilo končne situacije je uspešno izveden pogodbeni prevzem del.

Podizvajalci

- člen

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. Naknadna vključitev podizvajalca se šteje za dopustno spremembo po 1. točki prvega odstavka 95. členu ZJN-3 , če so  izpolnjeni pogoji kot izhaja iz 2. točke člena te pogodbe.

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 (Obrazec št. 3) in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 3 (Obrazec št. 3/1). V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 4 (Obrazec št. 3.2), da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Na računu mora biti navedeno, kolikšna je obveznost za plačilo do posameznega podizvajalca in koliko do izvajalca. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Naročnik si pridružuje pravico, da podizvajalci zahtevajo ali opustijo zahtevano neposredno plačilo tudi tekom izvedbene faze javnega naročila. V primeru zahteve po neposrednem plačilu morata izvajalec in podizvajalec predložiti podatke in dokumente kot jih naročnik zahteva v primeru zahteve za neposredno plačilo ob oddaji ponudbe. V primeru, da podizvajalci odstopijo od zahteve po neposrednem plačilu, naročnik postopa v skladu s 6. odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena sprememba ne pomeni bistvene spremembe pogodbe ter se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji .

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji .

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo v sedmih (7) dneh od datuma sklenitve pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in to ugotovitev zabeleži v gradbenem dnevniku;

- da bo izvajalcu plačal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, pogodbeno ceno iz 4. člena in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane potrebne dopolnitve podatkov ter tekoče spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe;

- v dogovorjenih rokih dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za prevzeti obseg storitev in s katerimi naročnik razpolaga;

- izvajati nadzor nad deli po tehnični specifikaciji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah; v skladu z veljavno zakonodajo imenovati gradbeni nadzor in izvajalcu sporočiti ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek prenove/gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali pogodbene cene. Za tako spremembo mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

- zagotoviti dostop izvajalcu na vsa področja, kjer bo izvajalec opravljal dela;

- plačati izvajalcu dogovorjeno plačilo za opravljeno delo in dobavljeno blago, ko je to ugotovljeno v potrjeni situaciji in zapade v plačilo v skladu z določili te pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- spremljati in potrjevati knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik.

Strokovno nadzorstvo naročnika

- člen

Naročnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Nadzor s strani naročnika se praviloma opravlja v rednem delovnim času od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro, po dogovoru tudi izven delovnega časa.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče.

Strokovni nadzor za naročnika opravlja oseba, ki jo določi naročnik. O imenovanju naročnik obvesti izvajalca.

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzora.

Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvesti pogodbena dela vestno, kvalitetno in pravočasno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, razpisno dokumentacijo ter tehničnim popisom del (avgust 2026), pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi,

- sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno in v korist naročnika,

- omogočiti naročniku, da nadzoruje delo in daje navodila, če tako nadzorstvo ustreza naravi prevzetega dela,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih storitev povzročil naročniku ali tretjim osebam,

- da bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju,

- da prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del,

- upoštevati navedbe v tehničnem popisu del (avgust 2026), ponudbenem predračunu, varnostnem načrtu,

- voditi knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik ter ju po zaključku del izročiti nadzorniku naročnika,

- po zaključku del pospraviti delovišče.

- člen

V zvezi z namenom zagotovitve pravilne, popolne in pravočasne izpolnitve s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje hkrati izvajati naslednje naloge:

- prevzeto delo izvršiti v skladu s pravili stroke, skladno z veljavno gradbeno in ostalo zakonodajo, tehničnim popisom del (avgust 2026), vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi, pravili, standardi in usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da bo omogočena kakovostna uporaba in vzdrževanje gradbene ureditve;

- zagotoviti prisotnost delovodje na gradbišču;

- naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku);

- izdelati in naročniku predati navodila za obratovanje in vzdrževanje posameznih vgrajenih elementov;

- pogodbena dela opravljati v skladu z vsakokratnim potrjenim terminskim planom;

- koordinirati vsa dela na gradbišču, upoštevati sočasnost izvedbe del, kar pomeni, da mora spremljati potek vseh del izvajalca in podizvajalcev na objektu ter mora pogodbena dela izvajati in usklajevati tako, da vsa dela na objektu potekajo nemoteno po potrjenem terminskem planu in da odpadejo vsa morebitna režijska in druga dela;

- pripraviti načrt organizacije gradbišča z upoštevanjem kontinuiranega opravljanja dejavnosti naročnika v obstoječem objektu in upoštevanjem določil varnosti in zdravja pri delu v skladu z varnostnim načrtom;

- zavarovati in označiti gradbišče, pripravo in izbiro lokacije trajnih in začasnih deponij za odpadni material, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter za izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnjo veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, varnostni načrt, vsi stroški v zvezi s pogoji gradbenega dovoljenja, in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter stroški raznih pristojbin v zvezi s tem;

- med izvajanjem del je izvajalec dolžan na lastne stroške z gradbišča redno odstranjevati ves odpadni in pomožni material skladno z okoljevarstvenimi predpisi, predmetna dela izvajati z evidentiranimi oz. pooblaščenimi izvajalci po okoljevarstvenih predpisih, voditi evidenčne liste, evidenčne liste sproti tekoče izročati naročniku ter izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi skladno z veljavno zakonodajo;

- sodelovati s predstavnikom naročnika in nadzornikom ter jima omogočiti neomejen dostop na gradbišče, vpogled v izvajanje pogodbenih del ter dajati tolmačenje o pogodbenih delih;

- tekoče obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti vse potrebne gradbene odre in varovanja;

- izdelati dokumentacijo v skladu z zahtevani/III. Tehnične zahteve;

- med izvajanjem del na lastne stroške sproti čistiti gradbišče, objekte, okolico in transportne poti, če se bodo le-te med delom umazale oz. zasule. V primeru, da izvajalec na pisen poziv naročnika ne bo očistil gradbišča, okolice in transportnih poti, bo to na izvajalčev račun naročil pri drugem izvajalcu naročnik sam. Naročnik v takem primeru zaračuna izvajalcu 8% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov;

- po končani prenovi/gradnji na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistiti,

- z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da so pogodbene obveznosti zaključene in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo;

- sodelovati na tehničnem pregledu, odpraviti morebitne napake, ugotovljene na tehničnem pregledu;

- opraviti vse drugo za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila.

- člen

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje vseh varstvenih ukrepov (varnost pri delu, požarna varnost) izvajalca in podizvajalcev na celotnem gradbišču, prevzema izvajalec sam.

Izvajalec in Koordinator za varnost in zdravje pri delu, morata pred začetkom del uskladiti in potrditi Varnostni načrt. Izvajalec mora z Varnostnim načrtom seznaniti vse prisotne na gradbišču ter skleniti dogovor/sporazum o skupnih varstvenih ukrepih na skupnem delovišču.

Izvajalec je dolžan izdelati program varnostnih ukrepov in je obenem odgovoren za izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednih objektov in okolice.

Stroške z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe.

- člen

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem, ne glede na nivo podizvajalca.

Izvajalec krije vse stroške transporta in trajnega deponiranja odvečnega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih aktivnosti.

Izvajalec je odgovoren za red in čistočo gradbišča. Na gradbišče je potrebno namestiti kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Odpad je potrebno sproti sortirati in odvažati. Po dnevnem končanju del mora biti gradbišče pospravljeno. V kolikor gradbišče ne bo dnevno pospravljeno lahko naročnik naroči čiščenje na račun izvajalca in obračuna stroške pri prvi mesečni situaciji.

- člen

Zaupni podatki so primeroma, a neizključno, osebni podatki in podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost.

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročniku, družbam skupine HSE ali tretjim osebam lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda;

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oz. družbami skupine HSE ali v zvezi z delom z naročnikom oz. družbami skupine HSE oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. družbami skupine HSE, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe, ter da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oz. uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani izvajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov ter spoštovanju varnostne informacijske politike naročnika, kakor je sam zavezan po tem členu.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na njegovi strani sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov ter spoštovanju varnostne informacijske politike naročnika v enakem obsegu, kot je sam zavezan po tem členu.

V ta namen se izvajalec dodatno zavezuje, da:

- bo zagotovil, da bodo do dokumentacije dostop imele le pooblaščene osebe, neposredno vključene v izvajanje del, pri čemer bodo vse take osebe podpisale izjavo o varovanju zaupnih podatkov, ki jo bo naročniku možno predložiti na zahtevo.

- bo varoval poslovne skrivnosti in zaupne podatke tudi po izteku postopka javnega naročila, kar pomeni, da bodo vsi dejanski izvajalci pri izvajanju pogodbenih del podpisali izjavo o varovanju zaupnih podatkov.

Izvajalec prevzema odgovornost za kršitev teh obveznosti s strani svojih zaposlenih, podizvajalcev ali drugih oseb, ki jih angažira pri izvajanju te pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

Zavarovanje opreme in storitev izvajalca

- člen

Izvajalec bo naročniku ob sklenitvi pogodbe predložil kopijo zavarovalne police ali s strani zavarovalnice potrjeno izjavo, ki velja za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in izkazuje, da ima izvajalec zavarovano odgovornost za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za dobave in izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku. Višina skupne zavarovalne vsote na izdani zavarovalni polici mora znašati najmanj 50.000,00 EUR.

- člen

Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, vodja gradnje, da sodeluje ob primopredaji objekta in zunanje ureditve naročniku in pooblaščencem naročnika, pregledu obračuna del in vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec mora tudi zagotoviti prisotnost vodje gradnje in vodje gradnje posameznih del na inšpekcijskih pregledih, koordinacijskih sestankih naročnika in naročnikovih organov, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodelovati z naročnikom v času garancijskih rokov. Izvajalec bo zagotovil prisotnost vodje gradnje ter ustreznega strokovnega kadra za vsako primopredajno skupino ob primopredaji objekta naročniku oz. pooblaščencu naročnika.

Prevzem pogodbenih del

- člen

Prevzem pogodbenih del se izvede v roku 14 dni po uspešno izvedenem tehničnem pregledu in po odpravi pomanjkljivosti po predmetu pogodbe oz. napak po zapisniku o ugotovljenih pomanjkljivostih.

Izvajalec je dolžan v roku 30 dni oz. v skladu z dogovorjenimi roki iz zapisnika o ugotovljenih pomanjkljivostih oz. napakah, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti oz. napake in po odpravi le teh, podati izjavo, da je pomanjkljivosti oz. napake odpravil. Izjava o odpravi pomanjkljivosti oz. napak mora biti podpisana s strani naročnika oz. pooblaščenca naročnika, nadzornika in izvajalca.

V roku iz zapisnika o ugotovljenih pomanjkljivostih po pisni izjavi izvajalca, da je pomanjkljivosti oz. napake odpravil, naročnik oz. pooblaščenec naročnika in izvajalec ob prisotnosti nadzornika, vodje gradnje in vseh vodij gradenj posameznih del ponovno pregledata izvršena dela in izvršita primopredajo pogodbenih del, o čemer se podpiše primopredajni zapisnik. Primopredajni zapisnik podpiše naročnik oz. pooblaščenec naročnika, nadzornik in izvajalec.

Od podpisa primopredajnega zapisnika je potrebno v roku 10 dni z izvajalcem opraviti končni obračun.

Garancijski rok

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po

prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela/opremo in sicer:

- garancijski rok za dobavljena okna, montažo in izvedbo povezanih storitev je tri (3) leta.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega prevzema pogodbenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo

zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- člen

Izvajalec bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca in v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 15 dni od prevzema pogodbenih del, garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer:

- za obdobje garancijske dobe (garancijskega roka), navedene v 18. členu te pogodbe, v višini pet odstotkov (5 %) od vrednosti prevzetih pogodbenih del z DDV.

Garancija mora veljati še trideset (30) dni po izteku garancijskega roka za prevzeto blago in izvedene storitve.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje prvovrstne banke/zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t.i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Pogodbena kazen za zamudo

- člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi dobav in storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s storitvami ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za  pogodbeni rok iz 3. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 3. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov kazen v višini pol odstotka (0,5 %) pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči dvajset odstotkov (20 %) pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Poleg pogodbene kazni, je izvajalec naročniku dolžan povrniti tudi morebitne stroške, ki naročniku nastanejo zaradi zamude z dobavo blaga ali izvedbo storitev. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če pa naročniku zaradi kršitev obveznosti izvajalca, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, nastane škoda, jo lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za plačilo pogodbene kazni bo naročnik izdal ustrezen račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika, zaračunanimi na podlagi računa, izdanega s strani izvajalca v skladu s 5. členom te pogodbe.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena in medsebojno dogovorjena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

- člen

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico po lastni diskreciji ukrepati in sicer:

- zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

- zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

- odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati izvajalcu po tej pogodbi in zahtevati od njega povračilo vseh stroškov in škode povezanih z zaustavitvijo del in zamenjavo z drugim izvajalcem, vključno s stroški za kritje odprave napak v garancijski dobi. Ves material, ki je dobavljen na gradbišču, ostane v lasti naročnika;

- zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor zaradi zamud ali nestrokovne izvedbe del s strani prvotnega izvajalca novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo in pogodbeno kazen zaradi nedokončanja del.

- člen

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter potrjeno projektno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo in z strokovnimi smernicami predpisanih listin in dokazil (izjave o lastnostih, certifikati, tehnična soglasja) oziroma, če izvajalec ne izvaja del s poklicno usposobljenimi delavci, ne izvaja kakovostno pogodbena dela, ne upošteva varnostih ukrepov, ne upošteva pogojev okoljevarstvenega soglasja, ali če izvajalec ne ravna z gradbenimi odpadki skladno s predpisi, sme naročnik začasno ustaviti dela, pri čemer se rok za izvedbo ne podaljša, ali zahtevati zamenjavo posameznega imenovanega kadra, ali pa odstopiti od pogodbe.

Pogodbeni predstavniki in nadzornik

- člen

Pooblaščeni predstavniki po tej pogodbi so:

- skrbnik: ime in priimek:      , e-pošta:      , telefonska številka:      ,

- nadzornik: ime in priimek:      , e-pošta:      , telefonska številka:      .

Za izvajalca:

- skrbnik: ime in priimek:      , e-pošta:      , telefonska številka:      .

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ-1, Ul. RS. št. 61/17, 72/17 – popr. 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) DEM, ki za odgovornega nadzornika del imenuje ____________.

Koordinator Varnosti in zdravja pri delu po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - ZVZD-1 (Ul. RS št. 43/11) bo imenovan s sklepom uprave naročnika.

Vodja gradnje s strani izvajalca je _________________ .

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporočita pisno, v roku pet (5) dni od nastale spremembe. V primeru odsotnosti več kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti nadomeščanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drži je to hujša kršitev pogodbe.

Sprememba vodje del je možna samo s pisno odobritvijo naročnika.

Odstop od pogodbe

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe, naročniku nastaja predvsem škoda iz naslova:

- stroškov izvedbe novega postopka javnega naročanja;

- razlike med ceno te pogodbe in ceno novo sklenjene pogodbe (kritno naročilo);

- škode zaradi nastale zamude;

- morebitnih drugih škod, ki bi nastale zato, ker naročnik v vmesnem obdobju do pridobitve novega izvajalca ni mogel izvajati predmeta javnega naročila.

- člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi ne pristopi k uvedbi v delo ali v roku 7 dni od veljavne sklenitve te pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom, oziroma jih ob morebitni prekinitvi na pisni poziv naročnika v roku ne nadaljuje,

- izvajalec po svoji krivdi v roku ne izpolni pogojev za veljavnost te pogodbe,

- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni,

- pogodbena kazen presega vrednost maksimalne pogodbene kazni,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, za katere naročnik predhodno ni podal soglasja,

- so podane kršitve iz javnonaročniške zakonodaje, kršitve zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije ali zahteve drugih predpisov, ki so podlaga za odločitev naročnika o odstopu od pogodbe,

- so izpolnjeni drugi razlogi, predvideni v tej pogodbi kot razlog za odstop od pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje drugih svojih obveznosti v skladu s to pogodbe, če pogodbo izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru, kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe, ga naročnik pisno opozori in pozove k izpolnitvi njegovih obveznost ter mu določi primeren rok za pravilno izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca. Naročnik si pridrži pravico, da enostransko brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe v primeru, da v sprejetem finančnem načrtu nima predvidenih sredstev za predmet pogodbe ali če pride do nepredvidenih vzrokov, na katere naročnik nima vpliva (sprememba lastništva, reorganizacija, ostalo). Naročnik je takrat dolžan plačati izvajalcu vse že izdane fakture za izvedene storitve. To pa seveda ne velja v primeru, ko naročnik od pogodbe odstopi zaradi neizpolnjevanja pogodbe s strani izvajalca.

Naročnik lahko s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbo v primerih, ko se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da je naročnik poravnal svoje zapadle obveznosti do izvajalca. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti izvajalcu poslana s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Naročnik ima pravico odstopiti od te pogodbe kadarkoli brez razloga, pri čemer odpovedni rok znaša 60 dni od izvajalčevega prejema pisnega obvestila o odstopu.

- člen

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela takoj zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

- člen

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan na svoje stroške umakniti z morebitnega gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe in naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabi za nadaljnje delo.

Ostala določila

- člen

Vse morebitne spore in nesporazume bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika nobene svoje pogodbene obveznosti ne sme prenesti na tretjo osebo.

- člen

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

Za spremembe in dopolnitve te pogodbe se upošteva 95. člen ZJN-3. Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

Dogovor o obličnosti velja tudi za vso, na podlagi te pogodbe obvezno medsebojno komunikacijo strank. V primeru, ko je zaradi nujnosti podano ustno sporočilo, ga je takoj potrebno pisno potrditi, ne glede na to katera stranka je sporočilo dala.

Razvezni pogoj

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijska klavzula

- člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali kakršnekoli nedovoljene koristi posredno ali neposredno kateremkoli predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, z namenom pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakršnegakoli drugega ravnanja ali opustitve, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi pogodbeni stranki, njenem zastopniku, predstavniku ali posredniku. V primeru storitve ali poskusa storitve kateregakoli dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da ni bila sklenjena.

- člen

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih ter velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

- člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. V kolikor se pogodba podpisuje elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, en (1) podpisan izvod pogodbe v elektronski obliki obstoji za obe pogodbeni stranki.

| , |  | Maribor, |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: , direktor/-ica |  | Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Andrej Tumpej, generalni direktor |

OBRAZEC 7

# POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Referenčni objekt:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Vrednost del:

- menjava stavbnega pohištva:  ……………………………. v EUR brez DDV

Datum zaključka del: ………………………..

Kratek opis izvedenih del:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št. JN067/2026.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

# POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) – javno naročilo: Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Ponudbena cena brez DDV mora zajemati vse storitve in vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila (vse pristojbine, takse, davke razen DDV in druge dajatve, plačljive v državi izvajalca v zvezi z dobavami in storitvami, vse stroške skladiščenja, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške).

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

_________________________

OBRAZEC 9

POTRDILO O OPRAVLJENEM OGLEDU

(Certificate of Performed Mandatory Visit to the Site)

Naročnik DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) potrjuje, da je podjetje/ponudnik ______________________ dne _________ ob _________ uri opravil ogled objekta in naprav, za predmet javnega naročila: »Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«.

(Contracting Authority DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) confirms that the company/tenderer _________________ on ___________at _________  visited the facility and the plants where supply of goods and services will be carried out, which are the subject of the public procurement contract (»Zamenjava stavbnega pohištva na HE MO za DIA Center«).

Podpisi udeležencev ogleda za naročnika DEM:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for  Contracting Authority):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

Podpisi udeležencev ogleda podjetja/ponudnika ___________________:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for the company/tenderer ____________):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

OBRAZEC 10

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se znesek s številko in besedo v višini 5 % skupne končne pogodbene cene z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | garant (žig in podpis) |
| --- | --- |

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.