Številka: 430-53/2026 O614

Datum:   4. 9. 2026

POPRAVEK

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

po postopku naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

Prenova obstoječega vhoda in fasade poslovnega objekta CKŽ 46, Krško - ponovitev

September 2026

Te spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Naročnik objavlja popravljene naslednje spremembe:

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Prenova obstoječega vhoda in fasade poslovnega objekta CKŽ 46, Krško - ponovitev«. Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po začetku veljavnosti pogodbe. Rok za dokončanje vseh del po tej pogodbi je 31. 12. 2026.

Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del in projektne dokumentacije, priloženih k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbe razpisanih del v celoti, izločil iz postopka javnega naročila.

Naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Ogled lokacije in stanja na terenu je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov: milos.kukovicic@krsko.si najkasneje do 8. 9. 2026 do 10:00 ure.

Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem dogovoru z vsakim potencialnim ponudnikom, ki bo zaprosil za ogled.

Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

PONUDBA

Na osnovi objave, objavljene na Portalu javnih naročil in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika, dajemo ponudbo za izvedbo

»Prenova obstoječega vhoda in fasade poslovnega objekta CKŽ 46, Krško - ponovitev«

- PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Odgovorna oseba/zakoniti zastopnik (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |
|  | DA NE | DA NE |  |
|  | DA NE | DA NE |  |

- v primeru ponudbe s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |

- STROKOVNI KADER – VODJA DEL

(kader, ki izpolnjuje zahtevo glede pogojev iz razpisne dokumentacije)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Izobrazba |  |
| Številka IZS |  |
| Zaposlen pri |  |

- ROK

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s pogodbo prevzetih del takoj po začetku veljavnosti pogodbe in z vsemi deli zaključiti do 31. 12. 2026.

- POGOJI PONUDBE

- Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Morebiten popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Cene na enoto ponudbenih del so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.

- Zavedamo se, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da bomo izključeni iz postopka oddaje javnega naročila, ter navedeno v celoti sprejemamo.

- Izjavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni.

Datum: ____________________

Žig:			Podpis odgovorne osebe

VZOREC POGODBE

GRADBENA POGODBA

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa Janez Kerin, župan Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673 Matična številka: 5874572000 IBAN: SI56 0110 0010 0008 197 |
| --- | --- |

in

| IZVAJALCEM: |  |
| --- | --- |

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo:

»Prenova obstoječega vhoda in fasade poslovnega objekta CKŽ 46, Krško - ponovitev«.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, prijava in ponudba izvajalca ter popis del so sestavni del te pogodbe.

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. ……………….., objavljeno dne…………………., in kot najugodnejšega ponudnika izbral zgoraj navedenega izvajalca.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………… z dne …………….., in znaša:

| Skupna pogodbena vrednost brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| Skupna pogodbena vrednost z DDV | EUR |
| z besedo: |  |

Cene po enotah so fiksne v skladu z realiziranimi količinami in enotnimi cenami iz ponudbenega predračuna.

V pogodbeni ceni so vračunani vsi stroški za pripravljalna dela in izvedbena dela, za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroški meritev, preiskav in atestov, stroški zavarovanja del, stroški za varnost in zdravje pri delu ter stroški zavarovanja opreme pred poškodbami.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela lahko naročnik, skladno s 95. členom ZJN-3, z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Krško v letu 2026 in 2027 na PP 5821, KTO 4205 00, SM 5061, NRP OB054-26-0118.

Izjavljamo, da naročamo gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in smo plačnik DDV po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24).

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, takoj po uvedbi v delo, zaključiti z vsemi pogodbenimi deli pa najkasneje do 31. 12. 2026.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih in samo za čas, ko mu je zaradi spodaj naštetih primerov izvedba pogodbenih del onemogočena:

•	dogodki, ki so posledica višje sile;

•	prekinitev izvajanja del na pisno zahtevo naročnika;

•	ko naročnik ne izroči izvajalcu dokumentacije iz 5. člena te pogodbe;

•	če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - v časovnem obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;

•	iz drugih razlogov, ki bi utegnili vplivati na podaljšanje roka izvedbe, pa le-ti  izvirajo iz sfere naročnika.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na dovršitveni rok dokončanja del, ki je s terminskim planom določen, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 41. uzanci Posebnih gradbenih uzanc 2020.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- izvajalcu izročiti popis del in projektno dokumentacijo,

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

- člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, popisom del, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- na gradbišču vodil vso z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 –   ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) predpisano dokumentacijo, kakor tudi ostalo dogovorjeno administracijo;

- izvajal dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabljal material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje;

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- izročil naročniku dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in/ali opravil predpisane preizkuse;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni v popisu del, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljiv pravila stroke;

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del, t.j. za stopnjo izvršenosti del;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku;

- najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma aneksa izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10% (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti del iz aneksa z veljavnostjo vsaj še 30 dni po roku za dokončanje del po tej pogodbi, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko vnovči:

  - če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

  - če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

  - če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

  - če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

  - če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

  - če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

  - če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

  - če izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,

  - če izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

  - v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku, pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% (pet odstotkov) od realizirane vrednosti pogodbe z DDV.

- izdelal in naročniku predal projekt izvedenih del (PID), certifikate in dokazila o vgrajenih materialih.

PODIZVAJALCI

(op. v primeru, da ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci)

- člen

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci (če je vključen podizvajalec, je izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci obvezna priloga pogodbe in njen sestavni del):

- matična številka:….., ID za DDV:….. IBAN:…., vrsta del:…., vrednost:…. kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec;

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Zamenjava podizvajalca se lahko izvede le s predhodnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev, oz. razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec mora računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku s strani nadzora potrjen račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec, izključno v e-obliki (e-račune). Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del.

Naročnik mora vrniti izvajalcu s strani nadzora potrjeno začasno situacijo v roku 8 dni od prejema. Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v višini nespornega zneska, lahko pa situacijo zavrne v celoti. Sporne postavke iz začasne situacije razčistita pogodbeni stranki, za sporni znesek začasnih situacij oziroma končne situacije izvajalec izda dobropis.

Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del računa oz. situacije plačal v tridesetih dneh od njegovega uradnega prejema oz. v skladu z veljavno zakonodajo tega področja.

Končna situacija zapade v plačilo v tridesetih dneh po njenem uradnem prejemu, le-to pa lahko izvajalec izda po podpisu končnega obračuna ter za znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za uradni prejem računa oz. situacije se šteje datum prejema e-računa.

V primeru, da so v računu oz. situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun oz. situacija zavrne v celoti.

Če naročnik zapadlega zneska, po potrjenem in zapadlem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, določenih z zakonom, ki predpisuje višino zamudnih obresti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 2 (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca ob koncu del.

Oprema ali material, za katere se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali niso skladni z določili te pogodbe in s specifikacijami, bodo zavrnjeni. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi ali materialu priložen. Oprema ali material, ki ne bosta dobavljena in vgrajena v prvovrstni kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naročnika, se ne more prevzeti in se mora odstraniti, naročnik pa ima pravico, da zahteva dobavo nove opreme ali materiala oziroma novo montažo. V nobenem primeru se ne more prevzeti opremo ali material slabše kakovosti, za katere bi ponujal dobavitelj procentni odbitek na ne-kvaliteto.

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda (ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste ipd.)).

Izvajalec naročniku jamči, da dobavljena oprema in materiali:

- delujejo brezhibno in nimajo stvarnih in pravnih napak,

- popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

- člen

Ob prevzemu sta naročnik in izvajalec dolžna pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let. Garancijski rok teče od uspešnega zapisniškega prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki niso krajši od enega leta.

- člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči zavarovanje. Naročnik si v tem primeru lahko, za kritje svojih manipulativnih stroškov, v breme dobavitelja zaračuna 5 % na vrednost storitve.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik __________________, elektronska pošta: ___________________, predstavnik s strani izvajalca pa je ________________, elektronska pošta: ________________________.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v tem členu, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če izvajalec bistveno krši določbe te pogodbe ali če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Krškem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOJ PO 67. ČLENU ZJN-3

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru nastopa ene izmed okoliščin, ki jih določa tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek oddaje javnega naročila začel skladno z določili zakona.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu z 59. členom ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo, ko izvajalec predloži naročniku zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del po tej pogodbi.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
| Podpisano dne, ...................... Številka: | Podpisano dne, ...................... Številka: 3520-4/2013 O405 |
|  | MESTNA OBČINA KRŠKO |
|  | Janez Kerin župan |

Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da se strinja s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.

Gregor Brodnik

Višji svetovalec za GJS – vodja referat