| OKVIRNI SPORAZUM št. 2431-..-………….. |  |
| --- | --- |
|  | Številka izvajalca……………….. |

Št. zadeve …………………

sklenjen med

| NAROČNIKOM: | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorja Nejc Vesel |  |
| --- | --- | --- |
| in |  |  |
| IZVAJALCEM: |  |  |
|  | Identifikacijska št. za DDV: | SI |
|  | Številka TRR: |  |

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel postopek javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom izbora enega usposobljenega izvajalca za projektiranje, dobavo, vgradnjo in podporo vzdrževanju enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji;

- da je bilo naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………in sicer pod številko objave JN …………….., in v Uradnem listu EU dne………………., in sicer pod številko objave……………………………….;

- da izvajalec izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije in da se mu prizna sposobnost za izvedbo javnega naročila »Projektiranje, dobava, vgradnja in podpora vzdrževanju enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji«, na podlagi česar se postopek sklenitve okvirnega sporazuma za naročilo projektiranja, dobave in vgradnje enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji zaključi s sklenitvijo tega okvirnega sporazuma;

- da bo izvajalec za izvedbo podpore vzdrževanju enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji v tem postopku javnega naročanja hkrati z okvirnim sporazumom sklenil pogodbo z upravljavcem javne železniške infrastrukture, družbo SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet tega okvirnega sporazuma je izvajanje naslednjih del:

Projektiranje, dobava in vgradnja enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja javnega naročila. Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema projektiranje, dobavo, vgradnjo in konfiguracijo sistema za vizualno in zvočno obveščanje potnikov, vgradnjo SOS stebričkov in peronskih ur, vgradnjo pripadajoče opreme, potrebne za delovanje vgrajenega sistema ter integracijo vgrajenega sistema v enotni sistem krmiljenja, ki je vzpostavljen na strežniški infrastrukturi v centrih vodenja prometa Maribor, Ljubljana in Postojna, za obdobje 8 let.

Izvajalec bo izvajal dela v skladu z določili razpisne dokumentacije, specifikacije naročila, pod pogoji, določenimi s tem okvirnim sporazumom ter v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Razen če ni v tem okvirnem sporazumu drugače določeno, obsega sklicevanje na določen predpis ali posamični akt tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve tega predpisa oziroma akta, ali njegove vsebinske nadomestitve z drugim predpisom oziroma aktom, do katerih pride po podpisu tega okvirnega sporazuma v času trajanja pogodbenega razmerja.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbami, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

III. OCENJENA POGODBENA VREDNOST

3. člen

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je okvirna in za naročnika ni zavezujoča.

Naročnik ocenjuje, da bo skupna vrednost vseh storitev, ki se bodo na podlagi tega okvirnega sporazuma v času njegovega trajanja izvedle v 8 letih, znašala

vključno z DDV:  		………………. EUR

(z besedo: ……………………………………………………. evrov 00/100)

brez DDV: 			………………….. EUR

DDV 22%:  			………………….. EUR

Ocenjena vrednost vključuje tudi 10 % nepredvidenih del.

Natančna količina in specifikacija izvedenih naročil po tem okvirnem sporazumu bo razvidna iz vseh posameznih izvedbenih pogodb, ki bodo sklenjene v postopkih sklenitve izvedbenih pogodb.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem Indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu, ki ga objavlja statistični urad RS.

Prva valorizacija cen se izvede po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa cen iz prejšnjega odstavka preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od datuma sklenitve okvirnega sporazuma. Nadaljnja povišanja ali znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje ali znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja ali znižanja denarnih obveznosti.

Valorizacija cen lahko znaša največ 80 % povišanja oziroma znižanja dogovorjenega indeksa.

IV. NAČIN ODDAJE STORITEV

4. člen

Naročnik bo v primeru, če/ko bo potreboval izvedbo storitev / del, ki so predmet okvirnega sporazuma, izvajalcu poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe, in sicer pod pogoji, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji in v tem okvirnem sporazumu. Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino del, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik bo dela, tako časovno kot tudi količinsko, naročal glede na svoje dejanske potrebe in razpoložljiva sredstva v finančnem načrtu. V primeru manjšega ali večjega obsega naročil od predvidenega, izvajalec izrecno izjavlja, da iz tega naslova zoper naročnika ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov.

Izvajalec bo izvajal naročila na podlagi posamezne izvedbene pogodbe v zahtevanih količinah, v skladu s specifikacijo naročila in v dogovorjenih rokih, po cenah, kot izhajajo iz ponudbenega predračuna.

Naročnik se zavezuje, da bo ob vsakokratni ugotovljeni potrebi po izvedbi del, ki so predmet okvirnega sporazuma, izvedel postopek za sklenitev izvedbene pogodbe, in sicer tako, da bo izvajalca pozval k predložitvi ponudbe.

Naročnik bo v vabilu na predložitev ponudbe:

- določil vrsto in obseg del, ki jih je treba izvesti, in rok izvedbe del;

- določil primeren rok za predložitev ponudbe, upoštevajoč predmet naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe;

Naročnik bo pri vsakokratni izvedbi postopka za sklenitev izvedbene pogodbe povabilo k predložitvi ponudbe izvajalcu poslal pisno po elektronski pošti na njegov kontaktni e-naslov.

Kontaktni e-naslov izvajalca je: …………………………………………….

5. člen

Izvajalec je dolžan svojo ponudbo predložiti po elektronski pošti na kontaktni e-naslov naročnika: gp.drsi@gov.si, ki ga bo naročnik izvajalcu posredoval pri vsakokratni izvedbi postopka za sklenitev izvedbene pogodbe.

Izvajalec se je dolžan na povabilo k predložitvi ponudbe odzvati, in sicer tako, da odda svojo ponudbo v določenem roku.

Vrednosti posameznih postavk, ki jih je izvajalec ponudil v postopku sklenitve okvirnega sporazuma (torej v fazi ugotavljanja sposobnosti), izvajalca zavezuje ves čas trajanja okvirnega sporazuma, in sicer na način, da v postopku sklenitve izvedbene pogodbe ne sme ponuditi višje vrednosti posamezne postavke od vrednosti te postavke, kot jo je ponudil v postopku sklenitve okvirnega sporazuma.

Naročnik bo pri vsakokratnem ponovnem naročilu, izvajalca o sprejemu njegove ponudbe obvestil pisno po elektronski pošti na njegov kontaktni e-naslov.

Naročnik bo po prejeti ponudbi izvajalca v postopku sklenitve izvedbene pogodbe izdal odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma in z izvajalcem za posamezno naročilo sklenil izvedbeno pogodbo o izvedbi projektiranja, dobave in / ali vgradnje sistema za obveščanje potnikov.

V primeru, da se izvajalec trikrat zaporedoma pravočasno ne odzove na povabilo k predložitvi ponudbe, če v danem roku ne vrne podpisane izvedbene pogodbe naročniku, če prejeta ponudba ni v skladu z razpisno dokumentacijo, bo naročnik štel, da izvajalec nima interesa za sodelovanje in naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primeru:

-	če izvajalec več ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije ali

-	če naročnik po izvedbi oddanega naročila ugotovi, da je izvajalec svoje delo opravil v nasprotju s pravili stroke oziroma nestrokovno, nekvalitetno oz. da je storitev opravil nepravilno ali

-	zamude izvajalca pri izvedbi del po posamezni izvedbeni pogodbi, razen v primeru višje sile.

III. ROK DOKONČANJA DEL

6. člen

Naročnik in izvajalec sklepata okvirni sporazum za obdobje 8 let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

Rok dokončanja del bo določen v posamezni izvedbeni pogodbi in bo odvisen od:

- obsega in vrst del, ki jih bo izvajalec izvedel,

- vezanosti na potek gradbenih in drugih projektov, ki vplivajo na izvedbo,

- drugih okoliščin, ki vplivajo na določitev roka izvedbe.

7. člen

Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del po posamezni izvedbeni pogodbi, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. V nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma.

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, s katerimi bo dosežena ustrezna funkcionalnost sistema, zahtevana kakovost vgrajenih elementov in naprav, opravljeni vsi postopki prevzema predmeta pogodbe in izvajalcu izdano potrdilo o prevzemu.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe dela javnega naročila, oddanega s posamezno izvedbeno pogodbo. V tem primeru bo naročnik izvajalcu plačal vsa, do trenutka odstopa od pogodbe izvedena dela. Izvajalec pa ni upravičen do odškodnine zaradi naročnikovega odstopa od izvedbene pogodbe.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del po posamezni izvedbeni pogodbi izvajalcu izročil vso dokumentacijo, s katero razpolaga in je potrebna za izvedbo del,

- izvajalcu omogočil dostop do zemljišč, na katerih je predvideno izvajanje del,

- uvedel izvajalca v delo po posamezni izvedbeni pogodbi in mu nudil vse razpoložljive informacije za izvedbo del,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

V zvezi z izvajanjem s tem okvirnim sporazumom prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- izvajati dela po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika oziroma inženirja (nadzornika), ki ga bo izbral naročnik ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v pogodbenem roku,

- izvršiti dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

- pred pričetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- pred pričetkom del predati nadzorniku oziroma vodji nadzora plan dinamike del in obračunov ter terminski plan izvedbe del v MS Project,

- pred pričetkom del predati naročniku in nadzorniku varnostni načrt in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,

- inženirju in naročniku pred pričetkom del (ob uvedbi v delo) predložiti tehnološko ekonomski elaborat,

- po uvedbi v delo zavarovati območja predvidenih posegov, potrebnih za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče, ki ga v vednost izvajalec posreduje tudi naročniku in nadzorniku,

- označiti gradbišče s tablo v skladu z veljavnimi predpisi v RS,

- vsakodnevno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov, oba dokumenta pa morata biti na poziv na voljo tako naročniku kot nadzorniku oz. inženirju,

- v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo,

- pravočasno izročati nadzorniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročniku in nadzorniku (hkrati z dostavo vsake vmesne situacije) izročiti poročilo o izvedenih delih,

- naročnika in nadzornika z dopisom (po pošti ali elektronski pošti) obvestiti o pričetku in dokončanju del oziroma posameznih faz ali zaključenih celot,

- nemudoma pisno opozoriti naročnika in inženirja na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo del,

- dela opravljati v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- dela opraviti strokovno brez povzročitve poškodb na morebitnih sosednjih objektih ali okoliških komunalnih vodih,

- dela izvajati s strokovnim kadrom, ki je naveden v tem okvirnem sporazumu,

- zamenjavo strokovnega kadra izvesti le s predhodnim soglasjem naročnika,

- zagotavljati komunikacijo v slovenskem jeziku,

- izdelati izvedbeni načrt (IZN) pridobiti sklep o uspešno opravljeni reviziji in verifikaciji skladnosti s TSI ter zagotoviti sprotno vnašanje morebitnih sprememb v izvedbeno dokumentacijo,

- naročniku in nadzoru pred tehničnim pregledom predati dokumentacijo skladno z dokumentom iz Sistema varnega upravljanja upravljavca JŽI: 925-P17 Varno načrtovanje javne železniške infrastrukture, objavljenem na naslovu:

https://infrastruktura.sz.si/wp-content/uploads/2024/05/925-P17-Varno-nacrtovanje-JZI_31-5-2024.pdf

- po prejemu posameznega naročnikovega poziva k predložitvi ponudbe v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti ponudbo v postopku sklenitve izvedbene pogodbe,

- takoj sporočiti morebitno spremembo kontaktnega e-naslova.

Pri korespondenci z naročnikom in/ali nadzornikom oziroma inženirjem v zvezi s tem okvirnim sporazumom, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu obvezno navede naročnikova številka okvirnega sporazuma.

Izvajalec je dolžan vso korespondenco, vezano na projekt, pošiljati naročniku in nadzorniku oz. inženirju.

10. člen

Naročnik bo v vsaki posamezni izvedbeni pogodbi opredelil obveznost predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu ali izvedbeni pogodbi.

11. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s tem okvirnim sporazumom, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

- "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi tega okvirnega sporazuma o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Podizvajalec zahteva/ ne zahteva neposrednega plačila.

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjen račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi okvirnega sporazuma izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku in inženirju v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- obrazložen razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del, ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije,

- zahteva za neposredno plačilo

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Izvajalec lahko naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi pisni odobritvi, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku in inženirju najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od okvirnega sporazuma. Naročnik ali nadzor lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preverita osebe, ki opravljajo dela po tem okvirnem sporazumu, te osebe pa so dolžne dati verodostojne podatke.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

12. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij glede na opravljeno delo.

Dela se obračunavajo po cenah na enoto, izražena glede na dejansko izvedene in potrjene količine v knjigi obračunskih izmer.

K začasni mesečni situaciji oziroma e-računu mora izvajalec priložiti bistveno dokumentacijo, ki izkazuje opravljena in obračunana dela, skupaj s poročilom o izvedenih delih.

Pred izdajo mesečne situacije v sistem e-računov mora izvajalec pridobiti potrditev s strani nadzora oz. inženirja.

Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek 5 % od vsake situacije brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen

Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij, potrjenih s strani inženirja oziroma nadzora. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) delovnih dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije oz. e-računa, ki je podlaga za izplačilo.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu z 11. členom te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

VIII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači rok za izvedbo del, ki je določen v posamezni izvedbeni pogodbi, mu naročnik pri izplačilu računa obračuna pogodbeno kazen v višini 2 (dva promila) od vrednosti vsakokratno naročenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, če ni v posamezni izvedbeni pogodbi drugače določeno.

Če izvajalec opravlja dela s podizvajalcem, za katerega ni pridobil pisnega soglasja naročnika, mu bo naročnik obračunal pogodbeno kazen v znesku 2.000,00 EUR.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih del po posamezni izvedbeni pogodbi z DDV, če ni v posamezni izvedbeni pogodbi drugače določeno.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve posamezne izvedbene pogodbe, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del iz posamezne izvedbene pogodbe z DDV, če ni v posamezni izvedbeni pogodbi drugače določeno.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

15. člen

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice na celotni dokumentaciji in izdelkih, ki bodo nastali na podlagi tega okvirnega sporazuma, last naročnika in to izključno, prostorsko in vsebinsko neomejeno ter za ves čas njihovega trajanja, vključno s pravico predelave, dodelave, spreminjanja, reproduciranja in objave na poljubnem mediju (v pisni, elektronski in drugi obliki) tudi brez posebnega soglasja izvajalca, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastila kakršno koli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s tem okvirnim sporazumom.

Če izvajalec pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti uporabi avtorsko delo oziroma stvaritev, ki je zavarovana s pravico intelektualne lastnine, katere ni sam avtor oziroma nosilec intelektualne lastnine, se izvajalec izrecno zaveže, da bo sam in na lastne stroške uredil vsa razmerja z nosilci teh pravic, tako da bo poskrbel za ustrezen prenos teh pravic na naročnika, ki bo naročniku omogočil, da tudi to avtorsko delo oziroma stvaritev časovno, teritorialno in vsebinsko neomejeno uporablja za izpolnitev namena tega okvirnega sporazuma. Plačila za dovolitev uporabe avtorskega dela ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb so že vključene v pogodbeno vrednost in naročnik s tem ne prevzema nobenih dodatnih stroškov.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik lahko pravice, ki jih je pridobil na podlagi tega okvirnega sporazuma, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršno koli dodatno plačilo.

X. VAROVANJE PODATKOV

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, obravnaval in varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bo na kakršenkoli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetnim javnim naročilom. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopnih drugim nepooblaščenim osebam.

XI. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

17. člen

Pred prevzemom del po posamezni izvedbeni pogodbi in izdajo Potrdila o prevzemu del bo izveden pregled izvršenih del v skladu z določili splošnih in posebnih pogojev pogodbe, Tehničnih specifikacij in Sistema varnega upravljanja.

Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspešna predaja objekta v poskusno obratovanje brez pomembnih omejitev, skladno z zapisnikom komisije upravljavca za izvedbo tehničnega pregleda izvedenih del ter predaja načrtov izvedenih del (PID), projekta za vpis v uradne evidence, podatkov za vpis v kataster GJI, geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter dokazila o zanesljivosti objekta, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del.

Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora izvajalec predložiti naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 4 (štirih) izvodih v elektronski obliki. Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišejo naročnik, izvajalec, nadzornik in upravljavec.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v roku 3 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu del. Naročnik bo potrdilo o izvedbi izdal šele po odpravi vseh pomanjkljivosti in predložitvi ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

18. člen

Če se ob pregledu izvršenega dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, se o tem takoj pisno obvesti izvajalca in se mu hkrati določi  primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šele po odpravi vseh napak in izdaji zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izda naročnik izvajalcu potrdilo o izvedbi del.

XII. GARANCIJSKA DOBA

19. člen

Garancijska doba za izvedena dela in opremo je 24 mesecev. Garancijska doba začne teči od izdaje potrdila o prevzemu del.

20. člen

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih, opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki, predvsem iz vidika varnosti in urejenosti železniškega prometa ter vplivu na informiranje potnikov.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) delovnih dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug primeren rok.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, na poziv naročnika, kadar napaka pomembno vpliva na varnost delovanja ali se pomembno poveča strošek obratovanja ali se bistveno zmanjša ustreznost zagotavljanja informacij za potnike, izvajati 24 ur na dan in k odpravi tovrstne napake pristopiti takoj oziroma v razumljivem času.

V času trajanja garancijskega roka je izvajalec dolžan na lastne stroške zagotavljati tudi tehnično in strokovno pomoč naročniku oziroma upravljavcu v rednem delovnem času izvajalca del oziroma dobavitelja opreme.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v določenem roku, ima naročnik pravico zahtevati odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca. Hkrati ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

21. člen

Naročnik bo v vsaki posamezni izvedbeni pogodbi opredelil obveznost predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

XIII. ZAVAROVANJE

22. člen

Naročnik bo v vsaki posamezni izvedbeni pogodbi opredelil obveznost predložitve zavarovanja, skladno s podčlenom 18 Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe.

XIV. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

23. člen

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odstopi od okvirnega sporazuma, je izvajalec dolžan zaščititi, shraniti ali zavarovati izvedena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za odstop od okvirnega sporazuma.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali posamezne izvedbene pogodbe.

Izvajalec je dolžan v primeru prenehanja okvirnega sporazuma na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte, očistiti objekt in gradbišče ter naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabi za nadaljnje delo, v roku osmih (8) dni po prenehanju okvirnega sporazuma ali posamezne izvedbene pogodbe.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

24. člen

Pooblaščeni/-a predstavnik/-ca naročnika (vodja projekta) je …………...

Inženirska opravila za naročnika bo izvajalo podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za svojega predstavnika določa ……………………….

O zamenjavi predstavnika naročnika ali inženirja se nasprotna pogodbena stranka obvesti pisno.

Predstavnik izvajalca je ………………………………..

Vodja gradnje je ……………………..

Pooblaščeni inženir /vodja projekta je …………………………

Strokovnjak za implementacijo informacijskih rešitev je ………………….

Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja naročnika, za kar ni treba sklepati aneksa k temu okvirnemu sporazumu. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XVII. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del okvirnega sporazuma naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po naslednjem vrstnem redu:

- Okvirni sporazum

- Ponudba in dodatek k ponudbi

- Posebni pogoji pogodbe

- Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja 1999,

- Tehnične specifikacije

- Razpisna dokumentacija

- Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo)

- Pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu (v primeru, ko izvajalci zahtevajo neposredna plačila)

27. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Kljub obstoju kršitev iz prvega odstavka tega člena, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec dokazov za podizvajalca ne predloži ali naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase oz. za podizvajalca ali, če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek, se okvirni sporazum ne razveže, če bi razveza okvirnega sporazuma naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se okvirni sporazum ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

28. člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

-	javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

-	v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

-	zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in Zakona o javnem naročanju, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega dela predmeta okvirnega sporazuma, zmanjša obseg del ali odstopi od okvirnega sporazuma, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

29. člen

Okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

30. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z dnem podpisa pogodbenih strank. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

31. člen

Sprememba ali dopolnitev tega okvirnega sporazuma se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

32. člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa tri izvode.

| ..................., dne ... | Ljubljana, dne ... |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo |
|  | Nejc Vesel |
|  | v. d. direktorja |