Sektor za investicije v železnice

Hajdrihova 2a, Ljubljana	T: 02 234 14 21

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

SPECIFIKACIJA NAROČILA

»Projektiranje, dobava in vgradnja enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju JŽI v RS«

Ljubljana, september 2026

Kazalo vsebine

1	Uvod	4

1.	Naročnik	5

2.	Naziv projekta	5

3.	Lokacija	5

4.	Terminski plan	5

2	Sistemi za obveščanje potnikov	7

3	Vgradnja sistemov za obveščanje	9

	Navodilo 454 (Navodilo in TS za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistema PIS, urnih naprav in SOS stebričev)	9

	Navodilo 455 (TS za lokalne optične kable, optične delilnike in priključne optične kabel)	9

4	Obseg del	9

4.3	Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID	15

4.4	Dokazilo o zanesljivosti objekta	15

4.5	Navodila za obratovanje in vzdrževanje	16

5	Izvedba del	16

5.1	Tehnološki elaborat	16

5.2	Poročila o poteku del	16

5.3	Mehanizacija, orodja in ostala oprema	17

5.4	Kontrola kakovosti	17

5.5	Prevzemi	19

5.6	Prevzem opravljenih del	20

5.7	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	20

5.8	Demontiran material	21

5.9	Vnos v uradne evidence	22

6	Verifikacija skladnosti po nacionalnih in evropskih predpisih	22

7	Rezervni material	22

8	Oprema, orodja in inštrumenti  za vzdrževanje	22

9	Šolanje	22

10	Dovoljenja	23

11	Zakoni, tehnični predpisi, specifikacije, pravilniki, normativi, standardi	23

12	Posebni tehnični pogoji	24

12.1	Kabliranje	24

12.2	Odpiranje, pregledovanje in čiščenje obstoječe kabelske kanalizacije	24

12.3	Vlečenje kablov v kabelsko kanalizacijo	24

12.4	Kabelska korita – opcijsko	24

12.5	Izvedba kabelske kanalizacije s PVC cevmi - opcijsko	25

12.6	Polaganje PE cevi v zemljo – opcijsko	25

12.7	Polaganje kabla v zemljo - opcijsko	25

12.8	Spojke	26

13	Električne meritve	26

14	Priloge	28

Priloga 1 – Navodilo 454 (Navodilo in TS za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistema PIS, urnih naprav in SOS stebričev) (pdf)	28

Priloga 2 – Navodilo 455 (TS za lokalne optične kable, optične delilnike in priključne optične kabel) (pdf)	28

Priloga 3 - Navodilo 925 – DN47 (Vpis sredstev v informacijski sistem Maximo za zunanje izvajalce) (pdf)	28

Priloga 4 – SVU P17 – 925 (pdf)	28

Priloga 5 – Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI	29

Uvod

Na javnem železniškem omrežju v Republiki Sloveniji (JŽI v RS) se v naslednjem večletnem obdobju načrtuje večje število nadgradenj železniških postaj in postajališč. V okviru navedenih nadgradenj, ali tudi samostojno, je predvideno tudi nameščanje sistemov za obveščanje potnikov.

Sistemi za obveščanje potnikov morajo biti za uporabnika čim bolj transparentni in poenoteni, ker to izboljšuje uporabniško izkušnjo in olajša uporabnikom pridobivanje informacij, ki so pomembne za nemoteno gibanje po postaji in dostop do ciljne prevozne storitve. Poenotenost sistema pomeni njegovo vsebinsko, vizualno in prostorsko enotnost. Na tak način potniki na vsaki postaji ali postajališču dobijo enotno vsebino, na enotni grafični podobi o vseh voznorednih informacijah, enako informacijo o točnem času, enak dostop do dodatnih informacij v primeru izrednih situacij (SOS) ter dostop do ostalih informacij, kar omogoča bolj udobno in sodobno uporabo železniškega javnega potniškega prometa.

Zelo pomemben vidik poenotenja sistemov je tudi zagotavljanje enake izkušnje dostopa oziroma sprejema informacij na vseh postajah in postajališčih za osebe z raznimi omejitvami zaznavanja (slušnimi ali vidnimi).

Za lastnika, kot tudi upravljavca sistemov za obveščanje potnikov, je tehnično/tehnološka poenotenost izredno pomembna tudi z vidika upravljanja in vzdrževanja, saj omogoča in prinaša občutne prihranke v njihovi življenjski dobi.

Ob upoštevanju teh vidikov je naročnik presodil, da je smiselno zagotoviti enotnost PIS sistemov ter se je zato odločil za skupni razpis za večje število lokacij na JŽI.

Predmet naročila je projektiranje, dobava, vgradnja in konfiguracija sistema za vizualno in zvočno obveščanje potnikov ter vgradnja SOS stebričkov in peronskih ur na železniških postajah in postajališčih, ki bodo predmet izvedbe v naslednjem osemletnem (8) obdobju.

Predmet naročila je tudi podpora vzdrževanju vgrajenih PIS sistemov, in sicer v obdobju desetih (10) let od izdaje potrdila o prevzemu za posamezno lokacijo. Podrobneje so zahteve za podporo vzdrževanje opredeljene v dokumentu Specifikacija naročila - Podpora vzdrževanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ima na svoji strežniški infrastrukturi s katero upravlja upravljavec (SŽ infrastruktura, d.o.o.), v ustrezni redundantni konfiguraciji in skladno s svojim konceptom upravljanja prometa (centri vodenja prometa v Mariboru, Ljubljani in Postojni) vzpostavljen centraliziran sistem krmiljenja elementov PIS sistema – za vizualno in zvočno obveščanje, zato je predmet tega naročila tudi integracija opreme za vizualno in zvočno obveščanje na  lokacijah, ki se bodo po tem javnem naročilu izvajale, v naročnikov enotni centralni krmilni sistem.

Nadgradnje železniških postaj in postajališč so predvidene na vseh progah JŽI v RS, tako je tudi to javno naročilo in z njim predvidene vsebine, načrtovano za izvedbo na celotnem območju JŽI v RS.

Slika 1 – Proge v RS s poimenovanjem (Vir: Program omrežja 2020)

Naročnik

Naročnik projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

Naziv projekta

Projektiranje, dobava, vgradnja in podpora vzdrževanju enotnega sistema za obveščanje potnikov na območju JŽI v RS.

Lokacija

Območje javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Terminski plan

Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 96 mesecev od sklenitve le tega.

Za prvo in vsako nadaljnjo lokacijo (ali sklop lokacij) bo izvedeno povabilo za oddajo ponudbe in podpis izvedbene pogodbe, s katero bo določen rok za izvedbo del. Pri tem velja generalno pravilo, da se bo rok izvedbe po tem naročilu prilagajal roku izvedbe gradbenih del na posamezni lokaciji, če se bodo na njej izvajala tudi gradbena dela. Ves čas veljavnosti izvedbene pogodbe mora izvajalec zagotavljati sodelovanje z izvajalci, projektanti in drugimi osebami na projektih, ki bodo izvajali dela ali storitve na projektih nadgradenj železniških postaj in postajališč (gradbenih projektih).

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po izvedbeni pogodbi.

Sistemi za obveščanje potnikov

Na JŽI (javni železniški infrastrukturi) v Republiki Sloveniji je vgrajen lastni telekomunikacijski sistem, katerega poglavitni namen je zagotavljanje zmogljivosti in potreb pri vodenju železniškega prometa in delovanje poslovnega sistema. Telekomunikacijski sistem je razdeljen na več podsklopov, ki logično zaokrožujejo opremo, ki opravlja določeno funkcijo. Telekomunikacijski del sestavljajo naslednji sklopi:

- prenosni sistem,

- postajni telekomunikacijski sistem (PTS),

- telefonske centrale,

- radijski sistemi (GSM-R, UKV)

- sistemi ozvočenja na postajah,

- vizualno obveščanje potnikov,

- telekomunikacijska govorna mesta

- pomožni telefoni,

- registrofoni,

- urne naprave,

- podatkovno omrežje (Gbit Ethernet),

- sistem za avtomatsko najavo vlakov (PIS),

- sistem za klic v sili (SOS stebrički).

Sistemi ozvočenja na postajah so namenjeni potnikom na postaji. Sestavljeni so iz ojačevalnikov in zvočnikov. Uporabljajo se za zvočno obveščanje potnikov o prihodih, odhodih in zamudah vlakov ter za druga pomembna obvestila.

Sistem za vizualno obveščanje potnikov sestavljajo zunanji ter notranji elektronski prikazovalniki (tipa LED oziroma LCD), ki na območju železniške postaje in na peronih skrbijo za tekoč prikaz informacij o voznem redu potniških vlakov.

Prikazane so sledeče informacije:

-       imena ciljnih postaj,

-       časi odhodov in prihodov,

-       številke in vrste vlakov,

-       tiri in peroni, s katerih vlaki pripeljejo in odpeljejo,

-       morebitne zamude,

-       druge opombe (npr. nadomestni avtobusni prevozi).

Sistem za avtomatsko najavo vlakov sproža avtomatska govorna (posneta) sporočila v odvisnosti od gibanja vlakov. Sistem prejme informacijo o lokaciji določenega vlaka iz sistema za vodenje vlakov, na podlagi tega in naprej posnetih sporočil sproži ustrezen posnetek na ustrezni postaji. Sporočila opozarjajo potnike na redne prihode in zamude vlakov. Sporočila so posneta v slovenščini, v razširjenih tujih jezikih in jezikih narodnostnih manjšin.

Za krmiljenje in upravljanje vizualnega obveščanja ter govornih avtomatskih najav, ima upravljavec vzpostavljen centraliziran sistem PIS, ki deluje v njegovem virtualnem okolju.

Sistem za klic v sili sestavljajo stebrički klica v sili (SOS), ki so locirani v bližini postajnih poslopij ali na peronih. Sistem zagotavlja neposredno in takojšnjo povezavo med uporabnikom in delovnim mestom, ki je zasedeno 24 ur na dan. Sistem je namenjen za obveščanje o interventnih dogodkih, hkrati pa uporabnikom omogoča dostop do vrste informacij. Stebriči za klic v sili se neposredno ali pa po prenosnem sistemu fizično priključujejo na cCS, funkcionalno pa se vse zveze iz stebričev za klic v sili usmerjajo v center vodenja prometa. Vse proge JŽI so opremljene z digitalnimi povezavami.

Urne naprave so namenjene za prikaz točnega časa tako uporabnikom železniških storitev kot tudi zaposlenim.

Vgradnja sistemov za obveščanje

SPLOŠNE ZAHTEVE

- Vsa vgrajena oprema, elementi in naprave morajo brezhibno delovati v temperaturnem območju okolice, kot je definiran v tehničnih specifikacijah za posamezen tip opreme;

- Vsa vgrajena oprema, elementi in naprave morajo izpolnjevati ostale zahteve (npr. UV zaščita, IP zaščita, dimenzije…) kot je definirano v tehničnih specifikacijah za posamezen tip opreme;

- Lokacija LED tirnih prikazovalnikov in montaža le-teh (konzolno vpetje na obstoječe stebre, obešala, samostojni stebri ipd.) mora biti prilagojena predvidenemu zadrževanju/gibanju potnikov (bližina zatočišč, nadstreški, itd.). Končne mikrolokacije se definira v fazi projektiranja;

- Zagotovljena mora biti slišnost in razumljivost obveščanja v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo;

- Zagotovljena mora biti skladnost med zvočnimi in vizualnimi informacijami;

- Vse energetske napeljave iz TK prostorov morajo biti izvedene preko ločilca napetosti;

- Vse PRO-TK omarice morajo biti opremljene s sistemom zaklepanja upravljavca JŽI;

- Izvedeni morajo biti vsi potrebni kabelski razvodi (optični, napajalni, TK) za potrebe izvedbe tega naročila;

- Izvedena mora biti integracija v obstoječi enotni centralni sistem krmiljenja PIS sistemov;

- PIS rešitev mora biti skladna s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM 2014) in vsemi njenimi dopolnitvami.

Pri načrtovanju rešitev in opreme se morata, poleg splošnih predpisov, ki veljajo za posamezen tip/vrsto opreme, dosledno upoštevati tudi dokumenta upravljavca, in sicer:

- Navodilo 454 (Navodilo in TS za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistema PIS, urnih naprav in SOS stebričev)

- Navodilo 455 (TS za lokalne optične kable, optične delilnike in priključne optične kabel)

Oba dokumenta sta kot priloga sestavni del tega dokumenta.

Obseg del

  - Splošno

- Izvajalec je pri izvajanju del dolžan upoštevati zahteve te razpisne dokumentacije in druge dokumentacije, predane s strani naročnika.

- Dela po tej pogodbi se bodo izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist (VDJK).

- Ponudnik mora omogočati varno odvijanje železniškega prometa v sklopu predvidenih ukrepov ter dinamiko del oziroma izvesti potrebne prilagoditve naprav in svoje posege prilagoditi delom na drugih projektih oz. zagotavljanju ustreznega poteka prometa.

- Izvajalec del je znotraj pogodbenih obveznosti dolžan izvesti najmanj spodaj našteta dela:

  - Tehnično pomoč v celotnem obdobju izvedbe

  - Izdelavo in dobavo opreme skladno z zahtevami razpisne dokumentacije

  - Dostavo na objekt in ustrezno skladiščenje na terenu

  - Vgradnjo

  - Vsa testiranja

  - Poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji)

  - Izdelavo in predajo projektne dokumentacije (IZN, NOV, DZO, elaboratov, …)

  - Pridobitev in dostavo certifikatov

  - Izvedbo šolanja uporabnikov in vzdrževalcev

  - Pridobitev potrebnih soglasij za delo (npr. gibanje v progovnem pasu)

  - Pridobitev vseh morebiti potrebnih soglasij in dovoljenj v imenu naročnika za izvedbo predvidenih del in uporabo objektov ter opreme (tudi pridobitev obratovalnega dovoljenja)

  - Pridobitev dovoljenj za prekinitev delovanja obstoječih naprav, zapor tirov

- Predvideva se, da bo na objektu na voljo izvedena kabelska kanalizacija oziroma na drug ustrezen način izvedena kabelska trasa do elementov, ki so predmet tega naročila. Izvajalec mora tako predvideti polaganje vseh kablov, ki so potrebni za popolno delovanje njegovih naprav, vključno s povezavo do notranjih naprav, ki se namestijo v ustreznem tehničnem prostoru.

- Upoštevati je treba možnost, da bo moral izvajalec v določenih primerih zgraditi kabelsko kanalizacijo in/ali kabelsko traso v manjšem obsegu, kot na primer od obstoječega kabelskega jaška do mikrolokacije njegove naprave, od kabelskega jaška na eni strani proge do kabelskega jaška na drugi strani proge ipd.

- Obstaja tudi možnost, da bo v primeru objektov, ki so pod spomeniškim varstvom, treba prilagoditi določene izvedbe posebnim pogojem in zahtevam, kot na primer barvne prilagoditve elementov, oblikovne prilagoditve pritrdilnih elementov.

- Naročnik si pridržuje pravico naročila tudi dodatnih elementov, ki niso specificirani v tem naročilu, če se takšna potreba na določeni lokaciji izkaže kot nujna za celovito izvedbo. Takšna zahteva bo natančno specificirana v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

  - Izdelava projektne dokumentacije Izvedbeni načrt - IzN

V kolikor bo izvajalcu naročena izdelava projektne dokumentacije (IzN) za vgradnjo PIS sistema za posamezno lokacijo ali sklop lokacij, mora le to izdelati v obsegu in skladno z veljavnimi predpisi ter navedbami v tem dokumentu. Za izdelavo IzN dokumentacije bo izvajalcu predana projektna naloga (PN), poleg tega pa si mora pridobiti tudi morebitne dodatno potrebne podlage za kakovostno projektiranje, ki jih lahko pridobi pri naročniku ali upravljavcu ter iz nabora javno dostopnih informacij (npr. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - ZKGJI).

V kolikor se bo vgradnja PIS sistema izvajala na lokaciji gradbene nadgradnje, bo Izvajalcu pred oddajo ponudbe za posamezno lokacijo ali sklop lokacij, predana razpoložljiva dokumentacija za gradbeno nadgradnjo. V tej dokumentaciji so v prostor praviloma že umeščeni zunanji elementi PIS sistemov (zvočniki, prikazovalniki, PRO-TK omarice, SOS stebriči, ure), prav tako je do vseh zunanjih elementov predvidena oziroma projektirana tudi ustrezna kabelska povezava (trasa). Izvajalec PIS sistema mora pred oddajo ponudbe prejeto dokumentacijo preveriti in pri oddaji ponudbe upoštevati vse morebitne manjkajoče elemente in posege, brez katerih ne more zadovoljiti zahtev, ki izhajajo iz tega naročila. Po podpisu pogodbe mora izvajalec za potrebe svoje izvedbe izdelati, na podlagi prejete projektne dokumentacije za gradbeno nadgradnjo, ustrezne dopolnitve projektne dokumentacije na ravni IzN dokumentacije.

Vsi postopki pregleda in potrjevanja IzN dokumentacije se bodo izvajali skladno s predpisi upravljavca po Navodilu SVU P 17 - 925.

Na podlagi potrjene projektne dokumentacije izvajalec lahko pristopi k nadaljnjim aktivnostim za izvedbo del.

Vso projektno dokumentacijo je treba izdelati v slovenskem jeziku in v skladu z zadnjo veljavno slovensko zakonodajo.

Izvajalec mora celotno dokumentacijo predati v pregled tudi Inženirju.

V primeru, da Izvajalec želi spremeniti določen načrt ali dokument, ki je bil prvotno predložen v pregled in potrditev, mora o tem takoj obvestiti Inženirja in upravljavca ter obema predložiti ustrezno popravljen načrt ali/in dokument v pregled in potrditev.

Dokumentacija, ki jo je treba predati državnim organom, mora biti pripravljena v formatu skladno z zahtevami posameznega državnega organa.

Pri izdelavi barvnih grafičnih podlog ne smejo biti uporabljene rumene in sive barve, ki vsebuje manj kot 50% črne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Vsa dokumentacija mora biti vseobsežna in razumljiva, s prikazom ožičenja, shem, s prikazom vseh komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico.

Oštevilčenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematično, vse okrajšave morajo biti sistematične in jasno definirane.

Izvajalec mora za potrebe pridobivanja obratovalnega dovoljenja pravočasno predati vso potrebno dokumentacijo.

Izvajalec mora pred začetkom tehničnega pregleda oziroma predaje naprav v obratovanje pripraviti dokumentacijo v obsegu najmanj:

- dokazila o vseh izvedenih testih in meritvah,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- navodila za vzdrževanje in obratovanje,

- projekt izvedenih del (PID) in

- morebitno drugo dokumentacijo, če bo tako zahtevano po vsakokratnem dokumentu upravljavca v skladu z Navodilom SVU P 17 – 925.

Izvajalec mora izvesti vse postopke in izdelati projektno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis v uradne evidence.

Pri izdelavi izvedbenega načrta mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo dokumentacije dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

V primeru, da med izdelavo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila ali uredbe, je le-te treba upoštevati pri projektiranju.

Izvedbeni načrt obsega:

- splošni del,

- tehnično poročilo,

- popise del in materialov,

- projektantski predračun,

- risbe z vsemi potrebnimi detajli,

- merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del,

- varnostni načrt in dokumentacijo za izvajanje del na objektu,

- posebne elaborate in

- elaborate.

Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu.

- Splošni del

Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, vključno z Izjavo vodje projekta za izdelavo projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi v skladu z zapisniki usklajevalnih sestankov, katere priloga so izjave pregledovalcev projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi.

Splošni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni načrt izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti.

- Tehnično poročilo

V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilnega načrta, morajo biti navedeni osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen.

- Risbe z vsemi potrebnimi detajli

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane izvedbe in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana izvedba skladna s predpisi in zanesljiva.

- Elaborati

Treba je izdelati elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov. Treba je izdelati:

- varnostni načrt,

- elaborat za izvedbo del,

- tehnološki elaborat za vgradnjo TK naprav,

- elaborat testiranj za potrditev uspešne integracije novozgrajenih sistemov v obstoječi centralni sistem upravljavca.

- Število izvodov in oblika

Izvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine:				Microsoft Word,

tabelarične prikaze, popis del in predračun:	Microsoft Excel,

podatkovne baze:				Microsoft Access,

terminske plane:				Microsoft Project,

slike:						v formatu tiff, jpeg ali jpg,

načrte:						Autodesk AutoCad,

prostorski podatki:				GIS;

pasivna oblika:

tekstualne vsebine:				v pdf zapisu,

tabelarične prikaze, popis del in predračun:	v pdf zapisu,

slike:						v pdf zapisu,

načrte:						v dwf zapisu,

prostorski podatki:				v dwf zapisu.

Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem (kopiranjem) in mora biti pripravljena za nadaljnjo obdelavo.

Dokumentacija se mora predati v štirih izvodih (papirnih in digitalnih).

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah, morajo pri nadaljevanju projektiranja omogočati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi PID.

Ostale obveznosti izvajalca/projektanta

Izvajalec/projektant ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še naslednje obveznosti:

- sodelovati s predstavniki ministrstev, naročnika, njegovih projektantov, revidentov in ostalih izdelovalcev strokovnih podlag ter občin kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, če bodo sodelovali v postopku priprave projektne dokumentacije,

- pred začetkom izdelave vseh projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Po potrebi projektant pridobi ažurne podatke pri pristojnih službah na SŽ infrastruktura,

- projektirati mora v skladu s pravili stroke in predpisi, vendar morajo biti rešitve racionalne in ekonomsko upravičene. Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali v revizijskem postopku ugotovi, da rešitve v projektu niso ustrezne, jih mora izbrani izvajalec, v dogovoru s potrjevalci in revidenti, nemudoma popraviti ter jih ponovno izdelati tako, da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive,

- pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik,

- sodelovati na usklajevalnih sestankih in izvajati predstavitve rešitev v posameznih fazah priprave dokumentacije,

- izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki),

- sodelovati z revidenti v fazi izdelave projektne dokumentacije;

- udeležiti se revizijskih obravnav,

- popraviti projektno dokumentacijo po reviziji,

- pri izdelavi dokumentacije je treba upoštevati rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,

- upoštevati morebitna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del,

- se udeleževati projektnih sestankov,

- pripravljati poročila o poteku del,

- izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki,

- izbrani izvajalec mora predano dokumentacijo, pred izdelavo predmetne dokumentacije, podrobneje proučiti in morebitna vprašanja glede podrobnejših rešitev predhodno uskladiti z naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno in ustrezno ukrepati glede na spremembe,

- izbrani izvajalec mora pri svojem delu upoštevati tudi izdelano projektno dokumentacijo in predlagati morebitne dodatne potrebne ukrepe (analize, raziskave, študije in druge dokumente), če se ugotovi, da so le-ti potrebni in so v skladu z zakonodajo ali zahtevami stroke,

- izbrani izvajalec mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalcev ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge,

- dokumentacija je last naročnika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pismeno soglasje. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju javnosti s projektnimi rešitvami in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki,

- v fazi izvedbe je izvajalec dolžan v primeru nejasnosti pravočasno zahtevati pojasnila s strani naročnika in v soglasju z naročnikom zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri pristojnem ministrstvu. Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodišči za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke,

- z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej specifikaciji naročila, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja.

  - Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID

Projektna dokumentacija (PID) mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

Sestavni del PID dokumentacije so rezultati meritev, ki jih izdela izvajalec.

Dokumentacija mora biti izdelana v papirni in elektronski obliki v acad formatu s posnetimi koordinatami v evropskem koordinatnem sistemu oziroma v enakem sistemu kot bo izdelan gradbeni del PID-a. Posnetek položenega kabla ali cevi mora biti izveden pri odprtem jarku. Podane morajo biti tudi metrske razdalje položenega kabla od najbližjega tira ali objekta. Geodetski posnetek kabelske trase in lokacije SVTK naprav izdela izvajalec že v času gradnje.

Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaških je treba označiti! Vse kable je treba označiti tudi na mestih zaključitev (v SV in TK prostorih, kabelskih omarah, …). Kable, položene v zemljo, je treba označiti z markerji ali smernimi kamni (pri spojkah, spremembah trase, …).

Projektna dokumentacija (PID) za začasno (vmesno) stanje ni potrebna.

Po končanih delih je treba predati PID dokumentacijo tudi Upravljavcu JŽI (v pisni in elektronski obliki - v 2 izvodih). Elektronska oblika mora omogočati popravljanje oziroma dopolnitev projektne dokumentacije  (acad, word, excel) za dokumentiranje dopolnitev in sprememb, ki se izvedejo na tej objektih kot vzdrževalna dela v času življenjske dobe objektov oziroma naprav na fizičnem digitalnem mediju (disk, USB disk, …).

  - Dokazilo o zanesljivosti objekta

Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:

- vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,

- mape s prilogami in

- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Vodilna mapa se izdela na obrazcu iz priloge 5 (Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov), ki je sestavni del tega pravilnika, in vsebuje:

- osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,

- podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,

- izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter

- tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.

Mapo s prilogami sestavljajo tabelarično kazalo dokazil in dokazila z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:

- upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,

- kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,

- opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in

- pregledu in merjenju inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.

  - Navodila za obratovanje in vzdrževanje

- Navodilo za obratovanje in vzdrževanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za varno in zanesljivo obratovanje vgrajenih naprav in njihovo vzdrževanje v celotni življenjski dobi vključno z:

  - pregledno tabelo analize napak in popravil

  - postopki za redno vzdrževanje in izredno vzdrževanje

  - postopke za merjenje in testiranje v povezavi s točkami meritev in nadzora kakor tudi potrebne pripomočke in instrumente

  - časovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrževanja

  - seznamom potrebnega orodja in instrumentov potrebnih za posamezne vrste vzdrževalnih del

- Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja, vzdržuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave.

Izvedba del

Vsa dela morajo biti izvedene v skladu z izvedbenim načrtom in veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

  - Tehnološki elaborat

V roku 20 dni po podpisu vsakokratne izvedbene pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev tehnološki elaborat za izvedbo del.

V primerih, ko Izvajalec izvaja podobna dela na več manjših objektih/lokacijah, se lahko izdela skupen tehnološki elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrožen del pogodbenih del.

  - Poročila o poteku del

Izvajalec je dolžan izdelati in Inženirju predložiti ločena mesečna poročila o poteku del za tekoči mesec. Poročila so sestavni del izstavljenih mesečnih obračunskih situacij.

Poročanje traja, dokler Izvajalec ne dokonča vseh del, za katera se ve, da so še nedokončana ob datumu dokončanja, ki je naveden v Potrdilu o dokončanju del.

Vsako poročilo mora smiselno vsebovati:

- podrobne opise poteka del, vključno z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala, naprav, dostavo na gradbišče, gradnjo, preskušanjem zagonom in preskusnim delovanjem,

- kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih,

- seznam sprememb,

- primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za preprečitev zamud.

  - Mehanizacija, orodja in ostala oprema

Izvajalec je dolžan zagotoviti mehanizacijo za izvedbo del ter odvoz odvečnega materiala.

Izvajalec je dolžan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo del ob obstoječi železniški progi, ob upoštevanju zahtev in pogojev Upravljavca za izvajanja tovrstnih del.

Izvajalec nosi vse stroške transporta in gariranja mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroške zavarovanja in varovanja mehanizacije ter nosi tveganje, povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po pogodbi.

Izvajalec lahko skladišči svojo opremo, material in naprave na začasnih deponijah. Začasne in stalne deponije materiala zagotovi izvajalec sam. Strošek deponij izvajalec upošteva v enotnih cenah.

Način transporta izbere Izvajalec sam.

Za vso morebitno škodo pri transportu materiala (po cestni in železniški infrastrukturi ter javnih in zasebnih površinah), opreme in naprav odgovarja Izvajalec.

Izvajalec je dolžan za ves čas izvajanja del primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material ter naprave pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.

  - Kontrola kakovosti

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon, je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnološkimi napravami in opremo.

Strokovni nadzor vključuje:

- Prevzemanje opreme in gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbišče, ki so že primerni za predvideno uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo več ne spremenijo

Prevzem je treba opraviti za vse proizvode,

- ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehničnih zahtev za objekte, tj. na varnost, uporabnost, trajnost in varno uporabo objektov,

- ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in

- s katerimi se objekti zaščitijo pred škodljivimi vplivi okolja.

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehničnimi pogoji

- mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,

- pri določenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda vključena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Naročnika) preveri certifikat kontrole proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda in opreme šteje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan - temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, tehnični oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov mora izdati inštitucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izvajalec del mora pred začetkom uporabe vsakega materiala in opreme za izvedbo pogodbenih del, predložiti nadzorniku tehnološki elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o skladnosti za uporabo obravnavanega materiala in opreme z zahtevami v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).

Izvajalec del sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen proizvod šele, ko uporabo odobri nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:

- notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in

- zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Naročnika pooblaščena strokovna organizacija, ki je pridobila dela na osnovi razpisa.

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvršenih del mora obdelati pooblaščena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaključno poročilo.

Izvajalec je dolžan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane, projektirane ali načrtovane, nadzorovane na vseh točkah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole kvalitete mora zagotavljati preprečevanje nastanka napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in ažurno evidenco o skladnosti z tehničnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Naročniku in Inženirju v katerem koli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kakovosti se bodo preverjali. Za sisteme z računalniškimi komponentami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.

Postopki v zvezi s kontrolo kakovosti in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta način, ne morejo biti vzrok za opravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kakovosti, mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblaščeni za svoje delo in morajo biti neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporočijo rešitve ter sprožijo postopke, ali zagotovijo rešitve v času izvajanja pogodbe. Kontrola kakovosti, ki jo izvaja Izvajalec skupaj s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reševanja težav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev, navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev Inženirju pred začetkom izvajanja posamezne vrste del.

Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opreme ter opravljenega dela so strošek Izvajalca. Naročnik lahko naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. Če se izkaže, da so bile raziskave upravičene, je to strošek Izvajalca.

Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč, delovno silo, material in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno uporablja za preučevanje, merjenje in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inženir.

Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehničnih predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del.

  - Prevzemi

Pri dobavi materialov, opreme in naprav je treba upoštevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ker gre na konkretnem projektu za materiale, opremo in naprave, ki bodo standardne in enake na vseh lokacijah vgradnje, si naročnik pridržuje pravico, v cilju racionalizacije porabe svojih virov, virov izvajalca in nadzora, postopke kvalitativnih in količinskih prevzemov prilagoditi po načinu in po obsegu, ki ne bo na škodo izpolnitve zahtevane kakovosti izvedbe. O tem naročnik z izvajalcem sprejme poseben dogovor. Če tak dogovor ni sprejet, veljajo za prevzeme pravila, kot so določena v nadaljevanju tega poglavja.

Za vse dobavljene materiale, opremo in naprave, ki bodo vgrajene v okviru izvedbe del, je treba izvesti količinske in kvalitativne prevzeme.

Kakovostne in količinske prevzeme materialov, opreme in naprav izvede Nadzor, ki mu lahko prisostvuje tudi Naročnik. Kakovostnim in količinskim prevzemom lahko v imenu in za račun Naročnika oziroma Nadzora prisostvuje tudi druga pooblaščena in ustrezno usposobljena organizacija oziroma posamezniki, o čemer Nadzor obvesti Izvajalca del vsaj 7 dni pred prevzemom.

Nadzor ali pooblaščena in ustrezno usposobljena organizacija oziroma posameznik o opravljenih kakovostnih in količinskih prevzemih sestavi zapisnik, ki ga preda Izvajalcu del. Izvajalec preda kopijo zapisnika, skupaj z vso ostalo dokumentacijo Nadzoru najkasneje pred vgradnjo materiala, opreme in naprav na objektu.

Kakovostni in količinski prevzemi materialov, opreme in naprav potekajo praviloma pri proizvajalcu opreme, vendar si naročnik pridržuje pravico, da se odloči tudi drugače (npr. količinski prevzem pri izvajalcu ali na gradbišču), o čemer se posebej dogovori.

Proizvajalec materialov in opreme ter naprav mora skladno s standardi in programom za zagotavljanje kontrole kakovosti opravljati vse preglede in preizkuse, potrebne za dokazovanje skladnosti izdelave z zahtevami.

Po uspešno opravljenih kakovostnih in količinskih pregledih je treba zagotoviti, da so preizkušeni material, oprema in naprave ustrezno in nedvoumno označeni.

Izvajalec del je dolžan hraniti dokumentacijo o pregledih in preizkusih najmanj do prevzema objekta oziroma vgrajenih materialov in opreme ter naprav.

Zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu materiala, opreme in naprav mora vsebovati proizvajalčeve serijske številke teh naprav.

Izvajalec del mora za vsak količinski in kakovostni prevzem izdelati in predložiti v potrditev okviren program testiranja. Program testiranja mora podati vsaj opis posameznega testiranja, število izvedb posameznega testiranja, lokacijo, trajanje, izvajalce, potrebno dokumentacijo in opremo. Izvajalec mora predvideti prevzeme tako, da se praviloma prevzame materiale in opremo iste vrste in/ali enega dobavitelja v celotni predvideni količini naenkrat.

Vsaj 21 dni pred začetkom izvajanja posameznega kakovostnega in količinskega prevzema materialov, opreme in naprav mora Izvajalec del Nadzoru predložiti podroben program testiranja ter določiti čas, kraj in trajanje preizkusov in pregledov. Nadzor lahko v roku 14 dni zahteva dopolnitev ali spremembo programa z navedbo vzrokov za dopolnitev ali spremembo. Izvajalec del mora pri pripravi dopolnitev in sprememb po potrebi upoštevati tudi prilagoditev časa, kraja in trajanja preizkusov. V primeru večkratnih prevzemov in neuspešnih prevzemov nosi izvajalec vse stroške, povezane s takšnimi dodatnimi količinskimi in kvalitativnimi prevzemi, vključno s stroški transporta, prebivanja in drugih stroškov (npr. dnevnic) udeležencev v imenu Nadzora ali Naročnika.

Program testiranja mora vsebovati opis testiranja z navedbo ciljev testiranja, pogojev za začetek, potrebnih virov (vse vrste opreme, vključno s programsko opremo, kadri) in meril za ocenjevanje uspešnosti testiranja.

Vsako testiranje mora biti dokumentirano s poročilom o testiranju. Dokumentacija testiranja pri proizvajalcu, na gradbišču ali za dokazovanje zagotovljene kvalitete obratovanja mora poleg kraja, časa, opisa in rezultatov testiranja vsebovati tudi identifikacijsko številko testiranja, pričakovane oziroma zahtevane vmesne rezultate, opis predhodnega testiranja, če je tako testiranje potrebno, opis oziroma vrednost vhodnih veličin ter tudi opis uporabljene opreme, iz katere je razvidna ustreznost opreme, navedbo odgovorne osebe in komentar.

Po dostavi materiala, opreme in naprav na gradbišče in pred vgradnjo mora odgovorni nadzornik dobavljeno blago in dokumentacijo pregledati in odobriti vgradnjo materiala, opreme in naprav.

  - Prevzem opravljenih del

Ker gre pri delih za vzdrževalna dela v javno korist, se opravi pregled izvedenih del ali dela del (fazni tehnični pregled za funkcionalno zaključene celote) skladno z določili SVU 925 -P17.

  - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in varnost odvijanja železniškega prometa.

Izvajalec mora pripraviti varnostni načrt pred začetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Izvajalec je dolžan organizirati delo v skladu z izdelanim Varnostnim načrtom (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih).

V primeru, da na gradbišču nastopa več izvajalcev, je Izvajalec dolžan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča.

Izvajalec je dolžan organizirati in kriti vse stroške ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe, predpisane z zakonom ali s strani inšpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del. Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvesti označitev gradbišča v imenu in na ime Naročnika, v obsegu, kot to zahteva zakonodaja.

Izvajalec mora:

- izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,

- skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbišču (tudi podizvajalcev),

- se primerno potruditi, da zaščiti gradbišče in dela pred nepotrebnimi motnjami, tako da prepreči nevarnost za te osebe,

- poskrbeti za vsa začasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti svojega osebja.

Izvajalec mora imenovati varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zaščito pred nesrečami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za dajanje navodil in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nesreč.

Po vsaki nesreči mora Izvajalec poslati Inženirju podrobne podatke o njej, takoj ko je to možno. Izvajalec mora voditi evidenco in pisati poročila v zvezi z zdravjem, varnostjo in dobrim počutjem oseb.

Izvajalec mora ves čas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za izpolnitev obveznosti Izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri načrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju, pregledovanju in preskušanju del.

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkušeno v ustreznih strokah oziroma poklicih. Inženir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da odstraniti) katero koli osebo, zaposleno na gradbišču ali pri delih vključno s predstavnikom Izvajalca, ki:

- vztraja pri slabem obnašanju ali nezadostni skrbnosti,

- opravlja dolžnosti neprimerno ali malomarno,

- ne deluje v skladu z določbami pogodbe,

- vztraja pri obnašanju, ki škodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.

Naročnik ali nadzornik projekta bo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih imenoval koordinatorja(e) za fazo izvajanja projekta.

  - Demontiran material

- Izvajalec je dolžan celotno količino demontiranega materiala, opreme in naprav ustrezno sortirati in ustrezno skladiščiti vse do prevoza na deponijo oziroma predaje Upravljavcu.

- Izvajalec izvaja sortiranje ločeno najmanj za:

  - Kovinska oprema, naprave in material

  - Bakrena oprema in materiali

  - Nevarni odpadki

  - Elektronska oprema

- Izvajalec mora izgrajen material, opremo in naprave (ki so sposobni za nadaljnjo uporabo) ustrezno zapakirati v embalažo, ki dovoljuje dolgoročno skladiščenje pri Upravljavcu.

- Postopki in dokumentacija v zvezi z demontiranim materialom, opremo in napravami so določeni v internih pravilih Upravljavca.

  - Vnos v uradne evidence

Izvajalec mora izdelati in predati pristojnemu državnemu organu Elaborat za zajem prostorskih podatkov novo vgrajene javne železniške infrastrukture.

Prav tako mora izvesti vse postopke, kot jih definira Navodilo 925 – DN47 »Vpis sredstev v informacijski sistem Maximo za zunanje izvajalce«.

Verifikacija skladnosti po nacionalnih in evropskih predpisih

Za zagotovitev interoperabilnosti železniških podsistemov v okviru projekta je potrebna izvedba postopka verifikacije. Podsistemi vseevropskega železniškega sistema morajo biti skladni s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost ter nacionalnimi predpisi in ustrezati bistvenim zahtevam.

Verifikacija PIS sistema je sestavni del tega projekta in jo mora izvajalec upoštevati v svoji ponudbi in v obsegu celotnih stroškov z naslova verifikacije, vključno s stroški verifikacijskega organa.

Rezervni material

Izvajalec je dolžan zagotoviti in predati upravljavcu rezervni material, katerega obseg bo definiran ob vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

Oprema, orodja in inštrumenti  za vzdrževanje

Izvajalec je dolžan zagotoviti in predati upravljavcu opremo, orodje in inštrumente za vzdrževanje v obsegu, ki bo definiran ob vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

Šolanje

Vzdrževanje obstoječe javne železniške infrastrukture je obvezna gospodarska javna služba, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji izvaja  upravljavec JŽI, podjetje SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Pred predajo v obratovanje in vzdrževanje je zato treba predvideti šolanje osebja upravljavca. Za namen šolanja je treba pripraviti dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje novih objektov oziroma dobavljeno opremo in instrumente. Usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Izvajalec predvidi tako potreben obseg šolanja kot tudi izdelavo in predajo dokumentacije za izvedbo šolanja.

Dovoljenja

- Izvajalec mora na svoje stroške pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in dovoljenja, zahtevana v Republiki Sloveniji.

- Izvajalec je dolžan pridobivanje dovoljenj vključiti v terminski plan.

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške pridobiti vsa dovoljenja in soglasja za prekinitve železniškega prometa in pravočasno podati ustrezne vloge za zapore proge oziroma izklope naprav.

Zakoni, tehnični predpisi, specifikacije, pravilniki, normativi, standardi

- Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo projektanti in izvajalci upoštevati vse veljavne predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.

- Tako določeni prepisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je treba upoštevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.

- V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev, določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka naročnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe.

- Pri izvedbi predvidenih del je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v Republiki Sloveniji (Zakoni, Pravilniki, Uzance, Uredbe, Standardi, Navodila) in predpise Upravljavca, ki so izdani v okviru sistema varnega upravljanja (SVU).

Posebni tehnični pogoji

  - Kabliranje

Za povezavo vseh novozgrajenih zunanjih elementov s pripadajočimi notranjimi napravami, naj projektant določi tip ustreznih signalnih kablov. Tip kabla in posamezne dolžine morajo biti razvidne iz kabelskega razpleta. V specifikaciji novo vgrajenih kablov naj se upošteva 10 % rezerva z ozirom na dolžino in predpisana 25% rezerva glede na število žil.

  - Odpiranje, pregledovanje in čiščenje obstoječe kabelske kanalizacije

- Izvajalec je dolžan pred izvedbo kabliranja ustrezno pregledati in očistiti obstoječo kabelsko kanalizacijo. Polaganje kablov v obstoječo kabelsko kanalizacijo se izvede po pregledu s strani odgovornega nadzornika.

  - Vlečenje kablov v kabelsko kanalizacijo

- Pred uvlečenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se je treba pripraviti, da se delo lahko normalno opravi:

  - ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,

  - dvig pokrova jaška,

  - kontrola škodljivih plinov,

  - prezračevanje,

  - čiščenje jaška in odstranjevanje vode ter

  - kontrola prehodnosti cevi.

- Pred pričetkom del v kabelskem jašku je treba pustiti jašek odprt najmanj 30 minut s tem, da sta odprta tudi sosednja dva jaška. Z indikatorjem ugotavljamo prisotnost škodljivih in vnetljivih plinov posebej še tam, kjer v bližini poteka plinovod. Če ugotovimo prisotnost omenjenih plinov z delom lahko pričnemo, ko so ti odstranjeni, vendar je treba potem še večkrat kontrolirati njihovo prisotnost.

- Preden uvlečemo kabel v cev je treba povleči pomožno vrv, kontrolirati stanje kanalizacijskih cevi in jih očistiti, nato potegniti vlečno vrv ter jo spojiti s kabelsko nogavico oz. vlečno kljuko. Za vlečenje pomožne vrvi lahko uporabljamo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s kljukami in navoji za spajanje, elastični jekleni trak ali jekleno žico premera 5 - 6 mm. Po končanem čiščenju s pomožno vrvjo uvlečemo vlečno vrv, kabel lahko uvlečemo s strojem ali ročno. Boben z navitim kablom postavimo nad kabelski jašek nad pokrov. Smer kablov obrnemo enako, kot so obrnjeni obstoječi kabli, cev v katero uvlečemo projektirani kabel določi upravljavec kablov. Pri tem je treba kable manjših kapacitet uvleči v gornje cevi.

  - Kabelska korita – opcijsko

Vsa dela je treba izvesti v skladu z IZN. Predvidena je uporaba obstoječe trase za nove kable. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izvesti del nove trase se upoštevajo naslednje zahteve.

- Dobavo in polaganje betonskih kabelskih korit moramo izvesti skladno s “Tehničnimi specifikacijami za betonska korita na območju Slovenskih železnic” ter v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca korit. Po dokumentaciji proizvajalca korit mora izvajalec dobaviti in položiti v za to narejen utor ustrezno vrvico. V primerih, kjer je pričakovati izpiranje podlage, je treba dno zabetonirati s podložnim betonom. Prav tako je treba v takih primerih zabetonirati mesta spojev korit. Na znivelirano dno jarka se položijo korita tako, da je rob korit v nivoju z okoliškim terenom. Zunanji spoji korit morajo biti poravnani brez razmikov. Na mestih, kjer korit ne moremo položiti premočrtno, je treba odrezati konce korit pod kotom, ki omogoča zakrivljenje trase korit. Dno in spoj je treba obbetonirati. Kabelska korita se med seboj polagajo na sistem utor in pero. S tem se prepreči neenakomerno posedanje in nastajanje roba na stikih. Korita se pokrivajo z montažnimi armiranobetonskimi pokrovi dolžine do 500 mm. Pokrov je na ležišču tanjši, s tem se pridobi rob, ki preprečuje horizontalni premik pokrova. Pokrovi koritnic so za debelino pokrova nad okoliškim terenom. Po položitvi se korita z obeh strani zasuje s presejanim izkopnim materialom, ki ga je treba komprimirati. Izvajalec mora poskrbeti za odvoz odvečnega materiala in končno ureditev trase.

  - Izvedba kabelske kanalizacije s PVC cevmi - opcijsko

Vsa dela je treba izvesti v skladu z IZN. Predvidena je uporaba obstoječe trase za nove kable. V kolikor se ugotovi, da je treba izvesti del nove trase se upoštevajo naslednje zahteve.

- Izvedbo kabelske kanalizacije iz PVC cevi moramo izvesti skladno s temi pogoji, Izvedbenem načrtom ter v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca cevi.

  - Polaganje PE cevi v zemljo – opcijsko

Vsa dela je treba izvesti v skladu z IZN. Predvidena je uporaba obstoječe trase za nove kable. V kolikor se ugotovi, da je treba izvesti del nove trase se upoštevajo naslednje zahteve.

- Na delu trase, kjer ni kabelske kanalizacije, polagamo v zemljo nadomestne PE cevi 2x50 mm, ki naj bodo visoke gostote (PEHD). Cevi morajo biti notranje ožlebljene (0,1x1 mm) zaradi lažjega vpihovanja kabla v cev. Vsa zemeljska dela v zvezi s polaganjem cevi se morajo izvajati po predpisih, predvsem glede dna jarka in zasipnega materiala. Pred polaganjem cevi v kanal je priporočljivo, da se cevi omehčajo na soncu. Globina izkopanega jarka je 0,8 m in v obdelovanih površinah 1,2 m. Izkop se izvede tako, da predstavlja čim manjšo motnjo v času gradnje in da ne povzroči trajnih sledov na okolje. Posebno pozornost mora izvajalec del in nadzorni organ investitorja posvetiti kvaliteti dna jarka. Dno jarka mora biti znivelirano in ne sme imeti ostrih robov od kamenja in podobno. Prav tako mora biti izvajalec pozoren pri zasipavanju PE cevi. Zasip se izvede lahko samo s presejanim materialom oziroma z dvakrat sejanim peskom do višine 15 cm na mestih kjer ni možen zasip s presejanim materialom. Na pripravljeno dno jarka položimo dvojček PE cevi 2x50/4 mm, medsebojno povezan z gibljivo opno. Položene cevi je treba tesniti s čepi Z-50 in s tem preprečiti vdor nečistoč. Spojka za spajanje PE cevi premera 50/4 mm mora zadostiti naslednjim pogojem: da je vlagotesna, obojestransko vtična in ločljiva s  preprostim orodjem. Plinotesnost PE cevi na spoju mora biti 10 barov v času ene minute. Zaradi temperaturnih sprememb se polietilenske cevi krčijo in raztezajo, zato se spajanje cevi prične po 24 urah, ko so že položene v zemlji. Polietilenske cevi morajo ustrezati "Tehničnim pogojem za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo PTT Vestnik št. 25/87".

  - Polaganje kabla v zemljo - opcijsko

- Zemeljske kable položimo v kabelske jarke. Jarek, v katerega polagamo kable (cevi), skopljemo v globino od 0,8 do 1,2 m, odvisno od kategorije zemljišča, od česar je odvisen tudi nagib sten jarka (pri I. in II. ktg. je nagib lahko do 65º). Širina jarka na dnu znaša za polaganje enega kabla 25 do 40 cm, za vsak naslednji kabel pa se poveča za 5 cm. Pri strojnem kopanju je širina jarka odvisna od širine noža, ne sme pa biti manjša od navedenih širin. Strojni odkop ni dovoljen v neposredni bližini (0,4 m) od ostalih aktivnih podzemnih instalacij. Če jarek iz kateregakoli vzroka spremeni smer, je treba upoštevati polmer zvijanja kabla.

- Kable (cevi) polagamo na dno jarka, ki je očiščeno kamenja, ter prekrito s slojem 2x sejanega peska ali zdrobljene zemlje (posteljica). Kable polagamo tako, da se P konec veže na K konec naslednje kabelske dolžine v smeri od centrale. Kabel se polaga v jarek malo vijugavo tako, da je dolžina kabla največ za 3 % večja od dolžine jarka. Če se v jarek polagata dva ali več kablov, morajo ti biti v vsej dolžini vzporedni z medsebojnim razmakom približno 6 cm. Vse kabelske dolžine se morajo na spojnih mestih prekrivati od 1 do 1,5 m, odvisno od kapacitete kablov, zaradi meritev, izdelave spojk itd. Na položen kabel se nasuje sloj 2x presejanega peska ali fine zemlje debeline 10 cm, nanj pa postavimo PVC kotni ščitnik, za zaščito pred morebitnimi kasnejšimi zemeljskimi deli. V isti namen se 30-40 cm nad kablom položi trak z ustreznim napisom. V primeru, ko polagamo v isti jarek več kot tri kable, položimo dva trakova, vsakega na eni strani jarka. Jarek napolnimo z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z vsakokratnim nabijanjem.

- Prečkanje energetskih kablov, ozemljilnih in strelovodnih naprav izvedemo v izolirni cevi v skladu z obstoječimi predpisi.

  - Spojke

- Kabelske spojke na progovnem, energetskem kablu in na ostalih kablih izvedemo z univerzalnimi termoskrčljivimi kabelskimi spojkami (npr. tip Raychem). Spojke so predvidene za polaganje v zemljo, kabelsko korito ali v kabelski jašek. Primerne so za kable z  izolacijo vodnikov iz polietilena in raznimi vrstami kabelskih plaščev.

Električne meritve

- Kadar bomo dodali nove kable in izdelovali spojke na obstoječih, moramo na vseh kablih, na katerih bodo nastale spremembe, izvesti kabelske meritve izolacije in upornost zanke, ki so predpisane s standardi.

- K preizkušanju in vključevanju naprav v obratovanje,  se pristopi po izvršenih meritvah na kablih ter pregledu izvršenih montažnih del, če so le-ta navedena v skladu s IZN.

- Vse nove TK in napajalne kable in vse kable, ki jih bomo vgradili oz. prestavili (kabli na katerih bodo nastale spremembe) moramo izvesti kabelske meritve izolacije in upornost zanke, ki so predpisane z naslednjimi standardi:

  - IEC 60708 za TK kable s PE izolacijo oziroma enakovredne SIST EN ali EN standarde

  - JUS N.C4 330 za telefonske kable tipa TK oziroma enakovredne SIST EN ali EN standarde

  - JUS N.C5 220 za napajalne kable tipa PP oziroma enakovredne SIST EN ali EN standarde

  - pri merilnih instrumentih upoštevamo »Pravilnik o postopku overitev meril«, Ur. l. RS št. 97/14,

  - vse potrebne meritve izvedemo tudi po vgradnji oziroma prestavitvi optičnega in progovnega kabla.

Kable, ki so naviti na kabelske bobne, je treba še v skladišču pregledati, če niso poškodovani ter kontrolirati oznako kabla. Po izvršeni kontroli se kabel odpre, kontrolira pravilna usmerjenost parov in četvork, neprekinjenost žil, upornost zanke ter izolacijska upornost. Pred spajanjem že položenih kablov je treba postopek še enkrat ponoviti. Po zaključeni vezavi (prestavitvi) progovnega (TK) kabla je treba opraviti meritve na celotnem odseku. Električnih meritev ni dopustno izvajati pri temperaturah kabla nižjih od 10 C. Končne meritve izvedemo na vseh četvorkah progovnega kabla. Z meritvami preverimo naslednje električne karakteristike celotnega kabelskega odseka:

Priloge

- Priloga 1 – Navodilo 454 (Navodilo in TS za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistema PIS, urnih naprav in SOS stebričev) (pdf)

- Priloga 2 – Navodilo 455 (TS za lokalne optične kable, optične delilnike in priključne optične kabel) (pdf)

- Priloga 3 - Navodilo 925 – DN47 (Vpis sredstev v informacijski sistem Maximo za zunanje izvajalce) (pdf)

- Priloga 4 – SVU P17 – 925 (pdf)

- Priloga 5 – Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI

V okviru tega naročila je treba, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju.

Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.

Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:

- skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varovanje okolja;

- skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;

- skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom varovanja okolja – materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih snovi;

- skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;

- skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali upravljavec javne železniške infrastrukture zagotavljati:

- ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov, kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;

- ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo občasno – v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. večje čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;

- skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic;

- skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

- skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba energije, vode, povzročenih odpadkov);

- pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah;

- stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;

- obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca. O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.