GRADBENA POGODBA ZA OBJEKT –

Opremljanje aglomeracije Rakek 2019

št. 430-19/2026

ki jo sklepata:

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,

ki jo zastopa župan Marko RUPAR

matična številka:  5880157000

davčna številka:   SI72799595

transakcijski račun:  SI56 0121 3010 0002 563

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

___________________________________________________________________

ki ga/jo zastopa direktor/ica____________________________________

matična številka: ____________________________________________

ID za DDV:          ____________________________________________

transakcijski račun: ___________________________________________

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)

1.  člen

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23-zopnn-f, 83/25-zoul), v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javnega naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti za  projekt »Opremljanje Rakek 2019«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________________, številka objave _______________________.

Naročnik je na podlagi javnega naročila iz prejšnjega odstavka tega člena in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila številka 430-19/2026 z dne ________________  izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Opremljanje aglomeracije Rakek 2019«

2.  člen

Predmet te pogodbe je izgradnja fekalne kanalizacije v naseljih Unec in Slivice.

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz dokumentacije, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Vsa dela po tej pogodbi se izvedejo na osnovi in v  skladu  z navedeno dokumentacijo.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za popolno izvedbo vseh del in objekta kot celote in dobavo vsega potrebnega materiala, ki je predvidena z dokumentacijo navedeno v tem členu in razpisni dokumentaciji.

3.  člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, z vso dokumentacijo navedeno v 2.  členu pogodbe in s svojo ponudbo št. ____________ z dne _____________, na podlagi katere je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

4.  člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- razpisna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom iz 1. člena te pogodbe in dokumentacija, navedena v 2. členu te pogodbe,

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom iz 1. člena te pogodbe,

- terminski plan,

- ponudba izvajalca št. _____________ z dne __________________.

Izvajalec jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in da je preveril vse informacije o gradbišču. Izvajalec izjavlja, da je podrobno pregledal vso dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 2. člena te pogodbe, usklajenost posameznih delov te dokumentacije med seboj, usklajenost te dokumentacije s pogoji soglasodajalcev in da iz tega naslova ne bo imel nobenih dodatnih zahtevkov do naročnika. Izvajalec tudi izjavlja, da je seznanjen z lokacijo, možnostjo dostopa, geološkimi razmerami, ki bi lahko vplivale na obseg izvedbe projekta ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima pripomb. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tistim, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe, stanjem na terenu in dokumentacijo navedeno v 2. členu te pogodbe.

Kakršnakoli sprememba je dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.

5. člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela iz te pogodbe po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo posege v okolje ter skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in priporočili, ki veljajo za področje predmeta te pogodbe.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil:

- prosto zemljišče za gradnjo

- dokumentacijo za izgradnjo objekta infrastrukture.

V roku petih (5) dni po uvedbi v delo mora izvajalec naročniku izročiti časovni načrt in organizacijsko shemo gradbišča ter elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču ob upoštevanju varnostnega načrta, ki ga bo izdelal s strani naročnika izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Časovni načrt izvedbe je veljaven, ko ga potrdi naročnik  in s tem postane sestavni del te pogodbe.  Naročnik bo časovni načrt izvedbe, v primeru da bo za ustrezen, potrdil najkasneje v 5 (petih) dneh od predložitve s strani izvajalca.

7. člen

Izvajalec bo naročniku izročil bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od dneva podpisa te pogodbe, skladno v vzorcem iz razpisne dokumentacije v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo do vključno 90 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila (odprava vseh pomanjkljivosti ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu). Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, mora izvajalec temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s to pogodbo, v dogovorjenem roku, kvaliteti in obsegu.

Če izvajalec naročniku v roku iz prvega odstavka tega člena ne izroči bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

8. člen

Izvajalec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom z vidika morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivosti v dokumentih navedenih v 2. členu te pogodbe in s podpisom te pogodbe  potrjuje, da je ta dokumentacija izdelana v zadostnem kvalitativnem in kvantitativnem obsegu in zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

9. člen

Izvajalec bo naročniku najkasneje v 10. dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 5 (pet) let in v višini 5% vrednosti  pogodbe z DDV.

V primeru, če izvajalec napake ne bo odpravil v zahtevanem roku, lahko naročnik naroči odpravo napake drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe oziroma z unovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec v 10 (desetih) dneh po primopredaji izvedenih del naročniku ne bo izročil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50 % (5 % od pogodbene vrednosti) kot kavcijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, do predložitve garancije.

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela, ki so predmet te pogodbe in določena v dokumentaciji navedeni v drugem odstavku 2. člena te pogodbe in v razpisni dokumentaciji naročnika po javnem naročilu ter skladno s svojo ponudbo št. _____________ z dne _____________, na podlagi katere je bil izbran.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in to pogodbo. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zaveže pričeti s pogodbenimi deli z dnem uvedbe v delo.

Izvajalec se zaveže vsa dela izvesti najkasneje v roku 24 mesecev od uvedbe v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem roku bo naročnik oddal dela drugemu izvajalcu. Morebitne višje stroške, vključno s pogodbeno kaznijo in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Naročnik lahko enako ukrepa tudi če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela, ali če zaostaja več kot 30 dni glede na potrjen časovni načrt izvedbe.

11. člen

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša samo v primeru, če se tako odloči naročnik in je zato sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi.

V primeru podaljšanja roka mora izvajalec izročiti naročniku novo bančno garancijo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z rokom veljavnosti, ki ga bo določil naročnik.

Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje.

V primeru podaljšanja roka izvajalec nima pravice do povišanje cen ali kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Nepoznavanje lokalnih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.

12. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri izvajalec sam ne sme vključiti v delo po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika ter skladno z določili ZJN-3, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- medsebojno podpisano pogodbo,

- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- morebitno pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno podizvajalcu

13. člen

Vrednost pogodbeno sprejetih del je določena na osnovi ponudbene cene iz ponudbe izvajalca in znaša:

Vrednost del brez DDV                                              €

DDV (22 %)					      €

Vrednost z DDV							€

(z besedo: ___________________________________________________ € ).

Naročnik se obvezuje svoje obveznosti poravnavati 30-ti dan po prejemu e – računa in s strani strokovnega nadzora potrjene situacije. Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca, št. _________________________________________________________________________________.

Presežna in nepredvidena ter dodatna dela iz prejšnjega odstavka so količine izvedenih del, ki sicer presegajo količine iz ponudbenega predračuna in tudi morebitna kasnejša dela, katerih izvedba bi se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe in niso bila predvidena v katerem koli delu razpisne dokumentacije.

14. člen

Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi ves potreben material in vso opremo ter proizvode, ki so določeni z dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 2. člena te pogodbe in popisom del in skladno s svojo ponudbo ________________________  z dne __________________________.

Izvajalec mora dobaviti na gradbišče vzorce predvidenih materialov in opreme brez posebnega doplačila ter pred vgradnjo ali montažo predložiti veljavne ateste zanje. Izvajalec lahko začne z vgradnjo takrat, ko naročnik ali odgovorni nadzornik pisno odobrita vzorce oziroma ateste.

Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval naročniku  na osnovi začasnih mesečnih situacij in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

Situacije za izvedena dela iz te pogodbe se bodo obračunavale v obsegu ugotovljenem s strani nadzornika.

15. člen

Izvajalec mora imeti v trenutku sklenitve te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (peti odstavek 94.člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec s strani izvajalca prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

16. člen

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.

ali

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1. __________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

__________________________________________________________________________

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

2.

__________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

__________________________________________________________________________

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

3.

__________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

__________________________________________________________________________

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

4.

__________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

__________________________________________________________________________

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije.

Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- lastna izvaja, da je poravnal se nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentacij zahteva za podizvajalca.

Naročnik mora o izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

17. člen

Nadzorni organ mora pisno potrditi ali zavrniti začasno situacijo v roku 7 (sedem) dni od prejema. V primeru delne potrditve začasne situacije mora naročnik plačati nesporni del začasne situacije. V primeru, da se naročnik v roku 10-ih dni od dneva prejema s strani nadzora pregledane situacije pisno ne izreče o izdani  situaciji, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

18. člen

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi s strani nadzornega organa, potrjenih mesečnih in končne situacije.

19. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

20. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši v roku 8 (osem) dni po odpravi vseh v zapisniku o kvalitetnem prevzemu ugotovljenih pomanjkljivosti.

O končnem obračunu se izdela zapisnik, ki vsebuje:

- vrednost vseh opravljenih del;

- vrednost do tedaj zaračunanih del;

- vrednost do tedaj plačanih del;

- znesek preostanka dolga - končno vrednost za plačilo;

- rok dokončanja del;

- morebitni zahtevki iz naslova pogodbene kazni ali povzročene škode;

- morebitna druga sporna vprašanja in druge okoliščine, pomembne za končni obračun.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 8 dneh po sklenitvi končnega obračuna del. Naročnik mora pisno potrditi ali zavrniti končno obračunsko situacijo v roku 10 dni od dneva prejema s strani nadzora pregledane končne obračunske situacije. Naročnik mora morebitno delno ali popolno zavrnitev situacije pisno obrazložiti z navedbo razlogov za zavrnitev. V primeru delne potrditve končne obračunske situacije mora naročnik plačati nesporni del končne obračunske situacije. V primeru, da se naročnik v roku 10-ih dneh pisno ne izreče o izdani situaciji v skladu s to pogodbo, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

21. člen

V primeru zamude pri izvedbi del bo naročnik za vsak dan zamude zahteval plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar skupno ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost.

V primeru zakasnitve del v primerjavi s terminskim planom v posameznem mesecu obračunskega obdobja za več kot 30 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačila po posamezni situaciji (največ do 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

22. člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo, v obsegu in vsebini navedeni v 2.  členu te pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo,

- prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del,

- izročiti izvajalcu prosto zemljišče potrebno za gradnjo,

- zagotoviti strokovni nadzor nad izvedbo del,

- izdelati varnostni načrt in imenovati koordinatorja varnosti

- dati izvajalcu naročilo in pooblastilo za odvoz ter prevzem in obdelavo gradbenih odpadkov  ter za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistem IS - odpadki.

23.člen

Izvajalec se zavezuje in jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del;

- da je detajlno seznanjen z razpisnimi zahtevami in dokumentacijo, navedeno v 2. členu te pogodbe;

- da bo dela izvedel skladno s to  pogodbo in veljavnim predpisi in standardi ter pravili gradbene stroke;

- da bo vodil gradbeni dnevnik,  ki mora biti podpisan s strani nadzornega organa naročnika in izvajalca;

- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi;

- da bodo vsa izvedena dela in dobavljena oprema ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika;

- da bo zagotovil varnost delavcev ter mimoidočih,

- da bo zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,

- da so v pogodbeni ceni vključeni tudi:

- vsi zunanji in notranji transporti;

- vsa pomožna dela in dela vezana na pospravljanje in čiščenje gradbišča;

- vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;

- stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikate ter

- druga dokazila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti materialov, konstrukcijo in

- vse ostale elemente vgrajene v objekt;

- stroški poizkusnih zagonov;

- stroški pridobitve bančnih garancij;

- stroški pripravljalnih del;

- stroški odvoza odvečnega materiala pri izkopih in rušitvenih delih, stroški deponiranja materiala na deponiji za predelavo gradbenih materialov in pridobitev ustreznih evidenčnih listin v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih«, stroški predelave materiala ter stroški eventuelnih taks,

- stroški porabljene električne energije in vode v času gradnje (v kolikor bo el.

- energijo in vodo odjemal iz omrežja uporabnika bo zagotavljal ustrezne meritve porabe in mesečna plačila stroškov porabljene el.energije in vode iz uporabnikovega omrežja);

- stroški za koordinacijo varnega dela med vsemi podizvajalci;

- strošek varovanja gradbišča, naprav in opreme na gradbišču;

- stroški izdelave vse dokazne dokumentacije: geodetski posnetek po končani gradnji, stroški projekta izvedenih del, z vsemi  izkazi v 2 tiskanih in 1 elektronskem izvodu;

- stroški zakoličb

- vsi ostali stroški, tudi stroški morebitnih presežnih in nepredvidenih ter dodatnih del, katerih izvedba je potrebna za popolno funkcionalnost zgrajenega objekta in izpolnitev pogojev iz vseh sestavnih delov razpisne dokumentacije

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil nadzoru naročnika predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan  sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, Gradbenim zakonom in Zakonom o gradbenih proizvodih;

- da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča pristojni inšpekciji za delo;

- da bo pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po GZ (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, meritve...);

- da bo uporabnika seznanil z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

- da bo poskrbel, da bodo vse naprave dosegale parametre načrtovane v projektni dokumentaciji;

- da bo izvedel tudi vse nulte meritve (meritve prezračevanja, meritve osvetljenosti delovnih mest, mikroklimatskih pogojev, ipd.);

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora vključevati tudi zavarovanje tretjih oseb in stvari in mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost v višini pogodbenih del dostaviti naročniku ob podpisu pogodbe;

- da bo urejal vse zadeve v zvezi z odlaganjem gradbenih odpadkov skladno s predpisi in nosil vse stroške v zvezi s tem;

- da bo povrnil infrastrukturo in okolico objekta po izgradnji v prvotno stanje;

- da bo v imenu naročnika in za lasten račun nabavil in postavil gradbiščno tablo;

- da bo, v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila naročniku ali zainteresirani javnosti in zagotovil udeležbo na morebitnih koordinativnih oziroma uskladitvenih sestankih

24. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z  investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen uspešni  pregled ter ko so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene pri kvalitetnem pregledu (uspešna primopredaja).

O dokončanju in kvalitetnem prevzemu del, ki so predmet te pogodbe, se sestavi

primopredajni zapisnik, v katerem se ugotovi predvsem:

- ali so dela izvedena skladno z določili te pogodbe, veljavnim zakonskimi predpisi in pravili stroke,

- datume začetka in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Z dnem izročitve podpisanega zapisnika o primopredaji izvedenih del s strani naročnika in izvajalca nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom del. Od takrat dalje začne teči garancijski rok.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na  izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer ter morebitno ostalo dokumentacijo, vezano na predmetno investicijo).

Sočasno z obvestilom o dokončanju del je izvajalec dolžan izročiti tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Gradbenim zakonom.

25. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Gradbenim zakonom.

26. člen

Izvajalec daje tri (3) letno garancijo za ves vgrajen material in opremo.

Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del ki so predmet te pogodbe.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega tehničnega pregleda in dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

27. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe v roku 10 dni od podpisa primopredajnega zapisnika.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50 % (5 % od pogodbene vrednosti) kot kavcijo do predložitve garancije.

28. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na objektu, na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napak najkasneje v roku, katerega mu pisno sporoči oz. obvesti naročnik.

Če izvajalec v zahtevanem roku ne odstrani napake, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Naročnik bo za plačilo stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskih rokih. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan naročniku izročiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

29. člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika je: _______________________________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca_________________________________________

Vodja gradnje: ______________________________________________________________

Strokovni nadzor s strani naročnika izvaja: ________________________________________

30. člen

Izvajalec mora poskrbeti s sklepom za imenovanje in določitev vodje gradnje in s tem pisno seznaniti naročnika v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Vodja gradnje mora biti sita oseba kot je navedena v ponudbeni dokumentaciji, na podlagi katere je bila pogodba sklenjena.

Vodja gradnje mora opravljati dela na objektu samem. Mora biti dosegljiv za investitorja in mora biti prisoten na vseh sestankih in rednih tedenskih koordinacijah z investitorjem.

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

Vodja gradnje mora opravljati dela na objektu samem in mora biti prisoten vsakodnevno na gradbišču.

31. člen

Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, če:

- izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec zamuja s kritičnimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor,

- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti,

- izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo ter unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti, kakor hitro je mogoče.

Odpoved pogodbe je lahko samo v pisni obliki z navedbo razloga za njeno prekinitev.

Če pride do prekinitve te pogodbe iz razlogov navedenih v prvem odstavku tega člena, naročnik do izvajalca nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

32. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 29. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 29. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

33. člen

Vsa dokumentacija v zvezi s projektom, ki je predmet te pogodbe, ki jo izdela izvajalec, je last  naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

34. člen

Pogodbene obveznosti so zaključene, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki bodo ugotovljene v garancijskem roku.

35. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

36. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

37. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

38. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudbi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu zastopniku, posredniku;

je nična.

39. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu, v času izvajanja pogodbe, ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način, določen v skladu s 94. členom ZJN -3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

40. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da izvajalec v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe.

V kolikor v tem roku izvajalec ne predloži predmetne bančne garancije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Datum:  ___________________ 		  Datum:

Številka:                                                                 Številka: 430-19/2026

Izvajalec:                                                                            Naročnik:

________________	                                                    OBČINA CERKNICA

direktor				                                                 župan

_______________		                                           Marko RUPAR