POPRAVEK ŠT. 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1127

PRENOVA VIDEO-MEŠALNE MIZE IN KAMERNIH VERIG V STUDIU S-4

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Pogoji za sodelovanje	6

3.1.1	Osnovna sposobnost ponudnika	6

3.1.2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	8

3.1.3	Ekonomska in/ali finančna sposobnost	9

3.1.4	Referenca ponudnika za sklop A	9

3.2	Splošne zahteve za oba sklopa	10

3.2.1	Dobavni rok	10

3.2.2	Kosovni prevzem opreme pri naročniku	10

3.2.3	Končni prevzem strojne opreme	10

3.2.4	Garancijsko vzdrževanje	10

3.2.5	Rezervni deli	11

3.3	Sklop A: Video-mešalna miza	12

3.3.1	Opcijska ponudba: pogarancijsko vzdrževanje	14

3.3.2	Montaža in končni prevzem opreme pri naročniku za sklop A	15

3.3.3	Šolanje naročnikovih uporabnikov za sklop A	15

3.3.4	Vzdrževanje ponujene opreme po preteku garancijske dobe za sklop A	15

3.3.5	Opcijsko testiranje ponujene opreme za sklop A	15

3.4	Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi	17

3.4.1	Studijske kamere	17

3.4.2	Studijski stativi	18

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	20

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	20

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	20

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	20

4.1.3	Jezik	20

4.1.4	Označevanje	20

4.1.5	Vsebina ponudbe	21

4.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	21

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	22

4.1.8	Neobičajno nizka ponudba	22

4.1.9	Predložitev ponudbe s podizvajalci	22

4.1.10	Skupna ponudba	23

4.1.11	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	23

4.1.12	Alternativne ponudbe in variantne ponudbe	24

4.1.13	Oblika ponudbe	24

4.1.14	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	24

4.1.15	Veljavnost ponudb	24

4.1.16	Izločitev ponudbe	24

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	25

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)	25

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-2A in/ali OBR-2B)	25

4.2.3	Predračun (OBR-3A in/ali OBR-3B)	25

4.2.4	Vzorec pogodbe za posamezen sklop (OBR-4A in/ali OBR-4B)	25

4.2.5	Referenca ponujene video-mešalne mize (OBR-5)	26

4.2.6	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)	26

4.2.7	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-7)	26

4.2.8	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev	26

4.2.9	Specifikacija ponudbe	26

4.2.10	ESPD obrazec	27

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	28

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	28

6	PRAVNO VARSTVO	29

7	OBRAZCI	30

Podatki o ponudniku	31

Podatki o ostalih gospodarskih subjektih	32

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev za sklop A	33

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev za sklop B	35

Predračun za sklop A	37

Predračun za sklop B	38

Vzorec pogodbe za sklop A	39

Vzorec pogodbe za sklop B	49

Referenca ponujene video-mešalne mize	58

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	59

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	60

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	61

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

prenovo video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 7. 10. 2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=78814

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 7. 10. 2026 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 14. 9. 2026	Komercialna služba

RTV Slovenija

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4. V okviru predmeta javnega naročila naročnik nabavlja 1 x video-mešalno mizo in 4 x studijske kamere.

Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer:

- Sklop A: Video-mešalna miza

- Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi

Tehnične zahteve, ki se nanašajo na video-mešalno mizo in studijske kamere so razvidne v nadaljevanju te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pogoji za sodelovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Osnovna sposobnost ponudnika

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.3 teh navodil.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in vpisan v enega izmed poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev obrazca BON-2 ali bančnega potrdila o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudbe, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Referenca ponudnika za sklop A

Ponudnik mora razpolagati z najmanj eno (1) referenco, iz katere izhaja, da je znamka, model in/ali tip ponujene video-mešalna miza že instalirana pri  TV postaji ali v reportažnem vozilu TV postaje, ki oddaja vsaj 1 TV program in ima zaposlenih najmanj 50 ljudi.

Ponudnik predloži referenčno izjavo na naročnikovem obrazcu Referenčna izjava (OBR-5).

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri referenčno izjavo neposredno pri izdajatelju reference.

Splošne zahteve za oba sklopa

Dobavni rok

Ponujena oprema mora biti dobavljena na lokacijo naročnika najkasneje v roku 45 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Kosovni prevzem opreme pri naročniku

Kosovni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu opreme na lokacijo naročnika: RTV Slovenija, Čufarjeva 6 (skladišče), 1000 Ljubljana, Slovenija.

Končni prevzem strojne opreme

Končni prevzem strojne opreme bo opravil naročnik z zapisnikom končnega prevzema najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu strojne opreme ali montaži ponujene opreme.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu strojne opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

Garancijsko vzdrževanje

Garancijski rok za opremo mora biti najmanj 1 leto šteto od datuma končnega prevzema opreme. Ponudnik pa lahko ponudi tudi daljši garancijski rok.

Zahteva se brezplačno garancijsko vzdrževanje opreme z odpravo napak, brezplačna tehnična podpora ter morebitne nadgradnje programske opreme v času garancijskega roka.

Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka telefona in e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas (največ 12 ur v delovnih dneh),

- rok, v katerem bo napaka odpravljena s strani ponudnika v celoti oz. rok v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Znotraj garancijske dobe naročnik zahteva: odpravo napake (9.00 – 21.00 od ponedeljka do petka (CET) preko telefona, dostopa na daljavo, preko elektronske pošte), odpošiljanje nadomestnih delov ali nadomestne opreme s hitro pošto najkasneje 48 ur po zahtevi, upoštevajoč delovne dni (zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte) in vse razpoložljive nadgradnje SW, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti Vse stroške v zvezi z rezervnimi deli ali nadomestno opremo, vključno s stroški prevoza, krije ponudnik. V primeru, da so potrebni obiski servisnega osebja proizvajalca na lokaciji, krije ponudnik potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot sistemska napaka naprave in je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom. V tem primeru za zamenjani sklop garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake in priložiti izjavo o podaljšanju garancije.

Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot stvarna napaka. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. V tem primeru za zamenjano napravo garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve šeste napake. Ob vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

Rezervni deli

Ponudnik mora še 6 let po datumu preteka garancije opreme zagotavljati dobavo rezervnih delov.

Sklop A: Video-mešalna miza

Ponudnik mora v svoji ponudbi za video-mešalno mizo izpolniti naslednje minimalne zahteve (HD pomeni 1,5G-SDI in 3G-SDI, UHD je 12G-SDI):

- Število nedeljenih miks efektov v HD načinu video mešalne mize:  zahtevana minimalna količina: 4

- Število nedeljenih miks efektov v UHD načinu video mešalne mize:  zahtevana minimalna količina: 2

- 3G-SDI vhodi  zahtevana minimalna količina: 64 (video mešalna miza v HD načinu)

- 12G-SDI vhodi  zahtevana minimalna količina: 32 (video mešalna miza v HD načinu)

- 3G, 12G-SDI izhodi (vsi izhodi, ki so prisotni v video mešalni mizi: PGMs, MEs, PVs, CLEAN, ..AUX)  zahtevana minimalna količina: 32

- Vsaki drugi vhod in izhod mora imeti funkcionalnost format konverterja – video mešalna miza v HD načinu mora imeti vsaj naslednje konverzije:1080i v 1080p in obratno

- Vsaki drugi vhod in izhod mora imeti funkcionalnost format konverterja – video mešalna miza v UHD načinu mora imeti vsaj naslednje konverzije:1080i, 1080p v 2160p in obratno

- Število kanalov 3D digitalnih video efektov  zahtevana minimalna količina: 4 (video mešalna miza v HD načinu)

- Število kanalov 3D digitalnih video efektov  zahtevana minimalna količina: 2 (video mešalna miza v UHD načinu)

- Nadzorni sistem z zaslonom na dotik s katerim nastavljamo parametre ponujane video mešalne mize  zahtevana minimalna količina: 1

V ponudbo morajo biti vključeni vsi razpoložljivi redundantni napajalniki za vsako elektronsko enoto in napajalniki za vsako nadzorno ploščo. Ponudnik mora ponuditi vsaj en (1) rezervni kos za ponujano M/E enoto (plaketo).

Ponudnik mora ob dobavi predložiti:

- Navodila za uporabo (v elektronski obliki)

- Navodila za namestitev (elektronski obliki)

- Vzdrževalni priročnik (elektronski obliki)

Video-mešalna miza mora izpolnjevati tudi vse naslednje tehnične zahteve:

- Mora biti možno izbrati procesiranje video signala in sicer v HD resoluciji:1,5G:1080i50, 3G: 1080p50 in v UHD resoluciji: 12G: 2160p50

- Zahteva se vsaj 10-bitna kvantizacija video signalov (za 12G,3G,HD)

- Zahtevana je video mešalna miza v HD (1,5G, 3G) načinu in nadgradnja video mešalne mize iz načina HD (3G) v način UHD je zahtevana

- Število vhodov za referenčni signal tipa BB (black burst) = 1 vhod

- Na vseh vhodih je potrebna zakasnitev video signalov za vsaj 10 slik in sinhronizacija video signalov (za HD in UHD signale).

- Vsaj na vsakem četrtem vhodu in izhodu (samo AUX izhodi) je potrebna barvna korekcija signalov.

- Število generatorjev WIPE na M/E (glavni in KEY)   zahtevana minimalna količina: 2 generatorja WIPE na M/E

- Število KEY-jev na M/E  zahtevana minimalna količina:  8 KEY-jev na M/E (video mešalna miza v načinu HD)

- Število KEY-jev na M/E  zahtevana minimalna količina:  6 KEY-jev na M/E (video mešalna miza v načinu UHD)

- Število zahtevanih DSK-jev - lahko so M/E KEY-ji (morajo imeti funkcionalnost downstream keyer-jev) od M/E-ta ki je izbran kot PGM/PST M/E ali pa so lahko dodatno ponujeni KEY  zahtevana minimalna količina:  8 KEY-jev na M/E ji (video mešalna miza v načinu HD) ali dodatno ponujenih KEY-jev

- Število zahtevanih DSK-jev - lahko so M/E KEY-ji (morajo imeti funkcionalnost downstream keyer-jev) od M/E-ta ki je izbran kot PGM/PST M/E ali pa so lahko dodatno ponujeni KEY  zahtevana minimalna količina:  6 KEY-jev na M/E ji (video mešalna miza v načinu UHD) ali dodatno ponujenih KEY-jev

- Število generatorjev BORDER in SHADOW EFFECT za vsak KEY = 1 za vsak KEY

- Zahtevane kanale 3D DVE je mogoče trajno delegirati enemu (1) od M/E-jev  zahtevana minimalna količina:  4 (video mešalna miza v načinu HD)

- Zahtevane kanale 3D DVE je mogoče trajno delegirati enemu (1) od M/E-jev  zahtevana minimalna količina:  2 (video mešalna miza v načinu UHD)

- Vsi zahtevani procesorji 3D DVE morajo omogočati: 2D preoblikovanje v 3D prostoru in 3D učinke (vsaj ogledalo, osvetlitev,  nelinearno,  pripenjanje vogalov)

- Strojni nadzor za nadzor strežniških predvajalnih kanalov z naslednjimi funkcijami: predvajanje: parkiranje (CUE), označevanje začetka, označevanje konca, premikanje naprej, previjanje nazaj, ustavitev. Potreben je protokol BVW (Sony) RS-422 in AMP. Zahtevana je kompenzacija pred zvitkom (za vsaj 90 sličic)  zahtevana minimalna količina: za 4 aparature

- Število GPI in GPO, vgrajenih v strojno opremo video mešalne mize, ki je nameščena v strojnici  zahtevana minimalna količina: 16 in (GPI), 30 out (GPO)

- Signalizacija TALLY (na voljo mora biti tudi serijski protokol za UMD) z odprtimi kolektorskimi zapirali se nastavi med konfiguracijo video mešalne mize

- Število registrov pomnilnika efektov, ki so na voljo na M/E, vsak neodvisen od drugega (video mešalna miza v načinu HD/UHD) = 99 registrov

- Kreiranje/editiranje macro-jev mora omogočati tudi uporabo obstoječih macro-jev pri kreiranju novih macro-jev

- Zahtevano je, da je možno pripeti katerikoli macro na tipke za izbiro primarnih virov na delu za izbiranje virov na 3M/E kontrolnem panelu (Programska vrsta tipk (PGM source selection row)). To pomeni, da tipka (e), ki ima le funkcijo  izbiranja virov na posameznem M/E, dobi sedaj funkcijo sprožitve macro ukaza in izbiro vira s hkratno sprožitvijo macro ukaza

- Kreiranje enostavnega macro-ja, ki izvrši le eno (1) funkcijo (npr. DSK funkcijo) mora biti možno izvesti s štirimi pritiski na gumb ali manj, brez uporabe menujev (procedura  mora biti opisana v ponudbeni dokumentaciji)

- Če število video virov presega število gumbov virov, na primer na nadzorni plošči za tretji (3.) M/E, mora biti mogoče delegirati gumbe virov iz nadzorne plošče drugega (2.) M/E kot dodatne gumbe virov za nadzorno ploščo tretjega (3.) M/E (delegiranje M/E --> razširitev M/E ali kaskadno povezovanje nadzornih plošč M/E). Torej mora biti mogoče, da so gumbi virov za tretji M/E razporejeni tudi na nadzorni plošči za drugi M/E. Zahteva se, da mora biti razširitev/ kaskadno povezovanje M/E mogoče na katerem koli M/E.

- Kopiranje vseh nastavitev in programov iz kateregakoli ME na katerikoli drugi ME mora biti možno

- Zahtevan je notranji RAM za shranjevanje slik s kapaciteto vsaj 6000 slik v resoluciji 1920 x 1080, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

  - Vsebine mora biti možno uvoziti iz kateregakoli priključenega računalnika ali USB enote

  - Takojšnji dostop do katerekoli slike

  - Podpora avdiu (PCM, AAC)

  - Prenos slik med SSD in RAM-om v obe smeri mora biti omogočena

- Zahtevan je 4-kanalni (HD), 2 kanalni (UHD) predvajalnik posnetkov , ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  - Predvajanje posnetkov iz SSD-ja v MOV ali MP4 kontejnerju (vsaj kodek H264/AVC (4:2:0, 8 bitov) z avdio signalom PCM in AAC

  - Video prispevke mora biti možno prepisati iz ethernet mreže v SSD s kapaciteto najmanj 60 minut

- Vsak key efekt mora imeti funkcionalnost pomanjšave slike (2,5D Resizer)

- Možno mora biti narediti preliv med katerikoli dvema signaloma na pomožnih  (AUX) izhodih

- Modularni kontrol panel je zahtevan

- panel z vsaj 28 tipkami na M/E (torej skupaj 3 paneli morajo biti ponujani) v eni vrstici  z možnostjo preklopov med primarnimi vhodnimi signali na nadzornem 3ME panelom. Vrstico preklopnih točk mora biti mogoče preoblikovati tako, da deluje kot »funkcijski preklopnik (shot box)«, kar operaterjem omogoča priklic vnaprej programiranih makrov, posnetih stanj panela ali sprožitev kompleksnih ukazov z enim samim pritiskom na gumb. Gumbi morajo imeti vgrajene dinamične LCD-zaslone, ki prikazujejo enojna ali dvojna imena virov, imena makrov  z uporabo do 4 vrstic besedila (največ 16 znakov).

- 1 x panel, ki z dodeljenimi gumbi omogoča neposreden dostop do vsaj 10 digitalnih efektov in vnaprej programiranih zaporedij, ki vključujejo zaporedje funkcij na M/E in DVE. Omogočeno mora biti sprožitev večstopenjskih produkcijskih makrov, priklic shranjenih stanj sistema, osnovno manipulacijo ključnih sličic (keyframes) neposredno na strojni opremi. Operaterji ustvarjajo, prilagajajo ali spreminjajo parametre časovnice za premike elementov slike (slika v sliki, premikajoča se grafika) z digitalnimi video efekti. Mora biti možno izbirati med več plastmi ali stranmi bližnjic.

- PGM/PST M/E mora imeti vsaj 3 izhode PGM/CF in 2 izhoda PST (PVW) ter mora biti mogoče vstaviti 1–4 štiri izreze (key) (ki imajo funkcionalnost DSK) na vsakega od vsaj treh (3) signalov PGM/CF v poljubni kombinaciji (vsaj naslednje kombinacije: PGM1/CF1 ima vstavljen izrez 1 in izrez 3, PGM2/CF2 ima vstavljena izrez 2 in izrez 3, ne pa izrez 1, PGM3/izrez 3 ima vstavljeno izrez 4, ne pa izreze 1, 2, 3 itd.).

- 3 x panel, s katerim mora biti operater sposoben programirati različne funkcije (npr. brisanje izreza, vklop omejitve, nastavitev omejitve, preklop v črnino (kot makro), poljuben makro ...) na gumbe (vsaj 4) na območju nadzornega panela ali modula za nadzor prehoda med viri (prehodno območje). Na nadzornem panelu (prehodno območje) na vsakem M/E morajo biti nameščeni namenski gumbi za vstavljanje izrezov (1–4) v sliko ločeno v načinu CUT (4 gumbi) in ločeno v načinu prehoda (vsaj DISSOLVE ali MIX) (4 gumbi).

- 1 x panel, ki z vnosom določene številke omogoča neposreden priklic posnetega stanja mešalne mize in makroja, izbiro DVE in efekta na časovnici.

- 2 x panela, ki operaterjem omogočata shranjevanje in priklic namenskih posnetih stanj mešalne mize  za posamezne vstavljalce izrezov (keyers), nameščene tik ob vrstici preklopnih točk M/E. Deluje tudi kot mini-funkcijski preklopnik (shotbox).

- 1 x panel, ki omogoča zelo natančen nadzor DVE ja in sicer za položaj, spreminjanje velikosti, vrtenje in skaliranje 3D grafičnih elementov na zaslonu, postavitvami zaslona, ​​brisanji (wipes) in predvajanjem iz zunanjega predvajalnika.

- 1 x panel, ki omogoča nastavljanje, spreminjanje in dodeljevanje vstaljavcev izrezov (keyerjev) - kot so parametri spodnjih grafik in izrezovanja na podlagi zelene ali modre barve (chroma key) in sicer med produkcijo televizije v živo. Omogoča tudi dodeljevanje DVE kanalov posameznim vstaljavcev izrezov (keyerjem).

- Omogočeno mora biti shranjevanje in aktiviranje vseh nastavitev video mešalnika za posamezen projekt. To mora biti mogoče na ponujeni plošči z zaslonom na dotik, ki mora nadzorovati vse zmogljivosti strojne opreme ponujenega video mešalnika.

- Nadzorni 3M/E panel mora omogočati tudi nadzor vsaj 10 pomožnih AUX izhodov preko dodatnega kontrolnega modula za nadzor AUX izhodov, ki je lahko vgrajen skupaj z drugimi kontrolnimi moduli v 3M/E panel ali pa je ločen samostojni kontrolni panel za nadzor AUX izhodov.

- Omogočeno mora biti oddaljeno nastavljanje, vzdrževanje in upravljanje ponujen  video mešalne mize.

- 3ME kontrolni panel mora imeti možnost popolnega nadzora nad vsako od štirih stopenj M/E v 4M/E elektronski enoti po izbiri operaterja.

- Na voljo mora biti SNMP nadzor.

- Ponudnik mora zagotoviti demonstracijo ponujenega video produkcijskega stikala za testiranje sistemskih funkcij in uporabniku prijaznosti na lokaciji katerega koli evropskega uporabnika ali v evropskem demonstracijskem centru. Obisk mora biti načrtovan 4–14 dni po odpiranju ponudb, če se naročnik tako odloči po pregledu ponudb.

Opcijska ponudba: pogarancijsko vzdrževanje

6-letno pogarancijsko vzdrževanje mora obsegati: telefonsko podporo ponudnika, tehnično pomoč ponudnika pri diagnosticiranju in odpravi napak preko oddaljenega dostopa, plačljiva dobavo rezervnih delov v največ 72 urah (velja samo za delovne dni) in  vse razpoložljive nadgradnje SW, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti. V primeru, da so, v času po-garancijskega vzdrževanja, potrebni obiski servisnega osebja  na lokaciji naročnika, krije naročnik potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

Vrednost opcijske ponudbe je vključena v ocenjeno vrednost javnega naročila JN-B1127. V primeru, da se bo naročnik odločil za opcijsko ponudbo že ob odločitvi o oddaji javnega naročila, bosta  pogodbeni stranki le-to vključili v osnovno pogodbo. Če pa se bo naročnik odločil za opcijsko ponudbo kasneje (najkasneje v roku šest (6) mesecev od veljavnosti pogodbe), bosta pogodbeni stranki sklenili Dodatek k pogodbi JN-B1127, za katerega bo osnova opcijska ponudba, ki bo priloga k tej pogodbi.

Montaža in končni prevzem opreme pri naročniku za sklop A

Montaža mora biti izvedena najkasneje v 30 dneh po izvršenem kosovnem prevzemu opreme. Montaža in ožičenje video mešalne mize bo izvedel naročnik, začetno konfiguracijo in nastavitev pa mora izvesti ponudnik.

Končni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik skupaj s ponudnikom, in sicer najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po montaži opreme. V okviru končnega prevzema se opravi preizkus delovanja vseh sestavov dobavljene opreme. Zapisnik o končnem prevzemu morata podpisati naročnik in ponudnik.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti uradno zabeležene v pisni obliki in odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni, od dne, ko so bile napake opažene. Po tem roku se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šolanje naročnikovih uporabnikov za sklop A

Ponudnik opreme mora obvezno ponuditi in izpeljati šolanje v trajanju 5 dni (po 8 ur) za najmanj 5 udeležencev naročnika pri naročniku opreme v roku najkasneje desetih (10) delovnih dni po končnem prevzemu.

Ponudnik nosi vse stroške izpeljave šolanja (literaturo in pripomočke za izvedbo šolanja, kakor tudi stroške prevoza in nastanitve predavatelja).

Šolanje mora obvezno vsebovati naslednje:

- dnevna konfiguracija

- dnevna diagnostika

- izobraževanje za uporabo video mešalne mize

Šolanja in pripadajoče gradivo mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

Vzdrževanje ponujene opreme po preteku garancijske dobe za sklop A

Ponudnik mora ponuditi pogarancijsko vzdrževalno pogodbo za nadaljnjih 6 let po koncu garancijske dobe kot je določeno v točki 3.3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Po-garancijsko vzdrževanje mora obsegati (09.00 – 21.00 od ponedeljka do petka (CET)): telefonsko podporo ponudnika, tehnično pomoč ponudnika pri diagnosticiranju in odpravi napak preko oddaljenega dostopa, plačljiva dobavo rezervnih delov v največ 72 urah (velja samo za delovne dni) in  vse razpoložljive nadgradnje SW, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti.

V primeru, da so, v času po-garancijskega vzdrževanja, potrebni obiski servisnega osebja  na lokaciji naročnika, naročnik krije potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

Opcijsko testiranje ponujene opreme za sklop A

Ponudnik, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo na tem javnem razpisu, mora v 14 dneh po datumu odpiranja ponudb zagotoviti naročniku RTV Sloveniji (če bo naročnik to zahteval), da ta izvede testiranje tehnologije ponujene video mešalne mize z najmanj 32 UHD vhodi in 32 UHD izhodi, 2 M/E v UHD načinu delovanja:

- Testiranje zmožnosti zahtevanega procesiranja HD-SDI, 3G-SDI in 12G-SDI signalov

- Testiranje funkcioniranje kontrolnega panela

- Kontroliranje dnevne konfiguracije video mešalne mize

- Kontroliranje nalaganje V/A materialov in njihovo predvajanje

V primeru, da se na opcijskem testiranju ponujane opreme izkaže, da ponujena oprema v celoti ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, bo naročnik takšno ponudbo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročila. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico opraviti opcijsko testiranje ponujene opreme naslednjega ponudnika, ki je prejel največje število točk v skladu z merilom za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi

Studijske kamere

Ponudnik mora v svoji ponudbi za studijske kamere ponuditi naslednje sestavne dele kamernih verig v pripadajočih količinah:

- Glava kamere s 3x2/3'' CMOS senzorji - minimalna zahtevana količina: 4

- 7'' HD 16:9 OLED iskalo ali večje (LCD ni dovoljen) - minimalna zahtevana količina: 4

- Kamerna napajalno kontrolna enota - minimalna zahtevana količina: 4

- Daljinska kontrolna enota - minimalna zahtevana količina: 4

- Adapter za kamerno stojalo - minimalna zahtevana količina :4

- Dvoušne slušalke z  XLR5 konektorjem - minimalna zahtevana količina : 4

- Enoušne slušalke z  XLR5 konektorjem - minimalna zahtevana količina : 4

- Komplet za montažo na stojalo (19'') za krmilno enoto kamere - minimalna zahtevana količina: 2

- Vsi potrebni podatkovni kabli za medsebojno povezavo različnih delov verige kamere, razen hibridnega optičnega kabla za kamero – razdalja med CCU in daljinskim upravljalnikom je 25 - minimalna zahtevana količina: 4

- Enota za dinamično povezovanje RCP enot in kamernih verig - minimalna zahtevana količina: 1

Ponudnik mora ob dobavi predložiti:

- Navodila za uporabo za vse artikle: 2x

- Vzdrževalni priročnik za vse artikle: 2x

Posamezna studijska kamera mora izpolnjevati tudi vse naslednje tehnične zahteve / glava kamere:

- Glava kamere mora imeti vgrajene tri (3) 2/3” CMOS senzorje z vsaj 3840 x 2160 slikovnimi pikami.

- Podpirati mora istočasen prenos informacij iz senzorjevih pixel-ov (global shutter).

- Kamera mora ustvarjati sliko v naslednjih ločljivostih: 1080/50i, 1080/50p in mora imeti možnost) (samo nadgradnja programske opreme brez nadgradnje strojne opreme) za nadgradnjo na ločljivost 2160/50p. Nadgradnjo ni potrebno ponuditi.

- Kamera mora imeti 16-bitno A/D pretvorbo signala iz senzorja.

- Zahtevan je format slike 16:9.

- Globina modulacije mora biti vsaj 50 % ali več pri 27 MHz (800 TV linij) v načinu HD in standardnem objektivu.

- Občutljivost mora biti vsaj F11 / 2000 luksov / 90 % odbojnost bele površine.

- Podpirati mora sočasno produkcijo HDR in SDR.

- Razmerje signal/šum na signalu Y mora biti vsaj -64 dB ali boljše.

- Imeti mora samodejno kompenzacijo aberacije objektiva

- Imeti mora vgrajene funkcije pomoči pri ostrenju

- Imeti mora možnost dodelitve gumbom tri različne pred-nastavitve ostrine

- Vgrajeni morata biti vsaj dve neodvisni nastavitvi kontur na površini z različno kožno barvo

- Mora biti omogočena uporaba z adapterjem za velik objektiv

- Mora biti omogočeno upravljanje z glavno krmilno enoto

- Imeti mora optični zvezdasti filter in ND filtre (vsaj CLEAR, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND)

- Temperaturno območje delovanja mora biti od -20⁰C do + 45⁰C

- Prenos video signala na CCU mora biti omogočen v komponentnem načinu s hibridnim optičnim kablom za kamero s priključkom LEMO 3K.93C.

- Omogočena morata biti vsaj dva (2) povratna kanala in en (1) kanal za teleprompter

- Imeti mora vsaj tri (3) video izhode: signal iz glave kamere, enega za povratni kanal in enega za povratni kanal teleprompterja.

- Imeti mora vsaj 1 Gbps Ethernet povezavo (Network TRUNK) med glavo kamere in krmilno enoto kamere prek hibridnega kabla kamere, ko deluje v načinu 1080/50i, 100 Mbps, ko deluje v načinu 1080/50p in 30 Mbps, ko deluje v načinu 2160/50p.

- Za 1 Gbps Ethernet povezavo mora imeti mora priključek tipa RJ-45.

- Imeti mora vsaj 3G izhod signala glave kamere.

- Imeti mora enosmerni izhod: 12 V - 17 V in dovoljeni tok vsaj 2,5 A.

- Omogočen mora biti vsaj en (1) interkom kanal za tehnično komunikacijo in en (1) interkom kanal za programsko komunikacijo.

- Vgrajen mora biti priključek za slušalke in nadzor glasnosti za slušalke.

- Imeti mora vsaj 2 MIKROFONSKA vhoda. vhodi z izbirnim fantomskim napajanjem +48V in izbirnim slabilnikom

- Vgrajen mora biti sledilni priključek

Kamerna kontrolno/napajalna enota (4 kosi) mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Vključevati mora naslednje V/I:

  - 4 x 12G (samo z nadgradnjo dodatne licence SW, ki ni potrebno, da je ponujena), 3G in HD-SDI izhodi ali več z vgrajenimi avdio signali - 4 mono signali (BNC priključki)

  - 1 x HD-SDI nadzorni izhod (BNC priključek)

  - 2 x SDI izhoda (izbirno 3G, HD, SD)

  - vsaj trije (3) vhodi za povratni signal (3G, HD-SDI signal - BNC priključek)

  - vhod za signal teleprompterja (BNC priključek)

  - priključek za 4W (štirižični) interkom sistem (za programsko in tehnično komunikacijo)

  - priključek tipa RJ-45 za omrežni TRUNK

- Mora biti mogoče upravljati meni CCU prek spletnega brskalnika.

- Omogočena mora biti sinhronizacija z referenčnim signalom PAL.

- Omogočeni morajo biti vhodi (vsaj 2) za signalizacijo ON-AIR za glavo kamere in nadzorno ploščo.

- Omogočen mora biti prenos video signala prek hibridnega optičnega kabla kamere v komponentnem načinu.

- Podpirati mora dolžino hibridnega optičnega kabla do 1500 m.

- Imeti mora vhod za daljinsko upravljanje glasnosti vseh mikrofonov kamere (ojačanje predojačevalnikov).

- Vključevati mora Lemo hibridni optični konektor za povezavo s kamero (LEMO 3K.93C konektor).

- Kamera mora biti lahko integrirana v produkcijski studio ST 2110 z možnostjo IP vmesnika CCU, ki ni treba, da je ponujan.

Daljinska kontrolna enota (4 kosi) mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve

- Imeti mora ročico za nastavitev zaslonke.

- Omogočati mora nastavitev osnovnih parametrov kamere, zahtevane pa so vsaj naslednje funkcije: zaslonka, glavni nivo črnine, nastavitev ojačanje in nivoja črne barve RGB, raven konture, točka KNEE in raven naklona, ​​nasičenost barv, shranjevanje in priklic parametrov kamere, prilagoditev kontura kože itd.

- Omogočati mora funkcijo preklopa izbrane kamere na referenčni monitor (za predogled).

- Komunikacija med CCU in RCP mora potekati preko Etherneta.

- Imeti mora indikacijo ON-AIR

Studijski stativi

Ponudnik mora v svoji ponudbi za studijske kamere ponuditi naslednje sestavne dele v pripadajočih količinah:

- Nagibna glava za minimalno nosilnost 75 kg, območje nagiba vsaj ± 52°, imeti mora štirivijačni ploščati priključek z adapterjem za hitro montažo glave (quickfix), imeti mora pantografski mehanizem za uravnoteženje, imeti mora standardne nosilce za telepromterske monitorje, imeti mora sistem vlečenja z mazalnim trenjem (LF) in imeti mora libelni mehurček, mora imeti teleskopsko ročico - minimalna zahtevana količina: 2

- Studijski stativ z nosilnostjo min. 90 kg z vodljivim (z volanom) studijskim podstavkom, 2-stopenjski pnevmatski steber, ki omogoča vsaj 77 cm gladkega in natančnega navpičnega gibanja, min.-maks. višina 66-143 cm, studijska kolesa, zavore, ščitniki za kable, vsaj 6 x 1,2 Kg protiuteži. Mora biti omogočen način raka (crab mode), kjer vsa tri kolesa zaklenejo skupaj - minimalna zahtevana količina: 2

- Klinasta plošča - minimalna zahtevana količina: 2

- Druga teleskopska ročica - minimalna zahtevana količina: 2

- Servisno orodje, če je potrebno - minimalna zahtevana količina: 2

- Servisna dokumentacija - minimalna zahtevana količina: 2

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 24. 9. 2026 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Vsebina ponudbe

Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki je predmet javnega naročila:

- v celoti

- po posameznih sklopih, kjer mora ponudnik ponuditi celoto zahtevanega sklopa.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Predložitev ponudbe s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7 in 4.2.10. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.5.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pogodb, ki jih ima sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7 in 4.2.10. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.5.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7 in 4.2.10.

V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.5.

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Alternativne ponudbe in variantne ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.3 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 3.1.1.a) in 3.1.1.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih,

organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračun (OBR-3A in/ali OBR-3B), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

»Skupne ponudbene vrednosti«, ki bodo vpisane v istoimenske razdelke in dokumenti, ki bodo naloženi kot predračuni v del »Predračun«, bodo razvidne in dostopne na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.10 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)

Podatke o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B) predložijo tisti ponudniki, ki ponudbe ne oddajajo samostojno ampak bodisi oddajajo ponudbo s podizvajalci (OBR-1B je potrebno predložiti za vse podizvajalce) bodisi oddajo skupno ponudbo (OBR-1B je potrebno predložiti za vse partnerje v skupni ponudbi).

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-2A in/ali OBR-2B)

Predračun (OBR-3A in/ali OBR-3B)

Ponudniki morajo poleg Predračuna (OBR-3A in/ali OBR-3B) predložiti tudi lastno specifikacijo ponudbe, zahtevano v točki 4.2.9 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vzorec pogodbe za posamezen sklop (OBR-4A in/ali OBR-4B)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

Referenca ponujene video-mešalne mize (OBR-5)

Ponudnik mora razpolagati z najmanj eno (1) referenco, iz katere izhaja, da je znamka, model in/ali tip ponujene video-mešalna miza že instalirana pri  TV postaji ali v reportažnem vozilu TV postaje, ki oddaja vsaj 1 TV program in ima zaposlenih najmanj 50 ljudi.

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)

Izbrani ponudnik za posamezen sklop mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2027.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-7)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi dokazila, ki so zahtevana v posameznih poglavjih Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Specifikacija ponudbe

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi lastno specifikacijo ponudbe.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene, ki vključuje v sklopu A tudi vrednost opcijske ponudbe.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov prejela enako število točk za posamezen sklop, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok dobave. V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudila enak rok dobave, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko obdobje.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

- Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1127

Predmet: Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-1B

- Podatki o ostalih gospodarskih subjektih

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1127

Predmet: Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Podizvajalec in/ali partner vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| NAČIN UDELEŽBE V PONUDBI (Partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PARTNER / PODIZVAJALEC JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| % UDELEŽBE PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA |  |
| OPIS DEL (PODROČJE / NALOGE PARTNERJA / PODIZVAJALCA) |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2A

- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev za sklop A

POD OZNAKO JN-B1127

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za prenovo video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4  za sklop A: video-mešalna miza.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije;

- bomo vse osebne podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov;

- bomo vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni pri izvajanju javnega naročila, varovali kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

- ponujena oprema v celoti izpolnjuje vse minimalne tehnične in funkcionalne zahteve za video-mešalno mizo iz točke 3.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo opremo dobavili na lokacijo naročnika in omogočili izvedbo kosovnega prevzema v skladu z zahtevami Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- za ponujeno opremo zagotavljamo garancijski rok najmanj 12 mesecev od datuma končnega prevzema opreme;

- bomo v garancijskem roku brezplačno zagotavljali odpravo napak, tehnično podporo in vse razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti;

- zagotavljamo odzivni čas servisa največ 12 ur v delovnih dneh ter podporo pri odpravi napak med 9.00 in 21.00 od ponedeljka do petka (CET) preko telefona, elektronske pošte oziroma oddaljenega dostopa;

- bomo nadomestne dele oziroma nadomestno opremo odposlali s hitro pošto najkasneje v 48 urah po zahtevi, upoštevaje delovne dni, pri čemer vse stroške rezervnih delov oziroma nadomestne opreme in njihovega prevoza krijemo sami;

- bomo v primeru treh ali več napak na istem funkcionalnem sklopu ravnali v skladu z zahtevami Dokumentacije ter takšen sklop v zahtevanem roku zamenjali s tehnološko izboljšanim modelom in zagotovili novo garancijsko dobo;

- bomo v primeru šestih ali več napak na isti napravi ravnali v skladu z zahtevami Dokumentacije ter napravo v zahtevanem roku zamenjali z novo;

- bomo ob vsaki servisni intervenciji izdali pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah;

- bomo dobavo rezervnih delov zagotavljali še najmanj 6 let po poteku garancijskega roka;

- bomo zagotovili vse razpoložljive redundantne napajalnike za posamezne elektronske enote in napajalnike za nadzorne plošče ter najmanj en (1) rezervni kos za ponujeno M/E enoto (plaketo);

- bomo ob dobavi predložili navodila za uporabo v elektronski obliki in dveh tiskanih kopijah, navodila za namestitev v elektronski obliki ter vzdrževalni priročnik v elektronski obliki;

- bomo zagotovili začetno konfiguracijo in nastavitev video-mešalne mize, pri čemer montažo in ožičenje izvede naročnik;

- sprejemamo, da se montaža izvede najkasneje v 30 dneh po opravljenem kosovnem prevzemu ter da se končni prevzem izvede skupaj z naročnikom najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po montaži;

- bomo vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu, odpravili najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od njihove ugotovitve ter sprejemamo ostale posledice neuspešnega končnega prevzema, določene v Dokumentaciji;

- bomo izvedli šolanje naročnikovih uporabnikov v trajanju 5 dni po 8 ur za najmanj 5 udeležencev, najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po končnem prevzemu, pri čemer bomo krili vse stroške izvedbe šolanja;

- bo šolanje obsegalo najmanj dnevno konfiguracijo, dnevno diagnostiko in uporabo video-mešalne mize, šolanje in pripadajoče gradivo pa bosta v slovenskem ali angleškem jeziku;

- bomo ponudili šestletno pogarancijsko vzdrževanje po poteku garancijske dobe v obsegu in pod pogoji, določenimi v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo v okviru pogarancijskega vzdrževanja zagotavljali telefonsko podporo, tehnično pomoč pri diagnosticiranju in odpravi napak preko oddaljenega dostopa, dobavo rezervnih delov v največ 72 urah, upoštevaje delovne dni, ter razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti;

- bomo na zahtevo naročnika omogočili demonstracijo oziroma opcijsko testiranje ponujene video-mešalne mize v rokih, obsegu in pod pogoji, določenimi v točkah 3.3 in 3.3.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podatki o garancijskem servisu:

Naziv in naslov servisa: ........................................................................................................

Kontaktna oseba: .................................................

Telefon: ...............................................................

E-pošta: ..............................................................

Ponujeni odzivni čas: ........ ur (največ 12 ur v delovnih dneh)

Rok za odpravo napake oziroma zagotovitev nadomestne opreme: ................ dni

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-2B

- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in izpolnjevanju tehničnih zahtev za sklop B

POD OZNAKO JN-B1127

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za prenovo video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4  za sklop B: studijske kamere in studijski stativi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije;

- bomo vse osebne podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov;

- bomo vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni pri izvajanju javnega naročila, varovali kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

- ponujene studijske kamere, pripadajoče kamerne verige, kontrolne oziroma napajalne enote, daljinske kontrolne enote, pripadajoči elementi in studijski stativi v celoti izpolnjujejo vse minimalne tehnične, funkcionalne in količinske zahteve iz točke 3.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo dobavili vse sestavne dele kamernih verig ter vse pripadajoče kable, adapterje, nastavke, montažno opremo in ostale elemente v količinah, zahtevanih v točki 3.4.1 Dokumentacije;

- bomo ob dobavi za vse zahtevane artikle predložili navodila za uporabo in vzdrževalne priročnike v zahtevanem številu izvodov;

- ponujene studijske kamere oziroma kamerne verige v celoti izpolnjujejo zahteve glede glave kamere, senzorjev, formatov in ločljivosti, prenosa signalov, HDR/SDR, vhodov in izhodov, interkoma, Ethernet povezljivosti, optičnega povezovanja ter ostalih funkcionalnosti, določenih v točki 3.4.1 Dokumentacije;

- ponujene kontrolno/napajalne in daljinske kontrolne enote v celoti izpolnjujejo vse tehnične in funkcionalne zahteve iz točke 3.4.1 Dokumentacije;

- ponujeni studijski stativi in njihovi sestavni deli v celoti izpolnjujejo tehnične, funkcionalne in količinske zahteve iz točke 3.4.2 Dokumentacije, vključno z zahtevami glede nosilnosti, območja nagiba, pnevmatskega stebra, vodljivosti, načina »crab mode«, pripadajočih plošč, ročic, servisnega orodja in servisne dokumentacije;

- bomo opremo dobavili na lokacijo naročnika in omogočili izvedbo kosovnega prevzema v skladu z zahtevami Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- za ponujeno opremo zagotavljamo garancijski rok najmanj 12 mesecev od datuma končnega prevzema opreme;

- bomo v garancijskem roku brezplačno zagotavljali odpravo napak, tehnično podporo in vse razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti;

- zagotavljamo odzivni čas servisa največ 12 ur v delovnih dneh ter podporo pri odpravi napak med 9.00 in 21.00 od ponedeljka do petka (CET) preko telefona, elektronske pošte oziroma oddaljenega dostopa;

- bomo nadomestne dele oziroma nadomestno opremo odposlali s hitro pošto najkasneje v 48 urah po zahtevi, upoštevaje delovne dni, pri čemer vse stroške rezervnih delov oziroma nadomestne opreme in njihovega prevoza krijemo sami;

- bomo v primeru treh ali več napak na istem funkcionalnem sklopu ravnali v skladu z zahtevami Dokumentacije ter takšen sklop v zahtevanem roku zamenjali s tehnološko izboljšanim modelom in zagotovili novo garancijsko dobo;

- bomo v primeru šestih ali več napak na isti napravi ravnali v skladu z zahtevami Dokumentacije ter napravo v zahtevanem roku zamenjali z novo;

- bomo ob vsaki servisni intervenciji izdali pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah;

- bomo dobavo rezervnih delov zagotavljali še najmanj 6 let po poteku garancijskega roka.

Podatki o garancijskem servisu:

Naziv in naslov servisa: ........................................................................................................

Kontaktna oseba: .................................................

Telefon: ...............................................................

E-pošta: ..............................................................

Ponujeni odzivni čas: ........ ur (največ 12 ur v delovnih dneh)

Rok za odpravo napake oziroma zagotovitev nadomestne opreme: ................ dni

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3A

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Predračun za sklop A

JAVNO NAROČILO JN-B1127

Predmet: Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Sklop A:

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Vrednot v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop A: Video-mešalna miza | komplet | 1 |  |
| Opcijska ponudba: pogarancijsko vzdrževanje | komplet | 1 |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Vrednost opcijske ponudbe je vključena v ocenjeno vrednost javnega naročila JN-B1127. V primeru, da se bo naročnik odločil za opcijsko ponudbo že ob odločitvi o oddaji javnega naročila, bosta  pogodbeni stranki le-to vključili v osnovno pogodbo. Če pa se bo naročnik odločil za opcijsko ponudbo kasneje (najkasneje v roku šest (6) mesecev od veljavnosti pogodbe), bosta pogodbeni stranki sklenili Dodatek k pogodbi JN-B1127, za katerega bo osnova opcijska ponudba, ki bo priloga k tej pogodbi.

Plačilni pogoji za sklop A: Video-mešalna miza:

- 95% v roku 30 dni po uspešnem kosovnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

- 5% v roku 30 dni po uspešnem končnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

Plačilni pogoji za opcijsko ponudbo:

- 100 % v roku 30 dni po poteku posameznega leta pogarancijskega vzdrževanja in prejemu pravilno izstavljenega računa.

Rok za dobavo: …………… dni (največ 45) od dneva veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje: …………… mesecev (najmanj 12)

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-3B

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Predračun za sklop B

JAVNO NAROČILO JN-B1127

Predmet: Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Sklop B:

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Vrednot v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi | komplet | 1 |  |

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

- 95% v roku 30 dni po uspešnem kosovnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

- 5% v roku 30 dni po uspešnem končnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

Rok za dobavo: …………… dni (največ 45) od dneva veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje: …………… mesecev (najmanj 12)

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4A

- Vzorec pogodbe za sklop A

POGODBA štev. JN-B1127/A

Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Sklop A: Video-mešalna miza

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel odprti postopek na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za prenovo video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za sklop A: video-mešalna miza na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 1. 9. 2026 in popravek št. 1 z dne 14. 9. 2026 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

2. člen

(1) Predmet pogodbe je dobava, začetna konfiguracija in nastavitev, preizkus delovanja, končni prevzem ter šolanje uporabnikov za eno (1) video-mešalno mizo za Studio S-4.

(2) Predmet pogodbe vključuje vso strojno opremo, programsko opremo oziroma licence, module, napajalnike, priključne elemente, rezervne dele, dokumentacijo ter storitve začetne konfiguracije, nastavitev, preizkusa delovanja in šolanja, potrebne za celovito, funkcionalno in tehnično skladno uporabo dobavljene video-mešalne mize.

(3) Ponudnik mora zagotoviti najmanj naslednje bistvene sklope in zahteve, pri čemer je celoten obseg natančno določen v poglavju 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

- video-mešalno mizo za HD in UHD način, z najmanj 4 nedeljenimi M/E v HD oziroma 2 nedeljenima M/E v UHD, najmanj 64 vhodi 3G-SDI, 32 vhodi 12G-SDI in 32 izhodi 3G/12G-SDI ter zahtevanimi DVE, KEY/DSK, AUX, TALLY, GPI/GPO, RAM/SSD in drugimi funkcionalnostmi;

- modularni 3M/E kontrolni panel in drugo zahtevano nadzorno opremo, vključno z nadzornim sistemom z zaslonom na dotik, ki omogoča upravljanje zahtevanih zmogljivosti strojne opreme;

- vse razpoložljive redundantne napajalnike za vsako elektronsko enoto in napajalnike za vsako nadzorno ploščo ter najmanj en (1) rezervni kos za ponujeno M/E enoto oziroma plaketo;

- zahtevani notranji pomnilnik, predvajalnik posnetkov, makro funkcionalnosti, pretvorbe formatov, barvne korekcije ter druge funkcije, opredeljene v Poglavju 3 Dokumentacije;

- oddaljeno nastavljanje, vzdrževanje in upravljanje video-mešalne mize ter SNMP nadzor;

- navodila za uporabo v elektronski obliki in dveh tiskanih kopijah, navodila za namestitev v elektronski obliki ter vzdrževalni priročnik v elektronski obliki.

(4) Ponudnik bo predmet pogodbe izvedel strokovno, kvalitetno, v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi, Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, svojo ponudbo in to pogodbo.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za sklop A: video-mešalna miza, znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) Cene, navedene na obrazcu Predračun (OBR-3), so izražene v EUR, DDP lokacije naročnika, brez DDV. Cene so fiksne in se ne smejo spremeniti, razen v primerih in pod pogoji, ki jih dopušča ZJN-3 in ta pogodba.

(3) Pogodbena vrednost vključuje vse stroške ponudnika, vključno z dobavo, transportom, razkladanjem, zavarovanjem prevoza, dokumentacijo, licencami, namestitvijo, konfiguracijo, preizkusom delovanja, odpravo napak, garancijskimi obveznostmi in vsemi drugimi stroški, potrebnimi za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

ROK DOBAVE IN IZVEDBE

4. člen

(1) Ponudnik mora predmet pogodbe dobaviti najkasneje v roku 45 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

(2) Montaža mora biti izvedena najkasneje v 30 dneh po izvršenem kosovnem prevzemu opreme.

(3) Šolanje naročnikovih uporabnikov mora ponudnik izvesti najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po končnem prevzemu opreme.

DOBAVA OPREME

5. člen

(1) Ponudnik mora dobaviti novo, nerabljeno, originalno in brezhibno opremo, skladno z Dokumentacijo, Ponudbo in to pogodbo.

(2) Ponudnik mora dostaviti opremo v celotnem obsegu na naslov naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 - Skladišče, 1000 Ljubljana, oziroma na drugo lokacijo naročnika, če jo naročnik pisno sporoči ponudniku pred dobavo.

(3) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave najmanj pet (5) delovnih dni pred predvideno dostavo, razen če se skrbnika pogodbe pisno dogovorita drugače.

(4) Ponudnik mora hkrati z blagom naročniku izročiti:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- podpisane in potrjene garancijske liste oziroma drugo dokazilo o garanciji;

- tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo, navodila za namestitev in vzdrževalne oziroma servisne priročnike v obsegu, ki ga zahteva Dokumentacija;

- druge dokumente, certifikate, licence, ključe, serijske številke in podatke, kot so opredeljeni v Dokumentaciji, Ponudbi ali tehničnih specifikacijah.

(5) Navodila za uporabo, navodila za namestitev in tehnična dokumentacija morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku, razen če Dokumentacija za posamezen dokument določa drugače.

KOSOVNI PREVZEM

6. člen

(1) Kosovni prevzem opreme opravi naročnik s prevzemnim oziroma primopredajnim zapisnikom ob pregledu dostavljene opreme in spremljajoče dokumentacije.

(2) Kosovni prevzem bo naročnik opravil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po pisnem obvestilu o dobavi skrbniku pogodbe naročnika, če je oprema dostavljena v celotnem obsegu in s predpisano dokumentacijo.

(3) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu na podlagi dobavnic, spremljajočih listin in fizične kontrole preveril, ali je dobavljena vsa ponujena oziroma naročena oprema, ali so navedeni tipi, količine, serijske številke, garancijsko obdobje, licence in druga dokazila ter ali je oprema na prvi pogled skladna z zahtevami.

(4) Vse nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, mora ponudnik odpraviti v roku desetih (10) delovnih dni od prejema pisnega obvestila naročnika, razen če naročnik določi krajši rok zaradi narave napake ali nujnosti uporabe opreme.

(5) Oprema ali dokumentacija, za katero se ugotovi, da kakorkoli odstopa od Dokumentacije, Ponudbe, tehničnih specifikacij ali te pogodbe, se lahko zavrne. Zavrnitev se označi v prevzemnem zapisniku, ponudnik pa se šteje za zamudnika, če napake ne odpravi v pogodbenem roku.

NAMESTITEV, KONFIGURACIJA IN PREIZKUS DELOVANJA

7. člen

(1) Montažo in ožičenje video-mešalne mize izvede naročnik, ponudnik pa mora izvesti začetno konfiguracijo in nastavitev opreme. Montaža mora biti izvedena najkasneje v 30 dneh po izvršenem kosovnem prevzemu opreme.

(2) Ponudnik mora za začetno konfiguracijo, nastavitev in sodelovanje pri preizkusu zagotoviti strokovno usposobljeno osebo oziroma osebe, ki poznajo ponujeno opremo in so sposobne naročniku nuditi strokovno pomoč pri povezavi opreme z obstoječim produkcijskim okoljem.

(3) Če naročnik ugotovi, da oseba, ki izvaja namestitev ali konfiguracijo, ni dovolj strokovno usposobljena, ima pravico zahtevati zamenjavo oziroma zagotovitev dodatne strokovno usposobljene osebe.

(4) V okviru končnega prevzema se opravi preizkus delovanja vseh sestavov dobavljene opreme in preveri skladnost z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, pravilnost začetne konfiguracije ter uporabnost opreme za namen, za katerega je bila naročena.

(5) Pri video-mešalni mizi se preverijo zlasti zahtevano procesiranje HD/3G/UHD signalov, vhodno-izhodne zmogljivosti, delovanje kontrolnega panela, M/E, KEY/DSK, AUX, TALLY, GPI/GPO, DVE, makro funkcije, nalaganje in predvajanje V/A materialov, oddaljeno upravljanje, SNMP nadzor ter druge funkcionalnosti iz Poglavja 3 Dokumentacije.

KONČNI PREVZEM IN ŠOLANJE

8. člen

(1) Končni prevzem opravi naročnik skupaj s ponudnikom najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po montaži opreme. V okviru končnega prevzema se opravi preizkus delovanja vseh sestavov dobavljene opreme. Zapisnik o končnem prevzemu morata podpisati naročnik in ponudnik.

(2) Končni prevzem je uspešno opravljen, ko naročnik ugotovi, da je oprema dobavljena v celotnem obsegu, da so predani vsi zahtevani dokumenti in da oprema deluje skladno z Dokumentacijo, Ponudbo in to pogodbo.

(3) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti uradno zabeležene v pisni obliki in jih mora ponudnik odpraviti v roku desetih (10) delovnih dni od dne, ko so bile napake opažene. Po tem roku se celotni postopek končnega prevzema ponovi. Če je treba postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(4) Garancijski rok začne teči z dnem podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu.

(5) Ponudnik mora obvezno izpeljati šolanje v trajanju petih (5) dni po osem (8) ur za najmanj pet (5) udeležencev naročnika, pri naročniku opreme in najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po končnem prevzemu.

(6) Ponudnik nosi vse stroške izvedbe šolanja, vključno z literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja ter stroški prevoza in nastanitve predavatelja.

(7) Šolanje mora obsegati dnevno konfiguracijo, dnevno diagnostiko in izobraževanje za uporabo video-mešalne mize. Šolanje in pripadajoče gradivo morata biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

PLAČILO

9. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

- 95% v roku 30 dni po uspešnem kosovnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

- 5% v roku 30 dni po uspešnem končnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice, ...), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(3) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(4) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

10. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

11. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da je dobavljena oprema nova, brezhibna, originalna in nima stvarnih ali pravnih napak;

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjena s pravicami tretjih oseb;

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam iz Dokumentacije, Ponudbe in te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, licence, ključe in dokumentacijo, ki so potrebni za nemoteno uporabo opreme v obsegu, določenem s pogodbo.

(2) Ponudnik zagotavlja ….. mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje opreme. Garancijski rok ne sme biti krajši od dvanajstih (12) mesecev in začne teči z dnem končnega prevzema opreme.

(3) V času garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati brezplačno garancijsko vzdrževanje z odpravo napak, brezplačno tehnično podporo ter vse razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti.

(4) Ponudnik mora najkasneje ob dobavi predložiti podatke o garancijskem vzdrževanju, iz katerih so razvidni naslov servisa, kontaktna oseba, telefonska številka in elektronski naslov kontaktne osebe, odzivni čas ter rok za popolno odpravo napake oziroma zagotovitev nadomestne opreme. Odzivni čas ne sme biti daljši od dvanajstih (12) ur v delovnih dneh.

(5) V garancijskem roku mora ponudnik zagotavljati odpravo napak med 9.00 in 21.00 od ponedeljka do petka (CET) preko telefona, oddaljenega dostopa ali elektronske pošte ter odpošiljanje nadomestnih delov ali nadomestne opreme s hitro pošto najkasneje v oseminštiridesetih (48) urah po zahtevi, upoštevajoč delovne dni.

(6) Vse stroške v zvezi z rezervnimi deli ali nadomestno opremo, vključno s stroški prevoza, krije ponudnik. Če so potrebni obiski servisnega osebja proizvajalca na lokaciji naročnika, ponudnik krije tudi potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

(7) Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, šteje kot sistemska napaka naprave. Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku petnajstih (15) dni od ugotovitve tretje napake. Za zamenjani sklop začne garancijska doba teči od začetka, ponudnik pa mora predložiti izjavo o podaljšanju garancije.

(8) Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, šteje kot stvarna napaka. Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti zamenjavo naprave z novo v roku petnajstih (15) dni od ugotovitve šeste napake. Za zamenjano napravo začne garancijska doba teči od začetka.

(9) Ob vsaki intervenciji oziroma popravilu napake mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

(10) Ponudnik mora še šest (6) let po datumu preteka garancije zagotavljati dobavo rezervnih delov.

(11) Če naročnik uveljavi opcijo pogarancijskega vzdrževanja, mora ponudnik zagotavljati šest (6) let pogarancijskega vzdrževanja po izteku garancijske dobe. To mora obsegati telefonsko podporo, tehnično pomoč pri diagnosticiranju in odpravi napak preko oddaljenega dostopa med 9.00 in 21.00 od ponedeljka do petka (CET), dobavo rezervnih delov v največ dvainsedemdesetih (72) urah, upoštevajoč delovne dni, ter vse razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti. Če so potrebni obiski servisnega osebja na lokaciji naročnika, naročnik krije potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

POGODBENA KAZEN

12. člen

(1) Če dobava ali druga obveznost ni izvršena v pogodbenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden zamude, vendar ne več kot pet (5) odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(2) Pogodbena kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo oziroma izvedbo posamezne obveznosti. Če dobava ali izvedba zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot štiri (4) tedne, ima naročnik pravico določiti nov dobavni rok ali odstopiti od pogodbe, ne glede na pravico do uveljavljanja pogodbene kazni in odškodnine.

(3) Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico naročnika do odstopa od pogodbe in ne omejuje pravice naročnika do povračila škode, ki presega znesek pogodbene kazni.

(4) Naročnik lahko pogodbeno kazen poračuna z zapadlimi terjatvami ponudnika ali jo unovči iz garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIŠJA SILA

13. člen

(1) Višja sila pomeni dogodek oziroma okoliščino, ki je zunaj vpliva in nadzora pogodbenih strank, je izreden, nepredvidljiv ali kljub razumno pričakovani skrbnosti neizogiben ter onemogoča ali bistveno otežuje izpolnitev pogodbenih obveznosti, na primer: naravne nesreče (požar, poplava, potres), vojna in izredne razmere, teroristična dejanja, epidemične/pandemične okoliščine in uradne karantene, obsežne stavke ali zapore, obsežni in neodvisni izpadi ključnih javnih storitev (elektrika, komunikacijska omrežja), ukrepi javne oblasti, ki neposredno prepovedujejo ali onemogočajo izvedbo.

(2) Za višjo silo se ne štejejo: organizacijske in druge pomanjkljivosti pogodbenih strank, odsotnost kadrov, zamude podizvajalcev brez neposredne povezave z okoliščinami višje sile, okvare opreme, ki bi jih bilo mogoče ob običajni skrbnosti preprečiti ali nadomestiti, ter druge okoliščine, ki izvirajo iz rizika izvajanja storitev na strani ponudnika.

(3) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti brez odlašanja, najpozneje v treh (3) delovnih dneh od nastanka oziroma seznanitve z okoliščino, s kratkim opisom vpliva na izpolnjevanje obveznosti, predvidenim trajanjem, dokazili in predlogom ukrepov ter novih rokov. Vsi dogovori o podaljšanju ali prilagoditvi rokov se sklenejo v pisni obliki.

(4) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora ves čas trajanja okoliščin sprejemati razumno pričakovane ukrepe za omilitev posledic (npr. nadomestne poti izvedbe, prerazporeditev kadrov, delna izvedba), redno poročati o statusu ter brez odlašanja nadaljevati z izpolnjevanjem, ko ovira preneha.

(5) Roki za izpolnitev obveznosti se podaljšajo najmanj za čas trajanja ovire ter za razumno potreben čas ponovne vzpostavitve delovnih pogojev. Če višja sila vpliva le na del obveznosti ali posamezne dobavljive rezultate, se podaljšajo zgolj roki zanje; drugi roki ostanejo nespremenjeni.

(6) V času, ko trajajo okoliščine višje sile in za posledično obdobje podaljšanja roka po tem členu, ponudnik ne odgovarja za zamudo in se roki sorazmerno prilagodijo.

(7) Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, nastale zaradi višje sile, do prenehanja ovire; plačila za že korektno opravljene in prevzete storitve ostanejo zapadla in plačljiva. V primeru razdora/razveze zaradi dolgotrajne višje sile vsaka pogodbena stranka krije svoje do razdrtja nastale stroške, skladno z obstoječo pogodbeno ureditvijo.

(8) Če okoliščine višje sile neprekinjeno trajajo več kot trideset (30) koledarskih dni ali kumulativno več kot šestdeset (60) koledarskih dni v šestih mesecih in bistveno vplivajo na doseganje pogodbenega namena, lahko katerakoli pogodbena stranka s pisnim obvestilom razveže pogodbo v celoti ali v delu, ki ga višja sila prizadene. Pri tem pogodbeni stranki uredita poračun za korektno opravljen del storitev in odprte obveznosti.

(9) Kakršnakoli sprememba rokov, obveznosti ali drugih pogodbenih določil zaradi višje sile mora biti pisno dokumentirana in sklenjena v skladu s tem členom in ostalimi določbami o pisnih spremembah pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

14. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2027.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko so zaključene vse storitve, določene s to pogodbo.

(4) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

16. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

17. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poskušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

18. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda. PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1127/A – Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4 / Sklop A: Video-mešalna miza.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-4B

- Vzorec pogodbe za sklop B

POGODBA štev. JN-B1127/B

Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4

Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel odprti postopek na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za prenovo video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za sklop B: studijske kamere in studijski stativi na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 1. 9. 2026 in popravek št. 1 z dne 14. 9. 2026 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

2. člen

(1) Predmet pogodbe je dobava štirih (4) studijskih kamer z vsemi pripadajočimi sestavnimi deli kamernih verig ter dveh (2) studijskih stativov s pripadajočo opremo za Studio S-4.

(2) Predmet pogodbe vključuje vso strojno opremo, priključne in povezovalne elemente, dokumentacijo ter druge sestavne dele, ki so potrebni za celovito, funkcionalno in tehnično skladno uporabo studijskih kamer, kamernih verig in studijskih stativov.

(3) Ponudnik mora zagotoviti najmanj naslednje bistvene sklope in zahteve, pri čemer je celoten obseg natančno določen v poglavju 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

- štiri (4) glave kamer s 3 x 2/3" CMOS senzorji, štiri (4) najmanj 7" HD 16:9 OLED iskala, štiri (4) kamerne napajalno-kontrolne enote (CCU), štiri (4) daljinske kontrolne enote (RCP) in štiri (4) adapterje za kamerna stojala;

- štiri (4) dvojne in štiri (4) enojne XLR5 nastavke za slušalke, dva (2) kompleta za montažo CCU v 19" stojalo, potrebne podatkovne kable ter eno (1) enoto za dinamično povezovanje RCP enot in kamernih verig;

- studijske kamere in pripadajoče enote z vsemi tehničnimi lastnostmi iz točke 3.4.1 Dokumentacije, vključno z zahtevanimi ločljivostmi, global shutter načinom, 16-bitno A/D pretvorbo, HDR/SDR delovanjem, hibridno optično povezavo LEMO 3K.93C, zahtevanimi video, avdio, interkom in omrežnimi vmesniki ter funkcijami CCU in RCP;

- dve (2) nagibni glavi z minimalno nosilnostjo 75 kg in dve (2) studijski stojali oziroma stativa z minimalno nosilnostjo 90 kg, vodljivim studijskim podstavkom in dvostopenjskim pnevmatskim stebrom, skladno s točko 3.4.2 Dokumentacije;

- dve (2) klinasti plošči, dve (2) dodatni teleskopski ročici, servisno orodje, če je potrebno, ter servisno dokumentacijo v zahtevanih količinah;

- navodila za uporabo za vse artikle v dveh (2) izvodih in vzdrževalni priročnik za vse artikle v dveh (2) izvodih.

(4) Ponudnik bo predmet pogodbe izvedel strokovno, kvalitetno, v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi, Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, svojo ponudbo in to pogodbo.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za sklop B: studijske kamere in studijski stativi, znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) Cene, navedene na obrazcu Predračun (OBR-3), so izražene v EUR, DDP lokacije naročnika, brez DDV. Cene so fiksne in se ne smejo spremeniti, razen v primerih in pod pogoji, ki jih dopušča ZJN-3 in ta pogodba.

(3) Pogodbena vrednost vključuje vse stroške ponudnika, vključno z dobavo, transportom, razkladanjem, zavarovanjem prevoza, zahtevano dokumentacijo, garancijskimi obveznostmi in vsemi drugimi stroški, potrebnimi za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

ROK DOBAVE IN IZVEDBE

4. člen

(1) Ponudnik mora predmet pogodbe dobaviti najkasneje v roku 45 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka vključuje dobavo celotne opreme in izročitev zahtevane dokumentacije, potrebne za izvedbo kosovnega prevzema.

(3) Kosovni in končni prevzem se izvedeta po postopku, določenem s to pogodbo.

DOBAVA OPREME

5. člen

(1) Ponudnik mora dobaviti novo, nerabljeno, originalno in brezhibno opremo, skladno z Dokumentacijo, Ponudbo in to pogodbo.

(2) Ponudnik mora dostaviti opremo v celotnem obsegu na naslov naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 - Skladišče, 1000 Ljubljana, oziroma na drugo lokacijo naročnika, če jo naročnik pisno sporoči ponudniku pred dobavo.

(3) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave najmanj pet (5) delovnih dni pred predvideno dostavo, razen če se skrbnika pogodbe pisno dogovorita drugače.

(4) Ponudnik mora hkrati z blagom naročniku izročiti:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- podpisane in potrjene garancijske liste oziroma drugo dokazilo o garanciji;

- navodila za uporabo za vse artikle v dveh (2) izvodih, vzdrževalni priročnik za vse artikle v dveh (2) izvodih ter servisno dokumentacijo za studijske stative v dveh (2) izvodih;

- druge dokumente, certifikate, licence, ključe, serijske številke in podatke, kot so opredeljeni v Dokumentaciji, Ponudbi ali tehničnih specifikacijah.

(5) Navodila za uporabo, vzdrževalni priročniki in servisna dokumentacija morajo biti predloženi v obsegu in številu izvodov, kot je zahtevano v točki 3.4 Dokumentacije.

KOSOVNI PREVZEM

6. člen

(1) Kosovni prevzem opreme opravi naročnik s prevzemnim oziroma primopredajnim zapisnikom ob pregledu dostavljene opreme in spremljajoče dokumentacije.

(2) Kosovni prevzem bo naročnik opravil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu opreme na lokacijo naročnika, če je oprema dostavljena v celotnem obsegu in s predpisano dokumentacijo.

(3) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu na podlagi dobavnic, spremljajočih listin in fizične kontrole preveril, ali je dobavljena vsa ponujena oziroma naročena oprema, ali so navedeni tipi, količine, serijske številke, garancijsko obdobje, licence in druga dokazila ter ali je oprema na prvi pogled skladna z zahtevami.

(4) Vse nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, mora ponudnik odpraviti v roku desetih (10) delovnih dni od prejema pisnega obvestila naročnika, razen če naročnik določi krajši rok zaradi narave napake ali nujnosti uporabe opreme.

(5) Oprema ali dokumentacija, za katero se ugotovi, da kakorkoli odstopa od Dokumentacije, Ponudbe, tehničnih specifikacij ali te pogodbe, se lahko zavrne. Zavrnitev se označi v prevzemnem zapisniku, ponudnik pa se šteje za zamudnika, če napake ne odpravi v pogodbenem roku.

KONČNI PREVZEM

7. člen

(1) Končni prevzem se opravi v roku desetih (10) delovnih dni po uspešno izvedenem kosovnem prevzemu, ko naročnik ugotovi, da je dobavljena oprema v celotnem obsegu skladna z Dokumentacijo, Ponudbo in to pogodbo.

(2) O končnem prevzemu pogodbeni stranki sestavita zapisnik o končnem prevzemu.

(3) Garancijski rok začne teči z dnem končnega prevzema opreme.

PLAČILO

8. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

- 95% v roku 30 dni po uspešnem kosovnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

- 5% v roku 30 dni po uspešnem končnem prevzemu in prejemu pravilno izstavljenega računa.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice, ...), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(3) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(4) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

9. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

10. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da je dobavljena oprema nova, brezhibna, originalna in nima stvarnih ali pravnih napak;

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjena s pravicami tretjih oseb;

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam iz Dokumentacije, Ponudbe in te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, licence, ključe in dokumentacijo, ki so potrebni za nemoteno uporabo opreme v obsegu, določenem s pogodbo.

(2) Ponudnik zagotavlja ….. mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje opreme. Garancijski rok ne sme biti krajši od dvanajstih (12) mesecev in začne teči z dnem končnega prevzema opreme, skladno s točko 3.2.2 Dokumentacije.

(3) V času garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati brezplačno garancijsko vzdrževanje z odpravo napak, brezplačno tehnično podporo ter vse razpoložljive nadgradnje programske opreme, ki ne vsebujejo novih glavnih funkcionalnosti.

(4) Ponudnik mora najkasneje ob dobavi predložiti podatke o garancijskem vzdrževanju, iz katerih so razvidni naslov servisa, kontaktna oseba, telefonska številka in elektronski naslov kontaktne osebe, odzivni čas ter rok za popolno odpravo napake oziroma zagotovitev nadomestne opreme. Odzivni čas ne sme biti daljši od dvanajstih (12) ur v delovnih dneh.

(5) V garancijskem roku mora ponudnik zagotavljati odpravo napak med 9.00 in 21.00 od ponedeljka do petka (CET) preko telefona, oddaljenega dostopa ali elektronske pošte ter odpošiljanje nadomestnih delov ali nadomestne opreme s hitro pošto najkasneje v oseminštiridesetih (48) urah po zahtevi, upoštevajoč delovne dni.

(6) Vse stroške v zvezi z rezervnimi deli ali nadomestno opremo, vključno s stroški prevoza, krije ponudnik. Če so potrebni obiski servisnega osebja proizvajalca na lokaciji naročnika, ponudnik krije tudi potne stroške, dnevnice in nastanitev vzdrževalnega osebja.

(7) Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, šteje kot sistemska napaka naprave. Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku petnajstih (15) dni od ugotovitve tretje napake. Za zamenjani sklop začne garancijska doba teči od začetka, ponudnik pa mora predložiti izjavo o podaljšanju garancije.

(8) Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, šteje kot stvarna napaka. Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti zamenjavo naprave z novo v roku petnajstih (15) dni od ugotovitve šeste napake. Za zamenjano napravo začne garancijska doba teči od začetka.

(9) Ob vsaki intervenciji oziroma popravilu napake mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

(10) Ponudnik mora še šest (6) let po datumu preteka garancije zagotavljati dobavo rezervnih delov, skladno s točko 3.2.4 Dokumentacije.

POGODBENA KAZEN

11. člen

(1) Če dobava ali druga obveznost ni izvršena v pogodbenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden zamude, vendar ne več kot pet (5) odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(2) Pogodbena kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo oziroma izvedbo posamezne obveznosti. Če dobava ali izvedba zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot štiri (4) tedne, ima naročnik pravico določiti nov dobavni rok ali odstopiti od pogodbe, ne glede na pravico do uveljavljanja pogodbene kazni in odškodnine.

(3) Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico naročnika do odstopa od pogodbe in ne omejuje pravice naročnika do povračila škode, ki presega znesek pogodbene kazni.

(4) Naročnik lahko pogodbeno kazen poračuna z zapadlimi terjatvami ponudnika ali jo unovči iz garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIŠJA SILA

12. člen

(1) Višja sila pomeni dogodek oziroma okoliščino, ki je zunaj vpliva in nadzora pogodbenih strank, je izreden, nepredvidljiv ali kljub razumno pričakovani skrbnosti neizogiben ter onemogoča ali bistveno otežuje izpolnitev pogodbenih obveznosti, na primer: naravne nesreče (požar, poplava, potres), vojna in izredne razmere, teroristična dejanja, epidemične/pandemične okoliščine in uradne karantene, obsežne stavke ali zapore, obsežni in neodvisni izpadi ključnih javnih storitev (elektrika, komunikacijska omrežja), ukrepi javne oblasti, ki neposredno prepovedujejo ali onemogočajo izvedbo.

(2) Za višjo silo se ne štejejo: organizacijske in druge pomanjkljivosti pogodbenih strank, odsotnost kadrov, zamude podizvajalcev brez neposredne povezave z okoliščinami višje sile, okvare opreme, ki bi jih bilo mogoče ob običajni skrbnosti preprečiti ali nadomestiti, ter druge okoliščine, ki izvirajo iz rizika izvajanja storitev na strani ponudnika.

(3) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti brez odlašanja, najpozneje v treh (3) delovnih dneh od nastanka oziroma seznanitve z okoliščino, s kratkim opisom vpliva na izpolnjevanje obveznosti, predvidenim trajanjem, dokazili in predlogom ukrepov ter novih rokov. Vsi dogovori o podaljšanju ali prilagoditvi rokov se sklenejo v pisni obliki.

(4) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora ves čas trajanja okoliščin sprejemati razumno pričakovane ukrepe za omilitev posledic (npr. nadomestne poti izvedbe, prerazporeditev kadrov, delna izvedba), redno poročati o statusu ter brez odlašanja nadaljevati z izpolnjevanjem, ko ovira preneha.

(5) Roki za izpolnitev obveznosti se podaljšajo najmanj za čas trajanja ovire ter za razumno potreben čas ponovne vzpostavitve delovnih pogojev. Če višja sila vpliva le na del obveznosti ali posamezne dobavljive rezultate, se podaljšajo zgolj roki zanje; drugi roki ostanejo nespremenjeni.

(6) V času, ko trajajo okoliščine višje sile in za posledično obdobje podaljšanja roka po tem členu, ponudnik ne odgovarja za zamudo in se roki sorazmerno prilagodijo.

(7) Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, nastale zaradi višje sile, do prenehanja ovire; plačila za že korektno opravljene in prevzete storitve ostanejo zapadla in plačljiva. V primeru razdora/razveze zaradi dolgotrajne višje sile vsaka pogodbena stranka krije svoje do razdrtja nastale stroške, skladno z obstoječo pogodbeno ureditvijo.

(8) Če okoliščine višje sile neprekinjeno trajajo več kot trideset (30) koledarskih dni ali kumulativno več kot šestdeset (60) koledarskih dni v šestih mesecih in bistveno vplivajo na doseganje pogodbenega namena, lahko katerakoli pogodbena stranka s pisnim obvestilom razveže pogodbo v celoti ali v delu, ki ga višja sila prizadene. Pri tem pogodbeni stranki uredita poračun za korektno opravljen del storitev in odprte obveznosti.

(9) Kakršnakoli sprememba rokov, obveznosti ali drugih pogodbenih določil zaradi višje sile mora biti pisno dokumentirana in sklenjena v skladu s tem členom in ostalimi določbami o pisnih spremembah pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

13. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2027.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko so zaključene vse storitve, določene s to pogodbo.

(4) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

15. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poskušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

17. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda. PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1127/B – Prenova video-mešalne mize in kamernih verig v Studiu S-4 / Sklop B: Studijske kamere in studijski stativi.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-5

Gospodarski subjekt ..................................................

Naslov ......................................................

- Referenca ponujene video-mešalne mize

JAVNO NAROČILO JN-B1127

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da je znamka, model in/ali tip ponujene video-mešalna miza že instalirana pri  TV postaji ali v reportažnem vozilu TV postaje, ki oddaja vsaj 1 TV program in ima zaposlenih najmanj 50 ljudi.

PODROBNOSTI:

| Naziv TV postaje: |  |
| --- | --- |
| Kontaktni podatki (Ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |
| Lokacija instalacije (ustrezno označiti) | TV postaja Reportažno vozilo |
| Število zaposlenih na TV postaji: |  |
| Število TV programov, ki jih oddaja TV postaja: |  |
| Ali ima instalirana video mešalna miza , na katero se nanaša referenca, najmanj 32 vhodov (12G SDI)? (ustrezno označiti) | DA NE |

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe reference, preveri resničnost podatkov neposredno pri TV postaji.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-B1127

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2027.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

- Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1127

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1127

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig: