| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID. št. za DDV | SI65799739 |
| Matična št. | 5618100 |
| Poslovni račun | 01100-6030345406 |
| Telefon | 01-4798877 |
| E-pošta | razpis@arnes.si |

| Skrbnik pogodbe / nadzornik | Mihael Dimec |
| --- | --- |

| Podpisnik | mag. Marko Bonač |
| --- | --- |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID. št. za DDV |  |  |  |
| Matična št. |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |

| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba |  |
| --- | --- |

| Podpisnik |  |
| --- | --- |

skleneta naslednjo pogodbo

»Zakup optike po Sloveniji 2015-1« <številka sklopa>

člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | Optika 2015-1 |
| --- | --- |

člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | S podpisom obeh pogodbenih strank. |  |
| --- | --- | --- |
| Konec veljavnosti | Pogodba se sklepa za nedoločen čas, pod pogojem, da so naročniku v posameznem letu v ta namen zagotovljena proračunska sredstva. |  |
| Odpovedni rok | Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odstopi od pogodbe s šest (6) mesečnim odpovednim rokom. |  |
| Predčasna odpoved / razdrtje pogodbe | Razlogi | Odpovedni rok |
|  | Naročnik lahko predčasno odpove/razdre pogodbo zaradi naslednjih razlogov: a. neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljenih storitev, b. zamude izvajalca ali napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. c. če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja. | V primerih iz točke a. in b., se pogodba prekine z dnem, ko ponudnik prejme obvestilo naročnika. V primerih iz točke c., naročnik izvajalca obvesti o objavi novega javnega naročila in navede predvideni rok podpisa nove pogodbe ter okvirni rok prevzema relacije. Ob prevzemu, naročnik odpove pogodbo z 1 mesečnim odpovednim rokom. |

člen

PREDMET POGODBE

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v prilogah te pogodbe.

člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

Cene so razvidne iz obrazca P-3 Predračun.

Velja enako za vse sklope:

| Lokacija realizacije |  | Po specifikacijah v obrazcu P-5: Specifikacije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Način realizacije |  | Dobava |  | Predaja naročniku v testiranje |  | Sprememba cen |  |
|  |  | / |  | najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe |  | cena je fiksna |  |
| Plačilni rok / način financiranja |  | Mesečno za preteklo obdobje, v 30. dneh po prejemu računa |  |  |  |  |  |
|  | Namen zavarovanja |  | Vrsta zavarovanja |  | Vrednost in valuta |  | ###### Veljavnost ###### (od / do) |
|  | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (glej 13. člen) |  | Bančna garancija ali depozit |  | 1.500,00 EUR za vsak sklop |  | Od: Najkasneje 10. dni po podpisu pogodbe; Do: 6 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (glej 13. člen) |  | bianco (neizpolnjena) menica |  | 1.500,00 EUR za vsak sklop |  | od: podpisa primopredajnega zapisnika do: 4 leta po podpisu primopredajnega zapisnika |

- Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi  zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

- V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen, kot je določeno v tej pogodbi.

- Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode.

- Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre pogodbo.

- V kolikor naročnik na zakupljenih optičnih vlaknih prijavi napako, ki pomeni odstopanje od minimalnih tehničnih zahtev tega razpisa in ta napaka traja več kot tri (3) ure, se mesečna najemnina zmanjša za 5% za vsako nadaljnjo uro trajanja napake, vendar največ do vrednosti enomesečne najemnine. Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu. V kolikor je v 30 zaporednih dnevih vsota trajanja vseh prijavljenih napak več kot 24 ur, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca (dokler je primerno), lahko pa tudi razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa zahteva odškodnino. Enako lahko ravna naročnik, če znaša vsota trajanja vseh prijavljenih napak v 90 zaporednih dneh več kot 36 ur.

- Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali po elektronski pošti.

- Kritje za nadomestno storitev se krije iz zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih poslov.

- Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine.

- V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.

člen

VSEBINA POGODBE

| PRILOGE |  |
| --- | --- |
| Priloga 1 | Obrazec P-5 »Specifikacije« |
| Priloga 2 | Obrazec P-3 »Predračun« |

člen

ZAPISNIK REALIZACIJE

1) Izvajalec bo naročniku pred primopredajo omogočil 14 dnevno brezplačno obdobje za testiranje realiziranega sklopa.

2) Izvajalec bo pred pričetkom testnega obdobja naročniku predal zapisnik realizacije ki za vsak ponujeni sklop vsebuje dokumentacijo, ki je zahtevana v alinejah a., b., c., d., e. in f.  tega odstavka.

- opis oz. identifikacijo (ID) predane povezave

- začetno lokacijo

- končno lokacijo

- vezalno shemo celotne ponujene trase, iz katere bo jasno razvidno, koliko bo na ponujeni trasi optičnih spojev/zvarov, koliko prevezav z optičnimi vrvicami in kakšne so razdalje med njimi (primer take sheme je v prilogi B dokumenta P-5 »Specifikacije«). Digitalne podatke ponudnik preda na USB ključku ali na CD/DVD mediju. Iz imen datotek mora biti jasno razvidno za kateri Sklop in opcijo so podatki.

- rezultate meritev, s katerimi bo ponudnik dokazoval, da ponujena trasa ustreza minimalnim tehničnim zahtevam tega javnega naročila. Navodila za izvedbo meritev v primeru odcepa so v prilogi D dokumenta P-5 »Specifikacije«. Rezultate zahtevanih meritev ponudnik preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na USB ključku ali na CD/DVD nosilcu (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre). Naročnik lahko naknadno – pred opravljeno primopredajo posameznega sklopa - zahteva tudi originalne elektronske izpise samega merilnega (OTDR) inštrumenta, katere mu je naročnik dolžan predati najkasneje v roku dveh delovnih dni od podane zahteve, katero naročnik poda po e-pošti kontaktnim osebam ponudnika. Zahtevane meritve so naslednje:

  - Obojestranska meritev dušenja z OTDR inštrumentom pri 1310 nm in pri 1550 nm z analizo trase v grafični in tabelarični obliki. Na izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta morajo biti navedeni vsi dogodki, ki povzročijo dušenje ≥ 0.2 dB. Na zahtevo naročnika bo ponudnik obrazložil vse dogodke v izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta. V poročilu OTDR meritve mora biti jasno razvidno:

    - stran izvajanja meritve (lokacija A, lokacija B)

    - na katerem konektorju je bila izvedena meritev

    - na katerem optičnem delilniku je bila izvedena meritev (OD?)

    - valovna dolžina izvajanja meritve (1310nm ali 1550nm)

    - dolžina predvlakna

    - izmerjena dolžina trase brez predvlakna

  - Obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm in pri 1550nm (v načinu izvor – merilec, oz. Optical power source, optical power meter).  Rezultati morajo biti podani v tabelarični obliki z jasno oznako smeri meritve, na katerem optičnem delilniku in na katerem konektorju je bila izvedena meritev in dolžina merjene trase. Rezultate zahtevanih meritev ponudnik preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na CD/DVD nosilcu ali na USB ključku (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre).

- dopolnjeno/popravljeno dokumentacijo (.kmz datoteka) trase povezav za dele trase, ki v času ponudbe še niso bili realizirani ali če se realizirana (predana) trasa razlikuje od načrtovane trase, ki je bila vrisana v ponudbeni dokumentaciji.

3) V primeru, da v času testiranja naročnik izvajalca ne odkrije napak na testni povezavi, je izvajalec dolžan v 3 dneh po zaključku testnega obdobja predati naročniku primopredajni zapisnik, kot je napisano v 7. členu te pogodbe. V kolikor v času testiranja naročnik izvajalcu prijavi napako, mora izvajalec napako odpraviti, čas testiranja pa se podaljša za čas odprave napake. Če je skupen čas testiranja daljši od 30 dni, se smatra, da izvajalec ne more zagotoviti zahtevane povezave, pogodba se razdre, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

Ponudnik bo naročniku po uspešnem testiranju predal v podpis primopredajni zapisnik, ki bo za vsak ponujeni sklop vseboval:

- številko sklopa, opcijo

- začetno lokacijo

- končno lokacijo

- opis oz. identifikacijo (ID) predane povezave

- datum primopredaje

člen

VZDRŽEVANJE

- Izvajalec zagotavlja dežurno službo, ki je 24ur/dan (vse dneve v letu) dosegljiva:

- Za sprejem prijave napak s strani pooblaščenih oseb naročnika po telefonu ali preko e-pošte.

- Za vzdrževanje vseh optičnih vlaken in spojev, ki jih bo predal naročniku.

- Za odpravo napak ugotovljenih ali s strani ponudnika ali s strani naročnika.

Vpišite kontaktne podatke  dežurne službe, ki jo zagotavljate:

    - Kontaktni  podatki osebe, na katero se lahko naročnik obrne v primeru pritožbe (eskalacija)  za  posamezni primer prijavljene napake (vodja, skrbnik  ipd…):

___________________________________

    - E-poštni naslov na katerega naročnik prijavlja napake:

___________________________________

    - Telefon(i) za prijavo napak v delovnem času   (8:00 – 16:00 ure):

___________________________________

    - Telefon(i) za prijavo napak izven delovnega časa:

___________________________________

    - Napišite katere podatke mora prijavitelj napake navesti ob prijavi napake (poleg znake, oz. identifikacije povezave):

__________________________________

- Poleg tega bo izvajalec zakupljena optična vlakna ves čas zakupa vzdrževal tako, da bodo ves čas ustrezala minimalnim tehničnim zahtevam razpisa, določenim v specifikacijah. Cena vzdrževanja je vključena v mesečni najemnini.

- Morebitna vzdrževalna dela na zakupljenih optičnih vlaknih zaradi katerih ne bodo več izpolnjene minimalne tehnične zahteve, bo izvajalec najavil naročnikovi nadzorni službi med delovnim časom  (8:00–16:00) vsaj dva (2) delovna dneva pred načrtovanim vzdrževalnim posegom, če jih bo izvajal med 20:00 in 8:00 uro zjutraj ali ob nedelovnikih. Če bo izvajalec vzdrževalna dela izvajal ob delovnikih med 8:00 in 20:00 uro, pa mora vzdrževalna dela uskladiti s kontaktnimi osebami naročnika vsaj tri (3) delovne dneve pred izvedbo.

- Najava vzdrževalnih del mora biti preko e-pošte na naslov naročnika:

hw-podpora@arnes.si

v nujnih primerih pa lahko tudi preko telefona na:

01-4798800 ali 041-793060 (zahtevajte dežurnega za nadzor omrežja)

5) V primeru, da bo ponudnik zaradi vzdrževalnih del moral zamenjati ali spremeniti predano traso optike, mora o tem obvestiti naročnika, naročnik pa lahko po izvedeni spremembi zahteva nove meritve, ki so zahtevane za primopredajni zapisnik, ki bodo pokazale, da novo stanje še vedno ustreza minimalnim tehničnim zahtevam tega javnega naročila. Nove meritve opravi ponudnik na svoje stroške. Ponudnik mora naročniku poslati tudi popravljeno dokumentacijo, ki je zahtevana v zapisniku realizacije in popravljeno .kmz datoteko trase optike.

člen

PRIJAVA NAPAK

- V kolikor bo na zakupljenih optičnih vlaknih prišlo do odstopanja od minimalnih tehničnih zahtev razpisa, ki je podlaga za to pogodbo ali do prekinitve (v nadaljevanju »izpad delovanja«),  bo naročnik dežurni službi izvajalca (navedeni v prejšnjem členu) prijavil napako preko svoje skupine za nadzor omrežja ali dežurnega za nadzor omrežja.

- Prijava napake bo ali preko e-pošte na e-naslov dežurne službe izvajalca ali preko telefona na telefonske številke izvajalca, ki jih je izvajalec v ponudbi vpisal v obrazec »P-5: Specifikacije«.

- Izvajalec zagotavlja naslednji odziv v primeru prijave napake po dogovorjenem postopku:

- Povratno informacijo (načrtovani ukrepi) sporočeno po e-pošti ali po telefonu prijavitelju napake najkasneje v roku:

  - Ene (1) ure od časa prijave napake, ki je bila prijavljena ob delovnih dnevih, med delovnim časom (8:00 – 16:00).

  - Tri (3) ure od časa prijave napake, ki je bila prijavljena izven delovnega časa

- Čimprejšno odpravo napake.

- Takoj po odpravi napake telefonsko obvestilo prijavitelju napake, da je napaka odpravljena ali obvestilo o morebitnih dodatnih načrtovanih ukrepih, če je bila napaka odpravljena zgolj začasno v izogib daljšemu izpadu. Na osnovi navedenega telefonskega obvestila bo naročnikova služba za nadzor omrežja takoj preverila ali vse deluje enako kot pred prijavo napake.

- Vse stroške odprave napake nosi izvajalec.

Za koordinacijo naročnikovih zahtev naročnik imenuje kontaktne osebe, ki imajo vsa potrebna pooblastila:

Mihael Dimec, e-naslov: hw-podpora@arnes.si, tel: 01-4798800, 040-200302

Aleš Zavodnik, e-naslov: hw-podpora@arnes.si, tel: 01-4798800

Izvajalec bo vse komuniciranje z naročnikom, povezano z izvajanjem storitev po tej pogodbi, opravljal preko teh kontaktnih oseb.

člen

PRIKLJUČNINA

V primeru, da izvajalec zaračuna priključnino, le ta pomeni enkratni strošek, za katerega izvajalec izstavi račun po podpisu primopredajnega zapisnika.

člen

MESEČNA NAJEMNINA

- Računi  za najem optičnih vlaken se plačujejo mesečno po izteku obračunskega obdobja. Plačilni rok znaša 30 dni. Za nepravočasna plačila je izvajalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti. Mesečna  najemnina se prične zaračunavati z dnevom, ko je podpisan primopredajni zapisnik.

člen

VIŠJA SILA

- Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

- Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

člen

ZAVAROVANJE POSLA

- Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec v 10. dneh po podpisu pogodbe  naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali nakazati depozit. Bančna garancija mora biti izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdano pri MTZ pod št. 758 in v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop ter z veljavnostjo od podpisa pogodbe (oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe) do 180 dni po podpisu pogodbe. Depozit v višini 1500 EUR za posamezni sklop, mora biti nakazan na račun Arnesa, št. 01100-6030345406 z navedbo sklica 00-00001 na dan podpisa pogodbe (oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe). Naročnik bo depozit vrnil na poziv ponudnika 180 dni po podpisu pogodbe.

- Izvajalec mora ob podpisu primopredajnega zapisnika, kot pogoj, za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložiti podpisano bianco (neizpolnjeno) menico s pooblastilom za izpolnitev v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop in z veljavnostjo od  podpisa primopredajnega zapisnika do 4 leta po podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik lahko po poteku tega časa zahteva novo finančno zavarovanje.

- Če izvajalec izvaja več sklopov, lahko poda skupno zavarovanje v ustrezni vrednosti.

- Naročnik lahko unovči zavarovanje iz 1. in 2. odstavka tega člena, če se izpolnijo naslednji pogoji:

  - če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

  - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

  - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- Predložitev finančnega zavarovanja iz 1. in 2. odstavka je pogoj za veljavnost pogodbe.

člen

KONČNE DOLOČBE

- Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- Naročnik bo vsako leto preveril, ali je cena vzdrževanja in podpore skladna z gibanji cen za vzdrževanje tovrstne opreme na tržišču. V kolikor bo menil, da je potrebna uskladitev cen in o tem ne bo mogel skleniti dogovora z izvajalcem, ima pravico do prekinitve obstoječe pogodbe brez odškodnine izvajalcu.

- V primeru, da naročnik ne bo imel več zagotovljenih finančnih sredstev za plačevanje pogodbenih obveznosti, bo predčasno razdrl pogodbo z odpovednim rokom 30 dni.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

- Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Naročnik |  | Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Arnes, mag. Marko Bonač |  |  |
| V Ljubljani, dne ___________________ |  | V/na ____________, dne _____________ |
| Podpisnik: |  | Podpisnik: |