Obrazec 1

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS

POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

IZVEDBA DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V OBJEKTU ŠOLSKEGA CENTRA NA LOKACIJI KOROŠKA CESTA 53 NA MUTI,

pri katerem se upošteva okoljski vidik

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 2

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Opomba:

Ponudnik izdela kazalo vsebine ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči – priloži kazalo !

Obrazec 3

PODATKI  O PONUDNIKU

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: |  |
| Število redno zaposlenih delavcev: |  |
| Število pogodbeno zaposlenih delavcev: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Pristojno okrožno sodišče: |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika.

Obrazec  3/1

PODATKI  O PODIZVAJALCIH

| Firma oz. ime podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |
| E - pošta: |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del: |  |
| Število redno zaposlenih delavcev: |  |
| Število pogodbeno zaposlenih delavcev: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Dela, ki jih bo opravil podizvajalec: |  |
| Vrednost del (brez DDV): |  |

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ___________________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:  Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 
Obrazec 4

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU

RAZPISNIH POGOJEV IN O IZVEDBI DEL

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila (razpisno dokumentacijo), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila k obrazcem 5

DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI, ZAHTEVANA V XI. POGLAVJU

5/1 Dokazila na obrazcu 5/1, ki zajema naslednje izjave, ki jih predložijo ponudnik/partner:

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da ima v kolikor dejavnost opravlja na obrtni način, pridobljeno obrtno dovoljenje,

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje – ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj navedenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da na dan oddaje ponudbe:

  - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

  - ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

  - ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da mu v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA, da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

5/1.1 POOBLASTILO na obrazcu 5/1.1 za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe.

5/1.2 POOBLASTILO na obrazcu 5/1.2 za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe.

5/2 POOBLASTILO na obrazcu 5/2 ponudnika/partnerja za neposredna plačila podizvajalcem.

5/3 Dokazila na obrazcu 5/3, ki zajema naslednje izjave, ki jih predložijo podizvajalci:

- IZJAVA PODIZVAJALCA, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila v obsegu del, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi.

- IZJAVA PODIZVAJALCA, da ima v kolikor dejavnost opravlja na obrtni način, pridobljeno obrtno dovoljenje,

- ZJAVA PODIZVAJALCA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila v obsegu del, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi.

- IZJAVA PODIZVAJALCA, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

OPOMBA:

1. V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega posameznega ponudnika posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu – Obrazec 5/1.

2. V primeru izvedbe del s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu – Obrazec 5/3.

3. Za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika/partnerja/podizvajalca zadostuje izjava o priznanju osnovnih sposobnosti. V kolikor bo naročniku podan utemeljen sum o neizpolnjevanju osnovne sposobnosti ponudnika/partnerja/podizvajalca, bo naročnik preveril resničnost izjav na način, da bo pridobil podatke iz uradnih evidenc. Iz tega razloga mora ponudnik/partner/podizvajalec podati izjavo in pooblastilo, da to preverjanje podatkov dovoli.

Obrazec 5/1

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA O

PRIZNANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

| PONUDNIK/PARTNER: |  |
| --- | --- |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo,

- da imamo v kolikor dejavnost opravljamo na obrtni način, pridobljeno obrtno dovoljenje,

- da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- da ponudnik/partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

- da na dan oddaje ponudbe:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju,

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več,

- da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil,

- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 5/1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje! Obrazec se kopira v potrebnem številu.

Obrazec 5/1.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

– ZA PRAVNE OSEBE

______________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Šolski center Slovenj Gradec za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ______________, z dne ______________ od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 5/1.1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje!

Obrazec 5/1.2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

– ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _____________________________________ (ime in priimek) zakoniti zastopnik/prokurist ponudnika/partnerja ___________________________________ pooblaščam Šolski center Slovenj Gradec, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ___________________, z dne ________________ od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |  |
| (ulica in hišna številka): |  |
| (poštna številka in pošta): |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Datum: |  | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 5/1.2 se izpolni za VSE zakonite zastopnike ponudnika/partnerja!
 Obrazec 5/2

POOBLASTILO

| PONUDNIK/PARTNER: |  |
| --- | --- |

pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (obrazec 3/1).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

______________________________________________________________________ ,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave _____________, z dne ____________ .

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 5/2 se izpolni za ponudnika in za VSE partnerje!

Obrazec 5/3

IZJAVA PODIZVAJALCA O

PRIZNANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, v obsegu del, ki ga prevzemamo v izvedbo v ponudbi,

- da imamo, v kolikor dejavnost opravljamo na obrtni način, pridobljeno obrtno dovoljenje,

- da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila v obsegu del, ki ga prevzemamo v izvedbo v ponudbi,

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 5/3 se izpolni za VSE podizvajalce! Obrazec se kopira v potrebnem številu.

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci mu v ponudbi navedenega obrazca ni potrebno predložiti.

Navodila k obrazcem 6

DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI, ZAHTEVANA V XII. POGLAVJU

- Ekonomsko-finančni pogoji

Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.

Gospodarski subjekt (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi je imel v poslovnih letih 2012 in 2013 (če posluje manj kot 2 leti, v obdobju, odkar posluje) čisti letni prihodek od prodaje najmanj 150.000 EUR.

V kolikor ponudnik in partner izkazujeta pogoje s podizvajalcem (torej kumulativno), mora tudi podizvajalec preložiti ustrezno dokazilo, iz katerega bo razviden podatek o čistih letnih prihodkih od prodaje v letih 2012 in 2013.

Gospodarski subjekt (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi, mora izkazovati da ni imel zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil blokiranega transakcijskega računa, to je za obdobje od 15. 10. 2014 do 15. 4. 2015.

  - Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (OBRAZEC 6/1)

Dokazila se oddajo za vsakega gospodarskega subjekta (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi!

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve za Gospodarske družbe (S.BON 1/P), Zadruge (BON 1/P), Pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava (BON 1/Z), Samostojni podjetnik, posameznik (BON 1/SP), ki ne sme biti starejše od 120 dni od datuma oddaje ponudbe ali

- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja, ki je v evidencah Ajpes, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika;

IN

- podatke bank(e) o  neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil.

- Tehnični in kadrovski pogoji

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

Dokazila:

  - Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference) (Obrazec 6/2)

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priložiti vsaj 3 reference oziroma projekte, ki jih je izvedel v obdobju 5 let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil, vsako v višini:

- najmanj 50.000 EUR z DDV na primerljivih projektih izvedbe strojno instalacijskih del na kotlovnici v obnovljenih oz. novozgrajenih objektih.

Skladno s (3). odstavkom 44. člena ZJN-2 in (3). odstavkom 45. člena ZJN-2 se lahko ponudniki sklicujejo na reference drugih gospodarskih subjektov, v kolikor imajo za predmetno naročilo sklenjen pisni dogovor za ta namen. Le—to služi kot dokazilo, da bodo imeli na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti ta pisni dogovor, iz katerega bodo razvidna relevantna dejstva.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50 % vrednosti del za katere so podali reference.

  - Pisne izjave investitorjev s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1 (OBRAZEC 6/3)

Za priznanje sposobnosti je potrebno predložiti potrjene reference investitorjev s katerimi je imel sklenjeno pogodbeno razmerje.

Iz pisne izjave investitorja (OBRAZEC 6/3) mora biti razvidna vrednost posamezne reference (z DDV).

  - Izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena pri izvedbi razpisanih del (OBRAZEC 6/4)

  - Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del (OBRAZEC 6/5)

  - Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisanih del in njihove reference (OBRAZEC 6/6)

Odgovorni vodja posameznih del mora izpolnjevati pogoje skladno z ZGO.

  - Izjava, da se pri gradnji upoštevajo zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, projekta za izvedbo za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe in rešitve iz idejne zasnove, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe (OBRAZEC 6/7).

  - Izjava, da se pri gradnji ne bodo uporabljali: proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z različnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih različnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

### materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986 (OBRAZEC 6/8).

  - Izjava, da emisije hlapnih organskih spojin vgrajenih materialov, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ki je predmet javnega naročila, ne bodo presegale vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu (OBRAZEC 6/9).

  - Izjava, da morajo osebni računalniki izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde (OBRAZEC 6/10).

  - Izjava, da morajo biti osebni računalniki z ohišji: "small form factor", "mini tower faktor" ali "convertible mini tower" zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja (OBRAZEC 6/10).

  - Izjava, da mora glasnost osebnega računalnika biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm  v dB (OBRAZEC 6/10).

### Obrazec 6/1

POTRDILA ZA IZKAZOVANJE

EKONOMSKO-FINANČNE SPOSOBNOSTI

DOKAZILA O ČISTIH PRIHODKIH PRODAJE in PODATKI BANKE O SOLVENTNOSTI IN NEBLOKIRANOSTI TRR

Ponudnik je imel v letu 2012 čisti prihodek od prodaje v višini  ___________________________ EUR.

(izpolnite)

Ponudnik je imel v letu 2013 čisti prihodek od prodaje v višini  ___________________________ EUR.

(izpolnite)

Opomba:

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v poslovnih letih 2012 in 2013 (če pa posluje manj kot 2 leti, v obdobju, odkar posluje) čisti prihodek od prodaje najmanj v višini 150.000 EUR.

Temu obrazcu se priloži:

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve za Gospodarske družbe (S.BON 1/P), Zadruge (BON 1/P), Pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava (BON 1/Z), Samostojni podjetnik, posameznik (BON 1/SP), ki ne sme biti starejše od 120 dni od datuma oddaje ponudbe ali

- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja, ki je v evidencah Ajpes, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika;

IN

- podatke bank(e) o  neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Obrazec 6/2

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH

GRADENJ (REFERENCE)

| Zap. št. | Investitor/Naročnik | Vrsta storitev/del | Čas izvedbe | Vrednost investicije v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA:

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priložiti vsaj 3 reference oziroma projekte, ki jih je izvedel v obdobju 5 let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil, vsako v višini:

- najmanj 50.000 EUR z DDV na primerljivih projektih izvedbe strojno instalacijskih del na kotlovnici v obnovljenih oz. novozgrajenih objektih.

- Obrazec 6/3

PISNE IZJAVE INVESTITORJEV/NAROČNIKOV O PONUDNIKOVIH REFERENCAH IZ OBRAZCA 6/4

Investitor/naročnik: ______________________________________________________________________

Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:

______________________________________________________________________________________

(navedite ime ponudnika)

opravil dela po pogodbi z dne _________________________ v vrednosti ________________ EUR (z DDV)

na objektu/projektu (na primerljivih projektih izvedbe strojno instalacijskih del na kotlovnici v obnovljenih oz. novozgrajenih objektih)

_____________________________________________________________________________________.

Vsebina opravljenih (navedite katera glavna dela so bila opravljena v okviru referenčnega posla):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(glavna dela v okviru referenčnega posla)

Dela je ponudnik izvedel kot (ustrezno obkrožite):

- glavni izvajalec/partner ali

- podizvajalec.

Čas izvedbe: __________________________________.

Potrjujemo, da je izvajalec dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

Kontaktni podatki investitorja:

- Kontaktna oseba: _____________________.

- Kontaktna številka: ____________________.

Morebitne druge pripombe investitorja: _______________________________________________________.

| Datum: | Žig: | Podpis investitorja: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/4

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da razpolagamo z zadostno mehanizacijo in transportnimi sredstvi, ter da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/5

IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI

| PONUDNIK/PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da razpolagamo z zadostnim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/6

SEZNAM STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL IN  NJIHOVE REFERENCE

ODGOVORNI VODJA POSAMEZNIH DEL: (Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija)

| Zap. št. | Licenca | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. mestu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE POSAMEZNIH DEL

| Zap. št. | Investitor | Vrsta storitev/del | Čas izvedbe | Vrednost investicije v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka: ________________________ | ali žig: _________________________________ |

Kot dokazilo je potrebno predložiti fotokopijo delavske knjižice ali drugo ustrezno dokazilo, da je odgovorni vodja posameznih del zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu oziroma je v pogodbenem razmerju s ponudnikom/partnerjem/podizvajalcem.

OPOZORILO:

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni odgovorni vodja posameznih del izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del skladno z ZGO.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: V kolikor odgovorni vodja posameznih del ne razpolaga z IZS številko, mora ponudnik za slednjega predložiti ustrezna dokazila iz katerih je razvidno, da odgovorni vodja posameznih del izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo posameznih del skladno z 77. členom ZGO.

Obrazec 6/7

IZJAVA PONUDNIKA

v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m   i n   z a g o t a v l j a m,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri gradnji upoštevali:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje projekta za izvedbo,

- rešitve iz projekta za izvedbo predmetnih del.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/8

IZJAVA PONUDNIKA

v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m   i n   z a g o t a v l j a m,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se pri gradnji ne bodo uporabljali:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z različnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo;

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih različnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/9

IZJAVA PONUDNIKA

v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m   i n   z a g o t a v l j a m,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da emisije hlapnih organskih spojin vgrajenih materialov, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ki je predmet javnega naročila, ne bodo presegale vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/10

IZJAVA PONUDNIKA

v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju

(za OSEBNE RAČUNALNIKE)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m    i n   z a g o t a v l j a m,

- da osebni računalniki izpolnjujejo najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde;

- da so osebni računalniki z ohišji: "small form factor", "mini tower faktor" ali "convertible mini tower" zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja;

- da je glasnost osebnega računalnika izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm  v dB.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

### OPOMBA!

### Dokazilo pod a): Ponudnik bo moral ob dobavi opreme predložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I – ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

### Dokazilo pod b): Ponudnik bo moral ob dobavi opreme predložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

### Dokazilo pod c): Ponudnik bo moral ob dobavi opreme predložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Obrazec 7

PONUDBA, št. _________

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno:

- PONUDBENA CENA

| Cena Aktivnost | Vrednost brez DDV v EUR | Popust v EUR | Vrednost brez DDV in vključenim popustom | DDV (22 %) | Vrednost z DDV in vključenim popustom v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  | - Fiksen popust v EUR: ____________________EUR |  |  |  |
|  |  | - Popust v % glede na skupno ponudbeno ceno: _______ % oz. __________ EUR |  |  |  |

| z besedo: |  |
| --- | --- |

2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Rok izvedbe del za Izvedba strojno instalacijskih del in pripadajočih gradbeno obrtniških del za projekt rekonstrukcija kotlovnice v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik, je_______________.

3. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do ______________.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOZORILO:

Sestavni del tega obrazca so tudi ponudbeni predračuni (popisi del), ki jih ponudniki izpolnijo, parafirajo in žigosajo na vsaki strani, rekapitulacija del mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika, ter je sestavni del ponudbenega predračuna. Predračune ponudniki oddajo tudi v digitalni obliki (v xls obliki). Če pride do razlikovanja cen iz priloženega popisa v ponudbi in popisa v digitalni obliki, veljajo cene iz popisa priloženega ponudbi. Obvezna priloga predračunov je tudi okvirni terminski plan izvedbe del.

Obrazec 8

FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Predloži jo izvajalec v roku 15 dni po podpisu pogodbe, skladno z obrazcem 8/1.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

  - Izjava ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 8/1).

- Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

Izvajalec izročiti najkasneje v roku 15 dneh od obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika naročniku bančno garancijo (oziroma primerljivo finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758 (dostopen na http://www.djn.mf.gov.si) za garancijsko dobo prvih treh let.

Za preostanek garancijske dobe (po poteku bančne garancije (oz. enakovrednega zavarovanja zavarovalnice)) od treh do petih let pa predloži izvajalec menično zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku skladno z obrazcem 8/2.

Opomba:

Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi.

Obrazec 8/1

IZJAVA O PRIDOBITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, predložili nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini  _________________________ EUR (10 % od pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv v skladu s spodnjim vzorcem in vsemi ostalimi določili razpisne dokumentacije.

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

Žig:

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: ______________________________________________________

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in Šolskim centrom Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Izvedba strojno instalacijskih del in pripadajočih gradbeno obrtniških del za projekt rekonstrukcija kotlovnice v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______, pod številko objave _______, izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

KRAJ in DATUM: _____________	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE: _____________________

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10 % pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru:

- če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izdajatelja menice;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež;

- v primeru, če izdajatelj menice naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (10 % pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (vsaj še 30 dni po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika).

Priloga: ena (1) bianco menica

| Datum: _________________ | IZDAJATELJ MENICE (podpis in žig) |
| --- | --- |

Obrazec 8/2

IZJAVA O PRIDOBITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVLJAMO

- da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, predložili nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini  _____________ EUR (5 % od pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv  in skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758 (dostopen na http://www.djn.mf.gov.si) za garancijsko dobo prvih treh let.

- da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu po izteku zavarovanja iz prejšnje točke, predložili nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini  _____________ EUR (5 % od pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv v skladu s spodnjim vzorcem in vsemi ostalimi določili razpisne dokumentacije kot jamstvo v času preostanka garancijske dobe od treh do petih let.

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

Žig:

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

Za zavarovanje odprave pomanjkljivosti v garancijskem roku v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in Šolskim centrom Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Izvedba strojno instalacijskih del in pripadajočih gradbeno obrtniških del za projekt rekonstrukcija kotlovnice v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______, pod številko objave _______, izročamo naročniku, štiri (4) bianco menice, ki jih je podpisala pooblaščena oseba:

KRAJ in DATUM: _____________	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE: _____________________

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (5 % pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje (obdobje tri do pet let po zaključku del), ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti oziroma servisirana oprema in dobavljeni brezplačni nadomestni deli, skladno z določili pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, da menico domicilira pri ______________________________________ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (5 % pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne ___________.

________________________________

Žig	(podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga: 4 x bianco menica

(se izroči naročniku najkasneje hkrati z bančno garancijo, ki velja za obdobje prva 3 leta)

Obrazec 9                                                                                                            VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, ki ga zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik Matična številka: 5089417000 Davčna številka: SI73346276 |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC (naziv in naslov): | _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________________________, ki ga zastopa _______________________________________________, matična številka: ____________________________________________, davčna številka: ____________________________________________, št. TRR (IBAN): _____________________________________________. |

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

P O G O D B O  št. ____________

za projekt IZVEDBA DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V OBJEKTU ŠOLSKEGA CENTRA NA LOKACIJI KOROŠKA CESTA 53 NA MUTI, pri katerem se upošteva okoljski vidik.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave _____/2015 z dne ____________________, je bil za izvedbo del za projekt REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V OBJEKTU ŠOLSKEGA CENTRA NA LOKACIJI KOROŠKA CESTA 53 NA MUTI, pri katerem se upošteva okoljski vidik, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »na enoto mere«.

2. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca štev.___________________, z dne _______________ (zajet ponudbeni predračun),

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.

II. ROKI

3. člen

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec se zaveže, da bo začel z deli takoj po uvedbi v delo. Dela, ki so predmet te pogodbe bo izvajalec izvedel do naslednjih rokov:

- Zaključek del in obvestilo naročniku o zaključku del:  do 3. 7. 2015,

- Kakovostni pregled izvedenih del: 4 dni po obvestilu,

- Čas za odpravo napak ugotovljenih na kakovostnem pregledu: 7 dni,

- Pregled odpravljenih napak: 3 dni (nadzornik in naročnik),

Skrajni rok za dokončanje vseh aktivnosti iz prejšnjega odstavka je 17. 7. 2015.

Navedeno pomeni, da bo do navedenega roka za posamezno vrsto del opravljena primopredaja objekta v skladu s 15. členom te pogodbe.

V roku 15 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del ter izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik oz. upravljavec objekta.

Pred pričetkom del mora izvajalec predložiti terminski plan in ga uskladiti z učnim procesom na šoli.

Izvajalec se zavezuje, da bo večja dela, ki povzročajo prekomeren hrup, prekomerno onesnaževanje ter nasploh onemogočajo normalno izvajanje dejavnosti naročnika opravil v času, ko v stavbi ne poteka pedagoški proces. Dela, ki povzročajo prekomerne emisije, ki bi motile reden potek izvajanja dejavnosti naročnika izvajalec lahko izvaja po 16:00 uri oziroma med vikendi, ko so prostori objekta prazni oziroma, ko se v njih ne izvaja vzgojno – izobraževalna ter z njo povezane dejavnosti.

Ta pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Hkrati je pogodba sklenjena tudi pod odložnim pogojem pridobitve namenskih finančnih sredstev.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, ali drugih objektivnih razlogov (na zahtevo oz. z dovoljenjem naročnika), spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

III. CENA

4. člen

Vrednost pogodbenih del (na osnovi projektantsko določenih količin) je dogovorjena po načelu »na enoto mere« in znaša:

| Vrednost del: | EUR |
| --- | --- |
| Popust (v % oz. v EUR): | EUR |
| Vrednost brez DDV z vključenim popustom | EUR |
| DDV (22 %): | EUR |
| Pogodbena cena skupaj: | EUR |
| z besedo: |  |

Cena na enoto je nespremenljiva do konca izvedbe del.

5. člen

Pogodbeno načelo »po enoti mere« pomeni, da je cena na enoto mere fiksna, končna pogodbena vrednost pa se formira na osnovi dejansko vgrajenih količin. Ob tem mora izvajalec upoštevati, da bo iz objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. Izvajalec je dolžan tudi opraviti finalno čiščenje objekta in okolice ter objekt predati v stanju, ki omogoča takojšnjo uporabo.

Ob tem mora izvajalec upoštevati, da bo iz objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. Izvajalec je dolžan tudi opraviti finalno čiščenje objekta in okolice ter objekt predati v stanju, ki omogoča takojšnjo uporabo.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški izdelave kompletne dokumentacije kot bi bila potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja ter za uspešno izvedbo tehničnega in kvalitetnega prevzema (v 4 izvodih + izvod v digitalni obliki), in stroški ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

Navedba v postavkah popisa vključuje tudi:

- dobavo oz. transport,

- strošek gradbiščne elektrike in vode,

- vsa zavarovanja, gradbiščne ograje, podpiranja in odri,

- odstranitev zavarovanj in odrov,

- montažo vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca,

- navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca,

- projekte izvedenih del,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- vse potrebne certifikate oz. potrdila,

- sprotno čiščenje objekta, ki ga dnevno onesnaži ter finalno čiščenje in povrnitev v prvotno stanje,

- stroške zavarovanja objekta, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del – od začetka del do primopredaje izvršenih del za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku.

V ceno so zajeti vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, ureditve in vzdrževanja gradbišča, vključno s higienskimi prostori za delavce, fizično in tehnično varovanje gradbišča, varovanje materiala in opreme, delovnega orodja in strojev, ki po hrupnosti in onesnaževanju ne smejo presegati predpisanih parametrov.

IV. PODIZVAJALCI

6. člen

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem.

Pred uvedbo drugih podizvajalcev, ki niso vključeni v pogodbo, mora glavni izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika. Vse dodatne stroške v zvezi s podizvajalci (varnostni ukrepi, elaborat iz varstva pri delu, skupno nastopanje) zato bremenijo izvajalca.

Pri izvedbi projekta bodo sodelovali naslednji podizvajalci (v spodnji točki se podatki izpolnijo za vsakega podizvajalca posebej):

1. ____________________________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela (vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec):

- predmet (vrsta del/vrsta blaga): _________________________________________________________,

- količina (ključ v roke) izvedenih del: ____________________________________________________,

- vrednost izvedenih del: _______________________________________________________________,

- kraj in rok izvedbe teh del: _____________________________________________________________.

2…

Predračuni oziroma popisi del podizvajalca je sestavni del te pogodbe.

Ponudnik mora s podizvajalcem skleniti pogodbo s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom tega javnega naročila (kopije teh pogodb bo ponudnik oz. izvajalec predložil naročniku).

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V.  SKUPNA PONUDBA

7. člen

Pri skupni ponudbi morajo vključujoči gospodarski subjekti določiti nosilca dogovora. Nosilec dogovora v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih opravlja gospodarski subjekt v skupni ponudbi.

Pri izvedbi projekta bodo poleg nosilca dogovora sodelovali naslednji gospodarski subjekti (v spodnji točki se podatki izpolnijo za vsak gospodarski subjekt posebej):

1. ____________________________________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela (vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec):

- predmet (vrsta del/vrsta blaga): _________________________________________________________,

- količina (ključ v roke) izvedenih del: ____________________________________________________,

- vrednost izvedenih del: _______________________________________________________________,

- kraj in rok izvedbe teh del: _____________________________________________________________.

2…

Gospodarski subjekti morajo med seboj skleniti dogovor, s katerim uredijo obveznosti in pravice povezane s predmetom tega javnega naročila (kopijo tega dogovora bo nosilec dogovora predložil naročniku).

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja gospodarski subjekt dogovora, mora nosilec dogovora naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu gospodarskemu subjektu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu gospodarskemu subjektu in

- soglasje novega gospodarskega subjekta k neposrednemu plačilu.

Zamenjan gospodarski subjekt ne sme imeti manjših kompetenc kot gospodarski subjekt ob izvedbi javnega naročila (skladno z razpisnimi pogoji).

VI. OBRAČUN IN PLAČILA

8. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na naročnika dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika do 5. v mesecu za pretekli mesec, oziroma najkasneje do 17. 7. 2015 končno situacijo. Naročnik (oz. njegov zastopnik) pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo. Če ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev o tem, ali se sporni del prizna ali zavrne.

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Naročnik bo skladno z 71. členom ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013 in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan po uradno prejetih in potrjenih začasnih in končni obračunski situaciji oz. v skladu Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 101/13, 111/13).

9. člen

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po uspešno izvedenem kvalitetnem in tehničnem pregledu ter opravljeni primopredaji del.

Skrajni rok za izstavitev končne obračunske situacije izvajalca je 17. 7. 2015. Na ta dan morajo biti izpolnjene tudi vse pogodbene obveznosti na strani izvajalca (odpravljene pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu ipd.).

Zastopnik naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan po uradno prejeti in potrjeni situaciji ter ob pogoju, da mu bo izvajalec v dogovorjenem roku, to je 15 dni po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, predložil tudi bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

10. člen

Izvajalec se zaveže:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | da bo še pred podpisom pogodbe pregledal gradbišče in projektno dokumentacijo ter opozoril naročnika na morebitne neskladnosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti le-te, sicer mu v prihodnje ne gre pravica sklicevati se na take neskladnosti, nepravilnosti in pomanjkljivosti; |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 15 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika oz. do predložitve garancije banke ali enakovredne garancije zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku; |
|  | da bo v roku 15 dni po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku garancijo banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice, nepreklicno in brezpogojno ter unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % vrednosti izvedenih del z DDV kot garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Veljavnost garancije mora biti določena v trajanju 3 let od podpisa primopredajnega zapisnika. Za preostanek garancijske dobe (od treh do petih let) izvajalec predloži menično zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, ki ga izvajalec naročniku predloži najkasneje 7 dni pred potekom garancije banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku; |
|  | da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane izjave o skladnosti, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |
|  | da bo, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in nadzornemu organu naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; |
|  | da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; |
|  | upoštevati s strani naročnika določeno faznost izvajanja gradbenih del; |
|  | da bo za morebitna dodatna in več naročena dela pred pričetkom teh del pisno seznanil naročnika o nastanku le-teh in mu predložil ponudbo, ki bo vsebovala tudi kalkulativne elemente za obračun. Izvajalec je seznanjen, da v primeru, če z deli začne brez pisnega obvestila in pisnega naročila s strani naročnika, le-ta v tem primeru ni dolžan plačati dodatna in več naročena dela; |
|  | da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno dokumentacijo kot bi bila potrebna pri pridobitvi uporabnega dovoljenja (v 4 izvodih: PID, dokazila o zanesljivosti, certifikati, tek, garantni listi, atesti ter vsa ostala potrebna dokazila za tovrstne objekte ipd.); |
|  | da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z navodili za vzdrževanje objekta in predal vsa navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | upoštevati kakovostnejšo rešitev, če pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (npr. popis − grafična rešitev); |
|  | da bo naročniku predal očiščen objekt in okolico; |
|  | da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; |
|  | da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; |
|  | za osebne računalnike mora ponudnik zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe; |
|  | da bo izdelal PID z vsemi dokazili o zanesljivosti. Izvajalec je seznanjen, da so navedena dela te točke in dokumentacija vključena v pogodbeno ceno; |
|  | da bo opravil poskusni zagon naprav, predal ustrezno dokumentacijo in opravil šolanje in usposabljanje naročnika; |
|  | da bo dela dokončal najkasneje do 3. 7. 2015 in naročniku izstavil končno situacijo po opravljenem postopku primopredaje in odpravi morebitnih pomanjkljivosti, najkasneje do 17. 7. 2015; |
|  | da bo naročniku zagotovil vpogled v nastalo dokumentacijo ter jo na poziv tudi posredoval; |
|  | da bodo izvedena dela in uporabljeni gradbeni proizvodi ustrezali Uredbi o zelenem javnem naročanju skladno z zahtevami razpisne dokumentacije; |
|  | da bo pri predstavitvah in gradivih v javnosti uporabljal logotipe naročnika; |
|  | izvajalec jemlje na znanje, da je vsa dokumentacija za izvajanje objekta, ki jo bo izvajalec ali podizvajalec prejel od naročnika izključna last naročnika. Izvajalec je ne sme brez pisnega dovoljenja naročnika odstopiti tretji osebi; |
|  | v primeru, da bi izvajalec menil, da je potrebno projektno dokumentacijo spremeniti zato, da bi bila le-ta boljša ali spremeniti iz kakšnih drugih razlogov, lahko takšno spremembo predlaga naročniku. Takšna sprememba je možna, če je končni rezultat višja kvaliteta, večja funkcionalnost, večja estetska vrednost, krajši rok izvedbe ali nižja cena, kar naročnik in nadzornik pisno potrdita, |
|  | v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

11. člen

Naročnik se zaveže:

|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
| --- | --- |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe; |
|  | da bo prijavil pričetek del pri pristojni inšpekciji za delo. |

VIII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

12. člen

Izvajalec odgovarja v skladu z 662. členom Obligacijskega zakonika za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del. Za izdelke, za katere se garantira po garancijskih dobah proizvajalca, pa ponudniki jamčijo po splošnih garancijskih pogojih, ki pa po zahtevi naročnika ne morejo biti krajši od 5 let.

Za dela daje izvajalec daje finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti za dobo vsaj pet (5) let:

- bančno garancijo (ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice) za 3 leta in

- menično zavarovanje za obdobje od 3 do 5 let po poteku bančne garancije.

Investitor oziroma vsakokratni lastnik objekta je o odkriti napaki dolžan obvestiti izvajalca v roku 6 mesecev.

Za zamenjana dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti morebitne pomanjkljivosti v roku največ 7 dni, sicer je dolžan kriti naročniku vso nastalo gospodarsko škodo, ki jo ima naročnik zaradi nedelovanja opreme/naprav oz. posledičnega izpada dohodka. Naročnik lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega odstavka unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

13. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi v skladu s 13. členom te pogodbe.

IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

14. člen

Kakovostni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 4 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za končno primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti na kvalitetnem pregledu ter ko bodo pridobljene vse morebiti potrebne izjave vseh soglasodajalcev oz. izvedencev, da ni ovir za primopredajo izvršenih del,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo skladno s 5. in 11. členom predmetne pogodbe.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije in garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Slednja se pridobi v roku 15 dni od obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika v višini 5 % vrednosti končnih izvedenih del (z DDV).

15. člen

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter se po potrebi dogovorile za podaljšanje finančnega zavarovana za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

X. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

V kolikor izvajalec do 17. 7. 2015 ne izstavi končne obračunske situacije in izpolni vseh obveznosti iz 11. člena pogodbe, je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso gospodarsko škodo in plačati pogodbeno kazen skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno prekoračenega roka in s tem povezanih dodatnih storitev inženiringa.

XI. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je _____________________________________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________________________________,

telefon: _________________________, e-pošta: ______________________________________________.

Odgovorni vodja posameznih del na gradbišču bo ________________________________________________________,

telefon: _________________________, e-pošta: ______________________________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje posameznih del brez predhodnega soglasja naročnika.

XII. OSTALA DOLOČILA

18. člen

Če izvajalec:

- postane insolventen ali je v stečajnem postopku, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev del.

19. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, če je izvajalec bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je naročnik pisno opozoril, izvajalec pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil. Kot kršitev se obravnava tudi neizpolnitev s strani naročnika potrjenega terminskega plana. V primeru odstopa od pogodbe ali odstopa na željo naročnika (razen v primeru iz prejšnje alineje tega člena) je ta dolžan poravnati izvajalcu pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih in potrjenih del.

20. člen

Niti naročnik niti uporabnik niti izvajalec ne bodo brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega) prenesli na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršno koli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

21. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku,

je nična.

22. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišejo vse pogodbene stranke.

23. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo stranki podpišeta in prične veljati pod odložnim pogojem, da izvajalec naročniku v 15 dneh od njenega podpisa izroči finančno zavarovanje iz 3. točke 11. člena te pogodbe. V kolikor se ta odložni pogoj ne izpolni, pogodba ne prične veljati in se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu.

Ta pogodba je sklenjena tudi pod odložnim pogojem, da preneha veljati, v kolikor naročnik ne zagotovi sredstev za izvedbo projekta.

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 2 izvoda.

| Kraj in datum: _______________ |  | Slovenj Gradec, dne _______________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: _____________________________ |  | Naročnik: Šolski center Slovenj Gradec mag. Gabrijela Kotnik, direktorica |

OPOMBA: Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati na vsaki strani pogodbe in jo na zadnji strani podpisati in žigosati.

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/.

Ponudnik izbere in ustrezno označi ali glede na osnovno ponudbeno ceno ponuja popust v fiksnem znesku (v tem primeru vpiše ponujen popust v EUR pod točko 1), ali glede na osnovno ponudbeno ceno ponuja popust izražen v % (v tem primeru vpiše ponujen popust pod točko 2, tako v % kot tudi preračunano v EUR).